**Сведения о реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и краткосрочного плана ее реализации, в части многоквартирных домов, собственники помещений в которых осуществляют формирование фондов капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора  
 по состоянию**

**на 01 июня 2021 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт | Региональный Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014-2043 годы на 2019-2021 годы (ПП ЯО № 1058-п от 30.12.2020)  <https://npa.yarregion.ru/_layouts/WordViewer.aspx?id=/DocLib/%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%20_%20%E2%84%961058-%D0%BF%2030.12.2020.docx> |
| 2. | количество работ (услуг), выполнение которых запланировано/выполнено в предыдущем году (с учетом завершения краткосрочных планов прошлых периодов – 2017 г., 2018 г., 2019 г.), работ | Запланировано – 1290 *(с учетом МКД, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах)*  Выполнено – 1191 *(с учетом МКД, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах)* |
| 3. | количество многоквартирных домов, капитальный ремонт в которых запланирован/выполнен в предыдущем году (с учетом завершения краткосрочных планов прошлых периодов – 2017 г. 2018 г., 2019 г.), МКД | Запланировано – 878 *(с учетом МКД, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах)*  Выполнено – 802 *(с учетом МКД, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах)* |
| 4. | площадь многоквартирных домов, капитальный ремонт в которых запланирован/выполнен в предыдущем году (с учетом завершения краткосрочных планов прошлых периодов – 2017 г., 2018 г., 2019 г.), тыс. м. кв. | Запланировано – 3012,90 *(с учетом МКД, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах)*  Выполнено – 2830,17 *(с учетом МКД, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах)* |
| 5. | количество работ (услуг), выполнение которых запланировано/выполнено в текущем году (с учетом завершения краткосрочных планов прошлых периодов – 2018 г., 2019 г., 2020 г.), работ | Запланировано – 928 *(с учетом МКД, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах)*  Выполнено – 274 *(с учетом МКД, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах)* |
| 6. | количество многоквартирных домов, капитальный ремонт в которых запланирован/выполнен в текущем году (с учетом завершения краткосрочных планов прошлых периодов – 2018 г., 2019 г., 2020 г.), МКД | Запланировано – 573 *(с учетом МКД, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах)*  Выполнено – 145 *(с учетом МКД, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах)* |
| 7. | площадь многоквартирных домов, капитальный ремонт в которых запланирован/выполнен в текущем году (с учетом завершения краткосрочных планов прошлых периодов – 2018 г., 2019 г., 2020 г.), тыс. м. кв. | Запланировано – 1878,57 *(с учетом МКД, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах)*  Выполнено – 719,03 *(с учетом МКД, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах)* |
| 8. | перечень многоквартирных домов, запланированных к капитальному ремонту в текущем году с указанием срока окончания работ | Региональный Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014-2043 годы на 2019-2021 годы (ПП ЯО № 1058-п от 30.12.2020)  <https://npa.yarregion.ru/_layouts/WordViewer.aspx?id=/DocLib/%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%20_%20%E2%84%961058-%D0%BF%2030.12.2020.docx> |
| 9. | количество работ (услуг), выполнение которых запланировано в следующем году, работ | Запланировано – |
| 10. | количество многоквартирных домов, капитальный ремонт в которых запланирован в следующем году, МКД | Запланировано – |
| 11. | площадь многоквартирных домов, капитальный ремонт в которых запланирован в следующем году, тыс. м. кв. | Запланировано – |
| 12. | адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещен годовой отчет регионального оператора | <https://yarmkd76.ru/docs/auditorskie-zaklyucheniya-i-bukhgalterskie-otchetnosti/> |
| 13. | адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещено аудиторское заключение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора | <https://yarmkd76.ru/docs/auditorskie-zaklyucheniya-i-bukhgalterskie-otchetnosti/> |