Постановление Правительства ЯО от 31.12.2013 N 1779-п (ред. от 10.08.2026) "О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014 - 2064 годы"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 24.08.2026

# ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 декабря 2013 г. N 1779-п

О РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2014 - 2064 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства ЯО от 28.03.2014 N 274-п, от 08.07.2014 N 659-п, от 18.12.2014 N 1327-п, от 31.12.2014 N 1445-п, от 09.02.2015 N 113-п, от 07.05.2015 N 499-п, от 28.05.2015 N 571-п, от 10.07.2015 N 743-п, от 21.08.2015 N 929-п, от 11.11.2015 N 1224-п, от 29.03.2016 N 320-п, от 14.04.2016 N 434-п, от 27.10.2016 N 1131-п, от 30.12.2016 N 1361-п, от 14.07.2017 N 583-п, от 29.12.2017 N 1014-п, от 08.11.2018 N 808-п, от 21.12.2018 N 949-п, от 19.11.2019 N 787-п, от 31.12.2019 N 982-п, от 31.03.2020 N 300-п, от 03.06.2020 N 480-п, от 05.08.2020 N 642-п, от 27.11.2020 N 933-п, от 30.12.2020 N 1057-п, от 02.09.2021 N 595-п, от 15.12.2021 N 890-п, от 28.12.2021 N 984-п, от 28.04.2022 N 308-п, от 27.06.2022 N 499-п, от 08.09.2022 N 767-п, от 22.11.2022 N 1042-п, от 27.12.2022 N 1176-п, от 05.04.2023 N 302-п, от 22.08.2023 N 810-п, от 26.10.2023 N 1091-п, от 29.12.2023 N 1454-п, от 02.09.2024 N 897-п, от 16.12.2024 N 1337-п, от 25.12.2024 N 1422-п, от 14.07.2025 N 717-п, от 25.08.2025 N 873-п, от 20.10.2025 N 1081-п, от 19.12.2025 N 1338-п, от 29.12.2025 N 1407-п, от 30.04.2026 N 469-п, от 10.08.2026 N 902-п, с изм., внесенными Решением Ярославского областного суда от 09.10.2019 N 3а-274/2019) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Ярославской области от 28 июня 2013 г. N 32-з "Об отдельных вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ярославской области"

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014 - 2064 годы.

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 16.12.2024 N 1337-п)

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ярославской области, курирующего вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 29.12.2023 N 1454-п, от 02.09.2024 N 897-п, от 14.07.2025 N 717-п)

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель

Губернатора области -

Председатель

Правительства области

А.Л.КНЯЗЬКОВ

# Утверждена

постановлением

Правительства области

от 31.12.2013 N 1779-п

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМАХ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2064 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства ЯО от 08.07.2014 N 659-п, от 18.12.2014 N 1327-п, от 31.12.2014 N 1445-п, от 09.02.2015 N 113-п, от 07.05.2015 N 499-п, от 28.05.2015 N 571-п, от 10.07.2015 N 743-п, от 21.08.2015 N 929-п, от 11.11.2015 N 1224-п, от 29.03.2016 N 320-п, от 14.04.2016 N 434-п, от 27.10.2016 N 1131-п, от 30.12.2016 N 1361-п, от 14.07.2017 N 583-п, от 29.12.2017 N 1014-п, от 08.11.2018 N 808-п, от 21.12.2018 N 949-п, от 19.11.2019 N 787-п, от 31.12.2019 N 982-п, от 31.03.2020 N 300-п, от 03.06.2020 N 480-п, от 05.08.2020 N 642-п, от 27.11.2020 N 933-п, от 30.12.2020 N 1057-п, от 02.09.2021 N 595-п, от 15.12.2021 N 890-п, от 28.12.2021 N 984-п, от 28.04.2022 N 308-п, от 27.06.2022 N 499-п, от 08.09.2022 N 767-п, от 22.11.2022 N 1042-п, от 27.12.2022 N 1176-п, от 05.04.2023 N 302-п, от 22.08.2023 N 810-п, от 26.10.2023 N 1091-п, от 29.12.2023 N 1454-п, от 02.09.2024 N 897-п, от 16.12.2024 N 1337-п, от 25.12.2024 N 1422-п, от 14.07.2025 N 717-п, от 25.08.2025 N 873-п, от 20.10.2025 N 1081-п, от 19.12.2025 N 1338-п, от 29.12.2025 N 1407-п, от 30.04.2026 N 469-п, от 10.08.2026 N 902-п, с изм., внесенными Решением Ярославского областного суда от 09.10.2019 N 3а-274/2019) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Паспорт Программы

(в ред. Постановления Правительства ЯО

от 02.09.2024 N 897-п)

| Сроки реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014 - 2064 годы (далее - Программа) | 2014 - 2064 годы |
| --- | --- |
| (в ред. Постановления Правительства ЯО от 16.12.2024 N 1337-п) |  |
| Куратор Программы | заместитель Председателя Правительства Ярославской области - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Баланцев Александр Сергеевич, тел. 40-04-39 |
| (в ред. Постановления Правительства ЯО от 14.07.2025 N 717-п) |  |
| Ответственный исполнитель Программы | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области (далее - министерство строительства и ЖКХ), заместитель министра - начальник отдела формирования комфортной городской среды министерства строительства и ЖКХ Дмитриевская Елена Александровна, тел. 40-04-26 |
| (в ред. Постановления Правительства ЯО от 14.07.2025 N 717-п) |  |
| Исполнители Программы | Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области (далее - Региональный фонд); органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области, директор Регионального фонда, тел. 77-00-33 |
| Электронные адреса размещения Программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | http://www.yarregion.ru/depts/dzkh/tmpPages/programs.aspx; http://yarmkd76.ru/docs/regionalnye-normativnye-pravovye-akty/ |
| Цель Программы | улучшение эксплуатационных характеристик многоквартирных домов в соответствии со стандартами качества, обеспечивающее гражданам безопасные и комфортные условия проживания |
| Задачи Программы | организация и планирование работ по ликвидации накопленных недоремонтов и вывод капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на нормативный уровень |

## Общая потребность в финансовых ресурсах

(в ред. Постановления Правительства ЯО

от 10.08.2026 N 902-п)

| Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Предусмотрено законом об областном бюджете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областные средства | 1741573 | 296872 | 302097 | 125000 | 107189 | 20000 | 974 <1> |  |  |
| - федеральные средства | 73688 | 73688 |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно (за рамками закона об областном бюджете): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (средства собственников помещений) | 397344960 | 235567 | 328385 | 874067 | 1587716 | 1357555 | 2242294 | 1735967 | 1530565 |
| Итого по Программе | 399160221 <4> | 606127 | 630482 | 999067 | 1694905 | 1377555 | 2243268 | 1735967 | 1530565 |

(продолжение таблицы)

| Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 - 2064 годы |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Предусмотрено законом об областном бюджете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областные средства | 1741573 |  |  | 95687 | 285022 <2> | 232732 <3> | 100000 | 176000 |  |
| - федеральные средства | 73688 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно (за рамками закона об областном бюджете): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (средства собственников помещений) | 397344960 | 2096973 | 1808585 | 1090988 | 2045194 | 2929761 | 1575040 | 1465333 | 374440970 |
| Итого по Программе | 399160221 <4> | 2096973 | 1808585 | 1186675 | 2330216 | 3162493 | 1675040 | 1641333 | 374440970 |

--------------------------------

<1> Средства областного бюджета для погашения задолженности, возникшей в 2018 году при финансировании услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия.

<2> В том числе средства областного бюджета в размере 86292 тыс. рублей для погашения задолженности, возникшей в 2024 году при финансировании услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

<3> В том числе средства областного бюджета в размере 172732 тыс. рублей для погашения задолженности, возникшей в 2025 году при финансировании услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

<4> В период реализации Программы общая потребность в финансовых ресурсах может уточняться.

## I. Описание текущей ситуации и обоснование

необходимости реализации Программы

В соответствии с пунктом 6<1> статьи 2 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - Жилищный кодекс) органы государственной власти и органы местного самоуправления муниципальных образований области организовывают обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования.

(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 02.09.2024 N 897-п, от 14.07.2025 N 717-п)

Для обеспечения указанных действий Ярославской областью совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований области проведена работа по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". С 2008 по 2013 год проведен капитальный ремонт более 6,3 млн. кв. метров общей площади многоквартирных домов, что составляет 28 процентов от общей площади многоквартирных домов, расположенных на территории Ярославской области. Однако с учетом значительной стоимости проведения комплексных капитальных ремонтов собственниками помещений в многоквартирных домах принимались решения о проведении выборочных капитальных ремонтов. Таким образом, значительная часть отремонтированных домов также требует капитального ремонта отдельных конструктивных элементов, что подтверждается итогами мониторинга, проведенного в Ярославской области в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области (далее - Правительство области) от 31.05.2013 N 620-п "Об утверждении Порядка проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Ярославской области".

(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 02.09.2024 N 897-п, от 14.07.2025 N 717-п)

Принятие Федерального закона от 25 декабря 2012 года N 271-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" коренным образом изменило подход к обеспечению своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и определило основные принципы организации постоянно действующих систем капитального ремонта.

С учетом социальной значимости решения задачи по надлежащему содержанию многоквартирных домов, необходимости упорядочения мероприятий по планированию и организации проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в условиях реализации основных положений Жилищного кодекса дальнейшее выполнение капитального ремонта необходимо осуществлять в рамках Программы, обеспеченной соответствующим финансированием, а также с использованием системы планирования и контроля.

## II. Цель Программы

Утратил силу. - Постановление Правительства ЯО от 02.09.2024 N 897-п.

## III. Задачи Программы

Утратил силу. - Постановление Правительства ЯО от 02.09.2024 N 897-п.

## IV. Механизм реализации Программы

(в ред. Постановления Правительства ЯО

от 18.12.2014 N 1327-п)

1. Реализация Программы осуществляется на территории всех муниципальных образований области.

2. Программа определяет очередность и сроки проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с основными положениями, определенными статьей 4 Закона Ярославской области от 28 июня 2013 г. N 32-з "Об отдельных вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ярославской области" (далее - Закон Ярославской области от 28 июня 2013 г. N 32-з).

3. Программой предусмотрено проведение капитального ремонта общего имущества всех многоквартирных домов, в том числе многоквартирных домов, все помещения в которых принадлежат одному собственнику, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом".

(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 14.04.2016 N 434-п, от 21.12.2018 N 949-п)

4. Многоквартирные дома включаются в Программу вне зависимости от того, какой способ формирования фонда капитального ремонта выбран собственниками помещений в многоквартирном доме, и вне зависимости от отсутствия необходимости проведения капитального ремонта на момент формирования Программы.

Объекты жилищного строительства, планируемые к вводу после принятия Программы, включаются в Программу при внесении в нее изменений.

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 16.12.2024 N 1337-п)

5. При формировании Программы для расчета минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах были использованы методические рекомендации по установлению субъектом Российской Федерации минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 7 февраля 2014 г. N 41/пр "Об утверждении методических рекомендаций по установлению субъектом Российской Федерации минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах" (отменен приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N 295/пр "Об отмене приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 7 февраля 2014 г. N 41/пр "Об утверждении методических рекомендаций по установлению субъектом Российской Федерации минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах"). Программа формируется на срок, необходимый для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ярославской области. После принятия приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 июня 2016 г. N 454/пр "Об утверждении методических рекомендаций по установлению минимального размера взноса на капитальный ремонт" используются методические рекомендации по установлению минимального размера взноса на капитальный ремонт, утвержденные указанным приказом.

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 16.12.2024 N 1337-п)

В течение срока действия Программы планируется обеспечить проведение капитальных ремонтов общего имущества всех многоквартирных домов, включенных в Программу.

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, включает в себя:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

- ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;

- ремонт крыши;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- утепление и ремонт фасада;

- ремонт фундамента многоквартирного дома;

- разработку проектной документации (в случае если ее разработка предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации);

- проведение экспертизы проектной документации (в случае если ее проведение предусмотрено федеральным законодательством);

- осуществление строительного контроля;

- проведение государственной историко-культурной экспертизы и авторского надзора в отношении капитального ремонта многоквартирных домов в установленных федеральным законодательством случаях;

- проверку достоверности определения сметной стоимости (в случае если такая проверка предусмотрена федеральным законодательством);

- переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу;

- устройство выходов на кровлю;

- установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов и узлов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа) в случае капитального ремонта соответствующих внутридомовых инженерных систем;

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 05.08.2020 N 642-п)

- оценку технического состояния многоквартирного дома.

Работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме могут включать в себя работы по замене и (или) восстановлению несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства.

(п. 5 в ред. Постановления Правительства ЯО от 31.03.2020 N 300-п)

6. Адресный перечень многоквартирных домов, в отношении которых в период реализации Программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества (далее - адресный перечень), приведен в приложении 1 к Программе.

Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определена исходя из критериев, установленных частью 2 статьи 4 Закона Ярославской области от 28 июня 2013 г. N 32-з, и может быть изменена на основании части 2<1> статьи 4 Закона Ярославской области от 28 июня 2013 г. N 32-з.

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 16.12.2024 N 1337-п)

Абзац исключен. - Постановление Правительства ЯО от 14.04.2016 N 434-п.

Плановый период проведения капитального ремонта одновременно в отношении двух и более внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме не может превышать трехлетний период, в который должен быть проведен капитальный ремонт.

(абзац введен Постановлением Правительства ЯО от 29.12.2017 N 1014-п; в ред. Постановления Правительства ЯО от 21.12.2018 N 949-п)

В соответствии с подпунктом "б" пункта 9 статьи 1 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 417-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в Программе по каждому многоквартирному дому определен плановый период, в течение которого будет осуществлено проведение капитального ремонта общедомового имущества.

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 21.12.2018 N 949-п)

В рамках каждого периода реализации Программы осуществляется проведение только тех видов работ и (или) услуг по капитальному ремонту, по которым истек очередной межремонтный срок.

В соответствии с решениями собственников помещений в многоквартирных домах, принятыми на общих собраниях в порядке, установленном жилищным законодательством, перечень планируемых для проведения капитального ремонта видов работ и (или) услуг может быть изменен.

Необходимость проведения капитального ремонта одновременно в отношении двух и более внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме определяется в порядке, установленном постановлением Правительства области.

(абзац введен Постановлением Правительства ЯО от 21.12.2018 N 949-п)

7. Внесение в Программу изменений, предусматривающих перенос установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний период, сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, осуществляется при наличии соответствующего решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, за исключением случая, если:

- сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме обусловлено отсутствием конструктивных элементов, в отношении которых должен быть проведен капитальный ремонт;

- запланированный вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме был проведен ранее, и в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме определено, что повторные оказание таких услуг и (или) выполнение таких работ в срок, установленный Программой, не требуются;

- изменение способа формирования фонда капитального ремонта произошло по основаниям, предусмотренным частью 7 статьи 189 Жилищного кодекса. Срок проведения капитального ремонта в данном случае определяется в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 14.07.2025 N 717-п)

- в порядке, установленном Правительством области, определена невозможность оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ) в связи с воспрепятствованием таким оказанию услуг и (или) выполнению работ собственниками помещений в многоквартирном доме, и (или) лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, и (или) лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выразившимся в недопуске подрядной организации в помещения в многоквартирном доме и (или) к строительным конструкциям многоквартирного дома, инженерным сетям, санитарно-техническому, электрическому, механическому и иному оборудованию многоквартирного дома;

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 14.07.2025 N 717-п)

- внесение в Программу изменений обусловлено изменением сроков проведения работ по ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;

- по результатам обследования технического состояния многоквартирного дома установлено, что оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренные Программой, в установленный срок не требуются.

Изменения, вносимые в Программу на основании абзаца пятого данного пункта, должны предусматривать плановый период оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ) после устранения соответствующих обстоятельств. Сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в этом случае не допускается.

(п. 7 в ред. Постановления Правительства ЯО от 16.12.2024 N 1337-п)

8. В целях реализации Программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту, а также определения объема государственной и муниципальной поддержки формируются региональные краткосрочные планы реализации Программы сроком на три года с распределением по годам в пределах установленного срока, утверждаемые Правительством области.

(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 14.04.2016 N 434-п, от 29.12.2017 N 1014-п, от 19.11.2019 N 787-п)

Формирование и утверждение региональных краткосрочных планов реализации Программы осуществляются в сроки, определенные частью 2 статьи 7 и частью 1 статьи 30 Закона Ярославской области от 28 июня 2013 г. N 32-з.

(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 29.12.2017 N 1014-п, от 14.07.2025 N 717-п)

Форма регионального краткосрочного плана реализации Программы приведена в приложении 3 к Программе.

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 29.12.2017 N 1014-п)

При включении в региональный краткосрочный план реализации Программы многоквартирных домов, относящихся к объектам культурного наследия, срок разработки проектной документации в отношении таких многоквартирных домов допускается устанавливать до двух лет.

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 29.12.2017 N 1014-п)

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства ЯО от 31.12.2019 N 982-п.

В состав регионального краткосрочного плана реализации Программы включается реестр многоквартирных домов по видам работ и (или) услуг. Форма реестра многоквартирных домов по видам работ и (или) услуг приведена в приложении 4 к Программе.

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 29.12.2017 N 1014-п)

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства ЯО от 31.12.2019 N 982-п.

В отдельный перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых будет проводиться с участием средств Фонда ЖКХ, включаются дома, расположенные на территории муниципальных образований области, выполнивших условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ, предусмотренные статьей 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Абзац исключен. - Постановление Правительства ЯО от 14.04.2016 N 434-п.

Региональный краткосрочный план реализации Программы должен содержать планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Форма планируемых показателей выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов приведена в приложении 5 к Программе.

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 29.12.2017 N 1014-п)

9. В Программу вносятся изменения не реже одного раза в год.

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 16.12.2024 N 1337-п)

В приложении 6 к Программе приведена форма перечня многоквартирных домов, включенных в Программу/исключенных из Программы при внесении в нее изменений.

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 16.12.2024 N 1337-п)

Основаниями исключения многоквартирного дома из Программы являются:

- признание многоквартирного дома аварийным или реконструкции в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом";

(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 14.04.2016 N 434-п, от 21.12.2018 N 949-п)

- абзац исключен. - Постановление Правительства ЯО от 14.04.2016 N 434-п;

- физический износ основных конструктивных элементов (крыш, стен, фундаментов) многоквартирного дома более семидесяти процентов;

- превышение совокупной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений над предельной стоимостью этих услуг и (или) работ, утвержденной постановлением Правительства области;

- наличие в составе многоквартирного дома менее пяти квартир, за исключением зданий, принадлежавших государственным или муниципальным предприятиям либо государственным или муниципальным учреждениям, в которых находились жилые помещения, использовавшиеся в качестве общежитий или служебных жилых помещений.

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 27.12.2022 N 1176-п)

Основаниями для включения многоквартирного дома в Программу являются:

- ввод многоквартирного дома в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции;

- установление факта принадлежности дома к категории многоквартирных домов.

Форма перечня многоквартирных домов, в отношении которых изменен период проведения капитального ремонта при внесении изменений в Программу, приведена в приложении 7 к Программе.

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 16.12.2024 N 1337-п)

Основаниями для изменения очередности проведения капитального ремонта многоквартирного дома являются:

- решения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах;

- выявление физического состояния многоквартирного дома, при котором имеются дефекты и повреждения, приведшие к снижению эксплуатационной пригодности внутридомовых инженерных систем или несущей способности строительной конструкции, но отсутствует опасность внезапного разрушения многоквартирного дома и функционирование конструкций внутридомовых инженерных систем и эксплуатация такого многоквартирного дома возможны при проведении незамедлительного капитального ремонта (восстановления, усиления) таких внутридомовых инженерных систем, строительных конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, и (или) замене отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы, что подтверждается в порядке, установленном Правительством области;

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 02.09.2024 N 897-п)

- иные основания, влекущие необходимость внесения изменений в Программу.

Сведения о внесении изменений в Программу, составленные по формам согласно приложениям 6 и 7 к Программе, размещаются на официальном сайте Регионального фонда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://yarmkd76.ru/).

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 16.12.2024 N 1337-п)

10. Финансирование расходов на реализацию мероприятий Программы осуществляется собственниками помещений в многоквартирных домах за счет ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома.

Финансирование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах может осуществляться с применением мер финансовой поддержки, предоставляемой товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом, управляющим организациям, региональному оператору за счет средств федерального, областного, местных бюджетов в порядке и на условиях, которые предусмотрены соответственно федеральными законами, законами Ярославской области, муниципальными правовыми актами.

Меры государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах предоставляются независимо от применяемого собственниками помещений в многоквартирном доме способа формирования фонда капитального ремонта.

Программой предусматриваются средства на содержание регионального оператора за счет средств областного бюджета на период до 01 января 2018 года.

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 29.12.2017 N 1014-п)

11. Общее руководство и текущее управление Программой обеспечиваются ответственными исполнителями Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляют:

- министерство строительства и ЖКХ;

(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 14.07.2017 N 583-п, от 28.04.2022 N 308-п, от 26.10.2023 N 1091-п, от 14.07.2025 N 717-п)

- Региональный фонд;

- органы местного самоуправления муниципальных образований области.

Мониторинг реализации Программы и формирование соответствующих отчетов осуществляются в порядке, установленном Правительством области.

Расчет результативности исполнения Программы производится на основании плановых и фактических значений результатов задачи за отчетный период.

(абзац введен Постановлением Правительства ЯО от 27.10.2016 N 1131-п)

(п. 11 в ред. Постановления Правительства ЯО от 28.05.2015 N 571-п)

## V. Перечень мероприятий Программы

(в ред. Постановления Правительства ЯО

от 26.10.2023 N 1091-п)

| N п/п | Наименование мероприятия (в установленном порядке) | Срок исполнения | Исполнитель и соисполнитель мероприятия (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Формирование и утверждение региональных краткосрочных (сроком на три года) планов реализации Программы | 2014 год - до 01 апреля; с 2015 года - в срок до 31 декабря года, предшествующего планируемому периоду | министерство строительства и ЖКХ, Региональный фонд, ОМС |
| (в ред. Постановлений Правительства ЯО от 14.07.2025 N 717-п, от 20.10.2025 N 1081-п) |  |  |  |
| 2 | Исполнение региональных краткосрочных планов реализации Программы | ежегодно с 2014 по 2064 годы | министерство строительства и ЖКХ, Региональный фонд |
| (в ред. Постановлений Правительства ЯО от 16.12.2024 N 1337-п, от 14.07.2025 N 717-п, от 20.10.2025 N 1081-п) |  |  |  |
| 3 | Внесение изменений в региональные краткосрочные планы реализации Программы | ежегодно в процессе реализации региональных краткосрочных планов реализации Программы | министерство строительства и ЖКХ, Региональный фонд |
| (в ред. Постановлений Правительства ЯО от 16.12.2024 N 1337-п, от 14.07.2025 N 717-п, от 20.10.2025 N 1081-п) |  |  |  |
| 4 | Подготовка отчетов о ходе реализации Программы и региональных краткосрочных планов ее реализации | в порядке и сроки, установленные Правительством области | министерство строительства и ЖКХ, Региональный фонд |
| (в ред. Постановления Правительства ЯО от 14.07.2025 N 717-п) |  |  |  |
| 5 | Внесение изменений в Программу в части уточнения количества многоквартирных домов, видов услуг и (или) работ и сроков проведения капитального ремонта | ежегодно с 2014 по 2064 годы | министерство строительства и ЖКХ, Региональный фонд, ОМС |
| (в ред. Постановлений Правительства ЯО от 16.12.2024 N 1337-п, от 14.07.2025 N 717-п) |  |  |  |

### Список используемых сокращений

ОМС - органы местного самоуправления муниципальных образований области

## Приложение 1

к Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, в отношении которых в период

реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области

на 2014 - 2064 годы планируется проведение капитального

ремонта общего имущества

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства ЯО от 10.08.2026 N 902-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Общая площадь помещений многоквартирного дома, кв. м | Результирующий показатель очередности | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по виду услуг и (или) работ, годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ремонт фундамента | утепление и ремонт фасада | ремонт подвальных помещений | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ### Большесельский МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Большесельский МО, с. Варегово, ул. Мира, д. 17 | 1932 | кирпичный | 384,00 | 3.5271 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 2 | Большесельский МО, с. Дунилово, ул. Рабочая, д. 11 | 1951 | кирпичный | 290,00 | 3.0917 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 3 | Большесельский МО, с. Варегово, ул. Мира, д. 23 | 1952 | кирпичный | 241,00 | 2.9063 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 4 | Большесельский МО, с. Варегово, ул. Депутатская, д. 9 | 1954 | кирпичный | 297,00 | 2.8125 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 5 | Большесельский МО, с. Варегово, ул. Школьная, д. 5 | 1956 | кирпичный | 302,00 | 2.7188 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2023 - 2025 (2023) | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 6 | Большесельский МО, с. Варегово, ул. Мира, д. 19 | 1951 | кирпичный | 230,00 | 2.6948 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 7 | Большесельский МО, с. Варегово, ул. Депутатская, д. 6 | 1957 | кирпичный | 305,00 | 2.6719 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 8 | Большесельский МО, с. Дунилово, ул. Рабочая, д. 9 | 1956 | кирпичный | 301,00 | 2.6241 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 9 | Большесельский МО, с. Благовещенье, д. 4 | 1959 | кирпичный | 249,00 | 2.5781 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 10 | Большесельский МО, с. Варегово, ул. Школьная, д. 3 | 1960 | кирпичный | 395,00 | 2.5313 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 11 | Большесельский МО, с. Варегово, ул. Депутатская, д. 7 | 1957 | кирпичный | 305,00 | 2.4385 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 12 | Большесельский МО, с. Варегово, ул. Школьная, д. 4 | 1958 | кирпичный | 403,00 | 2.3958 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 13 | Большесельский МО, дер. Борисовское, ул. Мира, д. 4 | 1963 | кирпичный | 260,00 | 2.3906 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 14 | Большесельский МО, с. Варегово, ул. Мира, д. 21 | 1964 | кирпичный | 234,00 | 2.3438 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 15 | Большесельский МО, с. Дунилово, ул. Свободы, д. 5 | 1956 | кирпичный | 304,00 | 2.3250 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 16 | Большесельский МО, с. Варегово, ул. Депутатская, д. 5 | 1960 | кирпичный | 305,00 | 2.3021 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 17 | Большесельский МО, с. Варегово, ул. Школьная, д. 1а | 1965 | кирпичный | 438,00 | 2.2969 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 18 | Большесельский МО, с. Варегово, ул. Школьная, д. 2 | 1961 | кирпичный | 384,00 | 2.2802 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 19 | Большесельский МО, с. Дунилово, ул. Свободы, д. 3 | 1958 | кирпичный | 307,00 | 2.2458 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 20 | Большесельский МО, дер. Борисовское, ул. Молодежная, д. 2 | 1967 | кирпичный | 195,00 | 2.2031 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 21 | Большесельский МО, с. Варегово, ул. Школьная, д. 12 | 1967 | кирпичный | 430,00 | 2.2031 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 0 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 22 | Большесельский МО, дер. Борисовское, ул. Мира, д. 3 | 1963 | кирпичный | 260,00 | 2.1823 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 23 | Большесельский МО, дер. Борисовское, ул. Мира, д. 5 | 1963 | кирпичный | 260,00 | 2.1823 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 24 | Большесельский МО, с. Большое Село, пл. Советская, д. 3 | 1964 | кирпичный | 314,00 | 2.1313 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 25 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Челюскинцев, д. 45 | 1965 | кирпичный | 205,00 | 2.0844 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 26 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Сурикова, д. 10 | 1970 | кирпичный | 297,00 | 2.0625 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2022) | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 27 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Сурикова, д. 34 | 1970 | кирпичный | 486,00 | 2.0625 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2022) | 0 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 28 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. 3-я Строителей, д. 4 | 1972 | кирпичный | 703,00 | 2.0611 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 29 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Челюскинцев, д. 43 | 1966 | кирпичный | 205,00 | 2.0417 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 30 | Большесельский МО, дер. Борисовское, ул. Молодежная, д. 4 | 1971 | кирпичный | 274,00 | 2.0156 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 31 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Первомайская, д. 51 | 1970 | кирпичный | 164,00 | 2.0111 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 32 | Большесельский МО, с. Варегово, ул. Школьная, д. 6 | 1967 | кирпичный | 733,60 | 2.0031 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 33 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Первомайская, д. 49 | 1972 | кирпичный | 305,00 | 1.9688 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2022) | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 34 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Сурикова, д. 3 | 1968 | кирпичный | 328,00 | 1.9688 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 35 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Сурикова, д. 5 | 1968 | кирпичный | 335,00 | 1.9688 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 36 | Большесельский МО, с. Варегово, ул. Мира, д. 15 | 1969 | кирпичный | 594,00 | 1.9385 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 37 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Сурикова, д. 38 | 1973 | кирпичный | 330,00 | 1.9219 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2022) | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 38 | Большесельский МО, с. Дунилово, ул. Рабочая, д. 6 | 1975 | кирпичный | 437,00 | 1.9139 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 39 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Сурикова, д. 16 | 1969 | кирпичный | 303,00 | 1.9135 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 0 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 40 | Большесельский МО, с. Варегово, ул. Мира, д. 13 | 1970 | кирпичный | 594,00 | 1.9083 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 41 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Сурикова, д. 26 | 1970 | кирпичный | 284,00 | 1.8958 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 42 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Челюскинцев, д. 19 | 1970 | кирпичный | 336,00 | 1.8750 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 43 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Усыскина, д. 27 | 1976 | кирпичный | 225,00 | 1.8648 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 44 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Сурикова, д. 20 | 1971 | кирпичный | 295,00 | 1.8531 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 45 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Сурикова, д. 22 | 1971 | кирпичный | 290,00 | 1.8531 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 46 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Сурикова, д. 36 | 1975 | кирпичный | 330,00 | 1.8281 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 47 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Сурикова, д. 40 | 1975 | кирпичный | 324,00 | 1.8281 | 2023 - 2025 (2024) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 48 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Сурикова, д. 30 | 1977 | кирпичный | 327,00 | 1.8157 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 49 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Сурикова, д. 32 | 1972 | кирпичный | 290,00 | 1.8104 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 50 | Большесельский МО, с. Варегово, ул. Школьная, д. 10 | 1972 | кирпичный | 586,00 | 1.8063 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 51 | Большесельский МО, дер. Высоково, ул. Романова, д. 23 | 1976 | кирпичный | 257,00 | 1.7813 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 52 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Сурикова, д. 24 | 1976 | кирпичный | 292,00 | 1.7813 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 53 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Сурикова, д. 44 | 1978 | кирпичный | 730,00 | 1.7667 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 54 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. 2-я Полевая, д. 28 | 1977 | кирпичный | 334,00 | 1.7344 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 55 | Большесельский МО, с. Варегово, ул. Школьная, д. 11 | 1974 | кирпичный | 571,00 | 1.7208 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 56 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Первомайская, д. 66 | 1974 | кирпичный | 278,00 | 1.7000 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 57 | Большесельский МО, с. Дунилово, ул. Рабочая, д. 10 | 1977 | кирпичный | 481,00 | 1.6935 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 58 | Большесельский МО, с. Варегово, ул. Школьная, д. 9а | 1978 | кирпичный | 515,00 | 1.6875 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 59 | Большесельский МО, с. Дунилово, ул. Рабочая, д. 12 | 1980 | кирпичный | 452,00 | 1.6685 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 60 | Большесельский МО, с. Дунилово, ул. Рабочая, д. 13 | 1980 | кирпичный | 471,00 | 1.6685 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 61 | Большесельский МО, дер. Борисовское, ул. Мира, д. 1 | 1980 | кирпичный | 457,00 | 1.5938 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 62 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Первомайская, д. 15 | 1980 | кирпичный | 739,00 | 1.5500 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 63 | Большесельский МО, дер. Борисовское, ул. Мира, д. 2 | 1981 | кирпичный | 453,00 | 1.5469 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 64 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. 3-я Строителей, д. 8 | 1983 | кирпичный | 447,00 | 1.5213 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 65 | Большесельский МО, с. Дунилово, ул. Рабочая, д. 14 | 1983 | кирпичный | 471,00 | 1.5213 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 66 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Первомайская, д. 53 | 1976 | кирпичный | 447,00 | 1.5188 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 67 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Сурикова, д. 10б | 1984 | кирпичный | 470,00 | 1.4722 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 68 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Сурикова, д. 48 | 1984 | кирпичный | 715,00 | 1.4722 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 69 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Сурикова, д. 42 | 1980 | кирпичный | 328,00 | 1.4688 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 70 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. 2-я Полевая, д. 29 | 1982 | кирпичный | 1029,00 | 1.4556 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 71 | Большесельский МО, дер. Каплино, д. 15 | 1984 | другой тип | 270,00 | 1.4375 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 72 | Большесельский МО, с. Дунилово, ул. Рабочая, д. 1 | 1985 | кирпичный | 730,00 | 1.4231 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 73 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Мясникова, д. 57 | 1983 | кирпичный | 2254,00 | 1.4213 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 74 | Большесельский МО, с. Варегово, ул. 8 Марта, д. 8 | 1984 | кирпичный | 893,00 | 1.4063 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 75 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Сурикова, д. 10а | 1981 | кирпичный | 1050,00 | 1.3417 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 76 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Кооперативная, д. 35 | 1984 | панельный | 382,00 | 1.3333 | 2023 - 2025 (2024) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 77 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Кооперативная, д. 37 | 1984 | панельный | 480,00 | 1.3333 | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 78 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Мясникова, д. 18 | 1985 | кирпичный | 324,00 | 1.3306 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 |
| 79 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Усыскина, д. 33 | 1987 | кирпичный | 214,00 | 1.3250 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 80 | Большесельский МО, с. Новое Село, ул. 8 Марта, д. 1 | 1984 | кирпичный | 699,00 | 1.2896 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 81 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. 2-я Полевая, д. 34 | 1988 | кирпичный | 461,00 | 1.2759 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 82 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Сурикова, д. 52 | 1988 | кирпичный | 958,00 | 1.2759 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 83 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. 2-я Полевая, д. 30 | 1983 | кирпичный | 311,00 | 1.2620 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 84 | Большесельский МО, дер. Борисовское, ул. Солнечная, д. 1 | 1987 | панельный | 737,00 | 1.2287 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 85 | Большесельский МО, дер. Борисовское, ул. Солнечная, д. 2 | 1987 | панельный | 732,00 | 1.2287 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 86 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Мясникова, д. 55 | 1989 | кирпичный | 1038,00 | 1.2269 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 87 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Челюскинцев, д. 11 | 1989 | кирпичный | 461,00 | 1.2269 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 88 | Большесельский МО, с. Дунилово, ул. Рабочая, д. 3 | 1990 | кирпичный | 326,00 | 1.1778 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 89 | Большесельский МО, с. Варегово, ул. Мира, д. 1 | 1987 | кирпичный | 610,00 | 1.1656 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 90 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. 2-я Полевая, д. 31 | 1991 | кирпичный | 713,00 | 1.1287 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 91 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Сурикова, д. 19 | 1991 | кирпичный | 340,00 | 1.1287 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 92 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. 2-я Полевая, д. 32 | 1987 | кирпичный | 307,00 | 1.1028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 93 | Большесельский МО, дер. Высоково, ул. Центральная, д. 4 | 1989 | кирпичный | 325,00 | 1.0760 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 94 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Сурикова, д. 53 | 1993 | панельный | 537,00 | 1.0306 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 95 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Сурикова, д. 54 | 1993 | панельный | 802,00 | 1.0306 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 96 | Большесельский МО, дер. Миглино, ул. Мира, д. 1 | 1991 | панельный | 548,00 | 0.9926 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 97 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. 3-я Строителей, д. 10 | 1994 | кирпичный | 965,00 | 0.9815 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 98 | Большесельский МО, дер. Миглино, ул. Мира, д. 2 | 1992 | панельный | 539,00 | 0.9500 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 99 | Большесельский МО, с. Дунилово, ул. Пионерская, д. 1 | 1995 | кирпичный | 471,00 | 0.8906 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 100 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Сурикова, д. 55 | 1996 | кирпичный | 565,00 | 0.8833 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 101 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Челюскинцев, д. 27 | 1998 | кирпичный | 525,00 | 0.7852 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 102 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Сурикова, д. 51 | 2008 | кирпичный | 859,00 | 0.2944 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 103 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Сурикова, д. 47 | 2010 | кирпичный | 850,00 | 0.1963 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 104 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. 2-я Полевая, д. 36 | 2012 | кирпичный | 200,00 | 0.0981 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 105 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Сурикова, д. 49 | 2012 | кирпичный | 523,40 | 0.0952 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 106 | Большесельский МО, с. Большое Село, ул. Заречная, д. 12 | 2014 | кирпичный | 528,50 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| ### Борисоглебский МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Красноармейская, д. 60 | 1960 | кирпичный | 495,81 | 2.1786 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 2 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Октябрьская, д. 43 | 1965 | кирпичный | 522,21 | 2.1583 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Октябрьская, д. 40 | 1967 | другой тип | 227,61 | 2.1262 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 4 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Октябрьская, д. 41 | 1966 | кирпичный | 518,21 | 2.1143 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 5 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Вощажниковская, д. 34 | 1976 | кирпичный | 766,50 | 2.0979 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 6 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Красноармейская, д. 62 | 1962 | кирпичный | 513,21 | 2.0714 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 7 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Лагерная, д. 41 | 1967 | кирпичный | 510,30 | 2.0702 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 8 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Лагерная, д. 43 | 1967 | кирпичный | 510,30 | 2.0702 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 9 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Лагерная, д. 54 | 1967 | кирпичный | 329,81 | 2.0702 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 10 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Красноармейская, д. 64 | 1963 | кирпичный | 512,20 | 2.0274 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 11 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Красноармейская, д. 66 | 1963 | кирпичный | 514,20 | 2.0274 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 12 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Октябрьская, д. 45 | 1964 | кирпичный | 511,80 | 1.9881 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 13 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Вощажниковская, д. 30 | 1978 | кирпичный | 788,71 | 1.9875 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 14 | Борисоглебский МО, пос. Красный Октябрь, ул. Советская, д. 3 | 1963 | кирпичный | 413,80 | 1.9762 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 15 | Борисоглебский МО, дер. Погорелка, д. 74 | 1978 | кирпичный | 3790,40 | 1.9500 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 16 | Борисоглебский МО, пос. Красный Октябрь, ул. Советская, д. 1 | 1967 | кирпичный | 317,61 | 1.9488 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2019) | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 17 | Борисоглебский МО, пос. Красный Октябрь, ул. Советская, д. 8 | 1980 | кирпичный | 1941,90 | 1.9479 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2023) | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 0 |
| 18 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Пушкинская, д. 43 | 1968 | кирпичный | 531,10 | 1.8528 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 19 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Мира, д. 22 | 1978 | кирпичный | 432,60 | 1.8500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 20 | Борисоглебский МО, дер. Погорелка, д. 108 | 1978 | кирпичный | 341,60 | 1.8420 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 21 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Октябрьская, д. 39 | 1968 | кирпичный | 328,50 | 1.8357 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 22 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Лагерная, д. 39 | 1968 | кирпичный | 532,20 | 1.8310 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 23 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Вощажниковская, д. 28 | 1981 | кирпичный | 720,90 | 1.8219 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 24 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Белевцева, д. 47а | 1973 | кирпичный | 775,20 | 1.8060 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 25 | Борисоглебский МО, пос. Красный Октябрь, ул. Советская, д. 6 | 1967 | кирпичный | 520,20 | 1.7847 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Пушкинская, д. 47 | 1970 | кирпичный | 587,70 | 1.7722 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 27 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Лагерная, д. 50 | 1967 | кирпичный | 348,81 | 1.7631 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 28 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Мира, д. 14 | 1972 | кирпичный | 518,30 | 1.7607 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 29 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Мира, д. 18 | 1970 | кирпичный | 570,20 | 1.7571 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 30 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Мира, д. 36 | 1980 | кирпичный | 756,30 | 1.7472 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 31 | Борисоглебский МО, пос. Красный Октябрь, ул. Советская, д. 5 | 1968 | кирпичный | 509,50 | 1.7417 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Белевцева, д. 63 | 1975 | кирпичный | 570,00 | 1.7179 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 33 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Победы, д. 5 | 1975 | кирпичный | 423,11 | 1.7179 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 34 | Борисоглебский МО, дер. Турово, д. 23 | 1963 | другой тип | 368,00 | 1.7000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Лагерная, д. 56 | 1962 | кирпичный | 513,00 | 1.6952 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 36 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Вощажниковская, д. 44 | 1984 | кирпичный | 947,70 | 1.6944 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 37 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Победы, д. 7 | 1976 | кирпичный | 421,81 | 1.6738 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 38 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Лагерная, д. 52 | 1964 | кирпичный | 299,81 | 1.6548 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 39 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Мира, д. 10 | 1976 | кирпичный | 838,20 | 1.6271 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 40 | Борисоглебский МО, пос. Красный Октябрь, ул. Советская, д. 7 | 1976 | кирпичный | 755,40 | 1.5881 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 41 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Мира, д. 16 | 1978 | кирпичный | 510,61 | 1.5857 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 42 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Мира, д. 20 | 1978 | кирпичный | 429,30 | 1.5857 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 43 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Вощажниковская, д. 38 | 1978 | кирпичный | 791,71 | 1.5815 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 44 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Белевцева, д. 67 | 1978 | кирпичный | 763,20 | 1.5583 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 45 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Залесная, д. 4 | 1978 | кирпичный | 800,00 | 1.5583 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 46 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Мира, д. 26 | 1979 | кирпичный | 846,10 | 1.5417 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 47 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Белевцева, д. 65 | 1975 | кирпичный | 571,71 | 1.5321 | 2014 - 2016 (2014) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 48 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Белевцева, д. 61 | 1976 | кирпичный | 846,81 | 1.5214 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 49 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Пушкинская, д. 51 | 1971 | кирпичный | 514,31 | 1.5208 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 50 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Мира, д. 12 | 1980 | кирпичный | 756,00 | 1.4976 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 51 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Мира, д. 32 | 1980 | кирпичный | 789,20 | 1.4976 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 52 | Борисоглебский МО, пос. Красный Октябрь, ул. Советская, д. 4 | 1964 | кирпичный | 400,11 | 1.4861 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Борисоглебский МО, пос. Красный Октябрь, ул. Советская, д. 9 | 1981 | кирпичный | 1746,40 | 1.4781 | 2014 - 2016 (2014) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 54 | Борисоглебский МО, дер. Лехоть, д. 11 | 1970 | другой тип | 480,81 | 1.4667 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Луговая, д. 2 | 1983 | кирпичный | 687,20 | 1.4531 | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 56 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Луговая, д. 4 | 1983 | кирпичный | 676,21 | 1.4531 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 57 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Юбилейная, д. 6 | 1983 | кирпичный | 773,71 | 1.4531 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 58 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Пушкинская, д. 49 | 1972 | кирпичный | 559,00 | 1.4528 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 59 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Луговая, д. 7 | 1986 | кирпичный | 662,50 | 1.4389 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 60 | Борисоглебский МО, дер. Андреевское, ул. Молодежная, д. 1 | 1988 | кирпичный | 897,81 | 1.4354 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 61 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Вощажниковская, д. 32 | 1983 | кирпичный | 790,50 | 1.4176 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 62 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Мира, д. 46 | 1982 | кирпичный | 623,81 | 1.4095 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 63 | Борисоглебский МО, пос. Березники, ул. Городская, д. 1 | 1978 | кирпичный | 472,31 | 1.4063 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 64 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Юбилейная, д. 7 | 1984 | кирпичный | 734,00 | 1.4063 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 65 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Белевцева, д. 69 | 1979 | кирпичный | 774,50 | 1.4036 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 66 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Мира, д. 24 | 1979 | кирпичный | 821,21 | 1.3988 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 67 | Борисоглебский МО, с. Вощажниково, ул. Советская, д. 64 | 1936 | другой тип | 181,80 | 1.3833 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Борисоглебский МО, пос. Березники, ул. Городская, д. 2 | 1979 | кирпичный | 493,81 | 1.3698 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 69 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Вощажниковская, д. 36 | 1978 | кирпичный | 800,71 | 1.3688 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 70 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Мира, д. 30 | 1983 | кирпичный | 713,31 | 1.3655 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 71 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Мира, д. 48 | 1983 | кирпичный | 458,50 | 1.3655 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 72 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Победы, д. 3 | 1983 | кирпичный | 630,70 | 1.3655 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 73 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Юбилейная, д. 8 | 1985 | кирпичный | 735,00 | 1.3594 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 74 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Мира, д. 40а | 1982 | кирпичный | 779,70 | 1.3542 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 75 | Борисоглебский МО, пос. Березники, ул. Городская, д. 4 | 1987 | кирпичный | 338,31 | 1.3531 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 76 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Вощажниковская, д. 40 | 1984 | кирпичный | 1104,50 | 1.3500 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 77 | Борисоглебский МО, дер. Погорелка, д. 102 | 1990 | кирпичный | 331,60 | 1.3111 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 78 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Залесная, д. 5 | 1979 | кирпичный | 790,71 | 1.2865 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 79 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Мира, д. 50 | 1985 | кирпичный | 717,00 | 1.2774 | 2023 - 2025 (2024) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 80 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Победы, д. 1 | 1985 | кирпичный | 749,21 | 1.2774 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 81 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Луговая, д. 5 | 1986 | кирпичный | 472,30 | 1.2333 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 82 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Луговая, д. 6 | 1986 | кирпичный | 667,31 | 1.2333 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 83 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Вощажниковская, д. 46 | 1988 | кирпичный | 951,50 | 1.2241 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 84 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Мира, д. 42 | 1986 | кирпичный | 770,81 | 1.1833 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 85 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Луговая, д. 3 | 1982 | кирпичный | 688,81 | 1.1771 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 86 | Борисоглебский МО, дер. Юркино, ул. Центральная, д. 7 | 1963 | кирпичный | 240,90 | 1.1717 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Луговая, д. 1 | 1987 | кирпичный | 480,00 | 1.1698 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 88 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Пушкинская, д. 45 | 1971 | кирпичный | 545,31 | 1.1486 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 89 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Пушкинская, д. 41 | 1966 | кирпичный | 539,50 | 1.1389 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 90 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Мира, д. 44 | 1989 | кирпичный | 658,20 | 1.1012 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 91 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Юбилейная, д. 10 | 1989 | кирпичный | 631,00 | 1.1012 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 92 | Борисоглебский МО, пос. Березники, ул. Городская, д. 3 | 1987 | кирпичный | 337,50 | 1.0781 | 2023 - 2025 (2025) | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 93 | Борисоглебский МО, с. Вощажниково, ул. Советская, д. 39 | 1989 | панельный | 326,31 | 1.0781 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 94 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Вощажниковская, д. 48 | 1988 | кирпичный | 958,81 | 1.0685 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 95 | Борисоглебский МО, дер. Юркино, ул. Центральная, д. 11 | 1970 | кирпичный | 277,10 | 1.0367 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Юбилейная, д. 15 | 1992 | кирпичный | 660,20 | 1.0313 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 97 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Победы, д. 6 | 1991 | кирпичный | 725,20 | 1.0131 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 98 | Борисоглебский МО, дер. Юркино, ул. Центральная, д. 3 | 1972 | кирпичный | 246,51 | 0.9833 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Комсомольская, д. 38 | 1986 | кирпичный | 658,21 | 0.9429 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 100 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Победы, д. 9 | 1994 | кирпичный | 425,00 | 0.9375 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 101 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Победы, д. 10 | 1993 | кирпичный | 581,21 | 0.9250 | 2023 - 2025 (2024) | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 102 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Победы, д. 8 | 1993 | кирпичный | 630,81 | 0.9250 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 103 | Борисоглебский МО, дер. Юркино, ул. Центральная, д. 9 | 1965 | кирпичный | 203,30 | 0.9200 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Юбилейная, д. 12 | 1995 | кирпичный | 640,70 | 0.8906 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 105 | Борисоглебский МО, дер. Юркино, ул. Центральная, д. 16 | 1977 | кирпичный | 280,00 | 0.8896 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Борисоглебский МО, дер. Юркино, ул. Центральная, д. 14 | 1979 | кирпичный | 283,11 | 0.8417 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Борисоглебский МО, дер. Юркино, ул. Центральная, д. 6 | 1973 | другой тип | 187,90 | 0.7833 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Борисоглебский МО, дер. Погорелка, д. 24 | 2002 | кирпичный | 1489,20 | 0.7000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 109 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Юбилейная, д. 14 | 2000 | кирпичный | 419,11 | 0.6563 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 110 | Борисоглебский МО, дер. Юркино, ул. Центральная, д. 12 | 1980 | кирпичный | 284,10 | 0.4583 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Борисоглебский МО, дер. Юркино, ул. Центральная, д. 5 | 1974 | кирпичный | 194,11 | 0.3021 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Юбилейная, д. 17 | 2011 | кирпичный | 764,31 | 0.1406 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 113 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Юбилейная, д. 19 | 2011 | кирпичный | 762,10 | 0.1406 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 114 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Юбилейная, д. 13 | 2012 | кирпичный | 556,50 | 0.1028 | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 115 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Юбилейная, д. 16 | 2012 | кирпичный | 1204,20 | 0.1028 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 116 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Юбилейная, д. 18 | 2012 | кирпичный | 764,40 | 0.1028 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 117 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Юбилейная, д. 9 | 2012 | кирпичный | 985,71 | 0.0938 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 118 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Юбилейная, д. 21 | 2013 | кирпичный | 733,78 | 0.0542 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Борисоглебский МО, пос. Борисоглебский, ул. Юбилейная, д. 20 | 2013 | кирпичный | 817,40 | 0.0514 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 120 | Борисоглебский МО, дер. Погорелка, д. 160, корп. 1 | 2015 | кирпичный | 4645,90 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 121 | Борисоглебский МО, дер. Погорелка, д. 160, корп. 2 | 2015 | кирпичный | 4666,30 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| ### Брейтовский МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Брейтовский МО, с. Брейтово, ул. Механизаторов, д. 7 | 1968 | кирпичный | 503,60 | 2.1357 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 2 | Брейтовский МО, с. Брейтово, ул. Республиканская, д. 46 | 1969 | кирпичный | 736,81 | 2.0893 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 3 | Брейтовский МО, с. Брейтово, ул. Механизаторов, д. 6 | 1971 | кирпичный | 723,00 | 1.9964 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 4 | Брейтовский МО, с. Брейтово, ул. Гражданская, д. 13 | 1962 | кирпичный | 441,50 | 1.9933 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 5 | Брейтовский МО, дер. Ульяниха, ул. Сорокина, д. 1 | 1975 | кирпичный | 864,71 | 1.9094 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2038 - 2040 |
| 6 | Брейтовский МО, дер. Ульяниха, ул. Сорокина, д. 3 | 1976 | кирпичный | 835,60 | 1.8604 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2038 - 2040 |
| 7 | Брейтовский МО, с. Брейтово, ул. Солнечная, д. 6 | 1977 | кирпичный | 857,71 | 1.8115 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 8 | Брейтовский МО, с. Брейтово, ул. Республиканская, д. 44 | 1975 | кирпичный | 707,00 | 1.8107 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 9 | Брейтовский МО, с. Брейтово, ул. Солнечная, д. 4 | 1972 | кирпичный | 449,31 | 1.7786 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 10 | Брейтовский МО, с. Брейтово, ул. Республиканская, д. 50 | 1976 | кирпичный | 715,31 | 1.7643 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 11 | Брейтовский МО, с. Брейтово, ул. Республиканская, д. 48 | 1973 | кирпичный | 700,60 | 1.7464 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 12 | Брейтовский МО, с. Брейтово, ул. Юбилейная, д. 4 | 1977 | кирпичный | 727,60 | 1.7398 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 13 | Брейтовский МО, с. Брейтово, ул. Первомайская, д. 31 | 1977 | кирпичный | 376,10 | 1.7344 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 14 | Брейтовский МО, с. Брейтово, ул. Механизаторов, д. 8 | 1974 | кирпичный | 909,00 | 1.7000 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 |
| 15 | Брейтовский МО, с. Брейтово, ул. Первомайская, д. 39 | 1980 | кирпичный | 857,81 | 1.6646 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 16 | Брейтовский МО, с. Брейтово, ул. Республиканская, д. 15 | 1980 | кирпичный | 263,11 | 1.6646 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 17 | Брейтовский МО, с. Брейтово, ул. Юбилейная, д. 3 | 1980 | кирпичный | 736,70 | 1.6646 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 18 | Брейтовский МО, с. Брейтово, ул. Солнечная, д. 16 | 1975 | кирпичный | 736,10 | 1.6440 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 19 | Брейтовский МО, с. Брейтово, ул. Механизаторов, д. 10 | 1976 | кирпичный | 913,70 | 1.6119 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 20 | Брейтовский МО, с. Брейтово, ул. Юбилейная, д. 5 | 1978 | кирпичный | 707,21 | 1.6083 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 21 | Брейтовский МО, с. Брейтово, ул. Юбилейная, д. 6 | 1982 | кирпичный | 940,31 | 1.5667 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 22 | Брейтовский МО, с. Брейтово, ул. Механизаторов, д. 12 | 1977 | кирпичный | 862,60 | 1.5607 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 23 | Брейтовский МО, с. Брейтово, ул. Солнечная, д. 8 | 1981 | кирпичный | 861,71 | 1.5321 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 24 | Брейтовский МО, с. Брейтово, ул. Первомайская, д. 46 | 1983 | кирпичный | 868,20 | 1.5177 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 25 | Брейтовский МО, с. Брейтово, ул. Звездная, д. 4 | 1985 | кирпичный | 2298,40 | 1.4769 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 26 | Брейтовский МО, с. Брейтово, ул. Первомайская, д. 44 | 1984 | кирпичный | 866,10 | 1.4688 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 27 | Брейтовский МО, с. Брейтово, ул. Первомайская, д. 9 | 1970 | кирпичный | 422,80 | 1.4267 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 28 | Брейтовский МО, с. Горелово, ул. Центральная, д. 1 | 1984 | кирпичный | 921,71 | 1.4063 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 29 | Брейтовский МО, с. Брейтово, ул. Память Ильича, д. 56 | 1977 | кирпичный | 291,31 | 1.4042 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Брейтовский МО, с. Брейтово, ул. Звездная, д. 8 | 1986 | кирпичный | 843,21 | 1.3708 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 31 | Брейтовский МО, с. Брейтово, ул. Гагарина, д. 4 | 1987 | кирпичный | 973,21 | 1.3219 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 32 | Брейтовский МО, с. Брейтово, ул. Звездная, д. 2 | 1987 | кирпичный | 2842,40 | 1.3219 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 33 | Брейтовский МО, с. Горелово, ул. Центральная, д. 2 | 1986 | кирпичный | 933,31 | 1.3125 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 34 | Брейтовский МО, с. Брейтово, ул. Звездная, д. 10 | 1983 | кирпичный | 989,81 | 1.2536 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 |
| 35 | Брейтовский МО, с. Брейтово, ул. Солнечная, д. 10 | 1987 | кирпичный | 809,60 | 1.1906 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 36 | Брейтовский МО, с. Брейтово, ул. Гагарина, д. 2 | 1992 | кирпичный | 933,31 | 1.0771 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 37 | Брейтовский МО, с. Брейтово, ул. Республиканская, д. 58 | 1991 | кирпичный | 374,81 | 1.0679 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 38 | Брейтовский МО, с. Брейтово, ул. Гагарина, д. 34 | 1994 | кирпичный | 295,31 | 0.9792 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 39 | Брейтовский МО, с. Брейтово, ул. Механизаторов, д. 5 | 1995 | кирпичный | 890,50 | 0.9676 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 40 | Брейтовский МО, с. Брейтово, ул. Крестьянская, д. 9 | 1996 | кирпичный | 841,60 | 0.8813 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 41 | Брейтовский МО, с. Брейтово, ул. Республиканская, д. 34 | 1997 | кирпичный | 960,20 | 0.7893 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 42 | Брейтовский МО, с. Брейтово, ул. Гагарина, д. 24а | 2004 | кирпичный | 302,10 | 0.4643 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 43 | Брейтовский МО, с. Брейтово, ул. Первомайская, д. 48 | 2010 | кирпичный | 600,60 | 0.1958 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 44 | Брейтовский МО, с. Брейтово, ул. Строительная, д. 5а | 2010 | кирпичный | 472,11 | 0.1958 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 45 | Брейтовский МО, с. Брейтово, ул. Республиканская, д. 24 | 2013 | кирпичный | 1449,97 | 0.0535 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| ### Гаврилов-Ямский МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, д. 54 | 1902 | кирпичный | 524,50 | 4.8000 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 |
| 2 | Гаврилов-Ямский МО, с. Великое, ул. Ярославская, д. 23а | 1917 | кирпичный | 147,40 | 4.5469 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 3 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 31 | 1917 | кирпичный | 1788,51 | 4.5046 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 |
| 4 | Гаврилов-Ямский МО, с. Великое, ул. Советская, д. 15 | 1917 | кирпичный | 241,01 | 4.1385 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 5 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Семашко, д. 4 | 1928 | другой тип | 367,60 | 4.1208 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 6 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 2 | 1930 | кирпичный | 713,21 | 3.9375 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 |
| 7 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, д. 13 | 1917 | кирпичный | 2010,40 | 3.8012 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 8 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, д. 9 | 1930 | другой тип | 307,10 | 3.8000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 9 | Гаврилов-Ямский МО, с. Великое, ул. Советская, д. 8 | 1917 | кирпичный | 312,11 | 3.1071 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 10 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Октябрьская, д. 2 | 1937 | кирпичный | 1588,20 | 3.0625 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 11 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Зои Зубрицкой, д. 10 | 1952 | кирпичный | 1319,30 | 3.0426 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 12 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3 | 1950 | кирпичный | 2218,51 | 3.0000 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2020 - 2022 | 0 | 2020 - 2022 | 2023 - 2025 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 0 | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 |
| 13 | Гаврилов-Ямский МО, с. Великое, ул. Моругина, д. 13 | 1917 | кирпичный | 174,51 | 2.9486 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 14 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 50 | 1957 | кирпичный | 996,71 | 2.7972 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 15 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1 | 1954 | кирпичный | 1212,90 | 2.7889 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 16 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 44 | 1955 | кирпичный | 710,20 | 2.7656 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 17 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 46 | 1955 | кирпичный | 575,00 | 2.7656 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 18 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, д. 31 | 1958 | кирпичный | 1013,00 | 2.7481 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 19 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 48 | 1956 | кирпичный | 777,20 | 2.7188 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 20 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 48а | 1956 | кирпичный | 560,71 | 2.7188 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 21 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Патова, д. 12 | 1952 | кирпичный | 2370,00 | 2.6396 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 22 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Зои Зубрицкой, д. 9 | 1958 | кирпичный | 280,50 | 2.6250 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 23 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Коммунистическая, д. 4 | 1958 | кирпичный | 560,60 | 2.6250 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 24 | Гаврилов-Ямский МО, пос. Мичуриха, д. 42 | 1958 | кирпичный | 706,00 | 2.6250 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 25 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Коммунистическая, д. 1 | 1959 | кирпичный | 562,00 | 2.5781 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 26 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 64 | 1962 | кирпичный | 1571,80 | 2.5519 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2021) | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 27 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Коммунистическая, д. 2 | 1960 | кирпичный | 571,60 | 2.5313 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 28 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 55 | 1963 | кирпичный | 2014,40 | 2.5028 | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 29 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 54 | 1961 | кирпичный | 573,50 | 2.4844 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 30 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 56 | 1961 | кирпичный | 283,81 | 2.4844 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 31 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 58 | 1961 | кирпичный | 563,00 | 2.4844 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 32 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 62 | 1962 | кирпичный | 1502,50 | 2.4375 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2026) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 33 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Коммунистическая, д. 9 | 1963 | кирпичный | 1532,80 | 2.3906 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 34 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Коммунистическая, д. 3 | 1959 | кирпичный | 559,00 | 2.3656 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 35 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 43 | 1973 | кирпичный | 3380,11 | 2.3157 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 36 | Гаврилов-Ямский МО, с. Шопша, ул. ОКУ-3, д. 1 | 1967 | кирпичный | 931,81 | 2.3065 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 37 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 57 | 1965 | кирпичный | 1738,90 | 2.2787 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 38 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Шишкина, д. 3 | 1974 | кирпичный | 3367,80 | 2.2741 | 2023 - 2025 (2022) | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 | 0 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 39 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 52 | 1959 | кирпичный | 276,30 | 2.2594 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 40 | Гаврилов-Ямский МО, с. Великое, ул. Розы Люксембург, д. 12б | 1966 | кирпичный | 501,80 | 2.2500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 41 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Коммунистическая, д. 5 | 1958 | кирпичный | 558,00 | 2.2458 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 42 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, пр. Юбилейный, д. 1 | 1966 | кирпичный | 1748,00 | 2.2333 | 2014 - 2016 (2016) | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2020) | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2014 - 2016 (2016) | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 43 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Коммунистическая, д. 6 | 1959 | кирпичный | 274,30 | 2.1844 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 44 | Гаврилов-Ямский МО, с. Шопша, ул. Старосельская, д. 1 | 1968 | кирпичный | 313,60 | 2.1563 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 45 | Гаврилов-Ямский МО, с. Шопша, ул. Старосельская, д. 2 | 1968 | кирпичный | 384,50 | 2.1563 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 46 | Гаврилов-Ямский МО, пос. Новый, д. 2 | 1975 | кирпичный | 746,20 | 2.1531 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 47 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Коммунистическая, д. 7 | 1958 | кирпичный | 555,81 | 2.1500 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 48 | Гаврилов-Ямский МО, с. Шопша, ул. Старосельская, д. 3 | 1969 | кирпичный | 385,11 | 2.1094 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 49 | Гаврилов-Ямский МО, с. Шопша, ул. Старосельская, д. 4 | 1969 | кирпичный | 387,80 | 2.1094 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 50 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Коммунистическая, д. 10 | 1962 | кирпичный | 1549,01 | 2.1074 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 51 | Гаврилов-Ямский МО, с. Шопша, ул. Молодежная, д. 11 | 1976 | кирпичный | 569,31 | 2.0979 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 52 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 45 | 1970 | кирпичный | 3569,11 | 2.0519 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 53 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 59 | 1970 | кирпичный | 2354,50 | 2.0519 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 54 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, пр. Юбилейный, д. 10 | 1978 | панельный | 2763,00 | 2.0333 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 (2025) | 2041 - 2043 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2038 - 2040 |
| 55 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Северная, д. 12 | 1968 | кирпичный | 331,11 | 2.0262 | 2020 - 2022 (2023) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 56 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, пр. Юбилейный, д. 6 | 1971 | кирпичный | 2286,00 | 2.0156 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 57 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, пр. Юбилейный, д. 3 | 1968 | кирпичный | 2633,80 | 2.0146 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 58 | Гаврилов-Ямский МО, с. Шопша, ул. Молодежная, д. 14 | 1979 | кирпичный | 846,70 | 1.9769 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2020) | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 |
| 59 | Гаврилов-Ямский МО, с. Шопша, ул. Старосельская, д. 74 | 1965 | кирпичный | 306,20 | 1.9736 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 60 | Гаврилов-Ямский МО, с. Великое, ул. 1-я Красная, д. 23 | 1972 | кирпичный | 459,11 | 1.9688 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 61 | Гаврилов-Ямский МО, с. Ильинское-Урусово, ул. Центральная, д. 1 | 1972 | кирпичный | 354,31 | 1.9688 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 62 | Гаврилов-Ямский МО, с. Ильинское-Урусово, ул. Центральная, д. 2 | 1972 | кирпичный | 362,81 | 1.9688 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 63 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Пирогова, д. 15 | 1973 | кирпичный | 227,80 | 1.9219 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 64 | Гаврилов-Ямский МО, с. Шопша, ул. Молодежная, д. 15 | 1980 | кирпичный | 1158,70 | 1.9204 | 2023 - 2025 (2023) | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 0 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 |
| 65 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Труфанова, д. 13 | 1975 | кирпичный | 779,21 | 1.9139 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 66 | Гаврилов-Ямский МО, с. Великое, ул. Урицкого, д. 26 | 1972 | кирпичный | 392,31 | 1.8813 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 67 | Гаврилов-Ямский МО, дер. Поляна, ул. Клубная, д. 3 | 1974 | кирпичный | 567,20 | 1.8750 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 68 | Гаврилов-Ямский МО, с. Великое, ул. Розы Люксембург, д. 12в | 1974 | кирпичный | 747,20 | 1.8750 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 69 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 7а | 1981 | кирпичный | 3487,40 | 1.8639 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 70 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Труфанова, д. 14 | 1977 | кирпичный | 798,20 | 1.8157 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 71 | Гаврилов-Ямский МО, с. Шопша, ул. Строителей, д. 5 | 1982 | панельный | 843,71 | 1.8074 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 72 | Гаврилов-Ямский МО, с. Шопша, ул. Строителей, д. 6 | 1982 | панельный | 831,00 | 1.8074 | 2023 - 2025 (2024) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 73 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Седова, д. 29 | 1979 | кирпичный | 5801,31 | 1.7935 | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 74 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Шишкина, д. 9 | 1974 | панельный | 2751,00 | 1.7731 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2022) | 0 | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 75 | Гаврилов-Ямский МО, дер. Шалаево, ул. Центральная, д. 12 | 1981 | панельный | 754,10 | 1.7679 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 76 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, пр. Юбилейный, д. 4 | 1972 | кирпичный | 2642,50 | 1.7389 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2016) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 77 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, д. 27 | 1972 | кирпичный | 3370,01 | 1.7389 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 78 | Гаврилов-Ямский МО, с. Шопша, ул. Молодежная, д. 10 | 1973 | кирпичный | 572,20 | 1.7385 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 79 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Седова, д. 31 | 1979 | кирпичный | 3367,11 | 1.7176 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 80 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Шишкина, д. 1 | 1977 | панельный | 2796,00 | 1.7120 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2021) | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 81 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 10 | 1984 | кирпичный | 7673,80 | 1.6944 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 |
| 82 | Гаврилов-Ямский МО, с. Шопша, ул. Строителей, д. 9 | 1984 | кирпичный | 1872,80 | 1.6944 | 2020 - 2022 | 2023 - 2025 | 2020 - 2022 | 0 | 2020 - 2022 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2020 - 2022 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2020 - 2022 |
| 83 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Шишкина, д. 7 | 1976 | панельный | 2740,00 | 1.6880 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 |
| 84 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Энгельса, д. 6 | 1975 | кирпичный | 789,71 | 1.6823 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 85 | Гаврилов-Ямский МО, дер. Шалаево, ул. Центральная, д. 10 | 1983 | кирпичный | 940,10 | 1.6607 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 86 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Труфанова, д. 15 | 1978 | кирпичный | 810,50 | 1.6519 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 87 | Гаврилов-Ямский МО, с. Шопша, ул. Молодежная, д. 13 | 1979 | кирпичный | 841,10 | 1.6406 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 88 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 7 | 1985 | кирпичный | 5515,10 | 1.6380 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 89 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Строителей, д. 1 | 1985 | кирпичный | 4179,61 | 1.6380 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 |
| 90 | Гаврилов-Ямский МО, с. Ильинское-Урусово, ул. Мира, д. 2 | 1985 | кирпичный | 856,00 | 1.6380 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 91 | Гаврилов-Ямский МО, дер. Поляна, терр. Сосновый Бор, д. 1 | 1986 | кирпичный | 2083,51 | 1.6100 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 |
| 92 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, д. 65 | 1977 | кирпичный | 769,21 | 1.6010 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 93 | Гаврилов-Ямский МО, с. Плещеево, ул. Центральная, д. 4 | 1980 | кирпичный | 511,81 | 1.5938 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 94 | Гаврилов-Ямский МО, с. Плещеево, ул. Центральная, д. 6 | 1980 | кирпичный | 525,71 | 1.5938 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 95 | Гаврилов-Ямский МО, с. Шопша, ул. Молодежная, д. 12 | 1980 | кирпичный | 1175,30 | 1.5938 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2020 - 2022 (2018) | 2029 - 2031 |
| 96 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Строителей, д. 4 | 1983 | кирпичный | 3395,61 | 1.5843 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 97 | Гаврилов-Ямский МО, с. Шопша, ул. Строителей, д. 8 | 1986 | кирпичный | 1864,90 | 1.5815 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 |
| 98 | Гаврилов-Ямский МО, дер. Шалаево, ул. Центральная, д. 8 | 1974 | кирпичный | 754,50 | 1.5571 | 2014 - 2016 (2015) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 99 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Северная, д. 41 | 1976 | кирпичный | 347,11 | 1.5560 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 100 | Гаврилов-Ямский МО, дер. Поляна, ул. Клубная, д. 2 | 1981 | кирпичный | 567,21 | 1.5469 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 101 | Гаврилов-Ямский МО, с. Плещеево, ул. Центральная, д. 2 | 1981 | кирпичный | 508,81 | 1.5469 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 102 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, пр. Юбилейный, д. 9 | 1979 | панельный | 1879,00 | 1.5463 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 103 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Шишкина, д. 5 | 1977 | кирпичный | 1630,90 | 1.5398 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 104 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, пр. Юбилейный, д. 12 | 1987 | кирпичный | 4190,10 | 1.5250 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 105 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Молодежная, д. 1 | 1987 | кирпичный | 5607,50 | 1.5250 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 |
| 106 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, пр. Юбилейный, д. 7 | 1975 | кирпичный | 2681,61 | 1.5222 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 107 | Гаврилов-Ямский МО, дер. Поляна, ул. Клубная, д. 1 | 1982 | кирпичный | 550,50 | 1.5000 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 108 | Гаврилов-Ямский МО, с. Великое, ул. Урицкого, д. 30а | 1982 | кирпичный | 752,50 | 1.5000 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 109 | Гаврилов-Ямский МО, с. Заячий Холм, ул. Центральная, д. 29 | 1982 | кирпичный | 866,00 | 1.5000 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 110 | Гаврилов-Ямский МО, с. Заячий Холм, ул. Центральная, д. 31 | 1982 | кирпичный | 846,00 | 1.5000 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 111 | Гаврилов-Ямский МО, с. Стогинское, ул. Центральная, д. 1 | 1982 | кирпичный | 865,00 | 1.5000 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 112 | Гаврилов-Ямский МО, с. Ильинское-Урусово, ул. Мира, д. 1 | 1987 | кирпичный | 846,70 | 1.4906 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 113 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Строителей, д. 5 | 1981 | панельный | 1879,01 | 1.4750 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 |
| 114 | Гаврилов-Ямский МО, с. Великое, ул. Розы Люксембург, д. 20 | 1984 | кирпичный | 1306,00 | 1.4722 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 115 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Строителей, д. 3 | 1982 | панельный | 2764,00 | 1.4630 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 |
| 116 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, пр. Юбилейный, д. 11 | 1981 | панельный | 2806,00 | 1.4611 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 117 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Строителей, д. 2 | 1981 | панельный | 2739,01 | 1.4611 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 118 | Гаврилов-Ямский МО, дер. Поляна, ул. Клубная, д. 4 | 1983 | кирпичный | 572,50 | 1.4531 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 119 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Северная, д. 6 | 1966 | кирпичный | 528,50 | 1.4488 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 120 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Северная, д. 7 | 1966 | кирпичный | 522,71 | 1.4488 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 121 | Гаврилов-Ямский МО, с. Ильинское-Урусово, ул. Мира, д. 3 | 1988 | кирпичный | 873,10 | 1.4354 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 |
| 122 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, пр. Юбилейный, д. 8 | 1979 | кирпичный | 1670,00 | 1.4102 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 123 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Машиностроителей, д. 5 | 1988 | кирпичный | 1470,80 | 1.3915 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 124 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Строителей, д. 5а | 1982 | панельный | 2765,00 | 1.3769 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 0 | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 |
| 125 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, д. 67а | 1985 | кирпичный | 865,00 | 1.3594 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 126 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Седова, д. 29а | 1991 | кирпичный | 2456,51 | 1.2991 | 2023 - 2025 (2023) | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 127 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Семашко, д. 15 | 1991 | кирпичный | 4113,81 | 1.2991 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 128 | Гаврилов-Ямский МО, с. Заречье, ул. Центральная, д. 1 | 1977 | кирпичный | 458,00 | 1.2950 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 129 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Сосновая, д. 5 | 1992 | панельный | 1300,30 | 1.2650 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2019) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 130 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Северная, д. 13 | 1973 | кирпичный | 448,80 | 1.2488 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 131 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, д. 15 | 1980 | кирпичный | 1321,51 | 1.2476 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 132 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 9 | 1987 | кирпичный | 2093,51 | 1.2361 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2020 - 2022 (2022) | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 133 | Гаврилов-Ямский МО, с. Великое, ул. Розы Люксембург, д. 20а | 1989 | кирпичный | 1306,70 | 1.2269 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 134 | Гаврилов-Ямский МО, с. Шопша, ул. Молодежная, д. 15а | 1989 | панельный | 934,71 | 1.2269 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 135 | Гаврилов-Ямский МО, с. Шопша, ул. Строителей, д. 7 | 1989 | панельный | 861,71 | 1.2269 | 2023 - 2025 (2025) | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 136 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 15 | 1988 | кирпичный | 2869,40 | 1.2241 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 (2022) | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 137 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Машиностроителей, д. 3 | 1988 | панельный | 3230,51 | 1.2241 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 138 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Молодежная, д. 3 | 1988 | кирпичный | 7232,11 | 1.2241 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2017) | 2020 - 2022 (2020) | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 139 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Северная, д. 3а | 1988 | кирпичный | 351,30 | 1.2188 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 140 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Труфанова, д. 18 | 1982 | кирпичный | 942,60 | 1.2167 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 141 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Труфанова, д. 17 | 1983 | кирпичный | 925,81 | 1.1969 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 142 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Молодежная, д. 3а | 1993 | панельный | 6543,00 | 1.1861 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 |
| 143 | Гаврилов-Ямский МО, с. Великое, ул. Розы Люксембург, д. 21а | 1989 | кирпичный | 1312,70 | 1.1719 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 144 | Гаврилов-Ямский МО, с. Ильинское-Урусово, ул. Мира, д. 4 | 1989 | кирпичный | 873,60 | 1.1719 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 145 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, д. 66 | 1984 | кирпичный | 846,21 | 1.1458 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 146 | Гаврилов-Ямский МО, дер. Поляна, ул. Клубная, д. 5 | 1991 | кирпичный | 594,60 | 1.1287 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 147 | Гаврилов-Ямский МО, дер. Поляна, ул. Клубная, д. 6 | 1991 | кирпичный | 873,31 | 1.1287 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 148 | Гаврилов-Ямский МО, с. Стогинское, ул. Центральная, д. 3 | 1991 | кирпичный | 988,00 | 1.1287 | 2023 - 2025 (2024) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 149 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Сосновая, д. 3 | 1992 | кирпичный | 364,80 | 1.0796 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 150 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, д. 68 | 1990 | панельный | 1284,30 | 1.0778 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 151 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Труфанова, д. 19 | 1986 | кирпичный | 942,81 | 1.0604 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 152 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, д. 1 | 1992 | кирпичный | 981,50 | 1.0313 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 153 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Пирогова, д. 5 | 1994 | панельный | 1438,80 | 0.9815 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 |
| 154 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, пр. Юбилейный, д. 14 | 1997 | кирпичный | 4186,31 | 0.9602 | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2035 - 2037 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 |
| 155 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, д. 69 | 1995 | панельный | 1437,30 | 0.9324 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 156 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, д. 70 | 1995 | кирпичный | 2571,90 | 0.9324 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 157 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Труфанова, д. 20 | 1992 | панельный | 682,70 | 0.9073 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 158 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Труфанова, д. 8а | 1998 | кирпичный | 703,00 | 0.7500 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 159 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Труфанова, д. 8б | 2001 | кирпичный | 1161,80 | 0.6094 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 160 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, д. 25 | 2009 | кирпичный | 4691,00 | 0.2454 | 2023 - 2025 (2024) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 |
| 161 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Шишкина, д. 4 | 2011 | кирпичный | 1602,51 | 0.1428 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 162 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, д. 25а | 2012 | кирпичный | 1118,01 | 0.0904 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 163 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Пирогова, д. 3 | 2013 | монолит | 933,81 | 0.0504 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 164 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Пирогова, д. 4 | 2013 | монолит | 861,60 | 0.0504 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 165 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, д. 8 | 2013 | кирпичный | 1029,80 | 0.0494 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 166 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Шишкина, д. 6 | 2013 | кирпичный | 1872,30 | 0.0476 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 167 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 53а | 2016 | кирпичный | 1162,50 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 168 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 55а | 2018 | кирпичный | 988,30 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 169 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Семашко, д. 12 | 2017 | кирпичный | 2260,20 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 170 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 59 | 2017 | кирпичный | 774,70 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 171 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Строителей, д. 6 | 2016 | кирпичный | 2538,60 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 172 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, д. 6 | 2015 | кирпичный | 1058,90 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 173 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, д. 8а | 2016 | кирпичный | 928,80 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 174 | Гаврилов-Ямский МО, г. Гаврилов-Ям, ул. Энгельса, д. 2 | 2015 | кирпичный | 1382,50 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| ### Городской округ г. Рыбинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 25 | 1872 | кирпичный | 1998,00 | 7.8396 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2021) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 2 | Городской округ г. Рыбинск, пер. Преображенский, д. 4/2 | 1847 | кирпичный | 1640,00 | 7.5694 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 3 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гоголя, д. 30 | 1886 | кирпичный | 328,00 | 6.0000 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 4 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 147 | 1875 | кирпичный | 597,00 | 5.9323 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 5 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 57 | 1877 | кирпичный | 1014,00 | 5.7036 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 6 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гаванская, д. 14 | 1917 | кирпичный | 545,00 | 5.3552 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 7 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 21 | 1900 | кирпичный | 626,00 | 5.3438 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 8 | Городской округ г. Рыбинск, пер. Преображенский, д. 1 | 1901 | кирпичный | 1557,00 | 5.2969 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 9 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Бородулина, д. 9 | 1923 | кирпичный | 755,00 | 5.0240 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 10 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Пассажирская, д. 21 | 1904 | кирпичный | 379,10 | 4.5690 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 11 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 31 | 1917 | кирпичный | 924,00 | 4.5469 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 12 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Стоялая, д. 16 | 1917 | кирпичный | 620,00 | 4.5469 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 13 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 15 | 1917 | кирпичный | 554,60 | 4.5469 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 14 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 4 | 1917 | кирпичный | 318,00 | 4.3972 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 15 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Бульварная, д. 14 | 1917 | кирпичный | 527,00 | 4.3852 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 16 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 145 | 1917 | кирпичный | 273,00 | 4.3365 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 17 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 61 | 1923 | кирпичный | 665,00 | 4.2656 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 18 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 99 | 1923 | кирпичный | 561,00 | 4.2656 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 19 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Бородулина, д. 36 | 1917 | другой тип | 279,00 | 4.2438 | 2014 - 2016 (2014) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 20 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Димитрова, д. 1 | 1928 | кирпичный | 3021,00 | 4.2204 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 21 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Пушкина, д. 49 | 1917 | кирпичный | 521,31 | 4.1639 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 22 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 40 | 1917 | кирпичный | 934,00 | 4.1469 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 23 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Бородулина, д. 12 | 1917 | кирпичный | 586,00 | 4.1385 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 24 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Пушкина, д. 43 | 1917 | кирпичный | 943,00 | 4.1385 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 25 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Пушкина, д. 6 | 1917 | кирпичный | 654,00 | 4.1385 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 26 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Фроловская, д. 5 | 1917 | кирпичный | 690,00 | 4.1385 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 27 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 27 | 1917 | кирпичный | 376,00 | 4.1385 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 28 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Бородулина, д. 11 | 1917 | кирпичный | 1050,00 | 4.1344 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 29 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гоголя, д. 18 | 1917 | кирпичный | 346,00 | 4.1344 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 30 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гоголя, д. 29 | 1917 | кирпичный | 276,00 | 4.1344 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 31 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 37 | 1917 | кирпичный | 404,00 | 4.1344 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 32 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 95 | 1917 | кирпичный | 562,00 | 4.1344 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 33 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Чебышева, д. 5 | 1917 | кирпичный | 1114,40 | 4.1302 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 34 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Димитрова, д. 2 | 1930 | кирпичный | 3706,00 | 4.1222 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2023) | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2014 - 2016 (2016) | 2035 - 2037 |
| 35 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Димитрова, д. 3 | 1930 | другой тип | 7951,60 | 4.0733 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 36 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ломоносова, д. 8 | 1917 | кирпичный | 516,00 | 4.0321 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 37 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Димитрова, д. 4 | 1930 | кирпичный | 5110,00 | 3.9940 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 38 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Ленина, д. 159 | 1931 | кирпичный | 1180,00 | 3.9358 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 39 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Пассажирская, д. 26 | 1928 | кирпичный | 824,00 | 3.8907 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 40 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Бородулина, д. 42 | 1923 | кирпичный | 695,00 | 3.8823 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 41 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 101 | 1923 | кирпичный | 1148,00 | 3.8781 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 42 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ломоносова, д. 17 | 1923 | кирпичный | 673,00 | 3.8781 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 43 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Румянцевская, д. 13 | 1923 | кирпичный | 603,00 | 3.8781 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 44 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Стоялая, д. 4 | 1923 | кирпичный | 1029,70 | 3.8781 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 45 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 27 | 1917 | кирпичный | 2494,00 | 3.8508 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 46 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Захарова, д. 31 | 1930 | кирпичный | 1957,90 | 3.8037 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 47 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Рапова, д. 8а | 1937 | кирпичный | 3736,00 | 3.7787 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 |
| 48 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Баженова, д. 2 | 1935 | кирпичный | 1103,51 | 3.7525 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 49 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Лизы Чайкиной, д. 2 | 1936 | кирпичный | 3616,01 | 3.7400 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 50 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Рапова, д. 6а | 1936 | кирпичный | 2471,00 | 3.7122 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 |
| 51 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 29 | 1935 | кирпичный | 2357,00 | 3.7031 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 52 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Рапова, д. 4 | 1933 | кирпичный | 3684,00 | 3.6676 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 53 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Рапова, д. 2 | 1940 | кирпичный | 3635,00 | 3.6315 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 54 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Рапова, д. 3 | 1940 | кирпичный | 3657,00 | 3.6315 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 55 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Герцена, д. 1/1 | 1923 | кирпичный | 803,00 | 3.6246 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 56 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Поселок Володарского, д. 11 | 1932 | кирпичный | 1009,00 | 3.6031 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 57 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Румянцевская, д. 20 | 1917 | кирпичный | 728,00 | 3.5885 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 58 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Баженова, д. 7 | 1941 | кирпичный | 1413,00 | 3.5824 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 59 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Моисеенко, д. 10 | 1941 | кирпичный | 665,81 | 3.5824 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 60 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 57 | 1917 | кирпичный | 1506,78 | 3.5802 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 61 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ломоносова, д. 18 | 1936 | кирпичный | 385,00 | 3.5604 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 62 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Бульварная, д. 15/25 | 1932 | кирпичный | 1412,00 | 3.5313 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 63 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Захарова, д. 35 | 1937 | кирпичный | 1099,00 | 3.5269 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 64 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Румянцевская, д. 20, корп. Б | 1917 | кирпичный | 256,00 | 3.5179 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 65 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Рапова, д. 1 | 1937 | кирпичный | 3588,00 | 3.5120 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 |
| 66 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Рапова, д. 7а | 1937 | кирпичный | 3827,00 | 3.5120 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 |
| 67 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Алябьева, д. 9 | 1937 | кирпичный | 334,11 | 3.4898 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 68 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Молодежная, д. 26 | 1948 | кирпичный | 506,00 | 3.4833 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 69 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Рапова, д. 9а | 1938 | кирпичный | 3645,50 | 3.4407 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 70 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Вокзальная, д. 27 | 1941 | кирпичный | 1147,00 | 3.4219 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 71 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 24 | 1934 | кирпичный | 608,00 | 3.4083 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 72 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Максима Горького, д. 51 | 1939 | кирпичный | 961,00 | 3.3954 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 73 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Блюхера, д. 13 | 1935 | кирпичный | 1690,00 | 3.3848 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 74 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Радищева, д. 28 | 1954 | кирпичный | 691,00 | 3.3571 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 75 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Герцена, д. 48а | 1930 | кирпичный | 2256,00 | 3.3522 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 76 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 1 | 1941 | кирпичный | 628,20 | 3.3491 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 77 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Моисеенко, д. 9 | 1941 | кирпичный | 599,81 | 3.3454 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 78 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Поселок Володарского, д. 16 | 1936 | кирпичный | 691,00 | 3.3372 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 79 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Баженова, д. 4 | 1949 | кирпичный | 1874,00 | 3.3042 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 80 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 4 | 1949 | кирпичный | 3601,00 | 3.3042 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 81 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Стоялая, д. 28 | 1917 | кирпичный | 343,00 | 3.3010 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 82 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Баженова, д. 10 | 1948 | другой тип | 517,00 | 3.3000 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 83 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Баженова, д. 12 | 1948 | другой тип | 516,00 | 3.3000 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 84 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Баженова, д. 14 | 1948 | другой тип | 519,00 | 3.3000 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 85 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Румянцевская, д. 25 | 1933 | кирпичный | 1504,00 | 3.2713 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 86 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 123 | 1917 | кирпичный | 1266,00 | 3.2571 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 87 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 99 | 1917 | кирпичный | 551,00 | 3.2571 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 88 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Академика Губкина, д. 27 | 1949 | другой тип | 519,00 | 3.2500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 89 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Блюхера, д. 11 | 1938 | кирпичный | 5266,60 | 3.2440 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 90 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 11 | 1948 | кирпичный | 385,00 | 3.2389 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 91 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Молодежная, д. 24 | 1948 | кирпичный | 832,70 | 3.2389 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 92 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Академика Губкина, д. 29 | 1950 | другой тип | 515,00 | 3.2000 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 93 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Баженова, д. 8 | 1950 | другой тип | 839,00 | 3.2000 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 94 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 19 | 1950 | другой тип | 1389,90 | 3.2000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 95 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гагарина, д. 26 | 1957 | кирпичный | 398,31 | 3.1469 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 96 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Вихарева, д. 3а | 1950 | кирпичный | 1120,00 | 3.1407 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 97 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 13 | 1950 | кирпичный | 506,00 | 3.1407 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 98 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 16 | 1950 | кирпичный | 391,00 | 3.1407 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 99 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Баженова, д. 6 | 1941 | кирпичный | 1415,00 | 3.1193 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 100 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Труда, д. 19 | 1937 | кирпичный | 485,00 | 3.1014 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 101 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Солнечная, д. 5 | 1953 | кирпичный | 3182,00 | 3.1008 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 102 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 14 | 1948 | кирпичный | 857,00 | 3.0938 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 103 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Луначарского, д. 51 | 1951 | кирпичный | 382,00 | 3.0917 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 104 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Сеченова, д. 1 | 1947 | кирпичный | 529,00 | 3.0731 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 105 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Сеченова, д. 3 | 1947 | кирпичный | 532,71 | 3.0731 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 106 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 16 | 1950 | другой тип | 875,60 | 3.0667 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 107 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гончарова, д. 2 | 1939 | кирпичный | 639,20 | 3.0608 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 108 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 101 | 1923 | кирпичный | 553,00 | 3.0571 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 109 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Лизы Чайкиной, д. 3 | 1954 | кирпичный | 2430,00 | 3.0500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 110 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Лизы Чайкиной, д. 5 | 1954 | кирпичный | 2106,00 | 3.0500 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 |
| 111 | Городской округ г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д. 16 | 1952 | кирпичный | 872,00 | 3.0426 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 112 | Городской округ г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д. 4 | 1952 | кирпичный | 397,31 | 3.0426 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 113 | Городской округ г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д. 6 | 1952 | кирпичный | 392,60 | 3.0426 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 114 | Городской округ г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д. 26 | 1952 | кирпичный | 602,71 | 3.0354 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 115 | Городской округ г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д. 2 | 1954 | другой тип | 395,81 | 3.0000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 116 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 12 | 1950 | кирпичный | 370,31 | 3.0000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 117 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Тракторная, д. 2а | 1950 | кирпичный | 306,00 | 3.0000 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 118 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Свободы, д. 6 | 1955 | кирпичный | 3941,00 | 2.9992 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 119 | Городской округ г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д. 58а | 1953 | кирпичный | 375,80 | 2.9935 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 120 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Юбилейная, д. 2 | 1935 | кирпичный | 551,21 | 2.9907 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 121 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Толбухина, д. 5 | 1949 | кирпичный | 385,11 | 2.9824 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 122 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Академика Губкина, д. 31 | 1950 | другой тип | 844,00 | 2.9815 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 123 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 11 | 1950 | другой тип | 505,00 | 2.9815 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 124 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Костычева, д. 8а | 1951 | кирпичный | 613,31 | 2.9531 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 125 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Строительная, д. 6а | 1951 | кирпичный | 630,00 | 2.9531 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 126 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Моисеенко, д. 6 | 1950 | кирпичный | 679,21 | 2.9519 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 127 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 | 1956 | кирпичный | 2072,00 | 2.9483 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 128 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Толбухина, д. 13 | 1956 | кирпичный | 2006,51 | 2.9483 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 129 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Толбухина, д. 11 | 1950 | кирпичный | 377,30 | 2.9481 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 130 | Городской округ г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д. 54 | 1954 | кирпичный | 898,00 | 2.9444 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 131 | Городской округ г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д. 56 | 1954 | кирпичный | 628,00 | 2.9444 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 132 | Городской округ г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д. 8 | 1954 | кирпичный | 383,00 | 2.9444 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 133 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Веденеева, д. 6 | 1954 | кирпичный | 367,00 | 2.9444 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 134 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гайдара, д. 3 | 1954 | кирпичный | 383,00 | 2.9444 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 135 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 33 | 1954 | кирпичный | 399,00 | 2.9444 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 136 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 35 | 1954 | кирпичный | 349,81 | 2.9444 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 137 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 45 | 1954 | кирпичный | 393,61 | 2.9444 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 138 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Молодежная, д. 9 | 1954 | кирпичный | 2893,00 | 2.9444 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 139 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Баженова, д. 5 | 1949 | кирпичный | 1846,00 | 2.9340 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 140 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Ленина, д. 146 | 1947 | кирпичный | 8637,00 | 2.9338 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 (2032) (Л) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 141 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 15 | 1950 | кирпичный | 504,00 | 2.9222 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 142 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Герцена, д. 27 | 1952 | кирпичный | 893,00 | 2.9063 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 143 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 14 | 1952 | кирпичный | 740,71 | 2.9063 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 144 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 18 | 1952 | кирпичный | 556,00 | 2.9063 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 145 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 20 | 1952 | кирпичный | 746,00 | 2.9063 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 146 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 23 | 1952 | кирпичный | 911,00 | 2.9063 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 147 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 24 | 1952 | кирпичный | 484,00 | 2.9063 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 148 | Городской округ г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д. 38 | 1957 | кирпичный | 1196,00 | 2.8975 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 149 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Желябова, д. 12 | 1957 | кирпичный | 1460,90 | 2.8975 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 150 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Желябова, д. 20 | 1957 | кирпичный | 839,81 | 2.8975 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 151 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Рапова, д. 11 | 1957 | кирпичный | 6717,00 | 2.8975 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 152 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Чебышева, д. 31 | 1936 | кирпичный | 590,10 | 2.8958 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 153 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Веденеева, д. 4 | 1955 | кирпичный | 286,00 | 2.8954 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 154 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гастелло, д. 2 | 1955 | кирпичный | 899,00 | 2.8954 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 155 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Свободы, д. 8 | 1955 | кирпичный | 4680,00 | 2.8954 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 156 | Городской округ г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д. 22 | 1952 | кирпичный | 605,70 | 2.8786 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 157 | Городской округ г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д. 28 | 1952 | кирпичный | 643,70 | 2.8786 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 158 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Пушкина, д. 34 | 1937 | кирпичный | 3738,00 | 2.8730 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 159 | Городской округ г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д. 20 | 1953 | кирпичный | 608,00 | 2.8594 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 160 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гастелло, д. 4 | 1953 | кирпичный | 622,00 | 2.8594 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 161 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 27 | 1953 | кирпичный | 602,00 | 2.8594 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 162 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 29 | 1953 | кирпичный | 921,00 | 2.8594 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 163 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 43 | 1953 | кирпичный | 381,81 | 2.8594 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 164 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 47 | 1953 | кирпичный | 376,00 | 2.8594 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 165 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Радищева, д. 29б | 1953 | кирпичный | 385,00 | 2.8594 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 166 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Чебышева, д. 8 | 1953 | кирпичный | 888,00 | 2.8594 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 167 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Молодежная, д. 15 | 1955 | кирпичный | 2948,00 | 2.8592 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 168 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гагарина, д. 51 | 1948 | кирпичный | 390,60 | 2.8563 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 169 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 137 | 1951 | кирпичный | 3801,00 | 2.8485 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 170 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Академика Губкина, д. 9 | 1958 | кирпичный | 3173,00 | 2.8467 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 171 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Желябова, д. 14 | 1958 | кирпичный | 1501,20 | 2.8467 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 172 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Желябова, д. 8 | 1958 | кирпичный | 1174,01 | 2.8467 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 173 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Молодогвардейцев, д. 4 | 1958 | кирпичный | 3108,00 | 2.8467 | 2017 - 2019 (2018) | 2020 - 2022 (2024) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 174 | Городской округ г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д. 10 | 1956 | кирпичный | 622,00 | 2.8463 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 175 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Алябьева, д. 5 | 1956 | кирпичный | 415,00 | 2.8463 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 176 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Владимирского, д. 1 | 1956 | кирпичный | 3478,10 | 2.8463 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 177 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Владимирского, д. 4 | 1956 | кирпичный | 390,60 | 2.8463 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 178 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 29а | 1956 | кирпичный | 376,00 | 2.8463 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 179 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 33а | 1956 | кирпичный | 382,81 | 2.8463 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 180 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Молодежная, д. 11 | 1956 | кирпичный | 3206,00 | 2.8463 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 |
| 181 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Молодежная, д. 13 | 1956 | кирпичный | 3167,00 | 2.8463 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2047 - 2049 |
| 182 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Толбухина, д. 12 | 1952 | кирпичный | 389,30 | 2.8463 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 183 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Рапова, д. 9 | 1953 | кирпичный | 2613,00 | 2.8352 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 184 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Баженова, д. 3 | 1944 | кирпичный | 2698,00 | 2.8325 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 185 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Моисеенко, д. 8 | 1940 | кирпичный | 667,31 | 2.8269 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 186 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 13 | 1952 | кирпичный | 385,61 | 2.8204 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 187 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Серова, д. 7а | 1965 | панельный | 3527,00 | 2.8175 | 2020 - 2022 (2020) | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2044 - 2046 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 188 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 4 | 1965 | панельный | 3508,00 | 2.8175 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 189 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 6 | 1965 | панельный | 3576,00 | 2.8175 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 190 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 8 | 1965 | панельный | 3549,90 | 2.8175 | 2023 - 2025 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 (2021) | 2035 - 2037 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 191 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Толбухина, д. 7 | 1950 | кирпичный | 381,60 | 2.8130 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 192 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Академика Губкина, д. 20 | 1954 | кирпичный | 412,61 | 2.8125 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 193 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 31 | 1954 | кирпичный | 646,00 | 2.8125 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 194 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Олега Кошевого, д. 3 | 1954 | кирпичный | 650,00 | 2.8125 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 195 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Чебышева, д. 10 | 1954 | кирпичный | 622,00 | 2.8125 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 196 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Бородулина, д. 42а | 1952 | кирпичный | 442,80 | 2.8093 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 197 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Моисеенко, д. 5 | 1940 | кирпичный | 603,20 | 2.8009 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 198 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ясельная, д. 4 | 1957 | кирпичный | 384,00 | 2.7972 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 199 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Академика Губкина, д. 7 | 1959 | кирпичный | 3103,00 | 2.7958 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 200 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Глеба Успенского, д. 7а | 1959 | кирпичный | 2411,00 | 2.7958 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 201 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Глеба Успенского, д. 7б | 1959 | кирпичный | 3188,00 | 2.7958 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 202 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Желябова, д. 10 | 1959 | кирпичный | 1578,01 | 2.7958 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 203 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Лизы Чайкиной, д. 6 | 1959 | кирпичный | 3135,00 | 2.7958 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 204 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Молодогвардейцев, д. 2 | 1959 | кирпичный | 3186,00 | 2.7958 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 205 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Сеченова, д. 15 | 1959 | кирпичный | 1500,50 | 2.7958 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 206 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Моисеенко, д. 12 | 1941 | кирпичный | 669,60 | 2.7787 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 207 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Моисеенко, д. 7 | 1941 | кирпичный | 609,60 | 2.7787 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 208 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 12 | 1955 | кирпичный | 1380,00 | 2.7656 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 209 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Олега Кошевого, д. 10 | 1955 | кирпичный | 742,00 | 2.7656 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 210 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Олега Кошевого, д. 7 | 1955 | кирпичный | 650,00 | 2.7656 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 211 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Олега Кошевого, д. 8 | 1955 | кирпичный | 652,70 | 2.7656 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 212 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Серова, д. 3а | 1966 | панельный | 3536,51 | 2.7600 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 213 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Серова, д. 5а | 1966 | панельный | 3550,50 | 2.7600 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 214 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14 | 1966 | панельный | 3558,01 | 2.7600 | 2017 - 2019 (2018) | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 |
| 215 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16 | 1966 | панельный | 3567,00 | 2.7600 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 216 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 10 | 1966 | панельный | 3514,80 | 2.7600 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2023 - 2025 (2016) | 2035 - 2037 |
| 217 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 7 | 1966 | панельный | 3552,01 | 2.7600 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 | 2035 - 2037 | 0 | 2023 - 2025 | 2032 - 2034 |
| 218 | Городской округ г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д. 44 | 1958 | кирпичный | 661,00 | 2.7481 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 219 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Академика Губкина, д. 26 | 1958 | кирпичный | 745,60 | 2.7481 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 220 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Академика Губкина, д. 30 | 1958 | кирпичный | 745,31 | 2.7481 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 221 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Молодежная, д. 19 | 1958 | кирпичный | 2754,00 | 2.7481 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 222 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Свободы, д. 19 | 1958 | кирпичный | 10821,20 | 2.7481 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 223 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Свободы, д. 19а | 1958 | кирпичный | 642,60 | 2.7481 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 224 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Баженова, д. 9 | 1960 | кирпичный | 1195,00 | 2.7450 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 225 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 30 | 1960 | кирпичный | 1621,00 | 2.7450 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 226 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Молодогвардейцев, д. 3 | 1960 | кирпичный | 3170,00 | 2.7450 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 227 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Молодогвардейцев, д. 8 | 1960 | кирпичный | 3207,00 | 2.7450 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 228 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Молодогвардейцев, д. 9 | 1960 | кирпичный | 3140,00 | 2.7450 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 229 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Катерская, д. 1а | 1962 | кирпичный | 780,50 | 2.7444 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 230 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Бориса Рукавицына, д. 23 | 1958 | кирпичный | 522,00 | 2.7417 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 231 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Тракторная, д. 2б | 1952 | кирпичный | 486,00 | 2.7310 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 232 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Славского, д. 5 | 1957 | кирпичный | 1473,00 | 2.7308 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 233 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Толбухина, д. 6 | 1955 | кирпичный | 387,31 | 2.7213 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 234 | Городской округ г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д. 40 | 1956 | кирпичный | 375,61 | 2.7188 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 235 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Бородулина, д. 13 | 1956 | кирпичный | 393,00 | 2.7188 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 236 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Колышкина, д. 3 | 1956 | кирпичный | 317,00 | 2.7188 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 237 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Свободы, д. 7 | 1956 | кирпичный | 512,00 | 2.7188 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 238 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Чебышева, д. 25 | 1956 | кирпичный | 895,00 | 2.7188 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 239 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ясельная, д. 8 | 1956 | кирпичный | 273,00 | 2.7188 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 |
| 240 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Максима Горького, д. 78 | 1967 | кирпичный | 2163,22 | 2.7182 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 241 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 179 | 1961 | кирпичный | 2505,00 | 2.7118 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 242 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Куйбышева, д. 66 | 1961 | кирпичный | 3191,00 | 2.7118 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 |
| 243 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 18 | 1966 | панельный | 3515,00 | 2.7111 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 |
| 244 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Ленина, д. 186 | 1957 | кирпичный | 1748,01 | 2.7108 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 245 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Толбухина, д. 4 | 1955 | кирпичный | 386,60 | 2.7102 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 246 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Серова, д. 11 | 1967 | панельный | 3527,50 | 2.7025 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2050 - 2052 | 2023 - 2025 (2019) | 2047 - 2049 | 0 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 247 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8 | 1967 | панельный | 3514,00 | 2.7025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2020 - 2022 (2021) | 2044 - 2046 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 248 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Энергетиков, д. 6 | 1967 | кирпичный | 3432,00 | 2.7025 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 249 | Городской округ г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д. 50 | 1959 | кирпичный | 656,00 | 2.6991 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 |
| 250 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Академика Губкина, д. 11 | 1959 | кирпичный | 3131,00 | 2.6991 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 251 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Лизы Чайкиной, д. 11 | 1959 | кирпичный | 3218,00 | 2.6991 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 252 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Лизы Чайкиной, д. 11а | 1959 | кирпичный | 3125,11 | 2.6991 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 253 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Свободы, д. 2 | 1966 | кирпичный | 2523,00 | 2.6982 | 2020 - 2022 (2020) | 2023 - 2025 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 | 2014 - 2016 (2016) | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 2020 - 2022 (2022) | 2023 - 2025 |
| 254 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 49 | 1951 | кирпичный | 890,00 | 2.6963 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 255 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Ленина, д. 188 | 1961 | кирпичный | 3538,00 | 2.6942 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 256 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 179а | 1961 | кирпичный | 3174,00 | 2.6942 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 257 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 187 | 1961 | кирпичный | 3184,00 | 2.6942 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2019) | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 |
| 258 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 189 | 1961 | кирпичный | 2444,00 | 2.6942 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 259 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Глеба Успенского, д. 6б | 1961 | кирпичный | 4220,00 | 2.6942 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 260 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Свободы, д. 23 | 1961 | кирпичный | 3172,00 | 2.6942 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 261 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Свободы, д. 23а | 1961 | кирпичный | 3188,00 | 2.6942 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 262 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Солнечная, д. 8 | 1961 | кирпичный | 3196,00 | 2.6942 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 263 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Солнечная, д. 9 | 1961 | кирпичный | 3196,00 | 2.6942 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 264 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Радищева, д. 29а | 1952 | кирпичный | 607,00 | 2.6854 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 265 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Генерала Батова, д. 52 | 1936 | кирпичный | 624,60 | 2.6792 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 266 | Городской округ г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д. 34 | 1957 | кирпичный | 652,00 | 2.6719 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 267 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Академика Губкина, д. 32 | 1957 | кирпичный | 1019,30 | 2.6719 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 268 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Академика Губкина, д. 36 | 1957 | кирпичный | 423,61 | 2.6719 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 269 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Баженова, д. 22 | 1957 | кирпичный | 662,31 | 2.6719 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 270 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Баженова, д. 28 | 1957 | кирпичный | 535,00 | 2.6719 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 271 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Олега Кошевого, д. 6 | 1957 | кирпичный | 925,00 | 2.6719 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 272 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Чебышева, д. 16 | 1957 | кирпичный | 678,00 | 2.6719 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 273 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Сеченова, д. 11а | 1959 | кирпичный | 1509,01 | 2.6708 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 274 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 21 | 1952 | кирпичный | 642,00 | 2.6688 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 275 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Владимирского, д. 6 | 1956 | кирпичный | 617,21 | 2.6685 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 276 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Блюхера, д. 9 | 1953 | кирпичный | 3412,00 | 2.6676 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 277 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Тракторная, д. 2в | 1952 | кирпичный | 521,00 | 2.6646 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 278 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 4 | 1962 | кирпичный | 2518,00 | 2.6607 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 279 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 173 | 1962 | кирпичный | 3116,00 | 2.6607 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 280 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Луговая, д. 1 | 1962 | кирпичный | 3198,00 | 2.6607 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 281 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Моисеенко, д. 4 | 1959 | кирпичный | 1477,40 | 2.6558 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 282 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Серова, д. 12 | 1967 | панельный | 3514,61 | 2.6546 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 283 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Серова, д. 9а | 1967 | панельный | 3498,51 | 2.6546 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 284 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Максима Горького, д. 4 | 1952 | кирпичный | 1120,00 | 2.6507 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 285 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Баженова, д. 15 | 1960 | кирпичный | 766,20 | 2.6500 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 286 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Баженова, д. 34 | 1960 | кирпичный | 2491,90 | 2.6500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 287 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 1 | 1960 | кирпичный | 1216,00 | 2.6500 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 288 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 2 | 1960 | кирпичный | 1208,00 | 2.6500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 289 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Молодежная, д. 2 | 1960 | кирпичный | 3838,00 | 2.6500 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2035 - 2037 |
| 290 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Молодогвардейцев, д. 7 | 1960 | кирпичный | 1277,00 | 2.6500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 291 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Пестеля, д. 1а | 1960 | кирпичный | 1004,00 | 2.6500 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 292 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Пушкина, д. 12а | 1960 | кирпичный | 1380,00 | 2.6500 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 293 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Свободы, д. 3 | 1960 | кирпичный | 1150,00 | 2.6500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 294 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Сеченова, д. 17 | 1960 | кирпичный | 949,21 | 2.6500 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 295 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Ленина, д. 182 | 1968 | панельный | 3526,00 | 2.6450 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 296 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Рокоссовского, д. 4а | 1968 | кирпичный | 5343,81 | 2.6450 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 297 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Серова, д. 2 | 1962 | кирпичный | 3826,61 | 2.6433 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 298 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 175 | 1962 | кирпичный | 3195,00 | 2.6433 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 299 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 126 | 1962 | кирпичный | 3173,00 | 2.6433 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 300 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Новая, д. 1 | 1962 | кирпичный | 3209,00 | 2.6433 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 301 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Солнечная, д. 10 | 1962 | кирпичный | 3137,00 | 2.6433 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 302 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Лизы Чайкиной, д. 6а | 1959 | кирпичный | 3135,00 | 2.6292 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 303 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 45а | 1956 | кирпичный | 375,00 | 2.6278 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 304 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 141 | 1967 | кирпичный | 6496,00 | 2.6277 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 305 | Городской округ г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д. 30 | 1958 | кирпичный | 676,00 | 2.6250 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 306 | Городской округ г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д. 32 | 1958 | кирпичный | 661,00 | 2.6250 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 307 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Ленина, д. 161 | 1953 | кирпичный | 2599,00 | 2.6250 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 308 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Бажова, д. 27 | 1958 | кирпичный | 357,61 | 2.6250 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 309 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Рыбинская, д. 1 | 1958 | кирпичный | 283,00 | 2.6250 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 310 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Рыбинская, д. 1а | 1958 | кирпичный | 283,00 | 2.6250 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 311 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 79 | 1958 | кирпичный | 277,00 | 2.6250 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 312 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Щепкина, д. 8 | 1958 | кирпичный | 1703,30 | 2.6250 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 313 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Рапова, д. 7 | 1953 | кирпичный | 2144,00 | 2.6241 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 314 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Введенская, д. 10 | 1961 | кирпичный | 955,00 | 2.6206 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 315 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Целинная, д. 10 | 1962 | другой тип | 536,50 | 2.6193 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 316 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Целинная, д. 8 | 1961 | другой тип | 544,60 | 2.6193 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 317 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Молодежная, д. 8 | 1959 | кирпичный | 4737,00 | 2.6192 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 |
| 318 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Рапова, д. 6 | 1953 | кирпичный | 2330,00 | 2.6181 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 319 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Рапова, д. 8 | 1953 | кирпичный | 2099,00 | 2.6181 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 320 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Целинная, д. 6а | 1961 | другой тип | 544,81 | 2.6093 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 321 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Буксирная, д. 24 | 1959 | кирпичный | 631,00 | 2.6010 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 322 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Академика Губкина, д. 40 | 1961 | кирпичный | 3219,01 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 323 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Больничная, д. 15 | 1961 | кирпичный | 1756,51 | 2.6009 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 |
| 324 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Веденеева, д. 16 | 1961 | кирпичный | 1526,00 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 325 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Железнодорожная, д. 33б | 1961 | кирпичный | 1994,51 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 326 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 | 1961 | кирпичный | 854,00 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 327 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 8 | 1961 | кирпичный | 1371,00 | 2.6009 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 328 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 3 | 1961 | кирпичный | 1223,00 | 2.6009 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 329 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 4 | 1961 | кирпичный | 1227,00 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 330 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 7 | 1961 | кирпичный | 1216,00 | 2.6009 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 331 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Механизации, д. 6 | 1961 | кирпичный | 300,00 | 2.6009 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 332 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Молодежная, д. 20 | 1961 | кирпичный | 852,00 | 2.6009 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 333 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Сеченова, д. 11 | 1961 | кирпичный | 960,20 | 2.6009 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 334 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Солнечная, д. 12 | 1961 | кирпичный | 1221,00 | 2.6009 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 335 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Солнечная, д. 14 | 1961 | кирпичный | 1213,00 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 336 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Солнечная, д. 16 | 1961 | кирпичный | 1217,00 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 337 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Солнечная, д. 19 | 1961 | кирпичный | 1222,00 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 338 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 30 | 1968 | панельный | 3607,50 | 2.5981 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 |
| 339 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 34 | 1968 | панельный | 3549,00 | 2.5981 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 |
| 340 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 36 | 1968 | панельный | 3521,00 | 2.5981 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 341 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 48 | 1968 | панельный | 3523,00 | 2.5981 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 |
| 342 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 50 | 1968 | панельный | 3473,00 | 2.5981 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2019) | 2029 - 2031 |
| 343 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Бабушкина, д. 19 | 1968 | панельный | 3537,00 | 2.5981 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 344 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Бабушкина, д. 23 | 1968 | панельный | 3479,00 | 2.5981 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 345 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Бабушкина, д. 7 | 1968 | панельный | 3477,51 | 2.5981 | 2023 - 2025 (2021) | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 346 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Моховая, д. 66 | 1968 | кирпичный | 2860,00 | 2.5981 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 347 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Свободы, д. 10 | 1957 | кирпичный | 6407,00 | 2.5950 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 348 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Сеченова, д. 19 | 1960 | кирпичный | 1051,51 | 2.5950 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 349 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Толбухина, д. 14 | 1957 | кирпичный | 1932,51 | 2.5942 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 350 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ухтомского, д. 20 | 1957 | кирпичный | 1436,00 | 2.5935 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2023 - 2025 (2019) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 351 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Куйбышева, д. 13 | 1963 | кирпичный | 3227,00 | 2.5925 | 2023 - 2025 (2019) | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2056 - 2058 | 2023 - 2025 (2020) | 2050 - 2052 | 0 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 |
| 352 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Луначарского, д. 6 | 1963 | кирпичный | 2510,00 | 2.5925 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 353 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Радищева, д. 105 | 1963 | кирпичный | 2523,00 | 2.5925 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2022) | 2029 - 2031 |
| 354 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Свободы, д. 9 | 1963 | кирпичный | 3173,00 | 2.5925 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 355 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Солнечная, д. 4 | 1963 | кирпичный | 3138,00 | 2.5925 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 356 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Желябова, д. 18 | 1958 | кирпичный | 2034,00 | 2.5917 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 357 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Моисеенко, д. 2 | 1960 | кирпичный | 1543,70 | 2.5917 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 358 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Ленина, д. 178 | 1969 | панельный | 3492,00 | 2.5875 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 359 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Бориса Рукавицына, д. 10 | 1969 | панельный | 3503,00 | 2.5875 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 360 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Луговая, д. 8 | 1969 | панельный | 3504,00 | 2.5875 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 361 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Рабкоровская, д. 14 | 1960 | другой тип | 344,00 | 2.5875 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 362 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Рокоссовского, д. 2 | 1969 | кирпичный | 3458,50 | 2.5875 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 363 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Рокоссовского, д. 4 | 1969 | кирпичный | 5339,10 | 2.5875 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 364 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ухтомского, д. 13 | 1969 | панельный | 3511,00 | 2.5875 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 365 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Энергетиков, д. 8 | 1969 | кирпичный | 3443,51 | 2.5875 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 | 2017 - 2019 (2019) | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 366 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Олега Кошевого, д. 4 | 1954 | кирпичный | 639,00 | 2.5833 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 367 | Городской округ г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д. 12 | 1959 | кирпичный | 1313,70 | 2.5781 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 368 | Городской округ г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д. 48 | 1959 | кирпичный | 658,60 | 2.5781 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2020 - 2022 (2022) | 2038 - 2040 |
| 369 | Городской округ г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д. 52 | 1959 | кирпичный | 622,20 | 2.5781 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 370 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Академика Губкина, д. 34а | 1959 | кирпичный | 1265,00 | 2.5781 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 371 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Алябьева, д. 3 | 1959 | кирпичный | 962,00 | 2.5781 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 372 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Алябьева, д. 8а | 1959 | кирпичный | 646,31 | 2.5781 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 373 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 33 | 1959 | кирпичный | 4488,80 | 2.5781 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 374 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Строительная, д. 9 | 1959 | кирпичный | 428,00 | 2.5781 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 375 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Целинная, д. 49 | 1959 | кирпичный | 429,00 | 2.5781 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 376 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 59 | 1959 | кирпичный | 1516,50 | 2.5781 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 377 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Баженова, д. 19 | 1960 | кирпичный | 3630,00 | 2.5763 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 378 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Серова, д. 3 | 1968 | кирпичный | 10829,00 | 2.5718 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 |
| 379 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Желябова, д. 6 | 1958 | кирпичный | 876,71 | 2.5667 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 380 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Свободы, д. 1 | 1960 | кирпичный | 2503,00 | 2.5617 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 381 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Целинная, д. 6 | 1962 | другой тип | 548,71 | 2.5607 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 382 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Солнечная, д. 7а | 1969 | панельный | 3515,00 | 2.5583 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 |
| 383 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Строительная, д. 7а | 1954 | кирпичный | 617,00 | 2.5583 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 384 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Сеченова, д. 5 | 1947 | кирпичный | 536,81 | 2.5565 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 385 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гайдара, д. 7 | 1954 | кирпичный | 396,00 | 2.5542 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 386 | Городской округ г. Рыбинск, бул. Победы, д. 34 | 1962 | кирпичный | 3187,00 | 2.5519 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2022) | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 |
| 387 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Алябьева, д. 37 | 1962 | кирпичный | 1990,00 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2044 - 2046 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 |
| 388 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Алябьева, д. 43 | 1962 | кирпичный | 1275,00 | 2.5519 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 389 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Боткина, д. 14 | 1962 | кирпичный | 3239,00 | 2.5519 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2056 - 2058 | 2023 - 2025 (2020) | 2032 - 2034 | 0 | 2023 - 2025 (2021) | 2053 - 2055 |
| 390 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Боткина, д. 18 | 1962 | кирпичный | 3261,00 | 2.5519 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 0 | 2035 - 2037 | 2056 - 2058 | 2038 - 2040 | 2059 - 2061 | 0 | 2026 - 2028 | 2053 - 2055 |
| 391 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 177а | 1962 | кирпичный | 3161,00 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 392 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гагарина, д. 14 | 1962 | кирпичный | 2603,00 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 393 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гагарина, д. 20 | 1962 | кирпичный | 3151,30 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2020 - 2022 (2023) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 394 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 124 | 1962 | кирпичный | 3265,51 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 |
| 395 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Сеченова, д. 9 | 1962 | кирпичный | 1491,40 | 2.5519 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 396 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Солнечная, д. 13 | 1962 | кирпичный | 1230,00 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 397 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Солнечная, д. 18 | 1962 | кирпичный | 1204,00 | 2.5519 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 398 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Солнечная, д. 20 | 1962 | кирпичный | 1238,00 | 2.5519 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 399 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Толбухина, д. 3 | 1962 | кирпичный | 1498,80 | 2.5519 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 400 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Куйбышева, д. 1 | 1955 | кирпичный | 1863,00 | 2.5509 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 401 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Ленина, д. 172а | 1966 | панельный | 3500,00 | 2.5450 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 402 | Городской округ г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д. 1 | 1964 | кирпичный | 3147,61 | 2.5417 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2020 - 2022 (2022) | 2038 - 2040 |
| 403 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28 | 1969 | панельный | 3500,00 | 2.5417 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 |
| 404 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Бабушкина, д. 5 | 1969 | панельный | 3495,01 | 2.5417 | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2022) | 0 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2016) | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 405 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Боткина, д. 11 | 1964 | кирпичный | 1584,00 | 2.5417 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 406 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 199 | 1964 | кирпичный | 3119,00 | 2.5417 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 407 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Колышкина, д. 13 | 1969 | панельный | 2506,00 | 2.5417 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 408 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Планировочная, д. 3 | 1969 | панельный | 2488,00 | 2.5417 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 |
| 409 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Расторгуева, д. 10 | 1969 | панельный | 6996,00 | 2.5417 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 0 | 2023 - 2025 (2022) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 410 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Солнечная, д. 1 | 1964 | кирпичный | 3170,80 | 2.5417 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2022) | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 | 2023 - 2025 (2020) | 2041 - 2043 | 0 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 |
| 411 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Солнечная, д. 3 | 1964 | кирпичный | 3186,00 | 2.5417 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 412 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Солнечная, д. 6а | 1969 | панельный | 3546,00 | 2.5417 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2020) | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 413 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Бабушкина, д. 15 | 1968 | панельный | 3518,00 | 2.5396 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 414 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Бабушкина, д. 9 | 1967 | панельный | 3520,51 | 2.5380 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2022) | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 415 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Максима Горького, д. 66 | 1959 | кирпичный | 984,75 | 2.5343 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 416 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 26 | 1960 | кирпичный | 945,00 | 2.5313 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 417 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Проектная, д. 3 | 1960 | кирпичный | 1178,00 | 2.5313 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 418 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 18 | 1960 | кирпичный | 303,00 | 2.5313 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 419 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Бориса Рукавицына, д. 12 | 1970 | панельный | 3517,00 | 2.5300 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 |
| 420 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Рокоссовского, д. 8 | 1970 | кирпичный | 3487,00 | 2.5300 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 421 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Полевая, д. 36 | 1955 | кирпичный | 1179,00 | 2.5280 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 422 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Свободы, д. 4 | 1966 | кирпичный | 2466,00 | 2.5273 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 (2035) (Л) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 |
| 423 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Глубокая, д. 11 | 1961 | другой тип | 344,00 | 2.5238 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 424 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Глубокая, д. 13 | 1961 | другой тип | 344,00 | 2.5238 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 425 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Куйбышева, д. 57 | 1956 | кирпичный | 796,31 | 2.5213 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 426 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 6 | 1961 | кирпичный | 3147,30 | 2.5175 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 427 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 177 | 1961 | кирпичный | 3166,00 | 2.5175 | 2014 - 2016 (2014) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 428 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Кирова, д. 11 | 1969 | кирпичный | 10892,00 | 2.5159 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 (2032) (Л) | 2026 - 2028 (2026) | 2035 - 2037 |
| 429 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Кольцова, д. 2 | 1969 | кирпичный | 10919,00 | 2.5159 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2020 - 2022 (2022) | 2035 - 2037 |
| 430 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Кольцова, д. 3 | 1969 | кирпичный | 6575,20 | 2.5159 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 431 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Баженова, д. 32 | 1959 | кирпичный | 747,71 | 2.5139 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 432 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 181 | 1961 | кирпичный | 3122,00 | 2.5108 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 433 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Целинная, д. 12а | 1961 | другой тип | 544,60 | 2.5104 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 434 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Восточная, д. 2 | 1957 | кирпичный | 455,00 | 2.5094 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 435 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 25 | 1953 | кирпичный | 756,71 | 2.5094 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 436 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Молодежная, д. 28 | 1948 | другой тип | 510,00 | 2.5093 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 437 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 5 | 1957 | кирпичный | 3623,00 | 2.5083 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 438 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Герцена, д. 66 | 1965 | кирпичный | 3188,00 | 2.5072 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 |
| 439 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 71 | 1965 | кирпичный | 3759,20 | 2.5072 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2017 - 2019 (2019) | 2044 - 2046 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 440 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Чебышева, д. 14 | 1961 | кирпичный | 625,50 | 2.5065 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 441 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Серова, д. 4 | 1963 | кирпичный | 2544,00 | 2.5028 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 442 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Серова, д. 6 | 1963 | кирпичный | 2536,00 | 2.5028 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 443 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Алябьева, д. 35 | 1963 | кирпичный | 1272,51 | 2.5028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 |
| 444 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Бориса Рукавицына, д. 4 | 1963 | кирпичный | 3198,00 | 2.5028 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 445 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Владимирского, д. 8 | 1956 | кирпичный | 381,61 | 2.5028 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 446 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 171 | 1963 | кирпичный | 3175,00 | 2.5028 | 2023 - 2025 (2025) | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 0 | 0 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 |
| 447 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гагарина, д. 6 | 1963 | кирпичный | 290,00 | 2.5028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 448 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гончарова, д. 18 | 1963 | кирпичный | 651,00 | 2.5028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 |
| 449 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Солнечная, д. 11 | 1963 | кирпичный | 3235,00 | 2.5028 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 450 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Солнечная, д. 6 | 1963 | кирпичный | 2935,00 | 2.5028 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 451 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Черняховского, д. 21 | 1956 | кирпичный | 384,30 | 2.5028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 452 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 37 | 1956 | кирпичный | 897,00 | 2.4971 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 |
| 453 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Ленина, д. 185 | 1965 | кирпичный | 3185,00 | 2.4908 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 454 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Ленина, д. 187 | 1965 | кирпичный | 3194,00 | 2.4908 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 455 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 191 | 1965 | кирпичный | 2502,00 | 2.4908 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 456 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Молодежная, д. 10 | 1965 | кирпичный | 4779,50 | 2.4908 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2023) | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 | 2023 - 2025 (2022) | 2029 - 2031 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 |
| 457 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 2 | 1965 | панельный | 3539,30 | 2.4875 | 2023 - 2025 (2021) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 458 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Качалова, д. 6 | 1962 | кирпичный | 2493,50 | 2.4867 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 459 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 41 | 1956 | кирпичный | 885,00 | 2.4854 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2035 - 2037 |
| 460 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Расторгуева, д. 14 | 1970 | панельный | 3519,00 | 2.4852 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 461 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Баженова, д. 17 | 1961 | кирпичный | 3158,00 | 2.4844 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 462 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Колышкина, д. 7 | 1961 | кирпичный | 728,00 | 2.4844 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 463 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Луговая, д. 3 | 1962 | кирпичный | 3616,00 | 2.4840 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 464 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 11 | 1971 | кирпичный | 3550,00 | 2.4725 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 465 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Луговая, д. 6 | 1971 | панельный | 3489,00 | 2.4725 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 466 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Максима Горького, д. 88 | 1971 | кирпичный | 1735,36 | 2.4725 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 467 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Энергетиков, д. 4 | 1971 | кирпичный | 7988,81 | 2.4725 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 468 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Энергетиков, д. 4а | 1971 | кирпичный | 5297,81 | 2.4725 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 469 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 197 | 1962 | кирпичный | 2224,00 | 2.4700 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 470 | Городской округ г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д. 36 | 1956 | кирпичный | 389,00 | 2.4688 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 471 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гагарина, д. 36 | 1954 | кирпичный | 399,31 | 2.4688 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 472 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волочаевская, д. 1 | 1960 | кирпичный | 1299,00 | 2.4685 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 473 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Восточная, д. 3 | 1958 | кирпичный | 454,60 | 2.4656 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 474 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Пушкина, д. 61 | 1960 | кирпичный | 2931,00 | 2.4648 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 475 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Герцена, д. 93 | 1970 | кирпичный | 14191,00 | 2.4600 | 2020 - 2022 (2020) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2017 - 2019 (2018) | 2044 - 2046 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2023 - 2025 (2025) | 2041 - 2043 |
| 476 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Целинная, д. 12 | 1962 | другой тип | 531,21 | 2.4600 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 477 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Качалова, д. 4 | 1963 | кирпичный | 2500,40 | 2.4592 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2014 - 2016 (2016) | 2044 - 2046 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 478 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Проектная, д. 5 | 1960 | кирпичный | 636,50 | 2.4574 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 479 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Целинная, д. 4 | 1962 | другой тип | 538,71 | 2.4563 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 480 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Целинная, д. 4а | 1962 | другой тип | 543,60 | 2.4563 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 481 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Серова, д. 8 | 1964 | кирпичный | 3261,00 | 2.4537 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 482 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Больничная, д. 3 | 1964 | кирпичный | 3028,00 | 2.4537 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 483 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Веденеева, д. 12 | 1964 | кирпичный | 2007,50 | 2.4537 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2044 - 2046 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 |
| 484 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 36 | 1964 | кирпичный | 3413,00 | 2.4537 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 | 0 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 |
| 485 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Славского, д. 4 | 1961 | кирпичный | 980,60 | 2.4528 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 486 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Крамского, д. 5 | 1957 | кирпичный | 396,10 | 2.4510 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 487 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 2 | 1950 | кирпичный | 628,70 | 2.4491 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 488 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Моисеенко, д. 1 | 1950 | кирпичный | 639,21 | 2.4491 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 489 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Славского, д. 3 | 1961 | кирпичный | 967,31 | 2.4491 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 490 | Городской округ г. Рыбинск, набережная Космонавтов, д. 3 | 1966 | кирпичный | 2529,00 | 2.4400 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 491 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Серова, д. 1 | 1966 | кирпичный | 6655,00 | 2.4400 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 492 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Черняховского, д. 10 | 1966 | кирпичный | 3436,00 | 2.4400 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 493 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гагарина, д. 10 | 1961 | кирпичный | 3242,00 | 2.4391 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 494 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Моисеенко, д. 13 | 1961 | кирпичный | 612,00 | 2.4380 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 |
| 495 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Крамского, д. 4 | 1962 | кирпичный | 518,10 | 2.4375 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 496 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Пестеля, д. 1б | 1962 | кирпичный | 1057,00 | 2.4375 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 497 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Плеханова, д. 17 | 1962 | кирпичный | 1262,50 | 2.4375 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 498 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Собинова, д. 2 | 1962 | кирпичный | 277,00 | 2.4375 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 499 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 195 | 1963 | кирпичный | 2518,11 | 2.4325 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 |
| 500 | Городской округ г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д. 18 | 1953 | кирпичный | 892,00 | 2.4292 | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 501 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 193 | 1963 | кирпичный | 3179,00 | 2.4292 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 502 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Луговая, д. 4 | 1963 | кирпичный | 3191,00 | 2.4292 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 |
| 503 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Ленина, д. 191 | 1971 | панельный | 3060,00 | 2.4287 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 504 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Мира, д. 13 | 1971 | панельный | 7023,00 | 2.4287 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2023 - 2025 (2024) | 2044 - 2046 | 0 | 2020 - 2022 (2019) | 2041 - 2043 |
| 505 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 11 | 1971 | панельный | 3100,00 | 2.4287 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2026 - 2028 (2026) | 2038 - 2040 |
| 506 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 48 | 1971 | панельный | 3486,00 | 2.4287 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2019) | 2041 - 2043 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2038 - 2040 |
| 507 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 6 | 1971 | панельный | 7066,00 | 2.4287 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 508 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 9 | 1971 | панельный | 6972,00 | 2.4287 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 |
| 509 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Колышкина, д. 23 | 1971 | панельный | 5009,00 | 2.4287 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 510 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гагарина, д. 18 | 1961 | кирпичный | 3223,61 | 2.4231 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 511 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Восточная, д. 4 | 1959 | кирпичный | 445,81 | 2.4219 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 512 | Городской округ г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д. 46 | 1958 | кирпичный | 664,00 | 2.4176 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 513 | Городской округ г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д. 42 | 1958 | кирпичный | 661,81 | 2.4167 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 |
| 514 | Городской округ г. Рыбинск, набережная Космонавтов, д. 27 | 1972 | кирпичный | 2706,01 | 2.4150 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 515 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Рокоссовского, д. 8а | 1972 | кирпичный | 3476,30 | 2.4150 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 516 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Черняховского, д. 27а | 1964 | кирпичный | 3463,90 | 2.4150 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 517 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Тракторная, д. 2г | 1958 | кирпичный | 488,00 | 2.4125 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 518 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Карла Либкнехта, д. 5 | 1957 | кирпичный | 602,21 | 2.4094 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 519 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гагарина, д. 16 | 1961 | кирпичный | 3199,90 | 2.4083 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 520 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Куйбышева, д. 53 | 1955 | кирпичный | 1998,00 | 2.4082 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 521 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Черняховского, д. 27 | 1964 | кирпичный | 3565,80 | 2.4050 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 522 | Городской округ г. Рыбинск, набережная Космонавтов, д. 1 | 1965 | кирпичный | 3183,80 | 2.4046 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 523 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Архитектурная, д. 1 | 1965 | кирпичный | 3180,00 | 2.4046 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2014 - 2016 (2016) | 2038 - 2040 |
| 524 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 34 | 1965 | кирпичный | 3418,00 | 2.4046 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 |
| 525 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Румянцевская, д. 51 | 1965 | кирпичный | 2510,11 | 2.4046 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 526 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Тракторная, д. 3б | 1965 | кирпичный | 2130,00 | 2.4046 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2041 - 2043 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 |
| 527 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Кирова, д. 13 | 1971 | кирпичный | 4133,00 | 2.4041 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 |
| 528 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Радищева, д. 85 | 1971 | кирпичный | 4864,00 | 2.4041 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 |
| 529 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Солнечная, д. 15 | 1961 | кирпичный | 1230,00 | 2.3972 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 530 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Солнечная, д. 17 | 1961 | кирпичный | 1222,00 | 2.3972 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 531 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Куйбышева, д. 66а | 1960 | кирпичный | 2132,40 | 2.3922 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 532 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Ленина, д. 183 | 1964 | кирпичный | 3296,00 | 2.3917 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 533 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Ленина, д. 189 | 1964 | кирпичный | 3194,00 | 2.3917 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 534 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Алябьева, д. 6а | 1963 | кирпичный | 1087,90 | 2.3906 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 535 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Механизации, д. 1 | 1963 | кирпичный | 1512,00 | 2.3906 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 536 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Буксирная, д. 26 | 1960 | другой тип | 655,21 | 2.3833 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 537 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Пушкина, д. 22 | 1958 | кирпичный | 1225,40 | 2.3792 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 538 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Чебышева, д. 27 | 1962 | кирпичный | 654,31 | 2.3778 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 539 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Кирова, д. 6 | 1964 | кирпичный | 2558,00 | 2.3750 | 2014 - 2016 (2014) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 540 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 128 | 1966 | кирпичный | 2521,00 | 2.3733 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 541 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 19 | 1972 | панельный | 4553,20 | 2.3722 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 |
| 542 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 21 | 1972 | панельный | 3053,40 | 2.3722 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2021) | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 543 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Корнева, д. 123 | 1972 | панельный | 3062,00 | 2.3722 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2016) | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 |
| 544 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ошанина, д. 3 | 1972 | панельный | 4523,00 | 2.3722 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 545 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Юбилейная, д. 15 | 1972 | панельный | 3081,00 | 2.3722 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 546 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 88 | 1964 | кирпичный | 2531,00 | 2.3717 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 547 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Буксирная, д. 30 | 1960 | кирпичный | 283,60 | 2.3688 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 548 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Максима Горького, д. 64 | 1962 | кирпичный | 865,26 | 2.3637 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 549 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Чекистов, д. 14 | 1963 | кирпичный | 2473,80 | 2.3620 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2017 - 2019 (2018) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 550 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 48 | 1962 | кирпичный | 2114,00 | 2.3593 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 551 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Чекистов, д. 12 | 1963 | кирпичный | 2534,30 | 2.3583 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 552 | Городской округ г. Рыбинск, набережная Космонавтов, д. 29 | 1973 | кирпичный | 2755,90 | 2.3575 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 553 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Ленина, д. 162 | 1973 | панельный | 3038,00 | 2.3575 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 |
| 554 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Качалова, д. 32 | 1965 | кирпичный | 3486,00 | 2.3575 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 2044 - 2046 | 2023 - 2025 (2023) | 2044 - 2046 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 555 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Рокоссовского, д. 10 | 1973 | кирпичный | 1366,70 | 2.3575 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 556 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Рокоссовского, д. 12 | 1973 | кирпичный | 4199,10 | 2.3575 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2023 - 2025 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 557 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Рокоссовского, д. 14 | 1973 | кирпичный | 1413,50 | 2.3575 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2017 - 2019 (2019) | 2044 - 2046 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 558 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Цимлянская, д. 1 | 1973 | панельный | 3043,30 | 2.3575 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 |
| 559 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Баженова, д. 13 | 1966 | кирпичный | 2651,80 | 2.3556 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 0 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 |
| 560 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Боткина, д. 17 | 1962 | кирпичный | 1588,70 | 2.3556 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 561 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Владимирского, д. 2 | 1956 | кирпичный | 382,10 | 2.3556 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 562 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Герцена, д. 97 | 1966 | кирпичный | 6332,00 | 2.3556 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 |
| 563 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Свободы, д. 1а | 1966 | кирпичный | 3208,00 | 2.3556 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 564 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Максима Горького, д. 90 | 1968 | кирпичный | 2411,94 | 2.3537 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 |
| 565 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Целинная, д. 47 | 1960 | кирпичный | 425,00 | 2.3521 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 566 | Городской округ г. Рыбинск, набережная Космонавтов, д. 25 | 1972 | кирпичный | 3542,61 | 2.3482 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 567 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Карякинская, д. 41 | 1972 | кирпичный | 4198,00 | 2.3482 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 568 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Карякинская, д. 43 | 1972 | кирпичный | 4126,00 | 2.3482 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 569 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Радищева, д. 83 | 1972 | кирпичный | 3603,00 | 2.3482 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 570 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Расторгуева, д. 2 | 1972 | кирпичный | 7427,00 | 2.3482 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 (2032) (Л) | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 |
| 571 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 50 | 1964 | кирпичный | 1283,01 | 2.3438 | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 572 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Целинная, д. 1 | 1964 | кирпичный | 630,00 | 2.3438 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 573 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Максима Горького, д. 60 | 1965 | кирпичный | 3195,00 | 2.3408 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2025) | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 |
| 574 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Ленина, д. 176 | 1968 | кирпичный | 3729,00 | 2.3383 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2024) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2023 - 2025 (2024) | 2038 - 2040 |
| 575 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Блюхера, д. 10 | 1968 | кирпичный | 2822,00 | 2.3383 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 576 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Куйбышева, д. 56 | 1968 | кирпичный | 2818,51 | 2.3383 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 577 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Академика Губкина, д. 12 | 1960 | кирпичный | 1602,00 | 2.3367 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 578 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Восточная, д. 5 | 1961 | кирпичный | 462,00 | 2.3344 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 579 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Боткина, д. 12 | 1963 | кирпичный | 3217,40 | 2.3324 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 580 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Новая, д. 2 | 1963 | кирпичный | 3197,51 | 2.3324 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 |
| 581 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 31 | 1956 | кирпичный | 619,00 | 2.3323 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 582 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Захарова, д. 45 | 1956 | кирпичный | 2027,00 | 2.3308 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 583 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гоголя, д. 2 | 1963 | кирпичный | 1930,00 | 2.3213 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 584 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Буксирная, д. 28 | 1960 | кирпичный | 274,50 | 2.3188 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 585 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Февральская, д. 5 | 1960 | кирпичный | 270,00 | 2.3188 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 586 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Максима Горького, д. 80 | 1965 | кирпичный | 207,51 | 2.3173 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 587 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 13 | 1973 | панельный | 3043,01 | 2.3157 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 0 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 |
| 588 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 42 | 1973 | панельный | 3088,00 | 2.3157 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 |
| 589 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Железнодорожная, д. 17 | 1973 | панельный | 3048,90 | 2.3157 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 590 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ошанина, д. 7 | 1973 | панельный | 3075,00 | 2.3157 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 |
| 591 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Юбилейная, д. 17 | 1973 | панельный | 3040,00 | 2.3157 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 592 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Больничная, д. 1 | 1963 | кирпичный | 2034,00 | 2.3139 | 2014 - 2016 (2014) | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 593 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 | 1967 | панельный | 3561,00 | 2.3125 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 594 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Целинная, д. 45 | 1961 | кирпичный | 625,00 | 2.3094 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2023 - 2025 (2024) | 2035 - 2037 |
| 595 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Генерала Батова, д. 4 | 1967 | кирпичный | 3196,00 | 2.3065 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 596 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10 | 1967 | кирпичный | 3480,00 | 2.3065 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 597 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 16 | 1967 | кирпичный | 2833,00 | 2.3065 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 598 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гончарова, д. 20 | 1967 | кирпичный | 538,00 | 2.3065 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 599 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 124а | 1967 | кирпичный | 2500,00 | 2.3065 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 600 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Куйбышева, д. 5 | 1967 | кирпичный | 4845,00 | 2.3065 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 601 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Черняховского, д. 12 | 1967 | кирпичный | 2533,61 | 2.3065 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 602 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 26 | 1967 | панельный | 3507,11 | 2.3046 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 0 | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2024) | 2029 - 2031 |
| 603 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Черняховского, д. 25 | 1964 | кирпичный | 2598,40 | 2.3019 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 604 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Максима Горького, д. 82 | 1974 | кирпичный | 1926,49 | 2.3000 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 | 2041 - 2043 | 0 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 605 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Расплетина, д. 20 | 1974 | панельный | 3055,00 | 2.3000 | 2023 - 2025 (2019) | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2056 - 2058 | 2023 - 2025 (2019) | 2050 - 2052 | 0 | 2035 - 2037 | 2047 - 2049 |
| 606 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Рокоссовского, д. 16 | 1974 | кирпичный | 2763,30 | 2.3000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 607 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Юбилейная, д. 43 | 1974 | панельный | 3067,00 | 2.3000 | 2023 - 2025 (2018) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 | 0 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 |
| 608 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ошурковская, д. 2 | 1965 | кирпичный | 2049,00 | 2.2969 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 609 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Яна Гуса, д. 4 | 1973 | кирпичный | 7259,00 | 2.2923 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2059 - 2061 | 2023 - 2025 (2025) | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 610 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Яна Гуса, д. 8 | 1973 | кирпичный | 7456,00 | 2.2923 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 611 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Боткина, д. 7 | 1962 | кирпичный | 2529,40 | 2.2907 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 612 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гагарина, д. 16а | 1961 | кирпичный | 3229,00 | 2.2898 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 613 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Серова, д. 17 | 1969 | кирпичный | 6598,61 | 2.2875 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 614 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Полиграфская, д. 4 | 1969 | кирпичный | 4494,00 | 2.2875 | 2023 - 2025 (2018) | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2021) | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2020) | 2041 - 2043 | 0 | 2026 - 2028 (2026) | 2041 - 2043 |
| 615 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Боткина, д. 15 | 1964 | кирпичный | 1600,00 | 2.2833 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 616 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Герцена, д. 87 | 1970 | кирпичный | 9893,00 | 2.2827 | 2017 - 2019 (2018) | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 (2023) | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 |
| 617 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ухтомского, д. 47 | 1966 | кирпичный | 3288,00 | 2.2800 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 618 | Городской округ г. Рыбинск, пер. Шоссейный, д. 1а | 1965 | кирпичный | 219,00 | 2.2750 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 619 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Чекистов, д. 10 | 1967 | кирпичный | 3457,40 | 2.2725 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 620 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Ленина, д. 172 | 1964 | кирпичный | 3178,00 | 2.2722 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 |
| 621 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Боткина, д. 23 | 1964 | кирпичный | 3168,30 | 2.2722 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 622 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Ленина, д. 174 | 1964 | кирпичный | 3192,00 | 2.2685 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 623 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Больничная, д. 4 | 1964 | кирпичный | 3224,00 | 2.2685 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2038 - 2040 |
| 624 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Качалова, д. 30 | 1965 | кирпичный | 3473,00 | 2.2676 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2026) | 0 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 |
| 625 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Максима Горького, д. 68 | 1955 | кирпичный | 793,81 | 2.2639 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 626 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Щепкина, д. 49 | 1962 | кирпичный | 462,11 | 2.2633 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 627 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 24 | 1967 | панельный | 3525,00 | 2.2625 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 628 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 3а | 1974 | панельный | 2988,00 | 2.2593 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 629 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волочаевская, д. 47 | 1974 | кирпичный | 3208,00 | 2.2593 | 2017 - 2019 (2018) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 630 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Больничная, д. 2 | 1968 | панельный | 3504,01 | 2.2574 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2038 - 2040 |
| 631 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ухтомского, д. 12а | 1968 | кирпичный | 2676,30 | 2.2574 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 0 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 |
| 632 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Боткина, д. 20 | 1963 | кирпичный | 3229,00 | 2.2472 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 633 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гагарина, д. 24 | 1963 | кирпичный | 4323,81 | 2.2472 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 634 | Городской округ г. Рыбинск, набережная Космонавтов, д. 49 | 1975 | кирпичный | 1384,90 | 2.2425 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 635 | Городской округ г. Рыбинск, набережная Космонавтов, д. 51 | 1975 | кирпичный | 2802,40 | 2.2425 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 636 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Железнодорожная, д. 11 | 1975 | панельный | 3448,50 | 2.2425 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 637 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Юбилейная, д. 41 | 1975 | панельный | 3036,00 | 2.2425 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 638 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Куйбышева, д. 9 | 1965 | кирпичный | 6450,00 | 2.2417 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 639 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Алябьева, д. 41 | 1962 | кирпичный | 2036,00 | 2.2396 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 |
| 640 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Полевая, д. 5а | 1970 | кирпичный | 3311,00 | 2.2367 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 641 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Полиграфская, д. 2 | 1970 | кирпичный | 4708,00 | 2.2367 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 642 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Расплетина, д. 5 | 1970 | кирпичный | 3329,00 | 2.2367 | 2026 - 2028 (2026) | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 0 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 643 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ухтомского, д. 8 | 1970 | кирпичный | 5727,00 | 2.2367 | 2026 - 2028 (2026) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2056 - 2058 | 2023 - 2025 (2019) | 2053 - 2055 | 0 | 2023 - 2025 (2017) | 2047 - 2049 |
| 644 | Городской округ г. Рыбинск, набережная Космонавтов, д. 21 | 1974 | кирпичный | 3576,30 | 2.2364 | 2020 - 2022 (2020) | 2023 - 2025 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 |
| 645 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Кораблестроителей, д. 4 | 1974 | кирпичный | 10917,20 | 2.2364 | 2017 - 2019 (2018) | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2021) | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 (2026) | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 646 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Радищева, д. 87 | 1974 | кирпичный | 7297,00 | 2.2364 | 2020 - 2022 (2021) | 2023 - 2025 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 (2023) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 647 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Расторгуева, д. 6 | 1974 | кирпичный | 7375,00 | 2.2364 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2014 - 2016 (2017) | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 648 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Ленина, д. 180 | 1967 | кирпичный | 2615,80 | 2.2358 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 |
| 649 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Максима Горького, д. 62 | 1967 | кирпичный | 2630,00 | 2.2358 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 |
| 650 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Бориса Рукавицына, д. 8 | 1968 | панельный | 3446,00 | 2.2350 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 651 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 3 | 1965 | панельный | 3494,01 | 2.2300 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2020) | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 652 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Алябьева, д. 31 | 1965 | кирпичный | 2504,00 | 2.2231 | 2014 - 2016 (2014) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 653 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Архитектурная, д. 3 | 1965 | кирпичный | 3222,11 | 2.2231 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 |
| 654 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 12 | 1966 | кирпичный | 3183,40 | 2.2185 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 |
| 655 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 17 | 1971 | панельный | 7084,00 | 2.2176 | 2023 - 2025 (2022) | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2022) | 0 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 0 | 2023 - 2025 (2024) | 2041 - 2043 |
| 656 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 65 | 1959 | кирпичный | 1760,30 | 2.2176 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 657 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 122 | 1955 | кирпичный | 1860,00 | 2.2169 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 658 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 181а | 1965 | кирпичный | 3175,00 | 2.2157 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 659 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Бабушкина, д. 3 | 1969 | кирпичный | 2609,80 | 2.2083 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2023) | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 660 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Новая, д. 7 | 1969 | кирпичный | 2175,40 | 2.2083 | 2023 - 2025 (2020) | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 0 | 2032 - 2034 | 2044 - 2046 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 0 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 |
| 661 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ухтомского, д. 16 | 1969 | кирпичный | 2845,00 | 2.2083 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 662 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Куйбышева, д. 55 | 1959 | кирпичный | 1701,00 | 2.2054 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 663 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Алябьева, д. 29 | 1967 | кирпичный | 3186,00 | 2.2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 664 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Щепкина, д. 10 | 1967 | кирпичный | 2633,00 | 2.2031 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 |
| 665 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Баженова, д. 22а | 1975 | панельный | 3080,40 | 2.2028 | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 666 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 16 | 1975 | панельный | 3026,00 | 2.2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 667 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 18 | 1975 | панельный | 3086,00 | 2.2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 668 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 20 | 1975 | панельный | 4611,00 | 2.2028 | 2014 - 2016 (2016) | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2024) | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 (2026) | 2041 - 2043 | 0 | 2023 - 2025 (2024) | 2041 - 2043 |
| 669 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 34 | 1975 | панельный | 3107,00 | 2.2028 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 670 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 5 | 1975 | панельный | 3062,00 | 2.2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 671 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Пароходная, д. 34 | 1975 | панельный | 4582,00 | 2.2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2041 - 2043 | 0 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 672 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Смирнова, д. 3 | 1975 | кирпичный | 3124,00 | 2.2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 673 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Юбилейная, д. 19 | 1975 | панельный | 3011,00 | 2.2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 674 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гагарина, д. 5 | 1960 | кирпичный | 3183,90 | 2.1963 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2024) | 2029 - 2031 |
| 675 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гагарина, д. 8 | 1960 | кирпичный | 3180,40 | 2.1963 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 676 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гончарова, д. 14 | 1971 | кирпичный | 913,00 | 2.1858 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 677 | Городской округ г. Рыбинск, набережная Космонавтов, д. 33 | 1976 | кирпичный | 1398,80 | 2.1850 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 678 | Городской округ г. Рыбинск, набережная Космонавтов, д. 35 | 1976 | кирпичный | 1407,40 | 2.1850 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 679 | Городской округ г. Рыбинск, набережная Космонавтов, д. 41 | 1976 | кирпичный | 1384,01 | 2.1850 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 680 | Городской округ г. Рыбинск, набережная Космонавтов, д. 43 | 1976 | кирпичный | 1372,20 | 2.1850 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 681 | Городской округ г. Рыбинск, набережная Космонавтов, д. 47 | 1975 | кирпичный | 7422,00 | 2.1805 | 2020 - 2022 (2020) | 2023 - 2025 | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2017) | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 |
| 682 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Ленина, д. 162а | 1975 | кирпичный | 3695,00 | 2.1805 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 683 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Ленина, д. 193 | 1975 | кирпичный | 3733,61 | 2.1805 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2023 - 2025 (2023) | 2038 - 2040 | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2023 - 2025 (2023) | 2035 - 2037 |
| 684 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Герцена, д. 39 | 1975 | кирпичный | 11082,00 | 2.1805 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 (2022) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 685 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Карякинская, д. 45 | 1975 | кирпичный | 7305,80 | 2.1805 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 686 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Карякинская, д. 47 | 1975 | кирпичный | 7513,00 | 2.1805 | 2020 - 2022 (2020) | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2023 - 2025 (2023) | 2038 - 2040 |
| 687 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Кирова, д. 17 | 1975 | панельный | 7546,00 | 2.1805 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 688 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Свободы, д. 29 | 1975 | кирпичный | 22375,50 | 2.1805 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2022) | 2038 - 2040 | 2017 - 2019 (2019) | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2023 - 2025 (2024) | 2041 - 2043 |
| 689 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Захарова, д. 33/2 | 1960 | кирпичный | 1609,80 | 2.1778 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 690 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 20 | 1967 | панельный | 3548,90 | 2.1769 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 691 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гагарина, д. 12а | 1961 | кирпичный | 3158,80 | 2.1750 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 |
| 692 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 1 | 1966 | кирпичный | 4740,10 | 2.1741 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 693 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Целинная, д. 53 | 1967 | кирпичный | 1980,00 | 2.1731 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 694 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Куйбышева, д. 3 | 1958 | кирпичный | 2855,00 | 2.1698 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 695 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Бориса Рукавицына, д. 6 | 1968 | кирпичный | 3878,01 | 2.1685 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 696 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 1 | 1956 | кирпичный | 5402,00 | 2.1685 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2023) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 697 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 40 | 1968 | панельный | 3495,00 | 2.1648 | 2023 - 2025 (2023) | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 698 | Городской округ г. Рыбинск, бул. Победы, д. 30 | 1970 | кирпичный | 3258,00 | 2.1593 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 699 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 8 | 1970 | кирпичный | 720,60 | 2.1593 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 700 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Железнодорожная, д. 33в | 1970 | кирпичный | 2857,11 | 2.1593 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 2017 - 2019 (2019) | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 |
| 701 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Захарова, д. 48 | 1970 | кирпичный | 3388,00 | 2.1593 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 702 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 42 | 1970 | кирпичный | 1809,20 | 2.1593 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 703 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Колышкина, д. 15 | 1970 | кирпичный | 2611,00 | 2.1593 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2023 - 2025 (2024) | 2035 - 2037 |
| 704 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Корнева, д. 62 | 1970 | кирпичный | 6375,00 | 2.1593 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2025) | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 |
| 705 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Попова, д. 17 | 1970 | кирпичный | 742,31 | 2.1593 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 706 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Боткина, д. 13 | 1961 | кирпичный | 2484,30 | 2.1565 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 707 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Веденеева, д. 14 | 1968 | кирпичный | 946,21 | 2.1563 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 708 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Боткина, д. 9 | 1964 | кирпичный | 2565,00 | 2.1521 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2044 - 2046 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 709 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Куйбышева, д. 7 | 1967 | кирпичный | 3128,00 | 2.1509 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2020) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 710 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волочаевская, д. 3 | 1958 | кирпичный | 646,00 | 2.1469 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 711 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 3 | 1976 | панельный | 3046,80 | 2.1463 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 |
| 712 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 3а | 1976 | панельный | 3062,00 | 2.1463 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 713 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Суркова, д. 11 | 1976 | панельный | 4552,00 | 2.1463 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 |
| 714 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 5а | 1977 | панельный | 3056,00 | 2.1398 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 |
| 715 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Блюхера, д. 6 | 1972 | кирпичный | 3919,30 | 2.1389 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 716 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Бори Новикова, д. 33 | 1972 | кирпичный | 3326,00 | 2.1350 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 717 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Молодежная, д. 6 | 1972 | кирпичный | 4512,00 | 2.1350 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 718 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гончарова, д. 16 | 1962 | кирпичный | 640,00 | 2.1315 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 719 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гагарина, д. 12 | 1961 | кирпичный | 3227,80 | 2.1287 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 720 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Бори Новикова, д. 12 | 1977 | панельный | 3044,00 | 2.1275 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 721 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Куйбышева, д. 55б | 1977 | панельный | 3096,00 | 2.1275 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 722 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Суркова, д. 7 | 1977 | панельный | 3007,00 | 2.1275 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 723 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Щепкина, д. 19 | 1977 | кирпичный | 4236,80 | 2.1275 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 724 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Элеватор, д. 3 | 1964 | кирпичный | 805,00 | 2.1271 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 725 | Городской округ г. Рыбинск, набережная Космонавтов, д. 45 | 1976 | кирпичный | 3896,40 | 2.1245 | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 726 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 1 | 1976 | панельный | 7560,00 | 2.1245 | 2020 - 2022 (2020) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 2044 - 2046 | 2023 - 2025 (2023) | 2044 - 2046 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 727 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Плеханова, д. 38 | 1976 | кирпичный | 2651,00 | 2.1245 | 2020 - 2022 (2021) | 2023 - 2025 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 |
| 728 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Свободы, д. 33 | 1976 | кирпичный | 4201,00 | 2.1245 | 2020 - 2022 | 2026 - 2028 (2026) | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2047 - 2049 | 2038 - 2040 | 2020 - 2022 | 2032 - 2034 (2032) (Л) | 2020 - 2022 | 2023 - 2025 |
| 729 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Крамского, д. 6 | 1965 | кирпичный | 2000,60 | 2.1177 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 (2021) | 0 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 |
| 730 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гагарина, д. 9 | 1962 | кирпичный | 3154,80 | 2.1167 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 731 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4 | 1966 | панельный | 3557,00 | 2.1150 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 732 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Карла Либкнехта, д. 9 | 1971 | кирпичный | 3194,51 | 2.1102 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 733 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Колышкина, д. 19 | 1971 | кирпичный | 2668,00 | 2.1102 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 0 | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 |
| 734 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Сельскохозяйственная, д. 22 | 1971 | кирпичный | 3408,80 | 2.1102 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 735 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Зелинского, д. 2 | 1969 | кирпичный | 920,60 | 2.1094 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 736 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Шлюзовая, д. 4 | 1969 | кирпичный | 3355,00 | 2.1094 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 737 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 46 | 1968 | панельный | 3489,50 | 2.1093 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2016) | 2023 - 2025 (2019) | 0 | 2023 - 2025 (2019) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 738 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Серова, д. 5 | 1969 | кирпичный | 10993,70 | 2.1075 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 |
| 739 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Сурикова, д. 3 | 1964 | кирпичный | 342,00 | 2.1071 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 740 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Генерала Батова, д. 2 | 1968 | кирпичный | 3294,02 | 2.1056 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 741 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Тракторная, д. 3в | 1968 | кирпичный | 2004,00 | 2.1041 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 742 | Городской округ г. Рыбинск, набережная Космонавтов, д. 31 | 1974 | кирпичный | 7384,60 | 2.0945 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 (2038) (Л) | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 |
| 743 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Баженова, д. 30а | 1977 | панельный | 4500,31 | 2.0898 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 0 | 2026 - 2028 (2026) | 2035 - 2037 |
| 744 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 31а | 1977 | панельный | 4531,00 | 2.0898 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 745 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Черепанова, д. 11 | 1977 | панельный | 5992,00 | 2.0898 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 746 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Черепанова, д. 7 | 1977 | панельный | 3025,00 | 2.0898 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 747 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Черепанова, д. 9 | 1977 | панельный | 4585,00 | 2.0898 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 748 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Луговая, д. 5 | 1966 | кирпичный | 2976,00 | 2.0893 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 749 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Алябьева, д. 27 | 1965 | кирпичный | 2536,80 | 2.0885 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 750 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Куйбышева, д. 38 | 1970 | кирпичный | 3460,00 | 2.0867 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 751 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Расплетина, д. 9 | 1973 | кирпичный | 6074,00 | 2.0842 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 752 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Моховая, д. 13 | 1968 | кирпичный | 1786,00 | 2.0833 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 753 | Городской округ г. Рыбинск, пер. Майский, д. 7 | 1970 | кирпичный | 553,00 | 2.0808 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 754 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Луначарского, д. 27 | 1971 | кирпичный | 11402,00 | 2.0808 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 (2032) (Л) | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 |
| 755 | Городской округ г. Рыбинск, набережная Космонавтов, д. 23 | 1970 | кирпичный | 5298,61 | 2.0800 | 2014 - 2016 (2015) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 756 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Боткина, д. 19 | 1963 | кирпичный | 1565,00 | 2.0769 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 757 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Генерала Батова, д. 40 | 1972 | кирпичный | 1584,00 | 2.0767 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 758 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 32 | 1969 | кирпичный | 6593,00 | 2.0750 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2023) | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 |
| 759 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Крамского, д. 13 | 1966 | кирпичный | 717,00 | 2.0750 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 760 | Городской округ г. Рыбинск, пр. Северный, д. 6 | 1966 | кирпичный | 1267,30 | 2.0708 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 761 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Шлюзовая, д. 14 | 1970 | кирпичный | 2843,90 | 2.0704 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 762 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Революции, д. 40 | 1978 | панельный | 3059,00 | 2.0700 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 763 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Революции, д. 42 | 1978 | панельный | 4600,00 | 2.0700 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 |
| 764 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Революции, д. 48 | 1978 | кирпичный | 1892,00 | 2.0700 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 765 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Цимлянская, д. 5 | 1978 | кирпичный | 3476,00 | 2.0700 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 |
| 766 | Городской округ г. Рыбинск, бул. 200 лет Рыбинска, д. 3 | 1977 | кирпичный | 1984,20 | 2.0686 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 767 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 19 | 1977 | кирпичный | 4111,61 | 2.0686 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 768 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Бабушкина, д. 21 | 1977 | кирпичный | 7314,00 | 2.0686 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2024) | 2023 - 2025 (2024) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 |
| 769 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 4 | 1977 | панельный | 7456,00 | 2.0686 | 2020 - 2022 (2020) | 2023 - 2025 (2025) | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 2020 - 2022 (2022) | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2035) (Л) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 770 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 5 | 1977 | панельный | 7565,00 | 2.0686 | 2017 - 2019 (2017) | 2020 - 2022 (2020) | 2023 - 2025 (2023) | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 771 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Плеханова, д. 36 | 1977 | кирпичный | 7486,00 | 2.0686 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 772 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Буксирная, д. 22 | 1970 | кирпичный | 727,71 | 2.0625 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 773 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Целинная, д. 55 | 1970 | кирпичный | 913,00 | 2.0625 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 774 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Чебышева, д. 12 | 1970 | кирпичный | 391,00 | 2.0625 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 775 | Городской округ г. Рыбинск, бул. Победы, д. 26 | 1972 | кирпичный | 3319,00 | 2.0611 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 776 | Городской округ г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д. 19 | 1972 | кирпичный | 3325,30 | 2.0611 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 777 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Карякинская, д. 3 | 1972 | кирпичный | 1797,40 | 2.0611 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 778 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 7а | 1972 | кирпичный | 2832,00 | 2.0611 | 2023 - 2025 (2021) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 779 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Ленина, д. 160 | 1971 | кирпичный | 5242,00 | 2.0592 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 780 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Луначарского, д. 29 | 1971 | кирпичный | 7284,00 | 2.0586 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2023 - 2025 (2025) | 2041 - 2043 |
| 781 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Максима Горького, д. 86 | 1967 | кирпичный | 370,60 | 2.0548 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 782 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Кирова, д. 32 | 1970 | кирпичный | 5832,00 | 2.0509 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 (2026) | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 (2026) | 2038 - 2040 |
| 783 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Кораблестроителей, д. 2 | 1971 | кирпичный | 10927,40 | 2.0495 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 784 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Боткина, д. 10 | 1964 | кирпичный | 2543,61 | 2.0370 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 785 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Боткина, д. 8 | 1964 | кирпичный | 2532,01 | 2.0370 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 786 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Генерала Батова, д. 60 | 1978 | кирпичный | 907,70 | 2.0333 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 787 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Ленина, д. 158а | 1974 | кирпичный | 3920,50 | 2.0333 | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 788 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 9а | 1978 | панельный | 3054,00 | 2.0333 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 789 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Бори Новикова, д. 25/8 | 1974 | кирпичный | 5159,00 | 2.0333 | 2023 - 2025 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 790 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Полевая, д. 6 | 1974 | кирпичный | 1767,00 | 2.0333 | 2023 - 2025 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 791 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Суркова, д. 5 | 1978 | панельный | 3035,00 | 2.0333 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 792 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Черепанова, д. 5 | 1978 | панельный | 3032,00 | 2.0333 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 793 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Мира, д. 15 | 1970 | панельный | 6972,60 | 2.0296 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 |
| 794 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Софьи Перовской, д. 6 | 1971 | панельный | 3506,00 | 2.0287 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 795 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ошурковская, д. 3 | 1967 | кирпичный | 2044,00 | 2.0281 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 796 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Карла Либкнехта, д. 7 | 1966 | кирпичный | 3552,30 | 2.0278 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 797 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 38 | 1969 | панельный | 3513,11 | 2.0194 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 798 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 4 | 1970 | панельный | 6977,00 | 2.0185 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 |
| 799 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Пароходная, д. 55 | 1970 | кирпичный | 1816,50 | 2.0148 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 800 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Пушкина, д. 35 | 1955 | кирпичный | 1101,80 | 2.0142 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 801 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 17 | 1978 | кирпичный | 4896,30 | 2.0127 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2025) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 |
| 802 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 27 | 1978 | панельный | 7367,30 | 2.0127 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 | 2014 - 2016 (2016) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 803 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Качалова, д. 38 | 1978 | кирпичный | 7658,30 | 2.0127 | 2017 - 2019 (2019) | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 804 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Плеханова, д. 39 | 1978 | кирпичный | 10835,90 | 2.0127 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2024) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 |
| 805 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Революции, д. 24 | 1979 | панельный | 4674,00 | 2.0125 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 806 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Бори Новикова, д. 6 | 1979 | панельный | 4674,00 | 2.0125 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 807 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 26 | 1979 | панельный | 4923,00 | 2.0125 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 |
| 808 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Пилоставная, д. 5 | 1979 | панельный | 3056,00 | 2.0125 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 809 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Полиграфская, д. 3 | 1973 | кирпичный | 1806,00 | 2.0120 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 810 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Софьи Перовской, д. 3 | 1973 | кирпичный | 1712,51 | 2.0120 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 811 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Радищева, д. 77 | 1972 | кирпичный | 10767,00 | 2.0118 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 (2035) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 812 | Городской округ г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д. 25/5 | 1972 | кирпичный | 3672,40 | 2.0117 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 |
| 813 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Рокоссовского, д. 9 | 1977 | кирпичный | 4881,60 | 2.0113 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2026) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 814 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 5 | 1966 | панельный | 4258,60 | 2.0075 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 815 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 5 | 1970 | панельный | 7010,00 | 2.0074 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 0 | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 816 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ломоносова, д. 48а | 1967 | кирпичный | 2512,00 | 2.0073 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 817 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Колышкина, д. 9 | 1967 | кирпичный | 2541,00 | 2.0031 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 818 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Крамского, д. 3 | 1956 | кирпичный | 399,00 | 2.0010 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 819 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Крамского, д. 7 | 1956 | кирпичный | 628,00 | 2.0010 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 820 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Чебышева, д. 21 | 1956 | кирпичный | 616,50 | 2.0010 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 821 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Генерала Батова, д. 36 | 1970 | кирпичный | 1795,20 | 2.0000 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2014 - 2016 (2015) | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 |
| 822 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Генерала Батова, д. 38 | 1970 | кирпичный | 1809,50 | 2.0000 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2014 - 2016 (2015) | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 |
| 823 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Рабкоровская, д. 23 | 1965 | кирпичный | 3184,00 | 1.9965 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 824 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 18 | 1968 | кирпичный | 2853,51 | 1.9963 | 2029 - 2031 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 825 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Революции, д. 46 | 1978 | панельный | 3019,80 | 1.9925 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2017) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 826 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 2 | 1976 | панельный | 7544,00 | 1.9900 | 2023 - 2025 (2025) | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2024) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 (2038) (Л) | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 |
| 827 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Февральская, д. 46 | 1979 | панельный | 4552,00 | 1.9898 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 828 | Городской округ г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д. 21 | 1970 | кирпичный | 3500,51 | 1.9889 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 829 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Максима Горького, д. 84 | 1972 | кирпичный | 1721,92 | 1.9850 | 2014 - 2016 (2015) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 830 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Рабкоровская, д. 21 | 1961 | кирпичный | 627,00 | 1.9844 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 831 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Блюхера, д. 8 | 1975 | кирпичный | 1831,00 | 1.9825 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 832 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Луговая, д. 10 | 1975 | кирпичный | 2935,00 | 1.9825 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2021) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 833 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Механизации, д. 11 | 1969 | кирпичный | 529,00 | 1.9821 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 834 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Колышкина, д. 11 | 1968 | кирпичный | 2298,00 | 1.9771 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2018) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 835 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Юбилейная, д. 34 | 1979 | панельный | 4531,00 | 1.9769 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2023 - 2025 (2019) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2020) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 836 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Расторгуева, д. 4 | 1970 | панельный | 3519,90 | 1.9741 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 837 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Плеханова, д. 32 | 1978 | кирпичный | 6936,11 | 1.9740 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 838 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Февральская, д. 1 | 1957 | другой тип | 406,00 | 1.9729 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 839 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Генерала Батова, д. 34 | 1971 | кирпичный | 4564,61 | 1.9694 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 |
| 840 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Спортивная, д. 3 | 1971 | кирпичный | 3348,00 | 1.9694 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 |
| 841 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Шлюзовая, д. 5 | 1980 | кирпичный | 3189,00 | 1.9663 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 842 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Генерала Батова, д. 32 | 1974 | кирпичный | 3571,61 | 1.9630 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 843 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Юбилейная, д. 32 | 1974 | кирпичный | 3377,00 | 1.9630 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 844 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Петра Крюкова, д. 3 | 1971 | панельный | 3490,00 | 1.9620 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 845 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 21а | 1972 | панельный | 3078,00 | 1.9611 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 |
| 846 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Бабушкина, д. 1 | 1968 | кирпичный | 3552,80 | 1.9604 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 847 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Пархинская, д. 50 | 1969 | кирпичный | 2520,80 | 1.9594 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 848 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 24а | 1973 | кирпичный | 3876,00 | 1.9583 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 0 |
| 849 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 21 | 1979 | кирпичный | 3837,08 | 1.9568 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 850 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Карякинская, д. 88 | 1979 | кирпичный | 2415,00 | 1.9568 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 851 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Качалова, д. 40 | 1979 | кирпичный | 1899,01 | 1.9568 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 852 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Качалова, д. 40а | 1979 | кирпичный | 3509,30 | 1.9568 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 853 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Революции, д. 18 | 1980 | панельный | 4573,00 | 1.9550 | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2020 - 2022 (2020) | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 |
| 854 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Бори Новикова, д. 26 | 1980 | панельный | 3117,00 | 1.9550 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2019) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 855 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 12 | 1980 | панельный | 4621,00 | 1.9550 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 856 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Куйбышева, д. 55а | 1980 | кирпичный | 2734,00 | 1.9550 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 857 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Суворова, д. 1 | 1963 | кирпичный | 460,00 | 1.9550 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 858 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Моисеенко, д. 16 | 1972 | кирпичный | 729,60 | 1.9537 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 859 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Плеханова, д. 34 | 1977 | кирпичный | 4911,00 | 1.9523 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 860 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Расплетина, д. 7 | 1973 | кирпичный | 2880,90 | 1.9442 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 861 | Городской округ г. Рыбинск, бул. 200 лет Рыбинска, д. 5 | 1977 | кирпичный | 1912,70 | 1.9414 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 (2037) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 862 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Звездная, д. 8 | 1977 | кирпичный | 1963,40 | 1.9414 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 (2037) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 863 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Верная, д. 12 | 1958 | другой тип | 405,00 | 1.9396 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 864 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Верная, д. 2 | 1958 | другой тип | 424,00 | 1.9396 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 865 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Верная, д. 6 | 1958 | другой тип | 407,00 | 1.9396 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 866 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Верная, д. 8 | 1958 | другой тип | 403,00 | 1.9396 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 867 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Революции, д. 44 | 1979 | панельный | 6096,00 | 1.9375 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 868 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Бори Новикова, д. 10 | 1976 | кирпичный | 1847,00 | 1.9317 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 869 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 38 | 1972 | панельный | 4528,00 | 1.9278 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 |
| 870 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ошурковская, д. 4 | 1972 | кирпичный | 4110,00 | 1.9278 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 871 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Зелинского, д. 4 | 1969 | кирпичный | 905,50 | 1.9219 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 872 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 135 | 1980 | кирпичный | 6652,00 | 1.9210 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 0 |
| 873 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Кирова, д. 34 | 1971 | кирпичный | 11019,00 | 1.9205 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2020) | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 874 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Приборостроителей, д. 20 | 1980 | панельный | 3009,00 | 1.9204 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 875 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Рабкоровская, д. 5 | 1972 | кирпичный | 3362,51 | 1.9204 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 876 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Генерала Батова, д. 30 | 1974 | кирпичный | 4305,00 | 1.9200 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 877 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Революции, д. 58 | 1972 | кирпичный | 5955,00 | 1.9167 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2017 - 2019 (2018) | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 878 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Бори Новикова, д. 8 | 1974 | кирпичный | 3335,80 | 1.9167 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 2020 - 2022 (2019) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 879 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Расплетина, д. 53 | 1969 | кирпичный | 2243,90 | 1.9159 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 880 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 9 | 1975 | кирпичный | 3572,00 | 1.9139 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 |
| 881 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Тракторная, д. 2д | 1975 | кирпичный | 1867,00 | 1.9139 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 882 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Революции, д. 52 | 1977 | кирпичный | 7070,00 | 1.9120 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 883 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Верная, д. 10 | 1959 | другой тип | 418,00 | 1.9063 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 884 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Верная, д. 13 | 1959 | другой тип | 333,00 | 1.9063 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 885 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 30 | 1975 | панельный | 4566,00 | 1.9028 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 |
| 886 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волочаевская, д. 7 | 1959 | кирпичный | 460,00 | 1.9010 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 887 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Бабушкина, д. 17 | 1980 | кирпичный | 7415,00 | 1.9009 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 888 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 14 | 1980 | панельный | 7620,00 | 1.9009 | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2016) | 2020 - 2022 (2021) | 2017 - 2019 (2016) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 889 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 7 | 1980 | панельный | 9958,00 | 1.9009 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 |
| 890 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Рокоссовского, д. 3 | 1980 | кирпичный | 5798,00 | 1.9009 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 891 | Городской округ г. Рыбинск, бул. Победы, д. 24 | 1981 | кирпичный | 1359,00 | 1.8975 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 892 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Революции, д. 26 | 1981 | панельный | 3038,00 | 1.8975 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 893 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 6а | 1981 | панельный | 3038,00 | 1.8975 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 894 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 25 | 1981 | панельный | 4507,00 | 1.8975 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 |
| 895 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Приборостроителей, д. 12 | 1981 | панельный | 4585,00 | 1.8975 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2018) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2019) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 896 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Приборостроителей, д. 24 | 1981 | панельный | 3036,00 | 1.8975 | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 897 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Приборостроителей, д. 8 | 1981 | панельный | 5951,00 | 1.8975 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 898 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Расторгуева, д. 10а | 1981 | панельный | 3432,00 | 1.8975 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 899 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 22 | 1974 | панельный | 4589,00 | 1.8926 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 900 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Крамского, д. 9 | 1960 | кирпичный | 624,00 | 1.8902 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 901 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 10 | 1979 | панельный | 7433,00 | 1.8886 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2025) | 2047 - 2049 | 2023 - 2025 (2025) | 2044 - 2046 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 902 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Звездная, д. 10 | 1978 | кирпичный | 7765,60 | 1.8855 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 (2038) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 903 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Бори Новикова, д. 14 | 1977 | кирпичный | 2127,00 | 1.8808 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 904 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 24 | 1975 | панельный | 3079,00 | 1.8806 | 2023 - 2025 (2022) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 905 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Карякинская, д. 90 | 1972 | кирпичный | 7255,00 | 1.8773 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2016) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 |
| 906 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 44 | 1968 | кирпичный | 3178,00 | 1.8741 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 907 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Сельскохозяйственная, д. 28 | 1976 | кирпичный | 2883,90 | 1.8648 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2029 - 2031 |
| 908 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Приборостроителей, д. 22 | 1981 | панельный | 4578,00 | 1.8639 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 909 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Шевченко, д. 21 | 1981 | панельный | 1734,00 | 1.8639 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 0 | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 |
| 910 | Городской округ г. Рыбинск, бул. Победы, д. 32 | 1971 | кирпичный | 2887,00 | 1.8573 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 911 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Карякинская, д. 106 | 1981 | кирпичный | 4445,00 | 1.8550 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 912 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Механизации, д. 4 | 1962 | кирпичный | 312,00 | 1.8548 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 913 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Пархинская, д. 67 | 1973 | панельный | 3054,61 | 1.8491 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 914 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Герцена, д. 58 | 1981 | кирпичный | 4477,11 | 1.8450 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 915 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 8 | 1981 | панельный | 7479,00 | 1.8450 | 2017 - 2019 (2018) | 2023 - 2025 (2023) | 2014 - 2016 (2016) | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 |
| 916 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Плеханова, д. 37 | 1981 | кирпичный | 4663,00 | 1.8450 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 917 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Фурманова, д. 5 | 1981 | кирпичный | 4918,00 | 1.8450 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 918 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Черепанова, д. 1 | 1981 | кирпичный | 7467,60 | 1.8450 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 919 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2 | 1968 | кирпичный | 4503,00 | 1.8407 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 920 | Городской округ г. Рыбинск, набережная Космонавтов, д. 15а | 1982 | кирпичный | 1372,51 | 1.8400 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 921 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Революции, д. 16 | 1982 | панельный | 4573,00 | 1.8400 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 922 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 1-я Выборгская, д. 61 | 1982 | панельный | 3085,00 | 1.8400 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 |
| 923 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 1-я Выборгская, д. 63 | 1982 | панельный | 3009,00 | 1.8400 | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 924 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Новоселов, д. 6 | 1982 | панельный | 5999,00 | 1.8400 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 925 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Приборостроителей, д. 10 | 1982 | панельный | 3052,00 | 1.8400 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 926 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Южная, д. 16 | 1982 | панельный | 1742,00 | 1.8400 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 |
| 927 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 28 | 1974 | панельный | 3066,00 | 1.8370 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2023) | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 928 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Кустова, д. 2 | 1980 | панельный | 9904,00 | 1.8350 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2017) | 2023 - 2025 (2017) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 929 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 42 | 1970 | кирпичный | 6856,00 | 1.8333 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 930 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 40 | 1972 | панельный | 3029,00 | 1.8333 | 2017 - 2019 (2016) | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2016) | 0 | 2017 - 2019 (2016) | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 931 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Колышкина, д. 17 | 1974 | кирпичный | 3494,00 | 1.8296 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 932 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Крамского, д. 8 | 1975 | кирпичный | 918,00 | 1.8281 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 933 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Кирова, д. 36 | 1974 | панельный | 7595,00 | 1.8273 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 (2024) | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 |
| 934 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 32 | 1974 | панельный | 4553,00 | 1.8259 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 935 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Колышкина, д. 25 | 1974 | кирпичный | 488,00 | 1.8259 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 936 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Собинова, д. 4 | 1962 | кирпичный | 281,00 | 1.8227 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 937 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Нобелевская, д. 15 | 1976 | кирпичный | 4294,00 | 1.8217 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2020) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 938 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 15 | 1976 | кирпичный | 3946,51 | 1.8177 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 939 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Нансена, д. 21 | 1977 | кирпичный | 2798,00 | 1.8157 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 940 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Целинная, д. 57 | 1975 | кирпичный | 1751,00 | 1.8139 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 941 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 50 | 1976 | панельный | 4586,00 | 1.8130 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 |
| 942 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волочаевская, д. 15 | 1958 | кирпичный | 377,00 | 1.8107 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 943 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Кирова, д. 30 | 1982 | кирпичный | 4812,00 | 1.8080 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 0 |
| 944 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Февральская, д. 50 | 1982 | панельный | 4585,00 | 1.8074 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2021) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 945 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Карла Либкнехта, д. 11 | 1974 | панельный | 3072,30 | 1.8037 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 946 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 3-я Тарнопольская, д. 9 | 1967 | кирпичный | 215,00 | 1.8017 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 947 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Февральская, д. 7 | 1962 | кирпичный | 312,11 | 1.8010 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 948 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 54 | 1969 | кирпичный | 6812,00 | 1.7994 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 949 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Щепкина, д. 39 | 1971 | кирпичный | 521,00 | 1.7960 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 950 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 133 | 1980 | кирпичный | 8267,00 | 1.7930 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2020 - 2022 (2022) | 0 |
| 951 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Максима Горького, д. 76 | 1975 | панельный | 1926,74 | 1.7930 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 952 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Петра Крюкова, д. 5 | 1974 | панельный | 3085,00 | 1.7926 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 953 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Радищева, д. 73 | 1974 | кирпичный | 10693,00 | 1.7909 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 954 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Звездная, д. 1 | 1982 | кирпичный | 4293,81 | 1.7891 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 955 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Качалова, д. 44 | 1982 | кирпичный | 2516,51 | 1.7891 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 |
| 956 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Качалова, д. 46 | 1982 | кирпичный | 5711,80 | 1.7891 | 2020 - 2022 (2021) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 957 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 16 | 1982 | панельный | 7495,00 | 1.7891 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 (2026) | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 958 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Крамского, д. 11 | 1963 | кирпичный | 628,00 | 1.7890 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 959 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Целинная, д. 51 | 1973 | кирпичный | 740,00 | 1.7885 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 960 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 7 | 1971 | панельный | 6967,00 | 1.7843 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 961 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Революции, д. 8 | 1983 | панельный | 4580,00 | 1.7825 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 |
| 962 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 1-я Выборгская, д. 55 | 1983 | панельный | 3025,00 | 1.7825 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 963 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 13а | 1983 | панельный | 3050,00 | 1.7825 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 964 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Нобелевская, д. 25 | 1983 | панельный | 4531,31 | 1.7825 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 965 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ошурковская, д. 7 | 1983 | панельный | 4622,00 | 1.7825 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 966 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Приборостроителей, д. 6 | 1983 | кирпичный | 3546,00 | 1.7825 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 967 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 10 | 1975 | панельный | 4553,61 | 1.7806 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2025) | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 968 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Моисеенко, д. 18 | 1979 | кирпичный | 856,81 | 1.7792 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 969 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Чекистов, д. 4 | 1977 | кирпичный | 4198,10 | 1.7686 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 970 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Пилоставная, д. 2 | 1976 | панельный | 4470,00 | 1.7685 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 971 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Суркова, д. 9 | 1976 | панельный | 6112,00 | 1.7685 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 972 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Сурикова, д. 5 | 1978 | кирпичный | 1342,00 | 1.7667 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 973 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Софьи Перовской, д. 1 | 1971 | кирпичный | 6816,11 | 1.7657 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 |
| 974 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Цимлянская, д. 3 | 1975 | кирпичный | 3428,00 | 1.7620 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 975 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Революции, д. 32 | 1978 | панельный | 4536,00 | 1.7600 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 976 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Расторгуева, д. 8 | 1975 | панельный | 3037,00 | 1.7583 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2026) | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 977 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Щепкина, д. 12 | 1968 | кирпичный | 3404,51 | 1.7583 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 978 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Нансена, д. 27 | 1983 | кирпичный | 4415,00 | 1.7509 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2020) | 2023 - 2025 (2019) | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 979 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Чебышева, д. 18 | 1983 | кирпичный | 1711,51 | 1.7509 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 980 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Костычева, д. 1 | 1977 | кирпичный | 3257,00 | 1.7508 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 981 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Грекова, д. 1 | 1978 | панельный | 2636,00 | 1.7500 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2019) | 2029 - 2031 |
| 982 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Вихарева, д. 16 | 1981 | кирпичный | 4193,00 | 1.7423 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 (2037) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 983 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ошурковская, д. 20 | 1984 | панельный | 4543,00 | 1.7350 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 984 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Революции, д. 56 | 1983 | кирпичный | 3833,00 | 1.7332 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2024) | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 |
| 985 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Качалова, д. 48 | 1983 | кирпичный | 1962,20 | 1.7332 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 986 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Луначарского, д. 23 | 1983 | кирпичный | 4662,00 | 1.7332 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 987 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 18 | 1983 | панельный | 7580,00 | 1.7332 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 |
| 988 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Полевая, д. 7 | 1983 | панельный | 3741,00 | 1.7332 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 989 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Пушкина, д. 47 | 1983 | кирпичный | 2648,51 | 1.7332 | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 990 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Суркова, д. 21 | 1983 | кирпичный | 11284,00 | 1.7332 | 2017 - 2019 (2018) | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 |
| 991 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Фурманова, д. 11 | 1983 | панельный | 7551,00 | 1.7332 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2019) | 2023 - 2025 (2024) | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 992 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Фурманова, д. 15 | 1983 | панельный | 7442,00 | 1.7332 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 |
| 993 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Фурманова, д. 1а | 1983 | панельный | 4493,00 | 1.7332 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 994 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Революции, д. 50 | 1976 | кирпичный | 4551,00 | 1.7307 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 995 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Спортивная, д. 5 | 1980 | кирпичный | 3049,00 | 1.7283 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 996 | Городской округ г. Рыбинск, набережная Космонавтов, д. 17 | 1984 | кирпичный | 6995,00 | 1.7250 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 997 | Городской округ г. Рыбинск, набережная Космонавтов, д. 5 | 1984 | кирпичный | 1368,01 | 1.7250 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 998 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 1-я Выборгская, д. 54 | 1984 | панельный | 3026,00 | 1.7250 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2026) | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 999 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волочаевская, д. 11 | 1984 | панельный | 3037,00 | 1.7250 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2022) | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 |
| 1000 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волочаевская, д. 79 | 1984 | панельный | 3040,00 | 1.7250 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1001 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Захарова, д. 25 | 1984 | панельный | 1526,00 | 1.7250 | 2023 - 2025 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1002 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Новоселов, д. 5 | 1984 | панельный | 3453,90 | 1.7250 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1003 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Средняя Казанская, д. 5 | 1983 | кирпичный | 2497,00 | 1.7244 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1004 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Щепкина, д. 17 | 1976 | панельный | 3030,51 | 1.7241 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1005 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гончарова, д. 17 | 1977 | кирпичный | 894,31 | 1.7231 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1006 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Расторгуева, д. 6а | 1976 | панельный | 3053,00 | 1.7225 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1007 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Пилоставная, д. 6а | 1978 | кирпичный | 1165,00 | 1.7220 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1008 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Плеханова, д. 30 | 1978 | кирпичный | 2662,90 | 1.7218 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1009 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 26 | 1974 | панельный | 3025,00 | 1.7176 | 2023 - 2025 (2025) | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 0 | 2026 - 2028 (2026) | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2041 - 2043 |
| 1010 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Черкасова, д. 5 | 1978 | панельный | 7408,80 | 1.7127 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1011 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Революции, д. 48а | 1977 | кирпичный | 1832,00 | 1.7120 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1012 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Революции, д. 34 | 1979 | панельный | 4571,00 | 1.7025 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1013 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Нансена, д. 25 | 1976 | панельный | 3021,40 | 1.7019 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1014 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Полиграфская, д. 7 | 1978 | кирпичный | 2109,80 | 1.7000 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1015 | Городской округ г. Рыбинск, набережная Космонавтов, д. 15 | 1981 | кирпичный | 7431,10 | 1.6975 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1016 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 3-я Осиповская, д. 10 | 1984 | кирпичный | 1314,00 | 1.6944 | 2017 - 2019 (2017) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1017 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Нансена, д. 23 | 1977 | панельный | 4554,00 | 1.6898 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1018 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Софьи Перовской, д. 4 | 1971 | панельный | 3482,00 | 1.6898 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1019 | Городской округ г. Рыбинск, пр. Северный, д. 3 | 1977 | кирпичный | 2575,00 | 1.6861 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2022) | 2029 - 2031 |
| 1020 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 25 | 1979 | панельный | 7582,00 | 1.6841 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1021 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Мира, д. 11 | 1984 | панельный | 5457,00 | 1.6773 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 |
| 1022 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 17 | 1984 | панельный | 7404,00 | 1.6773 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 1023 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Суркова, д. 19 | 1984 | кирпичный | 7937,00 | 1.6773 | 2020 - 2022 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1024 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Фурманова, д. 19 | 1984 | панельный | 7422,00 | 1.6773 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1025 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 3 | 1976 | панельный | 7544,00 | 1.6718 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 (2038) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1026 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Щепкина, д. 13 | 1975 | панельный | 3044,00 | 1.6694 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1027 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Юбилейная, д. 6 | 1980 | кирпичный | 3105,00 | 1.6685 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2019) | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 |
| 1028 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Черепанова, д. 3 | 1977 | панельный | 7662,00 | 1.6676 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1029 | Городской округ г. Рыбинск, бул. 200 лет Рыбинска, д. 14 | 1985 | кирпичный | 1475,50 | 1.6675 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1030 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Революции, д. 10 | 1985 | панельный | 3092,00 | 1.6675 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1031 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волочаевская, д. 77 | 1985 | панельный | 3011,00 | 1.6675 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1032 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волочаевская, д. 85 | 1985 | панельный | 3042,00 | 1.6675 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2021) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2021) | 2032 - 2034 |
| 1033 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гэсовская, д. 6 | 1985 | кирпичный | 2684,01 | 1.6675 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1034 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 20 | 1985 | кирпичный | 2148,00 | 1.6675 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1035 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Новоселов, д. 1 | 1985 | панельный | 4544,81 | 1.6675 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1036 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Новоселов, д. 4 | 1985 | панельный | 3055,00 | 1.6675 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1037 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ошанина, д. 12 | 1985 | панельный | 4576,00 | 1.6675 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1038 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Расторгуева, д. 12 | 1985 | панельный | 3023,00 | 1.6675 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1039 | Городской округ г. Рыбинск, бул. 200 лет Рыбинска, д. 2 | 1980 | кирпичный | 4339,10 | 1.6645 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1040 | Городской округ г. Рыбинск, бул. 200 лет Рыбинска, д. 4 | 1980 | кирпичный | 1909,40 | 1.6645 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 1041 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Щепкина, д. 21 | 1978 | панельный | 3051,11 | 1.6611 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1042 | Городской округ г. Рыбинск, набережная Космонавтов, д. 13 | 1981 | кирпичный | 2824,51 | 1.6575 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1043 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 14 | 1977 | панельный | 3052,00 | 1.6565 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 (2026) | 0 | 2026 - 2028 (2026) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2026) | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1044 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Звездная, д. 4 | 1981 | кирпичный | 2892,00 | 1.6541 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 1045 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волочаевская, д. 19 | 1978 | кирпичный | 4485,60 | 1.6519 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1046 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Глазурная, д. 28 | 1980 | кирпичный | 3990,80 | 1.6515 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 1047 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Левитана, д. 15 | 1969 | другой тип | 441,00 | 1.6500 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 1048 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 8 | 1976 | панельный | 3002,00 | 1.6463 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1049 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 11 | 1985 | кирпичный | 29543,70 | 1.6385 | 2020 - 2022 (2022) | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2017 - 2019 (2017) | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2023 - 2025 (2025) | 0 |
| 1050 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Пархинская, д. 63 | 1985 | кирпичный | 5143,61 | 1.6380 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 |
| 1051 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Нефтяников, д. 26 | 1982 | кирпичный | 1787,00 | 1.6267 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1052 | Городской округ г. Рыбинск, набережная Космонавтов, д. 53 | 1985 | кирпичный | 7676,11 | 1.6214 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1053 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 1-я Выборгская, д. 52 | 1985 | панельный | 5805,00 | 1.6214 | 2017 - 2019 (2018) | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1054 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Малиновская, д. 58 | 1985 | кирпичный | 5001,00 | 1.6214 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 |
| 1055 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 24 | 1985 | панельный | 7536,00 | 1.6214 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 |
| 1056 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Черкасова, д. 1 | 1980 | панельный | 7456,00 | 1.6191 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 (2035) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1057 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Боткина, д. 5 | 1978 | кирпичный | 9391,00 | 1.6182 | 2023 - 2025 (2025) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1058 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Максима Горького, д. 70 | 1980 | панельный | 2036,30 | 1.6163 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1059 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 44 | 1973 | панельный | 4591,00 | 1.6157 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1060 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Левитана, д. 17 | 1970 | другой тип | 469,81 | 1.6133 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 1061 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 46 | 1972 | панельный | 3034,00 | 1.6111 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 |
| 1062 | Городской округ г. Рыбинск, набережная Космонавтов, д. 55 | 1986 | кирпичный | 2096,00 | 1.6100 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1063 | Городской округ г. Рыбинск, набережная Космонавтов, д. 57 | 1986 | кирпичный | 4913,00 | 1.6100 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1064 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Революции, д. 12 | 1986 | кирпичный | 2798,00 | 1.6100 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1065 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Лосевская, д. 23 | 1986 | панельный | 1734,00 | 1.6100 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1066 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Расплетина, д. 4 | 1986 | панельный | 2990,00 | 1.6100 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 |
| 1067 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Смирнова, д. 9 | 1986 | панельный | 4623,80 | 1.6100 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1068 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Юбилейная, д. 10 | 1986 | панельный | 4577,00 | 1.6100 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1069 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 1-я Выборгская, д. 51 | 1981 | панельный | 6102,00 | 1.6075 | 2020 - 2022 (2020) | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1070 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Южная, д. 22 | 1977 | кирпичный | 3834,00 | 1.6054 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 1071 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Академика Губкина, д. 3в | 1980 | кирпичный | 4423,00 | 1.5923 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 0 |
| 1072 | Городской округ г. Рыбинск, бул. 200 лет Рыбинска, д. 6 | 1980 | кирпичный | 4390,31 | 1.5827 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1073 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Фурманова, д. 9 | 1986 | кирпичный | 20830,00 | 1.5820 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2021) | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2023 - 2025 (2024) | 0 |
| 1074 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Левитана, д. 19 | 1971 | другой тип | 458,80 | 1.5767 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 1075 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Нефтяников, д. 17 | 1983 | кирпичный | 1858,00 | 1.5758 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1076 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 23 | 1978 | кирпичный | 7374,00 | 1.5736 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1077 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 69 | 1980 | кирпичный | 4490,00 | 1.5736 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1078 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Алябьева, д. 6 | 1979 | панельный | 4575,31 | 1.5731 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 |
| 1079 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Больничная, д. 7 | 1982 | кирпичный | 1842,00 | 1.5704 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 |
| 1080 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Сурикова, д. 6 | 1982 | кирпичный | 1520,00 | 1.5704 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2050 - 2052 | 0 | 2038 - 2040 | 2047 - 2049 | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 1081 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Суркова, д. 3 | 1985 | кирпичный | 23683,50 | 1.5668 | 2017 - 2019 (2017) | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1082 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Крамского, д. 12 | 1984 | кирпичный | 1326,00 | 1.5667 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1083 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Мира, д. 17 | 1986 | панельный | 9392,00 | 1.5655 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 |
| 1084 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Мира, д. 29 | 1986 | кирпичный | 8052,00 | 1.5655 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 |
| 1085 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Революции, д. 2 | 1986 | панельный | 5648,00 | 1.5655 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1086 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Революции, д. 4 | 1986 | панельный | 5547,61 | 1.5655 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1087 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Кораблестроителей, д. 10 | 1986 | панельный | 5139,30 | 1.5655 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1088 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Щепкина, д. 15 | 1980 | панельный | 3063,90 | 1.5648 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1089 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Плеханова, д. 41 | 1981 | кирпичный | 2681,40 | 1.5632 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1090 | Городской округ г. Рыбинск, бул. 200 лет Рыбинска, д. 10 | 1983 | кирпичный | 2816,51 | 1.5625 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1091 | Городской округ г. Рыбинск, пер. Майский, д. 10 | 1964 | кирпичный | 315,00 | 1.5625 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1092 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Серова, д. 1б | 1979 | кирпичный | 4344,31 | 1.5605 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1093 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Фасадная, д. 1 | 1970 | кирпичный | 689,00 | 1.5527 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1094 | Городской округ г. Рыбинск, набережная Космонавтов, д. 59 | 1987 | кирпичный | 3559,50 | 1.5525 | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1095 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волочаевская, д. 73 | 1987 | панельный | 3041,00 | 1.5525 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1096 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Фестивальная, д. 3 | 1987 | кирпичный | 1448,30 | 1.5525 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1097 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Фестивальная, д. 7 | 1987 | кирпичный | 1467,80 | 1.5525 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1098 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Фасадная, д. 5 | 1981 | кирпичный | 750,10 | 1.5481 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1099 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волочаевская, д. 13 | 1981 | панельный | 7536,00 | 1.5475 | 2023 - 2025 (2024) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2014 - 2016 (2016) | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 |
| 1100 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Чебышева, д. 12а | 1980 | кирпичный | 1558,00 | 1.5463 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1101 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Полиграфская, д. 9 | 1976 | кирпичный | 3264,00 | 1.5407 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1102 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Левитана, д. 21 | 1972 | другой тип | 454,10 | 1.5400 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 1103 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 9 | 1982 | панельный | 4604,00 | 1.5345 | 2017 - 2019 (2017) | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2024) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1104 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Плеханова, д. 35 | 1982 | кирпичный | 4414,00 | 1.5345 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1105 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Крамского, д. 10 | 1970 | кирпичный | 727,00 | 1.5344 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1106 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Строительная, д. 3/7 | 1982 | кирпичный | 4450,00 | 1.5340 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2038 - 2040 |
| 1107 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Фурманова, д. 7 | 1982 | панельный | 4835,00 | 1.5255 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1108 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гэсовская, д. 4 | 1984 | кирпичный | 5520,00 | 1.5250 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 |
| 1109 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Луначарского, д. 21 | 1982 | кирпичный | 4529,81 | 1.5164 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1110 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Кораблестроителей, д. 8 | 1983 | кирпичный | 3834,50 | 1.5118 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 (2038) (Л) | 2026 - 2028 | 0 |
| 1111 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Революции, д. 6 | 1987 | панельный | 11040,00 | 1.5095 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 |
| 1112 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ухтомского, д. 3 | 1987 | панельный | 9292,70 | 1.5095 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1113 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Фестивальная, д. 5 | 1987 | кирпичный | 3887,11 | 1.5095 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1114 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Черкасова, д. 3 | 1987 | панельный | 7579,00 | 1.5095 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1115 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 52 | 1976 | панельный | 3124,00 | 1.5046 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1116 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Шевченко, д. 19 | 1980 | панельный | 1753,00 | 1.5037 | 2026 - 2028 (2026) | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 |
| 1117 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Революции, д. 30 | 1982 | панельный | 6086,00 | 1.5000 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1118 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Качалова, д. 50 | 1983 | кирпичный | 5878,50 | 1.4968 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 |
| 1119 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 1-я Выборгская, д. 64 | 1988 | панельный | 4526,00 | 1.4950 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1120 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Алябьева, д. 17 | 1988 | кирпичный | 4137,00 | 1.4950 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1121 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 175а | 1988 | панельный | 3161,00 | 1.4950 | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 1122 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Лосевская, д. 21 | 1988 | панельный | 3339,00 | 1.4950 | 2023 - 2025 (2019) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2019) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1123 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Новоселов, д. 9 | 1988 | панельный | 4606,00 | 1.4950 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2017) | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1124 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Рокоссовского, д. 22 | 1988 | кирпичный | 2783,01 | 1.4950 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1125 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 30 | 1982 | кирпичный | 4878,00 | 1.4891 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1126 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Максима Горького, д. 1 | 1981 | кирпичный | 13582,30 | 1.4886 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2018) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1127 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Южная, д. 18 | 1983 | кирпичный | 10826,00 | 1.4877 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 |
| 1128 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Моисеенко, д. 11 | 1982 | кирпичный | 1858,00 | 1.4852 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1129 | Городской округ г. Рыбинск, набережная Космонавтов, д. 17а | 1985 | кирпичный | 7550,31 | 1.4759 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1130 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волочаевская, д. 83 | 1984 | кирпичный | 2786,00 | 1.4750 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1131 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Шевченко, д. 13 | 1984 | панельный | 1754,00 | 1.4750 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1132 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Луговая, д. 9 | 1988 | кирпичный | 4111,80 | 1.4615 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 1133 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 1-я Выборгская, д. 53 | 1984 | кирпичный | 4171,00 | 1.4611 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 1134 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Мира, д. 23 | 1988 | кирпичный | 10547,00 | 1.4536 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2025) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 |
| 1135 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Мира, д. 31 | 1988 | кирпичный | 5459,00 | 1.4536 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1136 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Революции, д. 20 | 1988 | панельный | 11091,00 | 1.4536 | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2022) | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 1137 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Революции, д. 38 | 1988 | панельный | 11091,00 | 1.4536 | 2017 - 2019 (2018) | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 |
| 1138 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 1-я Выборгская, д. 49 | 1988 | панельный | 5568,00 | 1.4536 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1139 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Малиновская, д. 56 | 1988 | кирпичный | 5630,00 | 1.4536 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1140 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 19 | 1988 | панельный | 6328,00 | 1.4536 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 |
| 1141 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 20 | 1988 | панельный | 6376,90 | 1.4536 | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2020) (ВР) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 (2026) | 2041 - 2043 |
| 1142 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 30 | 1988 | панельный | 3846,00 | 1.4536 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1143 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Плеханова, д. 33 | 1988 | кирпичный | 16345,00 | 1.4536 | 2017 - 2019 (2017) | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 |
| 1144 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Приборостроителей, д. 34 | 1988 | кирпичный | 9925,00 | 1.4536 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2026) (Л) | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 |
| 1145 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Рокоссовского, д. 20 | 1988 | кирпичный | 8474,51 | 1.4536 | 2017 - 2019 (2017) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1146 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Чебышева, д. 9 | 1983 | кирпичный | 955,00 | 1.4531 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1147 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 10 | 1984 | кирпичный | 13695,20 | 1.4500 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2044 - 2046 | 2023 - 2025 (2024) | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 |
| 1148 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Орджоникидзе, д. 29 | 1984 | кирпичный | 6107,00 | 1.4500 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1149 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 175б | 1989 | панельный | 3081,00 | 1.4458 | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1150 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Фурманова, д. 1 | 1983 | панельный | 2563,00 | 1.4423 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1151 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волочаевская, д. 21 | 1989 | панельный | 4148,00 | 1.4375 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1152 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ошанина, д. 18 | 1989 | панельный | 4410,00 | 1.4375 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1153 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Рокоссовского, д. 24 | 1989 | кирпичный | 4316,10 | 1.4375 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1154 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Семеновская, д. 3 | 1989 | панельный | 3107,61 | 1.4375 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1155 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Сурикова, д. 7 | 1985 | кирпичный | 1383,00 | 1.4375 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1156 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 1-я Выборгская, д. 56 | 1985 | панельный | 4570,00 | 1.4275 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1157 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Вихарева, д. 14 | 1981 | кирпичный | 4193,00 | 1.4241 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 (2037) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1158 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 1 | 1984 | кирпичный | 3259,00 | 1.4217 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 1159 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Академика Губкина, д. 1/11 | 1980 | кирпичный | 4451,11 | 1.4210 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 0 |
| 1160 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Академика Губкина, д. 3 | 1980 | кирпичный | 3258,80 | 1.4210 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 0 |
| 1161 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Шевченко, д. 17 | 1978 | панельный | 1774,00 | 1.4111 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 |
| 1162 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ухтомского, д. 22 | 1989 | кирпичный | 2212,00 | 1.4053 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2022) | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 |
| 1163 | Городской округ г. Рыбинск, бул. Победы, д. 22 | 1989 | панельный | 9307,21 | 1.3977 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 1164 | Городской округ г. Рыбинск, набережная Космонавтов, д. 9 | 1989 | кирпичный | 4346,50 | 1.3977 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1165 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волочаевская, д. 46 | 1989 | панельный | 6679,30 | 1.3977 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2022) | 2017 - 2019 (2019) | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 |
| 1166 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Катерская, д. 1 | 1989 | панельный | 7374,00 | 1.3977 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 |
| 1167 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Кирова, д. 15 | 1989 | кирпичный | 4767,00 | 1.3977 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 1168 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 28 | 1989 | панельный | 6948,00 | 1.3977 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1169 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 29 | 1989 | панельный | 23841,00 | 1.3977 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 |
| 1170 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Юбилейная, д. 16 | 1989 | панельный | 3668,00 | 1.3977 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 |
| 1171 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Революции, д. 36 | 1984 | панельный | 4297,00 | 1.3955 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1172 | Городской округ г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д. 35 | 1990 | панельный | 2064,00 | 1.3800 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1173 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Ленина, д. 156 | 1986 | кирпичный | 2140,00 | 1.3800 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1174 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Алябьева, д. 30 | 1990 | кирпичный | 4809,70 | 1.3800 | 2020 - 2022 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2022) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 |
| 1175 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Баррикадная, д. 31 | 1990 | панельный | 3198,00 | 1.3800 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1176 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Баррикадная, д. 35 | 1990 | панельный | 3144,00 | 1.3800 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 |
| 1177 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Костычева, д. 4 | 1990 | панельный | 4563,10 | 1.3800 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1178 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ошанина, д. 20 | 1990 | панельный | 4148,00 | 1.3800 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1179 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Полиграфская, д. 11 | 1990 | панельный | 3129,00 | 1.3800 | 2017 - 2019 (2019) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 | 0 | 2023 - 2025 (2022) | 2041 - 2043 |
| 1180 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Рабкоровская, д. 27 | 1990 | панельный | 4159,61 | 1.3800 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 |
| 1181 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Черняховского, д. 19 | 1990 | кирпичный | 3791,40 | 1.3800 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1182 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Лосевская, д. 17 | 1985 | панельный | 2580,00 | 1.3775 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2018) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2018) | 2029 - 2031 |
| 1183 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Черняховского, д. 16 | 1987 | кирпичный | 2101,50 | 1.3732 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1184 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Февральская, д. 48 | 1983 | панельный | 3045,00 | 1.3620 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1185 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Мира, д. 21 | 1986 | панельный | 7681,00 | 1.3600 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1186 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 21 | 1990 | кирпичный | 29747,00 | 1.3560 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2023 - 2025 (2023) | 0 |
| 1187 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Мира, д. 25 | 1983 | панельный | 7611,00 | 1.3525 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 |
| 1188 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Генерала Батова, д. 29 | 1986 | кирпичный | 2015,90 | 1.3474 | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 |
| 1189 | Городской округ г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д. 14 | 1990 | панельный | 3710,80 | 1.3418 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2023) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1190 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 30а | 1990 | панельный | 3670,00 | 1.3418 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1191 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волочаевская, д. 40 | 1990 | панельный | 3722,00 | 1.3418 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2017) | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2026) | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 |
| 1192 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Качалова, д. 26 | 1990 | кирпичный | 1969,70 | 1.3418 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1193 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Кустова, д. 8 | 1990 | панельный | 8379,00 | 1.3418 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1194 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Южная, д. 13 | 1990 | кирпичный | 3070,00 | 1.3418 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1195 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Щепкина, д. 25 | 1987 | панельный | 4545,60 | 1.3375 | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1196 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гаванская, д. 16 | 1990 | кирпичный | 605,00 | 1.3350 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1197 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ошурковская, д. 22 | 1991 | панельный | 3070,00 | 1.3302 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1198 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Баррикадная, д. 33 | 1991 | панельный | 2120,90 | 1.3225 | 2023 - 2025 (2021) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 |
| 1199 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 4 | 1991 | панельный | 3093,00 | 1.3225 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1200 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Нобелевская, д. 9 | 1991 | панельный | 4128,00 | 1.3225 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1201 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Пароходная, д. 36 | 1991 | панельный | 3077,00 | 1.3225 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1202 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Планировочная, д. 5 | 1991 | панельный | 1614,00 | 1.3225 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1203 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Южная, д. 14 | 1991 | панельный | 1809,00 | 1.3225 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1204 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Новоселов, д. 2 | 1988 | кирпичный | 2111,00 | 1.3217 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1205 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Левитана, д. 13 | 1978 | другой тип | 466,61 | 1.3200 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 1206 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Лосевская, д. 19 | 1986 | панельный | 1739,00 | 1.3200 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1207 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ошурковская, д. 5 | 1985 | панельный | 3041,00 | 1.3175 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 |
| 1208 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Юбилейная, д. 14 | 1987 | панельный | 4526,00 | 1.3125 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1209 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Алябьева, д. 23 | 1986 | кирпичный | 2036,01 | 1.3100 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1210 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 23 | 1987 | панельный | 6342,00 | 1.3095 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 |
| 1211 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 25 | 1987 | панельный | 7474,00 | 1.3095 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2018) | 2023 - 2025 (2018) | 2023 - 2025 (2019) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 |
| 1212 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Железнодорожная, д. 9 | 1986 | кирпичный | 3748,80 | 1.3018 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1213 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Кораблестроителей, д. 12 | 1991 | кирпичный | 3663,40 | 1.2995 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2020 - 2022 (2021) | 0 |
| 1214 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 1-я Выборгская, д. 48 | 1987 | панельный | 4526,00 | 1.2925 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1215 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Юбилейная, д. 4 | 1987 | панельный | 4539,00 | 1.2925 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1216 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Революции, д. 14 | 1991 | панельный | 3690,00 | 1.2859 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1217 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Серова, д. 20 | 1991 | кирпичный | 10690,00 | 1.2859 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 |
| 1218 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Качалова, д. 18 | 1991 | кирпичный | 1951,80 | 1.2859 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1219 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Качалова, д. 20 | 1991 | кирпичный | 2069,01 | 1.2859 | 2017 - 2019 (2017) | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1220 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Качалова, д. 22 | 1991 | кирпичный | 2083,51 | 1.2859 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1221 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Кустова, д. 6 | 1991 | панельный | 3958,00 | 1.2859 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1222 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Приборостроителей, д. 18 | 1991 | кирпичный | 4428,00 | 1.2859 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2024) | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 |
| 1223 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Расплетина, д. 8 | 1991 | панельный | 4253,00 | 1.2859 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2019) | 2023 - 2025 (2017) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2021) | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 1224 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 45 | 1988 | кирпичный | 3484,00 | 1.2856 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 |
| 1225 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Революции, д. 22 | 1988 | панельный | 3046,80 | 1.2750 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1226 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 26 | 1987 | панельный | 6364,00 | 1.2732 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 |
| 1227 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Фестивальная, д. 9 | 1987 | кирпичный | 2133,40 | 1.2725 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1228 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ошурковская, д. 7а | 1992 | панельный | 4115,00 | 1.2723 | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2023 - 2025 (2022) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 |
| 1229 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Больничная, д. 9 | 1989 | кирпичный | 1852,00 | 1.2708 | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1230 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Алябьева, д. 19 | 1992 | панельный | 3097,50 | 1.2650 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 |
| 1231 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 11а | 1992 | панельный | 2050,00 | 1.2650 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 |
| 1232 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ошанина, д. 10 | 1992 | панельный | 4048,00 | 1.2650 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1233 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Тракторная, д. 5 | 1992 | панельный | 3131,00 | 1.2650 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1234 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 1-я Выборгская, д. 58 | 1988 | панельный | 5586,00 | 1.2627 | 2023 - 2025 (2019) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2017) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 |
| 1235 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волочаевская, д. 9 | 1988 | панельный | 3789,00 | 1.2627 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1236 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Полевая, д. 3 | 1991 | кирпичный | 4081,80 | 1.2612 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 1237 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Щепкина, д. 23 | 1985 | панельный | 3035,40 | 1.2519 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1238 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 22 | 1992 | кирпичный | 5613,00 | 1.2430 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2020 - 2022 (2022) | 0 |
| 1239 | Городской округ г. Рыбинск, набережная Космонавтов, д. 7 | 1989 | кирпичный | 2703,80 | 1.2375 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1240 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Буксирная, д. 11 | 1989 | кирпичный | 1306,00 | 1.2375 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1241 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ширшова, д. 23 | 1987 | панельный | 4223,00 | 1.2361 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1242 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 1-я Выборгская, д. 28 | 1992 | панельный | 5457,80 | 1.2300 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2026) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1243 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 26а | 1992 | панельный | 3742,00 | 1.2300 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 |
| 1244 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28а | 1992 | панельный | 3695,00 | 1.2300 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2023) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1245 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Баррикадная, д. 32 | 1992 | кирпичный | 5520,00 | 1.2300 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1246 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волочаевская, д. 44 | 1992 | панельный | 3851,00 | 1.2300 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 |
| 1247 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Кустова, д. 4 | 1992 | панельный | 2437,00 | 1.2300 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1248 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 9а | 1992 | панельный | 3883,11 | 1.2300 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 |
| 1249 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ширшова, д. 4 | 1992 | панельный | 5458,00 | 1.2300 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1250 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Нефтяников, д. 24 | 1990 | кирпичный | 1708,00 | 1.2280 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1251 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Славского, д. 15 | 1990 | кирпичный | 1729,50 | 1.2200 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1252 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Черняховского, д. 13 | 1990 | кирпичный | 3793,01 | 1.2200 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1253 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Сурикова, д. 4 | 1988 | кирпичный | 1526,00 | 1.2078 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1254 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Алябьева, д. 21 | 1993 | панельный | 3121,00 | 1.2075 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 |
| 1255 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гражданская, д. 47 | 1993 | панельный | 2168,00 | 1.2075 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1256 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Катерская, д. 5 | 1993 | панельный | 4148,50 | 1.2075 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 | 2029 - 2031 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 |
| 1257 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ростовская, д. 3 | 1993 | панельный | 2436,00 | 1.2075 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1258 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Семеновская, д. 5 | 1993 | панельный | 3106,30 | 1.2075 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1259 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Тракторная, д. 5а | 1993 | панельный | 3118,00 | 1.2075 | 2023 - 2025 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2017) | 2032 - 2034 |
| 1260 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Юбилейная, д. 12 | 1989 | панельный | 3688,00 | 1.2068 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1261 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Юбилейная, д. 8 | 1989 | панельный | 3732,30 | 1.2068 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1262 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Качалова, д. 24 | 1990 | кирпичный | 1521,00 | 1.1964 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1263 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Фурманова, д. 17 | 1987 | кирпичный | 29256,00 | 1.1955 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2024) | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2023 - 2025 (2024) | 0 |
| 1264 | Городской округ г. Рыбинск, набережная Космонавтов, д. 7а | 1990 | кирпичный | 2091,90 | 1.1900 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1265 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Полевая, д. 1 | 1993 | кирпичный | 2759,00 | 1.1861 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2023 - 2025 (2023) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 1266 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 26 | 1993 | панельный | 5774,60 | 1.1741 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1267 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Бори Новикова, д. 23 | 1993 | панельный | 4256,00 | 1.1741 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2019) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2018) | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2020) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1268 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волочаевская, д. 38 | 1993 | кирпичный | 5432,00 | 1.1741 | 2017 - 2019 (2017) | 2023 - 2025 (2023) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1269 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Карякинская, д. 78 | 1993 | кирпичный | 4774,80 | 1.1741 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1270 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Кустова, д. 2а | 1993 | панельный | 3870,00 | 1.1741 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1271 | Городской округ г. Рыбинск, пер. Преображенский, д. 4а | 1989 | кирпичный | 1241,00 | 1.1719 | 2023 - 2025 (2019) | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1272 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Буксирная, д. 12 | 1993 | панельный | 4165,00 | 1.1675 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1273 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волочаевская, д. 69 | 1989 | кирпичный | 2835,00 | 1.1675 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1274 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Баррикадная, д. 34 | 1994 | панельный | 2092,00 | 1.1500 | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1275 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 24 | 1994 | кирпичный | 3580,00 | 1.1500 | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2018) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 1276 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Карякинская, д. 70 | 1994 | кирпичный | 4920,60 | 1.1300 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 0 |
| 1277 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волочаевская, д. 65 | 1994 | панельный | 5539,00 | 1.1182 | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2023 - 2025 (2024) | 2041 - 2043 |
| 1278 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 13а | 1994 | панельный | 3748,00 | 1.1182 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 |
| 1279 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Качалова, д. 16 | 1994 | кирпичный | 5147,10 | 1.1182 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1280 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Пархинская, д. 1 | 1994 | кирпичный | 4363,81 | 1.1182 | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2022) | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 |
| 1281 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Приборостроителей, д. 16 | 1994 | кирпичный | 4052,00 | 1.1182 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2023 - 2025 (2023) | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1282 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Серафимовича, д. 9 | 1983 | кирпичный | 960,00 | 1.1140 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1283 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Коминтерна, д. 19 | 1995 | панельный | 3075,00 | 1.0988 | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 | 2017 - 2019 (2019) | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1284 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Баррикадная, д. 47 | 1995 | кирпичный | 8725,00 | 1.0925 | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1285 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 6 | 1995 | панельный | 3087,01 | 1.0925 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 |
| 1286 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Коминтерна, д. 14 | 1995 | панельный | 3104,00 | 1.0925 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2019) | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 1287 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ухтомского, д. 25 | 1995 | панельный | 3261,00 | 1.0925 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 1288 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Целинная, д. 61 | 1992 | кирпичный | 2792,30 | 1.0759 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1289 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Максима Горького, д. 3 | 1995 | панельный | 5046,00 | 1.0680 | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2021) | 2023 - 2025 (2021) | 2032 - 2034 | 2047 - 2049 | 2023 - 2025 (2025) | 2044 - 2046 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 1290 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Айвазовского, д. 3 | 1995 | панельный | 8214,00 | 1.0623 | 2017 - 2019 (2019) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1291 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волочаевская, д. 42 | 1995 | панельный | 3707,00 | 1.0623 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 (2019) | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2023 - 2025 (2021) | 2041 - 2043 |
| 1292 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Катерская, д. 3 | 1995 | панельный | 8803,30 | 1.0623 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2021) | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2023 - 2025 (2023) | 2035 - 2037 |
| 1293 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Новоселов, д. 7 | 1995 | панельный | 5570,60 | 1.0623 | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2022) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1294 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Чебышева, д. 23а | 1991 | кирпичный | 1513,90 | 1.0544 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1295 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 10 | 1992 | кирпичный | 1804,51 | 1.0450 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1296 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Пушкина, д. 52 | 1991 | кирпичный | 468,00 | 1.0398 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1297 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Качалова, д. 14 | 1996 | кирпичный | 3901,50 | 1.0064 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2023) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1298 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Рапова, д. 13 | 1996 | панельный | 3050,00 | 1.0064 | 2023 - 2025 (2023) | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1299 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Рапова, д. 16 | 1996 | панельный | 2533,51 | 1.0064 | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2022) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1300 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волочаевская, д. 49а | 1993 | панельный | 3160,00 | 0.9975 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 |
| 1301 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Кирова, д. 4 | 1995 | кирпичный | 4591,00 | 0.9788 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1302 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Пирогова, д. 4 | 1997 | панельный | 4057,00 | 0.9775 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1303 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Фестивальная, д. 2 | 1997 | кирпичный | 1454,30 | 0.9775 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1304 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Фурманова, д. 21 | 1994 | панельный | 6175,00 | 0.9727 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2021) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2026) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2023 - 2025 (2022) | 2038 - 2040 |
| 1305 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 12 | 1997 | кирпичный | 7259,00 | 0.9505 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1306 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гражданская, д. 49 | 1995 | панельный | 6070,00 | 0.9350 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1307 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Максима Горького, д. 59 | 1995 | панельный | 2083,11 | 0.9175 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 |
| 1308 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Румянцевская, д. 32 | 1995 | кирпичный | 754,10 | 0.9175 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 1309 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Ленина, д. 152 | 1998 | кирпичный | 4931,31 | 0.9040 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2026) | 2035 - 2037 | 0 |
| 1310 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Железнодорожная, д. 23 | 1998 | кирпичный | 4948,60 | 0.8945 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1311 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Кораблестроителей, д. 14 | 1999 | кирпичный | 3250,00 | 0.8475 | 2017 - 2019 (2019) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2023 - 2025 (2022) | 0 |
| 1312 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Яна Гуса, д. 5 | 1999 | кирпичный | 2112,00 | 0.8472 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1313 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 32 | 1999 | панельный | 6415,30 | 0.8386 | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1314 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 11 | 1998 | кирпичный | 1450,00 | 0.8133 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1315 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Кирова, д. 4а | 2000 | кирпичный | 1612,00 | 0.8050 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1316 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Рапова, д. 15 | 1998 | панельный | 5072,30 | 0.7855 | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1317 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гагарина, д. 35 | 1999 | кирпичный | 6030,11 | 0.7841 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1318 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Максима Горького, д. 71 | 2001 | кирпичный | 4451,61 | 0.7343 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1319 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 31 | 2001 | кирпичный | 4970,50 | 0.7268 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1320 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Ленина, д. 154 | 2001 | кирпичный | 1780,70 | 0.6323 | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 |
| 1321 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 1 | 2004 | кирпичный | 5739,31 | 0.5591 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2030) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1322 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гагарина, д. 33а | 2004 | кирпичный | 4155,10 | 0.5591 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1323 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 29 | 2003 | панельный | 2848,01 | 0.5445 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1324 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Ленина, д. 154а | 2003 | кирпичный | 2336,80 | 0.5350 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1325 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Максима Горького, д. 3а | 2005 | панельный | 6421,60 | 0.5032 | 2014 - 2016 (2016) | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2032) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1326 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Ленина, д. 154б | 2004 | кирпичный | 2104,51 | 0.4864 | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1327 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Черепанова, д. 17 | 2006 | кирпичный | 3524,00 | 0.4473 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1328 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Ленина, д. 154в | 2007 | кирпичный | 5539,00 | 0.3914 | 2023 - 2025 (2022) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2032) (Л) | 2023 - 2025 (2022) | 2041 - 2043 |
| 1329 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Приборостроителей, д. 36 | 2007 | кирпичный | 6418,30 | 0.3914 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1330 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Генерала Батова, д. 35 | 2006 | кирпичный | 1363,70 | 0.3807 | 2020 - 2022 (2021) | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1331 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гончарова, д. 15 | 2007 | кирпичный | 1172,80 | 0.3465 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1332 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Плеханова, д. 20 | 2007 | кирпичный | 14220,20 | 0.3405 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2018) | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 (2021) | 2023 - 2025 (2019) | 2023 - 2025 (2020) | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2023 - 2025 (2022) | 2038 - 2040 |
| 1333 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Радищева, д. 46 | 2008 | кирпичный | 3055,40 | 0.2970 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1334 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Проектная, д. 7 | 2009 | кирпичный | 1354,70 | 0.2875 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1335 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волочаевская, д. 49 | 2009 | кирпичный | 4460,61 | 0.2475 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1336 | Городской округ г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д. 37 | 2009 | кирпичный | 1207,80 | 0.2344 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1337 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 8, корп. 1 | 2010 | кирпичный | 2259,50 | 0.1980 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1338 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Генерала Батова, д. 48, корп. 1 | 2010 | кирпичный | 1507,90 | 0.1919 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1339 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Владимирского, д. 3 | 2010 | кирпичный | 798,60 | 0.1889 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1340 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волочаевская, д. 6, корп. 1 | 2011 | другой тип | 1235,51 | 0.1722 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1341 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волочаевская, д. 6, корп. 2 | 2011 | другой тип | 1336,80 | 0.1722 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1342 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Карякинская, д. 54 | 2010 | кирпичный | 1630,30 | 0.1686 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1343 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Баррикадная, д. 32а | 2011 | кирпичный | 5696,81 | 0.1677 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2037) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1344 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волочаевская, д. 44а | 2011 | кирпичный | 3575,01 | 0.1677 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2036) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1345 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 8, корп. 2 | 2011 | кирпичный | 1079,70 | 0.1485 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1346 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ясельная, д. 3 | 2011 | кирпичный | 805,60 | 0.1428 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1347 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Генерала Батова, д. 48, корп. 2 | 2011 | кирпичный | 1136,40 | 0.1356 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1348 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Новая, д. 21 | 2012 | кирпичный | 16234,30 | 0.1118 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2035) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1349 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 5а, корп. 1 | 2012 | кирпичный | 924,20 | 0.1017 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1350 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Серова, д. 12а | 2012 | кирпичный | 1848,10 | 0.0904 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1351 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Бородулина, д. 13а | 2012 | кирпичный | 1605,00 | 0.0904 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1352 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Веретьевская, д. 59 | 2012 | кирпичный | 1427,10 | 0.0904 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1353 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Радищева, д. 13, корп. 1 | 2012 | кирпичный | 2626,40 | 0.0852 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1354 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Радищева, д. 13, корп. 2 | 2012 | кирпичный | 1578,90 | 0.0852 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1355 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Приборостроителей, д. 40 | 2013 | кирпичный | 8532,10 | 0.0559 | 2023 - 2025 (2022) | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2038) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1356 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Бородулина, д. 13а, корп. 2 | 2013 | кирпичный | 1090,70 | 0.0456 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1357 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Введенская, д. 8 | 2013 | кирпичный | 583,10 | 0.0452 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1358 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Веретьевская, д. 55 | 2013 | кирпичный | 1513,50 | 0.0452 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1359 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Веретьевская, д. 57 | 2013 | кирпичный | 1505,00 | 0.0452 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1360 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Полиграфская, д. 17 | 2013 | кирпичный | 1506,40 | 0.0452 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1361 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 5а, корп. 2 | 2013 | кирпичный | 2337,90 | 0.0421 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1362 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ломоносова, д. 39 | 2013 | кирпичный | 1211,90 | 0.0421 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1363 | Городской округ г. Рыбинск, пер. Вознесенский, д. 6 | 2017 | кирпичный | 1096,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1364 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Ленина, д. 148в | 2023 | кирпичный | 4395,60 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 2041 - 2043 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2047 - 2049 (2048) (Л) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 1365 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Революции, д. 28а | 2017 | кирпичный | 4782,60 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2043) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1366 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Серова, д. 14 | 2017 | кирпичный | 2457,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1367 | Городской округ г. Рыбинск, просп. Серова, д. 16 | 2014 | кирпичный | 2003,90 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 1368 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 1-я Выборгская, д. 40 | 2015 | кирпичный | 1551,00 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1369 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 1-я Выборгская, д. 42 | 2016 | кирпичный | 1430,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1370 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 25а | 2023 | кирпичный | 2072,90 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 2041 - 2043 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 1371 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 5б | 2016 | кирпичный | 1031,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1372 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Академика Губкина, д. 35, корп. 1 | 2016 | кирпичный | 1881,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1373 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Академика Губкина, д. 35, корп. 2 | 2018 | кирпичный | 1897,40 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 1374 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Академика Губкина, д. 35а | 2016 | кирпичный | 2455,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1375 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Академика Губкина, д. 35б | 2017 | кирпичный | 1886,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1376 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Алябьева, д. 10 | 2020 | кирпичный | 1775,50 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1377 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Баженова, д. 1а | 2022 | кирпичный | 6324,60 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 1378 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Баженова, д. 20 | 2015 | кирпичный | 464,80 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1379 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Больничная, д. 11 | 2014 | кирпичный | 1944,70 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1380 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Больничная, д. 13 | 2014 | кирпичный | 1869,70 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1381 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Бородулина, д. 21 | 2014 | кирпичный | 821,70 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1382 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Бородулина, д. 36а | 2014 | панельный | 1314,90 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1383 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Братская, д. 4 | 2014 | кирпичный | 1917,50 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1384 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Бульварная, д. 13 | 2018 | кирпичный | 1325,90 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1385 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Введенская, д. 3 | 2015 | кирпичный | 1344,80 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1386 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Введенская, д. 5 | 2015 | кирпичный | 1636,90 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 1387 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Введенская, д. 6 | 2018 | кирпичный | 464,70 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1388 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Введенская, д. 9 | 2015 | кирпичный | 2270,60 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 1389 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Веденеева, д. 14а | 2016 | кирпичный | 1389,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1390 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 169 | 2015 | кирпичный | 5852,00 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1391 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 203 | 2015 | кирпичный | 6217,60 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1392 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 205 | 2015 | кирпичный | 4064,80 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1393 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 209 | 2017 | кирпичный | 4709,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1394 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 33 | 2017 | кирпичный | 1703,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1395 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волочаевская, д. 38б | 2016 | кирпичный | 3023,00 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2041) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1396 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волочаевская, д. 45а | 2023 | кирпичный | 1166,70 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 2041 - 2043 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 1397 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волочаевская, д. 59а | 2023 | кирпичный | 2566,80 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 2041 - 2043 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 1398 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гаванская, д. 4 | 2016 | кирпичный | 1339,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1399 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Герцена, д. 12, корп. 1 | 2017 | кирпичный | 2237,70 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 1400 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Герцена, д. 12, корп. 2 | 2018 | кирпичный | 4034,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 1401 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Герцена, д. 12, корп. 3 | 2018 | кирпичный | 2311,10 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 1402 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Герцена, д. 30 | 2019 | кирпичный | 760,20 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1403 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Герцена, д. 40, корп. 1 | 2021 | кирпичный | 622,20 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1404 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Герцена, д. 40, корп. 2 | 2021 | кирпичный | 1358,70 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1405 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Глазурная, д. 26, корп. 1 | 2018 | кирпичный | 1336,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 1406 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Глазурная, д. 26, корп. 2 | 2019 | кирпичный | 1893,00 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1407 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Глеба Успенского, д. 10 | 2014 | кирпичный | 3219,80 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1408 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гоголя, д. 19а | 2018 | кирпичный | 868,50 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 1409 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гоголя, д. 21а | 2017 | кирпичный | 924,90 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1410 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гражданская, д. 58а | 2016 | кирпичный | 3521,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1411 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гражданская, д. 61 | 2017 | кирпичный | 2547,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1412 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гражданская, д. 62 | 2016 | кирпичный | 1712,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1413 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гражданская, д. 63а | 2017 | кирпичный | 2547,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1414 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гражданская, д. 68 | 2023 | кирпичный | 4016,40 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 2041 - 2043 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2047 - 2049 (2048) (Л) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 1415 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Захарова, д. 26, корп. 1 | 2019 | кирпичный | 2084,60 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1416 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Захарова, д. 26, корп. 2 | 2018 | кирпичный | 2461,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 1417 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Захарова, д. 26, корп. 3 | 2018 | кирпичный | 2591,70 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 1418 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Захарова, д. 26, корп. 4 | 2019 | кирпичный | 2087,30 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1419 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Змановская, д. 6а, корп. 1 | 2020 | кирпичный | 3027,10 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1420 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Змановская, д. 6а, корп. 2 | 2020 | кирпичный | 3924,50 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1421 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 19 | 2014 | кирпичный | 439,80 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1422 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 35а | 2017 | кирпичный | 1315,00 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1423 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Корнева, д. 107, корп. 1 | 2020 | кирпичный | 2027,30 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 (2044) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 1424 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Корнева, д. 107, корп. 2 | 2020 | кирпичный | 2027,30 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 (2045) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 1425 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Корнева, д. 107, корп. 3 | 2019 | кирпичный | 2027,30 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1426 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ломоносова, д. 27 | 2019 | кирпичный | 1323,10 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1427 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ломоносова, д. 41 | 2014 | кирпичный | 1206,50 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 1428 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Ломоносова, д. 46 | 2017 | кирпичный | 1055,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1429 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Лосевская, д. 23а | 2015 | кирпичный | 1101,00 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1430 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Макаровская, д. 60 | 2023 | кирпичный | 2023,80 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 2041 - 2043 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 1431 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Макаровская, д. 64 | 2019 | кирпичный | 1921,50 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1432 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Малая Казанская, д. 10 | 2021 | кирпичный | 655,80 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1433 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Малая Казанская, д. 8 | 2021 | кирпичный | 1713,50 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1434 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Молодежная, д. 21 | 2015 | кирпичный | 1900,10 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1435 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Молодогвардейцев, д. 3а | 2014 | кирпичный | 1369,00 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 1436 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Николая Невского, д. 33 | 2022 | кирпичный | 1961,50 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 2041 - 2043 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2047 - 2049 (2047) (Л) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 1437 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Николая Невского, д. 35 | 2022 | кирпичный | 3957,90 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 2041 - 2043 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2047 - 2049 (2047) (Л) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 1438 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Полиграфская, д. 21 | 2014 | кирпичный | 1891,20 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1439 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Приборостроителей, д. 32а | 2015 | панельный | 9429,60 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2040) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1440 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Пушкина, д. 24 | 2020 | кирпичный | 3227,90 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1441 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Радищева, д. 20а | 2014 | кирпичный | 458,90 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1442 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Радищева, д. 9 | 2019 | кирпичный | 1479,20 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1443 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Суркова, д. 28, корп. 1 | 2021 | кирпичный | 1484,20 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1444 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Суркова, д. 28, корп. 2 | 2021 | кирпичный | 4683,00 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1445 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Черепанова, д. 17б | 2018 | кирпичный | 3298,70 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2043) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1446 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Черняховского, д. 6 | 2017 | кирпичный | 2850,00 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1447 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Юбилейная, д. 54, корп. 1 | 2015 | кирпичный | 2364,70 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 1448 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Юбилейная, д. 54, корп. 2 | 2017 | кирпичный | 2139,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1449 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Юбилейная, д. 54, корп. 3 | 2016 | кирпичный | 2127,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1450 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Академика Губкина, д. 6б | 2024 | кирпичный | 3172,50 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2044 - 2046 |
| 1451 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 27 | 2024 | кирпичный | 2001,30 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2044 - 2046 |
| 1452 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 44а, корп. 1 | 2024 | кирпичный | 4097,30 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2047 - 2049 (2049) (Л) | 0 | 2044 - 2046 |
| 1453 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Гражданская, д. 66 | 2024 | кирпичный | 2584,10 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2044 - 2046 |
| 1454 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Сельскохозяйственная, д. 31 | 2023 | кирпичный | 2051,20 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 1455 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 20, корп. 1 | 2023 | кирпичный | 3126,65 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 1456 | Городской округ г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 20, корп. 2 | 2024 | кирпичный | 3126,65 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2044 - 2046 |
| 1457 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Академика Губкина, д. 4, корп. 1 | 2025 | кирпичный | 3815,10 | 0.0000 | 2050 - 2052 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2044 - 2046 |
| 1458 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Академика Губкина, д. 6а | 2025 | кирпичный | 1751,20 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2044 - 2046 |
| 1459 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Корнева, д. 111 | 2025 | кирпичный | 1649,30 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2044 - 2046 |
| 1460 | Городской округ г. Рыбинск, ул. Николая Невского, д. 27 | 2025 | кирпичный | 2871,90 | 0.0000 | 2050 - 2052 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2044 - 2046 |
| ### Городской округ г. Ярославль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Городской округ г. Ярославль, ул. Волкова, д. 6 | 1737 | кирпичный | 383,81 | 13.5935 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 2 | Городской округ г. Ярославль, пер. Первомайский, д. 3 | 1802 | кирпичный | 511,11 | 10.4037 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 3 | Городской округ г. Ярославль, пер. Первомайский, д. 3в | 1802 | кирпичный | 1624,70 | 10.4037 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2024) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 4 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 1а | 1802 | кирпичный | 544,71 | 9.2537 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 5 | Городской округ г. Ярославль, ул. Трефолева, д. 18/2 | 1828 | кирпичный | 284,31 | 9.1278 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 6 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кедрова, д. 3/8 | 1830 | кирпичный | 469,80 | 9.0296 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 7 | Городской округ г. Ярославль, ул. Советская, д. 2б | 1842 | кирпичный | 771,10 | 8.7433 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 8 | Городской округ г. Ярославль, пер. Советский, д. 2/23а | 1802 | кирпичный | 829,20 | 8.5450 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 9 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 20/2 | 1859 | кирпичный | 1140,70 | 8.3958 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 10 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ушинского, д. 32 | 1870 | кирпичный | 1075,80 | 8.2800 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 11 | Городской округ г. Ярославль, ул. Трефолева, д. 12а | 1847 | кирпичный | 921,81 | 8.1954 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 12 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 45 | 1848 | кирпичный | 1239,40 | 8.1463 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 13 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красный съезд, д. 6 | 1878 | кирпичный | 445,50 | 7.6815 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 14 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 54 | 1845 | кирпичный | 1407,70 | 7.6639 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 15 | Городской округ г. Ярославль, ул. Революционная, д. 12 | 1867 | кирпичный | 863,70 | 7.2139 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 16 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кедрова, д. 8 | 1877 | кирпичный | 718,31 | 6.9642 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 17 | Городской округ г. Ярославль, ул. Суркова, д. 20/6 | 1873 | кирпичный | 1197,90 | 6.9194 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 18 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ушинского, д. 36 | 1878 | кирпичный | 734,21 | 6.6741 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 19 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красный съезд, д. 10 | 1888 | кирпичный | 367,31 | 6.4050 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 20 | Городской округ г. Ярославль, ул. Максимова, д. 1 | 1904 | кирпичный | 672,70 | 6.2130 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 21 | Городской округ г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 44б | 1904 | кирпичный | 1215,00 | 6.2130 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2015) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 22 | Городской округ г. Ярославль, пл. Челюскинцев, д. 16а | 1900 | кирпичный | 507,50 | 6.1750 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 23 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14 | 1906 | кирпичный | 978,81 | 6.1000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 24 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ушинского, д. 8 | 1908 | кирпичный | 1923,70 | 5.9870 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 25 | Городской округ г. Ярославль, ул. Советская, д. 63б | 1901 | кирпичный | 330,10 | 5.9639 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 26 | Городской округ г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 17/6 | 1867 | кирпичный | 1081,70 | 5.9342 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 |
| 27 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ухтомского, д. 1 | 1912 | кирпичный | 1272,70 | 5.8650 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 28 | Городской округ г. Ярославль, просп. Октября, д. 11 | 1911 | кирпичный | 1925,90 | 5.8176 | 2017 - 2019 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 29 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 5 | 1900 | кирпичный | 397,80 | 5.7950 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 30 | Городской округ г. Ярославль, ул. Андропова, д. 25/9 | 1918 | кирпичный | 987,60 | 5.5200 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 31 | Городской округ г. Ярославль, ул. Волжская набережная, д. 35 | 1918 | кирпичный | 712,80 | 5.5200 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 32 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свободы, д. 12 | 1906 | кирпичный | 1218,01 | 5.4900 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 33 | Городской округ г. Ярославль, ул. Комсомольская, д. 14б | 1918 | кирпичный | 305,70 | 5.4222 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 34 | Городской округ г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 1/2 | 1918 | кирпичный | 1232,90 | 5.4222 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 35 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 18 | 1917 | кирпичный | 748,50 | 5.2542 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 36 | Городской округ г. Ярославль, пер. Мукомольный, д. 4 | 1918 | кирпичный | 351,61 | 5.2000 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 37 | Городской округ г. Ярославль, ул. Волжская набережная, д. 49/1 | 1918 | кирпичный | 2188,60 | 5.2000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 38 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ползунова, д. 3 | 1917 | кирпичный | 921,81 | 5.1194 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2015) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 39 | Городской округ г. Ярославль, ул. Терешковой, д. 7 | 1918 | кирпичный | 315,30 | 5.0667 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 40 | Городской округ г. Ярославль, пос. Текстилей, д. 2 | 1924 | кирпичный | 1926,90 | 4.9688 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 41 | Городской округ г. Ярославль, пл. Челюскинцев, д. 5 | 1917 | кирпичный | 701,71 | 4.9308 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 42 | Городской округ г. Ярославль, просп. Октября, д. 23 | 1917 | кирпичный | 758,20 | 4.9308 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 43 | Городской округ г. Ярославль, ул. Волжская набережная, д. 59а | 1917 | кирпичный | 344,31 | 4.9308 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 44 | Городской округ г. Ярославль, ул. Почтовая, д. 10 | 1917 | кирпичный | 340,60 | 4.9308 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 45 | Городской округ г. Ярославль, ул. Революционная, д. 18 | 1917 | кирпичный | 1518,01 | 4.9308 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 46 | Городской округ г. Ярославль, пос. Текстилей, д. 4 | 1927 | кирпичный | 3181,80 | 4.9139 | 2020 - 2022 (2025) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 47 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 23 | 1929 | кирпичный | 3315,51 | 4.8875 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 48 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кедрова, д. 5 | 1918 | кирпичный | 360,11 | 4.8800 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 49 | Городской округ г. Ярославль, ул. Максимова, д. 7 | 1918 | кирпичный | 1466,01 | 4.8800 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 50 | Городской округ г. Ярославль, ул. Революционная, д. 14 | 1918 | кирпичный | 1369,90 | 4.8800 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 51 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 33б | 1918 | кирпичный | 763,50 | 4.8800 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 52 | Городской округ г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 7 | 1918 | кирпичный | 1553,70 | 4.8800 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 53 | Городской округ г. Ярославль, ул. Собинова, д. 58 | 1918 | кирпичный | 302,10 | 4.8800 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 54 | Городской округ г. Ярославль, ул. Советская, д. 2а | 1918 | кирпичный | 695,71 | 4.8800 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 55 | Городской округ г. Ярославль, ул. Трефолева, д. 14 | 1918 | кирпичный | 476,31 | 4.8800 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 56 | Городской округ г. Ярославль, ул. Трефолева, д. 17/14 | 1918 | кирпичный | 839,20 | 4.8800 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 57 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ушинского, д. 12 | 1918 | кирпичный | 780,21 | 4.8800 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 58 | Городской округ г. Ярославль, ул. Суркова, д. 3 | 1929 | кирпичный | 504,31 | 4.8009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 59 | Городской округ г. Ярославль, ул. Комсомольская, д. 16 | 1917 | кирпичный | 405,60 | 4.7602 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 60 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 11 | 1917 | кирпичный | 533,70 | 4.7602 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 61 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 62 | 1917 | кирпичный | 388,80 | 4.7602 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 62 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 72 | 1917 | кирпичный | 612,71 | 4.7602 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 63 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ушинского, д. 4г | 1917 | кирпичный | 477,10 | 4.7602 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 64 | Городской округ г. Ярославль, ул. Терешковой, д. 15/8 | 1928 | кирпичный | 1997,10 | 4.7275 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2015) | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 65 | Городской округ г. Ярославль, пл. Челюскинцев, д. 17а | 1918 | кирпичный | 815,00 | 4.7111 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 66 | Городской округ г. Ярославль, ул. Собинова, д. 28 | 1918 | кирпичный | 746,50 | 4.7111 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 67 | Городской округ г. Ярославль, ул. Флотская, д. 19 | 1919 | кирпичный | 540,71 | 4.6620 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2018) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 68 | Городской округ г. Ярославль, ул. Комсомольская, д. 10 | 1918 | кирпичный | 1603,30 | 4.6350 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 69 | Городской округ г. Ярославль, ул. Революционная, д. 1/11 | 2013 | кирпичный | 1337,00 | 4.6340 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2038 - 2040 (2040) (Л) | 2032 - 2034 | 0 |
| 70 | Городской округ г. Ярославль, просп. Октября, д. 29 | 1932 | кирпичный | 1749,00 | 4.6315 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 71 | Городской округ г. Ярославль, ул. Советская, д. 63а | 1918 | кирпичный | 589,20 | 4.6200 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 72 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ушинского, д. 20/2 | 1917 | кирпичный | 2260,90 | 4.6008 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 73 | Городской округ г. Ярославль, ул. Андропова, д. 2 | 1918 | кирпичный | 863,31 | 4.5567 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 74 | Городской округ г. Ярославль, ул. Богдановича, д. 22 | 1918 | кирпичный | 1942,60 | 4.5567 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 75 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 56а | 1918 | кирпичный | 1000,90 | 4.5567 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 76 | Городской округ г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 7а | 1914 | кирпичный | 377,50 | 4.5296 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 77 | Городской округ г. Ярославль, ул. Почтовая, д. 4 | 1910 | кирпичный | 1550,90 | 4.5250 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 78 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 14 | 1931 | кирпичный | 3683,40 | 4.4958 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 79 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 5 | 1932 | кирпичный | 3724,90 | 4.4417 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 80 | Городской округ г. Ярославль, ул. Волкова, д. 2/4 | 1937 | кирпичный | 2994,50 | 4.4275 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 81 | Городской округ г. Ярославль, ул. Советская, д. 6/10 | 1937 | кирпичный | 5873,40 | 4.4275 | 2017 - 2019 (2021) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 82 | Городской округ г. Ярославль, ул. Которосльная набережная, д. 2/3 | 1727 | кирпичный | 684,10 | 4.4225 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 83 | Городской округ г. Ярославль, пер. Кучерской, д. 26 | 1917 | кирпичный | 690,81 | 4.4009 | 2014 - 2016 (2014) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 84 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 60/17 | 1917 | кирпичный | 676,00 | 4.4009 | 2014 - 2016 (2014) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 85 | Городской округ г. Ярославль, ул. Флотская, д. 13 | 1917 | кирпичный | 962,10 | 4.3972 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 86 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кирова, д. 12б | 1917 | кирпичный | 201,11 | 4.3910 | 2023 - 2025 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2023 - 2025 | 2020 - 2022 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 0 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 87 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 20 | 1928 | кирпичный | 2932,80 | 4.3717 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 88 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 56 | 1928 | кирпичный | 2996,01 | 4.3717 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 89 | Городской округ г. Ярославль, ул. Советская, д. 4 | 1938 | кирпичный | 2344,30 | 4.3700 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 90 | Городской округ г. Ярославль, ул. Революционная, д. 36 | 1918 | кирпичный | 1064,80 | 4.3556 | 2014 - 2016 (2014) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 91 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свободы, д. 20 | 1918 | кирпичный | 510,60 | 4.3519 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 92 | Городской округ г. Ярославль, ул. Волжская набережная, д. 39а | 1918 | кирпичный | 627,50 | 4.3492 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 93 | Городской округ г. Ярославль, ул. Максимова, д. 5 | 1918 | кирпичный | 913,20 | 4.3481 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 94 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 21 | 1929 | кирпичный | 2856,50 | 4.3208 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 95 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 15 | 1932 | кирпичный | 1510,70 | 4.3050 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2014) | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2015) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 96 | Городской округ г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, д. 2 | 1928 | другой тип | 500,30 | 4.3000 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 97 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ушинского, д. 22/1 | 1927 | кирпичный | 469,11 | 4.2694 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 98 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ухтомского, д. 13 | 1940 | кирпичный | 1702,90 | 4.2550 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 99 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кавказская, д. 5 | 1929 | другой тип | 378,81 | 4.2500 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 100 | Городской округ г. Ярославль, ул. Клубная, д. 23б | 1929 | другой тип | 166,30 | 4.2500 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 101 | Городской округ г. Ярославль, ул. Калмыковых, д. 7 | 1894 | кирпичный | 5776,00 | 4.2346 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 102 | Городской округ г. Ярославль, ул. Волжская набережная, д. 47/2 | 1928 | кирпичный | 874,81 | 4.2233 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 103 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 59 | 1931 | кирпичный | 3129,90 | 4.2192 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 104 | Городской округ г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 9 | 1941 | кирпичный | 4372,10 | 4.1975 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 105 | Городской округ г. Ярославль, ул. Стачек, д. 56 | 1929 | кирпичный | 1220,51 | 4.1713 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 106 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 61а | 1937 | кирпичный | 3049,11 | 4.1708 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 107 | Городской округ г. Ярославль, ул. Волжская набережная, д. 25/2 | 1937 | кирпичный | 1482,80 | 4.1708 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 108 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 25 | 1932 | кирпичный | 3272,00 | 4.1683 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 109 | Городской округ г. Ярославль, ул. Терешковой, д. 1/11 | 1936 | кирпичный | 4041,90 | 4.1245 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 110 | Городской округ г. Ярославль, ул. Советская, д. 4а | 1918 | кирпичный | 350,60 | 4.1050 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 111 | Городской округ г. Ярославль, пр. Ухтомского, д. 12 | 1928 | кирпичный | 1533,90 | 4.0650 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 112 | Городской округ г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 40/9 | 1917 | кирпичный | 1052,51 | 4.0380 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 113 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 26 | 1937 | кирпичный | 4768,31 | 4.0325 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 114 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 61 | 1931 | кирпичный | 2710,11 | 4.0217 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 115 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 21 | 1935 | кирпичный | 2599,30 | 4.0158 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 116 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ухтомского, д. 7 | 1916 | кирпичный | 475,50 | 4.0037 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 117 | Городской округ г. Ярославль, просп. Октября, д. 57 | 1926 | кирпичный | 1993,50 | 3.9852 | 2014 - 2016 (2015) | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 118 | Городской округ г. Ярославль, просп. Октября, д. 57а | 1926 | кирпичный | 3274,30 | 3.9852 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 119 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красноперекопская, д. 3 | 1936 | кирпичный | 2561,01 | 3.9650 | 2017 - 2019 (2024) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 120 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 11 | 1932 | кирпичный | 1544,90 | 3.9483 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 121 | Городской округ г. Ярославль, ул. Маланова, д. 21 | 1931 | кирпичный | 2749,00 | 3.9425 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 122 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 3 | 1931 | кирпичный | 3544,20 | 3.9358 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 123 | Городской округ г. Ярославль, ул. Почтовая, д. 12/2 | 1918 | кирпичный | 403,81 | 3.9250 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 124 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 21а | 1937 | кирпичный | 3323,40 | 3.9142 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 125 | Городской округ г. Ярославль, ул. Волжская набережная, д. 41 | 1918 | кирпичный | 2063,61 | 3.8833 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 126 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 13/67 | 1932 | кирпичный | 2940,50 | 3.8817 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 127 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 4 | 1932 | кирпичный | 3856,51 | 3.8817 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 128 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лисицына, д. 54/17 | 1932 | кирпичный | 1533,70 | 3.8817 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 129 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Приволжская, д. 4а | 1937 | другой тип | 378,50 | 3.8785 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 130 | Городской округ г. Ярославль, пр. Ухтомского, д. 9 | 1935 | кирпичный | 1242,00 | 3.8769 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 131 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 18/50 | 1938 | кирпичный | 14178,50 | 3.8633 | 2023 - 2025 (2025) (ЧС) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 132 | Городской округ г. Ярославль, пер. Народный, д. 6/1 | 1932 | кирпичный | 3491,50 | 3.8617 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 133 | Городской округ г. Ярославль, ул. Володарского, д. 50 | 1929 | кирпичный | 6106,30 | 3.8491 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 134 | Городской округ г. Ярославль, ул. Журавлева, д. 12 | 1933 | кирпичный | 1486,01 | 3.8442 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 135 | Городской округ г. Ярославль, ул. Журавлева, д. 14 | 1933 | кирпичный | 1529,90 | 3.8442 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 136 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 16 | 1933 | кирпичный | 3794,61 | 3.8408 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 137 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 6 | 1933 | кирпичный | 3508,11 | 3.8342 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 138 | Городской округ г. Ярославль, ул. Стачек, д. 60 | 1936 | кирпичный | 3174,01 | 3.8278 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 139 | Городской округ г. Ярославль, ул. Флотская, д. 22 | 1936 | кирпичный | 647,81 | 3.8278 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 140 | Городской округ г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 59/40 | 1933 | кирпичный | 1039,50 | 3.8275 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 141 | Городской округ г. Ярославль, пр. Ухтомского, д. 4 | 1939 | кирпичный | 744,81 | 3.8125 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 |
| 142 | Городской округ г. Ярославль, пр. Ухтомского, д. 6 | 1939 | кирпичный | 738,81 | 3.8125 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 143 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 23а | 1930 | кирпичный | 3030,51 | 3.8092 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 | 0 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 |
| 144 | Городской округ г. Ярославль, ул. Клубная, д. 34 | 1937 | кирпичный | 868,71 | 3.7787 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 145 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 64 | 1937 | кирпичный | 1293,80 | 3.7698 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2014 - 2016 (2016) | 0 |
| 146 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 58/22 | 1935 | кирпичный | 1055,40 | 3.7692 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 147 | Городской округ г. Ярославль, ул. Максимова, д. 2 | 1936 | кирпичный | 1042,50 | 3.7650 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 148 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 9 | 1931 | кирпичный | 2672,90 | 3.7583 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 149 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 2а | 1932 | кирпичный | 1211,51 | 3.7533 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2015) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 150 | Городской округ г. Ярославль, пос. Текстилей, д. 17 | 1921 | кирпичный | 1624,80 | 3.7491 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 151 | Городской округ г. Ярославль, ул. Суркова, д. 10 | 1948 | кирпичный | 552,71 | 3.7278 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2018) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 152 | Городской округ г. Ярославль, ул. Советская, д. 2/6 | 1939 | кирпичный | 2775,40 | 3.7125 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 153 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 15 | 1932 | кирпичный | 3316,00 | 3.7056 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 154 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 17 | 1932 | кирпичный | 3334,80 | 3.7056 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 155 | Городской округ г. Ярославль, ул. Советская, д. 65а | 1936 | кирпичный | 3782,01 | 3.6983 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 156 | Городской округ г. Ярославль, просп. Октября, д. 31 | 1932 | кирпичный | 1738,10 | 3.6981 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 157 | Городской округ г. Ярославль, ул. Носкова, д. 85 | 1929 | кирпичный | 2744,30 | 3.6935 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2016) | 0 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 158 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 19 | 1932 | кирпичный | 2657,50 | 3.6861 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 159 | Городской округ г. Ярославль, ул. Балтийская, д. 5/24 | 1939 | кирпичный | 968,20 | 3.6806 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 160 | Городской округ г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 52/35 | 1933 | кирпичный | 3687,11 | 3.6713 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 161 | Городской округ г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 15 | 1949 | кирпичный | 354,11 | 3.6713 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 162 | Городской округ г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 3 | 1937 | кирпичный | 1257,70 | 3.6442 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 163 | Городской округ г. Ярославль, пос. Шпалозавод, д. 2 | 1940 | кирпичный | 509,10 | 3.6315 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 164 | Городской округ г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 | 1947 | кирпичный | 1117,40 | 3.6292 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 165 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красный съезд, д. 8а | 1918 | кирпичный | 263,10 | 3.6157 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 166 | Городской округ г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 40а | 1950 | кирпичный | 505,31 | 3.6148 | 2017 - 2019 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 167 | Городской округ г. Ярославль, ул. Советская, д. 5 | 1941 | кирпичный | 1061,40 | 3.6135 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 168 | Городской округ г. Ярославль, ул. Советская, д. 21 | 1935 | кирпичный | 5795,60 | 3.6108 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2016) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 169 | Городской округ г. Ярославль, ул. Маланова, д. 19 | 1937 | кирпичный | 1996,50 | 3.6094 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 |
| 170 | Городской округ г. Ярославль, ул. 3-я Жилая, д. 11 | 1943 | кирпичный | 756,80 | 3.6092 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 171 | Городской округ г. Ярославль, ул. Розы Люксембург, д. 6 | 1948 | кирпичный | 439,60 | 3.5750 | 2017 - 2019 (2022) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 172 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 23 | 1935 | кирпичный | 2765,11 | 3.5694 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 173 | Городской округ г. Ярославль, пер. Мукомольный, д. 1 | 1951 | кирпичный | 392,60 | 3.5583 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 174 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 11/74 | 1939 | кирпичный | 12158,60 | 3.5558 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 175 | Городской округ г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, д. 14 | 1939 | кирпичный | 999,00 | 3.5558 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 176 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ползунова, д. 11а | 1939 | кирпичный | 4400,50 | 3.5492 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2035 - 2037 |
| 177 | Городской округ г. Ярославль, просп. Октября, д. 34/21 | 1937 | кирпичный | 7613,61 | 3.5400 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 178 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красноперекопская, д. 7 | 1936 | кирпичный | 2511,50 | 3.5352 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 179 | Городской округ г. Ярославль, пос. Сокол, д. 20а | 1941 | другой тип | 377,10 | 3.5283 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 180 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 34 | 1940 | кирпичный | 705,50 | 3.5117 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 181 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 92/63 | 1940 | кирпичный | 1197,30 | 3.5083 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 182 | Городской округ г. Ярославль, ул. Трефолева, д. 16 | 1953 | кирпичный | 1382,20 | 3.5075 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 | 0 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 |
| 183 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урочская, д. 25 | 1951 | другой тип | 400,11 | 3.5000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 184 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урочская, д. 27 | 1951 | другой тип | 403,30 | 3.5000 | 2017 - 2019 (2022) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 185 | Городской округ г. Ярославль, просп. Октября, д. 28а | 1940 | кирпичный | 4441,50 | 3.4908 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 2041 - 2043 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 |
| 186 | Городской округ г. Ярославль, ул. Володарского, д. 12 | 1937 | кирпичный | 812,71 | 3.4898 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 187 | Городской округ г. Ярославль, Суздальское ш., д. 26/1 | 1941 | кирпичный | 1736,30 | 3.4608 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 188 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 19 | 1941 | кирпичный | 1151,01 | 3.4575 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 189 | Городской округ г. Ярославль, пер. Советский, д. 3 | 1954 | кирпичный | 1727,30 | 3.4500 | 2017 - 2019 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 190 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 46 | 1941 | кирпичный | 3874,51 | 3.4417 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 191 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урочская, д. 31 | 1951 | другой тип | 500,80 | 3.4125 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 192 | Городской округ г. Ярославль, ул. Фурманова, д. 1 | 1951 | кирпичный | 7654,60 | 3.4125 | 2020 - 2022 (2025) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 193 | Городской округ г. Ярославль, просп. Октября, д. 55 | 1925 | кирпичный | 2346,50 | 3.4065 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 194 | Городской округ г. Ярославль, ул. Советская, д. 65 | 1939 | кирпичный | 2175,51 | 3.4042 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 195 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 47 | 1950 | кирпичный | 441,80 | 3.3778 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 196 | Городской округ г. Ярославль, ул. Победы, д. 5а | 1950 | кирпичный | 558,60 | 3.3778 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 197 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красноперекопская, д. 11 | 1940 | кирпичный | 4468,31 | 3.3759 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2021) | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 198 | Городской округ г. Ярославль, ул. Колышкина, д. 66 | 1953 | кирпичный | 406,30 | 3.3677 | 2017 - 2019 (2022) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 199 | Городской округ г. Ярославль, пер. Индустриальный, д. 13 | 1938 | кирпичный | 3501,30 | 3.3675 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 200 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 57 | 1931 | кирпичный | 3052,90 | 3.3633 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 201 | Городской округ г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, д. 6 | 1940 | кирпичный | 633,50 | 3.3500 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 202 | Городской округ г. Ярославль, ул. Слободская, д. 27 | 1947 | другой тип | 506,11 | 3.3500 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 203 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 7/18 | 1956 | кирпичный | 2016,90 | 3.3350 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 204 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 7 | 1940 | кирпичный | 1246,20 | 3.3217 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 205 | Городской округ г. Ярославль, ул. Розы Люксембург, д. 23/38 | 1950 | другой тип | 984,50 | 3.3067 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 206 | Городской округ г. Ярославль, ул. Розы Люксембург, д. 5 | 1949 | кирпичный | 519,20 | 3.3042 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 |
| 207 | Городской округ г. Ярославль, ул. Балтийская, д. 4 | 1948 | другой тип | 756,10 | 3.3000 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 208 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 38 | 1947 | кирпичный | 437,31 | 3.2880 | 2017 - 2019 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 209 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 38а | 1947 | кирпичный | 434,00 | 3.2880 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 210 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 66 | 1947 | кирпичный | 520,71 | 3.2880 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 211 | Городской округ г. Ярославль, пер. Тепловой, д. 11 | 1939 | кирпичный | 1670,01 | 3.2875 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 212 | Городской округ г. Ярославль, ул. Трефолева, д. 20б | 1957 | кирпичный | 1658,50 | 3.2775 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 |
| 213 | Городской округ г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 17 | 1945 | кирпичный | 2632,51 | 3.2708 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 214 | Городской округ г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 11а | 1939 | кирпичный | 2894,51 | 3.2611 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 215 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 21 | 1951 | другой тип | 635,00 | 3.2550 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 216 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 4 | 1950 | кирпичный | 524,81 | 3.2533 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2017 - 2019 (2020) | 2035 - 2037 |
| 217 | Городской округ г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 51 | 1950 | кирпичный | 409,30 | 3.2533 | 2017 - 2019 (2020) | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 218 | Городской округ г. Ярославль, ул. Полиграфическая, д. 21 | 1950 | кирпичный | 1132,00 | 3.2533 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 219 | Городской округ г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 19 | 1941 | кирпичный | 3280,51 | 3.2508 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 220 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 39/20 | 1954 | кирпичный | 2066,50 | 3.2500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 221 | Городской округ г. Ярославль, просп. Октября, д. 60 | 1948 | кирпичный | 706,60 | 3.2389 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 222 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 34 | 1948 | кирпичный | 440,60 | 3.2389 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 223 | Городской округ г. Ярославль, ул. Розы Люксембург, д. 10 | 1948 | кирпичный | 424,60 | 3.2389 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 224 | Городской округ г. Ярославль, ул. Розы Люксембург, д. 11/37 | 1948 | кирпичный | 386,11 | 3.2389 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 225 | Городской округ г. Ярославль, ул. Розы Люксембург, д. 14/30 | 1948 | кирпичный | 432,10 | 3.2389 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 226 | Городской округ г. Ярославль, ул. Розы Люксембург, д. 15а | 1948 | кирпичный | 244,30 | 3.2389 | 2017 - 2019 (2022) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 227 | Городской округ г. Ярославль, ул. Розы Люксембург, д. 7 | 1948 | кирпичный | 517,50 | 3.2389 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 228 | Городской округ г. Ярославль, ул. Розы Люксембург, д. 8 | 1948 | кирпичный | 443,80 | 3.2389 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 |
| 229 | Городской округ г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 37/9 | 1958 | кирпичный | 3467,01 | 3.2200 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 230 | Городской округ г. Ярославль, пос. завода 50, д. 30 | 1957 | кирпичный | 390,11 | 3.2194 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 231 | Городской округ г. Ярославль, пос. завода 50, д. 31 | 1957 | кирпичный | 381,31 | 3.2194 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 232 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 75 | 1957 | кирпичный | 5147,50 | 3.2194 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 0 | 2032 - 2034 | 2047 - 2049 |
| 233 | Городской округ г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, д. 8 | 1940 | кирпичный | 738,31 | 3.2148 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 234 | Городской округ г. Ярославль, пер. Индустриальный, д. 8 | 1951 | кирпичный | 1913,51 | 3.2025 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 235 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 43 | 1951 | кирпичный | 615,71 | 3.2025 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 236 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 44 | 1951 | кирпичный | 624,20 | 3.2025 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 237 | Городской округ г. Ярославль, ул. Щепкина, д. 5/7 | 1950 | другой тип | 730,31 | 3.2000 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 238 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свободы, д. 52/39 | 1951 | кирпичный | 8230,70 | 3.1973 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 239 | Городской округ г. Ярославль, ул. 2-я Ляпинская, д. 34 | 1949 | кирпичный | 255,80 | 3.1898 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 |
| 240 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 33 | 1949 | кирпичный | 407,31 | 3.1898 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 241 | Городской округ г. Ярославль, ул. Менжинского, д. 10 | 1949 | кирпичный | 362,61 | 3.1898 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 242 | Городской округ г. Ярославль, ул. Менжинского, д. 12 | 1949 | кирпичный | 356,11 | 3.1898 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 243 | Городской округ г. Ярославль, ул. Менжинского, д. 14 | 1949 | кирпичный | 359,60 | 3.1898 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 244 | Городской округ г. Ярославль, ул. Менжинского, д. 4 | 1949 | кирпичный | 361,60 | 3.1898 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 245 | Городской округ г. Ярославль, ул. Менжинского, д. 6 | 1949 | кирпичный | 360,11 | 3.1898 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 246 | Городской округ г. Ярославль, ул. Менжинского, д. 8 | 1949 | кирпичный | 363,00 | 3.1898 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 247 | Городской округ г. Ярославль, ул. Радищева, д. 6 | 1949 | кирпичный | 376,10 | 3.1898 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 248 | Городской округ г. Ярославль, ул. Радищева, д. 8 | 1949 | кирпичный | 411,00 | 3.1898 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 249 | Городской округ г. Ярославль, ул. Розы Люксембург, д. 15 | 1949 | кирпичный | 529,21 | 3.1898 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 250 | Городской округ г. Ярославль, ул. Розы Люксембург, д. 15б | 1949 | кирпичный | 489,61 | 3.1898 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 251 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 14 | 1949 | кирпичный | 735,10 | 3.1898 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 252 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 12а | 1949 | кирпичный | 440,60 | 3.1898 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 253 | Городской округ г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 39/10 | 1941 | кирпичный | 1869,50 | 3.1725 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 254 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 39 | 1952 | кирпичный | 412,11 | 3.1723 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 255 | Городской округ г. Ярославль, пос. завода 50, д. 32 | 1958 | кирпичный | 385,60 | 3.1630 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 256 | Городской округ г. Ярославль, ул. Столярная, д. 3 | 1958 | кирпичный | 441,80 | 3.1630 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 257 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свободы, д. 60/46 | 1959 | кирпичный | 4761,40 | 3.1625 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2024) | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2021) | 2017 - 2019 (2018) | 2044 - 2046 | 2020 - 2022 (2021) | 2044 - 2046 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 |
| 258 | Городской округ г. Ярославль, ул. Советская, д. 7а | 1942 | кирпичный | 1524,90 | 3.1575 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 259 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 41 | 1952 | кирпичный | 412,61 | 3.1517 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 260 | Городской округ г. Ярославль, ул. Дружная, д. 26 | 1952 | кирпичный | 1981,01 | 3.1517 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 261 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кудрявцева, д. 18 | 1952 | кирпичный | 1882,01 | 3.1517 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 262 | Городской округ г. Ярославль, ул. Розы Люксембург, д. 24 | 1952 | кирпичный | 736,70 | 3.1517 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 263 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 85/9 | 1952 | кирпичный | 1707,40 | 3.1517 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 264 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свободы, д. 40/38 | 1952 | кирпичный | 1233,51 | 3.1517 | 2017 - 2019 (2021) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 265 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чехова, д. 30/16 | 1952 | кирпичный | 1821,51 | 3.1517 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 266 | Городской округ г. Ярославль, ул. 8 Марта, д. 22 | 1957 | кирпичный | 499,11 | 3.1469 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 0 | 2020 - 2022 (2024) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 267 | Городской округ г. Ярославль, пос. Сокол, д. 22а | 1949 | другой тип | 380,00 | 3.1417 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 268 | Городской округ г. Ярославль, ул. Смолякова, д. 32 | 1956 | кирпичный | 372,10 | 3.1417 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 269 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 43а | 1950 | кирпичный | 439,11 | 3.1407 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 270 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 45а | 1950 | кирпичный | 443,80 | 3.1407 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 271 | Городской округ г. Ярославль, ул. Белинского, д. 20 | 1950 | кирпичный | 407,00 | 3.1407 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 272 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добролюбова, д. 10/2 | 1950 | кирпичный | 741,81 | 3.1407 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 273 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 26а | 1950 | кирпичный | 509,61 | 3.1407 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 274 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лизы Чайкиной, д. 14 | 1950 | кирпичный | 379,80 | 3.1407 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 275 | Городской округ г. Ярославль, ул. Полиграфическая, д. 26 | 1950 | кирпичный | 251,51 | 3.1407 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 276 | Городской округ г. Ярославль, ул. Полиграфическая, д. 28 | 1950 | кирпичный | 254,01 | 3.1407 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 277 | Городской округ г. Ярославль, ул. Розы Люксембург, д. 19 | 1948 | кирпичный | 731,71 | 3.1317 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 278 | Городской округ г. Ярославль, ул. Розы Люксембург, д. 21 | 1948 | кирпичный | 735,71 | 3.1317 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 279 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 32 | 1948 | кирпичный | 719,71 | 3.1317 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 280 | Городской округ г. Ярославль, просп. Октября, д. 55а | 1936 | кирпичный | 3494,90 | 3.1315 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2020 - 2022 | 2038 - 2040 |
| 281 | Городской округ г. Ярославль, ул. Розы Люксембург, д. 26 | 1948 | кирпичный | 733,20 | 3.1283 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 282 | Городской округ г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 17/18 | 1954 | кирпичный | 812,70 | 3.1150 | 2017 - 2019 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 283 | Городской округ г. Ярославль, пос. Сокол, д. 17а | 1949 | другой тип | 731,10 | 3.1146 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 284 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 35/88 | 1948 | кирпичный | 9186,60 | 3.1100 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 285 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 5 | 1941 | кирпичный | 1232,80 | 3.1028 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2015) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 286 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 45 | 1953 | кирпичный | 629,31 | 3.1008 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 287 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 49/1 | 1953 | кирпичный | 1178,01 | 3.1008 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 288 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 3 | 1953 | кирпичный | 854,71 | 3.1008 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 289 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 40/9 | 1953 | кирпичный | 1168,51 | 3.1008 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 290 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 49/11 | 1953 | кирпичный | 728,21 | 3.1008 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 291 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кудрявцева, д. 20 | 1953 | кирпичный | 1925,20 | 3.1008 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 292 | Городской округ г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 49 | 1953 | кирпичный | 1133,70 | 3.1008 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 293 | Городской округ г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 6 | 1953 | кирпичный | 1256,20 | 3.1008 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 294 | Городской округ г. Ярославль, ул. Радищева, д. 40/31 | 1953 | кирпичный | 848,10 | 3.1008 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 295 | Городской округ г. Ярославль, ул. Радищева, д. 44 | 1953 | кирпичный | 529,70 | 3.1008 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 296 | Городской округ г. Ярославль, ул. Розы Люксембург, д. 20б | 1953 | кирпичный | 626,50 | 3.1008 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 297 | Городской округ г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 42/40 | 1953 | кирпичный | 3251,40 | 3.1008 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 298 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свободы, д. 76 | 1953 | кирпичный | 2052,40 | 3.1008 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 299 | Городской округ г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 15 | 1953 | кирпичный | 4340,50 | 3.1008 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 300 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чехова, д. 12/18 | 1953 | кирпичный | 1510,01 | 3.1008 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 301 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чехова, д. 14 | 1953 | кирпичный | 511,81 | 3.1008 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 302 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чехова, д. 28 | 1953 | кирпичный | 2170,40 | 3.1008 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 303 | Городской округ г. Ярославль, ул. Балтийская, д. 2/31 | 1952 | другой тип | 770,71 | 3.1000 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 304 | Городской округ г. Ярославль, ул. 8 Марта, д. 20 | 1958 | кирпичный | 1055,00 | 3.0917 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 305 | Городской округ г. Ярославль, ул. Белинского, д. 37 | 1951 | кирпичный | 866,10 | 3.0917 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 306 | Городской округ г. Ярославль, ул. Володарского, д. 89/24 | 1951 | кирпичный | 2158,01 | 3.0917 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 307 | Городской округ г. Ярославль, ул. Дружная, д. 22а | 1951 | кирпичный | 528,70 | 3.0917 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 308 | Городской округ г. Ярославль, ул. Дружная, д. 24 | 1951 | кирпичный | 522,20 | 3.0917 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 309 | Городской округ г. Ярославль, ул. Закгейма, д. 37 | 1958 | кирпичный | 474,60 | 3.0917 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 310 | Городской округ г. Ярославль, ул. Клубная, д. 28 | 1951 | кирпичный | 459,00 | 3.0917 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 311 | Городской округ г. Ярославль, ул. Клубная, д. 30 | 1951 | кирпичный | 458,81 | 3.0917 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 312 | Городской округ г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 61 | 1951 | кирпичный | 352,31 | 3.0917 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 313 | Городской округ г. Ярославль, ул. Харитонова, д. 11 | 1951 | кирпичный | 378,50 | 3.0917 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 314 | Городской округ г. Ярославль, ул. Харитонова, д. 13 | 1951 | кирпичный | 548,31 | 3.0917 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 315 | Городской округ г. Ярославль, ул. Харитонова, д. 7 | 1951 | кирпичный | 1134,90 | 3.0917 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 316 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 69 | 1937 | кирпичный | 2407,11 | 3.0908 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 317 | Городской округ г. Ярославль, просп. Авиаторов, д. 131 | 1955 | кирпичный | 486,31 | 3.0885 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 318 | Городской округ г. Ярославль, пер. Октябрьский, д. 7 | 1957 | кирпичный | 1062,90 | 3.0875 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 319 | Городской округ г. Ярославль, ул. Победы, д. 15 | 1957 | кирпичный | 2666,30 | 3.0875 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 320 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свободы, д. 101/6 | 1957 | кирпичный | 6434,50 | 3.0875 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2020 - 2022 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2020 - 2022 | 0 | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 |
| 321 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чехова, д. 16 | 1957 | кирпичный | 1957,00 | 3.0875 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 322 | Городской округ г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 19/25 | 1946 | кирпичный | 1797,70 | 3.0778 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 323 | Городской округ г. Ярославль, ул. Белинского, д. 33/39 | 1956 | кирпичный | 519,20 | 3.0611 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 324 | Городской округ г. Ярославль, ул. Белинского, д. 35а | 1956 | кирпичный | 525,20 | 3.0611 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 325 | Городской округ г. Ярославль, ул. Губкина, д. 18 | 1956 | кирпичный | 389,00 | 3.0611 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2024) | 2023 - 2025 (2024) | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2023 - 2025 (2024) | 2035 - 2037 |
| 326 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 15а | 1956 | кирпичный | 270,60 | 3.0611 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 327 | Городской округ г. Ярославль, ул. Воинова, д. 6 | 1954 | кирпичный | 878,20 | 3.0500 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 328 | Городской округ г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 6/1а | 1954 | кирпичный | 2095,11 | 3.0500 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 329 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 13 | 1954 | кирпичный | 761,81 | 3.0500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 330 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 7 | 1954 | кирпичный | 860,81 | 3.0500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 331 | Городской округ г. Ярославль, ул. Розы Люксембург, д. 20 | 1953 | другой тип | 538,50 | 3.0500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 332 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свободы, д. 74 | 1954 | кирпичный | 2440,80 | 3.0500 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 333 | Городской округ г. Ярославль, ул. Щепкина, д. 4 | 1954 | кирпичный | 1279,20 | 3.0500 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 |
| 334 | Городской округ г. Ярославль, пос. Сокол, д. 18а | 1949 | кирпичный | 489,30 | 3.0469 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 335 | Городской округ г. Ярославль, пос. Сокол, д. 19а | 1949 | кирпичный | 500,10 | 3.0469 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 336 | Городской округ г. Ярославль, просп. Октября, д. 72а/2 | 1952 | кирпичный | 1987,00 | 3.0426 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 337 | Городской округ г. Ярославль, ул. Балтийская, д. 19 | 1952 | кирпичный | 1390,01 | 3.0426 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 338 | Городской округ г. Ярославль, ул. Волжская набережная, д. 21а | 1952 | кирпичный | 246,11 | 3.0426 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 339 | Городской округ г. Ярославль, ул. Володарского, д. 50а/22 | 1952 | кирпичный | 682,60 | 3.0426 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 340 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 34а | 1952 | кирпичный | 439,11 | 3.0426 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 341 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кудрявцева, д. 21/32 | 1952 | кирпичный | 528,00 | 3.0426 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 342 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кудрявцева, д. 29/33 | 1952 | кирпичный | 526,50 | 3.0426 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 343 | Городской округ г. Ярославль, ул. Харитонова, д. 5 | 1952 | кирпичный | 1131,51 | 3.0426 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 344 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 47 | 1950 | кирпичный | 1040,50 | 3.0367 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 345 | Городской округ г. Ярославль, ул. Розы Люксембург, д. 24а | 1950 | кирпичный | 734,60 | 3.0367 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 346 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 46 | 1950 | кирпичный | 740,71 | 3.0367 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 347 | Городской округ г. Ярославль, ул. Журавлева, д. 12, корп. 2 | 1959 | кирпичный | 1294,90 | 3.0365 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 348 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Кольцова, д. 13 | 1952 | кирпичный | 810,20 | 3.0354 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 349 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 23/48 | 1950 | кирпичный | 1050,90 | 3.0333 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 350 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 30/24 | 1950 | кирпичный | 731,21 | 3.0333 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 351 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свободы, д. 58 | 1939 | кирпичный | 2574,50 | 3.0283 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 352 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 11а | 1949 | кирпичный | 517,21 | 3.0179 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 353 | Городской округ г. Ярославль, просп. Октября, д. 28 | 1940 | кирпичный | 4398,81 | 3.0167 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 354 | Городской округ г. Ярославль, пос. Текстилей, д. 3 | 1926 | кирпичный | 2091,50 | 3.0135 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 355 | Городской округ г. Ярославль, ул. Менжинского, д. 16/15 | 1952 | кирпичный | 1556,30 | 3.0092 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 356 | Городской округ г. Ярославль, ул. Клубная, д. 38 | 1955 | кирпичный | 706,81 | 2.9992 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 357 | Городской округ г. Ярославль, ул. Рыкачева, д. 14/17 | 1955 | кирпичный | 925,10 | 2.9992 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 358 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 94 | 1955 | кирпичный | 1051,50 | 2.9992 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 359 | Городской округ г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 19/1 | 1955 | кирпичный | 2518,00 | 2.9992 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 360 | Городской округ г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 10 | 1953 | кирпичный | 813,20 | 2.9935 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 361 | Городской округ г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 12 | 1953 | кирпичный | 820,71 | 2.9935 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 362 | Городской округ г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 3 | 1953 | кирпичный | 837,50 | 2.9935 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 363 | Городской округ г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 8 | 1953 | кирпичный | 824,71 | 2.9935 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 364 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Норская, д. 12/1 | 1953 | кирпичный | 894,31 | 2.9935 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 365 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 69а | 1953 | кирпичный | 864,50 | 2.9935 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 366 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добролюбова, д. 16 | 1953 | кирпичный | 524,20 | 2.9935 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 |
| 367 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 7а | 1953 | кирпичный | 376,30 | 2.9935 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 368 | Городской округ г. Ярославль, ул. Радищева, д. 42 | 1953 | кирпичный | 532,21 | 2.9935 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 369 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свободы, д. 83 | 1953 | кирпичный | 3824,80 | 2.9935 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2020) | 2017 - 2019 (2020) | 2017 - 2019 (2020) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 370 | Городской округ г. Ярославль, ул. Театральная, д. 18/10 | 1953 | кирпичный | 770,70 | 2.9935 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 371 | Городской округ г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 9а | 1953 | кирпичный | 384,30 | 2.9935 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 372 | Городской округ г. Ярославль, ул. Закгейма, д. 30 | 1948 | кирпичный | 747,00 | 2.9907 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 373 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 31 | 1948 | кирпичный | 694,31 | 2.9907 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 374 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 32 | 1948 | кирпичный | 699,50 | 2.9907 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 375 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 35 | 1948 | кирпичный | 686,20 | 2.9907 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 376 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 36 | 1948 | кирпичный | 695,20 | 2.9907 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 377 | Городской округ г. Ярославль, ул. Розы Люксембург, д. 12 | 1948 | кирпичный | 686,60 | 2.9907 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 378 | Городской округ г. Ярославль, ул. Розы Люксембург, д. 4 | 1948 | кирпичный | 702,81 | 2.9907 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 379 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 103 | 1962 | панельный | 3599,51 | 2.9900 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 380 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 99 | 1962 | панельный | 3573,11 | 2.9900 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 |
| 381 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 82а | 1962 | панельный | 3587,40 | 2.9900 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 382 | Городской округ г. Ярославль, ул. Юности, д. 3 | 1962 | панельный | 3582,90 | 2.9900 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 383 | Городской округ г. Ярославль, ул. Юности, д. 5 | 1962 | панельный | 3591,01 | 2.9900 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 384 | Городской округ г. Ярославль, ул. Юности, д. 9 | 1962 | панельный | 3601,11 | 2.9900 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 385 | Городской округ г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 1а | 1959 | кирпичный | 462,10 | 2.9885 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 386 | Городской округ г. Ярославль, ул. Розы Люксембург, д. 13 | 1948 | кирпичный | 718,70 | 2.9870 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 387 | Городской округ г. Ярославль, ул. Розы Люксембург, д. 28/40 | 1951 | кирпичный | 972,21 | 2.9858 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 388 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 42 | 1951 | кирпичный | 736,81 | 2.9858 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 389 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 44а | 1951 | кирпичный | 611,70 | 2.9858 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 390 | Городской округ г. Ярославль, ул. 18 Марта, д. 6 | 1960 | кирпичный | 2522,80 | 2.9813 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 391 | Городской округ г. Ярославль, ул. 8 Марта, д. 27 | 1960 | кирпичный | 1361,51 | 2.9813 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2044 - 2046 |
| 392 | Городской округ г. Ярославль, ул. Журавлева, д. 16 | 1960 | кирпичный | 1278,20 | 2.9813 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 393 | Городской округ г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 3а | 1960 | кирпичный | 460,80 | 2.9813 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 394 | Городской округ г. Ярославль, просп. Октября, д. 37/26 | 1951 | кирпичный | 2291,40 | 2.9700 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 395 | Городской округ г. Ярославль, ул. Максимова, д. 4 | 1956 | кирпичный | 956,10 | 2.9677 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 396 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пирогова, д. 49 | 1949 | кирпичный | 807,31 | 2.9676 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 397 | Городской округ г. Ярославль, ул. Комарова, д. 7, корп. 2 | 1961 | панельный | 4094,30 | 2.9632 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2017 - 2019 (2017) | 2044 - 2046 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 398 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гужевая, д. 16 | 1956 | кирпичный | 400,61 | 2.9604 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 399 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 55 | 1958 | кирпичный | 992,60 | 2.9556 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 400 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 59 | 1958 | кирпичный | 988,31 | 2.9556 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 401 | Городской округ г. Ярославль, пос. Великий, д. 12 | 1951 | кирпичный | 209,90 | 2.9531 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 402 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урочская, д. 29 | 1951 | кирпичный | 677,81 | 2.9531 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 403 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 59б | 1955 | другой тип | 811,71 | 2.9500 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 404 | Городской округ г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 13 | 1945 | кирпичный | 2635,00 | 2.9492 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 405 | Городской округ г. Ярославль, пер. Критского, д. 4 | 1956 | кирпичный | 520,31 | 2.9483 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 406 | Городской округ г. Ярославль, пр. Ухтомского, д. 12а | 1956 | кирпичный | 667,00 | 2.9483 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 407 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кудрявцева, д. 24/38 | 1956 | кирпичный | 2279,01 | 2.9483 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 408 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кудрявцева, д. 26 | 1956 | кирпичный | 1341,20 | 2.9483 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 409 | Городской округ г. Ярославль, ул. Менделеева, д. 11 | 1956 | кирпичный | 950,81 | 2.9483 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 410 | Городской округ г. Ярославль, ул. Менделеева, д. 7/2 | 1956 | кирпичный | 936,21 | 2.9483 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 411 | Городской округ г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 40 | 1956 | кирпичный | 2654,90 | 2.9483 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 412 | Городской округ г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 41 | 1956 | кирпичный | 1914,20 | 2.9483 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 413 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 89 | 1956 | кирпичный | 1438,90 | 2.9483 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 414 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 28/21 | 1956 | кирпичный | 6156,50 | 2.9483 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2022) | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 415 | Городской округ г. Ярославль, пер. Которосльной, д. 1/13 | 1949 | кирпичный | 503,10 | 2.9454 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 416 | Городской округ г. Ярославль, ул. Белинского, д. 18 | 1949 | кирпичный | 797,70 | 2.9454 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 417 | Городской округ г. Ярославль, подст. Южная, д. 1 | 1954 | кирпичный | 386,80 | 2.9444 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 418 | Городской округ г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 6 | 1954 | кирпичный | 822,20 | 2.9444 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 419 | Городской округ г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 7 | 1954 | кирпичный | 789,71 | 2.9444 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 420 | Городской округ г. Ярославль, ул. Балтийская, д. 13/23 | 1954 | кирпичный | 1393,50 | 2.9444 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 421 | Городской округ г. Ярославль, ул. Белинского, д. 14 | 1954 | кирпичный | 409,50 | 2.9444 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 422 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пирогова, д. 47 | 1954 | кирпичный | 827,60 | 2.9444 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 423 | Городской округ г. Ярославль, ул. Подгорная, д. 1/20 | 1954 | кирпичный | 384,60 | 2.9444 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 424 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 5а | 1954 | кирпичный | 386,30 | 2.9444 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 425 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 57 | 1954 | кирпичный | 432,10 | 2.9444 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 426 | Городской округ г. Ярославль, просп. Октября, д. 72 | 1949 | кирпичный | 496,30 | 2.9417 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 427 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 33а | 1949 | кирпичный | 522,70 | 2.9417 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 428 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 26 | 1949 | кирпичный | 533,50 | 2.9417 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 429 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лисицына, д. 61 | 1949 | кирпичный | 620,21 | 2.9417 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 430 | Городской округ г. Ярославль, ул. Розы Люксембург, д. 9/28 | 1949 | кирпичный | 748,31 | 2.9417 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 431 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 29/51 | 1954 | кирпичный | 4827,30 | 2.9400 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 432 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 72 | 1962 | кирпичный | 1365,20 | 2.9370 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 433 | Городской округ г. Ярославль, пер. 1-й Суворовский, д. 4 | 1962 | кирпичный | 309,61 | 2.9343 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 434 | Городской округ г. Ярославль, пер. Мукомольный, д. 4а | 1963 | кирпичный | 1587,50 | 2.9325 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 435 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 83 | 1963 | панельный | 3582,90 | 2.9325 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 436 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 87а | 1963 | панельный | 3619,50 | 2.9325 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 |
| 437 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 89 | 1963 | панельный | 3615,50 | 2.9325 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 |
| 438 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 93 | 1963 | панельный | 3582,11 | 2.9325 | 2020 - 2022 (2019) | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 439 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 97а | 1963 | панельный | 3583,51 | 2.9325 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 |
| 440 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красный съезд, д. 2а | 1963 | кирпичный | 874,50 | 2.9325 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 441 | Городской округ г. Ярославль, ул. Титова, д. 14, корп. 2 | 1963 | кирпичный | 4151,30 | 2.9325 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 442 | Городской округ г. Ярославль, ул. Юности, д. 11 | 1963 | панельный | 2627,51 | 2.9325 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 443 | Городской округ г. Ярославль, ул. Юности, д. 17 | 1963 | панельный | 2629,11 | 2.9325 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2041 - 2043 |
| 444 | Городской округ г. Ярославль, ул. Юности, д. 19 | 1963 | панельный | 2632,40 | 2.9325 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 445 | Городской округ г. Ярославль, пер. Дачный, д. 2в | 1957 | кирпичный | 514,10 | 2.9292 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 446 | Городской округ г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 5а | 1961 | кирпичный | 471,61 | 2.9260 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 447 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добролюбова, д. 8 | 1950 | кирпичный | 529,21 | 2.9222 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 448 | Городской округ г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 3б | 1962 | кирпичный | 460,60 | 2.9188 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 449 | Городской округ г. Ярославль, ул. Судостроителей, д. 19/20 | 1951 | другой тип | 1245,20 | 2.9130 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 450 | Городской округ г. Ярославль, ул. Волжская набережная, д. 19/13 | 1950 | кирпичный | 2445,61 | 2.9117 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 451 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 37/2 | 1950 | кирпичный | 430,61 | 2.9111 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 452 | Городской округ г. Ярославль, пос. Сокол, д. 23а | 1952 | кирпичный | 732,60 | 2.9063 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 453 | Городской округ г. Ярославль, пос. Сокол, д. 24а | 1952 | кирпичный | 855,21 | 2.9063 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 454 | Городской округ г. Ярославль, пос. Сокол, д. 25а | 1952 | кирпичный | 862,71 | 2.9063 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 455 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лермонтова, д. 11 | 1959 | кирпичный | 539,60 | 2.9028 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 456 | Городской округ г. Ярославль, ул. Наумова, д. 18 | 1959 | кирпичный | 1414,30 | 2.9028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 457 | Городской округ г. Ярославль, ул. Павлова, д. 1а | 1959 | кирпичный | 2606,90 | 2.9028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 |
| 458 | Городской округ г. Ярославль, пос. Силикатного завода, д. 11 | 1950 | кирпичный | 403,60 | 2.9000 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 459 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Приволжская, д. 12б | 1956 | другой тип | 490,50 | 2.9000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 460 | Городской округ г. Ярославль, пер. Индустриальный, д. 6 | 1957 | кирпичный | 2026,30 | 2.8975 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 461 | Городской округ г. Ярославль, Суздальское ш., д. 16 | 1957 | кирпичный | 2051,01 | 2.8975 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 462 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Приречная, д. 13 | 1957 | кирпичный | 373,10 | 2.8975 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 463 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Приречная, д. 15/15 | 1957 | кирпичный | 378,00 | 2.8975 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 464 | Городской округ г. Ярославль, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4 | 1957 | кирпичный | 1513,20 | 2.8975 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2035 - 2037 |
| 465 | Городской округ г. Ярославль, ул. Белинского, д. 31/32 | 1957 | кирпичный | 2628,00 | 2.8975 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 (2025) | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 0 | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 |
| 466 | Городской округ г. Ярославль, ул. Белинского, д. 39 | 1957 | кирпичный | 841,21 | 2.8975 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 467 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 3 | 1957 | кирпичный | 1002,30 | 2.8975 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 468 | Городской округ г. Ярославль, ул. Журавлева, д. 6 | 1957 | кирпичный | 632,00 | 2.8975 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 469 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кудрявцева, д. 22/31 | 1953 | кирпичный | 2000,20 | 2.8975 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 470 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кудрявцева, д. 35 | 1957 | кирпичный | 1370,01 | 2.8975 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 471 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лизы Чайкиной, д. 12 | 1957 | кирпичный | 1685,50 | 2.8975 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 472 | Городской округ г. Ярославль, ул. Майорова, д. 5 | 1957 | кирпичный | 2316,50 | 2.8975 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 473 | Городской округ г. Ярославль, ул. Менделеева, д. 5/1 | 1957 | кирпичный | 2158,51 | 2.8975 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 474 | Городской округ г. Ярославль, ул. Радищева, д. 46 | 1957 | кирпичный | 754,81 | 2.8975 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 475 | Городской округ г. Ярославль, ул. Рыкачева, д. 4/7 | 1957 | кирпичный | 2329,40 | 2.8975 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 (2026) | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 476 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свободы, д. 79/36 | 1957 | кирпичный | 6896,31 | 2.8975 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 477 | Городской округ г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 28а | 1957 | кирпичный | 1449,01 | 2.8975 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 478 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 15/23 | 1957 | кирпичный | 4392,81 | 2.8975 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 479 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 24/24 | 1957 | кирпичный | 5667,30 | 2.8975 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 480 | Городской округ г. Ярославль, ул. Губкина, д. 22 | 1955 | кирпичный | 396,31 | 2.8954 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 481 | Городской округ г. Ярославль, ул. Губкина, д. 24 | 1955 | кирпичный | 402,61 | 2.8954 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 482 | Городской округ г. Ярославль, ул. Менделеева, д. 13 | 1955 | кирпичный | 439,80 | 2.8954 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 483 | Городской округ г. Ярославль, ул. Менделеева, д. 9 | 1955 | кирпичный | 437,11 | 2.8954 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 484 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пирогова, д. 45 | 1955 | кирпичный | 695,21 | 2.8954 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 485 | Городской округ г. Ярославль, ул. Рыкачева, д. 6/10 | 1955 | кирпичный | 808,50 | 2.8954 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 486 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свободы, д. 81/33 | 1953 | кирпичный | 3268,90 | 2.8875 | 2017 - 2019 (2017) (ВР) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 487 | Городской округ г. Ярославль, ул. Советская, д. 33/12 | 1953 | кирпичный | 1997,90 | 2.8875 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 488 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 15а | 1951 | кирпичный | 740,31 | 2.8825 | 2023 - 2025 (2025) | 2014 - 2016 (2015) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 |
| 489 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 19 | 1951 | кирпичный | 729,60 | 2.8825 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2015) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 |
| 490 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 19а | 1951 | кирпичный | 1037,00 | 2.8825 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2014 - 2016 (2016) | 2035 - 2037 |
| 491 | Городской округ г. Ярославль, ул. Семашко, д. 15 | 1955 | кирпичный | 2733,00 | 2.8824 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 492 | Городской округ г. Ярославль, ул. Володарского, д. 64 | 1963 | кирпичный | 3214,50 | 2.8806 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 493 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лисицына, д. 41 | 1963 | кирпичный | 3195,80 | 2.8806 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 494 | Городской округ г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 19/74 | 1953 | кирпичный | 2518,80 | 2.8775 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 495 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 69 | 1964 | панельный | 3399,01 | 2.8750 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 496 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большие Полянки, д. 23, корп. 4 | 1964 | кирпичный | 4513,00 | 2.8750 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 497 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 34 | 1964 | кирпичный | 3531,51 | 2.8750 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 498 | Городской округ г. Ярославль, ул. Титова, д. 18 | 1964 | кирпичный | 4302,00 | 2.8750 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 499 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 96 | 1962 | кирпичный | 4234,81 | 2.8725 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 500 | Городской округ г. Ярославль, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10а | 1956 | кирпичный | 399,60 | 2.8678 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 501 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 43 | 1948 | кирпичный | 746,21 | 2.8667 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2014 - 2016 (2016) | 2035 - 2037 |
| 502 | Городской округ г. Ярославль, ул. Щепкина, д. 3 | 1955 | кирпичный | 1827,01 | 2.8642 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 503 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 39/16 | 1948 | кирпичный | 708,71 | 2.8611 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2014 - 2016 (2016) | 2035 - 2037 |
| 504 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Закоторосльная набережная, д. 38а | 1953 | кирпичный | 500,10 | 2.8594 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 505 | Городской округ г. Ярославль, ул. Колышкина, д. 62 | 1968 | кирпичный | 406,30 | 2.8594 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2020 - 2022 (2020) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 506 | Городской округ г. Ярославль, ул. Дружная, д. 22 | 1951 | кирпичный | 521,70 | 2.8583 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 507 | Городской округ г. Ярославль, ул. Советская, д. 23/16 | 1952 | кирпичный | 3211,40 | 2.8525 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 |
| 508 | Городской округ г. Ярославль, ул. 2-я Портовая, д. 9 | 1960 | кирпичный | 422,50 | 2.8500 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 509 | Городской округ г. Ярославль, ул. Победы, д. 19 | 1960 | кирпичный | 3219,50 | 2.8500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 510 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 24/78 | 1958 | кирпичный | 10329,50 | 2.8467 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2020) | 2017 - 2019 (2020) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 511 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Портовая, д. 15 | 1958 | кирпичный | 1108,80 | 2.8467 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2021) | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 512 | Городской округ г. Ярославль, ул. Белинского, д. 27 | 1958 | кирпичный | 2963,01 | 2.8467 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 513 | Городской округ г. Ярославль, ул. Воинова, д. 8 | 1958 | кирпичный | 768,31 | 2.8467 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 514 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 59в | 1958 | кирпичный | 271,31 | 2.8467 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 515 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 61 | 1958 | кирпичный | 1014,10 | 2.8467 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 516 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кудрявцева, д. 37 | 1958 | кирпичный | 1577,70 | 2.8467 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 517 | Городской округ г. Ярославль, ул. Курчатова, д. 10 | 1958 | кирпичный | 2258,40 | 2.8467 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 518 | Городской округ г. Ярославль, ул. Маланова, д. 6/1а | 1958 | кирпичный | 4673,61 | 2.8467 | 2017 - 2019 (2024) | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 519 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пирогова, д. 18/1 | 1958 | кирпичный | 1167,70 | 2.8467 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 |
| 520 | Городской округ г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 30/30 | 1958 | кирпичный | 5326,50 | 2.8467 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 521 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свободы, д. 78 | 1958 | кирпичный | 8115,50 | 2.8467 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 522 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свободы, д. 99 | 1958 | кирпичный | 2249,40 | 2.8467 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 523 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чехова, д. 26 | 1958 | кирпичный | 1849,01 | 2.8467 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 524 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чехова, д. 29б | 1958 | кирпичный | 690,00 | 2.8467 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 525 | Городской округ г. Ярославль, Суздальское ш., д. 24 | 1956 | кирпичный | 1422,51 | 2.8463 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 526 | Городской округ г. Ярославль, ул. Вишняки, д. 34 | 1956 | кирпичный | 1071,00 | 2.8463 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 527 | Городской округ г. Ярославль, ул. Клубная, д. 9 | 1956 | кирпичный | 606,71 | 2.8463 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 528 | Городской округ г. Ярославль, ул. Подгорная, д. 7/39 | 1956 | кирпичный | 471,10 | 2.8463 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 529 | Городской округ г. Ярославль, ул. Рыкачева, д. 10 | 1956 | кирпичный | 805,81 | 2.8463 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 530 | Городской округ г. Ярославль, ул. Рыкачева, д. 8 | 1956 | кирпичный | 799,81 | 2.8463 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 531 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 30 | 1954 | кирпичный | 5005,60 | 2.8433 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 532 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Кольцова, д. 8 | 1956 | кирпичный | 897,10 | 2.8396 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 533 | Городской округ г. Ярославль, ул. Радищева, д. 6а | 1956 | кирпичный | 561,70 | 2.8396 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 534 | Городской округ г. Ярославль, ул. Балтийская, д. 15а | 1953 | кирпичный | 514,21 | 2.8380 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 535 | Городской округ г. Ярославль, пр. 3-й Ямской, д. 9 | 1954 | кирпичный | 307,60 | 2.8333 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 536 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 37 | 1964 | панельный | 3547,80 | 2.8241 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 537 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 43 | 1964 | панельный | 3544,30 | 2.8241 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 538 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 45 | 1964 | панельный | 3591,00 | 2.8241 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 539 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 49 | 1964 | панельный | 3491,90 | 2.8241 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 540 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 51 | 1964 | панельный | 3555,51 | 2.8241 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 0 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2023 - 2025 (2023) | 2044 - 2046 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 541 | Городской округ г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 34 | 1964 | панельный | 3542,11 | 2.8241 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 542 | Городской округ г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 42 | 1964 | панельный | 3654,40 | 2.8241 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 543 | Городской округ г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 44 | 1964 | панельный | 3550,51 | 2.8241 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 544 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Техническая, д. 4 | 1964 | кирпичный | 3567,80 | 2.8241 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 545 | Городской округ г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д. 12 | 1964 | панельный | 3548,40 | 2.8241 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 |
| 546 | Городской округ г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д. 4 | 1964 | панельный | 3479,80 | 2.8241 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2020 - 2022 (2023) | 2035 - 2037 |
| 547 | Городской округ г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д. 42 | 1964 | панельный | 3414,61 | 2.8241 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 548 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 32 | 1964 | кирпичный | 2743,51 | 2.8241 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 549 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свободы, д. 56/35 | 1946 | кирпичный | 4985,81 | 2.8177 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 550 | Городской округ г. Ярославль, ул. Титова, д. 16 | 1965 | кирпичный | 6386,00 | 2.8175 | 2020 - 2022 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 (2026) | 2041 - 2043 |
| 551 | Городской округ г. Ярославль, ул. Титова, д. 4, корп. 2 | 1965 | кирпичный | 5869,11 | 2.8175 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2025) | 2041 - 2043 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 |
| 552 | Городской округ г. Ярославль, Суздальское ш., д. 5 | 1946 | другой тип | 728,20 | 2.8167 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 553 | Городской округ г. Ярославль, ул. Полиграфическая, д. 1 | 1961 | кирпичный | 2018,01 | 2.8156 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 554 | Городской округ г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 5б | 1963 | кирпичный | 462,10 | 2.8156 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 555 | Городской округ г. Ярославль, просп. Октября, д. 41 | 1952 | кирпичный | 1425,30 | 2.8133 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 556 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красноперекопская, д. 1 | 1952 | кирпичный | 2785,40 | 2.8130 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 557 | Городской округ г. Ярославль, пос. Великий, д. 8 | 1954 | кирпичный | 507,50 | 2.8125 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 558 | Городской округ г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 71 | 1952 | кирпичный | 386,50 | 2.8083 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 559 | Городской округ г. Ярославль, пер. Минина, д. 30 | 1959 | кирпичный | 450,61 | 2.8073 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 560 | Городской округ г. Ярославль, пер. Складской, д. 7 | 1959 | кирпичный | 459,31 | 2.8073 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 561 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 33а | 1959 | кирпичный | 444,80 | 2.8073 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 562 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 59 | 1958 | другой тип | 730,00 | 2.8000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 563 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 61 | 1958 | другой тип | 736,81 | 2.8000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 564 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 44 | 1958 | другой тип | 716,50 | 2.8000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 565 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пирогова, д. 45а | 1958 | другой тип | 467,80 | 2.8000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 566 | Городской округ г. Ярославль, пер. Гоголя, д. 8 | 1957 | кирпичный | 382,50 | 2.7972 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 567 | Городской округ г. Ярославль, пер. Старый Костромской, д. 3 | 1957 | кирпичный | 384,11 | 2.7972 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 568 | Городской округ г. Ярославль, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10г | 1957 | кирпичный | 453,30 | 2.7972 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 569 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 53а | 1957 | кирпичный | 822,70 | 2.7972 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 570 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 53б | 1957 | кирпичный | 798,70 | 2.7972 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 571 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 55а | 1957 | кирпичный | 803,70 | 2.7972 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 572 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 55б | 1957 | кирпичный | 799,60 | 2.7972 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 573 | Городской округ г. Ярославль, ул. Балтийская, д. 1 | 1957 | кирпичный | 257,31 | 2.7972 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 574 | Городской округ г. Ярославль, ул. Белинского, д. 37а | 1957 | кирпичный | 399,30 | 2.7972 | 2023 - 2025 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 0 | 0 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 |
| 575 | Городской округ г. Ярославль, ул. Володарского, д. 95/57 | 1957 | кирпичный | 1267,00 | 2.7972 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 576 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 17а | 1957 | кирпичный | 1282,30 | 2.7972 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 577 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 10 | 1957 | кирпичный | 263,80 | 2.7972 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 578 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 14 | 1957 | кирпичный | 262,00 | 2.7972 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 579 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 14а | 1957 | кирпичный | 1279,90 | 2.7972 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 580 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 16 | 1957 | кирпичный | 1743,80 | 2.7972 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 581 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 16а | 1957 | кирпичный | 1282,01 | 2.7972 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 582 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 44а | 1957 | кирпичный | 807,50 | 2.7972 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 583 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 53 | 1957 | кирпичный | 996,81 | 2.7972 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 584 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 53а | 1957 | кирпичный | 1266,80 | 2.7972 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 585 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 53б | 1957 | кирпичный | 1237,00 | 2.7972 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 586 | Городской округ г. Ярославль, ул. Клубная, д. 13 | 1957 | кирпичный | 708,10 | 2.7972 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 587 | Городской округ г. Ярославль, ул. Клубная, д. 26а | 1957 | кирпичный | 262,80 | 2.7972 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 588 | Городской округ г. Ярославль, ул. Клубная, д. 29 | 1957 | кирпичный | 486,11 | 2.7972 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 589 | Городской округ г. Ярославль, ул. Комарова, д. 8а | 1957 | кирпичный | 449,00 | 2.7972 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 590 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кузнецова, д. 9/14 | 1957 | кирпичный | 401,30 | 2.7972 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 591 | Городской округ г. Ярославль, ул. Курчатова, д. 12 | 1957 | кирпичный | 2667,40 | 2.7972 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 592 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пирогова, д. 45, корп. 2 | 1957 | кирпичный | 692,20 | 2.7972 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 593 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пирогова, д. 53 | 1957 | кирпичный | 796,20 | 2.7972 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 594 | Городской округ г. Ярославль, ул. Проектируемая, д. 5 | 1957 | кирпичный | 643,70 | 2.7972 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 595 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 100 | 1957 | кирпичный | 609,71 | 2.7972 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 596 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 100а | 1957 | кирпичный | 626,71 | 2.7972 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 597 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 100б | 1957 | кирпичный | 617,21 | 2.7972 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 598 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 100д | 1957 | кирпичный | 620,21 | 2.7972 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 599 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 104а | 1957 | кирпичный | 613,21 | 2.7972 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 600 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 104б | 1957 | кирпичный | 623,00 | 2.7972 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 601 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 104в | 1957 | кирпичный | 626,81 | 2.7972 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 602 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 104г | 1957 | кирпичный | 615,00 | 2.7972 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 603 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 52а | 1957 | кирпичный | 271,11 | 2.7972 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 604 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 52б | 1957 | кирпичный | 272,10 | 2.7972 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 605 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ярославская, д. 29 | 1957 | кирпичный | 519,00 | 2.7972 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 606 | Городской округ г. Ярославль, Суздальское ш., д. 14 | 1959 | кирпичный | 1600,80 | 2.7958 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 607 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Жилая, д. 16 | 1959 | кирпичный | 1608,80 | 2.7958 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 |
| 608 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Жилая, д. 18 | 1959 | кирпичный | 1520,90 | 2.7958 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 609 | Городской округ г. Ярославль, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10 | 1959 | кирпичный | 1547,90 | 2.7958 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 610 | Городской округ г. Ярославль, ул. Дружная, д. 4 | 1959 | кирпичный | 441,61 | 2.7958 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 611 | Городской округ г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 4 | 1959 | кирпичный | 1547,50 | 2.7958 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 612 | Городской округ г. Ярославль, ул. Индустриальная, д. 31/14 | 1959 | кирпичный | 1892,70 | 2.7958 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 613 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лермонтова, д. 26 | 1959 | кирпичный | 2017,50 | 2.7958 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2023) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 614 | Городской округ г. Ярославль, ул. Майорова, д. 3 | 1959 | кирпичный | 2081,51 | 2.7958 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 615 | Городской округ г. Ярославль, ул. Радищева, д. 15 | 1959 | кирпичный | 1574,90 | 2.7958 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 616 | Городской округ г. Ярославль, ул. Радищева, д. 29 | 1959 | кирпичный | 1562,50 | 2.7958 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 617 | Городской округ г. Ярославль, ул. Радищева, д. 34 | 1959 | кирпичный | 3070,00 | 2.7958 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 618 | Городской округ г. Ярославль, ул. Радищева, д. 36 | 1959 | кирпичный | 2680,11 | 2.7958 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 619 | Городской округ г. Ярославль, ул. Розы Люксембург, д. 32 | 1959 | кирпичный | 1331,30 | 2.7958 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 620 | Городской округ г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 28/35 | 1959 | кирпичный | 6034,11 | 2.7958 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2025) | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2024) | 2041 - 2043 | 0 | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 |
| 621 | Городской округ г. Ярославль, ул. Рыкачева, д. 2 | 1959 | кирпичный | 3343,50 | 2.7958 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 622 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 106/13 | 1959 | кирпичный | 3498,80 | 2.7958 | 2017 - 2019 (2017) (ВР) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 623 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 96/7 | 1959 | кирпичный | 1821,30 | 2.7958 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 624 | Городской округ г. Ярославль, ул. Терешковой, д. 4/10 | 1959 | кирпичный | 1929,01 | 2.7958 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 625 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чехова, д. 22 | 1959 | кирпичный | 2014,30 | 2.7958 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 626 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 13а | 1959 | кирпичный | 2165,11 | 2.7958 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 627 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 52 | 1959 | кирпичный | 1365,40 | 2.7958 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 628 | Городской округ г. Ярославль, ул. Шевелюха, д. 8 | 1963 | другой тип | 435,81 | 2.7929 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 629 | Городской округ г. Ярославль, пер. Проектируемый, д. 37 | 1957 | кирпичный | 451,61 | 2.7906 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 630 | Городской округ г. Ярославль, пл. Челюскинцев, д. 13/6а | 1955 | кирпичный | 759,81 | 2.7892 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 631 | Городской округ г. Ярославль, ул. Балтийская, д. 17 | 1953 | кирпичный | 519,00 | 2.7861 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 632 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 25 | 1965 | панельный | 7063,30 | 2.7857 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2020 - 2022 (2024) | 2035 - 2037 |
| 633 | Городской округ г. Ярославль, ул. Писемского, д. 46 | 1966 | кирпичный | 3214,11 | 2.7760 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 634 | Городской округ г. Ярославль, ул. Воинова, д. 10 | 1953 | кирпичный | 1286,00 | 2.7742 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 635 | Городской округ г. Ярославль, пер. Которосльной, д. 3/26 | 1949 | кирпичный | 887,81 | 2.7719 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 636 | Городской округ г. Ярославль, пос. Великий, д. 5 | 1951 | кирпичный | 662,60 | 2.7719 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 637 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кудрявцева, д. 30 | 1956 | кирпичный | 1481,90 | 2.7717 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 638 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 67 | 1965 | кирпичный | 3302,00 | 2.7676 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 639 | Городской округ г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 33 | 1965 | панельный | 3564,50 | 2.7676 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 640 | Городской округ г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 35 | 1965 | панельный | 7053,80 | 2.7676 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 |
| 641 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большие Полянки, д. 17 | 1965 | кирпичный | 4468,80 | 2.7676 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 642 | Городской округ г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д. 20 | 1965 | панельный | 3393,11 | 2.7676 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2020) | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 |
| 643 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 30 | 1965 | кирпичный | 5231,81 | 2.7676 | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2047 - 2049 |
| 644 | Городской округ г. Ярославль, ул. Профсоюзная, д. 25 | 1965 | кирпичный | 243,51 | 2.7676 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 645 | Городской округ г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 76 | 1953 | кирпичный | 1184,70 | 2.7676 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 646 | Городской округ г. Ярославль, ул. Титова, д. 14 | 1965 | кирпичный | 4506,00 | 2.7676 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 647 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 13 | 1965 | панельный | 3544,00 | 2.7676 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 |
| 648 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 29 | 1965 | панельный | 3553,80 | 2.7676 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 649 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 31 | 1965 | панельный | 3547,11 | 2.7676 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 650 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 33 | 1965 | панельный | 3563,01 | 2.7676 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 651 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 45 | 1965 | панельный | 7125,00 | 2.7676 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 652 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 51 | 1965 | панельный | 3576,61 | 2.7676 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 653 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 53 | 1965 | панельный | 3581,30 | 2.7676 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2026) | 0 | 2023 - 2025 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 654 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 55 | 1965 | панельный | 3576,51 | 2.7676 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 655 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 9 | 1965 | панельный | 3551,00 | 2.7676 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 656 | Городской округ г. Ярославль, ул. Подгорная, д. 13/54 | 1955 | кирпичный | 394,80 | 2.7656 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 657 | Городской округ г. Ярославль, ул. Балтийская, д. 15 | 1953 | кирпичный | 517,31 | 2.7602 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 658 | Городской округ г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д. 32 | 1966 | панельный | 3402,00 | 2.7600 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 659 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 24 | 1966 | кирпичный | 5232,50 | 2.7600 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 660 | Городской округ г. Ярославль, ул. Маланова, д. 2 | 1953 | кирпичный | 3545,51 | 2.7528 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 661 | Городской округ г. Ярославль, ул. Павлова, д. 35 | 1963 | кирпичный | 3480,00 | 2.7528 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 662 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 63 | 1956 | кирпичный | 2435,90 | 2.7517 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 663 | Городской округ г. Ярославль, ул. Стачек, д. 59 | 1949 | кирпичный | 3516,11 | 2.7510 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 664 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 57 | 1959 | другой тип | 725,20 | 2.7500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 665 | Городской округ г. Ярославль, ул. Проектируемая, д. 7 | 1959 | другой тип | 694,00 | 2.7500 | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 666 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 28 | 1966 | панельный | 7072,00 | 2.7500 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 2020 - 2022 (2021) | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 | 0 | 2020 - 2022 (2022) | 0 |
| 667 | Городской округ г. Ярославль, пер. Индустриальный, д. 4 | 1958 | кирпичный | 1175,01 | 2.7481 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 668 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Портовая, д. 3 | 1958 | кирпичный | 681,21 | 2.7481 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 669 | Городской округ г. Ярославль, ул. 6-я Железнодорожная, д. 13 | 1958 | кирпичный | 995,50 | 2.7481 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 670 | Городской округ г. Ярославль, ул. 6-я Железнодорожная, д. 17/8 | 1958 | кирпичный | 989,31 | 2.7481 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 671 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 59а | 1958 | кирпичный | 821,50 | 2.7481 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 672 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 61а | 1958 | кирпичный | 824,81 | 2.7481 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 673 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 61б | 1958 | кирпичный | 812,21 | 2.7481 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 674 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 13а | 1958 | кирпичный | 287,30 | 2.7481 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 675 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 12 | 1958 | кирпичный | 597,81 | 2.7481 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 676 | Городской округ г. Ярославль, ул. Закгейма, д. 12 | 1958 | кирпичный | 1198,00 | 2.7481 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 677 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 48 | 1958 | кирпичный | 722,21 | 2.7481 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 678 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 9 | 1958 | кирпичный | 594,71 | 2.7481 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 679 | Городской округ г. Ярославль, ул. Клубная, д. 8 | 1958 | кирпичный | 537,71 | 2.7481 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 680 | Городской округ г. Ярославль, ул. Курчатова, д. 16 | 1958 | кирпичный | 2645,80 | 2.7481 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 681 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 100в | 1958 | кирпичный | 619,21 | 2.7481 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 682 | Городской округ г. Ярославль, ул. Суздальская, д. 17 | 1958 | кирпичный | 455,81 | 2.7481 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 683 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чехова, д. 29а | 1958 | кирпичный | 713,71 | 2.7481 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 684 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 56а | 1958 | кирпичный | 1260,70 | 2.7481 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 685 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 34 | 1960 | кирпичный | 1608,01 | 2.7450 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 686 | Городской округ г. Ярославль, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 | 1960 | кирпичный | 1534,20 | 2.7450 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 687 | Городской округ г. Ярославль, ул. Володарского, д. 4 | 1960 | кирпичный | 2154,90 | 2.7450 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 688 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 21 | 1960 | кирпичный | 1285,30 | 2.7450 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 689 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 8/51 | 1960 | кирпичный | 1789,01 | 2.7450 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 690 | Городской округ г. Ярославль, ул. Зелинского, д. 3а | 1960 | кирпичный | 3474,30 | 2.7450 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 691 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 54 | 1960 | кирпичный | 968,81 | 2.7450 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2020 - 2022 (2023) | 2035 - 2037 |
| 692 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кузнецова, д. 5 | 1960 | кирпичный | 1393,51 | 2.7450 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 693 | Городской округ г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, д. 1 | 1960 | кирпичный | 3181,00 | 2.7450 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 694 | Городской округ г. Ярославль, ул. Павлова, д. 5а | 1960 | кирпичный | 4650,00 | 2.7450 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 695 | Городской округ г. Ярославль, ул. Павлова, д. 7 | 1960 | кирпичный | 4581,61 | 2.7450 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 696 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 102 | 1960 | кирпичный | 2551,00 | 2.7450 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2020 - 2022 | 2038 - 2040 |
| 697 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 98/10 | 1960 | кирпичный | 3258,90 | 2.7450 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 698 | Городской округ г. Ярославль, ул. Суздальская, д. 25 | 1960 | кирпичный | 466,81 | 2.7450 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 699 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 8/46 | 1960 | кирпичный | 4699,80 | 2.7450 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2035 - 2037 |
| 700 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 18 | 1960 | кирпичный | 3188,01 | 2.7450 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 701 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 33 | 1960 | кирпичный | 2530,90 | 2.7450 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 702 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 33а | 1960 | кирпичный | 1214,20 | 2.7450 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 703 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 35 | 1960 | кирпичный | 2519,61 | 2.7450 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 704 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 58/19 | 1960 | кирпичный | 1904,80 | 2.7450 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 705 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 48 | 1967 | панельный | 3582,50 | 2.7417 | 2023 - 2025 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 706 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Кольцова, д. 15 | 1955 | кирпичный | 664,71 | 2.7393 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 707 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Кольцова, д. 6 | 1955 | кирпичный | 682,21 | 2.7393 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 708 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Кольцова, д. 7 | 1955 | кирпичный | 378,81 | 2.7393 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 709 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 59 | 1954 | кирпичный | 2849,61 | 2.7370 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 710 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 5а/17 | 1950 | кирпичный | 1307,01 | 2.7317 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 711 | Городской округ г. Ярославль, ул. Портовая набережная, д. 6 | 1952 | кирпичный | 707,01 | 2.7310 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 712 | Городской округ г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д. 34 | 1966 | панельный | 3411,11 | 2.7289 | 2023 - 2025 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 713 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 20/53 | 1952 | кирпичный | 3975,61 | 2.7242 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 714 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 87/12 | 1957 | кирпичный | 3228,50 | 2.7242 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 715 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красноперекопская, д. 19 | 1954 | кирпичный | 5179,61 | 2.7222 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 716 | Городской округ г. Ярославль, ул. Курчатова, д. 14 | 1957 | кирпичный | 3718,00 | 2.7208 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 717 | Городской округ г. Ярославль, ул. Парижская Коммуна, д. 1а | 1956 | кирпичный | 412,11 | 2.7188 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 718 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 26а | 1956 | кирпичный | 387,00 | 2.7188 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 719 | Городской округ г. Ярославль, ул. Судостроителей, д. 21 | 1956 | кирпичный | 866,60 | 2.7188 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 720 | Городской округ г. Ярославль, просп. Октября, д. 39 | 1952 | кирпичный | 2382,90 | 2.7167 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 721 | Городской округ г. Ярославль, ул. Харитонова, д. 9 | 1951 | кирпичный | 376,50 | 2.7157 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 722 | Городской округ г. Ярославль, пос. Силикатного завода, д. 12 | 1954 | кирпичный | 392,10 | 2.7148 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 723 | Городской округ г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 43/32 | 1955 | кирпичный | 3187,80 | 2.7139 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 724 | Городской округ г. Ярославль, ул. Носкова, д. 23 | 1951 | кирпичный | 1074,51 | 2.7115 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 725 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 46 | 1966 | панельный | 7050,10 | 2.7111 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 726 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Техническая, д. 8 | 1966 | кирпичный | 3256,40 | 2.7111 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 727 | Городской округ г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д. 36 | 1966 | панельный | 3399,90 | 2.7111 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 |
| 728 | Городской округ г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д. 44 | 1966 | панельный | 3409,30 | 2.7111 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 729 | Городской округ г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д. 46 | 1966 | панельный | 3589,30 | 2.7111 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 730 | Городской округ г. Ярославль, ул. Павлова, д. 39, корп. 2 | 1966 | кирпичный | 3627,11 | 2.7111 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 731 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пионерская, д. 3 | 1966 | панельный | 3523,11 | 2.7111 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 732 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 30 | 1966 | кирпичный | 2756,00 | 2.7111 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 733 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 24 | 1966 | панельный | 5153,61 | 2.7111 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 734 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 32 | 1966 | панельный | 5143,61 | 2.7111 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 735 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 35 | 1966 | панельный | 3545,61 | 2.7111 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 736 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 36 | 1966 | панельный | 7076,60 | 2.7111 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 737 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 45а | 1966 | панельный | 2595,80 | 2.7111 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 738 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 46 | 1966 | панельный | 5155,61 | 2.7111 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 739 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 49 | 1966 | панельный | 3600,61 | 2.7111 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 740 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 63 | 1966 | кирпичный | 2846,30 | 2.7111 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 741 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 53 | 1965 | кирпичный | 3433,30 | 2.7052 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 742 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 22 | 1967 | кирпичный | 5014,30 | 2.7025 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 743 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пионерская, д. 11 | 1967 | панельный | 3573,00 | 2.7025 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 744 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пионерская, д. 13 | 1967 | панельный | 3585,40 | 2.7025 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 745 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пионерская, д. 15 | 1967 | панельный | 3581,90 | 2.7025 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 746 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пионерская, д. 21 | 1967 | панельный | 3580,40 | 2.7025 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 747 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пионерская, д. 23 | 1967 | панельный | 3559,61 | 2.7025 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 748 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пионерская, д. 5а | 1967 | панельный | 3560,01 | 2.7025 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 749 | Городской округ г. Ярославль, ул. Слепнева, д. 30а | 1967 | кирпичный | 6167,50 | 2.7025 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 750 | Городской округ г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 1 | 1967 | кирпичный | 3366,61 | 2.7025 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 751 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 50 | 1967 | кирпичный | 5585,10 | 2.7025 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 752 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гражданская, д. 3 | 1958 | кирпичный | 1786,40 | 2.7017 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 753 | Городской округ г. Ярославль, пос. Силикатного завода, д. 13 | 1957 | кирпичный | 784,10 | 2.7008 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 754 | Городской округ г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 11 | 1957 | панельный | 2660,40 | 2.7008 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 755 | Городской округ г. Ярославль, пос. завода 50, д. 34 | 1960 | другой тип | 466,60 | 2.7000 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 756 | Городской округ г. Ярославль, пер. 3-й Норский, д. 5а | 1959 | кирпичный | 556,81 | 2.6991 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 757 | Городской округ г. Ярославль, пер. Минина, д. 12, корп. 2 | 1959 | кирпичный | 455,30 | 2.6991 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 758 | Городской округ г. Ярославль, пос. завода 50, д. 33 | 1959 | кирпичный | 384,80 | 2.6991 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 759 | Городской округ г. Ярославль, пр. Шавырина, д. 18 | 1959 | кирпичный | 269,80 | 2.6991 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 760 | Городской округ г. Ярославль, ул. 6-я Железнодорожная, д. 15 | 1959 | кирпичный | 1002,80 | 2.6991 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 761 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 51 | 1959 | кирпичный | 969,20 | 2.6991 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 762 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 53 | 1959 | кирпичный | 725,20 | 2.6991 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 763 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 55 | 1959 | кирпичный | 722,60 | 2.6991 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 764 | Городской округ г. Ярославль, ул. Балтийская, д. 24/11 | 1959 | кирпичный | 522,10 | 2.6991 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 765 | Городской округ г. Ярославль, ул. Белинского, д. 34а | 1959 | кирпичный | 776,00 | 2.6991 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 766 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гражданская, д. 7 | 1959 | кирпичный | 1698,70 | 2.6991 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 767 | Городской округ г. Ярославль, ул. Дружная, д. 8 | 1959 | кирпичный | 445,30 | 2.6991 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 768 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 6 | 1959 | кирпичный | 944,10 | 2.6991 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 769 | Городской округ г. Ярославль, ул. Журавлева, д. 10 | 1959 | кирпичный | 739,20 | 2.6991 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 770 | Городской округ г. Ярославль, ул. Закгейма, д. 6 | 1959 | кирпичный | 1210,40 | 2.6991 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 771 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 42 | 1959 | кирпичный | 980,00 | 2.6991 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 772 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 46 | 1959 | кирпичный | 727,71 | 2.6991 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 773 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 50 | 1959 | кирпичный | 730,20 | 2.6991 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 774 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 52 | 1959 | кирпичный | 716,00 | 2.6991 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 775 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 59а | 1959 | кирпичный | 1257,80 | 2.6991 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 776 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кузнецова, д. 13 | 1959 | кирпичный | 1312,90 | 2.6991 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 777 | Городской округ г. Ярославль, ул. Павлова, д. 1 | 1959 | кирпичный | 3246,11 | 2.6991 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 778 | Городской округ г. Ярославль, ул. Павлова, д. 5 | 1959 | кирпичный | 3569,90 | 2.6991 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 779 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пирогова, д. 51 | 1959 | кирпичный | 485,30 | 2.6991 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 780 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пригородная, д. 11 | 1959 | кирпичный | 420,80 | 2.6991 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 781 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 18 | 1959 | кирпичный | 6033,80 | 2.6991 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2044 - 2046 | 2017 - 2019 (2018) | 2020 - 2022 (2020) | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 |
| 782 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 86 | 1959 | кирпичный | 2607,40 | 2.6991 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 783 | Городской округ г. Ярославль, ул. Суздальская, д. 23 | 1959 | кирпичный | 457,81 | 2.6991 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 784 | Городской округ г. Ярославль, ул. Суздальская, д. 27, корп. 2 | 1959 | кирпичный | 432,60 | 2.6991 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 785 | Городской округ г. Ярославль, ул. Суздальская, д. 27, корп. 3 | 1959 | кирпичный | 460,00 | 2.6991 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 786 | Городской округ г. Ярославль, ул. Суздальская, д. 29 | 1959 | кирпичный | 554,31 | 2.6991 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 787 | Городской округ г. Ярославль, ул. Суздальская, д. 33 | 1959 | кирпичный | 463,10 | 2.6991 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 788 | Городской округ г. Ярославль, ул. Титова, д. 14, корп. 3 | 1964 | кирпичный | 4145,61 | 2.6991 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 789 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 8 | 1959 | кирпичный | 270,10 | 2.6991 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 790 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чехова, д. 31 | 1959 | кирпичный | 560,00 | 2.6991 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 791 | Городской округ г. Ярославль, пос. Сокол, д. 21а | 1957 | кирпичный | 847,21 | 2.6956 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 792 | Городской округ г. Ярославль, ул. Зелинского, д. 15 | 1955 | кирпичный | 1020,70 | 2.6954 | 2023 - 2025 (2024) | 2020 - 2022 (2020) (ЧС) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 793 | Городской округ г. Ярославль, подст. Северная, д. 2 | 1961 | кирпичный | 4004,40 | 2.6942 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 794 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 36 | 1961 | кирпичный | 3958,90 | 2.6942 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 795 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Жилая, д. 14 | 1961 | кирпичный | 1531,51 | 2.6942 | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 (2023) | 2038 - 2040 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 |
| 796 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 23а | 1961 | кирпичный | 2064,80 | 2.6942 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 797 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 29 | 1961 | кирпичный | 2179,50 | 2.6942 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 798 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 24 | 1961 | кирпичный | 2027,80 | 2.6942 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 799 | Городской округ г. Ярославль, ул. Клубная, д. 2а | 1961 | кирпичный | 1531,80 | 2.6942 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 800 | Городской округ г. Ярославль, ул. Комарова, д. 10 | 1961 | кирпичный | 1296,80 | 2.6942 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 801 | Городской округ г. Ярославль, ул. Комарова, д. 4 | 1961 | кирпичный | 1116,40 | 2.6942 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 802 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 10 | 1961 | кирпичный | 3503,51 | 2.6942 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2024) | 2023 - 2025 (2024) | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 | 0 | 2023 - 2025 (2024) | 2041 - 2043 |
| 803 | Городской округ г. Ярославль, ул. Победы, д. 13 | 1961 | кирпичный | 3205,30 | 2.6942 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 |
| 804 | Городской округ г. Ярославль, ул. Радищева, д. 17 | 1961 | кирпичный | 2031,80 | 2.6942 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 |
| 805 | Городской округ г. Ярославль, ул. Рыкачева, д. 9 | 1961 | кирпичный | 3580,40 | 2.6942 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 806 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 4 | 1961 | кирпичный | 1303,51 | 2.6942 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 807 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чехова, д. 20а | 1961 | кирпичный | 1277,30 | 2.6942 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 808 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 13 | 1961 | кирпичный | 2498,11 | 2.6942 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 809 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 21 | 1961 | кирпичный | 2545,40 | 2.6942 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 810 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 64а | 1961 | кирпичный | 2037,00 | 2.6942 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 811 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 7 | 1961 | кирпичный | 1481,80 | 2.6942 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 812 | Городской округ г. Ярославль, ул. Щапова, д. 6 | 1961 | кирпичный | 1287,80 | 2.6942 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 813 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 87 | 1967 | кирпичный | 3093,00 | 2.6927 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 814 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 87, корп. 2 | 1967 | кирпичный | 3109,61 | 2.6927 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 815 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свободы, д. 75/37 | 1956 | кирпичный | 7433,61 | 2.6886 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 (2035) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 816 | Городской округ г. Ярославль, просп. Октября, д. 44 | 1951 | кирпичный | 3274,01 | 2.6858 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 817 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 53 | 1966 | кирпичный | 2866,40 | 2.6836 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2023 - 2025 |
| 818 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 76 | 1966 | кирпичный | 2270,00 | 2.6836 | 2020 - 2022 (2019) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 819 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 78 | 1966 | кирпичный | 2280,90 | 2.6836 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 820 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 10 | 1968 | другой тип | 7209,60 | 2.6833 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 |
| 821 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 24 | 1968 | другой тип | 3572,61 | 2.6833 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 822 | Городской округ г. Ярославль, ул. 2-я Ляпинская, д. 11 | 1955 | кирпичный | 392,00 | 2.6769 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 823 | Городской округ г. Ярославль, ул. Менделеева, д. 15/9 | 1955 | кирпичный | 816,20 | 2.6769 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 824 | Городской округ г. Ярославль, ул. Курчатова, д. 18 | 1958 | кирпичный | 2556,40 | 2.6767 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 825 | Городской округ г. Ярославль, ул. Титова, д. 4, корп. 3 | 1962 | кирпичный | 5816,80 | 2.6759 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 826 | Городской округ г. Ярославль, пер. Коммунаров, д. 2 | 1957 | кирпичный | 399,61 | 2.6719 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 827 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гужевая, д. 25/3 | 1957 | кирпичный | 405,60 | 2.6719 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 828 | Городской округ г. Ярославль, ул. Закгейма, д. 33/1 | 1957 | кирпичный | 812,60 | 2.6719 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 829 | Городской округ г. Ярославль, ул. Заовинная, д. 35 | 1957 | кирпичный | 436,30 | 2.6719 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 830 | Городской округ г. Ярославль, ул. Коммунаров, д. 2, корп. 2 | 1957 | кирпичный | 407,11 | 2.6719 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 831 | Городской округ г. Ярославль, ул. 2-я Портовая, д. 7/9 | 1959 | кирпичный | 1634,00 | 2.6708 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 832 | Городской округ г. Ярославль, ул. Курчатова, д. 2 | 1959 | кирпичный | 2956,61 | 2.6708 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 833 | Городской округ г. Ярославль, пос. Великий, д. 7 | 1952 | кирпичный | 483,80 | 2.6688 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 834 | Городской округ г. Ярославль, ул. Парижская Коммуна, д. 1б | 1958 | кирпичный | 452,81 | 2.6563 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 835 | Городской округ г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 9/2 | 1960 | кирпичный | 1241,80 | 2.6550 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 836 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 44 | 1967 | панельный | 7141,50 | 2.6546 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 837 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 48 | 1967 | панельный | 7066,61 | 2.6546 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 838 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 48а | 1967 | панельный | 7132,30 | 2.6546 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 839 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 27 | 1967 | панельный | 7111,61 | 2.6546 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2020) | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 840 | Городской округ г. Ярославль, ул. Светлая, д. 34 | 1967 | кирпичный | 5194,11 | 2.6546 | 2017 - 2019 (2019) | 2023 - 2025 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 |
| 841 | Городской округ г. Ярославль, ул. Титова, д. 16, корп. 2 | 1967 | кирпичный | 4980,80 | 2.6546 | 2023 - 2025 (2025) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 842 | Городской округ г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 24а | 1967 | кирпичный | 1638,20 | 2.6546 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 843 | Городской округ г. Ярославль, ул. Менделеева, д. 3 | 1958 | кирпичный | 2740,01 | 2.6533 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 844 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 38 | 1966 | кирпичный | 3282,90 | 2.6500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 845 | Городской округ г. Ярославль, пер. Лесной, д. 14 | 1960 | кирпичный | 340,00 | 2.6500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 846 | Городской округ г. Ярославль, пер. Лесной, д. 4 | 1960 | кирпичный | 337,31 | 2.6500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 847 | Городской округ г. Ярославль, пер. Лесной, д. 8 | 1960 | кирпичный | 304,60 | 2.6500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 848 | Городской округ г. Ярославль, пер. Тепловой, д. 8 | 1960 | кирпичный | 976,20 | 2.6500 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 849 | Городской округ г. Ярославль, пос. завода 50, д. 35 | 1960 | кирпичный | 466,30 | 2.6500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 850 | Городской округ г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 1 | 1960 | кирпичный | 554,70 | 2.6500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 851 | Городской округ г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 4 | 1960 | кирпичный | 280,10 | 2.6500 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 |
| 852 | Городской округ г. Ярославль, пр. Шавырина, д. 16 | 1960 | кирпичный | 281,61 | 2.6500 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 853 | Городской округ г. Ярославль, пр. Шавырина, д. 20 | 1960 | кирпичный | 275,80 | 2.6500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 854 | Городской округ г. Ярославль, пр. Шавырина, д. 22 | 1960 | кирпичный | 563,10 | 2.6500 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 855 | Городской округ г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 31 | 1960 | кирпичный | 3184,61 | 2.6500 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2022) | 0 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 |
| 856 | Городской округ г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 66/47 | 1960 | кирпичный | 2499,40 | 2.6500 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 857 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Шоссейная, д. 26 | 1960 | кирпичный | 613,10 | 2.6500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 858 | Городской округ г. Ярославль, ул. Балтийская, д. 26 | 1960 | кирпичный | 1531,30 | 2.6500 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 859 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 86 | 1960 | кирпичный | 942,31 | 2.6500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 860 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большие Полянки, д. 17, корп. 2 | 1964 | кирпичный | 4158,11 | 2.6500 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 861 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 11 | 1960 | кирпичный | 587,60 | 2.6500 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 862 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 13 | 1960 | кирпичный | 1185,20 | 2.6500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 863 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 15 | 1960 | кирпичный | 1198,51 | 2.6500 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 864 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 17 | 1960 | кирпичный | 799,21 | 2.6500 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 865 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 18 | 1960 | кирпичный | 2008,30 | 2.6500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 866 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 27 | 1960 | кирпичный | 2052,90 | 2.6500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 867 | Городской округ г. Ярославль, ул. Дружная, д. 4а | 1960 | кирпичный | 570,20 | 2.6500 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 868 | Городской округ г. Ярославль, ул. Закгейма, д. 10 | 1960 | кирпичный | 1382,70 | 2.6500 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 869 | Городской округ г. Ярославль, ул. Закгейма, д. 4 | 1960 | кирпичный | 1359,51 | 2.6500 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 870 | Городской округ г. Ярославль, ул. Закгейма, д. 8 | 1960 | кирпичный | 1375,01 | 2.6500 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 871 | Городской округ г. Ярославль, ул. Закгейма, д. 9 | 1960 | кирпичный | 1406,20 | 2.6500 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 872 | Городской округ г. Ярославль, ул. Зелинского, д. 5 | 1960 | кирпичный | 2508,51 | 2.6500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 873 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кавказская, д. 3а | 1960 | кирпичный | 551,00 | 2.6500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 874 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 50а | 1960 | кирпичный | 948,31 | 2.6500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 875 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 52а | 1960 | кирпичный | 934,00 | 2.6500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 876 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 63/9 | 1960 | кирпичный | 1775,50 | 2.6500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 877 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лермонтова, д. 22 | 1960 | кирпичный | 1512,51 | 2.6500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 878 | Городской округ г. Ярославль, ул. Революционная, д. 8б | 1960 | кирпичный | 472,10 | 2.6500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 879 | Городской округ г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 32/29 | 1960 | кирпичный | 1569,40 | 2.6500 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 880 | Городской округ г. Ярославль, ул. Столярная, д. 5 | 1960 | кирпичный | 308,11 | 2.6500 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 881 | Городской округ г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 32 | 1960 | кирпичный | 772,50 | 2.6500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 882 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 35а | 1960 | кирпичный | 1293,80 | 2.6500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 883 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 56в | 1960 | кирпичный | 259,10 | 2.6500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 884 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 83 | 1968 | панельный | 7210,10 | 2.6450 | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2023 - 2025 (2022) | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 885 | Городской округ г. Ярославль, пер. Герцена, д. 8 | 1968 | кирпичный | 4563,10 | 2.6450 | 2023 - 2025 (2023) | 2062 - 2064 | 2029 - 2031 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2062 - 2064 | 2023 - 2025 (2023) | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2062 - 2064 |
| 886 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 24 | 1968 | панельный | 3552,51 | 2.6450 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2026) | 2035 - 2037 | 0 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 |
| 887 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 28 | 1968 | панельный | 3596,40 | 2.6450 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2025) | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2019) | 2044 - 2046 | 2020 - 2022 (2020) | 2044 - 2046 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 888 | Городской округ г. Ярославль, ул. Володарского, д. 15 | 1968 | кирпичный | 4536,80 | 2.6450 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 889 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красноборская, д. 9 | 1968 | кирпичный | 3235,40 | 2.6450 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2020) | 2017 - 2019 (2020) | 2017 - 2019 (2020) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 890 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кривова, д. 41а | 1968 | кирпичный | 4601,60 | 2.6450 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 891 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кривова, д. 55а | 1968 | кирпичный | 6060,00 | 2.6450 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 892 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 25 | 1968 | панельный | 3581,90 | 2.6450 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2020 - 2022 (2022) | 2038 - 2040 |
| 893 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 27 | 1968 | панельный | 3530,50 | 2.6450 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2025) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2044 - 2046 | 2023 - 2025 (2025) | 2044 - 2046 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2044 - 2046 |
| 894 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 29 | 1968 | панельный | 3632,80 | 2.6450 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2023) | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 895 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 35 | 1968 | панельный | 3573,00 | 2.6450 | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2018) | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2018) | 2038 - 2040 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 |
| 896 | Городской округ г. Ярославль, ул. Слепнева, д. 30б | 1968 | кирпичный | 6205,50 | 2.6450 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 897 | Городской округ г. Ярославль, пр. 4-й Ямской, д. 5 | 1958 | кирпичный | 904,50 | 2.6444 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 898 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 52а | 1962 | кирпичный | 1537,30 | 2.6433 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 899 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 55 | 1962 | кирпичный | 3639,90 | 2.6433 | 2026 - 2028 (2026) | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 |
| 900 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Жилая, д. 12 | 1962 | кирпичный | 1545,01 | 2.6433 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 901 | Городской округ г. Ярославль, ул. Суздальская, д. 21 | 1962 | кирпичный | 2412,01 | 2.6433 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2019) | 2020 - 2022 (2021) | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2038 - 2040 | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 | 0 | 2023 - 2025 | 2038 - 2040 |
| 902 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чехова, д. 11 | 1962 | кирпичный | 3971,61 | 2.6433 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 903 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чехова, д. 41 | 1962 | кирпичный | 1714,51 | 2.6433 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 904 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 5 | 1962 | кирпичный | 2478,01 | 2.6433 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 905 | Городской округ г. Ярославль, ул. Юности, д. 7 | 1962 | панельный | 3583,11 | 2.6375 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 906 | Городской округ г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 2 | 1961 | кирпичный | 800,71 | 2.6308 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 907 | Городской округ г. Ярославль, ул. Суздальская, д. 35, корп. 2 | 1958 | другой тип | 457,10 | 2.6296 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 908 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 20/50 | 1959 | кирпичный | 1997,00 | 2.6292 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 909 | Городской округ г. Ярославль, Суздальское ш., д. 5а | 1956 | кирпичный | 512,50 | 2.6278 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 910 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 94 | 1967 | кирпичный | 2606,01 | 2.6277 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2020 - 2022 (2022) | 2035 - 2037 |
| 911 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 19а | 1967 | кирпичный | 2349,90 | 2.6277 | 2020 - 2022 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 (2026) | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2020 - 2022 | 2038 - 2040 |
| 912 | Городской округ г. Ярославль, ул. Белинского, д. 30 | 1967 | кирпичный | 2357,50 | 2.6277 | 2017 - 2019 (2019) | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 913 | Городской округ г. Ярославль, пер. Минина, д. 16 | 1958 | кирпичный | 449,00 | 2.6250 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 914 | Городской округ г. Ярославль, пер. Складской, д. 3 | 1958 | кирпичный | 631,31 | 2.6250 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 915 | Городской округ г. Ярославль, пер. Складской, д. 4 | 1958 | кирпичный | 629,70 | 2.6250 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 916 | Городской округ г. Ярославль, пер. Складской, д. 5 | 1958 | кирпичный | 637,21 | 2.6250 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 917 | Городской округ г. Ярославль, ул. Волжская набережная, д. 43 | 1951 | кирпичный | 989,31 | 2.6250 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 918 | Городской округ г. Ярославль, ул. Закгейма, д. 28 | 1958 | кирпичный | 484,31 | 2.6250 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 919 | Городской округ г. Ярославль, ул. Коммунаров, д. 2, корп. 3 | 1958 | кирпичный | 282,60 | 2.6250 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 920 | Городской округ г. Ярославль, ул. Коммунаров, д. 2, корп. 4 | 1958 | кирпичный | 451,11 | 2.6250 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 921 | Городской округ г. Ярославль, ул. Малая Пролетарская, д. 24б | 1958 | кирпичный | 717,00 | 2.6250 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 922 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 18 | 1969 | другой тип | 3547,01 | 2.6250 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 923 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 18, корп. 2 | 1969 | другой тип | 3589,00 | 2.6250 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 924 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 64 | 1964 | кирпичный | 2396,30 | 2.6245 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 925 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гражданская, д. 7а | 1956 | кирпичный | 401,50 | 2.6241 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 926 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гражданская, д. 7б | 1956 | кирпичный | 397,80 | 2.6241 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 927 | Городской округ г. Ярославль, ул. Рыкачева, д. 12 | 1958 | кирпичный | 811,20 | 2.6065 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 928 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 2в | 1959 | кирпичный | 1710,01 | 2.6058 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 929 | Городской округ г. Ярославль, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10в | 1957 | кирпичный | 404,00 | 2.6046 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 930 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 5 | 1957 | кирпичный | 986,81 | 2.6046 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 931 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 3а | 1950 | кирпичный | 1046,30 | 2.6033 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 932 | Городской округ г. Ярославль, пер. 2-й Суздальский, д. 2 | 1961 | кирпичный | 275,30 | 2.6009 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 933 | Городской округ г. Ярославль, пер. Индустриальный, д. 1/25 | 1961 | кирпичный | 1526,30 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 934 | Городской округ г. Ярославль, пер. Индустриальный, д. 3 | 1961 | кирпичный | 1269,70 | 2.6009 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 935 | Городской округ г. Ярославль, пер. Индустриальный, д. 5 | 1961 | кирпичный | 1551,80 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 936 | Городской округ г. Ярославль, пер. Лесной, д. 4а | 1961 | кирпичный | 605,70 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 937 | Городской округ г. Ярославль, пер. Минина, д. 8 | 1961 | кирпичный | 653,21 | 2.6009 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 938 | Городской округ г. Ярославль, пос. завода 50, д. 36 | 1961 | кирпичный | 464,10 | 2.6009 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 939 | Городской округ г. Ярославль, пос. завода 50, д. 37 | 1961 | кирпичный | 473,11 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 940 | Городской округ г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 64 | 1961 | кирпичный | 2482,11 | 2.6009 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 941 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Жилая, д. 10 | 1961 | кирпичный | 1540,20 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 942 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Жилая, д. 13 | 1961 | кирпичный | 1188,40 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 943 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Шоссейная, д. 28 | 1961 | кирпичный | 1781,01 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 944 | Городской округ г. Ярославль, ул. 2-я Портовая, д. 8 | 1961 | кирпичный | 1271,30 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2026) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 945 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 65 | 1961 | кирпичный | 2010,70 | 2.6009 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 946 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добролюбова, д. 9/7 | 1961 | кирпичный | 2599,40 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 947 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 16 | 1961 | кирпичный | 3194,61 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 948 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 18а | 1961 | кирпичный | 2017,90 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 949 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 23 | 1961 | кирпичный | 2065,40 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 950 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 25а | 1961 | кирпичный | 2046,40 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 951 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 29б | 1961 | кирпичный | 2034,80 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 952 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 4 | 1961 | кирпичный | 1997,01 | 2.6009 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 953 | Городской округ г. Ярославль, ул. Закгейма, д. 13 | 1961 | кирпичный | 1385,80 | 2.6009 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 954 | Городской округ г. Ярославль, ул. Закгейма, д. 7 | 1961 | кирпичный | 3450,51 | 2.6009 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 955 | Городской округ г. Ярославль, ул. Комарова, д. 6 | 1961 | кирпичный | 1282,30 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 956 | Городской округ г. Ярославль, ул. Комарова, д. 8 | 1961 | кирпичный | 1171,20 | 2.6009 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 957 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кудрявцева, д. 33 | 1961 | кирпичный | 1497,51 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 958 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лермонтова, д. 24 | 1961 | кирпичный | 1280,50 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 959 | Городской округ г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 63 | 1961 | кирпичный | 2520,01 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 960 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 14 | 1961 | кирпичный | 3484,01 | 2.6009 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 961 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 8 | 1961 | кирпичный | 3459,30 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 962 | Городской округ г. Ярославль, ул. Победы, д. 12 | 1961 | кирпичный | 1613,30 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 963 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 10 | 1961 | кирпичный | 1578,20 | 2.6009 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 964 | Городской округ г. Ярославль, ул. Рыкачева, д. 3 | 1961 | кирпичный | 3485,00 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2023 - 2025 (2022) | 2041 - 2043 |
| 965 | Городской округ г. Ярославль, ул. Рыкачева, д. 5 | 1961 | кирпичный | 3486,30 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 966 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 110 | 1961 | кирпичный | 2541,11 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 967 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 88 | 1961 | кирпичный | 1417,40 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 968 | Городской округ г. Ярославль, ул. Суздальская, д. 13а | 1961 | кирпичный | 470,10 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 969 | Городской округ г. Ярославль, ул. Суздальская, д. 31 | 1961 | кирпичный | 457,00 | 2.6009 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 970 | Городской округ г. Ярославль, ул. Суздальская, д. 37 | 1961 | кирпичный | 458,80 | 2.6009 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 971 | Городской округ г. Ярославль, ул. Суздальская, д. 37, корп. 2 | 1961 | кирпичный | 453,60 | 2.6009 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 972 | Городской округ г. Ярославль, ул. Титова, д. 29 | 1961 | кирпичный | 5106,31 | 2.6009 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 973 | Городской округ г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 26 | 1961 | кирпичный | 606,71 | 2.6009 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 974 | Городской округ г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 28 | 1961 | кирпичный | 454,60 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 975 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 6а | 1961 | кирпичный | 1654,40 | 2.6009 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 976 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 27а | 1961 | кирпичный | 2033,90 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 977 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 29 | 1961 | кирпичный | 1290,20 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 978 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 29а | 1961 | кирпичный | 2025,40 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 979 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 31а | 1961 | кирпичный | 1280,51 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 980 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 31б | 1961 | кирпичный | 1301,00 | 2.6009 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 981 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 51 | 1961 | кирпичный | 3243,30 | 2.6009 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 982 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Кольцова, д. 17 | 1958 | кирпичный | 440,31 | 2.6000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 983 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Кольцова, д. 19 | 1958 | кирпичный | 445,31 | 2.6000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 984 | Городской округ г. Ярославль, ул. Терешковой, д. 11 | 1966 | кирпичный | 673,21 | 2.6000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2015) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2014 - 2016 (2015) | 2032 - 2034 |
| 985 | Городской округ г. Ярославль, ул. Трефолева, д. 11а | 1957 | кирпичный | 1446,51 | 2.6000 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 986 | Городской округ г. Ярославль, пр. Шавырина, д. 1 | 1968 | кирпичный | 3382,80 | 2.5981 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2020) | 2017 - 2019 (2020) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 987 | Городской округ г. Ярославль, пр. Шавырина, д. 26 | 1968 | панельный | 3568,00 | 2.5981 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2019) | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 988 | Городской округ г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 69 | 1968 | кирпичный | 3420,51 | 2.5981 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2019) | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 989 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большие Полянки, д. 21 | 1968 | кирпичный | 7965,80 | 2.5981 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 990 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лермонтова, д. 44 | 1968 | кирпичный | 3490,61 | 2.5981 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 991 | Городской округ г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 53 | 1968 | кирпичный | 3983,90 | 2.5981 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 992 | Городской округ г. Ярославль, ул. Светлая, д. 38 | 1968 | кирпичный | 5309,61 | 2.5981 | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 993 | Городской округ г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 1 | 1968 | кирпичный | 4594,60 | 2.5981 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 994 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 27 | 1968 | кирпичный | 5236,61 | 2.5981 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 995 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ямская, д. 80 | 1968 | кирпичный | 2931,90 | 2.5981 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 996 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 47 | 1967 | кирпичный | 5664,11 | 2.5948 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 997 | Городской округ г. Ярославль, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 7 | 1963 | кирпичный | 2580,90 | 2.5925 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 998 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 25 | 1963 | кирпичный | 3207,01 | 2.5925 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 999 | Городской округ г. Ярославль, ул. Клубная, д. 2 | 1963 | кирпичный | 1526,70 | 2.5925 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1000 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кооперативная, д. 14 | 1963 | кирпичный | 1856,20 | 2.5925 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1001 | Городской округ г. Ярославль, ул. Павлова, д. 33 | 1963 | кирпичный | 5234,11 | 2.5925 | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 | 0 | 2032 - 2034 | 2047 - 2049 |
| 1002 | Городской округ г. Ярославль, ул. Радищева, д. 29а | 1963 | кирпичный | 2092,11 | 2.5925 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1003 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 22 | 1963 | кирпичный | 1249,50 | 2.5925 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1004 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чехова, д. 9 | 1963 | кирпичный | 1597,30 | 2.5925 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1005 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 53 | 1963 | кирпичный | 3370,00 | 2.5925 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1006 | Городской округ г. Ярославль, ул. Юности, д. 10 | 1963 | кирпичный | 2398,80 | 2.5925 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1007 | Городской округ г. Ярославль, ул. Юности, д. 8 | 1963 | кирпичный | 1677,20 | 2.5925 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1008 | Городской округ г. Ярославль, ул. Клубная, д. 36 | 1954 | кирпичный | 510,00 | 2.5917 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1009 | Городской округ г. Ярославль, ул. Курчатова, д. 6а | 1958 | кирпичный | 2605,40 | 2.5917 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1010 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 32 | 1966 | кирпичный | 5224,30 | 2.5917 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1011 | Городской округ г. Ярославль, пос. Октябрьский, д. 18 | 1969 | кирпичный | 3216,51 | 2.5875 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1012 | Городской округ г. Ярославль, пос. Сокол, д. 16а | 1960 | другой тип | 280,11 | 2.5875 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1013 | Городской округ г. Ярославль, пр. Шавырина, д. 3 | 1969 | кирпичный | 3424,11 | 2.5875 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1014 | Городской округ г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 54 | 1969 | панельный | 3530,30 | 2.5875 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1015 | Городской округ г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 56 | 1969 | панельный | 3556,90 | 2.5875 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1016 | Городской округ г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 84 | 1969 | панельный | 3542,50 | 2.5875 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1017 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 126а | 1969 | панельный | 3567,90 | 2.5875 | 2017 - 2019 (2018) | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 |
| 1018 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 126б | 1969 | панельный | 5320,00 | 2.5875 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1019 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 130 | 1969 | кирпичный | 4573,11 | 2.5875 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1020 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 130а | 1969 | панельный | 3583,30 | 2.5875 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1021 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большие Полянки, д. 23, корп. 2 | 1969 | кирпичный | 4540,81 | 2.5875 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 |
| 1022 | Городской округ г. Ярославль, ул. Воинова, д. 2 | 1969 | кирпичный | 3386,80 | 2.5875 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1023 | Городской округ г. Ярославль, ул. Городской Вал, д. 14а | 1969 | панельный | 3556,51 | 2.5875 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1024 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кривова, д. 41 | 1969 | кирпичный | 6105,61 | 2.5875 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2022) | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 |
| 1025 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кривова, д. 45а | 1969 | кирпичный | 6169,81 | 2.5875 | 2020 - 2022 (2019) | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 1026 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кривова, д. 57 | 1969 | кирпичный | 5956,60 | 2.5875 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1027 | Городской округ г. Ярославль, ул. Курчатова, д. 7 | 1969 | кирпичный | 3543,11 | 2.5875 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1028 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 30, корп. 2 | 1969 | кирпичный | 5079,10 | 2.5875 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 0 | 2026 - 2028 | 2047 - 2049 |
| 1029 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 28а | 1969 | кирпичный | 4582,61 | 2.5875 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2038 - 2040 |
| 1030 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 28б | 1969 | кирпичный | 4591,10 | 2.5875 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2023 - 2025 |
| 1031 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 19 | 1969 | панельный | 3670,30 | 2.5875 | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 |
| 1032 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 21 | 1969 | панельный | 3742,80 | 2.5875 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1033 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 23 | 1969 | панельный | 3671,40 | 2.5875 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 1034 | Городской округ г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 61 | 1969 | кирпичный | 4559,50 | 2.5875 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1035 | Городской округ г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 77 | 1969 | панельный | 3566,01 | 2.5875 | 2023 - 2025 (2025) | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 1036 | Городской округ г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 77а | 1969 | панельный | 3594,90 | 2.5875 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1037 | Городской округ г. Ярославль, ул. Слепнева, д. 30 | 1969 | кирпичный | 6153,31 | 2.5875 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1038 | Городской округ г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 3б | 1969 | кирпичный | 3353,61 | 2.5875 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 1039 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чехова, д. 25 | 1969 | кирпичный | 6134,00 | 2.5875 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 1040 | Городской округ г. Ярославль, ул. Запрудная, д. 18 | 1957 | кирпичный | 610,10 | 2.5824 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1041 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 23б | 1960 | кирпичный | 2061,80 | 2.5817 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1042 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чехова, д. 24 | 1960 | кирпичный | 1295,01 | 2.5817 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1043 | Городской округ г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 64/56 | 1957 | кирпичный | 2596,61 | 2.5787 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1044 | Городской округ г. Ярославль, пер. Коммунаров, д. 4 | 1959 | кирпичный | 275,81 | 2.5781 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1045 | Городской округ г. Ярославль, пер. Минина, д. 18 | 1959 | кирпичный | 261,10 | 2.5781 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1046 | Городской округ г. Ярославль, пер. Минина, д. 24 | 1959 | кирпичный | 278,81 | 2.5781 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1047 | Городской округ г. Ярославль, пер. Минина, д. 28 | 1959 | кирпичный | 279,30 | 2.5781 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1048 | Городской округ г. Ярославль, пер. Минина, д. 32 | 1959 | кирпичный | 275,11 | 2.5781 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1049 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Любимская, д. 68/2 | 1959 | кирпичный | 614,20 | 2.5781 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1050 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гужевая, д. 12 | 1959 | кирпичный | 1523,90 | 2.5781 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1051 | Городской округ г. Ярославль, ул. Павлова, д. 39, корп. 1 | 1966 | кирпичный | 4020,01 | 2.5750 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1052 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 15 | 1951 | кирпичный | 730,81 | 2.5742 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1053 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 31 | 1954 | кирпичный | 2645,40 | 2.5733 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1054 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 101 | 1968 | кирпичный | 2335,01 | 2.5718 | 2038 - 2040 | 2020 - 2022 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 |
| 1055 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 12 | 1968 | кирпичный | 2416,61 | 2.5718 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1056 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 6, корп. 3 | 1970 | другой тип | 2798,30 | 2.5667 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 |
| 1057 | Городской округ г. Ярославль, ул. Бахвалова, д. 3а | 1969 | кирпичный | 2425,01 | 2.5583 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 1058 | Городской округ г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 62 | 1969 | кирпичный | 3264,00 | 2.5583 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 1059 | Городской округ г. Ярославль, ул. Менделеева, д. 6 | 1960 | кирпичный | 2703,90 | 2.5583 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1060 | Городской округ г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 28 | 1960 | кирпичный | 1427,50 | 2.5583 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1061 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Кольцова, д. 31 | 1959 | кирпичный | 324,80 | 2.5536 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 1062 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Кольцова, д. 33 | 1959 | кирпичный | 310,81 | 2.5536 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 1063 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пирогова, д. 55 | 1957 | кирпичный | 679,50 | 2.5528 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1064 | Городской округ г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 68 | 1962 | кирпичный | 6074,00 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1065 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 59 | 1962 | кирпичный | 1279,70 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1066 | Городской округ г. Ярославль, ул. 2-я Ляпинская, д. 13 | 1962 | кирпичный | 372,31 | 2.5519 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1067 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 67б | 1962 | кирпичный | 2391,40 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1068 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 71 | 1962 | кирпичный | 2020,00 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1069 | Городской округ г. Ярославль, ул. Балтийская, д. 25 | 1962 | кирпичный | 2027,40 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1070 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 10 | 1962 | кирпичный | 2019,30 | 2.5519 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1071 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 10, корп. 3 | 1962 | кирпичный | 2034,00 | 2.5519 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1072 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 18б | 1962 | кирпичный | 2038,50 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1073 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 22 | 1962 | кирпичный | 2025,90 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1074 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 24 | 1962 | кирпичный | 2037,51 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1075 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 6 | 1962 | кирпичный | 2039,00 | 2.5519 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1076 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 8 | 1962 | кирпичный | 2040,80 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1077 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 16 | 1962 | кирпичный | 1378,90 | 2.5519 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1078 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 18 | 1962 | кирпичный | 1744,51 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1079 | Городской округ г. Ярославль, ул. Писемского, д. 54 | 1962 | кирпичный | 3183,61 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2017 - 2019 (2018) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 1080 | Городской округ г. Ярославль, ул. Рыкачева, д. 11 | 1962 | кирпичный | 1377,01 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1081 | Городской округ г. Ярославль, ул. Рыкачева, д. 17 | 1962 | кирпичный | 3328,40 | 2.5519 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1082 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 112 | 1962 | кирпичный | 1301,30 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1083 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 46 | 1962 | кирпичный | 3185,40 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1084 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 99 | 1962 | кирпичный | 2594,80 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1085 | Городской округ г. Ярославль, ул. Суздальская, д. 19а | 1962 | кирпичный | 455,30 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1086 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чехова, д. 18/3 | 1962 | кирпичный | 1614,70 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1087 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чехова, д. 20 | 1962 | кирпичный | 1394,01 | 2.5519 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1088 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чехова, д. 39а | 1962 | кирпичный | 1602,30 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 1089 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чехова, д. 41а | 1962 | кирпичный | 1584,20 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1090 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 23 | 1962 | кирпичный | 2016,20 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1091 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 39 | 1962 | кирпичный | 3188,40 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1092 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 41 | 1962 | кирпичный | 3200,80 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1093 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 49 | 1962 | кирпичный | 3223,50 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 |
| 1094 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 55 | 1962 | кирпичный | 3199,40 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1095 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 59 | 1962 | кирпичный | 3202,11 | 2.5519 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 |
| 1096 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 61 | 1962 | кирпичный | 1610,80 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1097 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 63 | 1962 | кирпичный | 1606,20 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1098 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 64 | 1962 | кирпичный | 2018,50 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1099 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 65 | 1962 | кирпичный | 2028,00 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1100 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 66 | 1962 | кирпичный | 2021,70 | 2.5519 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2020 - 2022 | 2038 - 2040 |
| 1101 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 66б | 1962 | кирпичный | 2032,40 | 2.5519 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1102 | Городской округ г. Ярославль, ул. Юности, д. 26 | 1962 | кирпичный | 2043,40 | 2.5519 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1103 | Городской округ г. Ярославль, ул. Волжская набережная, д. 37/2 | 1952 | кирпичный | 1720,30 | 2.5508 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1104 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 63/1 | 1958 | кирпичный | 1912,50 | 2.5492 | 2023 - 2025 | 2020 - 2022 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 |
| 1105 | Городской округ г. Ярославль, ул. Советская, д. 75 | 1958 | кирпичный | 3796,30 | 2.5492 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1106 | Городской округ г. Ярославль, ул. Курчатова, д. 4 | 1959 | кирпичный | 2945,01 | 2.5458 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1107 | Городской округ г. Ярославль, ул. Курчатова, д. 6 | 1959 | кирпичный | 2584,11 | 2.5458 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1108 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 102 | 1962 | кирпичный | 3475,80 | 2.5454 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1109 | Городской округ г. Ярославль, Суздальское ш., д. 22 | 1955 | кирпичный | 1910,00 | 2.5454 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1110 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 30 | 1968 | панельный | 3587,80 | 2.5425 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 |
| 1111 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 34 | 1968 | панельный | 3546,11 | 2.5425 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 |
| 1112 | Городской округ г. Ярославль, пер. Индустриальный, д. 11 | 1969 | кирпичный | 3245,61 | 2.5417 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1113 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 34а | 1969 | кирпичный | 2854,40 | 2.5417 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1114 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 48 | 1964 | кирпичный | 3980,80 | 2.5417 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1115 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 52 | 1964 | кирпичный | 3880,80 | 2.5417 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1116 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 52б | 1964 | кирпичный | 1617,30 | 2.5417 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1117 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 85 | 1969 | кирпичный | 3250,01 | 2.5417 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1118 | Городской округ г. Ярославль, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1 | 1964 | кирпичный | 2708,61 | 2.5417 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2038 - 2040 |
| 1119 | Городской округ г. Ярославль, ул. 8 Марта, д. 4 | 1969 | кирпичный | 5010,50 | 2.5417 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1120 | Городской округ г. Ярославль, ул. Залесская, д. 4, корп. 2 | 1969 | кирпичный | 545,60 | 2.5417 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1121 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лермонтова, д. 13 | 1969 | кирпичный | 3203,51 | 2.5417 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1122 | Городской округ г. Ярославль, ул. Писемского, д. 50 | 1964 | кирпичный | 1617,50 | 2.5417 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1123 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свободы, д. 87 | 1964 | кирпичный | 5610,40 | 2.5417 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1124 | Городской округ г. Ярославль, ул. Суздальская, д. 27 | 1964 | кирпичный | 2363,51 | 2.5417 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1125 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 21а | 1964 | кирпичный | 3217,90 | 2.5417 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1126 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 25а | 1969 | кирпичный | 3898,90 | 2.5417 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 |
| 1127 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чехова, д. 10 | 1964 | кирпичный | 2096,61 | 2.5417 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1128 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 72 | 1964 | кирпичный | 3948,61 | 2.5417 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1129 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 74 | 1964 | кирпичный | 4023,00 | 2.5417 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1130 | Городской округ г. Ярославль, ул. Щепкина, д. 9, корп. 1 | 1969 | кирпичный | 4582,00 | 2.5417 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2019) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 1131 | Городской округ г. Ярославль, пер. Складской, д. 6 | 1961 | другой тип | 956,71 | 2.5396 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1132 | Городской округ г. Ярославль, ул. Бахвалова, д. 9б | 1968 | кирпичный | 5257,50 | 2.5396 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1133 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пионерская, д. 1 | 1968 | кирпичный | 5524,10 | 2.5396 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1134 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 104 | 1962 | кирпичный | 3491,40 | 2.5370 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1135 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Жилая, д. 8 | 1961 | кирпичный | 1533,30 | 2.5342 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1136 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 10а | 1952 | кирпичный | 749,70 | 2.5342 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1137 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свободы, д. 85/44 | 1952 | кирпичный | 2349,11 | 2.5342 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1138 | Городской округ г. Ярославль, ул. Театральная, д. 20 | 1958 | кирпичный | 527,31 | 2.5333 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1139 | Городской округ г. Ярославль, пер. Минина, д. 14 | 1960 | кирпичный | 449,80 | 2.5313 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1140 | Городской округ г. Ярославль, пер. Минина, д. 36 | 1960 | кирпичный | 463,50 | 2.5313 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2016) | 0 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1141 | Городской округ г. Ярославль, пос. Парижская Коммуна, д. 11 | 1960 | кирпичный | 884,10 | 2.5313 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1142 | Городской округ г. Ярославль, ул. 18 Марта, д. 4 | 1960 | кирпичный | 966,50 | 2.5313 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1143 | Городской округ г. Ярославль, ул. Закгейма, д. 14 | 1960 | кирпичный | 1226,01 | 2.5313 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1144 | Городской округ г. Ярославль, ул. Закгейма, д. 15а | 1960 | кирпичный | 1384,70 | 2.5313 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1145 | Городской округ г. Ярославль, ул. Закгейма, д. 24 | 1960 | кирпичный | 763,60 | 2.5313 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1146 | Городской округ г. Ярославль, ул. Закгейма, д. 26 | 1960 | кирпичный | 1216,50 | 2.5313 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1147 | Городской округ г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 2а | 1960 | кирпичный | 618,70 | 2.5313 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1148 | Городской округ г. Ярославль, пер. Герцена, д. 18/42 | 1970 | кирпичный | 3435,00 | 2.5300 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1149 | Городской округ г. Ярославль, пер. Герцена, д. 9 | 1970 | кирпичный | 3211,80 | 2.5300 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1150 | Городской округ г. Ярославль, пр. Ушакова, д. 7 | 1970 | кирпичный | 6176,60 | 2.5300 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1151 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 49 | 1970 | панельный | 2794,00 | 2.5300 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 |
| 1152 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 51 | 1970 | панельный | 2811,90 | 2.5300 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 |
| 1153 | Городской округ г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 52 | 1970 | панельный | 5210,10 | 2.5300 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2021) | 2023 - 2025 (2017) | 2023 - 2025 (2017) | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 |
| 1154 | Городской округ г. Ярославль, ул. Городской Вал, д. 16 | 1970 | кирпичный | 6394,60 | 2.5300 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 (2026) | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 |
| 1155 | Городской округ г. Ярославль, ул. Губкина, д. 16 | 1970 | кирпичный | 4583,30 | 2.5300 | 2020 - 2022 (2022) | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 |
| 1156 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ляпидевского, д. 3 | 1970 | кирпичный | 3240,00 | 2.5300 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1157 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 26 | 1970 | кирпичный | 4556,11 | 2.5300 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 |
| 1158 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 40а | 1970 | кирпичный | 3401,80 | 2.5300 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1159 | Городской округ г. Ярославль, ул. Писемского, д. 44 | 1970 | кирпичный | 3398,11 | 2.5300 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1160 | Городской округ г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 59 | 1970 | кирпичный | 4800,61 | 2.5300 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2022) | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 1161 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 79а | 1970 | кирпичный | 4536,00 | 2.5300 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1162 | Городской округ г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 3 | 1970 | кирпичный | 3425,51 | 2.5300 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 |
| 1163 | Городской округ г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 5 | 1970 | кирпичный | 3339,50 | 2.5300 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1164 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 56 | 1970 | панельный | 2792,80 | 2.5300 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1165 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 58 | 1970 | панельный | 5933,31 | 2.5300 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1166 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 62 | 1970 | панельный | 2779,61 | 2.5300 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1167 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 66 | 1970 | панельный | 4194,61 | 2.5300 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1168 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 68 | 1970 | панельный | 4209,50 | 2.5300 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1169 | Городской округ г. Ярославль, ул. Клубная, д. 32 | 1953 | кирпичный | 450,61 | 2.5269 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1170 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 17/24 | 1958 | кирпичный | 363,20 | 2.5259 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1171 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 70 | 1959 | другой тип | 551,71 | 2.5241 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1172 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 67 | 1961 | кирпичный | 2588,50 | 2.5175 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1173 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 29 | 1961 | кирпичный | 3176,51 | 2.5175 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1174 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 11 | 1969 | кирпичный | 2445,51 | 2.5159 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 1175 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 15 | 1969 | кирпичный | 2376,00 | 2.5159 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2017 - 2019 (2017) | 2044 - 2046 | 2017 - 2019 (2017) | 2044 - 2046 | 2026 - 2028 (2026) (Л) | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 |
| 1176 | Городской округ г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 73 | 1969 | кирпичный | 2445,80 | 2.5159 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1177 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 12, корп. 2 | 1969 | кирпичный | 2393,00 | 2.5159 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1178 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 22 | 1969 | кирпичный | 2894,50 | 2.5159 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 |
| 1179 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 36а | 1961 | кирпичный | 2045,30 | 2.5142 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1180 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 42 | 1961 | кирпичный | 3580,61 | 2.5142 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1181 | Городской округ г. Ярославль, ул. Щапова, д. 4 | 1961 | кирпичный | 2544,80 | 2.5108 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1182 | Городской округ г. Ярославль, ул. Закгейма, д. 35 | 1955 | кирпичный | 743,10 | 2.5073 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1183 | Городской округ г. Ярославль, пер. 5-й Луговой, д. 7 | 1960 | кирпичный | 312,80 | 2.5071 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 1184 | Городской округ г. Ярославль, ул. Терешковой, д. 28 | 1959 | кирпичный | 5682,10 | 2.5042 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1185 | Городской округ г. Ярославль, пер. Минина, д. 6 | 1961 | кирпичный | 567,20 | 2.5037 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1186 | Городской округ г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 11 | 1963 | кирпичный | 657,81 | 2.5028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1187 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Портовая, д. 4 | 1963 | кирпичный | 2016,00 | 2.5028 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1188 | Городской округ г. Ярославль, ул. Алмазная, д. 11 | 1963 | кирпичный | 2050,80 | 2.5028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1189 | Городской округ г. Ярославль, ул. Алмазная, д. 13 | 1963 | кирпичный | 2011,40 | 2.5028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 1190 | Городской округ г. Ярославль, ул. Воинова, д. 3а | 1963 | кирпичный | 1594,70 | 2.5028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1191 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 20а | 1963 | кирпичный | 2003,20 | 2.5028 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 | 0 | 0 | 2023 - 2025 | 2038 - 2040 |
| 1192 | Городской округ г. Ярославль, ул. Индустриальная, д. 35 | 1963 | кирпичный | 3225,11 | 2.5028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1193 | Городской округ г. Ярославль, ул. Индустриальная, д. 37 | 1963 | кирпичный | 3213,40 | 2.5028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1194 | Городской округ г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 86 | 1963 | кирпичный | 3216,00 | 2.5028 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1195 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пирогова, д. 37 | 1963 | кирпичный | 3501,30 | 2.5028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1196 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пирогова, д. 49а | 1963 | кирпичный | 659,10 | 2.5028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1197 | Городской округ г. Ярославль, ул. Радищева, д. 29б | 1963 | кирпичный | 2039,50 | 2.5028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1198 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 90 | 1963 | кирпичный | 2038,90 | 2.5028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1199 | Городской округ г. Ярославль, ул. Титова, д. 2 | 1963 | кирпичный | 5241,50 | 2.5028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1200 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 6 | 1963 | кирпичный | 1625,70 | 2.5028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 1201 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чехова, д. 37 | 1963 | кирпичный | 3208,30 | 2.5028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2023 - 2025 (2025) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 1202 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чехова, д. 39 | 1963 | кирпичный | 2538,40 | 2.5028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1203 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чехова, д. 43а | 1963 | кирпичный | 1592,00 | 2.5028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 1204 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 25 | 1963 | кирпичный | 1743,90 | 2.5028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1205 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 57 | 1963 | кирпичный | 3173,80 | 2.5028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1206 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 62 | 1963 | кирпичный | 3168,61 | 2.5028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1207 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 68 | 1963 | кирпичный | 3206,11 | 2.5028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 |
| 1208 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 82 | 1963 | кирпичный | 4784,31 | 2.5028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2020) | 2038 - 2040 |
| 1209 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 9 | 1963 | кирпичный | 1271,70 | 2.5028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1210 | Городской округ г. Ярославль, ул. Юности, д. 28 | 1963 | кирпичный | 3199,80 | 2.5028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1211 | Городской округ г. Ярославль, ул. Юности, д. 30 | 1963 | кирпичный | 2018,50 | 2.5028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1212 | Городской округ г. Ярославль, ул. Юности, д. 6 | 1963 | кирпичный | 2414,61 | 2.5028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1213 | Городской округ г. Ярославль, просп. Авиаторов, д. 5 | 1952 | кирпичный | 360,80 | 2.4972 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1214 | Городской округ г. Ярославль, ул. Радищева, д. 13 | 1959 | кирпичный | 1440,51 | 2.4954 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1215 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Норская, д. 11а | 1959 | кирпичный | 2210,11 | 2.4917 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1216 | Городской округ г. Ярославль, пер. Кучерской, д. 26а | 1965 | кирпичный | 1287,90 | 2.4908 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1217 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 69 | 1965 | кирпичный | 3938,30 | 2.4908 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1218 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 3 | 1965 | кирпичный | 1899,30 | 2.4908 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 1219 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свободы, д. 74а | 1965 | кирпичный | 2563,00 | 2.4908 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1220 | Городской округ г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 1а | 1965 | кирпичный | 2042,30 | 2.4908 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2015) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1221 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 60 | 1965 | кирпичный | 3880,61 | 2.4908 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1222 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 18 | 1952 | кирпичный | 1184,20 | 2.4895 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1223 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 25 | 1967 | панельный | 7159,61 | 2.4875 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1224 | Городской округ г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 70 | 1969 | панельный | 3551,30 | 2.4875 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 |
| 1225 | Городской округ г. Ярославль, ул. Бахвалова, д. 1г | 1971 | кирпичный | 3990,50 | 2.4868 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1226 | Городской округ г. Ярославль, ул. Рыкачева, д. 13 | 1962 | кирпичный | 1755,00 | 2.4867 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1227 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 62 | 1970 | кирпичный | 2686,11 | 2.4852 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1228 | Городской округ г. Ярославль, ул. 8 Марта, д. 12а | 1970 | кирпичный | 2908,61 | 2.4852 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1229 | Городской округ г. Ярославль, ул. 8 Марта, д. 8 | 1970 | кирпичный | 5101,80 | 2.4852 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2047 - 2049 | 0 | 2032 - 2034 | 2044 - 2046 |
| 1230 | Городской округ г. Ярославль, ул. Балтийская, д. 16 | 1970 | кирпичный | 3788,90 | 2.4852 | 2020 - 2022 (2022) | 2023 - 2025 (2025) | 2014 - 2016 (2015) | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2025) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 1231 | Городской округ г. Ярославль, ул. Индустриальная, д. 21 | 1970 | кирпичный | 3214,11 | 2.4852 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1232 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ранняя, д. 4 | 1970 | кирпичный | 6109,00 | 2.4852 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1233 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 12 | 1970 | кирпичный | 3390,61 | 2.4852 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2019) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 |
| 1234 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 61 | 1961 | кирпичный | 1285,20 | 2.4844 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1235 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 68 | 1961 | кирпичный | 1088,50 | 2.4844 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1236 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 81 | 1969 | кирпичный | 2844,80 | 2.4844 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1237 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1905 года, д. 8, корп. 2 | 1961 | кирпичный | 1581,40 | 2.4844 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1238 | Городской округ г. Ярославль, ул. Балтийская, д. 23/9 | 1961 | кирпичный | 1175,90 | 2.4844 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1239 | Городской округ г. Ярославль, ул. Закгейма, д. 15б | 1961 | кирпичный | 1395,40 | 2.4844 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1240 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 26 | 1968 | панельный | 3569,51 | 2.4742 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1241 | Городской округ г. Ярославль, пр. Матросова, д. 5а | 1971 | кирпичный | 3423,61 | 2.4725 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2025) | 2014 - 2016 (2016) | 2020 - 2022 | 2026 - 2028 (2026) | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2023 - 2025 |
| 1242 | Городской округ г. Ярославль, пр. Ушакова, д. 16 | 1971 | кирпичный | 6248,31 | 2.4725 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1243 | Городской округ г. Ярославль, пр. Ушакова, д. 18а | 1971 | кирпичный | 3436,50 | 2.4725 | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 1244 | Городской округ г. Ярославль, просп. Авиаторов, д. 80 | 1971 | кирпичный | 4605,31 | 2.4725 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1245 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 39 | 1971 | панельный | 7047,80 | 2.4725 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1246 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 43 | 1971 | панельный | 2809,11 | 2.4725 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 |
| 1247 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 71 | 1971 | панельный | 2807,40 | 2.4725 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1248 | Городской округ г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 22а | 1971 | кирпичный | 3168,11 | 2.4725 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 |
| 1249 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 81 | 1971 | кирпичный | 3404,01 | 2.4725 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 |
| 1250 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 85 | 1963 | панельный | 3601,50 | 2.4725 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1251 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гоголя, д. 17а | 1971 | кирпичный | 4535,11 | 2.4725 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1252 | Городской округ г. Ярославль, ул. Городской Вал, д. 14 | 1971 | кирпичный | 3508,51 | 2.4725 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 1253 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ляпидевского, д. 5 | 1971 | кирпичный | 4605,61 | 2.4725 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1254 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ляпидевского, д. 9 | 1971 | кирпичный | 3447,51 | 2.4725 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1255 | Городской округ г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 51а | 1971 | кирпичный | 2639,50 | 2.4725 | 2020 - 2022 (2019) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1256 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 7 | 1971 | кирпичный | 3931,30 | 2.4725 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1257 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 24 | 1971 | панельный | 6165,30 | 2.4725 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1258 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 26 | 1971 | панельный | 2780,90 | 2.4725 | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 1259 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 28 | 1971 | панельный | 4181,50 | 2.4725 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 |
| 1260 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 30 | 1971 | панельный | 2782,01 | 2.4725 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1261 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 34 | 1971 | панельный | 2801,90 | 2.4725 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 1262 | Городской округ г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 49а | 1971 | кирпичный | 3282,01 | 2.4725 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2017 - 2019 (2020) | 2035 - 2037 |
| 1263 | Городской округ г. Ярославль, ул. Слепнева, д. 24 | 1967 | кирпичный | 2903,40 | 2.4725 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1264 | Городской округ г. Ярославль, ул. Судостроителей, д. 22 | 1971 | кирпичный | 3781,61 | 2.4725 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1265 | Городской округ г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 5а | 1971 | кирпичный | 3438,90 | 2.4725 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1266 | Городской округ г. Ярославль, ул. Клубная, д. 56 | 1961 | кирпичный | 449,50 | 2.4704 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1267 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 107 | 1962 | панельный | 3565,61 | 2.4700 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 1268 | Городской округ г. Ярославль, ул. Зелинского, д. 7 | 1959 | кирпичный | 2539,01 | 2.4700 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1269 | Городской округ г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 18 | 1960 | кирпичный | 284,50 | 2.4685 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1270 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Приречная, д. 7/66 | 1960 | кирпичный | 572,00 | 2.4685 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1271 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Приречная, д. 9 | 1960 | кирпичный | 575,00 | 2.4685 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1272 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гражданская, д. 9/14 | 1962 | кирпичный | 1296,30 | 2.4667 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1273 | Городской округ г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 34 | 1957 | кирпичный | 2484,11 | 2.4667 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1274 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 100г | 1957 | кирпичный | 614,81 | 2.4667 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1275 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 104 | 1957 | кирпичный | 615,00 | 2.4667 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1276 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 31 | 1962 | кирпичный | 3186,01 | 2.4667 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1277 | Городской округ г. Ярославль, ул. Клубная, д. 50 | 1958 | кирпичный | 537,31 | 2.4648 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1278 | Городской округ г. Ярославль, ул. Комарова, д. 12 | 1962 | кирпичный | 1286,70 | 2.4633 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1279 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 101 | 1962 | панельный | 3637,01 | 2.4600 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2023 - 2025 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1280 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 105 | 1962 | панельный | 3566,61 | 2.4600 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1281 | Городской округ г. Ярославль, ул. Городской Вал, д. 10 | 1970 | кирпичный | 3985,01 | 2.4600 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2025) | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 1282 | Городской округ г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 73а | 1970 | кирпичный | 2433,01 | 2.4600 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 (2032) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1283 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 12, корп. 3 | 1970 | кирпичный | 7603,80 | 2.4600 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2020 - 2022 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 |
| 1284 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 56 | 1970 | кирпичный | 1984,01 | 2.4600 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2030) (Л) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1285 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 70 | 1970 | кирпичный | 2348,80 | 2.4600 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1286 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 41 | 1970 | кирпичный | 2049,00 | 2.4600 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2030) (Л) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1287 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 43 | 1970 | кирпичный | 1981,00 | 2.4600 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2030) (Л) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1288 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 57 | 1970 | кирпичный | 2076,90 | 2.4600 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2030) (Л) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1289 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 59 | 1970 | кирпичный | 1993,00 | 2.4600 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2030) (Л) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1290 | Городской округ г. Ярославль, ул. Зелинского, д. 1/9 | 1961 | кирпичный | 1867,30 | 2.4592 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2020) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1291 | Городской округ г. Ярославль, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5 | 1964 | кирпичный | 2040,50 | 2.4583 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1292 | Городской округ г. Ярославль, Суздальское ш., д. 9 | 1954 | кирпичный | 1402,00 | 2.4542 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1293 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 50 | 1964 | кирпичный | 2488,40 | 2.4537 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1294 | Городской округ г. Ярославль, ул. 2-я Ляпинская, д. 15 | 1964 | кирпичный | 544,00 | 2.4537 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1295 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 75 | 1964 | кирпичный | 2019,70 | 2.4537 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 1296 | Городской округ г. Ярославль, ул. Володарского, д. 65 | 1964 | кирпичный | 4122,31 | 2.4537 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1297 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 12а | 1964 | кирпичный | 2041,00 | 2.4537 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1298 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 28 | 1964 | кирпичный | 1286,70 | 2.4537 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1299 | Городской округ г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 69а | 1964 | кирпичный | 1968,51 | 2.4537 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1300 | Городской округ г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 18 | 1964 | кирпичный | 2003,20 | 2.4537 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1301 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 16 | 1964 | кирпичный | 1611,80 | 2.4537 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1302 | Городской округ г. Ярославль, ул. Юности, д. 12 | 1964 | кирпичный | 2034,30 | 2.4537 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1303 | Городской округ г. Ярославль, ул. Юности, д. 20 | 1964 | кирпичный | 2063,61 | 2.4537 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1304 | Городской округ г. Ярославль, ул. Юности, д. 22 | 1964 | кирпичный | 2013,00 | 2.4537 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1305 | Городской округ г. Ярославль, ул. Юности, д. 32 | 1964 | кирпичный | 2032,50 | 2.4537 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1306 | Городской округ г. Ярославль, ул. Юности, д. 4 | 1964 | кирпичный | 3252,11 | 2.4537 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1307 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 32 | 1960 | кирпичный | 7068,90 | 2.4533 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1308 | Городской округ г. Ярославль, пр. Ушакова, д. 16а | 1970 | кирпичный | 2681,11 | 2.4500 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1309 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 3, корп. 2 | 1972 | другой тип | 2794,90 | 2.4500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1310 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 39 | 1964 | панельный | 3563,80 | 2.4491 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1311 | Городской округ г. Ярославль, пер. Минина, д. 12 | 1960 | кирпичный | 554,20 | 2.4463 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1312 | Городской округ г. Ярославль, ул. Закгейма, д. 5 | 1960 | кирпичный | 1386,70 | 2.4463 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1313 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чехова, д. 15/95 | 1954 | кирпичный | 2149,51 | 2.4433 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1314 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чехова, д. 17 | 1954 | кирпичный | 2063,90 | 2.4433 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1315 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чехова, д. 19/14 | 1954 | кирпичный | 1490,30 | 2.4433 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1316 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 56 | 1960 | кирпичный | 1315,01 | 2.4426 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1317 | Городской округ г. Ярославль, ул. Белинского, д. 28 | 1966 | кирпичный | 3340,51 | 2.4400 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1318 | Городской округ г. Ярославль, ул. Слепнева, д. 28 | 1968 | кирпичный | 2909,90 | 2.4400 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1319 | Городской округ г. Ярославль, ул. Слепнева, д. 28в | 1968 | кирпичный | 2892,01 | 2.4400 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1320 | Городской округ г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 5 | 1966 | кирпичный | 3753,80 | 2.4400 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1321 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 26 | 1966 | кирпичный | 3531,90 | 2.4400 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 |
| 1322 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 7 | 1966 | кирпичный | 2986,50 | 2.4400 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1323 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чехова, д. 31а | 1966 | кирпичный | 2523,90 | 2.4400 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1324 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 19а | 1966 | кирпичный | 3756,80 | 2.4400 | 2023 - 2025 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 1325 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 70 | 1966 | кирпичный | 2607,80 | 2.4400 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1326 | Городской округ г. Ярославль, пер. 2-й Норский, д. 3 | 1962 | кирпичный | 1578,90 | 2.4375 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1327 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 57 | 1962 | кирпичный | 1283,70 | 2.4375 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1328 | Городской округ г. Ярославль, ул. Бахвалова, д. 11 | 1962 | кирпичный | 2741,61 | 2.4375 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1329 | Городской округ г. Ярославль, ул. Бахвалова, д. 9 | 1962 | кирпичный | 2777,11 | 2.4375 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1330 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пирогова, д. 39 | 1962 | кирпичный | 2010,40 | 2.4375 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1331 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свободы, д. 70 | 1967 | кирпичный | 2377,01 | 2.4368 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 |
| 1332 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кудрявцева, д. 8 | 1957 | кирпичный | 2439,51 | 2.4308 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1333 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 46 | 1964 | кирпичный | 5378,81 | 2.4292 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1334 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 55 | 1971 | кирпичный | 3588,01 | 2.4287 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 1335 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 8в | 1963 | кирпичный | 2059,11 | 2.4287 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1336 | Городской округ г. Ярославль, ул. Моховая, д. 16а | 1971 | кирпичный | 2419,51 | 2.4287 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2020 - 2022 (2025) | 2038 - 2040 |
| 1337 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 38 | 1971 | кирпичный | 3515,51 | 2.4287 | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 |
| 1338 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 1а | 1971 | кирпичный | 3407,30 | 2.4287 | 2017 - 2019 (2018) | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 1339 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 46 | 1971 | кирпичный | 4557,00 | 2.4287 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1340 | Городской округ г. Ярославль, пер. Разина, д. 12 | 1959 | другой тип | 268,11 | 2.4271 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1341 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 47 | 1964 | панельный | 3568,01 | 2.4241 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1342 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 20 | 1961 | кирпичный | 2011,30 | 2.4231 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1343 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 23в | 1961 | кирпичный | 2056,00 | 2.4231 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1344 | Городской округ г. Ярославль, ул. Малая Техническая, д. 3 | 1961 | кирпичный | 1261,30 | 2.4231 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1345 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 20 | 1961 | кирпичный | 1722,30 | 2.4231 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1346 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 91 | 1963 | панельный | 3601,61 | 2.4225 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1347 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 37 | 1963 | кирпичный | 3917,01 | 2.4192 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1348 | Городской округ г. Ярославль, пр. Матросова, д. 11б | 1972 | кирпичный | 4614,60 | 2.4150 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1349 | Городской округ г. Ярославль, пр. Матросова, д. 18 | 1972 | кирпичный | 4587,81 | 2.4150 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 2020 - 2022 (2021) | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 |
| 1350 | Городской округ г. Ярославль, пр. Матросова, д. 20 | 1972 | кирпичный | 6152,80 | 2.4150 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2019) | 2020 - 2022 (2019) | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 |
| 1351 | Городской округ г. Ярославль, пр. Подвойского, д. 3 | 1972 | кирпичный | 5754,50 | 2.4150 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1352 | Городской округ г. Ярославль, пр. Ушакова, д. 18 | 1972 | кирпичный | 2824,30 | 2.4150 | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2020) | 2023 - 2025 | 2047 - 2049 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 0 | 2023 - 2025 | 2050 - 2052 |
| 1353 | Городской округ г. Ярославль, пр. Ушакова, д. 8 | 1972 | кирпичный | 1844,90 | 2.4150 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 1354 | Городской округ г. Ярославль, просп. Авиаторов, д. 76 | 1972 | кирпичный | 3399,50 | 2.4150 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1355 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 61 | 1972 | панельный | 2770,11 | 2.4150 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1356 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 61б | 1972 | панельный | 2777,50 | 2.4150 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 1357 | Городской округ г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 22 | 1972 | кирпичный | 3587,90 | 2.4150 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 |
| 1358 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 77 | 1972 | кирпичный | 6185,80 | 2.4150 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1359 | Городской округ г. Ярославль, ул. Алмазная, д. 1 | 1972 | кирпичный | 2148,90 | 2.4150 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1360 | Городской округ г. Ярославль, ул. Волгоградская, д. 47 | 1972 | панельный | 4194,00 | 2.4150 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1361 | Городской округ г. Ярославль, ул. Волгоградская, д. 49 | 1972 | панельный | 2798,80 | 2.4150 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 |
| 1362 | Городской округ г. Ярославль, ул. Волгоградская, д. 51, корп. 2 | 1972 | панельный | 2806,11 | 2.4150 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2041 - 2043 |
| 1363 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гоголя, д. 19 | 1972 | кирпичный | 4947,60 | 2.4150 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1364 | Городской округ г. Ярославль, ул. Индустриальная, д. 19/44 | 1972 | кирпичный | 4495,31 | 2.4150 | 2023 - 2025 (2022) | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2022) | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 |
| 1365 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ляпидевского, д. 11 | 1972 | кирпичный | 3382,00 | 2.4150 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1366 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 22 | 1972 | кирпичный | 2791,90 | 2.4150 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1367 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 32 | 1972 | панельный | 4238,00 | 2.4150 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 0 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 |
| 1368 | Городской округ г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 29 | 1972 | кирпичный | 4554,80 | 2.4150 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 |
| 1369 | Городской округ г. Ярославль, ул. Титова, д. 12 | 1972 | кирпичный | 5347,30 | 2.4150 | 2023 - 2025 (2022) | 2029 - 2031 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1370 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 5, корп. 2 | 1972 | панельный | 2809,11 | 2.4150 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1371 | Городской округ г. Ярославль, ул. Туманова, д. 14 | 1972 | панельный | 4146,10 | 2.4150 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 |
| 1372 | Городской округ г. Ярославль, ул. Туманова, д. 18 | 1972 | панельный | 5973,30 | 2.4150 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2047 - 2049 | 2020 - 2022 (2022) | 2038 - 2040 | 0 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 |
| 1373 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 27а | 1972 | кирпичный | 3389,80 | 2.4150 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1374 | Городской округ г. Ярославль, просп. Октября, д. 40а | 1962 | кирпичный | 1359,01 | 2.4148 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1375 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 8б | 1955 | кирпичный | 2723,51 | 2.4142 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1376 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 91 | 1955 | кирпичный | 2824,80 | 2.4142 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1377 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 93 | 1955 | кирпичный | 1393,00 | 2.4142 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1378 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свободы, д. 89 | 1955 | кирпичный | 2731,51 | 2.4142 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1379 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кривова, д. 55 | 1966 | кирпичный | 2894,30 | 2.4133 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1380 | Городской округ г. Ярославль, пер. Складской, д. 9 | 1965 | кирпичный | 1286,00 | 2.4046 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1381 | Городской округ г. Ярославль, пер. Тепловой, д. 4 | 1961 | кирпичный | 968,50 | 2.4046 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1382 | Городской округ г. Ярославль, пер. Тепловой, д. 4, корп. 2 | 1965 | кирпичный | 964,60 | 2.4046 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1383 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 50а | 1965 | кирпичный | 3217,30 | 2.4046 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1384 | Городской округ г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 62 | 1965 | кирпичный | 4725,81 | 2.4046 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1385 | Городской округ г. Ярославль, Суздальское ш., д. 9а | 1956 | кирпичный | 560,50 | 2.4046 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1386 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Техническая, д. 6 | 1965 | кирпичный | 2010,90 | 2.4046 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1387 | Городской округ г. Ярославль, ул. Володарского, д. 61 | 1965 | кирпичный | 3197,88 | 2.4046 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1388 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 10, корп. 2 | 1965 | кирпичный | 2036,80 | 2.4046 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1389 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 12 | 1965 | кирпичный | 2067,50 | 2.4046 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1390 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 22 | 1965 | кирпичный | 1625,20 | 2.4046 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1391 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 36а | 1965 | кирпичный | 1993,40 | 2.4046 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1392 | Городской округ г. Ярославль, ул. Зелинского, д. 7а | 1961 | кирпичный | 2544,01 | 2.4046 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1393 | Городской округ г. Ярославль, ул. Индустриальная, д. 39а | 1965 | кирпичный | 3262,11 | 2.4046 | 2026 - 2028 (2026) | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2062 - 2064 | 2059 - 2061 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 1394 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лермонтова, д. 32 | 1965 | кирпичный | 3218,80 | 2.4046 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1395 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 72 | 1965 | кирпичный | 4806,11 | 2.4046 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1396 | Городской округ г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 3 | 1965 | кирпичный | 3201,80 | 2.4046 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 1397 | Городской округ г. Ярославль, ул. Суздальская, д. 15 | 1965 | кирпичный | 476,00 | 2.4046 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1398 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 23 | 1965 | кирпичный | 3236,40 | 2.4046 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1399 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 19 | 1965 | кирпичный | 3217,50 | 2.4046 | 2023 - 2025 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 1400 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 91 | 1971 | кирпичный | 7235,30 | 2.4041 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1401 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 93 | 1971 | кирпичный | 12125,00 | 2.4041 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1402 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 95 | 1971 | кирпичный | 3929,40 | 2.4041 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1403 | Городской округ г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 26 | 1971 | кирпичный | 11016,00 | 2.4041 | 2014 - 2016 (2016) | 2023 - 2025 | 2020 - 2022 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 (2026) | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2020 - 2022 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2020 - 2022 | 2023 - 2025 |
| 1404 | Городской округ г. Ярославль, ул. Городской Вал, д. 12 | 1971 | кирпичный | 3783,01 | 2.4041 | 2023 - 2025 (2025) | 2020 - 2022 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 |
| 1405 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 7 | 1971 | кирпичный | 3956,30 | 2.4041 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2018) | 2020 - 2022 (2018) | 2020 - 2022 (2018) | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 |
| 1406 | Городской округ г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 88 | 1971 | кирпичный | 2413,90 | 2.4041 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1407 | Городской округ г. Ярославль, ул. 8 Марта, д. 6 | 1969 | кирпичный | 4299,10 | 2.4028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 1408 | Городской округ г. Ярославль, пер. Минина, д. 10 | 1961 | кирпичный | 558,70 | 2.4009 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1409 | Городской округ г. Ярославль, ул. Стопани, д. 50 | 1955 | другой тип | 349,80 | 2.3993 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1410 | Городской округ г. Ярославль, просп. Авиаторов, д. 131а | 1961 | другой тип | 456,61 | 2.3976 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1411 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 23г | 1961 | кирпичный | 2042,70 | 2.3972 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1412 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 27а | 1961 | кирпичный | 2065,30 | 2.3935 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1413 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 29а | 1961 | кирпичный | 2060,80 | 2.3935 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1414 | Городской округ г. Ярославль, ул. Писемского, д. 56 | 1964 | кирпичный | 3960,01 | 2.3917 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1415 | Городской округ г. Ярославль, пос. Толга, д. 31 | 1963 | кирпичный | 459,00 | 2.3906 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 1416 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 66 | 1963 | кирпичный | 1284,20 | 2.3906 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1417 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Любимская, д. 78 | 1963 | кирпичный | 2495,11 | 2.3906 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1418 | Городской округ г. Ярославль, пос. Текстилей, д. 1 | 1950 | кирпичный | 2359,01 | 2.3898 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1419 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 38 | 1967 | кирпичный | 3979,51 | 2.3892 | 2023 - 2025 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 1420 | Городской округ г. Ярославль, ул. Белинского, д. 34 | 1967 | кирпичный | 3949,11 | 2.3892 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1421 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гоголя, д. 13 | 1967 | кирпичный | 3265,61 | 2.3892 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1422 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пирогова, д. 43 | 1967 | кирпичный | 5071,30 | 2.3892 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 1423 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большие Полянки, д. 15 | 1969 | кирпичный | 4294,61 | 2.3875 | 2023 - 2025 (2020) | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2022) | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 1424 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 4, корп. 4 | 1966 | кирпичный | 8562,31 | 2.3860 | 2023 - 2025 (2024) | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1425 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 66а | 1963 | кирпичный | 2033,90 | 2.3843 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1426 | Городской округ г. Ярославль, ул. Туманова, д. 6 | 1971 | панельный | 4174,61 | 2.3800 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1427 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Кольцова, д. 29 | 1960 | кирпичный | 320,10 | 2.3786 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1428 | Городской округ г. Ярославль, ул. Вишняки, д. 38 | 1960 | кирпичный | 1509,00 | 2.3781 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1429 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Жилая, д. 9 | 1962 | кирпичный | 2013,00 | 2.3778 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1430 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 14 | 1962 | кирпичный | 1363,00 | 2.3778 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1431 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 45 | 1962 | кирпичный | 3181,11 | 2.3778 | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1432 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 47 | 1962 | кирпичный | 3206,51 | 2.3778 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1433 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 53 | 1960 | кирпичный | 3372,11 | 2.3775 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1434 | Городской округ г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 68 | 1971 | панельный | 3540,50 | 2.3775 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 |
| 1435 | Городской округ г. Ярославль, ул. Которосльная набережная, д. 4 | 1960 | кирпичный | 968,20 | 2.3775 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1436 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Шоссейная, д. 24 | 1963 | кирпичный | 1891,40 | 2.3750 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1437 | Городской округ г. Ярославль, ул. Носкова, д. 10 | 1952 | кирпичный | 1473,00 | 2.3750 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1438 | Городской округ г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 83 | 1969 | кирпичный | 3957,51 | 2.3750 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1439 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 26 | 1956 | кирпичный | 4983,11 | 2.3742 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1440 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 12 | 1956 | кирпичный | 1272,01 | 2.3742 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1441 | Городской округ г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 72 | 1969 | панельный | 3560,90 | 2.3725 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1442 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 62, корп. 1 | 1972 | кирпичный | 3192,80 | 2.3722 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1443 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лермонтова, д. 38а | 1972 | кирпичный | 3208,90 | 2.3722 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1444 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лермонтова, д. 44а | 1972 | кирпичный | 3411,00 | 2.3722 | 2017 - 2019 (2019) | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 | 0 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 1445 | Городской округ г. Ярославль, ул. Маланова, д. 10б | 1972 | кирпичный | 3748,80 | 2.3722 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2021) | 0 | 2023 - 2025 (2021) | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 | 0 | 2023 - 2025 (2021) | 2041 - 2043 |
| 1446 | Городской округ г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 71а | 1964 | кирпичный | 3211,61 | 2.3722 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1447 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 11 | 1972 | кирпичный | 1992,51 | 2.3722 | 2023 - 2025 (2024) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 1448 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 13 | 1972 | кирпичный | 3502,90 | 2.3722 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 2029 - 2031 | 2050 - 2052 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1449 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 98 | 1963 | кирпичный | 3495,50 | 2.3694 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1450 | Городской округ г. Ярославль, ул. Володарского, д. 55 | 1962 | кирпичный | 4489,30 | 2.3692 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 |
| 1451 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Кольцова, д. 21 | 1959 | кирпичный | 300,50 | 2.3681 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 1452 | Городской округ г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 38 | 1965 | панельный | 3533,61 | 2.3676 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1453 | Городской округ г. Ярославль, ул. Революционная, д. 34 | 1954 | кирпичный | 864,00 | 2.3670 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1454 | Городской округ г. Ярославль, ул. Залесская, д. 4 | 1971 | кирпичный | 762,50 | 2.3600 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1455 | Городской округ г. Ярославль, ул. Богдановича, д. 11 | 1959 | кирпичный | 1653,90 | 2.3592 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1456 | Городской округ г. Ярославль, ул. Юности, д. 24 | 1963 | кирпичный | 1366,80 | 2.3583 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1457 | Городской округ г. Ярославль, пр. Подвойского, д. 1 | 1973 | кирпичный | 5660,00 | 2.3575 | 2014 - 2016 (2015) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 |
| 1458 | Городской округ г. Ярославль, пр. Ушакова, д. 1а | 1973 | кирпичный | 3785,50 | 2.3575 | 2020 - 2022 (2019) | 2023 - 2025 | 2020 - 2022 (2019) | 2020 - 2022 (2019) | 2020 - 2022 | 2023 - 2025 | 2020 - 2022 (2019) | 2020 - 2022 | 0 | 2020 - 2022 | 2023 - 2025 |
| 1459 | Городской округ г. Ярославль, пр. Ушакова, д. 26 | 1973 | кирпичный | 4597,50 | 2.3575 | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 |
| 1460 | Городской округ г. Ярославль, пр. Ушакова, д. 6 | 1973 | кирпичный | 3377,30 | 2.3575 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1461 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 2а | 1973 | кирпичный | 4197,11 | 2.3575 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 |
| 1462 | Городской округ г. Ярославль, Суздальское ш., д. 26б | 1973 | кирпичный | 3406,30 | 2.3575 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1463 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Портовая, д. 7а | 1973 | кирпичный | 3654,51 | 2.3575 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 1464 | Городской округ г. Ярославль, ул. 2-я Портовая, д. 14 | 1973 | кирпичный | 2784,00 | 2.3575 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 |
| 1465 | Городской округ г. Ярославль, ул. 4-я Портовая, д. 11 | 1973 | кирпичный | 3212,90 | 2.3575 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 0 | 2017 - 2019 (2016) | 2035 - 2037 |
| 1466 | Городской округ г. Ярославль, ул. Белинского, д. 3а | 1973 | кирпичный | 4593,61 | 2.3575 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 |
| 1467 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гоголя, д. 32 | 1973 | панельный | 2532,00 | 2.3575 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1468 | Городской округ г. Ярославль, ул. Громова, д. 20 | 1973 | панельный | 2814,50 | 2.3575 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 |
| 1469 | Городской округ г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д. 62а | 1973 | панельный | 4239,11 | 2.3575 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1470 | Городской округ г. Ярославль, ул. Загородный Сад, д. 2а | 1973 | кирпичный | 1834,20 | 2.3575 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1471 | Городской округ г. Ярославль, ул. Калинина, д. 13 | 1973 | кирпичный | 2903,40 | 2.3575 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 | 0 | 2023 - 2025 (2024) | 2035 - 2037 |
| 1472 | Городской округ г. Ярославль, ул. Калинина, д. 21 | 1973 | кирпичный | 3103,80 | 2.3575 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2022) | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2014 - 2016 (2016) | 2044 - 2046 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 |
| 1473 | Городской округ г. Ярославль, ул. Калинина, д. 23 | 1973 | кирпичный | 4110,10 | 2.3575 | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2021) | 2044 - 2046 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2050 - 2052 |
| 1474 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лисицына, д. 9 | 1973 | панельный | 2785,40 | 2.3575 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2024) | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 |
| 1475 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 28, корп. 2 | 1973 | кирпичный | 3552,90 | 2.3575 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 0 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 1476 | Городской округ г. Ярославль, ул. Павлова, д. 37а | 1973 | кирпичный | 3565,11 | 2.3575 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 |
| 1477 | Городской округ г. Ярославль, ул. Титова, д. 12, корп. 2 | 1973 | кирпичный | 2472,00 | 2.3575 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 |
| 1478 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 80 | 1963 | панельный | 2594,61 | 2.3575 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1479 | Городской округ г. Ярославль, просп. Авиаторов, д. 74 | 1966 | кирпичный | 2556,90 | 2.3556 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1480 | Городской округ г. Ярославль, ул. Белинского, д. 36/30 | 1966 | кирпичный | 3246,50 | 2.3556 | 2023 - 2025 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 (2023) | 0 | 0 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 |
| 1481 | Городской округ г. Ярославль, ул. Володарского, д. 63 | 1966 | кирпичный | 3306,00 | 2.3556 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1482 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гоголя, д. 11 | 1966 | кирпичный | 3192,30 | 2.3556 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1483 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 10, корп. 4 | 1966 | кирпичный | 2048,90 | 2.3556 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1484 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 32 | 1966 | кирпичный | 3234,40 | 2.3556 | 2038 - 2040 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2020 - 2022 (2021) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1485 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 36 | 1966 | кирпичный | 3184,50 | 2.3556 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1486 | Городской округ г. Ярославль, ул. Звездная, д. 33а | 1966 | кирпичный | 3204,40 | 2.3556 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1487 | Городской округ г. Ярославль, ул. Клубная, д. 9а | 1966 | кирпичный | 964,21 | 2.3556 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1488 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кудрявцева, д. 15а | 1966 | кирпичный | 3206,11 | 2.3556 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 (2023) | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 1489 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кузнецова, д. 15 | 1966 | кирпичный | 1597,80 | 2.3556 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1490 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лермонтова, д. 34 | 1966 | кирпичный | 3192,30 | 2.3556 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1491 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лермонтова, д. 36 | 1966 | кирпичный | 3186,90 | 2.3556 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1492 | Городской округ г. Ярославль, ул. Писемского, д. 48а | 1966 | кирпичный | 1599,51 | 2.3556 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1493 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 114 | 1966 | кирпичный | 1614,70 | 2.3556 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1494 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 13 | 1962 | кирпичный | 2014,20 | 2.3556 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1495 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 20 | 1962 | кирпичный | 1606,90 | 2.3556 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1496 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 28 | 1966 | кирпичный | 4773,30 | 2.3556 | 2038 - 2040 | 2020 - 2022 | 2032 - 2034 | 0 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 1497 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 52 | 1966 | кирпичный | 3446,01 | 2.3556 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1498 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чехова, д. 43 | 1966 | кирпичный | 2017,01 | 2.3556 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1499 | Городской округ г. Ярославль, ул. Павлова, д. 3 | 1960 | кирпичный | 4350,80 | 2.3550 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1500 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лисицына, д. 67 | 1959 | кирпичный | 3761,00 | 2.3542 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2024) | 2029 - 2031 |
| 1501 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 49 | 1960 | кирпичный | 1287,00 | 2.3525 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1502 | Городской округ г. Ярославль, ул. Шевелюха, д. 12 | 1962 | другой тип | 456,30 | 2.3524 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1503 | Городской округ г. Ярославль, ул. Шевелюха, д. 14 | 1962 | другой тип | 459,11 | 2.3524 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1504 | Городской округ г. Ярославль, ул. Шевелюха, д. 18 | 1962 | другой тип | 462,10 | 2.3524 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1505 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 20б | 1962 | кирпичный | 1995,20 | 2.3519 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1506 | Городской округ г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 111/13 | 1952 | кирпичный | 532,71 | 2.3519 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1507 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 29/71 | 1972 | кирпичный | 3901,30 | 2.3482 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 1508 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 31 | 1972 | кирпичный | 3996,80 | 2.3482 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1509 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 71 | 1972 | кирпичный | 1979,70 | 2.3482 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2030) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 |
| 1510 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 73 | 1972 | кирпичный | 1964,00 | 2.3482 | 2017 - 2019 (2017) | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1511 | Городской округ г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д. 50 | 1972 | кирпичный | 4535,11 | 2.3482 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2030) (Л) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1512 | Городской округ г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д. 56 | 1972 | кирпичный | 6023,61 | 2.3482 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1513 | Городской округ г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д. 62 | 1972 | кирпичный | 5394,60 | 2.3482 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2023 - 2025 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2017 - 2019 (2018) | 2023 - 2025 |
| 1514 | Городской округ г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д. 66 | 1972 | кирпичный | 5442,60 | 2.3482 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2019) | 2020 - 2022 (2019) | 2038 - 2040 | 2020 - 2022 (2022) | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 | 2020 - 2022 (2019) | 2035 - 2037 |
| 1515 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 9 | 1972 | кирпичный | 3983,90 | 2.3482 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 |
| 1516 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 49 | 1972 | кирпичный | 2349,40 | 2.3482 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2022) | 2035 - 2037 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 |
| 1517 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 24, корп. 2 | 1964 | кирпичный | 3514,51 | 2.3463 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1518 | Городской округ г. Ярославль, пер. Минина, д. 20 | 1959 | кирпичный | 261,30 | 2.3448 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1519 | Городской округ г. Ярославль, пер. Которосльной, д. 14 | 1964 | кирпичный | 2725,90 | 2.3438 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1520 | Городской округ г. Ярославль, пос. Толга, д. 30 | 1964 | кирпичный | 303,00 | 2.3438 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 1521 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 55 | 1964 | кирпичный | 3305,01 | 2.3438 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1522 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 65 | 1964 | кирпичный | 3278,80 | 2.3438 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1523 | Городской округ г. Ярославль, ул. Слепнева, д. 24а | 1967 | кирпичный | 2920,40 | 2.3425 | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 0 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 1524 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свободы, д. 95 | 1956 | кирпичный | 6966,81 | 2.3417 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1525 | Городской округ г. Ярославль, пер. Минина, д. 34 | 1959 | кирпичный | 272,80 | 2.3406 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1526 | Городской округ г. Ярославль, ул. Богдановича, д. 4 | 1968 | кирпичный | 3264,00 | 2.3383 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2023) | 2020 - 2022 (2019) | 0 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2019) | 2026 - 2028 |
| 1527 | Городской округ г. Ярославль, ул. Володарского, д. 105 | 1968 | кирпичный | 1620,51 | 2.3383 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1528 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гоголя, д. 9а | 1968 | кирпичный | 2913,51 | 2.3383 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1529 | Городской округ г. Ярославль, ул. Здоровья, д. 2 | 1968 | кирпичный | 4787,50 | 2.3383 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1530 | Городской округ г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 41а | 1968 | кирпичный | 3566,50 | 2.3383 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1531 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 21 | 1968 | кирпичный | 7663,81 | 2.3383 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 |
| 1532 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 24а | 1968 | кирпичный | 3212,50 | 2.3383 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1533 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 53 | 1960 | панельный | 3776,61 | 2.3367 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1534 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 4 | 1960 | кирпичный | 2139,80 | 2.3367 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1535 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 8 | 1957 | кирпичный | 2342,40 | 2.3342 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1536 | Городской округ г. Ярославль, ул. Флотский спуск, д. 1/2 | 1957 | кирпичный | 5929,81 | 2.3342 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1537 | Городской округ г. Ярославль, пр. Республиканский, д. 3 | 1974 | кирпичный | 2245,90 | 2.3333 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2019) | 2023 - 2025 (2019) | 2044 - 2046 | 2023 - 2025 (2020) | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 1538 | Городской округ г. Ярославль, просп. Октября, д. 40б | 1966 | кирпичный | 2255,30 | 2.3333 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1539 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 63 | 1954 | другой тип | 347,61 | 2.3333 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 1540 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 95 | 1963 | панельный | 3588,30 | 2.3325 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1541 | Городской округ г. Ярославль, ул. Юности, д. 16 | 1963 | кирпичный | 1427,40 | 2.3324 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1542 | Городской округ г. Ярославль, пос. Нефтебаза, д. 107 | 1960 | кирпичный | 317,31 | 2.3250 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 1543 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 75 | 1964 | панельный | 3326,01 | 2.3241 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1544 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 79 | 1964 | панельный | 3367,30 | 2.3241 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1545 | Городской округ г. Ярославль, ул. Белинского, д. 32а | 1967 | кирпичный | 2905,80 | 2.3239 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1546 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гоголя, д. 5а | 1967 | кирпичный | 5299,80 | 2.3239 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1547 | Городской округ г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 16 | 1972 | панельный | 3163,01 | 2.3225 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 |
| 1548 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Кольцова, д. 39 | 1964 | кирпичный | 462,81 | 2.3214 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 1549 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Кольцова, д. 41 | 1964 | кирпичный | 390,31 | 2.3214 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 1550 | Городской округ г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 27 | 1972 | кирпичный | 3411,11 | 2.3188 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2022) | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2020 - 2022 (2021) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 1551 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 81, корп. 2 | 1973 | кирпичный | 3198,30 | 2.3157 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1552 | Городской округ г. Ярославль, ул. 4-я Портовая, д. 13 | 1973 | кирпичный | 4558,81 | 2.3157 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 | 2014 - 2016 (2016) | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2024) | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 |
| 1553 | Городской округ г. Ярославль, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4а | 1957 | кирпичный | 451,31 | 2.3157 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1554 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Норская, д. 13 | 1973 | кирпичный | 4160,71 | 2.3157 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1555 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 33 | 1973 | кирпичный | 4941,40 | 2.3157 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 1556 | Городской округ г. Ярославль, ул. Маланова, д. 10а | 1973 | кирпичный | 3730,50 | 2.3157 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2025) | 0 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2047 - 2049 | 0 | 2032 - 2034 | 2044 - 2046 |
| 1557 | Городской округ г. Ярославль, ул. Маланова, д. 10в | 1973 | кирпичный | 3496,00 | 2.3157 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1558 | Городской округ г. Ярославль, ул. Маланова, д. 8 | 1973 | кирпичный | 3730,50 | 2.3157 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1559 | Городской округ г. Ярославль, пер. Которосльной, д. 5 | 1961 | кирпичный | 1374,90 | 2.3156 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2015) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1560 | Городской округ г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 13 | 1963 | кирпичный | 616,70 | 2.3139 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1561 | Городской округ г. Ярославль, Силикатное ш., д. 14 | 1963 | кирпичный | 1400,40 | 2.3139 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1562 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 25 | 1964 | кирпичный | 3229,90 | 2.3117 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1563 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 21 | 1969 | кирпичный | 2263,00 | 2.3075 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 |
| 1564 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 23 | 1969 | кирпичный | 2251,01 | 2.3075 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 |
| 1565 | Городской округ г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 14 | 1967 | кирпичный | 623,50 | 2.3065 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1566 | Городской округ г. Ярославль, ул. Володарского, д. 59 | 1967 | кирпичный | 3366,11 | 2.3065 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1567 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 26 | 1967 | кирпичный | 2292,80 | 2.3065 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1568 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 30 | 1967 | кирпичный | 3253,30 | 2.3065 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1569 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 34 | 1967 | кирпичный | 4853,30 | 2.3065 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1570 | Городской округ г. Ярославль, ул. Здоровья, д. 6 | 1967 | кирпичный | 2905,50 | 2.3065 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1571 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пригородная, д. 7 | 1967 | кирпичный | 466,10 | 2.3065 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1572 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 33 | 1967 | кирпичный | 3183,40 | 2.3065 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1573 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 70 | 1967 | кирпичный | 4174,00 | 2.3065 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1574 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свободы, д. 70а | 1967 | кирпичный | 4582,31 | 2.3065 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1575 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 54 | 1967 | кирпичный | 3462,90 | 2.3065 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1576 | Городской округ г. Ярославль, ул. Запрудная, д. 20 | 1957 | кирпичный | 883,50 | 2.3056 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2016) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1577 | Городской округ г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 40 | 1958 | кирпичный | 2816,00 | 2.3042 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1578 | Городской округ г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 30/16 | 1965 | панельный | 3578,50 | 2.3009 | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2020) | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 |
| 1579 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 15 | 1965 | панельный | 3552,40 | 2.3009 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2021) | 2029 - 2031 |
| 1580 | Городской округ г. Ярославль, пр. Матросова, д. 1 | 1974 | кирпичный | 7210,50 | 2.3000 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2025) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2041 - 2043 |
| 1581 | Городской округ г. Ярославль, пр. Матросова, д. 13 | 1974 | кирпичный | 1841,90 | 2.3000 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 |
| 1582 | Городской округ г. Ярославль, пр. Ушакова, д. 15а | 1974 | кирпичный | 1843,51 | 2.3000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1583 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 3 | 1974 | панельный | 11636,40 | 2.3000 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2022) | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 1584 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 40 | 1974 | панельный | 10164,70 | 2.3000 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1585 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 42 | 1974 | панельный | 2816,61 | 2.3000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1586 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 5 | 1974 | панельный | 2845,51 | 2.3000 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1587 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 7 | 1974 | панельный | 4224,00 | 2.3000 | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 1588 | Городской округ г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 84а | 1974 | панельный | 4227,31 | 2.3000 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1589 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 124/15 | 1974 | кирпичный | 6261,10 | 2.3000 | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 | 2020 - 2022 (2019) | 2020 - 2022 (2019) | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2023 - 2025 |
| 1590 | Городской округ г. Ярославль, ул. Громова, д. 16 | 1974 | панельный | 2805,50 | 2.3000 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1591 | Городской округ г. Ярославль, ул. Громова, д. 2 | 1974 | панельный | 4373,50 | 2.3000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1592 | Городской округ г. Ярославль, ул. Громова, д. 26 | 1974 | панельный | 7105,61 | 2.3000 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1593 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 9а | 1974 | кирпичный | 3198,00 | 2.3000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1594 | Городской округ г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д. 76 | 1974 | панельный | 2841,23 | 2.3000 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1595 | Городской округ г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д. 80 | 1974 | панельный | 2792,61 | 2.3000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1596 | Городской округ г. Ярославль, ул. Калинина, д. 7 | 1974 | кирпичный | 6252,11 | 2.3000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2016) | 2017 - 2019 (2016) | 2044 - 2046 | 2047 - 2049 | 2020 - 2022 (2021) | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2047 - 2049 |
| 1597 | Городской округ г. Ярославль, ул. Керамическая, д. 7 | 1974 | кирпичный | 4294,30 | 2.3000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1598 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ляпидевского, д. 21 | 1974 | кирпичный | 3225,30 | 2.3000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1599 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ляпидевского, д. 23/18 | 1974 | кирпичный | 4627,31 | 2.3000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 |
| 1600 | Городской округ г. Ярославль, ул. Полиграфическая, д. 19 | 1974 | кирпичный | 3314,40 | 2.3000 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1601 | Городской округ г. Ярославль, ул. Попова, д. 15 | 1974 | кирпичный | 3379,50 | 2.3000 | 2020 - 2022 (2022) | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 |
| 1602 | Городской округ г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 37 | 1974 | кирпичный | 4574,61 | 2.3000 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2044 - 2046 | 2020 - 2022 (2021) | 2044 - 2046 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 1603 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 5 | 1974 | кирпичный | 2671,50 | 2.3000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1604 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 64 | 1965 | кирпичный | 2745,00 | 2.2969 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1605 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 76 | 1966 | кирпичный | 4924,81 | 2.2967 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1606 | Городской округ г. Ярославль, ул. Спортивная, д. 3 | 1961 | кирпичный | 2053,51 | 2.2954 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1607 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 57 | 1958 | кирпичный | 4635,31 | 2.2942 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1608 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свободы, д. 93 | 1958 | кирпичный | 2613,40 | 2.2942 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1609 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 53 | 1973 | панельный | 1700,30 | 2.2923 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2025) | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 |
| 1610 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 55 | 1973 | панельный | 1669,40 | 2.2923 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 |
| 1611 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 57 | 1973 | панельный | 1656,00 | 2.2923 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1612 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 65 | 1973 | кирпичный | 7222,30 | 2.2923 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1613 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 67 | 1973 | кирпичный | 11464,60 | 2.2923 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1614 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 97 | 1973 | панельный | 1675,50 | 2.2923 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 (2033) (Л) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1615 | Городской округ г. Ярославль, пр. Ушакова, д. 20 | 1973 | кирпичный | 2232,90 | 2.2923 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2017 - 2019 (2018) | 2044 - 2046 | 2023 - 2025 (2022) | 2044 - 2046 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 1616 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 33 | 1973 | кирпичный | 3895,51 | 2.2923 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1617 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 77 | 1973 | кирпичный | 2011,30 | 2.2923 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1618 | Городской округ г. Ярославль, ул. Вольная, д. 3 | 1973 | кирпичный | 12747,60 | 2.2923 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 (2026) | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 (2026) | 2023 - 2025 (2022) | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 |
| 1619 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ляпидевского, д. 13 | 1973 | кирпичный | 4347,30 | 2.2923 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1620 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 44 | 1973 | кирпичный | 2270,11 | 2.2923 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2030) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1621 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 37 | 1973 | кирпичный | 1963,40 | 2.2923 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 2029 - 2031 (2030) (Л) | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 1622 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 37а | 1973 | кирпичный | 2057,61 | 2.2923 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2030) (Л) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1623 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ухтомского, д. 23 | 1973 | кирпичный | 8131,00 | 2.2923 | 2017 - 2019 (2019) | 2020 - 2022 (2021) | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 (2026) | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 |
| 1624 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 64б | 1962 | кирпичный | 2036,40 | 2.2907 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1625 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кривова, д. 53 | 1968 | кирпичный | 2985,40 | 2.2903 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1626 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 32, корп. 2 | 1965 | кирпичный | 3490,61 | 2.2898 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 2020 - 2022 (2022) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 1627 | Городской округ г. Ярославль, ул. Слепнева, д. 28б | 1967 | кирпичный | 2884,80 | 2.2882 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1628 | Городской округ г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 58/7 | 1958 | кирпичный | 5751,00 | 2.2875 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1629 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 62 | 1969 | кирпичный | 2892,51 | 2.2875 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1630 | Городской округ г. Ярославль, просп. Октября, д. 43 | 1964 | кирпичный | 3353,30 | 2.2870 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1631 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большие Полянки, д. 25 | 1968 | кирпичный | 5141,60 | 2.2850 | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2047 - 2049 | 0 | 2026 - 2028 | 2044 - 2046 |
| 1632 | Городской округ г. Ярославль, ул. Маланова, д. 4 | 1953 | кирпичный | 3497,40 | 2.2833 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1633 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 25а | 1967 | панельный | 5188,61 | 2.2825 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1634 | Городской округ г. Ярославль, ул. Институтская, д. 24 | 1971 | кирпичный | 4038,40 | 2.2825 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1635 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пионерская, д. 5 | 1967 | панельный | 5168,60 | 2.2825 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1636 | Городской округ г. Ярославль, ул. Туманова, д. 8 | 1971 | панельный | 2800,01 | 2.2825 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1637 | Городской округ г. Ярославль, пер. Тепловой, д. 6 | 1959 | кирпичный | 643,71 | 2.2824 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1638 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 67 | 1959 | кирпичный | 8184,30 | 2.2824 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1639 | Городской округ г. Ярославль, ул. Щапова, д. 2 | 1964 | кирпичный | 1604,20 | 2.2817 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2016) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1640 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лермонтова, д. 38 | 1965 | кирпичный | 3222,80 | 2.2808 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1641 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 11 | 1965 | панельный | 3560,01 | 2.2787 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1642 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красноборская, д. 1а | 1966 | кирпичный | 3462,51 | 2.2767 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1643 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 46а | 1958 | кирпичный | 812,60 | 2.2759 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1644 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 73 | 1973 | панельный | 13121,90 | 2.2750 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2023) | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 0 | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 |
| 1645 | Городской округ г. Ярославль, пер. Герцена, д. 6 | 1966 | кирпичный | 3298,01 | 2.2722 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1646 | Городской округ г. Ярославль, ул. Собинова, д. 41 | 1959 | кирпичный | 1323,90 | 2.2708 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1647 | Городской округ г. Ярославль, ул. Суздальская, д. 13 | 1961 | кирпичный | 469,81 | 2.2704 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1648 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 63 | 1961 | кирпичный | 2749,30 | 2.2677 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1649 | Городской округ г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д. 14 | 1965 | панельный | 3538,80 | 2.2676 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1650 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большие Полянки, д. 15, корп. 2 | 1965 | кирпичный | 6178,80 | 2.2675 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 |
| 1651 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 1 | 1966 | кирпичный | 3439,01 | 2.2667 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 0 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 |
| 1652 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Тормозная, д. 46 | 1973 | кирпичный | 3999,30 | 2.2635 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1653 | Городской округ г. Ярославль, ул. Индустриальная, д. 27/2 | 1965 | кирпичный | 2046,51 | 2.2602 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1654 | Городской округ г. Ярославль, ул. 8 Марта, д. 10 | 1974 | кирпичный | 3761,51 | 2.2593 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2047 - 2049 |
| 1655 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 44 | 1974 | кирпичный | 4562,00 | 2.2593 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2023) | 2035 - 2037 | 0 | 2020 - 2022 (2022) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1656 | Городской округ г. Ярославль, ул. Туманова, д. 10 | 1972 | панельный | 5957,31 | 2.2583 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1657 | Городской округ г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 2 | 1968 | кирпичный | 270,61 | 2.2574 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1658 | Городской округ г. Ярославль, ул. 2-я Ляпинская, д. 22 | 1968 | кирпичный | 819,20 | 2.2574 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1659 | Городской округ г. Ярославль, ул. 5-я Портовая, д. 3 | 1968 | кирпичный | 2033,00 | 2.2574 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2059 - 2061 | 2056 - 2058 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2050 - 2052 |
| 1660 | Городской округ г. Ярославль, ул. Богдановича, д. 6 | 1968 | кирпичный | 3249,40 | 2.2574 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1661 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 24а | 1968 | кирпичный | 3409,11 | 2.2574 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1662 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 29 | 1968 | кирпичный | 1823,51 | 2.2574 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1663 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 34а | 1968 | кирпичный | 3219,51 | 2.2574 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 |
| 1664 | Городской округ г. Ярославль, ул. Индустриальная, д. 23 | 1968 | кирпичный | 2566,11 | 2.2574 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 1665 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 24 | 1968 | кирпичный | 4564,00 | 2.2574 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1666 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 1 | 1968 | кирпичный | 3241,00 | 2.2574 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1667 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 31 | 1968 | кирпичный | 3192,01 | 2.2574 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1668 | Городской округ г. Ярославль, ул. Щепкина, д. 7 | 1968 | кирпичный | 3516,50 | 2.2574 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2020 - 2022 (2021) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 1669 | Городской округ г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 29/18 | 1965 | панельный | 3381,30 | 2.2573 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 1670 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 55/7 | 1975 | кирпичный | 2289,11 | 2.2555 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 |
| 1671 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большие Полянки, д. 13 | 1964 | кирпичный | 3213,61 | 2.2550 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1672 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 22 | 1959 | кирпичный | 4151,50 | 2.2542 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1673 | Городской округ г. Ярославль, ул. Флотский спуск, д. 1а | 1959 | кирпичный | 3775,80 | 2.2542 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1674 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 51 | 1962 | кирпичный | 3966,30 | 2.2517 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1675 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свободы, д. 54/38 | 1959 | кирпичный | 6495,11 | 2.2515 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2030) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1676 | Городской округ г. Ярославль, ул. Балашова, д. 8а | 1966 | кирпичный | 3183,61 | 2.2500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1677 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 61 | 1963 | кирпичный | 3825,11 | 2.2475 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1678 | Городской округ г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 46 | 1964 | панельный | 3545,40 | 2.2463 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1679 | Городской округ г. Ярославль, ул. Слободская, д. 79 | 1959 | кирпичный | 467,30 | 2.2454 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1680 | Городской округ г. Ярославль, пр. Архангельский, д. 4 | 1975 | панельный | 2784,50 | 2.2425 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 |
| 1681 | Городской округ г. Ярославль, пр. Архангельский, д. 4а | 1975 | панельный | 2786,90 | 2.2425 | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 0 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 |
| 1682 | Городской округ г. Ярославль, пр. Архангельский, д. 5 | 1975 | панельный | 8365,31 | 2.2425 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 |
| 1683 | Городской округ г. Ярославль, пр. Архангельский, д. 7а | 1975 | панельный | 2823,40 | 2.2425 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 1684 | Городской округ г. Ярославль, пр. Архангельский, д. 9 | 1975 | панельный | 4155,00 | 2.2425 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 |
| 1685 | Городской округ г. Ярославль, пр. Матросова, д. 16 | 1975 | кирпичный | 3069,50 | 2.2425 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 |
| 1686 | Городской округ г. Ярославль, пр. Матросова, д. 6 | 1975 | кирпичный | 4509,80 | 2.2425 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2023 - 2025 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 |
| 1687 | Городской округ г. Ярославль, пр. Мурманский, д. 5 | 1975 | панельный | 4175,61 | 2.2425 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1688 | Городской округ г. Ярославль, пр. Мурманский, д. 5а | 1975 | панельный | 4149,60 | 2.2425 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 1689 | Городской округ г. Ярославль, пр. Ушакова, д. 1 | 1975 | кирпичный | 5800,11 | 2.2425 | 2023 - 2025 (2024) | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2044 - 2046 | 2020 - 2022 (2021) | 2044 - 2046 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 1690 | Городской округ г. Ярославль, пр. Шавырина, д. 28, корп. 2 | 1975 | панельный | 2801,40 | 2.2425 | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1691 | Городской округ г. Ярославль, пр. Шавырина, д. 29 | 1975 | панельный | 4153,50 | 2.2425 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 |
| 1692 | Городской округ г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 43 | 1963 | кирпичный | 7068,31 | 2.2425 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2022) | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1693 | Городской округ г. Ярославль, ул. 8 Марта, д. 9 | 1975 | кирпичный | 4631,30 | 2.2425 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1694 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 29 | 1975 | кирпичный | 8905,70 | 2.2425 | 2020 - 2022 (2019) | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 1695 | Городской округ г. Ярославль, ул. Балтийская, д. 8а | 1975 | кирпичный | 3203,11 | 2.2425 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1696 | Городской округ г. Ярославль, ул. Балтийская, д. 9а | 1975 | кирпичный | 2325,51 | 2.2425 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1697 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 124а | 1975 | кирпичный | 3194,30 | 2.2425 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2023 - 2025 |
| 1698 | Городской округ г. Ярославль, ул. Звездная, д. 15 | 1975 | кирпичный | 2823,40 | 2.2425 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2024) | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 |
| 1699 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красноборская, д. 9а | 1975 | кирпичный | 3392,61 | 2.2425 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1700 | Городской округ г. Ярославль, ул. Победы, д. 51 | 1975 | кирпичный | 4761,81 | 2.2425 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1701 | Городской округ г. Ярославль, ул. Победы, д. 53 | 1975 | кирпичный | 1799,50 | 2.2425 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 (2026) | 0 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 |
| 1702 | Городской округ г. Ярославль, ул. Попова, д. 17 | 1975 | кирпичный | 2403,51 | 2.2425 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1703 | Городской округ г. Ярославль, ул. Слепнева, д. 20 | 1975 | кирпичный | 6250,60 | 2.2425 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 |
| 1704 | Городской округ г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 41 | 1975 | кирпичный | 4629,80 | 2.2425 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1705 | Городской округ г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 43 | 1975 | кирпичный | 4557,61 | 2.2425 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 |
| 1706 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 7 | 1975 | кирпичный | 5925,80 | 2.2425 | 2023 - 2025 (2025) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 |
| 1707 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 78/19 | 1975 | кирпичный | 4517,31 | 2.2425 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2016) | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 |
| 1708 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 35 | 1963 | панельный | 3535,00 | 2.2417 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1709 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ярославская, д. 27 | 1965 | кирпичный | 2667,01 | 2.2417 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1710 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 82 | 1970 | кирпичный | 6799,61 | 2.2375 | 2020 - 2022 (2021) | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1711 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красноборская, д. 11 | 1970 | кирпичный | 6250,50 | 2.2367 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 0 | 2023 - 2025 (2022) | 2041 - 2043 |
| 1712 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пирогова, д. 22, корп. 2 | 1970 | кирпичный | 3659,51 | 2.2367 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 |
| 1713 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 43а | 1970 | кирпичный | 3445,00 | 2.2367 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1714 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 103 | 1974 | панельный | 1716,80 | 2.2364 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1715 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 105 | 1974 | панельный | 1704,01 | 2.2364 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1716 | Городской округ г. Ярославль, пр. Ушакова, д. 2а | 1974 | кирпичный | 1998,30 | 2.2364 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2019) | 2020 - 2022 (2019) | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 |
| 1717 | Городской округ г. Ярославль, просп. Авиаторов, д. 82а | 1974 | кирпичный | 2008,80 | 2.2364 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 1718 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 57 | 1974 | кирпичный | 7478,00 | 2.2364 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1719 | Городской округ г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 9 | 1974 | кирпичный | 7541,11 | 2.2364 | 2017 - 2019 (2017) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1720 | Городской округ г. Ярославль, ул. Громова, д. 12а | 1974 | панельный | 1683,30 | 2.2364 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1721 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красноборская, д. 7 | 1974 | кирпичный | 1998,90 | 2.2364 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1722 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 9 | 1974 | кирпичный | 8367,00 | 2.2364 | 2020 - 2022 (2020) | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2017 - 2019 (2017) | 2047 - 2049 |
| 1723 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 46/29 | 1974 | кирпичный | 1979,40 | 2.2364 | 2020 - 2022 (2019) | 2020 - 2022 (2021) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2030) (Л) | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 |
| 1724 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 24а | 1974 | панельный | 1695,50 | 2.2364 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 |
| 1725 | Городской округ г. Ярославль, ул. Розы Люксембург, д. 1/35 | 1974 | кирпичный | 4756,50 | 2.2364 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 (2032) (Л) | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 |
| 1726 | Городской округ г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 23 | 1974 | кирпичный | 4210,61 | 2.2364 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2044 - 2046 | 2023 - 2025 (2024) | 2044 - 2046 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 |
| 1727 | Городской округ г. Ярославль, ул. Туманова, д. 22а | 1974 | панельный | 10962,80 | 2.2364 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2023) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1728 | Городской округ г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 19 | 1974 | кирпичный | 4831,60 | 2.2364 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1729 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 15б | 1974 | кирпичный | 2041,90 | 2.2364 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1730 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 2/55а | 1974 | кирпичный | 2883,01 | 2.2364 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 |
| 1731 | Городской округ г. Ярославль, ул. Щапова, д. 10 | 1974 | кирпичный | 2514,90 | 2.2364 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 |
| 1732 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 139 | 1968 | кирпичный | 4573,61 | 2.2350 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1733 | Городской округ г. Ярославль, ул. Белинского, д. 32б | 1966 | панельный | 3377,90 | 2.2333 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1734 | Городской округ г. Ярославль, пер. 5-й Луговой, д. 3 | 1967 | кирпичный | 2030,01 | 2.2292 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1735 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 32 | 1968 | панельный | 3569,50 | 2.2250 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1736 | Городской округ г. Ярославль, ул. 8 Марта, д. 23 | 1958 | кирпичный | 851,00 | 2.2238 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 1737 | Городской округ г. Ярославль, ул. Слепнева, д. 28а | 1967 | кирпичный | 2939,40 | 2.2232 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1738 | Городской округ г. Ярославль, ул. 2-я Ляпинская, д. 17 | 1965 | кирпичный | 553,81 | 2.2231 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1739 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 76в | 1965 | кирпичный | 3461,01 | 2.2231 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1740 | Городской округ г. Ярославль, ул. Закгейма, д. 2 | 1959 | кирпичный | 1213,50 | 2.2176 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1741 | Городской округ г. Ярославль, ул. Волжская набережная, д. 61 | 1960 | кирпичный | 3967,90 | 2.2167 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1742 | Городской округ г. Ярославль, Тормозное ш., д. 48 | 1959 | кирпичный | 275,10 | 2.2153 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1743 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 101 | 1973 | панельный | 1688,90 | 2.2127 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 |
| 1744 | Городской округ г. Ярославль, ул. Туманова, д. 4а | 1973 | панельный | 11138,20 | 2.2105 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 |
| 1745 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 28 | 1964 | кирпичный | 3494,61 | 2.2102 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1746 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 89 | 1972 | кирпичный | 7141,80 | 2.2100 | 2023 - 2025 (2021) | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2024) | 2020 - 2022 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2020 - 2022 | 2035 - 2037 (2035) (Л) | 2020 - 2022 | 2023 - 2025 |
| 1747 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 1 | 1975 | другой тип | 3710,51 | 2.2100 | 2017 - 2019 (2017) | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 1748 | Городской округ г. Ярославль, пер. Тепловой, д. 5 | 1969 | кирпичный | 959,10 | 2.2083 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 1749 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 64, корп. 1 | 1974 | кирпичный | 4547,10 | 2.2083 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1750 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 65а | 1969 | кирпичный | 1981,01 | 2.2083 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1751 | Городской округ г. Ярославль, ул. Алмазная, д. 5 | 1969 | кирпичный | 3576,80 | 2.2083 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2023 - 2025 (2024) | 2041 - 2043 |
| 1752 | Городской округ г. Ярославль, ул. Володарского, д. 10а | 1969 | кирпичный | 2064,51 | 2.2083 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2024) | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 (2024) | 0 | 0 | 2023 - 2025 (2024) | 2023 - 2025 |
| 1753 | Городской округ г. Ярославль, ул. Городской Вал, д. 7 | 1969 | кирпичный | 4557,50 | 2.2083 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1754 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 10а | 1969 | кирпичный | 1274,50 | 2.2083 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1755 | Городской округ г. Ярославль, ул. Звездная, д. 45 | 1969 | кирпичный | 731,20 | 2.2083 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1756 | Городской округ г. Ярославль, ул. Малая Техническая, д. 1 | 1969 | кирпичный | 1626,00 | 2.2083 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1757 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 83/10 | 1960 | кирпичный | 2549,30 | 2.2056 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1758 | Городской округ г. Ярославль, пр. Шавырина, д. 28 | 1968 | панельный | 3617,80 | 2.2050 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1759 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 8а | 1963 | кирпичный | 2035,51 | 2.2046 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1760 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 37/73 | 1960 | кирпичный | 7068,00 | 2.2033 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1761 | Городской округ г. Ярославль, пос. Толга, д. 33 | 1967 | кирпичный | 624,50 | 2.2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 1762 | Городской округ г. Ярославль, пер. 2-й Норский, д. 9 | 1975 | кирпичный | 3199,00 | 2.2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 1763 | Городской округ г. Ярославль, ул. 8 Марта, д. 11 | 1975 | кирпичный | 7550,61 | 2.2028 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 1764 | Городской округ г. Ярославль, ул. Громова, д. 6 | 1974 | панельный | 2805,30 | 2.2025 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1765 | Городской округ г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 68 | 1961 | кирпичный | 3203,30 | 2.2009 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1766 | Городской округ г. Ярославль, ул. Городской Вал, д. 8 | 1971 | кирпичный | 3841,01 | 2.1995 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2016) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 1767 | Городской округ г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 40 | 1964 | панельный | 3536,80 | 2.1979 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1768 | Городской округ г. Ярославль, ул. 5-я Портовая, д. 7 | 1966 | кирпичный | 2029,40 | 2.1963 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1769 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 26 | 1966 | кирпичный | 2000,70 | 2.1963 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 1770 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 28в | 1967 | кирпичный | 4955,50 | 2.1880 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 1771 | Городской округ г. Ярославль, пер. Герцена, д. 10 | 1969 | кирпичный | 4540,80 | 2.1875 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1772 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 41 | 1971 | панельный | 2896,90 | 2.1875 | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1773 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 36б | 1969 | кирпичный | 2952,01 | 2.1875 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1774 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 28 | 1969 | кирпичный | 6409,10 | 2.1875 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2015) | 2017 - 2019 (2017) | 2044 - 2046 | 2017 - 2019 (2017) | 2044 - 2046 | 0 | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 |
| 1775 | Городской округ г. Ярославль, ул. Посохова, д. 20а | 1971 | кирпичный | 5009,50 | 2.1875 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 |
| 1776 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 20 | 1969 | кирпичный | 3560,51 | 2.1875 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1777 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ляпидевского, д. 1/13 | 1971 | кирпичный | 4623,31 | 2.1858 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2015) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 |
| 1778 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ранняя, д. 6 | 1971 | кирпичный | 3389,30 | 2.1858 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 0 | 2014 - 2016 (2015) | 2029 - 2031 |
| 1779 | Городской округ г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 59 | 1971 | кирпичный | 3394,01 | 2.1858 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 1780 | Городской округ г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 25 | 1971 | кирпичный | 4631,81 | 2.1858 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2021) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 0 | 2014 - 2016 (2015) | 2035 - 2037 |
| 1781 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 82а | 1976 | кирпичный | 1913,20 | 2.1850 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2023 - 2025 (2025) | 2050 - 2052 | 0 | 2038 - 2040 | 2047 - 2049 |
| 1782 | Городской округ г. Ярославль, пер. Дачный, д. 2а | 1957 | кирпичный | 507,50 | 2.1850 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 1783 | Городской округ г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 17 | 1976 | панельный | 3501,30 | 2.1850 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1784 | Городской округ г. Ярославль, пр. Мурманский, д. 7 | 1976 | панельный | 4197,11 | 2.1850 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 1785 | Городской округ г. Ярославль, пр. Мурманский, д. 7а | 1976 | панельный | 2761,30 | 2.1850 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 1786 | Городской округ г. Ярославль, пр. Мурманский, д. 9 | 1976 | панельный | 4154,60 | 2.1850 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 1787 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 16 | 1976 | кирпичный | 6332,00 | 2.1850 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2014 - 2016 (2015) | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 (2026) | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 0 | 2023 - 2025 (2022) | 2038 - 2040 |
| 1788 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 16а | 1976 | кирпичный | 2636,90 | 2.1850 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 1789 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 22, корп. 2 | 1976 | панельный | 7468,80 | 2.1850 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 1790 | Городской округ г. Ярославль, ул. Клубная, д. 11, корп. 2 | 1976 | кирпичный | 4592,50 | 2.1850 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 1791 | Городской округ г. Ярославль, ул. Клубная, д. 46 | 1976 | кирпичный | 2931,80 | 2.1850 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 1792 | Городской округ г. Ярославль, ул. Павлова, д. 11 | 1976 | кирпичный | 5144,11 | 2.1850 | 2023 - 2025 (2023) | 2038 - 2040 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 0 | 2026 - 2028 | 2047 - 2049 |
| 1793 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 41 | 1976 | панельный | 5757,71 | 2.1850 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 1794 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 43, корп. 1 | 1976 | панельный | 3111,11 | 2.1850 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 1795 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 43, корп. 2 | 1976 | панельный | 2808,51 | 2.1850 | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 |
| 1796 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 12 | 1976 | панельный | 4116,11 | 2.1850 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 1797 | Городской округ г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 11а | 1976 | кирпичный | 3233,80 | 2.1850 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1798 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 67, корп. 2 | 1976 | кирпичный | 2509,51 | 2.1850 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 0 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 1799 | Городской округ г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д. 24 | 1966 | панельный | 3394,61 | 2.1844 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 |
| 1800 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Кольцова, д. 43 | 1967 | кирпичный | 525,71 | 2.1821 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 1801 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 106 | 1975 | кирпичный | 2782,30 | 2.1805 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 |
| 1802 | Городской округ г. Ярославль, пр. Ушакова, д. 9 | 1975 | кирпичный | 4864,61 | 2.1805 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1803 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 67 | 1975 | кирпичный | 7624,50 | 2.1805 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 1804 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 47а | 1975 | кирпичный | 2038,51 | 2.1805 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 1805 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 49а | 1975 | кирпичный | 2043,50 | 2.1805 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 1806 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 51а | 1975 | кирпичный | 2200,61 | 2.1805 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 1807 | Городской округ г. Ярославль, ул. Городской Вал, д. 5 | 1975 | кирпичный | 4873,50 | 2.1805 | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 |
| 1808 | Городской округ г. Ярославль, ул. Калинина, д. 25 | 1975 | кирпичный | 3876,01 | 2.1805 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2015) | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 |
| 1809 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ляпидевского, д. 26 | 1975 | кирпичный | 3929,40 | 2.1805 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 1810 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 36 | 1975 | панельный | 1690,90 | 2.1805 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1811 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 3 | 1975 | кирпичный | 6873,80 | 2.1805 | 2020 - 2022 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 | 2017 - 2019 (2018) | 2020 - 2022 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2020 - 2022 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 | 2026 - 2028 |
| 1812 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 60 | 1975 | кирпичный | 4307,80 | 2.1805 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 (2032) (Л) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 1813 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ухтомского, д. 17/2 | 1975 | кирпичный | 4986,80 | 2.1805 | 2023 - 2025 (2025) | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 |
| 1814 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 43 | 1969 | кирпичный | 2465,50 | 2.1805 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 (2035) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1815 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 14/50 | 1972 | кирпичный | 2864,40 | 2.1800 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1816 | Городской округ г. Ярославль, просп. Октября, д. 47 | 1964 | кирпичный | 3141,00 | 2.1767 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1817 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 67 | 1961 | кирпичный | 2013,00 | 2.1759 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1818 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 81 | 1968 | панельный | 3734,00 | 2.1750 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 1819 | Городской округ г. Ярославль, Тормозное ш., д. 50 | 1960 | кирпичный | 274,31 | 2.1750 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 1820 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 31 | 1968 | панельный | 7245,70 | 2.1750 | 2014 - 2016 (2015) | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2019) | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 |
| 1821 | Городской округ г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 33а | 1965 | панельный | 3539,51 | 2.1725 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1822 | Городской округ г. Ярославль, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10б | 1956 | кирпичный | 395,81 | 2.1722 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1823 | Городской округ г. Ярославль, ул. Стачек, д. 55 | 1955 | кирпичный | 4473,80 | 2.1713 | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2015) | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 1824 | Городской округ г. Ярославль, пер. Складской, д. 8 | 1958 | кирпичный | 743,81 | 2.1702 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1825 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 47 | 1970 | панельный | 2760,50 | 2.1700 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1826 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 13 | 1970 | кирпичный | 2375,90 | 2.1691 | 2023 - 2025 (2021) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 (2035) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1827 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 38 | 1966 | панельный | 7115,30 | 2.1667 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 1828 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 30 | 1967 | кирпичный | 5294,31 | 2.1657 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 1829 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 22 | 1968 | панельный | 3564,90 | 2.1650 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 1830 | Городской округ г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 66 | 1971 | панельный | 3468,80 | 2.1650 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1831 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 33 | 1968 | панельный | 3683,50 | 2.1650 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 1832 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 36а | 1975 | панельный | 2808,50 | 2.1600 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2021) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1833 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 76б | 1965 | кирпичный | 1619,01 | 2.1594 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1834 | Городской округ г. Ярославль, ул. 2-я Ляпинская, д. 20 | 1970 | кирпичный | 536,00 | 2.1593 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 1835 | Городской округ г. Ярославль, ул. 2-я Портовая, д. 12/9 | 1970 | кирпичный | 3255,40 | 2.1593 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 |
| 1836 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 100/62 | 1957 | кирпичный | 2965,51 | 2.1593 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1837 | Городской округ г. Ярославль, ул. Моховая, д. 18а | 1970 | кирпичный | 809,20 | 2.1593 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 1838 | Городской округ г. Ярославль, ул. Громова, д. 2а/82 | 1974 | панельный | 1711,70 | 2.1591 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1839 | Городской округ г. Ярославль, пр. Республиканский, д. 3а | 1977 | кирпичный | 2105,00 | 2.1583 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2021) | 2023 - 2025 (2021) | 2044 - 2046 | 2023 - 2025 (2020) | 2044 - 2046 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 1840 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красноборская, д. 9в | 1966 | кирпичный | 2544,51 | 2.1583 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1841 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 10, корп. 5 | 1961 | кирпичный | 2045,80 | 2.1565 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1842 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гоголя, д. 15 | 1968 | кирпичный | 3265,30 | 2.1563 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1843 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 21а | 1968 | кирпичный | 3462,50 | 2.1563 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 1844 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 23а | 1968 | кирпичный | 3494,11 | 2.1563 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 1845 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 52 | 1966 | панельный | 7030,10 | 2.1556 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 1846 | Городской округ г. Ярославль, ул. 8 Марта, д. 14а | 1965 | кирпичный | 3497,30 | 2.1552 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1847 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кудрявцева, д. 10 | 1965 | кирпичный | 3215,50 | 2.1546 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1848 | Городской округ г. Ярославль, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 12/2 | 1962 | кирпичный | 2256,90 | 2.1542 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 1849 | Городской округ г. Ярославль, ул. Белинского, д. 32в | 1967 | кирпичный | 3218,61 | 2.1509 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1850 | Городской округ г. Ярославль, ул. Курчатова, д. 9 | 1970 | кирпичный | 3574,11 | 2.1500 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1851 | Городской округ г. Ярославль, просп. Авиаторов, д. 78 | 1973 | кирпичный | 4614,11 | 2.1475 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 1852 | Городской округ г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 28/29 | 1969 | кирпичный | 5970,61 | 2.1475 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1853 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пионерская, д. 7 | 1967 | панельный | 3585,50 | 2.1475 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1854 | Городской округ г. Ярославль, ул. Маланова, д. 12, корп. 2 | 1976 | кирпичный | 3723,50 | 2.1463 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 1855 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 8б | 1963 | кирпичный | 2037,90 | 2.1435 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1856 | Городской округ г. Ярославль, пр. Шавырина, д. 26, корп. 2 | 1968 | панельный | 3573,11 | 2.1426 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2044 - 2046 | 2017 - 2019 (2018) | 2044 - 2046 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2041 - 2043 |
| 1857 | Городской округ г. Ярославль, ул. Слепнева, д. 24б | 1968 | кирпичный | 2925,00 | 2.1426 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1858 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большие Полянки, д. 27/36 | 1968 | кирпичный | 6007,30 | 2.1425 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1859 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 20 | 1971 | панельный | 5925,60 | 2.1425 | 2023 - 2025 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1860 | Городской округ г. Ярославль, пр. Матросова, д. 10 | 1970 | кирпичный | 4629,11 | 2.1400 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1861 | Городской округ г. Ярославль, пр. Матросова, д. 5 | 1970 | кирпичный | 6182,60 | 2.1400 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1862 | Городской округ г. Ярославль, пр. Матросова, д. 8 | 1970 | кирпичный | 3401,61 | 2.1400 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1863 | Городской округ г. Ярославль, пр. Шавырина, д. 27 | 1970 | панельный | 3523,51 | 2.1400 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1864 | Городской округ г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 64 | 1970 | панельный | 3562,61 | 2.1400 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1865 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 40б | 1970 | кирпичный | 3403,00 | 2.1400 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2015) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 0 | 2014 - 2016 (2015) | 2032 - 2034 |
| 1866 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 32 | 1975 | кирпичный | 1989,40 | 2.1385 | 2014 - 2016 (2016) | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 0 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 |
| 1867 | Городской округ г. Ярославль, пр. Ушакова, д. 3 | 1972 | кирпичный | 2657,51 | 2.1350 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 |
| 1868 | Городской округ г. Ярославль, пр. Ушакова, д. 7б | 1972 | кирпичный | 3384,01 | 2.1350 | 2023 - 2025 (2024) | 2023 - 2025 | 2020 - 2022 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2020 - 2022 | 0 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 |
| 1869 | Городской округ г. Ярославль, ул. Дружная, д. 6 | 1972 | кирпичный | 3181,51 | 2.1350 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 1870 | Городской округ г. Ярославль, ул. Юности, д. 21 | 1972 | кирпичный | 4647,30 | 2.1350 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 1871 | Городской округ г. Ярославль, ул. Закгейма, д. 16 | 1958 | кирпичный | 1190,20 | 2.1343 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1872 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кривова, д. 49 | 1966 | кирпичный | 2959,00 | 2.1340 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1873 | Городской округ г. Ярославль, ул. Туманова, д. 4 | 1971 | панельный | 2795,01 | 2.1325 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1874 | Городской округ г. Ярославль, ул. Алмазная, д. 9 | 1967 | кирпичный | 2373,51 | 2.1324 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 1875 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пирогова, д. 22 | 1970 | кирпичный | 2880,00 | 2.1280 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1876 | Городской округ г. Ярославль, пос. Октябрьский, д. 20 | 1977 | кирпичный | 3211,80 | 2.1275 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 0 | 2023 - 2025 (2024) | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 0 | 2023 - 2025 (2024) | 2029 - 2031 |
| 1877 | Городской округ г. Ярославль, ул. 8 Марта, д. 13 | 1977 | кирпичный | 3557,00 | 2.1275 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1878 | Городской округ г. Ярославль, ул. Громова, д. 30 | 1977 | панельный | 4245,50 | 2.1275 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 1879 | Городской округ г. Ярославль, ул. Громова, д. 32 | 1977 | панельный | 2863,11 | 2.1275 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2019) | 2020 - 2022 (2019) | 2020 - 2022 (2019) | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2038 - 2040 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 |
| 1880 | Городской округ г. Ярославль, ул. Залесская, д. 8 | 1977 | панельный | 4242,80 | 2.1275 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 |
| 1881 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 2 | 1963 | кирпичный | 1748,90 | 2.1275 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1882 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панфилова, д. 5 | 1977 | кирпичный | 4586,11 | 2.1275 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 1883 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панфилова, д. 7 | 1977 | кирпичный | 4629,00 | 2.1275 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2015) | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2020 - 2022 (2022) | 2044 - 2046 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 |
| 1884 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пирогова, д. 29 | 1977 | кирпичный | 3427,01 | 2.1275 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1885 | Городской округ г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 27 | 1969 | кирпичный | 3421,61 | 2.1275 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2020 - 2022 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 |
| 1886 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 62, корп. 2 | 1977 | кирпичный | 3266,61 | 2.1275 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 1887 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 64, корп. 2 | 1977 | кирпичный | 2960,61 | 2.1275 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 1888 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ярославская, д. 27, корп. 2 | 1977 | кирпичный | 3232,11 | 2.1275 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2015) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 1889 | Городской округ г. Ярославль, пр. Ушакова, д. 24 | 1972 | кирпичный | 2984,80 | 2.1250 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1890 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 6, корп. 2 | 1970 | панельный | 4171,31 | 2.1247 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1891 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 47 | 1976 | кирпичный | 9172,71 | 2.1245 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2017 - 2019 (2019) | 2044 - 2046 | 2023 - 2025 (2025) | 2044 - 2046 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 |
| 1892 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 141 | 1976 | кирпичный | 5300,00 | 2.1245 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 1893 | Городской округ г. Ярославль, пр. Архангельский, д. 1 | 1976 | панельный | 10970,70 | 2.1245 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 1894 | Городской округ г. Ярославль, пр. Архангельский, д. 6 | 1976 | панельный | 11048,50 | 2.1245 | 2017 - 2019 (2017) | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 1895 | Городской округ г. Ярославль, пр. Матросова, д. 12 | 1976 | кирпичный | 2430,61 | 2.1245 | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2015) | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2022) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 1896 | Городской округ г. Ярославль, пр. Матросова, д. 3 | 1976 | кирпичный | 1966,30 | 2.1245 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 1897 | Городской округ г. Ярославль, пр. Подвойского, д. 5а | 1976 | кирпичный | 1957,90 | 2.1245 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1898 | Городской округ г. Ярославль, пр. Республиканский, д. 11 | 1976 | кирпичный | 5189,80 | 2.1245 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2023 - 2025 | 2041 - 2043 |
| 1899 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 2 | 1976 | кирпичный | 2408,90 | 2.1245 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 1900 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 102 | 1976 | кирпичный | 4891,80 | 2.1245 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 1901 | Городской округ г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д. 60 | 1976 | кирпичный | 5465,10 | 2.1245 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2025) | 2017 - 2019 (2017) | 2023 - 2025 (2025) | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 |
| 1902 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кавказская, д. 31 | 1976 | кирпичный | 5435,30 | 2.1245 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2020 - 2022 (2021) | 2023 - 2025 |
| 1903 | Городской округ г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 8 | 1976 | кирпичный | 2694,01 | 2.1245 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1904 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 34 | 1976 | кирпичный | 2911,30 | 2.1245 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 1905 | Городской округ г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 23 | 1976 | кирпичный | 12697,90 | 2.1245 | 2020 - 2022 | 2023 - 2025 (2020) | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2023 - 2025 (2019) | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2020 - 2022 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2020 - 2022 | 2023 - 2025 |
| 1906 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 12, корп. 2 | 1976 | панельный | 1683,00 | 2.1245 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 1907 | Городской округ г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 35 | 1976 | кирпичный | 4910,81 | 2.1245 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2016) | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 1908 | Городской округ г. Ярославль, ул. Туманова, д. 18б | 1976 | панельный | 1690,00 | 2.1245 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 |
| 1909 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чехова, д. 39б | 1976 | кирпичный | 2476,30 | 2.1245 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1910 | Городской округ г. Ярославль, ул. Щапова, д. 12 | 1976 | кирпичный | 12120,70 | 2.1245 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2023) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 1911 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 122 | 1958 | кирпичный | 1903,50 | 2.1222 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1912 | Городской округ г. Ярославль, ул. Комарова, д. 8б | 1958 | кирпичный | 447,10 | 2.1222 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 1913 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 23 | 1967 | панельный | 7100,30 | 2.1213 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 1914 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 34 | 1967 | панельный | 3534,51 | 2.1157 | 2023 - 2025 (2022) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2019) | 2029 - 2031 |
| 1915 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 97 | 1962 | панельный | 3558,30 | 2.1150 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1916 | Городской округ г. Ярославль, пер. Тепловой, д. 3 | 1971 | кирпичный | 965,20 | 2.1102 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 1917 | Городской округ г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 15 | 1971 | кирпичный | 612,70 | 2.1102 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 1918 | Городской округ г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 66, корп. 2 | 1970 | кирпичный | 3354,61 | 2.1100 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 1919 | Городской округ г. Ярославль, ул. Здоровья, д. 4 | 1970 | кирпичный | 3883,51 | 2.1100 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1920 | Городской округ г. Ярославль, пос. Толга, д. 35 | 1969 | кирпичный | 637,71 | 2.1094 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 1921 | Городской округ г. Ярославль, ул. Демьяна Бедного, д. 65 | 1969 | кирпичный | 3824,50 | 2.1094 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 1922 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пирогова, д. 41а | 1963 | кирпичный | 2184,61 | 2.1094 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 1923 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ямская, д. 78 | 1961 | кирпичный | 1276,40 | 2.1094 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1924 | Городской округ г. Ярославль, ул. 2-я Портовая, д. 13 | 1958 | кирпичный | 442,30 | 2.1056 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 1925 | Городской округ г. Ярославль, ул. Богдановича, д. 3 | 1968 | кирпичный | 1827,50 | 2.1056 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1926 | Городской округ г. Ярославль, ул. Судостроителей, д. 25/9 | 1969 | другой тип | 3216,90 | 2.1019 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1927 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 12 | 1960 | кирпичный | 854,71 | 2.1017 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1928 | Городской округ г. Ярославль, пр. Республиканский, д. 3б | 1978 | кирпичный | 2081,80 | 2.1000 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2021) | 2023 - 2025 (2021) | 2044 - 2046 | 2023 - 2025 (2025) | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 1929 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 54 | 1966 | кирпичный | 2409,61 | 2.0973 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1930 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 2 | 1959 | кирпичный | 950,60 | 2.0972 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1931 | Городской округ г. Ярославль, ул. Суздальская, д. 37, корп. 3 | 1959 | кирпичный | 456,60 | 2.0972 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1932 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 6 | 1977 | другой тип | 3340,11 | 2.0967 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2023) | 2020 - 2022 (2019) | 2020 - 2022 (2019) | 2020 - 2022 (2019) | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2019) | 2041 - 2043 |
| 1933 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пирогова, д. 22, корп. 3 | 1971 | кирпичный | 2900,61 | 2.0958 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2020) | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1934 | Городской округ г. Ярославль, ул. Волжская набережная, д. 45/1 | 1960 | кирпичный | 1157,01 | 2.0944 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1935 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 7 | 1961 | кирпичный | 1320,20 | 2.0935 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1936 | Городской округ г. Ярославль, пр. Матросова, д. 10а | 1971 | кирпичный | 3450,00 | 2.0925 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1937 | Городской округ г. Ярославль, пр. Матросова, д. 10б | 1971 | кирпичный | 3391,61 | 2.0925 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 |
| 1938 | Городской округ г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 59 | 1971 | панельный | 2774,51 | 2.0925 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2014 - 2016 (2016) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1939 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 87 | 1963 | панельный | 3585,01 | 2.0925 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1940 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кудрявцева, д. 3 | 1971 | кирпичный | 3190,61 | 2.0925 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 |
| 1941 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ляпидевского, д. 7 | 1971 | кирпичный | 2965,01 | 2.0925 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1942 | Городской округ г. Ярославль, ул. Радищева, д. 31а | 1971 | кирпичный | 1861,50 | 2.0925 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1943 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свободы, д. 58а | 1971 | кирпичный | 3409,01 | 2.0925 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1944 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Техническая, д. 6а | 1966 | кирпичный | 1314,50 | 2.0908 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1945 | Городской округ г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 58 | 1969 | панельный | 3555,80 | 2.0906 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 1946 | Городской округ г. Ярославль, ул. 8 Марта, д. 12 | 1977 | кирпичный | 4966,11 | 2.0898 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 1947 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 59 | 1977 | кирпичный | 2842,51 | 2.0898 | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2015) | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 |
| 1948 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ушинского, д. 12а | 1977 | кирпичный | 1202,90 | 2.0898 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 1949 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 22а | 1962 | кирпичный | 2018,30 | 2.0889 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1950 | Городской округ г. Ярославль, ул. Белинского, д. 32 | 1966 | кирпичный | 2879,01 | 2.0883 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1951 | Городской округ г. Ярославль, ул. 2-я Портовая, д. 10 | 1973 | кирпичный | 3398,00 | 2.0842 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1952 | Городской округ г. Ярославль, ул. Юности, д. 23/79 | 1973 | кирпичный | 3405,11 | 2.0842 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 1953 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 55а | 1968 | кирпичный | 3887,30 | 2.0833 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1954 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 32 | 1965 | кирпичный | 3201,00 | 2.0802 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 1955 | Городской округ г. Ярославль, ул. Володарского, д. 97 | 1967 | кирпичный | 2545,40 | 2.0787 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1956 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красноборская, д. 7а | 1974 | кирпичный | 2004,90 | 2.0773 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 1957 | Городской округ г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 82 | 1969 | панельный | 3556,40 | 2.0750 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 1958 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большие Полянки, д. 13, корп. 2 | 1963 | кирпичный | 4846,00 | 2.0750 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1959 | Городской округ г. Ярославль, ул. Звездная, д. 33 | 1967 | кирпичный | 2940,50 | 2.0740 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1960 | Городской округ г. Ярославль, пр. Подвойского, д. 7а | 1971 | кирпичный | 2657,61 | 2.0725 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1961 | Городской округ г. Ярославль, пр. Республиканский, д. 5 | 1975 | кирпичный | 3648,40 | 2.0725 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1962 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пионерская, д. 25 | 1967 | панельный | 3590,40 | 2.0725 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 1963 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большие Полянки, д. 25, корп. 2 | 1967 | кирпичный | 5195,50 | 2.0713 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1964 | Городской округ г. Ярославль, ул. 4-я Портовая, д. 17 | 1978 | кирпичный | 3730,51 | 2.0700 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 |
| 1965 | Городской округ г. Ярославль, ул. 8 Марта, д. 15 | 1978 | кирпичный | 5862,11 | 2.0700 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 1966 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 128 | 1970 | кирпичный | 1821,00 | 2.0700 | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 1967 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панфилова, д. 15 | 1978 | панельный | 7111,81 | 2.0700 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 1968 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панфилова, д. 3 | 1978 | кирпичный | 5841,00 | 2.0700 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 | 2014 - 2016 (2016) | 2020 - 2022 (2020) | 2044 - 2046 | 2020 - 2022 (2020) | 2044 - 2046 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 1969 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пирогова, д. 25 | 1978 | кирпичный | 6264,30 | 2.0700 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2024) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 | 0 | 2023 - 2025 (2024) | 2035 - 2037 |
| 1970 | Городской округ г. Ярославль, ул. Попова, д. 22 | 1978 | панельный | 2794,80 | 2.0700 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 1971 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 17 | 1978 | кирпичный | 4851,10 | 2.0700 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 1972 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 8, корп. 2 | 1978 | панельный | 7132,61 | 2.0700 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 |
| 1973 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 8, корп. 3 | 1978 | панельный | 6252,30 | 2.0700 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 |
| 1974 | Городской округ г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 49, корп. 2 | 1978 | кирпичный | 4526,60 | 2.0700 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1975 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 3 | 1978 | кирпичный | 4147,10 | 2.0700 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 1976 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 107 | 1977 | панельный | 3870,11 | 2.0686 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2044 - 2046 | 2014 - 2016 (2016) | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2023 - 2025 (2024) | 2023 - 2025 |
| 1977 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 115 | 1977 | кирпичный | 12248,20 | 2.0686 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 1978 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 49 | 1977 | кирпичный | 11384,40 | 2.0686 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 1979 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 147 | 1977 | кирпичный | 11551,70 | 2.0686 | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 |
| 1980 | Городской округ г. Ярославль, пр. Матросова, д. 3, корп. 2 | 1977 | кирпичный | 4834,10 | 2.0686 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2023 - 2025 (2025) | 2041 - 2043 |
| 1981 | Городской округ г. Ярославль, пр. Матросова, д. 4, корп. 2 | 1977 | кирпичный | 1975,90 | 2.0686 | 2023 - 2025 (2017) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2023 - 2025 (2021) | 2044 - 2046 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 |
| 1982 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 24 | 1977 | кирпичный | 5802,30 | 2.0686 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2017 - 2019 (2016) | 2017 - 2019 (2016) | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 1983 | Городской округ г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 55/33 | 1977 | панельный | 4482,81 | 2.0686 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 1984 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 35, корп. 2 | 1977 | кирпичный | 11288,20 | 2.0686 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2023 - 2025 (2024) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 1985 | Городской округ г. Ярославль, ул. Александра Невского, д. 5, корп. 2 | 1977 | панельный | 1665,90 | 2.0686 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 1986 | Городской округ г. Ярославль, ул. Александра Невского, д. 5, корп. 3 | 1977 | панельный | 1676,51 | 2.0686 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 2023 - 2025 (2023) | 2020 - 2022 (2020) | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 |
| 1987 | Городской округ г. Ярославль, ул. Белинского, д. 2 | 1977 | кирпичный | 2073,80 | 2.0686 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 1988 | Городской округ г. Ярославль, ул. Белинского, д. 4 | 1977 | кирпичный | 3710,00 | 2.0686 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 (2026) | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 1989 | Городской округ г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 6 | 1977 | кирпичный | 2687,00 | 2.0686 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1990 | Городской округ г. Ярославль, ул. Павлова, д. 41 | 1977 | кирпичный | 4678,61 | 2.0686 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 |
| 1991 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 42 | 1977 | кирпичный | 3029,01 | 2.0686 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 |
| 1992 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ухтомского, д. 21 | 1977 | кирпичный | 5068,60 | 2.0686 | 2023 - 2025 (2023) | 2017 - 2019 (2019) | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 |
| 1993 | Городской округ г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 86 | 1971 | кирпичный | 2399,90 | 2.0677 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 (2030) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 |
| 1994 | Городской округ г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 31а | 1968 | панельный | 2630,01 | 2.0648 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 1995 | Городской округ г. Ярославль, ул. Клубная, д. 4 | 1972 | кирпичный | 3542,11 | 2.0611 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 1996 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 22, корп. 3 | 1970 | кирпичный | 2380,50 | 2.0600 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2030) (Л) | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 1997 | Городской округ г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 78 | 1971 | кирпичный | 2406,40 | 2.0586 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2030) (Л) | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 1998 | Городской округ г. Ярославль, ул. Воинова, д. 3 | 1963 | кирпичный | 1611,90 | 2.0565 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 1999 | Городской округ г. Ярославль, пр. Мурманский, д. 2 | 1970 | панельный | 2830,11 | 2.0550 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2000 | Городской округ г. Ярославль, ул. Волгоградская, д. 43 | 1972 | панельный | 13654,20 | 2.0550 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 |
| 2001 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 40 | 1972 | кирпичный | 6166,00 | 2.0550 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2002 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гоголя, д. 17б | 1970 | кирпичный | 4560,10 | 2.0519 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2003 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 45 | 1974 | кирпичный | 4306,60 | 2.0500 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2015) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 2004 | Городской округ г. Ярославль, пр. Матросова, д. 11 | 1972 | кирпичный | 3396,80 | 2.0450 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2005 | Городской округ г. Ярославль, пр. Матросова, д. 11а | 1972 | кирпичный | 2876,00 | 2.0450 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2006 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Кольцова, д. 26а | 1970 | кирпичный | 528,21 | 2.0429 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 0 |
| 2007 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Кольцова, д. 30а | 1970 | кирпичный | 530,31 | 2.0429 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 2008 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Кольцова, д. 32 | 1970 | кирпичный | 527,00 | 2.0429 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 2009 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Кольцова, д. 34 | 1970 | кирпичный | 531,60 | 2.0429 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 2010 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 64, корп. 2 | 1977 | кирпичный | 3225,11 | 2.0427 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 2011 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 59 | 1970 | панельный | 5969,81 | 2.0425 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2012 | Городской округ г. Ярославль, пер. Герцена, д. 12 | 1967 | кирпичный | 2902,01 | 2.0425 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2013 | Городской округ г. Ярославль, пер. Герцена, д. 2 | 1970 | кирпичный | 6003,60 | 2.0425 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 2014 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 54/51 | 1970 | панельный | 5836,30 | 2.0425 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2015 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 64 | 1970 | панельный | 2791,51 | 2.0425 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2016 | Городской округ г. Ярославль, ул. 2-я Ляпинская, д. 24 | 1969 | кирпичный | 469,81 | 2.0417 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 2017 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большие Полянки, д. 23, корп. 3 | 1964 | кирпичный | 4152,00 | 2.0407 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2018 | Городской округ г. Ярославль, пер. Тепловой, д. 4, корп. 3 | 1965 | кирпичный | 974,31 | 2.0380 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2019 | Городской округ г. Ярославль, ул. 8 Марта, д. 16 | 1966 | кирпичный | 3743,11 | 2.0375 | 2014 - 2016 (2015) | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2025) | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 2020 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 75 | 1970 | кирпичный | 4292,80 | 2.0350 | 2020 - 2022 (2020) | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2021 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 77/12 | 1970 | кирпичный | 4193,11 | 2.0350 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2022 | Городской округ г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 11 | 1978 | кирпичный | 4581,00 | 2.0340 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 0 |
| 2023 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 8 | 1978 | панельный | 10634,70 | 2.0338 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2021) | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 2024 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 70, корп. 4 | 1978 | кирпичный | 3180,51 | 2.0333 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 2025 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панфилова, д. 11 | 1978 | панельный | 4164,60 | 2.0333 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2019) | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 2026 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панфилова, д. 11, корп. 2 | 1978 | панельный | 2811,51 | 2.0333 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2019) | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 2027 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панфилова, д. 13, корп. 2 | 1978 | панельный | 2791,80 | 2.0333 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2019) | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 2028 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пирогова, д. 10 | 1974 | кирпичный | 5836,81 | 2.0333 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2029 | Городской округ г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 39 | 1974 | кирпичный | 3368,80 | 2.0333 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 2030 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 99 | 1971 | панельный | 9697,00 | 2.0325 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2023 - 2025 (2025) | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 2031 | Городской округ г. Ярославль, пер. Индустриальный, д. 15 | 1971 | кирпичный | 3230,11 | 2.0325 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 2032 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 42 | 1971 | кирпичный | 7568,61 | 2.0325 | 2014 - 2016 (2015) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 2033 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лермонтова, д. 15 | 1969 | кирпичный | 3968,90 | 2.0306 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 2034 | Городской округ г. Ярославль, ул. Судостроителей, д. 20, корп. 2 | 1970 | кирпичный | 2887,90 | 2.0296 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2035 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 65 | 1973 | панельный | 5963,81 | 2.0275 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 2036 | Городской округ г. Ярославль, ул. Победы, д. 3 | 1961 | кирпичный | 2104,30 | 2.0259 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2037 | Городской округ г. Ярославль, пр. Подвойского, д. 9 | 1971 | кирпичный | 2713,11 | 2.0258 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2038 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 12 | 1961 | кирпичный | 3397,11 | 2.0231 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2039 | Городской округ г. Ярославль, ул. Розы Люксембург, д. 34 | 1965 | кирпичный | 2023,20 | 2.0231 | 2023 - 2025 (2018) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2021) | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2040 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 37 | 1971 | панельный | 14510,40 | 2.0175 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2041 | Городской округ г. Ярославль, пос. Толга, д. 34 | 1971 | кирпичный | 647,00 | 2.0156 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 2042 | Городской округ г. Ярославль, просп. Октября, д. 45 | 1965 | кирпичный | 1626,40 | 2.0142 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2043 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 61 | 1978 | панельный | 3956,50 | 2.0127 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 2044 - 2046 | 2020 - 2022 (2020) | 2044 - 2046 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 2044 | Городской округ г. Ярославль, пр. Мурманский, д. 1 | 1978 | панельный | 7632,60 | 2.0127 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 2045 | Городской округ г. Ярославль, Суздальское ш., д. 32 | 1978 | кирпичный | 4246,80 | 2.0127 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 2046 | Городской округ г. Ярославль, ул. Александра Невского, д. 15 | 1978 | кирпичный | 3945,61 | 2.0127 | 2017 - 2019 (2017) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 |
| 2047 | Городской округ г. Ярославль, ул. Александра Невского, д. 9 | 1978 | кирпичный | 7173,31 | 2.0127 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2048 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 73 | 1978 | кирпичный | 10269,40 | 2.0127 | 2017 - 2019 (2018) | 2020 - 2022 (2020) | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2024) | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 2049 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большие Полянки, д. 11 | 1978 | кирпичный | 4599,80 | 2.0127 | 2023 - 2025 (2015) | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2015) | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2047 - 2049 | 2038 - 2040 |
| 2050 | Городской округ г. Ярославль, ул. Громова, д. 28 | 1978 | панельный | 4660,61 | 2.0127 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 2051 | Городской округ г. Ярославль, ул. Громова, д. 34 | 1978 | панельный | 4670,60 | 2.0127 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 2052 | Городской округ г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 4 | 1978 | кирпичный | 2763,90 | 2.0127 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 2053 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 39 | 1978 | панельный | 7643,50 | 2.0127 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 2054 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 40 | 1978 | кирпичный | 3782,40 | 2.0127 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 |
| 2055 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 42 | 1978 | кирпичный | 3874,01 | 2.0127 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2056 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 44 | 1978 | кирпичный | 4885,11 | 2.0127 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 |
| 2057 | Городской округ г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 53 | 1978 | кирпичный | 3192,11 | 2.0127 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 2058 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 10 | 1978 | панельный | 4432,31 | 2.0127 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 (2032) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2059 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 8, корп. 4 | 1978 | панельный | 1676,90 | 2.0127 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 |
| 2060 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 8, корп. 5 | 1978 | панельный | 10634,70 | 2.0127 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 |
| 2061 | Городской округ г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 47 | 1978 | кирпичный | 5123,81 | 2.0127 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2023 - 2025 (2025) | 2044 - 2046 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 2062 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 65 | 1978 | кирпичный | 9406,71 | 2.0127 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 2063 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 69, корп. 1 | 1978 | кирпичный | 5657,60 | 2.0127 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 2064 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ухтомского, д. 1, корп. 2 | 1978 | кирпичный | 3896,50 | 2.0127 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 |
| 2065 | Городской округ г. Ярославль, ул. 8 Марта, д. 17 | 1979 | кирпичный | 3478,01 | 2.0125 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 |
| 2066 | Городской округ г. Ярославль, ул. Алмазная, д. 37 | 1979 | кирпичный | 907,71 | 2.0125 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2067 | Городской округ г. Ярославль, ул. Волгоградская, д. 61 | 1979 | панельный | 4574,31 | 2.0125 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 |
| 2068 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 27, корп. 2 | 1979 | кирпичный | 2909,90 | 2.0125 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2069 | Городской округ г. Ярославль, ул. Звездная, д. 21 | 1979 | кирпичный | 3351,11 | 2.0125 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2019) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2019) | 2026 - 2028 | 0 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 |
| 2070 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лебедева, д. 1 | 1979 | панельный | 6000,31 | 2.0125 | 2020 - 2022 (2021) | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2071 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лисицына, д. 42 | 1979 | кирпичный | 3560,01 | 2.0125 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2072 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панфилова, д. 1 | 1979 | кирпичный | 2989,40 | 2.0125 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2073 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панфилова, д. 19, корп. 2 | 1979 | панельный | 2825,80 | 2.0125 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2074 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панфилова, д. 21 | 1979 | панельный | 5583,31 | 2.0125 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 0 | 2014 - 2016 (2015) | 2032 - 2034 |
| 2075 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панфилова, д. 21, корп. 2 | 1979 | панельный | 2786,30 | 2.0125 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2076 | Городской округ г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 49 | 1979 | кирпичный | 4416,80 | 2.0125 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 |
| 2077 | Городской округ г. Ярославль, ул. Алмазная, д. 3 | 1973 | кирпичный | 2373,51 | 2.0120 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2078 | Городской округ г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д. 22 | 1965 | панельный | 3405,80 | 2.0120 | 2020 - 2022 (2018) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2079 | Городской округ г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 31 | 1973 | кирпичный | 4547,80 | 2.0120 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2080 | Городской округ г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 33 | 1973 | кирпичный | 4560,00 | 2.0120 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2081 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 100 | 1972 | кирпичный | 2593,61 | 2.0118 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2082 | Городской округ г. Ярославль, пр. Ушакова, д. 4 | 1973 | кирпичный | 1832,01 | 2.0075 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2083 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свободы, д. 83а | 1973 | кирпичный | 2550,80 | 2.0075 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2084 | Городской округ г. Ярославль, ул. Туманова, д. 16 | 1972 | панельный | 2803,90 | 2.0050 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2085 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чехова, д. 43б | 1973 | кирпичный | 2489,50 | 2.0047 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 (2035) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2086 | Городской округ г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 80 | 1971 | кирпичный | 2404,51 | 2.0041 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2030) (Л) | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 2087 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 45 | 1971 | панельный | 4138,50 | 1.9975 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 |
| 2088 | Городской округ г. Ярославль, ул. Александра Невского, д. 7 | 1972 | панельный | 17264,70 | 1.9975 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2089 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 46а | 1973 | кирпичный | 3244,90 | 1.9975 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2090 | Городской округ г. Ярославль, ул. Звездная, д. 31/41 | 1965 | кирпичный | 3237,11 | 1.9972 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2091 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 40 | 1967 | кирпичный | 3293,50 | 1.9948 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2023 - 2025 (2022) | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 2092 | Городской округ г. Ярославль, пер. Дачный, д. 14 | 1962 | кирпичный | 447,30 | 1.9933 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 2093 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пирогова, д. 29, корп. 2 | 1974 | кирпичный | 2151,61 | 1.9900 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2094 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пионерская, д. 9 | 1968 | панельный | 3580,50 | 1.9875 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2095 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 22, корп. 2 | 1969 | панельный | 3535,30 | 1.9875 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2016) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2096 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 67а | 1961 | кирпичный | 2041,80 | 1.9870 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2021) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2097 | Городской округ г. Ярославль, Суздальское ш., д. 26а | 1972 | кирпичный | 3422,90 | 1.9850 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 2098 | Городской округ г. Ярославль, ул. Волгоградская, д. 41 | 1972 | панельный | 5916,10 | 1.9850 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 2099 | Городской округ г. Ярославль, ул. Волгоградская, д. 51 | 1972 | панельный | 9732,21 | 1.9850 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2041 - 2043 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2038 - 2040 |
| 2100 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 25 | 1979 | другой тип | 11465,10 | 1.9833 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2101 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 29 | 1979 | другой тип | 11487,60 | 1.9833 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 |
| 2102 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 29, корп. 2 | 1979 | другой тип | 3862,01 | 1.9833 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2103 | Городской округ г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 11 | 1980 | кирпичный | 2227,90 | 1.9833 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 2104 | Городской округ г. Ярославль, пр. Архангельский, д. 3 | 1979 | кирпичный | 3653,11 | 1.9775 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2105 | Городской округ г. Ярославль, пр. Ушакова, д. 22 | 1973 | кирпичный | 3430,51 | 1.9775 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2106 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 63, корп. 2 | 1979 | кирпичный | 2924,00 | 1.9769 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2107 | Городской округ г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д. 68 | 1972 | панельный | 5862,11 | 1.9750 | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 2108 | Городской округ г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д. 30 | 1966 | панельный | 3374,40 | 1.9722 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2109 | Городской округ г. Ярославль, ул. Колышкина, д. 62, корп. 2 | 1971 | кирпичный | 3404,11 | 1.9694 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2110 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Любимская, д. 59 | 1972 | кирпичный | 3657,11 | 1.9688 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2111 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 48 | 1972 | кирпичный | 4731,30 | 1.9688 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2112 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 63 | 1980 | кирпичный | 2911,80 | 1.9663 | 2017 - 2019 (2017) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2113 | Городской округ г. Ярославль, пр. Ушакова, д. 2/14 | 1973 | кирпичный | 1981,51 | 1.9650 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2114 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 65а | 1973 | панельный | 2971,30 | 1.9625 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 |
| 2115 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 36 | 1974 | кирпичный | 2989,40 | 1.9600 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2019) | 2020 - 2022 (2019) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2019) | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2022) | 2029 - 2031 |
| 2116 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кривова, д. 43 | 1967 | кирпичный | 2921,90 | 1.9575 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2117 | Городской округ г. Ярославль, пр. Матросова, д. 4, корп. 1 | 1979 | кирпичный | 1989,50 | 1.9568 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2015) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 2118 | Городской округ г. Ярославль, пр. Матросова, д. 7 | 1979 | кирпичный | 2264,30 | 1.9568 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 2119 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 50 | 1979 | кирпичный | 3953,61 | 1.9568 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2120 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 26 | 1979 | кирпичный | 6042,80 | 1.9568 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2022) | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2121 | Городской округ г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 61 | 1979 | панельный | 10998,20 | 1.9568 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2122 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кавказская, д. 33 | 1979 | кирпичный | 4354,31 | 1.9568 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2123 | Городской округ г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 2 | 1979 | кирпичный | 4466,61 | 1.9568 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 2124 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пирогова, д. 23 | 1979 | кирпичный | 5389,30 | 1.9568 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2125 | Городской округ г. Ярославль, ул. Туманова, д. 12 | 1979 | кирпичный | 3797,11 | 1.9568 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 |
| 2126 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чехова, д. 41б | 1974 | кирпичный | 2502,30 | 1.9567 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 (2035) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2127 | Городской округ г. Ярославль, пер. Минина, д. 22 | 1958 | кирпичный | 456,60 | 1.9552 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2128 | Городской округ г. Ярославль, пр. Доброхотова, д. 5, корп. 2 | 1980 | кирпичный | 3561,80 | 1.9550 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2024) | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2129 | Городской округ г. Ярославль, просп. Авиаторов, д. 104, корп. 2 | 1980 | кирпичный | 5822,00 | 1.9550 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2130 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 84/5 | 1980 | кирпичный | 2058,40 | 1.9550 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2131 | Городской округ г. Ярославль, ул. Волгоградская, д. 63 | 1980 | панельный | 8677,31 | 1.9550 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 |
| 2132 | Городской округ г. Ярославль, ул. Дружная, д. 5 | 1980 | кирпичный | 5737,00 | 1.9550 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2022) | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2133 | Городской округ г. Ярославль, ул. Клубная, д. 64 | 1980 | кирпичный | 2856,11 | 1.9550 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2134 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красноперекопская, д. 14 | 1980 | кирпичный | 6444,31 | 1.9550 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 |
| 2135 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 6б | 1974 | кирпичный | 4555,80 | 1.9500 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2136 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 15а | 1974 | кирпичный | 1997,30 | 1.9500 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2137 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 29, корп. 5 | 1980 | другой тип | 3789,80 | 1.9493 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2138 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 41 | 1964 | панельный | 3551,40 | 1.9491 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2139 | Городской округ г. Ярославль, ул. Юности, д. 14 | 1963 | кирпичный | 1263,00 | 1.9491 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2140 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кудрявцева, д. 1 | 1970 | кирпичный | 3212,80 | 1.9450 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2141 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 9 | 1975 | другой тип | 8835,70 | 1.9450 | 2026 - 2028 (2026) | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 2142 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 17 | 1970 | кирпичный | 2399,51 | 1.9432 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 (2035) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2143 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 31/17 | 1971 | кирпичный | 3955,51 | 1.9398 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 2144 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 22 | 1967 | кирпичный | 5329,10 | 1.9380 | 2023 - 2025 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 |
| 2145 | Городской округ г. Ярославль, пер. Герцена, д. 4 | 1966 | кирпичный | 3228,90 | 1.9378 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2146 | Городской округ г. Ярославль, пр. Матросова, д. 6а | 1975 | кирпичный | 4900,31 | 1.9377 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2016) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2147 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 61а | 1973 | панельный | 2792,40 | 1.9375 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2022) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2148 | Городской округ г. Ярославль, Суздальское ш., д. 24а | 1973 | кирпичный | 3409,00 | 1.9375 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 2149 | Городской округ г. Ярославль, ул. Городской Вал, д. 9 | 1970 | кирпичный | 4613,60 | 1.9350 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2150 | Городской округ г. Ярославль, пр. Архангельский, д. 7 | 1975 | панельный | 4176,80 | 1.9325 | 2023 - 2025 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2021) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2020) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2151 | Городской округ г. Ярославль, ул. Павлова, д. 35, корп. 2 | 1975 | кирпичный | 3490,80 | 1.9325 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2152 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 30, корп. 3 | 1980 | кирпичный | 2458,50 | 1.9323 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2153 | Городской округ г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 45 | 1976 | кирпичный | 4556,60 | 1.9317 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2014 - 2016 (2015) | 2029 - 2031 |
| 2154 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 29, корп. 3 | 1980 | другой тип | 7631,31 | 1.9267 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2155 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 29, корп. 4 | 1980 | другой тип | 16532,00 | 1.9267 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 |
| 2156 | Городской округ г. Ярославль, ул. Заливная, д. 4 | 1959 | кирпичный | 279,61 | 1.9250 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 2157 | Городской округ г. Ярославль, ул. Саукова, д. 15 | 1977 | панельный | 10588,50 | 1.9232 | 2017 - 2019 (2016) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 |
| 2158 | Городской округ г. Ярославль, пр. Мурманский, д. 3 | 1980 | кирпичный | 4151,80 | 1.9210 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2159 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 89 | 1980 | кирпичный | 4382,00 | 1.9210 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2017 - 2019 (2017) | 0 |
| 2160 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 91/1 | 1980 | кирпичный | 3809,40 | 1.9210 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2161 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 25, корп. 5 | 1980 | кирпичный | 3896,30 | 1.9210 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2162 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 69, корп. 2 | 1980 | кирпичный | 5671,60 | 1.9210 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2163 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 63, корп. 3 | 1980 | кирпичный | 2898,51 | 1.9204 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2022) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 |
| 2164 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 63, корп. 4 | 1980 | кирпичный | 2823,80 | 1.9204 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 |
| 2165 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кривова, д. 47 | 1966 | кирпичный | 3058,01 | 1.9183 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2166 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 48 | 1974 | кирпичный | 3916,50 | 1.9182 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 |
| 2167 | Городской округ г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 47 | 1974 | кирпичный | 5091,00 | 1.9182 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2168 | Городской округ г. Ярославль, ул. Громова, д. 22 | 1974 | панельный | 1692,01 | 1.9182 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2169 | Городской округ г. Ярославль, Суздальское ш., д. 34 | 1974 | кирпичный | 3520,30 | 1.9167 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2170 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 59 | 1973 | панельный | 8771,60 | 1.9150 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2171 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 7, корп. 2 | 1975 | другой тип | 2791,11 | 1.9150 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 |
| 2172 | Городской округ г. Ярославль, ул. Шевелюха, д. 20 | 1962 | другой тип | 464,10 | 1.9143 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 2173 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 3 | 1966 | кирпичный | 3486,30 | 1.9139 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2174 | Городской округ г. Ярославль, ул. Колышкина, д. 62, корп. 3 | 1970 | кирпичный | 3414,11 | 1.9117 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 |
| 2175 | Городской округ г. Ярославль, ул. Громова, д. 10 | 1974 | панельный | 2899,01 | 1.9111 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 2176 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 20, корп. 2 | 1968 | панельный | 3581,80 | 1.9100 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2177 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 7 | 1969 | кирпичный | 5899,11 | 1.9094 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2178 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 41, корп. 2 | 1976 | панельный | 2791,00 | 1.9050 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2179 | Городской округ г. Ярославль, ул. Громова, д. 8 | 1974 | панельный | 4180,80 | 1.9037 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2180 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Кольцова, д. 28а | 1973 | кирпичный | 524,20 | 1.9036 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 2181 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Кольцова, д. 36 | 1973 | кирпичный | 531,60 | 1.9036 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 2182 | Городской округ г. Ярославль, ул. Богдановича, д. 8 | 1971 | кирпичный | 4613,60 | 1.9025 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2183 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гоголя, д. 17 | 1975 | кирпичный | 3424,51 | 1.9025 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2184 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 52 | 1980 | кирпичный | 3844,30 | 1.9009 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2185 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 3 | 1980 | кирпичный | 11644,40 | 1.9009 | 2017 - 2019 (2018) | 2020 - 2022 (2020) | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2186 | Городской округ г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 65 | 1980 | панельный | 5630,80 | 1.9009 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2019) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 |
| 2187 | Городской округ г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 86/9 | 1980 | панельный | 4416,11 | 1.9009 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2188 | Городской округ г. Ярославль, ул. Волгоградская, д. 59 | 1980 | панельный | 4433,10 | 1.9009 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2189 | Городской округ г. Ярославль, ул. Громова, д. 56, корп. 3 | 1980 | панельный | 7600,10 | 1.9009 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 |
| 2190 | Городской округ г. Ярославль, ул. Калинина, д. 35 | 1980 | панельный | 8144,81 | 1.9009 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2015) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 |
| 2191 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 77 | 1980 | кирпичный | 7795,60 | 1.9009 | 2017 - 2019 (2017) | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2192 | Городской округ г. Ярославль, ул. Саукова, д. 17 | 1980 | панельный | 7171,80 | 1.9009 | 2020 - 2022 (2021) | 2023 - 2025 (2025) | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2193 | Городской округ г. Ярославль, ул. Титова, д. 6 | 1980 | кирпичный | 4586,81 | 1.9009 | 2020 - 2022 (2021) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 | 2044 - 2046 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 2194 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 25, корп. 4 | 1980 | панельный | 16670,70 | 1.9009 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 |
| 2195 | Городской округ г. Ярославль, ул. Туманова, д. 20 | 1980 | кирпичный | 4123,80 | 1.9009 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 |
| 2196 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ухтомского, д. 5 | 1980 | кирпичный | 3885,51 | 1.9009 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2197 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 8, корп. 3 | 1970 | панельный | 2811,90 | 1.9000 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2198 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ухтомского, д. 19 | 1971 | кирпичный | 4988,11 | 1.8995 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2030) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2199 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 22 | 1968 | кирпичный | 4555,30 | 1.8981 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2200 | Городской округ г. Ярославль, пр. Ушакова, д. 14 | 1971 | кирпичный | 2854,80 | 1.8975 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2201 | Городской округ г. Ярославль, просп. Авиаторов, д. 102, корп. 2 | 1981 | кирпичный | 3516,01 | 1.8975 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2019) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2018) | 2032 - 2034 |
| 2202 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Кольцова, д. 40 | 1981 | кирпичный | 5077,61 | 1.8975 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2203 | Городской округ г. Ярославль, ул. Громова, д. 38 | 1977 | панельный | 7054,50 | 1.8975 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2204 | Городской округ г. Ярославль, ул. Громова, д. 48 | 1981 | панельный | 4178,80 | 1.8975 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2205 | Городской округ г. Ярославль, ул. Громова, д. 54 | 1981 | панельный | 4179,81 | 1.8975 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 |
| 2206 | Городской округ г. Ярославль, ул. Звездная, д. 23 | 1981 | кирпичный | 3352,40 | 1.8975 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 |
| 2207 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кавказская, д. 27, корп. 1 | 1981 | кирпичный | 2283,01 | 1.8975 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 (2025) (ЧС) | 2032 - 2034 |
| 2208 | Городской округ г. Ярославль, ул. Клубная, д. 66 | 1981 | кирпичный | 2895,01 | 1.8975 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2209 | Городской округ г. Ярославль, ул. Курчатова, д. 7, корп. 2 | 1981 | кирпичный | 3823,11 | 1.8975 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2210 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 41, корп. 3 | 1976 | панельный | 2783,01 | 1.8950 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2211 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Портовая, д. 17 | 1974 | кирпичный | 2919,40 | 1.8926 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2212 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большие Полянки, д. 23 | 1969 | кирпичный | 2932,00 | 1.8917 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2213 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 25, корп. 2 | 1979 | панельный | 3882,11 | 1.8909 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2214 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 10 | 1974 | кирпичный | 3128,01 | 1.8909 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2215 | Городской округ г. Ярославль, пр. Подвойского, д. 17 | 1975 | кирпичный | 2739,01 | 1.8855 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2216 | Городской округ г. Ярославль, ул. Клубная, д. 44 | 1975 | кирпичный | 3439,01 | 1.8825 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2217 | Городской округ г. Ярославль, просп. Авиаторов, д. 88 | 1975 | кирпичный | 7975,61 | 1.8805 | 2017 - 2019 (2017) (ВР) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2218 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 22а | 1975 | кирпичный | 7589,30 | 1.8805 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2219 | Городской округ г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 82а | 1974 | панельный | 2780,61 | 1.8800 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2220 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 30, корп. 1 | 1981 | кирпичный | 3423,00 | 1.8755 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2221 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ляпидевского, д. 24 | 1975 | кирпичный | 3941,80 | 1.8714 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2222 | Городской округ г. Ярославль, ул. Туманова, д. 10а | 1975 | панельный | 1681,30 | 1.8714 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2223 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ярославская, д. 33 | 1975 | панельный | 10961,70 | 1.8714 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 |
| 2224 | Городской округ г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 36 | 1964 | панельный | 3542,61 | 1.8713 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2225 | Городской округ г. Ярославль, ул. Титова, д. 4 | 1964 | кирпичный | 4194,50 | 1.8713 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2226 | Городской округ г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 57 | 1974 | кирпичный | 4573,31 | 1.8704 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2227 | Городской округ г. Ярославль, пер. Минина, д. 36а | 1960 | кирпичный | 457,80 | 1.8677 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2228 | Городской округ г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 24/63 | 1970 | кирпичный | 6082,31 | 1.8650 | 2023 - 2025 (2022) | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2229 | Городской округ г. Ярославль, ул. Индустриальная, д. 39 | 1964 | кирпичный | 3204,51 | 1.8646 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2230 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 32, корп. 2 | 1981 | кирпичный | 5264,50 | 1.8645 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2231 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 51 | 1965 | кирпичный | 2300,00 | 1.8643 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2232 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 25, корп. 3 | 1980 | панельный | 7643,50 | 1.8643 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2233 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 63 | 1974 | кирпичный | 10769,10 | 1.8636 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2234 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 11 | 1976 | другой тип | 5839,31 | 1.8567 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 |
| 2235 | Городской округ г. Ярославль, ст. Полянки, д. 1 | 1961 | кирпичный | 340,11 | 1.8550 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 2236 | Городской округ г. Ярославль, ст. Полянки, д. 2 | 1961 | кирпичный | 339,10 | 1.8550 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 2237 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кудрявцева, д. 4а | 1976 | кирпичный | 3194,40 | 1.8550 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2238 | Городской округ г. Ярославль, ул. Туманова, д. 22 | 1972 | панельный | 4163,81 | 1.8550 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2239 | Городской округ г. Ярославль, ул. Шевелюха, д. 16 | 1963 | кирпичный | 303,10 | 1.8548 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 2240 | Городской округ г. Ярославль, ул. Туманова, д. 14а | 1974 | панельный | 11024,20 | 1.8545 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2241 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 38 | 1975 | панельный | 11031,20 | 1.8532 | 2023 - 2025 (2025) | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 |
| 2242 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 15 | 1973 | кирпичный | 4539,80 | 1.8491 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2243 | Городской округ г. Ярославль, ул. Володарского, д. 53/2 | 1981 | кирпичный | 4619,50 | 1.8450 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2022) | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2244 | Городской округ г. Ярославль, ул. Громова, д. 46, корп. 2 | 1981 | панельный | 4382,50 | 1.8450 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 |
| 2245 | Городской округ г. Ярославль, ул. Громова, д. 46, корп. 3 | 1981 | панельный | 7600,81 | 1.8450 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 |
| 2246 | Городской округ г. Ярославль, ул. Громова, д. 52, корп. 3 | 1981 | панельный | 7729,11 | 1.8450 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2247 | Городской округ г. Ярославль, ул. Громова, д. 56, корп. 2 | 1981 | панельный | 4381,11 | 1.8450 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 |
| 2248 | Городской округ г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 10 | 1981 | кирпичный | 2724,30 | 1.8450 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 2249 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 48 | 1981 | кирпичный | 2355,61 | 1.8450 | 2014 - 2016 (2016) | 2023 - 2025 (2025) | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2015) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 |
| 2250 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пирогова, д. 35 | 1981 | кирпичный | 5738,31 | 1.8450 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2251 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 5, корп. 2 | 1981 | кирпичный | 3930,90 | 1.8450 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 2252 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ранняя, д. 8 | 1981 | кирпичный | 4383,61 | 1.8450 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2253 | Городской округ г. Ярославль, ул. Саукова, д. 11 | 1981 | кирпичный | 4337,00 | 1.8450 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2254 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 2 | 1981 | панельный | 2704,30 | 1.8450 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2021) | 2023 - 2025 (2021) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 |
| 2255 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 4 | 1981 | панельный | 2733,51 | 1.8450 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2256 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 6 | 1981 | панельный | 2703,01 | 1.8450 | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2257 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 53 | 1979 | кирпичный | 12005,80 | 1.8438 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 2258 | Городской округ г. Ярославль, ул. Шевелюха, д. 20а | 1964 | другой тип | 441,10 | 1.8429 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 2259 | Городской округ г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 9 | 1975 | кирпичный | 2346,00 | 1.8425 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2260 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 125, корп. 2 | 1982 | кирпичный | 4148,61 | 1.8400 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2014 - 2016 (2015) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 |
| 2261 | Городской округ г. Ярославль, пер. Красноперевальский, д. 2/1 | 1982 | кирпичный | 7429,80 | 1.8400 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2262 | Городской округ г. Ярославль, пр. Моторостроителей, д. 3, корп. 2 | 1982 | панельный | 4161,30 | 1.8400 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2263 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гоголя, д. 3, корп. 2 | 1982 | кирпичный | 4348,00 | 1.8400 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2019) | 2020 - 2022 (2019) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2264 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кавказская, д. 27, корп. 2 | 1982 | кирпичный | 2774,80 | 1.8400 | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2265 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красноборская, д. 21 | 1982 | панельный | 10084,20 | 1.8400 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 |
| 2266 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ранняя, д. 14 | 1982 | кирпичный | 5572,60 | 1.8400 | 2017 - 2019 (2018) | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2267 | Городской округ г. Ярославль, ул. Слепнева, д. 14 | 1982 | кирпичный | 4874,81 | 1.8400 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 |
| 2268 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 36 | 1975 | панельный | 6943,81 | 1.8325 | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2269 | Городской округ г. Ярославль, пр. Архангельский, д. 2 | 1975 | панельный | 4146,50 | 1.8300 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 |
| 2270 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гоголя, д. 9 | 1981 | панельный | 3176,40 | 1.8300 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2271 | Городской округ г. Ярославль, пр. Республиканский, д. 9 | 1972 | кирпичный | 2124,51 | 1.8278 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 2272 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 113 | 1976 | кирпичный | 7232,60 | 1.8245 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2273 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 163 | 1976 | кирпичный | 42224,80 | 1.8245 | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2274 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 8, корп. 2 | 1971 | панельный | 4132,00 | 1.8231 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2275 | Городской округ г. Ярославль, пр. Шавырина, д. 25 | 1971 | кирпичный | 4610,81 | 1.8225 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2276 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пирогова, д. 6 | 1977 | кирпичный | 5747,00 | 1.8198 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2277 | Городской округ г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 11 | 1977 | кирпичный | 4802,10 | 1.8175 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2018) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 |
| 2278 | Городской округ г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 49 | 1971 | кирпичный | 3398,40 | 1.8175 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2279 | Городской округ г. Ярославль, ул. 3-я Ляпинская, д. 12 | 1977 | кирпичный | 368,11 | 1.8157 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2280 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 1/51 | 1974 | кирпичный | 3087,00 | 1.8111 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2281 | Городской округ г. Ярославль, ул. Волгоградская, д. 55 | 1982 | кирпичный | 5663,11 | 1.8080 | 2017 - 2019 (2017) | 2023 - 2025 (2022) | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2282 | Городской округ г. Ярославль, ул. Громова, д. 42, корп. 2 | 1982 | кирпичный | 4049,00 | 1.8080 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2283 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 69, корп. 3 | 1982 | кирпичный | 5587,81 | 1.8080 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2017 - 2019 (2019) | 0 |
| 2284 | Городской округ г. Ярославль, просп. Авиаторов, д. 78а | 1975 | кирпичный | 1980,30 | 1.8077 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2285 | Городской округ г. Ярославль, ул. Звездная, д. 47 | 1977 | кирпичный | 6263,10 | 1.8075 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2286 | Городской округ г. Ярославль, ул. Туманова, д. 18а | 1976 | панельный | 1683,30 | 1.8064 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2044 - 2046 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 2287 | Городской округ г. Ярославль, пр. Архангельский, д. 8 | 1976 | панельный | 7158,30 | 1.8050 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2288 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Портовая, д. 19 | 1976 | кирпичный | 2377,01 | 1.8050 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2289 | Городской округ г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 31 | 1968 | панельный | 2614,40 | 1.8009 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2290 | Городской округ г. Ярославль, ул. Победы, д. 60 | 1972 | кирпичный | 5481,30 | 1.8000 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 |
| 2291 | Городской округ г. Ярославль, ул. Калинина, д. 37 | 1982 | кирпичный | 12629,40 | 1.7988 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2292 | Городской округ г. Ярославль, ул. Керамическая, д. 5 | 1977 | кирпичный | 5627,81 | 1.7975 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2293 | Городской округ г. Ярославль, пр. Архангельский, д. 10 | 1976 | панельный | 2786,01 | 1.7950 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2294 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 111 | 1975 | кирпичный | 9814,21 | 1.7941 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2295 | Городской округ г. Ярославль, пр. Доброхотова, д. 12 | 1982 | панельный | 2611,30 | 1.7891 | 2017 - 2019 (2017) | 2023 - 2025 (2024) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 2296 | Городской округ г. Ярославль, пр. Доброхотова, д. 14 | 1982 | панельный | 2598,80 | 1.7891 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2297 | Городской округ г. Ярославль, просп. Авиаторов, д. 104 | 1982 | кирпичный | 17617,70 | 1.7891 | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 2298 | Городской округ г. Ярославль, просп. Авиаторов, д. 90 | 1982 | кирпичный | 9906,60 | 1.7891 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 |
| 2299 | Городской округ г. Ярославль, просп. Авиаторов, д. 96 | 1982 | кирпичный | 4140,31 | 1.7891 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2300 | Городской округ г. Ярославль, просп. Авиаторов, д. 98 | 1982 | кирпичный | 13896,00 | 1.7891 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2301 | Городской округ г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 75 | 1982 | панельный | 9686,60 | 1.7891 | 2020 - 2022 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 |
| 2302 | Городской округ г. Ярославль, Суздальское ш., д. 28 | 1982 | кирпичный | 8382,00 | 1.7891 | 2017 - 2019 (2018) | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2303 | Городской округ г. Ярославль, ул. Володарского, д. 3 | 1982 | кирпичный | 3292,50 | 1.7891 | 2020 - 2022 (2020) | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2304 | Городской округ г. Ярославль, ул. Громова, д. 46 | 1982 | панельный | 4730,11 | 1.7891 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2305 | Городской округ г. Ярославль, ул. Громова, д. 52 | 1982 | панельный | 4716,00 | 1.7891 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2306 | Городской округ г. Ярославль, ул. Звездная, д. 47, корп. 2 | 1982 | панельный | 3933,50 | 1.7891 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 |
| 2307 | Городской округ г. Ярославль, ул. Индустриальная, д. 32 | 1982 | кирпичный | 5452,60 | 1.7891 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 |
| 2308 | Городской округ г. Ярославль, ул. Калинина, д. 11 | 1982 | кирпичный | 5505,61 | 1.7891 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2309 | Городской округ г. Ярославль, ул. Калинина, д. 37, корп. 3 | 1982 | кирпичный | 4135,31 | 1.7891 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2310 | Городской округ г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 18 | 1982 | кирпичный | 2823,80 | 1.7891 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2026) | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2015) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2311 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 11, корп. 2 | 1982 | кирпичный | 2395,50 | 1.7891 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2312 | Городской округ г. Ярославль, ул. Саукова, д. 7 | 1982 | панельный | 10618,70 | 1.7891 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 (2026) | 2020 - 2022 (2021) | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2019) | 2032 - 2034 |
| 2313 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 29, корп. 1 | 1982 | панельный | 4378,11 | 1.7891 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2019) | 2020 - 2022 (2021) | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 |
| 2314 | Городской округ г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 90 | 1977 | кирпичный | 2433,80 | 1.7868 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2315 | Городской округ г. Ярославль, пр. Мурманский, д. 4 | 1976 | панельный | 4160,61 | 1.7850 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 |
| 2316 | Городской округ г. Ярославль, ул. Звездная, д. 17 | 1976 | кирпичный | 3640,50 | 1.7850 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2317 | Городской округ г. Ярославль, пр. Доброхотова, д. 13 | 1983 | панельный | 3108,00 | 1.7825 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2318 | Городской округ г. Ярославль, пр. Доброхотова, д. 18, корп. 2 | 1983 | панельный | 2769,61 | 1.7825 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2319 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 8 | 1983 | кирпичный | 2832,90 | 1.7825 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2320 | Городской округ г. Ярославль, ул. 8 Марта, д. 15, корп. 2 | 1983 | кирпичный | 5623,00 | 1.7825 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 |
| 2321 | Городской округ г. Ярославль, ул. Бабича, д. 18, корп. 2 | 1983 | кирпичный | 4996,81 | 1.7825 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2322 | Городской округ г. Ярославль, ул. Богдановича, д. 5 | 1983 | кирпичный | 3689,90 | 1.7825 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2323 | Городской округ г. Ярославль, ул. Индустриальная, д. 34 | 1983 | кирпичный | 3609,40 | 1.7825 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2324 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кооперативная, д. 14, корп. 2 | 1983 | кирпичный | 3545,01 | 1.7825 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2325 | Городской округ г. Ярославль, ул. Громова, д. 52, корп. 2 | 1981 | панельный | 4421,30 | 1.7814 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2326 | Городской округ г. Ярославль, пос. Толга, д. 36 | 1976 | кирпичный | 749,21 | 1.7813 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2327 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 4, корп. 2 | 1980 | панельный | 4157,31 | 1.7800 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2328 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 5 | 1976 | кирпичный | 3510,90 | 1.7796 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2329 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 27 | 1983 | другой тип | 2933,00 | 1.7773 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2330 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 31/53 | 1983 | другой тип | 6481,61 | 1.7773 | 2020 - 2022 (2020) | 2023 - 2025 (2023) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2019) | 0 |
| 2331 | Городской округ г. Ярославль, пер. Тепловой, д. 9 | 1973 | кирпичный | 3190,11 | 1.7731 | 2029 - 2031 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2332 | Городской округ г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 32 | 1973 | кирпичный | 2002,20 | 1.7724 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 (2035) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 2333 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 22 | 1976 | кирпичный | 8319,90 | 1.7700 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2334 | Городской округ г. Ярославль, ул. 8 Марта, д. 25 | 1960 | кирпичный | 1381,01 | 1.7690 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2335 | Городской округ г. Ярославль, просп. Авиаторов, д. 82б | 1974 | кирпичный | 1999,51 | 1.7682 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2336 | Городской округ г. Ярославль, пер. Которосльной, д. 16 | 1963 | кирпичный | 1714,30 | 1.7677 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2337 | Городской округ г. Ярославль, ул. Бахвалова, д. 13 | 1963 | кирпичный | 2739,90 | 1.7677 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2338 | Городской округ г. Ярославль, ул. Закгейма, д. 32/15 | 1963 | кирпичный | 3524,11 | 1.7677 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2339 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 2 | 1978 | другой тип | 3366,90 | 1.7673 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 |
| 2340 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 16 | 1975 | кирпичный | 9657,70 | 1.7668 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2341 | Городской округ г. Ярославль, Суздальское ш., д. 16, корп. 2 | 1978 | кирпичный | 3397,50 | 1.7667 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 |
| 2342 | Городской округ г. Ярославль, просп. Октября, д. 3 | 1969 | кирпичный | 3163,11 | 1.7639 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2343 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 10 | 1978 | кирпичный | 4629,11 | 1.7600 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2344 | Городской округ г. Ярославль, ул. Дружная, д. 1 | 1978 | кирпичный | 5678,31 | 1.7600 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2345 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 23, корп. 2 | 1978 | кирпичный | 4200,00 | 1.7600 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2346 | Городской округ г. Ярославль, пр. Мурманский, д. 6 | 1977 | панельный | 10969,10 | 1.7595 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2347 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 57 | 1982 | кирпичный | 5960,80 | 1.7547 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2014) | 2014 - 2016 (2014) | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2014 - 2016 (2015) | 2029 - 2031 |
| 2348 | Городской округ г. Ярославль, ул. Бахвалова, д. 1д | 1972 | кирпичный | 3858,80 | 1.7544 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2349 | Городской округ г. Ярославль, ул. Волгоградская, д. 39 | 1983 | кирпичный | 5479,30 | 1.7515 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2350 | Городской округ г. Ярославль, ул. Строителей, д. 19 | 1983 | панельный | 7415,10 | 1.7515 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2351 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 34, корп. 2 | 1977 | кирпичный | 1951,40 | 1.7505 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 2352 | Городской округ г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 84 | 1972 | кирпичный | 7138,31 | 1.7500 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2353 | Городской округ г. Ярославль, пр. Подвойского, д. 7 | 1975 | кирпичный | 1959,20 | 1.7477 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2354 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 78а | 1970 | кирпичный | 2349,30 | 1.7477 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2355 | Городской округ г. Ярославль, ул. Колышкина, д. 60 | 1977 | кирпичный | 3220,00 | 1.7475 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 2044 - 2046 | 2023 - 2025 (2025) | 2044 - 2046 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 2356 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кривова, д. 45 | 1967 | кирпичный | 2879,00 | 1.7448 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2357 | Городской округ г. Ярославль, пр. Доброхотова, д. 10, корп. 2 | 1983 | панельный | 3868,01 | 1.7426 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 2358 | Городской округ г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д. 2 | 1972 | кирпичный | 1972,40 | 1.7400 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 (2038) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2359 | Городской округ г. Ярославль, пос. Толга, д. 38 | 1977 | кирпичный | 729,31 | 1.7344 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2360 | Городской округ г. Ярославль, пр. Доброхотова, д. 16 | 1983 | панельный | 6619,11 | 1.7332 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 |
| 2361 | Городской округ г. Ярославль, пр. Доброхотова, д. 5 | 1983 | кирпичный | 12348,40 | 1.7332 | 2020 - 2022 (2020) | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 |
| 2362 | Городской округ г. Ярославль, пр. Подвойского, д. 6 | 1983 | кирпичный | 3354,11 | 1.7332 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2363 | Городской округ г. Ярославль, Суздальское ш., д. 20, корп. 2 | 1983 | кирпичный | 8703,71 | 1.7332 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 (2026) | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2015) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2364 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 62, корп. 2 | 1983 | кирпичный | 2834,11 | 1.7332 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 |
| 2365 | Городской округ г. Ярославль, ул. Володарского, д. 5 | 1983 | кирпичный | 3873,50 | 1.7332 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 2366 | Городской округ г. Ярославль, ул. Володарского, д. 8 | 1983 | кирпичный | 3314,50 | 1.7332 | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 2367 | Городской округ г. Ярославль, ул. Калинина, д. 15 | 1983 | кирпичный | 3943,51 | 1.7332 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 |
| 2368 | Городской округ г. Ярославль, ул. Калинина, д. 9 | 1983 | кирпичный | 3905,90 | 1.7332 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2024) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 |
| 2369 | Городской округ г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 16 | 1983 | кирпичный | 2773,51 | 1.7332 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 |
| 2370 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ранняя, д. 5 | 1983 | панельный | 7612,31 | 1.7332 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 (2026) | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2015) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2371 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ранняя, д. 5, корп. 2 | 1983 | панельный | 3835,01 | 1.7332 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2021) | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2372 | Городской округ г. Ярославль, ул. Строителей, д. 15 | 1983 | панельный | 10916,00 | 1.7332 | 2023 - 2025 (2025) | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 |
| 2373 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 46 | 1978 | кирпичный | 3873,40 | 1.7309 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2026) (Л) | 2023 - 2025 (2022) | 2029 - 2031 |
| 2374 | Городской округ г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 67 | 1978 | панельный | 11121,70 | 1.7309 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 |
| 2375 | Городской округ г. Ярославль, ул. Слепнева, д. 18 | 1978 | кирпичный | 4047,01 | 1.7309 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2376 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 8 | 1978 | панельный | 3396,51 | 1.7309 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2377 | Городской округ г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 45/14 | 1972 | кирпичный | 5180,10 | 1.7277 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2378 | Городской округ г. Ярославль, ул. Громова, д. 18 | 1973 | панельный | 4236,60 | 1.7275 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2379 | Городской округ г. Ярославль, ул. Посохова, д. 22 | 1977 | кирпичный | 5031,61 | 1.7275 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2380 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 77 | 1984 | кирпичный | 3137,40 | 1.7250 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2381 | Городской округ г. Ярославль, ул. Доронина, д. 10, корп. 3 | 1984 | кирпичный | 2289,30 | 1.7250 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2382 | Городской округ г. Ярославль, ул. Доронина, д. 8, корп. 3 | 1984 | кирпичный | 2301,50 | 1.7250 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 |
| 2383 | Городской округ г. Ярославль, ул. Дружная, д. 3 | 1984 | кирпичный | 2923,80 | 1.7250 | 2020 - 2022 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2384 | Городской округ г. Ярославль, ул. Звездная, д. 53 | 1984 | панельный | 1331,00 | 1.7250 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2385 | Городской округ г. Ярославль, ул. Звездная, д. 55 | 1984 | панельный | 1320,50 | 1.7250 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2386 | Городской округ г. Ярославль, ул. Космонавтов, д. 12 | 1984 | панельный | 2738,01 | 1.7250 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2387 | Городской округ г. Ярославль, ул. Космонавтов, д. 14 | 1984 | панельный | 2172,61 | 1.7250 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2388 | Городской округ г. Ярославль, ул. Космонавтов, д. 8 | 1984 | панельный | 2742,01 | 1.7250 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 |
| 2389 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красноборская, д. 23 | 1984 | панельный | 10084,20 | 1.7250 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2026) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2390 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лебедева, д. 9, корп. 2 | 1984 | панельный | 2813,61 | 1.7250 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2014 - 2016 (2015) | 2032 - 2034 |
| 2391 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лебедева, д. 9, корп. 5 | 1984 | панельный | 2747,61 | 1.7250 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2014 - 2016 (2015) | 2032 - 2034 |
| 2392 | Городской округ г. Ярославль, пос. Толга, д. 37 | 1979 | кирпичный | 733,50 | 1.7176 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2393 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Шоссейная, д. 32, корп. 2 | 1979 | кирпичный | 4251,00 | 1.7176 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2394 | Городской округ г. Ярославль, ул. Алмазная, д. 7 | 1979 | кирпичный | 4568,50 | 1.7176 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2026) | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 |
| 2395 | Городской округ г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д. 78 | 1974 | панельный | 5976,10 | 1.7175 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2396 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ляпидевского, д. 19 | 1975 | кирпичный | 4766,50 | 1.7168 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2397 | Городской округ г. Ярославль, пр. Ушакова, д. 10 | 1974 | кирпичный | 4827,00 | 1.7114 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 (2035) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2398 | Городской округ г. Ярославль, ул. Бахвалова, д. 9а | 1964 | кирпичный | 2573,40 | 1.7104 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2399 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 30, корп. 2 | 1984 | кирпичный | 3394,01 | 1.7050 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2400 | Городской округ г. Ярославль, ул. Александра Невского, д. 13 | 1976 | кирпичный | 7256,30 | 1.7041 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2401 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 37 | 1978 | панельный | 7598,61 | 1.7036 | 2017 - 2019 (2018) | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 2402 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 24, корп. 4 | 1977 | монолит | 1675,80 | 1.7027 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2403 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 14 | 1979 | кирпичный | 2700,51 | 1.7023 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2404 | Городской округ г. Ярославль, ул. Александра Невского, д. 11 | 1977 | кирпичный | 9800,00 | 1.7005 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2405 | Городской округ г. Ярославль, ул. Малая Техническая, д. 9 | 1978 | кирпичный | 7108,80 | 1.7000 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2025) | 2041 - 2043 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 |
| 2406 | Городской округ г. Ярославль, ул. Волгоградская, д. 45 | 1972 | панельный | 2812,11 | 1.6975 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2407 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 117 | 1984 | кирпичный | 5364,11 | 1.6950 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2408 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 19 | 1984 | кирпичный | 3797,51 | 1.6950 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2409 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 3, корп. 2 | 1984 | кирпичный | 3369,50 | 1.6950 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2410 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 23 | 1984 | панельный | 2408,51 | 1.6950 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2411 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 48 | 1984 | кирпичный | 407,50 | 1.6944 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2412 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пирогова, д. 4 | 1984 | панельный | 3555,01 | 1.6944 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2413 | Городской округ г. Ярославль, ул. Александра Невского, д. 1 | 1978 | панельный | 2774,01 | 1.6900 | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2414 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панфилова, д. 13 | 1978 | панельный | 6005,50 | 1.6900 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2415 | Городской округ г. Ярославль, ул. Калинина, д. 5 | 1973 | кирпичный | 3020,11 | 1.6887 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2416 | Городской округ г. Ярославль, ул. Которосльная набережная, д. 60 | 1978 | кирпичный | 4162,31 | 1.6886 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2417 | Городской округ г. Ярославль, пер. Тепловой, д. 3, корп. 2 | 1981 | кирпичный | 3211,30 | 1.6875 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 2418 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 153 | 1979 | кирпичный | 12871,60 | 1.6856 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2419 | Городской округ г. Ярославль, пр. Доброхотова, д. 10 | 1983 | панельный | 7734,31 | 1.6855 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 2420 | Городской округ г. Ярославль, ул. Светлая, д. 3 | 1979 | панельный | 10629,40 | 1.6841 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2421 | Городской округ г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д. 54 | 1979 | кирпичный | 4623,31 | 1.6775 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2422 | Городской округ г. Ярославль, ул. Суздальская, д. 15, корп. 2 | 1981 | кирпичный | 2818,51 | 1.6775 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2015) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2423 | Городской округ г. Ярославль, пр. Доброхотова, д. 18, корп. 3 | 1984 | панельный | 5291,31 | 1.6773 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2424 | Городской округ г. Ярославль, пр. Доброхотова, д. 20 | 1984 | панельный | 5224,60 | 1.6773 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 |
| 2425 | Городской округ г. Ярославль, пр. Моторостроителей, д. 9, корп. 2 | 1984 | панельный | 7610,31 | 1.6773 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2426 | Городской округ г. Ярославль, ул. Алмазная, д. 1, корп. 2 | 1984 | панельный | 4415,61 | 1.6773 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2427 | Городской округ г. Ярославль, ул. Бабича, д. 14 | 1984 | кирпичный | 13454,90 | 1.6773 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2021) | 2023 - 2025 (2021) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2023 - 2025 (2021) | 2032 - 2034 |
| 2428 | Городской округ г. Ярославль, ул. Володарского, д. 7 | 1984 | кирпичный | 3966,01 | 1.6773 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2429 | Городской округ г. Ярославль, ул. Звездная, д. 25 | 1984 | кирпичный | 4325,10 | 1.6773 | 2017 - 2019 (2016) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2430 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 23 | 1984 | кирпичный | 4491,81 | 1.6773 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2014 - 2016 (2015) | 2032 - 2034 |
| 2431 | Городской округ г. Ярославль, ул. Папанина, д. 14 | 1984 | кирпичный | 7974,61 | 1.6773 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2432 | Городской округ г. Ярославль, ул. Саукова, д. 3 | 1984 | панельный | 4715,11 | 1.6773 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2014 - 2016 (2015) | 2032 - 2034 |
| 2433 | Городской округ г. Ярославль, ул. Саукова, д. 9 | 1984 | панельный | 7272,60 | 1.6773 | 2014 - 2016 (2016) | 2023 - 2025 (2025) | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2434 | Городской округ г. Ярославль, ул. Светлая, д. 1 | 1984 | панельный | 7219,31 | 1.6773 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2435 | Городской округ г. Ярославль, ул. Светлая, д. 5 | 1984 | панельный | 3346,51 | 1.6773 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2015) | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2436 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свободы, д. 27 | 1984 | кирпичный | 3527,51 | 1.6773 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 2437 | Городской округ г. Ярославль, ул. Слепнева, д. 22 | 1984 | кирпичный | 3992,00 | 1.6773 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2438 | Городской округ г. Ярославль, ул. Советская, д. 57 | 1984 | кирпичный | 16428,20 | 1.6773 | 2026 - 2028 (2026) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2439 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 45 | 1978 | панельный | 4748,80 | 1.6764 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2440 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 34, корп. 3 | 1982 | кирпичный | 3375,50 | 1.6737 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2441 | Городской округ г. Ярославль, ул. Суркова, д. 7 | 1971 | кирпичный | 4151,60 | 1.6713 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2442 | Городской округ г. Ярославль, пр. Доброхотова, д. 4 | 1985 | кирпичный | 2827,11 | 1.6675 | 2023 - 2025 (2022) | 2020 - 2022 (2020) | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2022) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2443 | Городской округ г. Ярославль, пр. Моторостроителей, д. 11, корп. 2 | 1985 | панельный | 2944,80 | 1.6675 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2444 | Городской округ г. Ярославль, Суздальское ш., д. 16, корп. 3 | 1985 | кирпичный | 2986,30 | 1.6675 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2445 | Городской округ г. Ярославль, ул. 8 Марта, д. 2 | 1985 | кирпичный | 6581,30 | 1.6675 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2446 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 120 | 1985 | кирпичный | 2782,11 | 1.6675 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2447 | Городской округ г. Ярославль, ул. Клубная, д. 54, корп. 2 | 1985 | кирпичный | 3939,30 | 1.6675 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2448 | Городской округ г. Ярославль, ул. Космонавтов, д. 18 | 1985 | панельный | 2639,61 | 1.6675 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 |
| 2449 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пригородная, д. 20 | 1985 | панельный | 1344,20 | 1.6675 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2450 | Городской округ г. Ярославль, ул. Розы Люксембург, д. 17, корп. 2 | 1985 | кирпичный | 1377,80 | 1.6675 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2451 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 37, корп. 2 | 1985 | панельный | 2018,70 | 1.6675 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2452 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 39 | 1985 | панельный | 2046,70 | 1.6675 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2453 | Городской округ г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 15 | 1985 | кирпичный | 5800,10 | 1.6675 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2015) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2454 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 30 | 1980 | кирпичный | 6185,50 | 1.6650 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2455 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 126 | 1974 | кирпичный | 8052,60 | 1.6636 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2030) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2456 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 55а | 1970 | кирпичный | 2333,30 | 1.6612 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2457 | Городской округ г. Ярославль, ул. Победы, д. 34 | 1976 | кирпичный | 3213,30 | 1.6609 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2458 | Городской округ г. Ярославль, просп. Авиаторов, д. 82 | 1973 | кирпичный | 1999,51 | 1.6582 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2459 | Городской округ г. Ярославль, пер. Куропаткова, д. 14 | 1979 | кирпичный | 5897,00 | 1.6525 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2460 | Городской округ г. Ярославль, ул. Зелинского, д. 2 | 1979 | кирпичный | 4262,31 | 1.6525 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 |
| 2461 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панфилова, д. 19 | 1979 | панельный | 4151,11 | 1.6525 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2024) | 2023 - 2025 (2024) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2462 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гоголя, д. 3 | 1967 | кирпичный | 4019,50 | 1.6510 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2463 | Городской округ г. Ярославль, пр. Подвойского, д. 5 | 1978 | кирпичный | 1975,20 | 1.6509 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 2464 | Городской округ г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 15а | 1974 | кирпичный | 6320,81 | 1.6509 | 2023 - 2025 (2019) | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2019) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2465 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свободы, д. 71 | 1976 | кирпичный | 3183,51 | 1.6509 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2466 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 24, корп. 3 | 1977 | панельный | 7495,80 | 1.6475 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 |
| 2467 | Городской округ г. Ярославль, ул. 8 Марта, д. 14 | 1980 | кирпичный | 11710,90 | 1.6464 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2468 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лебедева, д. 9, корп. 4 | 1984 | панельный | 2788,40 | 1.6450 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2469 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 21, корп. 2 | 1985 | другой тип | 22626,20 | 1.6433 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2470 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 67 | 1973 | кирпичный | 25225,40 | 1.6432 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 |
| 2471 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 80 | 1985 | панельный | 10553,20 | 1.6385 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 0 |
| 2472 | Городской округ г. Ярославль, ул. Калинина, д. 1/165 | 1985 | кирпичный | 5666,61 | 1.6385 | 2020 - 2022 (2019) | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2473 | Городской округ г. Ярославль, ул. Клубная, д. 42 | 1985 | кирпичный | 2339,00 | 1.6385 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2474 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лебедева, д. 5 | 1981 | кирпичный | 10825,20 | 1.6375 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2475 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 131 | 1980 | кирпичный | 6296,31 | 1.6373 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 |
| 2476 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 25, корп. 2 | 1980 | кирпичный | 1585,00 | 1.6373 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2477 | Городской округ г. Ярославль, просп. Авиаторов, д. 145 | 1986 | кирпичный | 1878,40 | 1.6333 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 2478 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 36, корп. 2 | 1985 | кирпичный | 3183,40 | 1.6302 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2479 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 119 | 1985 | кирпичный | 4071,90 | 1.6214 | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 2480 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 129 | 1985 | кирпичный | 11586,70 | 1.6214 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2481 | Городской округ г. Ярославль, пр. Школьный, д. 9 | 1985 | панельный | 5889,50 | 1.6214 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2026) | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2022) | 2038 - 2040 |
| 2482 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 38 | 1985 | кирпичный | 2030,90 | 1.6214 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 2483 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 64, корп. 3 | 1985 | кирпичный | 3410,50 | 1.6214 | 2020 - 2022 (2020) | 2017 - 2019 (2018) | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 (2026) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2024) | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 2484 | Городской округ г. Ярославль, ул. Бабича, д. 16 | 1985 | кирпичный | 8183,31 | 1.6214 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2485 | Городской округ г. Ярославль, ул. Бабича, д. 9, корп. 2 | 1985 | панельный | 3955,90 | 1.6214 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 |
| 2486 | Городской округ г. Ярославль, ул. Доронина, д. 4 | 1985 | кирпичный | 17214,70 | 1.6214 | 2020 - 2022 (2019) | 2023 - 2025 (2025) | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2015) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 |
| 2487 | Городской округ г. Ярославль, ул. Звездная, д. 13 | 1985 | кирпичный | 5157,80 | 1.6214 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2488 | Городской округ г. Ярославль, ул. Калинина, д. 17 | 1985 | кирпичный | 4105,61 | 1.6214 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2489 | Городской округ г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 14 | 1985 | кирпичный | 2812,51 | 1.6214 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2014 - 2016 (2015) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 |
| 2490 | Городской округ г. Ярославль, ул. Космонавтов, д. 10 | 1985 | панельный | 1260,30 | 1.6214 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 2491 | Городской округ г. Ярославль, ул. Космонавтов, д. 14, корп. 2 | 1985 | панельный | 7499,80 | 1.6214 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2492 | Городской округ г. Ярославль, ул. Космонавтов, д. 16 | 1985 | панельный | 1169,30 | 1.6214 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2493 | Городской округ г. Ярославль, ул. Космонавтов, д. 22 | 1985 | панельный | 3959,61 | 1.6214 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2494 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лисицына, д. 13 | 1985 | кирпичный | 3863,11 | 1.6214 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2495 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 18 | 1985 | кирпичный | 4977,81 | 1.6214 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 |
| 2496 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ранняя, д. 11 | 1985 | панельный | 4407,81 | 1.6214 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 |
| 2497 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 22, корп. 2 | 1985 | панельный | 2316,11 | 1.6214 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2498 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 37 | 1985 | кирпичный | 7560,80 | 1.6214 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2499 | Городской округ г. Ярославль, ул. Советская, д. 64 | 1985 | кирпичный | 12451,70 | 1.6214 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2500 | Городской округ г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 27, корп. 2 | 1985 | кирпичный | 8204,20 | 1.6214 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2022) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 |
| 2501 | Городской округ г. Ярославль, ул. Саукова, д. 19 | 1979 | панельный | 4366,30 | 1.6205 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2502 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 143 | 1978 | кирпичный | 5434,31 | 1.6182 | 2017 - 2019 (2017) | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 |
| 2503 | Городской округ г. Ярославль, ул. Громова, д. 12 | 1974 | панельный | 4572,31 | 1.6175 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2504 | Городской округ г. Ярославль, ул. Калинина, д. 37, корп. 2 | 1981 | кирпичный | 4312,10 | 1.6175 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2019) | 2020 - 2022 (2019) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 |
| 2505 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ухтомского, д. 9 | 1983 | кирпичный | 4902,10 | 1.6105 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2026) | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 2506 | Городской округ г. Ярославль, пр. Школьный, д. 2 | 1986 | панельный | 3291,80 | 1.6100 | 2017 - 2019 (2017) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2507 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пирогова, д. 33, корп. 2 | 1986 | кирпичный | 4295,31 | 1.6100 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 |
| 2508 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пригородная, д. 12 | 1986 | панельный | 1312,90 | 1.6100 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2016) | 2017 - 2019 (2016) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2509 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 83, корп. 2 | 1986 | кирпичный | 4305,00 | 1.6100 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 |
| 2510 | Городской округ г. Ярославль, Суздальское ш., д. 22а | 1977 | кирпичный | 2919,90 | 1.6052 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2511 | Городской округ г. Ярославль, ул. Революционная, д. 3 | 1976 | кирпичный | 2058,11 | 1.6050 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2022) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 |
| 2512 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 21, корп. 3 | 1981 | кирпичный | 3836,11 | 1.6045 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2513 | Городской округ г. Ярославль, ул. Залесская, д. 6, корп. 2 | 1984 | кирпичный | 2497,90 | 1.6000 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2014 - 2016 (2015) | 2032 - 2034 |
| 2514 | Городской округ г. Ярославль, пр. Доброхотова, д. 16, корп. 2 | 1982 | панельный | 6718,30 | 1.5952 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2515 | Городской округ г. Ярославль, ул. Семашко, д. 11 | 1982 | кирпичный | 6640,11 | 1.5925 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2516 | Городской округ г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д. 52/45 | 1978 | кирпичный | 4675,00 | 1.5909 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2517 | Городской округ г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 73 | 1981 | панельный | 10542,70 | 1.5905 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 |
| 2518 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красноборская, д. 25 | 1981 | панельный | 5154,31 | 1.5905 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2519 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пирогова, д. 31 | 1981 | кирпичный | 5735,31 | 1.5905 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2015) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2520 | Городской округ г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 6 | 1978 | кирпичный | 11173,40 | 1.5900 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2521 | Городской округ г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 6, корп. 2 | 1978 | кирпичный | 11173,40 | 1.5900 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2522 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 117, корп. 2 | 1981 | кирпичный | 5595,10 | 1.5845 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2523 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 29, корп. 2 | 1980 | панельный | 4351,80 | 1.5827 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2524 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 82 | 1986 | панельный | 10534,60 | 1.5820 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 0 |
| 2525 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 127 | 1986 | кирпичный | 3674,50 | 1.5820 | 2023 - 2025 (2025) | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2526 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 63, корп. 5 | 1980 | кирпичный | 14269,70 | 1.5743 | 2020 - 2022 (2020) | 2023 - 2025 (2023) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 0 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 |
| 2527 | Городской округ г. Ярославль, ул. Володарского, д. 19 | 1976 | кирпичный | 3802,11 | 1.5718 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 2528 | Городской округ г. Ярославль, пр. Моторостроителей, д. 1, корп. 2 | 1982 | панельный | 2788,40 | 1.5700 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 |
| 2529 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ранняя, д. 15, корп. 3 | 1982 | панельный | 2753,01 | 1.5700 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 |
| 2530 | Городской округ г. Ярославль, ул. Бабича, д. 9 | 1985 | панельный | 7793,61 | 1.5691 | 2014 - 2016 (2016) | 2023 - 2025 (2024) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 |
| 2531 | Городской округ г. Ярославль, пр. Мурманский, д. 10 | 1977 | панельный | 5782,81 | 1.5675 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2532 | Городской округ г. Ярославль, пр. Доброхотова, д. 1 | 1986 | кирпичный | 11610,70 | 1.5655 | 2014 - 2016 (2015) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 |
| 2533 | Городской округ г. Ярославль, пр. Школьный, д. 2, корп. 2 | 1986 | панельный | 5904,10 | 1.5655 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 |
| 2534 | Городской округ г. Ярославль, пр. Школьный, д. 4 | 1986 | панельный | 3870,00 | 1.5655 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 2535 | Городской округ г. Ярославль, пр. Школьный, д. 6 | 1986 | панельный | 5996,10 | 1.5655 | 2017 - 2019 (2016) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 |
| 2536 | Городской округ г. Ярославль, пр. Школьный, д. 8 | 1986 | панельный | 3881,01 | 1.5655 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2025) | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 |
| 2537 | Городской округ г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 71 | 1986 | панельный | 10815,40 | 1.5655 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2538 | Городской округ г. Ярославль, ул. Бабича, д. 9, корп. 5 | 1986 | панельный | 3793,11 | 1.5655 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2539 | Городской округ г. Ярославль, ул. Бабича, д. 9, корп. 6 | 1986 | панельный | 3859,30 | 1.5655 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 |
| 2540 | Городской округ г. Ярославль, ул. Доронина, д. 6, корп. 2 | 1986 | кирпичный | 12994,20 | 1.5655 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2014 - 2016 (2015) | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 |
| 2541 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 22/10 | 1986 | кирпичный | 8203,60 | 1.5655 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2023) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2542 | Городской округ г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 20 | 1986 | кирпичный | 5051,31 | 1.5655 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 |
| 2543 | Городской округ г. Ярославль, ул. Космонавтов, д. 24 | 1986 | панельный | 5841,60 | 1.5655 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 |
| 2544 | Городской округ г. Ярославль, ул. Космонавтов, д. 28 | 1986 | панельный | 6054,00 | 1.5655 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 |
| 2545 | Городской округ г. Ярославль, ул. Космонавтов, д. 30 | 1986 | панельный | 3910,01 | 1.5655 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 |
| 2546 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 21 | 1986 | кирпичный | 4461,81 | 1.5655 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2547 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ранняя, д. 13 | 1986 | панельный | 4408,10 | 1.5655 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2548 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 18, корп. 3 | 1986 | панельный | 5858,50 | 1.5655 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 |
| 2549 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 20 | 1986 | панельный | 3868,51 | 1.5655 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2016) | 2017 - 2019 (2016) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 |
| 2550 | Городской округ г. Ярославль, ул. Строителей, д. 11 | 1986 | панельный | 7741,31 | 1.5655 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2551 | Городской округ г. Ярославль, ул. Строителей, д. 7, корп. 2 | 1986 | панельный | 7815,00 | 1.5655 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 (2026) | 2035 - 2037 |
| 2552 | Городской округ г. Ярославль, ул. Саукова, д. 21 | 1980 | кирпичный | 4254,50 | 1.5645 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2553 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ранняя, д. 15, корп. 2 | 1982 | панельный | 3154,90 | 1.5600 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2554 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 23, корп. 2 | 1987 | кирпичный | 2550,51 | 1.5525 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 |
| 2555 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 29/12 | 1987 | кирпичный | 6042,50 | 1.5525 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2019) | 2020 - 2022 (2019) | 2020 - 2022 (2019) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 |
| 2556 | Городской округ г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 31/68 | 1987 | кирпичный | 4321,50 | 1.5525 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2557 | Городской округ г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 7, корп. 2 | 1987 | кирпичный | 1423,50 | 1.5525 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2558 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 31, корп. 2 | 1987 | панельный | 4329,81 | 1.5525 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 |
| 2559 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пирогова, д. 33 | 1987 | кирпичный | 4446,10 | 1.5525 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2560 | Городской округ г. Ярославль, ул. Промышленная, д. 88 | 1987 | панельный | 3487,01 | 1.5525 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2561 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 30, корп. 2 | 1987 | кирпичный | 4040,00 | 1.5525 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2562 | Городской округ г. Ярославль, просп. Авиаторов, д. 102 | 1984 | кирпичный | 4013,00 | 1.5364 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2563 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 30, корп. 4 | 1980 | кирпичный | 3449,80 | 1.5360 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 (2042) (Л) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2564 | Городской округ г. Ярославль, ул. Громова, д. 56 | 1981 | панельный | 4364,11 | 1.5359 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2565 | Городской округ г. Ярославль, пр. Мурманский, д. 8 | 1977 | панельный | 4253,60 | 1.5350 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2566 | Городской округ г. Ярославль, ул. Волжская набережная, д. 9 | 1980 | кирпичный | 2606,01 | 1.5350 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2567 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ухтомского, д. 15 | 1980 | кирпичный | 3261,80 | 1.5350 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2568 | Городской округ г. Ярославль, ул. Калинина, д. 35, корп. 3 | 1982 | кирпичный | 4019,80 | 1.5345 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2569 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 86 | 1987 | панельный | 16094,00 | 1.5255 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2570 | Городской округ г. Ярославль, ул. Калинина, д. 33 | 1987 | кирпичный | 5761,50 | 1.5255 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2023 - 2025 (2025) | 2014 - 2016 (2015) | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2023 - 2025 (2023) | 0 |
| 2571 | Городской округ г. Ярославль, ул. Светлая, д. 3, корп. 2 | 1987 | панельный | 10693,90 | 1.5255 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 0 |
| 2572 | Городской округ г. Ярославль, ул. Звездная, д. 27 | 1983 | кирпичный | 5703,50 | 1.5225 | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2573 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лебедева, д. 7 | 1983 | панельный | 5552,60 | 1.5225 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 |
| 2574 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пионерская, д. 7, корп. 2 | 1983 | панельный | 2117,51 | 1.5225 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2020) | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 2575 | Городской округ г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 51 | 1979 | кирпичный | 2907,51 | 1.5175 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2576 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 27 | 1986 | кирпичный | 21829,50 | 1.5132 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 |
| 2577 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 20, корп. 2 | 1986 | панельный | 5945,30 | 1.5132 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2022) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2578 | Городской округ г. Ярославль, просп. Авиаторов, д. 100 | 1987 | кирпичный | 5174,81 | 1.5095 | 2017 - 2019 (2018) | 2023 - 2025 (2022) | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2579 | Городской округ г. Ярославль, просп. Авиаторов, д. 94 | 1987 | кирпичный | 6514,30 | 1.5095 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2580 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 13, корп. 3 | 1987 | панельный | 5874,10 | 1.5095 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 |
| 2581 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 62, корп. 3 | 1987 | кирпичный | 3300,01 | 1.5095 | 2020 - 2022 (2020) | 2023 - 2025 (2024) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2024) | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 |
| 2582 | Городской округ г. Ярославль, ул. Бабича, д. 11 | 1987 | кирпичный | 2490,30 | 1.5095 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2583 | Городской округ г. Ярославль, ул. Бабича, д. 13 | 1987 | панельный | 7648,80 | 1.5095 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2584 | Городской округ г. Ярославль, ул. Бабича, д. 9, корп. 4 | 1987 | панельный | 1907,30 | 1.5095 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 |
| 2585 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 118/11 | 1987 | кирпичный | 7657,61 | 1.5095 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2026) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 |
| 2586 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гоголя, д. 1 | 1987 | кирпичный | 3653,30 | 1.5095 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2025) | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2587 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гоголя, д. 13, корп. 2 | 1987 | кирпичный | 5019,60 | 1.5095 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 2588 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кавказская, д. 45 | 1987 | кирпичный | 6249,60 | 1.5095 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2589 | Городской округ г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 22 | 1987 | кирпичный | 5064,61 | 1.5095 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2590 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лебедева, д. 3 | 1987 | кирпичный | 8998,81 | 1.5095 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 |
| 2591 | Городской округ г. Ярославль, ул. Папанина, д. 8 | 1987 | панельный | 12057,00 | 1.5095 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 |
| 2592 | Городской округ г. Ярославль, ул. Рыкачева, д. 16 | 1987 | кирпичный | 7785,60 | 1.5095 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 (2026) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2593 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 18, корп. 2 | 1987 | панельный | 5913,00 | 1.5095 | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 (2026) | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 2594 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 18, корп. 4 | 1987 | панельный | 13928,20 | 1.5095 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2024) | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 (2026) | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 |
| 2595 | Городской округ г. Ярославль, ул. Суздальская, д. 188 | 1987 | кирпичный | 6163,31 | 1.5095 | 2023 - 2025 (2017) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2020) | 2023 - 2025 (2020) | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2018) | 2023 - 2025 (2020) | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2023 - 2025 (2020) | 2032 - 2034 |
| 2596 | Городской округ г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 92/11 | 1983 | кирпичный | 12574,80 | 1.5059 | 2023 - 2025 (2023) | 2014 - 2016 (2016) | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 2597 | Городской округ г. Ярославль, ул. Моховая, д. 16 | 1988 | кирпичный | 4308,30 | 1.5037 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2598 | Городской округ г. Ярославль, пос. Толга, д. 40 | 1982 | кирпичный | 777,71 | 1.5000 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2599 | Городской округ г. Ярославль, ул. Суздальская, д. 190 | 1985 | кирпичный | 19893,70 | 1.4998 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 |
| 2600 | Городской округ г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 19 | 1982 | кирпичный | 2771,11 | 1.4982 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2601 | Городской округ г. Ярославль, пр. Школьный, д. 10 | 1988 | панельный | 3277,80 | 1.4950 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2602 | Городской округ г. Ярославль, ул. Звездная, д. 27, корп. 3 | 1988 | кирпичный | 2216,80 | 1.4950 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 |
| 2603 | Городской округ г. Ярославль, ул. Керамическая, д. 3 | 1988 | кирпичный | 4478,00 | 1.4950 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2604 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красноперекопская, д. 16 | 1988 | кирпичный | 4630,60 | 1.4950 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 |
| 2605 | Городской округ г. Ярославль, ул. Промышленная, д. 89 | 1988 | панельный | 2491,40 | 1.4950 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2606 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 50 | 1988 | кирпичный | 2709,00 | 1.4950 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2607 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 5 | 1983 | другой тип | 4230,81 | 1.4783 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2608 | Городской округ г. Ярославль, ул. 3-я Ляпинская, д. 27 | 1984 | кирпичный | 313,00 | 1.4722 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2609 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 133 | 1988 | кирпичный | 3797,51 | 1.4690 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2610 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 135 | 1988 | кирпичный | 4328,81 | 1.4690 | 2020 - 2022 (2019) | 2026 - 2028 (2026) | 2020 - 2022 (2019) | 2020 - 2022 (2019) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2611 | Городской округ г. Ярославль, пр. Моторостроителей, д. 14/84 | 1988 | панельный | 11279,50 | 1.4690 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2612 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кавказская, д. 29 | 1988 | кирпичный | 4788,60 | 1.4690 | 2017 - 2019 (2017) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2613 | Городской округ г. Ярославль, ул. 2-я Ляпинская, д. 26 | 1988 | кирпичный | 557,71 | 1.4685 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2614 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 50 | 1979 | кирпичный | 6034,30 | 1.4675 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2615 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 145 | 1980 | кирпичный | 5550,50 | 1.4659 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2616 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 38, корп. 3 | 1986 | кирпичный | 6029,80 | 1.4650 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2617 | Городской округ г. Ярославль, ул. Калинина, д. 35, корп. 2 | 1982 | кирпичный | 3497,01 | 1.4650 | 2023 - 2025 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2618 | Городской округ г. Ярославль, ул. Бабича, д. 15 | 1987 | панельный | 7507,00 | 1.4595 | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 |
| 2619 | Городской округ г. Ярославль, ул. Бабича, д. 9, корп. 3 | 1987 | панельный | 3824,51 | 1.4595 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 |
| 2620 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ранняя, д. 9 | 1984 | панельный | 4368,50 | 1.4591 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2621 | Городской округ г. Ярославль, ул. Институтская, д. 26 | 1989 | кирпичный | 1436,90 | 1.4583 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 2622 | Городской округ г. Ярославль, пр. Школьный, д. 7 | 1985 | панельный | 4138,60 | 1.4577 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2623 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 22, корп. 3 | 1985 | панельный | 5815,30 | 1.4577 | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2624 | Городской округ г. Ярославль, ул. Калинина, д. 27 | 1979 | кирпичный | 4673,00 | 1.4559 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2625 | Городской округ г. Ярославль, пр. Моторостроителей, д. 5 | 1984 | кирпичный | 2279,40 | 1.4556 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 2626 | Городской округ г. Ярославль, пр. Моторостроителей, д. 1 | 1988 | кирпичный | 6008,00 | 1.4536 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 2627 | Городской округ г. Ярославль, пр. Моторостроителей, д. 13 | 1988 | кирпичный | 6067,11 | 1.4536 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2628 | Городской округ г. Ярославль, пр. Школьный, д. 10, корп. 2 | 1988 | панельный | 7016,31 | 1.4536 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2026) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 2629 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 4 | 1988 | кирпичный | 6573,81 | 1.4536 | 2014 - 2016 (2016) | 2023 - 2025 (2025) | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 |
| 2630 | Городской округ г. Ярославль, ул. Бабича, д. 11, корп. 2 | 1988 | панельный | 5801,00 | 1.4536 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 |
| 2631 | Городской округ г. Ярославль, ул. Бабича, д. 17 | 1988 | кирпичный | 7672,30 | 1.4536 | 2014 - 2016 (2016) | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2022) | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 2632 | Городской округ г. Ярославль, ул. Бабича, д. 18 | 1988 | кирпичный | 4272,11 | 1.4536 | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 |
| 2633 | Городской округ г. Ярославль, ул. Бабича, д. 7 | 1988 | кирпичный | 2464,11 | 1.4536 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 |
| 2634 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 39 | 1988 | кирпичный | 8999,71 | 1.4536 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2020) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2023 - 2025 (2021) | 2032 - 2034 |
| 2635 | Городской округ г. Ярославль, ул. Звездная, д. 19 | 1988 | панельный | 6496,00 | 1.4536 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2020 - 2022 (2019) | 2032 - 2034 |
| 2636 | Городской округ г. Ярославль, ул. Звездная, д. 47, корп. 4 | 1988 | панельный | 3784,51 | 1.4536 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2637 | Городской округ г. Ярославль, ул. Космонавтов, д. 21 | 1988 | панельный | 3874,11 | 1.4536 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 |
| 2638 | Городской округ г. Ярославль, ул. Менделеева, д. 25 | 1988 | панельный | 11786,80 | 1.4536 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 2639 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 29 | 1988 | кирпичный | 4455,11 | 1.4536 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 |
| 2640 | Городской округ г. Ярославль, ул. Папанина, д. 17 | 1988 | панельный | 11697,90 | 1.4536 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 |
| 2641 | Городской округ г. Ярославль, ул. Папанина, д. 19 | 1988 | панельный | 5917,00 | 1.4536 | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2022) | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 2642 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ранняя, д. 3 | 1988 | панельный | 7634,31 | 1.4536 | 2017 - 2019 (2018) | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2022) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 |
| 2643 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 24 | 1988 | кирпичный | 10642,90 | 1.4536 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 2644 | Городской округ г. Ярославль, ул. Строителей, д. 5, корп. 3 | 1988 | панельный | 5843,10 | 1.4536 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2645 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 74 | 1988 | кирпичный | 5647,50 | 1.4536 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 |
| 2646 | Городской округ г. Ярославль, ул. Яковлевская, д. 14 | 1988 | панельный | 5922,80 | 1.4536 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2647 | Городской округ г. Ярославль, ул. Яковлевская, д. 16 | 1988 | панельный | 5881,61 | 1.4536 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2026) | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 |
| 2648 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 75 | 1983 | кирпичный | 3246,61 | 1.4525 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2649 | Городской округ г. Ярославль, ул. Которосльная набережная, д. 58 | 1979 | кирпичный | 4094,90 | 1.4523 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2019) | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 2650 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 65 | 1984 | кирпичный | 6379,80 | 1.4500 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2015) | 2020 - 2022 (2019) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 2651 | Городской округ г. Ярославль, пр. Доброхотова, д. 11 | 1985 | панельный | 5719,60 | 1.4456 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2652 | Городской округ г. Ярославль, ул. Которосльная набережная, д. 62 | 1977 | кирпичный | 4140,61 | 1.4432 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2653 | Городской округ г. Ярославль, ул. Суркова, д. 6 | 1979 | кирпичный | 3733,30 | 1.4409 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2654 | Городской округ г. Ярославль, ул. Балашова, д. 16, корп. 2 | 1982 | кирпичный | 5864,60 | 1.4407 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2655 | Городской округ г. Ярославль, ул. Туманова, д. 10б | 1975 | панельный | 1813,20 | 1.4377 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 (2038) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2656 | Городской округ г. Ярославль, пр. Моторостроителей, д. 12 | 1989 | панельный | 3278,40 | 1.4375 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2657 | Городской округ г. Ярославль, ул. Володарского, д. 13 | 1989 | кирпичный | 4992,11 | 1.4375 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 |
| 2658 | Городской округ г. Ярославль, ул. Попова, д. 11 | 1989 | панельный | 3567,80 | 1.4375 | 2017 - 2019 (2017) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2659 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пригородная, д. 5 | 1989 | кирпичный | 871,10 | 1.4375 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2660 | Городской округ г. Ярославль, ул. Собинова, д. 50, корп. 2 | 1989 | кирпичный | 5381,31 | 1.4375 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 |
| 2661 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 61 | 1981 | кирпичный | 5913,11 | 1.4368 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2023 - 2025 (2025) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 |
| 2662 | Городской округ г. Ярославль, ул. Доронина, д. 6, корп. 3 | 1983 | кирпичный | 2209,60 | 1.4353 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2663 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Техническая, д. 14 | 1983 | панельный | 14901,70 | 1.4332 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2664 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свободы, д. 27, корп. 2 | 1983 | кирпичный | 3857,11 | 1.4332 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 |
| 2665 | Городской округ г. Ярославль, ул. Папанина, д. 11 | 1988 | панельный | 5948,10 | 1.4257 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2666 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пригородная, д. 3 | 1986 | панельный | 1324,51 | 1.4233 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2667 | Городской округ г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 54 | 1985 | кирпичный | 1664,30 | 1.4231 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2668 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ранняя, д. 15 | 1982 | панельный | 5601,80 | 1.4200 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2669 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 34 | 1989 | кирпичный | 4687,10 | 1.4125 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2670 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Портовая, д. 19, корп. 2 | 1984 | панельный | 2812,51 | 1.4125 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2019) | 2029 - 2031 |
| 2671 | Городской округ г. Ярославль, ул. Алмазная, д. 1, корп. 3 | 1987 | панельный | 4953,60 | 1.4095 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2672 | Городской округ г. Ярославль, ул. Волгоградская, д. 57 | 1980 | панельный | 3833,40 | 1.4093 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 2673 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 21 | 1981 | кирпичный | 10281,50 | 1.4086 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2674 | Городской округ г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 9 | 1988 | кирпичный | 1899,00 | 1.4083 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2675 | Городской округ г. Ярославль, ул. 8 Марта, д. 21 | 1984 | кирпичный | 9891,70 | 1.4023 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 (2026) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2676 | Городской округ г. Ярославль, пр. Ушакова, д. 9, корп. 2 | 1990 | кирпичный | 3187,61 | 1.4000 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 2677 | Городской округ г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 20 | 1989 | кирпичный | 2929,80 | 1.3977 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2021) | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2678 | Городской округ г. Ярославль, пр. Доброхотова, д. 9, корп. 2 | 1989 | кирпичный | 3701,50 | 1.3977 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 |
| 2679 | Городской округ г. Ярославль, пр. Моторостроителей, д. 9 | 1989 | кирпичный | 5067,11 | 1.3977 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2026) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2680 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 44 | 1989 | панельный | 3933,50 | 1.3977 | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 |
| 2681 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Тормозная, д. 59 | 1989 | панельный | 5919,11 | 1.3977 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 |
| 2682 | Городской округ г. Ярославль, ул. Бабича, д. 11, корп. 5 | 1989 | панельный | 9604,10 | 1.3977 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2026) (Л) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 |
| 2683 | Городской округ г. Ярославль, ул. Городской Вал, д. 13 | 1989 | кирпичный | 7902,30 | 1.3977 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2022) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 |
| 2684 | Городской округ г. Ярославль, ул. Доронина, д. 10, корп. 2 | 1989 | кирпичный | 16728,90 | 1.3977 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2685 | Городской округ г. Ярославль, ул. Комарова, д. 7 | 1989 | панельный | 3976,50 | 1.3977 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 2686 | Городской округ г. Ярославль, ул. Космонавтов, д. 13 | 1989 | панельный | 5867,10 | 1.3977 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2687 | Городской округ г. Ярославль, ул. Космонавтов, д. 15 | 1989 | панельный | 2313,80 | 1.3977 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2688 | Городской округ г. Ярославль, ул. Космонавтов, д. 17 | 1989 | панельный | 4101,30 | 1.3977 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 2689 | Городской округ г. Ярославль, ул. Космонавтов, д. 25 | 1989 | кирпичный | 3918,90 | 1.3977 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2690 | Городской округ г. Ярославль, ул. Космонавтов, д. 27 | 1989 | панельный | 6076,61 | 1.3977 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 |
| 2691 | Городской округ г. Ярославль, ул. Космонавтов, д. 6 | 1989 | панельный | 11755,90 | 1.3977 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 |
| 2692 | Городской округ г. Ярославль, ул. Космонавтов, д. 7 | 1989 | панельный | 3940,11 | 1.3977 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2693 | Городской округ г. Ярославль, ул. Космонавтов, д. 9 | 1989 | панельный | 5874,61 | 1.3977 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2694 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красноборская, д. 31 | 1989 | панельный | 3948,50 | 1.3977 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 |
| 2695 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лескова, д. 23 | 1989 | панельный | 15999,90 | 1.3977 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2696 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 33 | 1989 | кирпичный | 4524,10 | 1.3977 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2697 | Городской округ г. Ярославль, ул. Папанина, д. 1 | 1989 | кирпичный | 3911,50 | 1.3977 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2698 | Городской округ г. Ярославль, ул. Папанина, д. 8, корп. 3 | 1989 | кирпичный | 2803,11 | 1.3977 | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2699 | Городской округ г. Ярославль, ул. Папанина, д. 9 | 1989 | панельный | 7961,00 | 1.3977 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 |
| 2700 | Городской округ г. Ярославль, ул. Саукова, д. 2 | 1989 | панельный | 3920,61 | 1.3977 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 2701 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 26 | 1989 | панельный | 5961,61 | 1.3977 | 2014 - 2016 (2015) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 |
| 2702 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 33 | 1989 | панельный | 4418,81 | 1.3977 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2015) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2703 | Городской округ г. Ярославль, ул. Титова, д. 23 | 1989 | кирпичный | 5737,80 | 1.3977 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 |
| 2704 | Городской округ г. Ярославль, ул. Яковлевская, д. 10 | 1989 | панельный | 5834,00 | 1.3977 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 |
| 2705 | Городской округ г. Ярославль, ул. Яковлевская, д. 6 | 1989 | панельный | 5874,00 | 1.3977 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2026) | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2023 - 2025 (2023) | 2035 - 2037 |
| 2706 | Городской округ г. Ярославль, ул. Яковлевская, д. 8 | 1989 | панельный | 7913,81 | 1.3977 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2707 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 29 | 1984 | панельный | 8802,60 | 1.3955 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2708 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 4, корп. 3 | 1984 | панельный | 1864,30 | 1.3955 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2709 | Городской округ г. Ярославль, ул. Залесская, д. 6 | 1988 | кирпичный | 2497,90 | 1.3900 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2016) | 2032 - 2034 |
| 2710 | Городской округ г. Ярославль, ул. Носкова, д. 6 | 1986 | кирпичный | 4003,90 | 1.3900 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2711 | Городской округ г. Ярославль, ул. Громова, д. 42, корп. 3 | 1982 | кирпичный | 3898,30 | 1.3868 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2712 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красноборская, д. 5, корп. 2 | 1982 | кирпичный | 2330,20 | 1.3850 | 2017 - 2019 (2017) (ВР) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2713 | Городской округ г. Ярославль, пос. Октябрьский, д. 12, корп. 2 | 1990 | кирпичный | 3598,11 | 1.3800 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2714 | Городской округ г. Ярославль, пр. Моторостроителей, д. 12, корп. 2 | 1990 | панельный | 2168,11 | 1.3800 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2715 | Городской округ г. Ярославль, ул. 4-я Портовая, д. 5 | 1986 | панельный | 4098,61 | 1.3800 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 |
| 2716 | Городской округ г. Ярославль, ул. Бабича, д. 17, корп. 3 | 1990 | панельный | 3283,40 | 1.3800 | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2717 | Городской округ г. Ярославль, ул. Батова, д. 7, корп. 2 | 1990 | панельный | 2188,11 | 1.3800 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2718 | Городской округ г. Ярославль, ул. Звездная, д. 27, корп. 2 | 1990 | кирпичный | 3615,80 | 1.3800 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 |
| 2719 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лермонтова, д. 9, корп. 2 | 1990 | кирпичный | 4513,80 | 1.3800 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 |
| 2720 | Городской округ г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 25 | 1990 | кирпичный | 3540,80 | 1.3800 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2023) | 2017 - 2019 (2023) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2721 | Городской округ г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 27 | 1990 | кирпичный | 2160,50 | 1.3800 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2722 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 22 | 1979 | кирпичный | 2676,40 | 1.3795 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 (2036) (Л) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2723 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 13, корп. 2 | 1989 | панельный | 16338,70 | 1.3767 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2019) | 2020 - 2022 (2019) | 2020 - 2022 (2019) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 |
| 2724 | Городской округ г. Ярославль, ул. Доронина, д. 4, корп. 2 | 1984 | кирпичный | 2070,51 | 1.3750 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2725 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 55 | 1983 | кирпичный | 6117,10 | 1.3680 | 2026 - 2028 (2026) | 2017 - 2019 (2018) | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 |
| 2726 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красноперекопская, д. 12 | 1982 | кирпичный | 3275,40 | 1.3675 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2727 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лебедева, д. 9 | 1985 | панельный | 5487,30 | 1.3675 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2728 | Городской округ г. Ярославль, ул. Калинина, д. 3 | 1987 | кирпичный | 5683,10 | 1.3670 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2729 | Городской округ г. Ярославль, ул. Которосльная набережная, д. 30 | 1981 | кирпичный | 6080,30 | 1.3633 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2730 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ушинского, д. 28 | 1986 | кирпичный | 1282,90 | 1.3633 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2731 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пригородная, д. 16 | 1985 | панельный | 1289,30 | 1.3575 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2732 | Городской округ г. Ярославль, ул. Космонавтов, д. 26 | 1986 | панельный | 3874,01 | 1.3564 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2733 | Городской округ г. Ярославль, ул. Щепкина, д. 11 | 1986 | кирпичный | 6249,60 | 1.3564 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2023 - 2025 (2021) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2734 | Городской округ г. Ярославль, пр. Школьный, д. 11 | 1990 | кирпичный | 4583,30 | 1.3560 | 2023 - 2025 (2021) | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2735 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ляпидевского, д. 18 | 1990 | кирпичный | 4254,11 | 1.3560 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2736 | Городской округ г. Ярославль, ул. Папанина, д. 3 | 1990 | панельный | 4352,30 | 1.3560 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2737 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 3 | 1990 | кирпичный | 4443,81 | 1.3560 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2738 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 5 | 1990 | кирпичный | 2909,11 | 1.3560 | 2020 - 2022 (2021) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2016) | 2017 - 2019 (2016) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2739 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 15, корп. 2 | 1989 | панельный | 16368,20 | 1.3545 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 |
| 2740 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 78 | 1986 | панельный | 10696,40 | 1.3520 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2741 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 60, корп. 3 | 1990 | панельный | 4775,00 | 1.3418 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 |
| 2742 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 64, корп. 3 | 1990 | панельный | 10603,70 | 1.3418 | 2014 - 2016 (2016) | 2023 - 2025 (2025) | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 |
| 2743 | Городской округ г. Ярославль, пр. Моторостроителей, д. 11 | 1990 | кирпичный | 5981,80 | 1.3418 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2022) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2016) | 2041 - 2043 |
| 2744 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 42 | 1990 | кирпичный | 2806,51 | 1.3418 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 |
| 2745 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 54, корп. 3 | 1990 | панельный | 3872,40 | 1.3418 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2015) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2014 - 2016 (2015) | 2032 - 2034 |
| 2746 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 56 | 1990 | панельный | 6035,60 | 1.3418 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 |
| 2747 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Тормозная, д. 57 | 1990 | панельный | 5880,55 | 1.3418 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2748 | Городской округ г. Ярославль, ул. Бабича, д. 17, корп. 4 | 1990 | панельный | 3903,51 | 1.3418 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2022) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2749 | Городской округ г. Ярославль, ул. Бабича, д. 24 | 1990 | кирпичный | 4156,81 | 1.3418 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2750 | Городской округ г. Ярославль, ул. Батова, д. 7 | 1990 | панельный | 7135,31 | 1.3418 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2022) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 2751 | Городской округ г. Ярославль, ул. Батова, д. 9 | 1990 | панельный | 4744,60 | 1.3418 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 |
| 2752 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 38/20 | 1990 | кирпичный | 13166,40 | 1.3418 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 |
| 2753 | Городской округ г. Ярославль, ул. Куропаткова, д. 68 | 1990 | панельный | 6533,00 | 1.3418 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2754 | Городской округ г. Ярославль, ул. Саукова, д. 4 | 1990 | панельный | 4546,11 | 1.3418 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2755 | Городской округ г. Ярославль, ул. Саукова, д. 6 | 1990 | панельный | 4339,00 | 1.3418 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2756 | Городской округ г. Ярославль, ул. Сахарова, д. 21 | 1990 | панельный | 3960,80 | 1.3418 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2757 | Городской округ г. Ярославль, ул. Сахарова, д. 23 | 1990 | панельный | 3904,11 | 1.3418 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2024) | 2023 - 2025 (2024) | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2758 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 31 | 1990 | панельный | 4350,00 | 1.3418 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 |
| 2759 | Городской округ г. Ярославль, ул. Строителей, д. 7 | 1990 | кирпичный | 8219,10 | 1.3418 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2021) | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 |
| 2760 | Городской округ г. Ярославль, ул. Яковлевская, д. 4 | 1990 | панельный | 7962,11 | 1.3418 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 2761 | Городской округ г. Ярославль, ул. Строителей, д. 9 | 1986 | панельный | 3937,90 | 1.3382 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2044 - 2046 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 2762 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ранняя, д. 7 | 1984 | панельный | 7599,61 | 1.3364 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2763 | Городской округ г. Ярославль, ул. Суздальская, д. 186 | 1989 | панельный | 5818,30 | 1.3326 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2026) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2764 | Городской округ г. Ярославль, ул. 3-я Ляпинская, д. 23 | 1987 | кирпичный | 311,60 | 1.3250 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 2765 | Городской округ г. Ярославль, ул. 3-я Ляпинская, д. 29 | 1987 | кирпичный | 299,50 | 1.3250 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2766 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 121, корп. 3 | 1991 | панельный | 5173,61 | 1.3225 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2767 | Городской округ г. Ярославль, пер. Кучерской, д. 4 | 1991 | кирпичный | 3633,11 | 1.3225 | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2768 | Городской округ г. Ярославль, пр. Ухтомского, д. 8 | 1991 | кирпичный | 2795,51 | 1.3225 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2769 | Городской округ г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 77 | 1991 | кирпичный | 1464,51 | 1.3225 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2770 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 70, корп. 3 | 1991 | кирпичный | 1012,90 | 1.3225 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2771 | Городской округ г. Ярославль, ул. 6-я Железнодорожная, д. 2 | 1991 | кирпичный | 5176,31 | 1.3225 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2772 | Городской округ г. Ярославль, ул. 6-я Железнодорожная, д. 4 | 1991 | кирпичный | 1526,30 | 1.3225 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2773 | Городской округ г. Ярославль, ул. Батова, д. 5, корп. 3 | 1991 | панельный | 3335,61 | 1.3225 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2024) | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 |
| 2774 | Городской округ г. Ярославль, ул. Зелинского, д. 4 | 1991 | кирпичный | 5796,60 | 1.3225 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 |
| 2775 | Городской округ г. Ярославль, ул. Колышкина, д. 62, корп. 4 | 1991 | кирпичный | 2866,30 | 1.3225 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2776 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лисицына, д. 28 | 1991 | кирпичный | 3674,01 | 1.3225 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2777 | Городской округ г. Ярославль, ул. Промышленная, д. 101 | 1991 | панельный | 3564,00 | 1.3225 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2778 | Городской округ г. Ярославль, ул. Суздальская, д. 190, корп. 2 | 1991 | кирпичный | 2313,00 | 1.3225 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2779 | Городской округ г. Ярославль, ул. Звездная, д. 43 | 1988 | панельный | 893,10 | 1.3217 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2780 | Городской округ г. Ярославль, ул. Звездная, д. 51, корп. 2 | 1988 | панельный | 855,31 | 1.3217 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2781 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 16 | 1987 | панельный | 7748,11 | 1.3186 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 |
| 2782 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 17, корп. 2 | 1986 | другой тип | 15342,70 | 1.3139 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2783 | Городской округ г. Ярославль, пр. Доброхотова, д. 6 | 1986 | кирпичный | 2855,51 | 1.3100 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2784 | Городской округ г. Ярославль, ул. Алмазная, д. 5, корп. 2 | 1985 | кирпичный | 4473,80 | 1.3075 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2785 | Городской округ г. Ярославль, ул. Доронина, д. 8, корп. 2 | 1987 | кирпичный | 12682,70 | 1.3005 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2786 | Городской округ г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 4 | 1991 | кирпичный | 4764,11 | 1.2995 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2787 | Городской округ г. Ярославль, ул. Доронина, д. 6 | 1991 | кирпичный | 5777,00 | 1.2995 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2788 | Городской округ г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 67, корп. 2 | 1987 | кирпичный | 6504,31 | 1.2900 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 |
| 2789 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 60 | 1991 | панельный | 11971,40 | 1.2859 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 |
| 2790 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 60, корп. 5 | 1991 | панельный | 2396,51 | 1.2859 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 |
| 2791 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 66, корп. 3 | 1991 | панельный | 6442,80 | 1.2859 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 |
| 2792 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 68, корп. 3 | 1991 | панельный | 4952,30 | 1.2859 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 |
| 2793 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 74, корп. 3 | 1991 | панельный | 9506,20 | 1.2859 | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 (2026) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 |
| 2794 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 50 | 1991 | панельный | 5876,11 | 1.2859 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2795 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 54, корп. 4 | 1991 | панельный | 6048,80 | 1.2859 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 2796 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Тормозная, д. 55 | 1991 | панельный | 5910,80 | 1.2859 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 |
| 2797 | Городской округ г. Ярославль, ул. Бабича, д. 17, корп. 2 | 1991 | панельный | 5097,60 | 1.2859 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 |
| 2798 | Городской округ г. Ярославль, ул. Бабича, д. 5 | 1986 | панельный | 7575,81 | 1.2859 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 2799 | Городской округ г. Ярославль, ул. Звездная, д. 47, корп. 3 | 1991 | панельный | 3790,50 | 1.2859 | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2800 | Городской округ г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 28, корп. 2 | 1991 | панельный | 3900,51 | 1.2859 | 2017 - 2019 (2017) | 2020 - 2022 (2019) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 |
| 2801 | Городской округ г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 30 | 1991 | панельный | 11957,10 | 1.2859 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2021) | 2023 - 2025 (2021) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2802 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лебедева, д. 9, корп. 3 | 1991 | кирпичный | 3806,11 | 1.2859 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2803 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 35 | 1991 | панельный | 4674,10 | 1.2859 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2804 | Городской округ г. Ярославль, пос. Октябрьский, д. 14, корп. 2 | 1988 | панельный | 4368,81 | 1.2850 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 |
| 2805 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 56, корп. 2 | 1988 | кирпичный | 3234,30 | 1.2850 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 |
| 2806 | Городской округ г. Ярославль, ул. Калинина, д. 31 | 1987 | кирпичный | 26890,70 | 1.2814 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2807 | Городской округ г. Ярославль, ул. Суздальская, д. 182 | 1990 | панельный | 3458,80 | 1.2800 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 |
| 2808 | Городской округ г. Ярославль, пер. Красноперевальский, д. 8 | 1987 | кирпичный | 5118,61 | 1.2725 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2809 | Городской округ г. Ярославль, ул. Попова, д. 14 | 1987 | кирпичный | 7928,00 | 1.2725 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2810 | Городской округ г. Ярославль, ул. Папанина, д. 15 | 1988 | панельный | 5858,30 | 1.2718 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2022) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2811 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 18 | 1987 | панельный | 27613,90 | 1.2709 | 2023 - 2025 (2022) | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2812 | Городской округ г. Ярославль, ул. Звездная, д. 39, корп. 2 | 1989 | панельный | 1335,30 | 1.2708 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2813 | Городской округ г. Ярославль, ул. Звездная, д. 41 | 1989 | панельный | 1021,00 | 1.2708 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2814 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пригородная, д. 18 | 1989 | панельный | 1288,00 | 1.2708 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2815 | Городской округ г. Ярославль, ул. Суздальская, д. 180 | 1990 | панельный | 3404,80 | 1.2691 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2015) | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 |
| 2816 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 66, корп. 2 | 1992 | панельный | 3313,00 | 1.2650 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2817 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 6, корп. 3 | 1992 | панельный | 2261,50 | 1.2650 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2818 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 54 | 1992 | панельный | 5423,00 | 1.2650 | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 |
| 2819 | Городской округ г. Ярославль, ул. Победы, д. 33 | 1992 | кирпичный | 4016,90 | 1.2650 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2820 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чехова, д. 25, корп. 2 | 1992 | кирпичный | 5489,60 | 1.2650 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2821 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 19/14 | 1988 | панельный | 10159,40 | 1.2627 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2822 | Городской округ г. Ярославль, ул. Бабича, д. 11, корп. 3 | 1988 | панельный | 5789,80 | 1.2627 | 2023 - 2025 (2023) | 2020 - 2022 (2021) | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 (2026) | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2823 | Городской округ г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 26 | 1988 | панельный | 7824,81 | 1.2627 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2017 - 2019 (2016) | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2016) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 |
| 2824 | Городской округ г. Ярославль, ул. Строителей, д. 5, корп. 2 | 1988 | панельный | 3882,50 | 1.2627 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2825 | Городской округ г. Ярославль, ул. Белинского, д. 40 | 1988 | кирпичный | 6080,30 | 1.2550 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2826 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 42 | 1987 | кирпичный | 2770,01 | 1.2550 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2827 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ранняя, д. 12 | 1985 | кирпичный | 13056,70 | 1.2532 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2020 - 2022 (2019) | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 |
| 2828 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 81 | 1989 | кирпичный | 5721,11 | 1.2475 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2829 | Городской округ г. Ярославль, ул. Собинова, д. 18, корп. 2 | 1991 | кирпичный | 1921,01 | 1.2458 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2830 | Городской округ г. Ярославль, ул. Собинова, д. 6 | 1991 | кирпичный | 1878,30 | 1.2458 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2831 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 74, корп. 2 | 1992 | панельный | 4741,80 | 1.2430 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 0 |
| 2832 | Городской округ г. Ярославль, ул. Калинина, д. 33, корп. 2 | 1992 | кирпичный | 5814,00 | 1.2430 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2019) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2023 - 2025 (2025) | 0 |
| 2833 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 38, корп. 2 | 1992 | кирпичный | 4427,31 | 1.2430 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2834 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 11, корп. 2 | 1989 | панельный | 16139,70 | 1.2386 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 |
| 2835 | Городской округ г. Ярославль, пос. Октябрьский, д. 14, корп. 3 | 1989 | панельный | 4331,01 | 1.2375 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 |
| 2836 | Городской округ г. Ярославль, ул. Бабича, д. 20 | 1989 | кирпичный | 5145,31 | 1.2375 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2837 | Городской округ г. Ярославль, ул. Залесская, д. 2, корп. 2 | 1989 | панельный | 5520,30 | 1.2375 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2838 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 32 | 1990 | кирпичный | 8442,50 | 1.2373 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2839 | Городской округ г. Ярославль, ул. Папанина, д. 13 | 1988 | панельный | 11916,00 | 1.2355 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 (2026) | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2014 - 2016 (2016) | 2041 - 2043 |
| 2840 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 54, корп. 2 | 1990 | панельный | 5967,30 | 1.2327 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2841 | Городской округ г. Ярославль, пер. Тепловой, д. 2 | 1991 | кирпичный | 4579,70 | 1.2325 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2842 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 62, корп. 3 | 1992 | панельный | 4750,61 | 1.2300 | 2014 - 2016 (2016) | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 |
| 2843 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 66, корп. 4 | 1992 | панельный | 3164,80 | 1.2300 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2844 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 68 | 1992 | панельный | 14416,70 | 1.2300 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2845 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 68, корп. 2 | 1992 | панельный | 9511,20 | 1.2300 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2024) | 2023 - 2025 (2024) | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2846 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 74 | 1992 | панельный | 9449,20 | 1.2300 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2016) | 2017 - 2019 (2016) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 |
| 2847 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 21 | 1992 | панельный | 5238,10 | 1.2300 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2014 - 2016 (2015) | 2032 - 2034 |
| 2848 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 40 | 1992 | кирпичный | 7602,60 | 1.2300 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 |
| 2849 | Городской округ г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 2 | 1992 | кирпичный | 9256,00 | 1.2300 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2850 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 32 | 1992 | кирпичный | 4484,80 | 1.2300 | 2017 - 2019 (2017) | 2020 - 2022 (2020) | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2851 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 43 | 1992 | кирпичный | 8582,70 | 1.2300 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2852 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кавказская, д. 41 | 1992 | панельный | 4009,11 | 1.2300 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2853 | Городской округ г. Ярославль, ул. Клубная, д. 48 | 1992 | кирпичный | 2826,01 | 1.2300 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2854 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 1 | 1992 | панельный | 4314,61 | 1.2300 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2855 | Городской округ г. Ярославль, ул. Строителей, д. 3, корп. 2 | 1992 | панельный | 7139,11 | 1.2300 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2856 | Городской округ г. Ярославль, ул. Строителей, д. 5 | 1992 | панельный | 8356,81 | 1.2300 | 2023 - 2025 (2025) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2022) | 2038 - 2040 |
| 2857 | Городской округ г. Ярославль, ул. Строителей, д. 5, корп. 4 | 1992 | кирпичный | 8317,70 | 1.2300 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2858 | Городской округ г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д. 74 | 1988 | панельный | 4368,60 | 1.2250 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 |
| 2859 | Городской округ г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 49 | 1990 | панельный | 16200,70 | 1.2210 | 2023 - 2025 (2022) | 2020 - 2022 (2019) | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2015) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2044 - 2046 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 0 |
| 2860 | Городской округ г. Ярославль, пр. Ушакова, д. 2б | 1990 | кирпичный | 5122,80 | 1.2160 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2861 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 125 | 1989 | кирпичный | 10273,10 | 1.2159 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2026) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 |
| 2862 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 25 | 1989 | кирпичный | 15545,40 | 1.2159 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 (2026) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 |
| 2863 | Городской округ г. Ярославль, ул. Яковлевская, д. 18 | 1989 | панельный | 5950,10 | 1.2159 | 2017 - 2019 (2017) | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2014 - 2016 (2015) | 2029 - 2031 |
| 2864 | Городской округ г. Ярославль, пос. Толга, д. 39 | 1992 | кирпичный | 963,00 | 1.2146 | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2865 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 137 | 1988 | кирпичный | 4578,20 | 1.2082 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2866 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 3, корп. 2 | 1988 | кирпичный | 4031,50 | 1.2082 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 2867 | Городской округ г. Ярославль, пр. Парковый, д. 5 | 1993 | кирпичный | 1534,70 | 1.2075 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2868 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 38, корп. 2 | 1989 | кирпичный | 1420,20 | 1.2075 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2869 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Приречная, д. 19 | 1993 | кирпичный | 2882,00 | 1.2075 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2870 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 14 | 1993 | кирпичный | 1431,01 | 1.2075 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2871 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 19, корп. 2 | 1993 | панельный | 4340,31 | 1.2075 | 2023 - 2025 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2872 | Городской округ г. Ярославль, ул. Победы, д. 51, корп. 2 | 1993 | кирпичный | 1035,20 | 1.2075 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2873 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пригородная, д. 9 | 1993 | панельный | 1992,00 | 1.2075 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2874 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 11 | 1993 | кирпичный | 3664,40 | 1.2075 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2875 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 41 | 1988 | кирпичный | 6778,10 | 1.1991 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2023 - 2025 (2021) | 2029 - 2031 |
| 2876 | Городской округ г. Ярославль, ул. Строителей, д. 13 | 1987 | кирпичный | 10468,90 | 1.1959 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2877 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 83 | 1992 | кирпичный | 1521,90 | 1.1917 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2878 | Городской округ г. Ярославль, пр. Школьный, д. 12 | 1989 | панельный | 5870,00 | 1.1886 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2879 | Городской округ г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 51 | 1993 | панельный | 16113,70 | 1.1865 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 (2026) | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2880 | Городской округ г. Ярославль, ул. 8 Марта, д. 13, корп. 2 | 1989 | кирпичный | 6540,30 | 1.1795 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2881 | Городской округ г. Ярославль, ул. Доронина, д. 10, корп. 4 | 1992 | кирпичный | 3619,11 | 1.1748 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2014 - 2016 (2016) | 2041 - 2043 |
| 2882 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 66 | 1993 | панельный | 14411,10 | 1.1741 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2026) | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 |
| 2883 | Городской округ г. Ярославль, пр. Доброхотова, д. 9 | 1993 | кирпичный | 4955,00 | 1.1741 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2023 - 2025 | 2032 - 2034 |
| 2884 | Городской округ г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 2, корп. 2 | 1993 | кирпичный | 5565,00 | 1.1741 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2885 | Городской округ г. Ярославль, ул. Александра Невского, д. 3 | 1993 | кирпичный | 2026,00 | 1.1741 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2886 | Городской округ г. Ярославль, ул. Институтская, д. 11 | 1993 | кирпичный | 7731,00 | 1.1741 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2887 | Городской округ г. Ярославль, ул. Калинина, д. 39, корп. 4 | 1993 | панельный | 4802,80 | 1.1741 | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2888 | Городской округ г. Ярославль, ул. Папанина, д. 25, корп. 2 | 1993 | панельный | 4792,10 | 1.1741 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2889 | Городской округ г. Ярославль, ул. Папанина, д. 27 | 1993 | панельный | 4732,61 | 1.1741 | 2014 - 2016 (2015) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2024) | 2023 - 2025 (2024) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2024) | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 2890 | Городской округ г. Ярославль, ул. Сахарова, д. 7, корп. 2 | 1993 | панельный | 3935,60 | 1.1741 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2891 | Городской округ г. Ярославль, ул. Строителей, д. 5, корп. 5 | 1993 | панельный | 4148,10 | 1.1741 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2892 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 123 | 1990 | кирпичный | 11175,90 | 1.1691 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2893 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 76/26 | 1990 | панельный | 30345,90 | 1.1660 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2894 | Городской округ г. Ярославль, ул. 4-я Портовая, д. 3 | 1989 | кирпичный | 1988,50 | 1.1614 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2895 | Городской округ г. Ярославль, пр. Архангельский, д. 12 | 1994 | кирпичный | 2877,80 | 1.1500 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2896 | Городской округ г. Ярославль, ул. Батова, д. 3, корп. 2 | 1994 | панельный | 2175,11 | 1.1500 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 |
| 2897 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нагорная, д. 3 | 1994 | кирпичный | 3872,80 | 1.1500 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 |
| 2898 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 88/23 | 1993 | панельный | 34285,80 | 1.1465 | 2014 - 2016 (2015) | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2024) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2899 | Городской округ г. Ярославль, пр. Моторостроителей, д. 3 | 1990 | кирпичный | 5480,10 | 1.1464 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2022) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2900 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 26 | 1989 | панельный | 4368,11 | 1.1425 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2024) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2024) | 0 |
| 2901 | Городской округ г. Ярославль, пос. Октябрьский, д. 24 | 1989 | кирпичный | 4494,61 | 1.1375 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2022) | 2035 - 2037 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 |
| 2902 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 52, корп. 2 | 1993 | кирпичный | 1447,70 | 1.1375 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2903 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 52, корп. 3 | 1993 | кирпичный | 452,11 | 1.1375 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2904 | Городской округ г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 7/2 | 1993 | кирпичный | 3474,11 | 1.1375 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2905 | Городской округ г. Ярославль, ул. Бабича, д. 22 | 1990 | кирпичный | 6418,60 | 1.1327 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2026) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2906 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Тормозная, д. 60 | 1991 | панельный | 7161,50 | 1.1314 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 |
| 2907 | Городской округ г. Ярославль, пер. 4-й Норский, д. 2, корп. 2 | 1990 | кирпичный | 5732,60 | 1.1300 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 0 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 2908 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 16 | 1994 | панельный | 12032,70 | 1.1300 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2909 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 1, корп. 2 | 1994 | кирпичный | 4436,60 | 1.1296 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2910 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 54 | 1990 | панельный | 3974,11 | 1.1259 | 2014 - 2016 (2015) | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2911 | Городской округ г. Ярославль, ул. Сахарова, д. 17 | 1990 | панельный | 3892,10 | 1.1259 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2912 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кавказская, д. 47 | 1992 | кирпичный | 5501,80 | 1.1255 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2913 | Городской округ г. Ярославль, ул. Калинина, д. 39, корп. 2 | 1994 | панельный | 4804,90 | 1.1242 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2914 | Городской округ г. Ярославль, ул. Строителей, д. 5, корп. 6 | 1994 | панельный | 2360,11 | 1.1242 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2915 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 62, корп. 4 | 1991 | панельный | 4851,81 | 1.1223 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 |
| 2916 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 68, корп. 4 | 1991 | панельный | 4387,50 | 1.1223 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2022) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2917 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Портовая, д. 1 | 1991 | панельный | 5843,80 | 1.1223 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2014 - 2016 (2015) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2020 - 2022 (2019) | 2038 - 2040 |
| 2918 | Городской округ г. Ярославль, ул. Бабича, д. 11, корп. 4 | 1991 | панельный | 2419,30 | 1.1223 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2022) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2919 | Городской округ г. Ярославль, ул. Папанина, д. 7 | 1994 | монолит | 5346,30 | 1.1200 | 2023 - 2025 (2022) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 2920 | Городской округ г. Ярославль, ул. Звездная, д. 37, корп. 2 | 1992 | панельный | 2422,00 | 1.1183 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2038 - 2040 |
| 2921 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 60, корп. 4 | 1994 | панельный | 16791,40 | 1.1182 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 2922 | Городской округ г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 21 | 1994 | кирпичный | 2852,80 | 1.1182 | 2017 - 2019 (2016) | 2020 - 2022 (2021) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2923 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 34 | 1994 | кирпичный | 6269,60 | 1.1182 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2924 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 51 | 1994 | кирпичный | 3031,40 | 1.1182 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2925 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кавказская, д. 39 | 1994 | панельный | 5859,31 | 1.1182 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2926 | Городской округ г. Ярославль, ул. Калинина, д. 39 | 1994 | панельный | 4860,30 | 1.1182 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2021) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2927 | Городской округ г. Ярославль, ул. Калинина, д. 39, корп. 3 | 1994 | панельный | 4802,30 | 1.1182 | 2014 - 2016 (2015) | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2928 | Городской округ г. Ярославль, ул. Клубная, д. 1 | 1994 | кирпичный | 8692,20 | 1.1182 | 2023 - 2025 (2022) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2929 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 18, корп. 2 | 1994 | панельный | 7620,31 | 1.1182 | 2014 - 2016 (2014) | 2023 - 2025 (2025) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2930 | Городской округ г. Ярославль, ул. Сахарова, д. 13, корп. 2 | 1994 | панельный | 3900,80 | 1.1182 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2931 | Городской округ г. Ярославль, ул. Строителей, д. 5, корп. 7 | 1994 | панельный | 2381,11 | 1.1182 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2932 | Городской округ г. Ярославль, ул. Суздальская, д. 184 | 1989 | панельный | 3456,61 | 1.1162 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 |
| 2933 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 54, корп. 5 | 1990 | панельный | 5894,30 | 1.1145 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2022) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2934 | Городской округ г. Ярославль, ул. Сахарова, д. 25 | 1990 | панельный | 6007,30 | 1.1145 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2935 | Городской округ г. Ярославль, пер. 4-й Норский, д. 3 | 1993 | панельный | 9158,00 | 1.1123 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2936 | Городской округ г. Ярославль, просп. Октября, д. 30 | 1993 | кирпичный | 2170,00 | 1.1105 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2937 | Городской округ г. Ярославль, ул. Суздальская, д. 184, корп. 2 | 1995 | кирпичный | 1326,40 | 1.0988 | 2017 - 2019 (2019) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2938 | Городской округ г. Ярославль, ул. Рыкачева, д. 18 | 1994 | кирпичный | 8933,50 | 1.0971 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 2939 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 6, корп. 2 | 1992 | панельный | 3319,50 | 1.0950 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2035 - 2037 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 |
| 2940 | Городской округ г. Ярославль, пр. Кольцова, д. 12 | 1995 | кирпичный | 5161,31 | 1.0925 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2941 | Городской округ г. Ярославль, просп. Авиаторов, д. 12 | 1995 | кирпичный | 387,80 | 1.0925 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2942 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 22 | 1989 | кирпичный | 3579,61 | 1.0925 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 0 |
| 2943 | Городской округ г. Ярославль, ул. Папанина, д. 10 | 1993 | кирпичный | 7435,50 | 1.0875 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 |
| 2944 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 3, корп. 1 | 1992 | кирпичный | 3591,11 | 1.0845 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2945 | Городской округ г. Ярославль, ул. Титова, д. 9 | 1994 | кирпичный | 6579,80 | 1.0841 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2023) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2946 | Городской округ г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 7, корп. 3 | 1994 | кирпичный | 1401,80 | 1.0833 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2947 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 78/9 | 1994 | кирпичный | 2240,40 | 1.0833 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2948 | Городской округ г. Ярославль, ул. Советская, д. 27/11 | 1994 | кирпичный | 3525,40 | 1.0833 | 2017 - 2019 (2023) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2949 | Городской округ г. Ярославль, ул. Александра Невского, д. 3, корп. 2 | 1991 | кирпичный | 4350,50 | 1.0825 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2950 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 60, корп. 2 | 1991 | панельный | 4723,11 | 1.0814 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2951 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Портовая, д. 1, корп. 2 | 1991 | панельный | 1919,70 | 1.0812 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2014 - 2016 (2015) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2022) | 0 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2020 - 2022 (2019) | 2038 - 2040 |
| 2952 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 20 | 1990 | кирпичный | 9395,31 | 1.0805 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2014 - 2016 (2016) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2014 - 2016 (2016) | 2038 - 2040 |
| 2953 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 85 | 1995 | кирпичный | 4920,11 | 1.0735 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2022) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2023 - 2025 (2025) | 0 |
| 2954 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 46 | 1995 | панельный | 9526,71 | 1.0735 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 2955 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красноборская, д. 15 | 1995 | кирпичный | 5130,30 | 1.0735 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 2956 | Городской округ г. Ярославль, ул. Индустриальная, д. 19, корп. 2 | 1991 | кирпичный | 2838,01 | 1.0725 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 |
| 2957 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 62, корп. 5 | 1991 | панельный | 7086,60 | 1.0677 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2958 | Городской округ г. Ярославль, ул. Папанина, д. 4 | 1993 | панельный | 13529,90 | 1.0650 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 |
| 2959 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лебедевская, д. 24 | 1993 | кирпичный | 4995,60 | 1.0645 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2960 | Городской округ г. Ярославль, пр. Моторостроителей, д. 4 | 1995 | кирпичный | 7417,00 | 1.0623 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2023 - 2025 (2020) | 2041 - 2043 |
| 2961 | Городской округ г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 2/68 | 1995 | кирпичный | 5551,61 | 1.0623 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2962 | Городской округ г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 79 | 1995 | кирпичный | 11258,50 | 1.0623 | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2963 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Тормозная, д. 58, корп. 2 | 1995 | панельный | 7176,81 | 1.0623 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 |
| 2964 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гоголя, д. 11, корп. 2 | 1995 | кирпичный | 13858,70 | 1.0623 | 2014 - 2016 (2015) | 2020 - 2022 (2022) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 (2022) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2965 | Городской округ г. Ярославль, ул. Закгейма, д. 7, корп. 2 | 1995 | панельный | 5216,30 | 1.0623 | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2966 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красноборская, д. 41 | 1995 | панельный | 3976,30 | 1.0623 | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 |
| 2967 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лисицына, д. 30 | 1995 | кирпичный | 4608,00 | 1.0623 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2968 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ляпидевского, д. 15 | 1995 | кирпичный | 4117,50 | 1.0623 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2969 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 14 | 1995 | панельный | 18930,50 | 1.0623 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2020 - 2022 (2018) | 2041 - 2043 |
| 2970 | Городской округ г. Ярославль, ул. Строителей, д. 3 | 1995 | кирпичный | 4148,31 | 1.0623 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2971 | Городской округ г. Ярославль, ул. Строителей, д. 3, корп. 4 | 1995 | панельный | 9505,60 | 1.0623 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2021) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 |
| 2972 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 81, корп. 2 | 1992 | кирпичный | 4261,00 | 1.0450 | 2014 - 2016 (2014) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2973 | Городской округ г. Ярославль, ул. Комарова, д. 16/10 | 1993 | кирпичный | 4379,11 | 1.0445 | 2023 - 2025 (2024) | 2041 - 2043 | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2015) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2974 | Городской округ г. Ярославль, ул. 3-я Ляпинская, д. 33 | 1991 | кирпичный | 840,81 | 1.0398 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2975 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 66, корп. 5 | 1992 | панельный | 7161,81 | 1.0368 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 |
| 2976 | Городской округ г. Ярославль, ул. Батова, д. 5 | 1992 | панельный | 12004,20 | 1.0368 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2977 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Портовая, д. 21 | 1996 | кирпичный | 12561,00 | 1.0350 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2978 | Городской округ г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д. 72 | 1996 | кирпичный | 5544,30 | 1.0350 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2979 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 31 | 1995 | кирпичный | 13158,50 | 1.0305 | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 (2025) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2980 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 6, корп. 2 | 1989 | панельный | 7230,00 | 1.0305 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 |
| 2981 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свободы, д. 15 | 1995 | кирпичный | 1891,20 | 1.0292 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2982 | Городской округ г. Ярославль, ул. Сахарова, д. 5, корп. 2 | 1992 | панельный | 3895,40 | 1.0209 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 2983 | Городской округ г. Ярославль, ул. Строителей, д. 3, корп. 3 | 1996 | кирпичный | 4151,30 | 1.0118 | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2984 | Городской округ г. Ярославль, ул. Сахарова, д. 1 | 1992 | панельный | 3891,40 | 1.0073 | 2041 - 2043 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2985 | Городской округ г. Ярославль, пер. Красноперевальский, д. 9 | 1996 | кирпичный | 6046,61 | 1.0064 | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2986 | Городской округ г. Ярославль, пр. Моторостроителей, д. 5, корп. 2 | 1996 | кирпичный | 2587,50 | 1.0064 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2987 | Городской округ г. Ярославль, пр. Школьный, д. 6, корп. 2 | 1996 | кирпичный | 4325,50 | 1.0064 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2988 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 25 | 1996 | кирпичный | 19491,00 | 1.0064 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 2989 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Шоссейная, д. 44 | 1996 | кирпичный | 7033,10 | 1.0064 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2990 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красноборская, д. 17 | 1996 | кирпичный | 4853,31 | 1.0064 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2023 - 2025 (2025) | 2041 - 2043 |
| 2991 | Городской округ г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 57/17 | 1996 | кирпичный | 10346,40 | 1.0064 | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 |
| 2992 | Городской округ г. Ярославль, ул. Саукова, д. 12 | 1996 | кирпичный | 2742,00 | 1.0064 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2993 | Городской округ г. Ярославль, ул. Титова, д. 1 | 1996 | кирпичный | 9006,71 | 1.0064 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 (2021) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2994 | Городской округ г. Ярославль, ул. Титова, д. 3 | 1996 | кирпичный | 8946,71 | 1.0064 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 2995 | Городской округ г. Ярославль, ул. Наумова, д. 70 | 1992 | кирпичный | 4222,43 | 1.0019 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2020) | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 2996 | Городской округ г. Ярославль, пер. Красноперевальский, д. 7/45 | 1994 | кирпичный | 5359,10 | 1.0000 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 |
| 2997 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 15 | 1994 | кирпичный | 5392,50 | 0.9967 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 2998 | Городской округ г. Ярославль, ул. Павлова, д. 4 | 1994 | кирпичный | 10043,00 | 0.9932 | 2014 - 2016 (2016) | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2022) | 2023 - 2025 (2025) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2023 - 2025 (2025) | 2041 - 2043 |
| 2999 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 117 | 1993 | кирпичный | 4256,10 | 0.9923 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3000 | Городской округ г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 79, корп. 2 | 1993 | панельный | 1106,20 | 0.9875 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 3001 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 53 | 1995 | кирпичный | 4167,30 | 0.9835 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3002 | Городской округ г. Ярославль, ул. Сахарова, д. 15 | 1993 | панельный | 6512,00 | 0.9786 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3003 | Городской округ г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 79, корп. 3 | 1993 | панельный | 2202,40 | 0.9775 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 3004 | Городской округ г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 83 | 1997 | кирпичный | 3528,30 | 0.9775 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3005 | Городской округ г. Ярославль, ул. Закгейма, д. 1 | 1997 | кирпичный | 4261,50 | 0.9775 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2017 - 2019 (2017) | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3006 | Городской округ г. Ярославль, ул. Маланова, д. 14, корп. 2 | 1997 | кирпичный | 4029,30 | 0.9775 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3007 | Городской округ г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 | 1997 | кирпичный | 1192,90 | 0.9775 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3008 | Городской округ г. Ярославль, ул. Суздальская, д. 180, корп. 2 | 1994 | кирпичный | 1312,40 | 0.9767 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3009 | Городской округ г. Ярославль, ул. Носкова, д. 21 | 1996 | кирпичный | 739,71 | 0.9750 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3010 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 56/18 | 1993 | панельный | 9704,60 | 0.9741 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2020 - 2022 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 |
| 3011 | Городской округ г. Ярославль, ул. Алмазная, д. 33 | 1994 | кирпичный | 8408,20 | 0.9727 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3012 | Городской округ г. Ярославль, ул. Александра Невского, д. 5 | 1995 | кирпичный | 5096,30 | 0.9714 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3013 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 72 | 1993 | панельный | 14576,60 | 0.9650 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 3014 | Городской округ г. Ярославль, ул. Сахарова, д. 13 | 1993 | панельный | 4341,00 | 0.9650 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2026) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3015 | Городской округ г. Ярославль, ул. Папанина, д. 25 | 1993 | панельный | 4714,50 | 0.9559 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2024) | 2023 - 2025 (2024) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 3016 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 155 | 1997 | кирпичный | 5034,11 | 0.9505 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3017 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 36 | 1997 | кирпичный | 7075,10 | 0.9505 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3018 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 5/2 | 1997 | кирпичный | 7379,10 | 0.9505 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3019 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 52 | 1997 | кирпичный | 8470,10 | 0.9505 | 2023 - 2025 (2025) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3020 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 36 | 1997 | кирпичный | 6751,61 | 0.9505 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3021 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 45 | 1997 | кирпичный | 7685,61 | 0.9505 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3022 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 47 | 1997 | кирпичный | 2572,90 | 0.9505 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3023 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 49 | 1997 | кирпичный | 2355,80 | 0.9505 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2017 - 2019 (2018) | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2022) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 |
| 3024 | Городской округ г. Ярославль, ул. Закгейма, д. 1, корп. 2 | 1997 | панельный | 2607,80 | 0.9505 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2023 - 2025 (2021) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3025 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красноборская, д. 41, корп. 3 | 1997 | панельный | 3920,61 | 0.9505 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 |
| 3026 | Городской округ г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 63 | 1996 | панельный | 11705,50 | 0.9470 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3027 | Городской округ г. Ярославль, ул. Строителей, д. 5, корп. 8 | 1994 | панельный | 4248,10 | 0.9424 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2044 - 2046 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 3028 | Городской округ г. Ярославль, ул. Батова, д. 1, корп. 2 | 1994 | панельный | 2174,80 | 0.9400 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 3029 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 7, корп. 2 | 1994 | кирпичный | 2854,51 | 0.9400 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 3030 | Городской округ г. Ярославль, ул. 2-я Ляпинская, д. 16 | 1995 | кирпичный | 586,10 | 0.9324 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3031 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кривова, д. 36 | 1997 | кирпичный | 3900,01 | 0.9283 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 3032 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нагорная, д. 5 | 1996 | кирпичный | 6759,30 | 0.9270 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3033 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 58 | 1993 | панельный | 7224,61 | 0.9241 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3034 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нагорная, д. 3, корп. 2 | 1995 | кирпичный | 5714,31 | 0.9241 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2018) | 2023 - 2025 (2018) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3035 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 15, корп. 2 | 1997 | кирпичный | 3070,51 | 0.9208 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3036 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 66 | 1997 | кирпичный | 2014,30 | 0.9208 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 3037 | Городской округ г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 34/76 | 1998 | кирпичный | 3660,90 | 0.9200 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3038 | Городской округ г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 61 | 1998 | кирпичный | 1290,00 | 0.9200 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3039 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 8 | 1998 | кирпичный | 934,71 | 0.9200 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3040 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чехова, д. 27 | 1998 | кирпичный | 2204,00 | 0.9200 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3041 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 159 | 1998 | кирпичный | 4300,30 | 0.9040 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3042 | Городской округ г. Ярославль, ул. Строителей, д. 21 | 1998 | панельный | 7058,11 | 0.9040 | 2014 - 2016 (2015) | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2019) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3043 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 157 | 1998 | кирпичный | 4371,00 | 0.8994 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2019) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3044 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 13/41 | 1997 | кирпичный | 3139,00 | 0.8989 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2024) | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3045 | Городской округ г. Ярославль, ул. Победы, д. 16, корп. 2 | 1995 | кирпичный | 6074,60 | 0.8986 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3046 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 48 | 1998 | кирпичный | 7510,30 | 0.8945 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3047 | Городской округ г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 21 | 1998 | кирпичный | 6740,61 | 0.8945 | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2016) | 2017 - 2019 (2016) | 2017 - 2019 (2016) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 |
| 3048 | Городской округ г. Ярославль, Суздальское ш., д. 28, корп. 3 | 1998 | кирпичный | 8985,10 | 0.8945 | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3049 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 12 | 1998 | кирпичный | 8613,81 | 0.8945 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 |
| 3050 | Городской округ г. Ярославль, ул. Папанина, д. 12, корп. 2 | 1998 | кирпичный | 5612,60 | 0.8945 | 2017 - 2019 (2015) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3051 | Городской округ г. Ярославль, ул. Собинова, д. 12 | 1998 | кирпичный | 1049,00 | 0.8945 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3052 | Городской округ г. Ярославль, ул. Строителей, д. 1, корп. 4 | 1998 | панельный | 4617,81 | 0.8945 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3053 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 16, корп. 2 | 1998 | панельный | 9442,31 | 0.8919 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2014 - 2016 (2016) | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3054 | Городской округ г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 23 | 1996 | кирпичный | 4358,10 | 0.8882 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3055 | Городской округ г. Ярославль, ул. Полиграфическая, д. 4/94 | 1995 | кирпичный | 16024,50 | 0.8850 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2021) | 2038 - 2040 |
| 3056 | Городской округ г. Ярославль, ул. 2-я Ляпинская, д. 14 | 1995 | кирпичный | 582,81 | 0.8843 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3057 | Городской округ г. Ярославль, ул. Малая Пролетарская, д. 43 | 1995 | кирпичный | 5039,30 | 0.8843 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3058 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 143, корп. 2 | 1995 | кирпичный | 3595,80 | 0.8825 | 2014 - 2016 (2016) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3059 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 115 | 1997 | кирпичный | 10816,20 | 0.8777 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2021) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3060 | Городской округ г. Ярославль, ул. Максимова, д. 10 | 1996 | кирпичный | 4259,61 | 0.8743 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3061 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красноборская, д. 41, корп. 2 | 1995 | панельный | 3988,30 | 0.8714 | 2014 - 2016 (2016) | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2022) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3062 | Городской округ г. Ярославль, ул. Закгейма, д. 1, корп. 3 | 1998 | кирпичный | 2044,50 | 0.8667 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3063 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 84, корп. 2 | 1998 | кирпичный | 5331,31 | 0.8667 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3064 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 84, корп. 3 | 1998 | кирпичный | 5331,31 | 0.8667 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3065 | Городской округ г. Ярославль, ул. Собинова, д. 27б | 1997 | кирпичный | 1212,20 | 0.8642 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3066 | Городской округ г. Ярославль, ул. Маланова, д. 18 | 1999 | кирпичный | 1609,00 | 0.8625 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3067 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 2, корп. 2 | 1998 | кирпичный | 2407,90 | 0.8500 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 3068 | Городской округ г. Ярославль, ул. Менделеева, д. 16 | 1998 | кирпичный | 14801,50 | 0.8445 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3069 | Городской округ г. Ярославль, просп. Октября, д. 17 | 1998 | кирпичный | 2642,61 | 0.8444 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3070 | Городской округ г. Ярославль, пер. Индустриальный, д. 13, корп. 2 | 1999 | кирпичный | 3395,51 | 0.8386 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3071 | Городской округ г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 51, корп. 3 | 1999 | кирпичный | 8967,60 | 0.8386 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3072 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 66, корп. 2 | 1999 | кирпичный | 4442,81 | 0.8386 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2023 - 2025 (2020) | 2041 - 2043 |
| 3073 | Городской округ г. Ярославль, ул. Павлова, д. 17 | 1999 | кирпичный | 4825,00 | 0.8386 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3074 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 56 | 1999 | кирпичный | 5907,81 | 0.8386 | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3075 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пионерская, д. 17 | 1999 | кирпичный | 4068,11 | 0.8386 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3076 | Городской округ г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 57 | 1999 | кирпичный | 2791,00 | 0.8386 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3077 | Городской округ г. Ярославль, ул. Строителей, д. 1, корп. 3 | 1999 | панельный | 4647,81 | 0.8386 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3078 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 30/1 | 1998 | кирпичный | 3318,61 | 0.8279 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3079 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 28/12 | 1998 | кирпичный | 4932,80 | 0.8240 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3080 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 73/2 | 1999 | кирпичный | 4024,90 | 0.8175 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3081 | Городской округ г. Ярославль, ул. Батова, д. 3 | 2000 | панельный | 2465,11 | 0.8167 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 3082 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свободы, д. 34, корп. 2 | 1998 | кирпичный | 2644,30 | 0.8133 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3083 | Городской округ г. Ярославль, ул. Собинова, д. 27, корп. 2 | 1998 | кирпичный | 1825,20 | 0.8133 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3084 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 31, корп. 2 | 1999 | кирпичный | 1763,30 | 0.8125 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3085 | Городской округ г. Ярославль, ул. Собинова, д. 42 | 1999 | кирпичный | 1695,90 | 0.8125 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3086 | Городской округ г. Ярославль, ул. Терешковой, д. 25 | 1999 | кирпичный | 1819,51 | 0.8125 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3087 | Городской округ г. Ярославль, ул. Носкова, д. 13 | 1997 | кирпичный | 1382,20 | 0.8075 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3088 | Городской округ г. Ярославль, ул. Флотская, д. 17 | 1998 | кирпичный | 739,00 | 0.7920 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3089 | Городской округ г. Ярославль, ул. Собинова, д. 48, корп. 2 | 1999 | кирпичный | 3109,40 | 0.7917 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3090 | Городской округ г. Ярославль, ул. Короленко, д. 30 | 2000 | кирпичный | 4209,11 | 0.7870 | 2026 - 2028 (2026) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3091 | Городской округ г. Ярославль, ул. Собинова, д. 37, корп. 2 | 1997 | кирпичный | 1434,90 | 0.7830 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2020) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3092 | Городской округ г. Ярославль, ул. Закгейма, д. 3 | 2000 | кирпичный | 7409,30 | 0.7827 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2025) | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 |
| 3093 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 10 | 2000 | панельный | 7174,31 | 0.7827 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3094 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панфилова, д. 17, корп. 2 | 2000 | кирпичный | 4471,80 | 0.7827 | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3095 | Городской округ г. Ярославль, ул. Строителей, д. 1 | 2000 | панельный | 4673,50 | 0.7827 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3096 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 7 | 2000 | кирпичный | 6258,80 | 0.7677 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3097 | Городской округ г. Ярославль, пос. Текстилей, д. 19 | 2000 | кирпичный | 4489,31 | 0.7648 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 3098 | Городской округ г. Ярославль, пр. Школьный, д. 17 | 1998 | кирпичный | 3194,61 | 0.7640 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3099 | Городской округ г. Ярославль, ул. Андропова, д. 4б | 1998 | кирпичный | 850,00 | 0.7630 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 3100 | Городской округ г. Ярославль, ул. Андропова, д. 27/19 | 2000 | кирпичный | 2888,51 | 0.7583 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3101 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 52 | 2000 | кирпичный | 686,21 | 0.7583 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3102 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кудрявцева, д. 7 | 2000 | кирпичный | 849,70 | 0.7583 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3103 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 52 | 2000 | кирпичный | 1348,30 | 0.7583 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3104 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Тормозная, д. 54, корп. 2 | 1998 | кирпичный | 6692,11 | 0.7491 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2023 - 2025 (2023) | 2038 - 2040 |
| 3105 | Городской округ г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 31, корп. 2 | 1999 | кирпичный | 3064,51 | 0.7477 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3106 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 16 | 1999 | кирпичный | 9705,00 | 0.7477 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3107 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 10, корп. 2 | 2001 | кирпичный | 2689,90 | 0.7475 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3108 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 8, корп. 2 | 2001 | кирпичный | 2725,00 | 0.7475 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3109 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свободы, д. 18, корп. 2 | 1998 | кирпичный | 1768,80 | 0.7425 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3110 | Городской округ г. Ярославль, ул. Флотская, д. 1, корп. 2 | 1999 | кирпичный | 1417,80 | 0.7417 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 3111 | Городской округ г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 38 | 1997 | кирпичный | 4390,00 | 0.7408 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3112 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 78 | 2000 | кирпичный | 1280,00 | 0.7389 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3113 | Городской округ г. Ярославль, ул. Терешковой, д. 11, корп. 2 | 2000 | кирпичный | 943,10 | 0.7389 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3114 | Городской округ г. Ярославль, ул. Батова, д. 1 | 2001 | панельный | 4701,10 | 0.7345 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3115 | Городской округ г. Ярославль, ул. Строителей, д. 3, корп. 5 | 2001 | кирпичный | 2760,51 | 0.7345 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3116 | Городской округ г. Ярославль, ул. Суркова, д. 4 | 2000 | кирпичный | 2877,00 | 0.7283 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3117 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 48, корп. 2 | 2001 | кирпичный | 10252,60 | 0.7268 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3118 | Городской округ г. Ярославль, ул. Громова, д. 44 | 2001 | кирпичный | 7006,81 | 0.7268 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 |
| 3119 | Городской округ г. Ярославль, ул. Институтская, д. 28 | 2001 | кирпичный | 12270,40 | 0.7268 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3120 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 36 | 2001 | кирпичный | 4247,31 | 0.7268 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3121 | Городской округ г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 32 | 1999 | кирпичный | 3026,50 | 0.7159 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3122 | Городской округ г. Ярославль, ул. Клубная, д. 58 | 1999 | кирпичный | 2393,01 | 0.7125 | 2023 - 2025 (2019) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3123 | Городской округ г. Ярославль, ул. Суркова, д. 14, корп. 2 | 2000 | кирпичный | 1313,01 | 0.7117 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3124 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нагорная, д. 5, корп. 2 | 2000 | кирпичный | 1749,40 | 0.7050 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3125 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 121 | 2000 | кирпичный | 3761,00 | 0.7009 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3126 | Городской округ г. Ярославль, ул. Наумова, д. 16 | 2000 | кирпичный | 3061,00 | 0.6974 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3127 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красноборская, д. 19 | 2002 | кирпичный | 5490,80 | 0.6900 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3128 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ярославская, д. 150 | 2002 | кирпичный | 4733,30 | 0.6900 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3129 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нагорная, д. 5, корп. 3 | 1999 | кирпичный | 4811,61 | 0.6858 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3130 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 16 | 2002 | кирпичный | 3965,61 | 0.6780 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3131 | Городской округ г. Ярославль, ул. Строителей, д. 17, корп. 2 | 2002 | панельный | 6262,50 | 0.6780 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3132 | Городской округ г. Ярославль, Суздальское ш., д. 28, корп. 4 | 2002 | кирпичный | 4132,10 | 0.6745 | 2023 - 2025 (2021) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3133 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лескова, д. 28, корп. 2 | 2002 | кирпичный | 4595,80 | 0.6745 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2030) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3134 | Городской округ г. Ярославль, ул. Харитонова, д. 3 | 2000 | кирпичный | 2233,01 | 0.6736 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3135 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лермонтова, д. 7 | 2001 | кирпичный | 3419,30 | 0.6723 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3136 | Городской округ г. Ярославль, ул. Павлова, д. 15 | 2000 | кирпичный | 2592,01 | 0.6710 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3137 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 10 | 2002 | панельный | 7229,10 | 0.6709 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3138 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 46, корп. 2 | 2002 | кирпичный | 1525,70 | 0.6709 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3139 | Городской округ г. Ярославль, ул. Алмазная, д. 1, корп. 6 | 2002 | кирпичный | 5175,60 | 0.6709 | 2023 - 2025 (2021) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3140 | Городской округ г. Ярославль, ул. Громова, д. 42 | 2002 | кирпичный | 2178,90 | 0.6709 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3141 | Городской округ г. Ярославль, ул. Звездная, д. 9, корп. 2 | 2002 | панельный | 2498,51 | 0.6709 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3142 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 8 | 2002 | панельный | 7157,61 | 0.6709 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2030) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3143 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 9, корп. 2 | 2002 | кирпичный | 3555,80 | 0.6709 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3144 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 9, корп. 3 | 2002 | кирпичный | 1623,20 | 0.6709 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3145 | Городской округ г. Ярославль, Суздальское ш., д. 32, корп. 2 | 2001 | кирпичный | 5834,61 | 0.6520 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3146 | Городской округ г. Ярославль, ул. Флотская, д. 3, корп. 2 | 2001 | кирпичный | 1887,90 | 0.6435 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3147 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 6 | 2001 | панельный | 7255,00 | 0.6359 | 2023 - 2025 (2024) | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3148 | Городской округ г. Ярославль, ул. Звездная, д. 9, корп. 3 | 2001 | панельный | 8068,50 | 0.6359 | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2014 - 2016 (2015) | 2041 - 2043 |
| 3149 | Городской округ г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 54а | 2002 | кирпичный | 3319,11 | 0.6345 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3150 | Городской округ г. Ярославль, ул. Победы, д. 1/30 | 2002 | кирпичный | 2280,11 | 0.6345 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3151 | Городской округ г. Ярославль, ул. Полиграфическая, д. 30 | 2002 | кирпичный | 2903,00 | 0.6345 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3152 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 75, корп. 2 | 2002 | кирпичный | 4246,50 | 0.6345 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2030) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3153 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 127, корп. 3 | 2003 | кирпичный | 3326,50 | 0.6325 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3154 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 8 | 2003 | панельный | 3621,01 | 0.6325 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3155 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 8, корп. 3 | 2003 | кирпичный | 5701,81 | 0.6325 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3156 | Городской округ г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 35, корп. 2 | 2003 | кирпичный | 3187,50 | 0.6325 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3157 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 10, корп. 2 | 2003 | кирпичный | 2163,50 | 0.6325 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2020 - 2022 (2021) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3158 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 10, корп. 3 | 2003 | кирпичный | 2255,01 | 0.6325 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3159 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ярославская, д. 148 | 2003 | кирпичный | 973,50 | 0.6325 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3160 | Городской округ г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 13, корп. 2 | 2001 | кирпичный | 4046,90 | 0.6323 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3161 | Городской округ г. Ярославль, Суздальское ш., д. 28, корп. 2 | 2002 | кирпичный | 5074,11 | 0.6291 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2017) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3162 | Городской округ г. Ярославль, ул. Володарского, д. 13, корп. 2 | 2002 | кирпичный | 3465,00 | 0.6273 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3163 | Городской округ г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 47 | 2003 | кирпичный | 3815,40 | 0.6215 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2030) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3164 | Городской округ г. Ярославль, ул. Строителей, д. 3, корп. 6 | 2003 | кирпичный | 5614,31 | 0.6215 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3165 | Городской округ г. Ярославль, ул. Белинского, д. 27а | 2003 | кирпичный | 1114,01 | 0.6213 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3166 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лескова, д. 28 | 2003 | кирпичный | 9252,21 | 0.6183 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2030) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3167 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 10, корп. 3 | 2003 | кирпичный | 1855,20 | 0.6150 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3168 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 42, корп. 2 | 2003 | кирпичный | 4914,30 | 0.6150 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3169 | Городской округ г. Ярославль, ул. Алмазная, д. 1, корп. 4 | 2003 | панельный | 4824,31 | 0.6150 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2030) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3170 | Городской округ г. Ярославль, ул. Алмазная, д. 1, корп. 5 | 2003 | панельный | 4710,30 | 0.6150 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2023 - 2025 (2025) | 2041 - 2043 |
| 3171 | Городской округ г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 24 | 2003 | кирпичный | 3752,00 | 0.6150 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3172 | Городской округ г. Ярославль, ул. Папанина, д. 27, корп. 2 | 2003 | кирпичный | 10351,00 | 0.6150 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3173 | Городской округ г. Ярославль, ул. Закгейма, д. 21 | 2002 | кирпичный | 2410,61 | 0.6100 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3174 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 35, корп. 2 | 2003 | кирпичный | 2475,00 | 0.5995 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2020) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3175 | Городской округ г. Ярославль, пр. Моторостроителей, д. 8, корп. 2 | 2002 | кирпичный | 11520,20 | 0.5982 | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3176 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 4 | 2003 | кирпичный | 4762,61 | 0.5958 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3177 | Городской округ г. Ярославль, ул. Терешковой, д. 21 | 2003 | кирпичный | 1188,30 | 0.5958 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3178 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 11 | 2002 | кирпичный | 1188,00 | 0.5940 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3179 | Городской округ г. Ярославль, ул. Советская, д. 16 | 2002 | кирпичный | 1719,20 | 0.5940 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3180 | Городской округ г. Ярославль, пер. Герцена, д. 6, корп. 2 | 2003 | кирпичный | 2624,80 | 0.5929 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2030) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3181 | Городской округ г. Ярославль, ул. Собинова, д. 9 | 2003 | кирпичный | 1313,20 | 0.5817 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3182 | Городской округ г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 25 | 2004 | кирпичный | 4173,60 | 0.5750 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3183 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красноборская, д. 52 | 2004 | кирпичный | 2496,50 | 0.5750 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3184 | Городской округ г. Ярославль, ул. Наумова, д. 64 | 2004 | кирпичный | 3714,30 | 0.5750 | 2023 - 2025 (2019) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 (2021) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2021) | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3185 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 18, корп. 3 | 2004 | кирпичный | 3557,61 | 0.5750 | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2020) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3186 | Городской округ г. Ярославль, ул. Папанина, д. 10, корп. 2 | 2004 | кирпичный | 2050,80 | 0.5750 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3187 | Городской округ г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 41 | 2004 | кирпичный | 11188,50 | 0.5683 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3188 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лескова, д. 28, корп. 3 | 2004 | кирпичный | 3712,50 | 0.5683 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2030) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3189 | Городской округ г. Ярославль, ул. Слепнева, д. 37 | 2004 | кирпичный | 14675,00 | 0.5621 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3190 | Городской округ г. Ярославль, ул. Наумова, д. 66 | 2003 | кирпичный | 6045,61 | 0.5615 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 3191 | Городской округ г. Ярославль, ул. Закгейма, д. 21, корп. 2 | 2003 | кирпичный | 2165,50 | 0.5592 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3192 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Тормозная, д. 58 | 2004 | панельный | 4693,80 | 0.5591 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3193 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 20 | 2004 | кирпичный | 3097,90 | 0.5591 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3194 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лисицына, д. 30, корп. 2 | 2004 | кирпичный | 2884,50 | 0.5591 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3195 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 35, корп. 2 | 2004 | кирпичный | 840,50 | 0.5591 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3196 | Городской округ г. Ярославль, ул. Папанина, д. 5, корп. 3 | 2004 | кирпичный | 11449,70 | 0.5483 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2030) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3197 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 19б | 2003 | кирпичный | 3443,51 | 0.5445 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3198 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красноперекопская, д. 2, корп. 2 | 2004 | кирпичный | 4417,30 | 0.5417 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3199 | Городской округ г. Ярославль, ул. Курчатова, д. 9, корп. 2 | 2004 | кирпичный | 4185,60 | 0.5417 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3200 | Городской округ г. Ярославль, ул. Строителей, д. 1, корп. 2 | 2004 | кирпичный | 3246,50 | 0.5409 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3201 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ильинская, д. 30 | 2003 | кирпичный | 4633,10 | 0.5365 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2020) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2030) (Л) | 2023 - 2025 (2020) | 2041 - 2043 |
| 3202 | Городской округ г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 25 | 2003 | кирпичный | 2735,00 | 0.5350 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3203 | Городской округ г. Ярославль, ул. Сахарова, д. 5 | 2004 | кирпичный | 6947,50 | 0.5288 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3204 | Городской округ г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 39, корп. 2 | 2005 | кирпичный | 6340,31 | 0.5205 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3205 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 4 | 2005 | панельный | 5195,11 | 0.5175 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3206 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 16, корп. 2 | 2005 | кирпичный | 5005,81 | 0.5175 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3207 | Городской округ г. Ярославль, ул. Батова, д. 3, корп. 3 | 2005 | кирпичный | 3194,11 | 0.5175 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3208 | Городской округ г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21, корп. 2 | 2003 | кирпичный | 6804,30 | 0.5132 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 (2030) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3209 | Городской округ г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 39 | 2005 | кирпичный | 6064,50 | 0.5059 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2021) | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2032) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3210 | Городской округ г. Ярославль, ул. Калинина, д. 37, корп. 6 | 2005 | кирпичный | 2765,80 | 0.5059 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3211 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 123, корп. 3 | 2005 | кирпичный | 10932,20 | 0.5032 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3212 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Тормозная, д. 56 | 2005 | панельный | 4784,80 | 0.5032 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3213 | Городской округ г. Ярославль, ул. Звездная, д. 9 | 2005 | панельный | 7639,31 | 0.5032 | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3214 | Городской округ г. Ярославль, ул. Космонавтов, д. 6, корп. 2 | 2005 | кирпичный | 1671,01 | 0.5032 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3215 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красноборская, д. 35 | 2005 | кирпичный | 9336,70 | 0.5032 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3216 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красноборская, д. 37 | 2005 | кирпичный | 10062,50 | 0.5032 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3217 | Городской округ г. Ярославль, ул. Папанина, д. 6 | 2005 | панельный | 5397,00 | 0.5032 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3218 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ярославская, д. 142 | 2005 | панельный | 4822,10 | 0.5032 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2024) | 2023 - 2025 (2024) | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3219 | Городской округ г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 53 | 2003 | кирпичный | 6629,10 | 0.5002 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 (2021) | 2023 - 2025 (2021) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2030) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3220 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 7, корп. 2 | 2005 | кирпичный | 3755,02 | 0.4969 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 3221 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 114 | 2004 | кирпичный | 4573,10 | 0.4950 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3222 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 4, корп. 2 | 2004 | кирпичный | 4085,00 | 0.4950 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3223 | Городской округ г. Ярославль, ул. Калинина, д. 37, корп. 4 | 2005 | кирпичный | 5217,00 | 0.4905 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3224 | Городской округ г. Ярославль, ул. Закгейма, д. 23 | 2005 | кирпичный | 3308,50 | 0.4875 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2017) | 2014 - 2016 (2016) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3225 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кооперативная, д. 19, корп. 2 | 2005 | кирпичный | 1383,30 | 0.4875 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3226 | Городской округ г. Ярославль, ул. Максимова, д. 4а | 2005 | кирпичный | 3503,00 | 0.4875 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3227 | Городской округ г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 7 | 2005 | кирпичный | 4407,30 | 0.4875 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3228 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Шоссейная, д. 32 | 2004 | кирпичный | 9225,50 | 0.4864 | 2023 - 2025 (2020) | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3229 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 18 | 2004 | кирпичный | 3230,30 | 0.4864 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3230 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 33, корп. 2 | 2004 | кирпичный | 939,10 | 0.4864 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3231 | Городской округ г. Ярославль, ул. Советская, д. 37, корп. 2 | 2004 | кирпичный | 1959,50 | 0.4864 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3232 | Городской округ г. Ярославль, ул. Советская, д. 41, корп. 3 | 2004 | кирпичный | 1654,51 | 0.4773 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3233 | Городской округ г. Ярославль, ул. Советская, д. 37 | 2004 | кирпичный | 1247,20 | 0.4759 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3234 | Городской округ г. Ярославль, ул. Калинина, д. 37, корп. 5 | 2005 | кирпичный | 2668,80 | 0.4750 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3235 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ярославская, д. 150, корп. 2 | 2006 | кирпичный | 4197,30 | 0.4627 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3236 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 68а | 2006 | кирпичный | 2375,50 | 0.4600 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3237 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 54 | 2006 | кирпичный | 13268,40 | 0.4520 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2014 - 2016 (2015) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2032) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3238 | Городской округ г. Ярославль, ул. Строителей, д. 17 | 2006 | панельный | 9316,21 | 0.4520 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2033) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3239 | Городской округ г. Ярославль, ул. Слепнева, д. 35 | 2006 | кирпичный | 9963,70 | 0.4497 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3240 | Городской округ г. Ярославль, ул. Звездная, д. 5, корп. 2 | 2006 | панельный | 4703,50 | 0.4473 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 |
| 3241 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лескова, д. 26, корп. 2 | 2006 | панельный | 12563,00 | 0.4473 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2022) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3242 | Городской округ г. Ярославль, ул. Папанина, д. 6, корп. 2 | 2006 | панельный | 5436,81 | 0.4473 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2032) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3243 | Городской округ г. Ярославль, ул. Слепнева, д. 16 | 2006 | кирпичный | 2986,51 | 0.4473 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2022) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2032) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3244 | Городской округ г. Ярославль, ул. Сосновая, д. 10 | 2006 | кирпичный | 10945,60 | 0.4473 | 2023 - 2025 (2022) | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2019) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2021) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3245 | Городской округ г. Ярославль, ул. Володарского, д. 62, корп. 2 | 2005 | кирпичный | 1901,01 | 0.4455 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3246 | Городской округ г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д. 36, корп. 2 | 2005 | кирпичный | 4641,31 | 0.4455 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2021) | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3247 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ямская, д. 2/12 | 2006 | кирпичный | 2147,11 | 0.4417 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 3248 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 26/12 | 2005 | монолит | 2531,11 | 0.4410 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3249 | Городской округ г. Ярославль, ул. Папанина, д. 8, корп. 2 | 2006 | панельный | 5475,00 | 0.4387 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 (2032) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3250 | Городской округ г. Ярославль, ул. Сахарова, д. 19 | 2006 | кирпичный | 4529,31 | 0.4387 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2032) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3251 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кооперативная, д. 15, корп. 2 | 2006 | кирпичный | 2684,11 | 0.4360 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3252 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 17, корп. 2 | 2006 | кирпичный | 2039,01 | 0.4333 | 2023 - 2025 (2018) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2018) | 2035 - 2037 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 |
| 3253 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 63 | 2006 | кирпичный | 3488,40 | 0.4333 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3254 | Городской округ г. Ярославль, ул. Максимова, д. 14 | 2006 | кирпичный | 1933,40 | 0.4333 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3255 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 18, корп. 2 | 2006 | кирпичный | 2065,04 | 0.4333 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3256 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кооперативная, д. 17, корп. 2 | 2005 | кирпичный | 1747,80 | 0.4317 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3257 | Городской округ г. Ярославль, ул. Клубная, д. 54 | 2005 | кирпичный | 3512,40 | 0.4283 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3258 | Городской округ г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 9 | 2006 | кирпичный | 6049,50 | 0.4230 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3259 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нагорная, д. 9/31 | 2006 | кирпичный | 6873,81 | 0.4120 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3260 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кооперативная, д. 5 | 2005 | кирпичный | 1120,20 | 0.4069 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3261 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нагорная, д. 7 | 2005 | кирпичный | 4539,16 | 0.4069 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3262 | Городской округ г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 74 | 2006 | кирпичный | 3906,61 | 0.4067 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3263 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 163, корп. 2 | 2007 | другой тип | 14820,00 | 0.4037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2033) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3264 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 127, корп. 2 | 2007 | кирпичный | 2662,00 | 0.4025 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3265 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Приречная, д. 21 | 2007 | кирпичный | 3590,50 | 0.4025 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3266 | Городской округ г. Ярославль, ул. Академика Колмогорова, д. 15 | 2007 | кирпичный | 1960,30 | 0.4025 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3267 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красноборская, д. 34 | 2006 | кирпичный | 8257,31 | 0.3960 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3268 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 81, корп. 3 | 2006 | кирпичный | 1467,20 | 0.3960 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3269 | Городской округ г. Ярославль, ул. Флотская, д. 14 | 2006 | кирпичный | 1743,00 | 0.3956 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 3270 | Городской округ г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 49, корп. 2 | 2007 | кирпичный | 9416,70 | 0.3955 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2033) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3271 | Городской округ г. Ярославль, ул. Академика Колмогорова, д. 14 | 2007 | кирпичный | 17014,40 | 0.3935 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2032) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3272 | Городской округ г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 30а | 2007 | кирпичный | 2502,30 | 0.3935 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2033) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3273 | Городской округ г. Ярославль, ул. Слепнева, д. 33 | 2007 | кирпичный | 2899,01 | 0.3935 | 2023 - 2025 (2022) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2022) | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2032) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3274 | Городской округ г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 37/18 | 2007 | монолит | 21144,50 | 0.3920 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2033) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3275 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 52 | 2007 | кирпичный | 6772,80 | 0.3914 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2032) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3276 | Городской округ г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 33 | 2007 | кирпичный | 6356,31 | 0.3914 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2033) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3277 | Городской округ г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 51, корп. 2 | 2007 | кирпичный | 4543,11 | 0.3914 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2020 - 2022 (2019) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2033) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3278 | Городской округ г. Ярославль, ул. Батова, д. 10 | 2007 | панельный | 1980,01 | 0.3914 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2032) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3279 | Городской округ г. Ярославль, ул. Батова, д. 12 | 2007 | панельный | 4701,30 | 0.3914 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2032) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3280 | Городской округ г. Ярославль, ул. Батова, д. 12, корп. 2 | 2007 | панельный | 1983,00 | 0.3914 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2032) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3281 | Городской округ г. Ярославль, ул. Белинского, д. 15б | 2007 | кирпичный | 5550,60 | 0.3914 | 2023 - 2025 (2021) | 2023 - 2025 (2020) | 2023 - 2025 (2019) | 2023 - 2025 (2019) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2021) | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2032) (Л) | 2023 - 2025 (2019) | 2041 - 2043 |
| 3282 | Городской округ г. Ярославль, ул. Звездная, д. 7 | 2007 | панельный | 2691,00 | 0.3914 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2033) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3283 | Городской округ г. Ярославль, ул. Звездная, д. 7, корп. 2 | 2007 | панельный | 5356,10 | 0.3914 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2033) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3284 | Городской округ г. Ярославль, ул. Калинина, д. 43, корп. 2 | 2007 | панельный | 9985,60 | 0.3914 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2036) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3285 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 13, корп. 2 | 2007 | кирпичный | 7300,61 | 0.3914 | 2023 - 2025 (2021) | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2018) | 2023 - 2025 (2017) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2033) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3286 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 16а | 2007 | кирпичный | 2360,90 | 0.3914 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 (2026) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2033) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3287 | Городской округ г. Ярославль, ул. Сосновая, д. 12, корп. 2 | 2007 | панельный | 5523,30 | 0.3914 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2033) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3288 | Городской округ г. Ярославль, ул. Фурманова, д. 6 | 2007 | кирпичный | 2420,01 | 0.3914 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3289 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 62/30 | 2007 | кирпичный | 1767,40 | 0.3914 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3290 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ярославская, д. 140 | 2007 | панельный | 5455,00 | 0.3914 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2018) | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 (2032) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3291 | Городской округ г. Ярославль, ул. Титова, д. 6, корп. 2 | 2006 | кирпичный | 2585,50 | 0.3891 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3292 | Городской округ г. Ярославль, ул. Титова, д. 6, корп. 3 | 2006 | кирпичный | 2583,61 | 0.3891 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3293 | Городской округ г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 35/17 | 2007 | монолит | 12455,40 | 0.3882 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2033) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3294 | Городской округ г. Ярославль, ул. Флотская, д. 16 | 2006 | кирпичный | 1021,40 | 0.3880 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3295 | Городской округ г. Ярославль, ул. Фурманова, д. 8 | 2007 | кирпичный | 1734,20 | 0.3865 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 3296 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Тормозная, д. 53 | 2007 | кирпичный | 9118,21 | 0.3862 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 (2032) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3297 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 15, корп. 3 | 2006 | кирпичный | 4854,80 | 0.3861 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2032) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3298 | Городской округ г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 27 | 2007 | кирпичный | 3097,01 | 0.3838 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2032) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3299 | Городской округ г. Ярославль, ул. Советская, д. 43 | 2007 | кирпичный | 605,81 | 0.3815 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3300 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красноборская, д. 54 | 2006 | кирпичный | 2920,80 | 0.3807 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3301 | Городской округ г. Ярославль, ул. Зелинского, д. 5а | 2007 | кирпичный | 1130,01 | 0.3792 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3302 | Городской округ г. Ярославль, ул. Максимова, д. 4б | 2007 | кирпичный | 1699,20 | 0.3792 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3303 | Городской округ г. Ярославль, ул. Наумова, д. 68 | 2005 | кирпичный | 2525,11 | 0.3792 | 2023 - 2025 (2018) | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2020) | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3304 | Городской округ г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 28 | 2007 | кирпичный | 1100,00 | 0.3792 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3305 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красноборская, д. 50 | 2006 | кирпичный | 3650,11 | 0.3783 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 3306 | Городской округ г. Ярославль, ул. Наумова, д. 62 | 2007 | кирпичный | 4073,90 | 0.3602 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 3307 | Городской округ г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 76 | 2007 | кирпичный | 5622,80 | 0.3582 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3308 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красноборская, д. 56 | 2007 | кирпичный | 4176,00 | 0.3573 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 3309 | Городской округ г. Ярославль, ул. Сосновая, д. 11, корп. 2 | 2007 | кирпичный | 2741,51 | 0.3465 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3310 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 103 | 2007 | кирпичный | 4402,31 | 0.3461 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 3311 | Городской округ г. Ярославль, пр. Моторостроителей, д. 2 | 2007 | кирпичный | 10986,70 | 0.3455 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2033) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3312 | Городской округ г. Ярославль, ул. Клубная, д. 27 | 2008 | кирпичный | 4188,60 | 0.3450 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3313 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красноборская, д. 45/1 | 2008 | кирпичный | 3566,11 | 0.3450 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3314 | Городской округ г. Ярославль, ул. Соловьева, д. 12/38 | 2008 | кирпичный | 2599,90 | 0.3450 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3315 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ярославская, д. 144 | 2008 | кирпичный | 4872,00 | 0.3450 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3316 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ярославская, д. 146 | 2008 | кирпичный | 2017,50 | 0.3450 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3317 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 60 | 2008 | другой тип | 7368,00 | 0.3440 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2021) | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2023) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2033) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3318 | Городской округ г. Ярославль, ул. Сахарова, д. 29 | 2008 | другой тип | 7351,61 | 0.3440 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2033) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3319 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ярославская, д. 148, корп. 2 | 2007 | кирпичный | 3222,00 | 0.3426 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3320 | Городской округ г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 17а | 2007 | кирпичный | 5427,50 | 0.3405 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2032) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3321 | Городской округ г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 25, корп. 2 | 2008 | кирпичный | 8479,38 | 0.3390 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3322 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 13, корп. 2 | 2008 | кирпичный | 6022,31 | 0.3390 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2033) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3323 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 15, корп. 2 | 2008 | кирпичный | 5415,10 | 0.3390 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2033) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3324 | Городской округ г. Ярославль, ул. Слепнева, д. 35, корп. 2 | 2008 | кирпичный | 2900,40 | 0.3373 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2022) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2019) | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2033) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3325 | Городской округ г. Ярославль, ул. Сосновая, д. 14 | 2008 | кирпичный | 5406,61 | 0.3373 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2033) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3326 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 52, корп. 2 | 2008 | кирпичный | 6520,30 | 0.3355 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2032) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3327 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 54, корп. 2 | 2008 | панельный | 6520,30 | 0.3355 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3328 | Городской округ г. Ярославль, пр. Доброхотова, д. 16а | 2008 | кирпичный | 2151,51 | 0.3355 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3329 | Городской округ г. Ярославль, пр. Моторостроителей, д. 8 | 2008 | панельный | 6141,00 | 0.3355 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3330 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 7 | 2008 | кирпичный | 24545,20 | 0.3355 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2032) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3331 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Тормозная, д. 54 | 2008 | панельный | 6692,11 | 0.3355 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3332 | Городской округ г. Ярославль, ул. Батова, д. 14 | 2008 | панельный | 10239,00 | 0.3355 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2020) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2038) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3333 | Городской округ г. Ярославль, ул. Звездная, д. 3, корп. 3 | 2008 | панельный | 3169,90 | 0.3355 | 2023 - 2025 (2024) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2022) | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3334 | Городской округ г. Ярославль, ул. Звездная, д. 7, корп. 3 | 2008 | панельный | 5507,30 | 0.3355 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2033) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3335 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кавказская, д. 43 | 2008 | кирпичный | 5297,11 | 0.3355 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3336 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 9 | 2008 | кирпичный | 9049,50 | 0.3355 | 2023 - 2025 (2021) | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2021) | 2023 - 2025 (2021) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3337 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 3, корп. 6 | 2008 | кирпичный | 4912,50 | 0.3355 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2033) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3338 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 5, корп. 7 | 2008 | кирпичный | 14348,20 | 0.3355 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2033) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3339 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 6/2 | 2008 | кирпичный | 8682,21 | 0.3355 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3340 | Городской округ г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 20/5 | 2008 | кирпичный | 8833,00 | 0.3355 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3341 | Городской округ г. Ярославль, ул. Наумова, д. 71 | 2008 | монолит | 5241,31 | 0.3345 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2033) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3342 | Городской округ г. Ярославль, ул. Яковлевская, д. 2 | 2007 | кирпичный | 2644,51 | 0.3331 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3343 | Городской округ г. Ярославль, ул. Овинная, д. 59 | 2008 | кирпичный | 4572,60 | 0.3300 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 3344 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 119, корп. 2 | 2008 | кирпичный | 13825,70 | 0.3290 | 2023 - 2025 (2022) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3345 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красноборская, д. 43/18 | 2008 | кирпичный | 18850,20 | 0.3290 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3346 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 48 | 2008 | кирпичный | 2568,40 | 0.3250 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3347 | Городской округ г. Ярославль, ул. Овинная, д. 61 | 2008 | кирпичный | 2825,30 | 0.3250 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3348 | Городской округ г. Ярославль, ул. Овинная, д. 63 | 2008 | кирпичный | 2757,50 | 0.3250 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3349 | Городской округ г. Ярославль, ул. Строителей, д. 7, корп. 3 | 2008 | кирпичный | 4071,40 | 0.3250 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3350 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 5, корп. 4 | 2008 | кирпичный | 2624,11 | 0.3214 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3351 | Городской округ г. Ярославль, ул. Наумова, д. 69 | 2008 | кирпичный | 4756,11 | 0.3211 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2043) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3352 | Городской округ г. Ярославль, ул. Советская, д. 45, корп. 2 | 2007 | кирпичный | 855,20 | 0.3194 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3353 | Городской округ г. Ярославль, ул. 2-я Мельничная, д. 36 | 2007 | кирпичный | 9850,70 | 0.3165 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3354 | Городской округ г. Ярославль, ул. 2-я Мельничная, д. 38 | 2007 | кирпичный | 9850,70 | 0.3165 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3355 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Павловская, д. 35/17 | 2008 | кирпичный | 4818,10 | 0.3090 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3356 | Городской округ г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 78 | 2008 | кирпичный | 5582,60 | 0.2991 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3357 | Городской округ г. Ярославль, ул. 2-я Мельничная, д. 38, корп. 2 | 2008 | кирпичный | 2999,80 | 0.2989 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2033) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3358 | Городской округ г. Ярославль, ул. Наумова, д. 18, корп. 2 | 2008 | кирпичный | 3696,01 | 0.2989 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3359 | Городской округ г. Ярославль, ул. Залесская, д. 8, корп. 2 | 2008 | кирпичный | 1380,00 | 0.2970 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3360 | Городской округ г. Ярославль, ул. Радищева, д. 18, корп. 2 | 2008 | кирпичный | 4300,00 | 0.2970 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3361 | Городской округ г. Ярославль, ул. Советская, д. 8, корп. 2 | 2008 | кирпичный | 3044,40 | 0.2970 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3362 | Городской округ г. Ярославль, ул. Флотская, д. 1в | 2008 | кирпичный | 1262,01 | 0.2970 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3363 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 105 | 2008 | кирпичный | 6971,81 | 0.2967 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2023 - 2025 (2024) | 0 |
| 3364 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чернопрудная, д. 12, корп. 2 | 2009 | кирпичный | 1728,40 | 0.2935 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 3365 | Городской округ г. Ярославль, ул. Волжская набережная, д. 39, корп. 2 | 2008 | кирпичный | 2462,90 | 0.2918 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2026) | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3366 | Городской округ г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 44/18 | 2008 | кирпичный | 8348,20 | 0.2918 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2033) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3367 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 3, корп. 2 | 2008 | кирпичный | 4460,30 | 0.2918 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3368 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чернопрудная, д. 12, корп. 3 | 2009 | кирпичный | 3401,00 | 0.2892 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3369 | Городской округ г. Ярославль, пер. Индустриальный, д. 17 | 2009 | кирпичный | 2640,50 | 0.2875 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3370 | Городской округ г. Ярославль, пр. Кольцова, д. 13 | 2009 | кирпичный | 4160,60 | 0.2875 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2023 - 2025 (2020) | 2041 - 2043 |
| 3371 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 27, корп. 2 | 2009 | кирпичный | 4972,61 | 0.2875 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3372 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Жилая, д. 12, корп. 2 | 2008 | кирпичный | 3651,30 | 0.2827 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3373 | Городской округ г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д. 58 | 2009 | кирпичный | 6998,31 | 0.2825 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3374 | Городской округ г. Ярославль, ул. Папанина, д. 13, корп. 2 | 2009 | кирпичный | 1947,51 | 0.2825 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2036) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3375 | Городской округ г. Ярославль, ул. Сахарова, д. 9 | 2009 | кирпичный | 7134,10 | 0.2825 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2035) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3376 | Городской округ г. Ярославль, ул. Туманова, д. 7 | 2009 | панельный | 8238,21 | 0.2825 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2035) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3377 | Городской округ г. Ярославль, ул. Батова, д. 30/1 | 2009 | монолит | 6742,11 | 0.2817 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3378 | Городской округ г. Ярославль, ул. Суздальская, д. 192 | 2009 | кирпичный | 5613,40 | 0.2811 | 2023 - 2025 (2017) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2022) | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3379 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 115, корп. 2 | 2009 | панельный | 3950,51 | 0.2795 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3380 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 129, корп. 2 | 2009 | кирпичный | 4358,31 | 0.2795 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3381 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 92а | 2009 | кирпичный | 4374,00 | 0.2795 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2035) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3382 | Городской округ г. Ярославль, ул. Академика Колмогорова, д. 15, корп. 2 | 2009 | кирпичный | 6272,11 | 0.2795 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2033) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3383 | Городской округ г. Ярославль, ул. Алмазная, д. 1, корп. 7 | 2009 | кирпичный | 2436,30 | 0.2795 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2035) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3384 | Городской округ г. Ярославль, ул. Громова, д. 34, корп. 2 | 2009 | панельный | 9464,81 | 0.2795 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2035) (Л) | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 |
| 3385 | Городской округ г. Ярославль, ул. Звездная, д. 3, корп. 2 | 2009 | панельный | 6227,00 | 0.2795 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2020) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2043) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3386 | Городской округ г. Ярославль, ул. Звездная, д. 5, корп. 3 | 2009 | панельный | 2698,80 | 0.2795 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2035) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3387 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кедрова, д. 7, корп. 2 | 2009 | кирпичный | 1952,00 | 0.2795 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3388 | Городской округ г. Ярославль, ул. Которосльная набережная, д. 54 | 2009 | кирпичный | 5414,61 | 0.2795 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2035) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3389 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чернопрудная, д. 10, корп. 2 | 2009 | кирпичный | 5953,61 | 0.2795 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2035) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3390 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 30, корп. 2 | 2009 | кирпичный | 2388,80 | 0.2742 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3391 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 30, корп. 3 | 2009 | кирпичный | 3089,50 | 0.2742 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 (2035) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3392 | Городской округ г. Ярославль, ул. Мамонтова, д. 8 | 2009 | кирпичный | 3019,00 | 0.2731 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 3393 | Городской округ г. Ярославль, ул. Наумова, д. 26 | 2009 | кирпичный | 2573,40 | 0.2731 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 3394 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 33 | 2009 | другой тип | 9785,81 | 0.2722 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2035) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3395 | Городской округ г. Ярославль, ул. 8 Марта, д. 11, корп. 2 | 2009 | кирпичный | 2308,51 | 0.2708 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 (2017) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3396 | Городской округ г. Ярославль, ул. Мамонтова, д. 2/4 | 2009 | кирпичный | 1938,90 | 0.2708 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3397 | Городской округ г. Ярославль, ул. Трефолева, д. 9в | 2009 | кирпичный | 3118,00 | 0.2708 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3398 | Городской округ г. Ярославль, ул. 2-я Мельничная, д. 36, корп. 2 | 2008 | кирпичный | 2999,80 | 0.2678 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3399 | Городской округ г. Ярославль, ул. Наумова, д. 69, корп. 2 | 2009 | монолит | 3847,51 | 0.2667 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2035) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3400 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нагорная, д. 7, корп. 2 | 2009 | кирпичный | 2905,11 | 0.2639 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3401 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 65 | 2009 | кирпичный | 832,21 | 0.2573 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 3402 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красноборская, д. 58 | 2009 | кирпичный | 2280,61 | 0.2552 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 3403 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 47, корп. 2 | 2009 | кирпичный | 1840,70 | 0.2475 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3404 | Городской округ г. Ярославль, ул. Собинова, д. 40, корп. 2 | 2009 | кирпичный | 1830,00 | 0.2475 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3405 | Городской округ г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 63, корп. 2 | 2009 | кирпичный | 3713,80 | 0.2432 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3406 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 60 | 2009 | кирпичный | 5148,30 | 0.2432 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2022) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2036) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3407 | Городской округ г. Ярославль, ул. Белинского, д. 35б | 2010 | кирпичный | 2658,40 | 0.2300 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3408 | Городской округ г. Ярославль, ул. Доронина, д. 14 | 2010 | другой тип | 2163,40 | 0.2279 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2036) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3409 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чернопрудная, д. 30, корп. 2 | 2010 | панельный | 6451,80 | 0.2273 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2036) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3410 | Городской округ г. Ярославль, ул. Радищева, д. 36, корп. 2 | 2010 | другой тип | 3983,61 | 0.2267 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2036) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3411 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чернопрудная, д. 30 | 2010 | панельный | 9712,10 | 0.2248 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2014 - 2016 (2016) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2036) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3412 | Городской округ г. Ярославль, пр. 2-й Брагинский, д. 3 | 2010 | монолит | 6747,30 | 0.2240 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2036) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3413 | Городской округ г. Ярославль, пр. 2-й Брагинский, д. 3, корп. 2 | 2010 | монолит | 7756,50 | 0.2240 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2036) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3414 | Городской округ г. Ярославль, ул. Батова, д. 28/2 | 2010 | монолит | 7663,81 | 0.2240 | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2035) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3415 | Городской округ г. Ярославль, пр. Доброхотова, д. 16б | 2010 | кирпичный | 2151,40 | 0.2236 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2019) | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2035) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3416 | Городской округ г. Ярославль, пр. Доброхотова, д. 3 | 2010 | кирпичный | 6806,10 | 0.2236 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2035) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3417 | Городской округ г. Ярославль, просп. Авиаторов, д. 94, корп. 2 | 2010 | кирпичный | 4269,80 | 0.2236 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2035) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3418 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 17, корп. 3 | 2010 | кирпичный | 2003,40 | 0.2236 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2035) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3419 | Городской округ г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 4, корп. 2 | 2010 | кирпичный | 3472,50 | 0.2236 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2035) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3420 | Городской округ г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 31 | 2010 | кирпичный | 20577,20 | 0.2236 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2022) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2035) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3421 | Городской округ г. Ярославль, ул. Батова, д. 10, корп. 3 | 2010 | кирпичный | 6942,80 | 0.2236 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2036) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3422 | Городской округ г. Ярославль, ул. Калинина, д. 43, корп. 3 | 2010 | панельный | 6475,80 | 0.2236 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2036) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3423 | Городской округ г. Ярославль, ул. Сосновая, д. 11 | 2010 | кирпичный | 6129,81 | 0.2236 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2035) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3424 | Городской округ г. Ярославль, ул. Маланова, д. 23, корп. 2 | 2010 | кирпичный | 3594,01 | 0.2141 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2017 - 2019 (2018) | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2036) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3425 | Городской округ г. Ярославль, ул. Наумова, д. 63 | 2010 | кирпичный | 4046,50 | 0.2141 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2038) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3426 | Городской округ г. Ярославль, ул. Приозерная, д. 2 | 2010 | кирпичный | 5707,80 | 0.2141 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2036) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3427 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Павловская, д. 37 | 2010 | кирпичный | 3433,00 | 0.2060 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2037) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3428 | Городской округ г. Ярославль, ул. Наумова, д. 58 | 2010 | кирпичный | 2598,01 | 0.2058 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 3429 | Городской округ г. Ярославль, ул. Малая Пролетарская, д. 41 | 2010 | кирпичный | 3160,50 | 0.2042 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 3430 | Городской округ г. Ярославль, ул. Наумова, д. 60 | 2010 | кирпичный | 1942,90 | 0.2042 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 3431 | Городской округ г. Ярославль, Суздальское ш., д. 18, корп. 2 | 2010 | кирпичный | 3560,11 | 0.2033 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3432 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красноборская, д. 34, корп. 2 | 2010 | кирпичный | 7130,61 | 0.1980 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 (2021) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3433 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красноборская, д. 60 | 2010 | кирпичный | 5336,31 | 0.1980 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3434 | Городской округ г. Ярославль, пер. Тепловой, д. 14 | 2011 | кирпичный | 1134,80 | 0.1725 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3435 | Городской округ г. Ярославль, пр. Школьный, д. 4, корп. 2 | 2011 | кирпичный | 2322,90 | 0.1725 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2024) | 2023 - 2025 (2024) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3436 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 3, корп. 5 | 2011 | кирпичный | 4247,31 | 0.1725 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2022) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3437 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пашуковская, д. 1/7 | 2011 | кирпичный | 1230,80 | 0.1725 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3438 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 38, корп. 2 | 2011 | другой тип | 3561,90 | 0.1700 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2037) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3439 | Городской округ г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 17/65 | 2011 | другой тип | 8720,20 | 0.1700 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2036) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3440 | Городской округ г. Ярославль, пр. Дядьковский, д. 1 | 2011 | панельный | 5944,10 | 0.1686 | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2037) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3441 | Городской округ г. Ярославль, пр. Дядьковский, д. 4 | 2011 | кирпичный | 5942,11 | 0.1686 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2037) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3442 | Городской округ г. Ярославль, ул. Звездная, д. 5 | 2011 | панельный | 2711,40 | 0.1686 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2036) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3443 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 28а | 2011 | кирпичный | 6706,61 | 0.1686 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2036) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3444 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 32а | 2011 | кирпичный | 6709,81 | 0.1686 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2037) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3445 | Городской округ г. Ярославль, пр. Доброхотова, д. 3, корп. 2 | 2011 | кирпичный | 4260,60 | 0.1677 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2037) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3446 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 101, корп. 2 | 2011 | кирпичный | 9824,81 | 0.1677 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2022) | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2036) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3447 | Городской округ г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д. 48 | 2011 | кирпичный | 6201,11 | 0.1677 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2037) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3448 | Городской округ г. Ярославль, ул. Калинина, д. 43 | 2011 | панельный | 8234,84 | 0.1677 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 (2026) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2038) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3449 | Городской округ г. Ярославль, ул. Малая Техническая, д. 8 | 2011 | кирпичный | 8241,31 | 0.1677 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2036) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3450 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 4 | 2011 | кирпичный | 10370,40 | 0.1677 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 | 2014 - 2016 (2016) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2037) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3451 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 5, корп. 2 | 2011 | кирпичный | 14315,50 | 0.1677 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2036) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3452 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пашуковская, д. 9 | 2011 | кирпичный | 4849,11 | 0.1677 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2037) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3453 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 4/1 | 2011 | кирпичный | 7439,00 | 0.1677 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2037) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3454 | Городской округ г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 11/26 | 2011 | кирпичный | 10799,40 | 0.1677 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2038) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3455 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свободы, д. 29 | 2011 | кирпичный | 4018,80 | 0.1677 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2036) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3456 | Городской округ г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 15, корп. 2 | 2011 | кирпичный | 6114,00 | 0.1677 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2036) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3457 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чернопрудная, д. 12 | 2011 | кирпичный | 10639,20 | 0.1677 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2037) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3458 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 47, корп. 2 | 2011 | кирпичный | 8400,31 | 0.1672 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2037) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3459 | Городской округ г. Ярославль, ул. Клубная, д. 25 | 2011 | кирпичный | 2294,30 | 0.1645 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2036) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3460 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пашуковская, д. 11 | 2011 | кирпичный | 3375,61 | 0.1645 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 (2036) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3461 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красноперекопская, д. 2 | 2011 | кирпичный | 2763,51 | 0.1625 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3462 | Городской округ г. Ярославль, ул. 8 Марта, д. 2, корп. 2 | 2011 | кирпичный | 3380,01 | 0.1606 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2037) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3463 | Городской округ г. Ярославль, ул. Строителей, д. 14 | 2011 | кирпичный | 1591,20 | 0.1606 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2037) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3464 | Городской округ г. Ярославль, просп. Авиаторов, д. 4 | 2011 | кирпичный | 3750,61 | 0.1594 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3465 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 102, корп. 2 | 2011 | кирпичный | 1678,50 | 0.1525 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3466 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Павловская, д. 35, корп. 2 | 2011 | кирпичный | 4128,81 | 0.1494 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2037) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3467 | Городской округ г. Ярославль, пр. Шавырина, д. 14, корп. 3 | 2011 | кирпичный | 1499,80 | 0.1485 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3468 | Городской округ г. Ярославль, пр. Шавырина, д. 14, корп. 4 | 2011 | кирпичный | 1494,40 | 0.1485 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3469 | Городской округ г. Ярославль, ул. Красноперекопская, д. 4 | 2011 | кирпичный | 2979,80 | 0.1485 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3470 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 19 | 2011 | кирпичный | 1625,00 | 0.1485 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3471 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пирогова, д. 45, корп. 3 | 2011 | кирпичный | 3565,40 | 0.1472 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3472 | Городской округ г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 46 | 2011 | кирпичный | 3438,90 | 0.1459 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2037) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3473 | Городской округ г. Ярославль, ул. Сосновая, д. 4 | 2011 | кирпичный | 7900,80 | 0.1459 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2036) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3474 | Городской округ г. Ярославль, пер. Тепловой, д. 14а | 2012 | другой тип | 1173,40 | 0.1167 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3475 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 5, корп. 6 | 2012 | кирпичный | 5705,11 | 0.1150 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3476 | Городской округ г. Ярославль, ул. Терешковой, д. 12 | 2012 | кирпичный | 3749,50 | 0.1150 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3477 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 24, корп. 2 | 2012 | другой тип | 5002,81 | 0.1147 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2037) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3478 | Городской округ г. Ярославль, пр. Архангельский, д. 12, корп. 2 | 2012 | монолит | 3279,11 | 0.1140 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3479 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чехова, д. 17, корп. 2 | 2012 | другой тип | 21706,00 | 0.1133 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2037) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3480 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 73, корп. 2 | 2012 | кирпичный | 3998,90 | 0.1130 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2037) (Л) | 2020 - 2022 (2020) | 0 |
| 3481 | Городской округ г. Ярославль, пр. Дядьковский, д. 3 | 2012 | кирпичный | 3758,80 | 0.1124 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2021) | 2023 - 2025 (2021) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2038) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3482 | Городской округ г. Ярославль, ул. Дядьковская, д. 3, корп. 2 | 2012 | панельный | 8799,60 | 0.1124 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2037) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3483 | Городской округ г. Ярославль, ул. Слепнева, д. 21 | 2012 | кирпичный | 4700,11 | 0.1124 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2037) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3484 | Городской округ г. Ярославль, пр. 2-й Брагинский, д. 4, корп. 2 | 2012 | монолит | 8936,70 | 0.1120 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2037) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3485 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 82, корп. 2 | 2012 | кирпичный | 8285,20 | 0.1118 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2038) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3486 | Городской округ г. Ярославль, ул. 8 Марта, д. 1, корп. 2 | 2012 | кирпичный | 9370,00 | 0.1118 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2038) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3487 | Городской округ г. Ярославль, ул. 8 Марта, д. 21, корп. 2 | 2012 | кирпичный | 6523,10 | 0.1118 | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2037) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3488 | Городской округ г. Ярославль, ул. 8 Марта, д. 7 | 2012 | кирпичный | 2587,11 | 0.1118 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2037) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3489 | Городской округ г. Ярославль, ул. Академика Колмогорова, д. 13, корп. 2 | 2012 | кирпичный | 7120,00 | 0.1118 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2038) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3490 | Городской округ г. Ярославль, ул. Брагинская, д. 13 | 2012 | кирпичный | 3802,20 | 0.1118 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2039) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3491 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 24 | 2012 | кирпичный | 5122,30 | 0.1118 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2038) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3492 | Городской округ г. Ярославль, ул. Клубная, д. 25, корп. 2 | 2012 | кирпичный | 5661,60 | 0.1118 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2038) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3493 | Городской округ г. Ярославль, ул. Малая Техническая, д. 10 | 2012 | кирпичный | 5272,50 | 0.1118 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2037) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3494 | Городской округ г. Ярославль, ул. Малая Техническая, д. 10, корп. 2 | 2012 | кирпичный | 6749,61 | 0.1118 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2037) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3495 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 21, корп. 4 | 2012 | кирпичный | 8493,31 | 0.1118 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 (2037) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3496 | Городской округ г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22 | 2012 | кирпичный | 10831,70 | 0.1118 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2038) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3497 | Городской округ г. Ярославль, ул. Батова, д. 26 | 2012 | монолит | 22997,70 | 0.1109 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 (2026) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2038) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3498 | Городской округ г. Ярославль, ул. Радищева, д. 4, корп. 2 | 2012 | кирпичный | 5042,80 | 0.1107 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 (2037) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3499 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пирогова, д. 51, корп. 2 | 2012 | кирпичный | 4430,31 | 0.1097 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 (2037) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3500 | Городской округ г. Ярославль, ул. Наумова, д. 65/1 | 2012 | кирпичный | 9655,10 | 0.1070 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2038) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3501 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пирогова, д. 39, корп. 2 | 2012 | кирпичный | 4203,50 | 0.1070 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2038 - 2040 (2038) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3502 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 81, корп. 2 | 2012 | кирпичный | 6848,50 | 0.1058 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2039) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3503 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пирогова, д. 41, корп. 2 | 2012 | кирпичный | 4016,50 | 0.0981 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3504 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 27 | 2012 | кирпичный | 1050,50 | 0.0952 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3505 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 33, корп. 2 | 2013 | другой тип | 3011,10 | 0.0573 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2039) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3506 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 33, корп. 3 | 2014 | другой тип | 3086,40 | 0.0573 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2039) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3507 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 23 | 2014 | кирпичный | 9784,60 | 0.0565 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2039) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3508 | Городской округ г. Ярославль, ул. Дядьковская, д. 1 | 2013 | кирпичный | 6813,80 | 0.0562 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2019) | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2037) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3509 | Городской округ г. Ярославль, пер. Индустриальный, д. 12 | 2013 | кирпичный | 7737,31 | 0.0559 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2038) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3510 | Городской округ г. Ярославль, ул. Бабича, д. 4, корп. 2 | 2013 | кирпичный | 10232,50 | 0.0559 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2038) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3511 | Городской округ г. Ярославль, ул. Брагинская, д. 13, корп. 2 | 2013 | кирпичный | 5946,30 | 0.0559 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2039) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3512 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кривова, д. 53, корп. 2 | 2013 | кирпичный | 5254,20 | 0.0559 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2038) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3513 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 5 | 2013 | кирпичный | 3153,50 | 0.0559 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2039) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3514 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 5, корп. 5 | 2013 | кирпичный | 2891,30 | 0.0559 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2038) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3515 | Городской округ г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 12 | 2013 | кирпичный | 3831,00 | 0.0559 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2038) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3516 | Городской округ г. Ярославль, ул. Слепнева, д. 15 | 2013 | кирпичный | 5148,60 | 0.0559 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2043) (Л) | 2023 - 2025 (2024) | 2041 - 2043 |
| 3517 | Городской округ г. Ярославль, ул. Слепнева, д. 17 | 2013 | кирпичный | 5375,61 | 0.0559 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2038) (Л) | 2023 - 2025 | 2041 - 2043 |
| 3518 | Городской округ г. Ярославль, ул. Слепнева, д. 21, корп. 1 | 2013 | кирпичный | 1884,50 | 0.0559 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2038) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3519 | Городской округ г. Ярославль, ул. Слепнева, д. 21, корп. 2 | 2013 | кирпичный | 1702,00 | 0.0559 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2038) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3520 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чернопрудная, д. 10, корп. 3 | 2013 | панельный | 5407,90 | 0.0559 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2038) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3521 | Городской округ г. Ярославль, ул. Яковлевская, д. 26/33 | 2013 | кирпичный | 10472,60 | 0.0559 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2039) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3522 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 51, корп. 2 | 2013 | кирпичный | 1387,70 | 0.0542 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3523 | Городской округ г. Ярославль, пер. Кучерской, д. 6 | 2014 | кирпичный | 5411,70 | 0.0535 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2039) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3524 | Городской округ г. Ярославль, ул. Наумова, д. 61 | 2013 | кирпичный | 1424,60 | 0.0535 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2038) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3525 | Городской округ г. Ярославль, ул. 2-я Мельничная, д. 36, корп. 3 | 2013 | кирпичный | 3691,80 | 0.0446 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2039) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3526 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 26а | 2013 | кирпичный | 6833,00 | 0.0446 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2038) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3527 | Городской округ г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 96/1 | 2022 | кирпичный | 9901,40 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2047 - 2049 (2047) (Л) | 2041 - 2043 | 0 |
| 3528 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 100а | 2014 | монолит | 5194,70 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2039) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3529 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 119, корп. 3 | 2014 | кирпичный | 16129,80 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2039) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3530 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 41, корп. 2 | 2016 | кирпичный | 3006,70 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2042) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3531 | Городской округ г. Ярославль, Московский просп., д. 78 | 2020 | другой тип | 22146,70 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 (2045) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3532 | Городской округ г. Ярославль, пер. 2-й Норский, д. 7 | 2014 | кирпичный | 3802,40 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 3533 | Городской округ г. Ярославль, пер. 3-й Норский, д. 7, корп. 2 | 2014 | кирпичный | 5677,00 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2044 - 2046 | 2032 - 2034 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 3534 | Городской округ г. Ярославль, пер. Гагаринский, д. 6 | 2020 | кирпичный | 2865,20 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2045) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3535 | Городской округ г. Ярославль, пер. Дачный, д. 8 | 2017 | кирпичный | 2525,90 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3536 | Городской округ г. Ярославль, пер. Ильинский, д. 21 | 2018 | кирпичный | 1794,80 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 (2043) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3537 | Городской округ г. Ярославль, пер. Коммунаров, д. 5 | 2019 | кирпичный | 15340,50 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2047 - 2049 | 2038 - 2040 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2044 - 2046 (2046) (Л) | 2038 - 2040 | 0 |
| 3538 | Городской округ г. Ярославль, пер. Коммунаров, д. 7 | 2021 | кирпичный | 17476,10 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 2041 - 2043 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2044 - 2046 (2046) (Л) | 2041 - 2043 | 0 |
| 3539 | Городской округ г. Ярославль, пер. Которосльной, д. 4 | 2015 | кирпичный | 1801,00 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3540 | Городской округ г. Ярославль, пер. Подвойского, д. 3 | 2017 | кирпичный | 1550,20 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3541 | Городской округ г. Ярославль, пр. 2-й Брагинский, д. 10 | 2014 | кирпичный | 16810,30 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2040) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3542 | Городской округ г. Ярославль, пр. 2-й Брагинский, д. 7 | 2016 | кирпичный | 15536,10 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2041) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3543 | Городской округ г. Ярославль, пр. 2-й Брагинский, д. 8 | 2016 | кирпичный | 6138,20 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2040) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3544 | Городской округ г. Ярославль, пр. 2-й Брагинский, д. 9 | 2018 | монолит | 36009,00 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2047 - 2049 | 2038 - 2040 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2041 - 2043 (2043) (Л) | 2038 - 2040 | 0 |
| 3545 | Городской округ г. Ярославль, пр. 6-й Парковый, д. 13 | 2016 | кирпичный | 3390,50 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 3546 | Городской округ г. Ярославль, пр. Дядьковский, д. 2 | 2014 | панельный | 7730,20 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2039) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3547 | Городской округ г. Ярославль, пр. Реактивный, д. 2 | 2019 | кирпичный | 2273,60 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3548 | Городской округ г. Ярославль, пр. Реактивный, д. 2а | 2020 | кирпичный | 3141,00 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3549 | Городской округ г. Ярославль, пр. Реактивный, д. 6 | 2020 | кирпичный | 3024,50 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3550 | Городской округ г. Ярославль, пр. Шавырина, д. 14, корп. 2 | 2014 | кирпичный | 2907,70 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2039) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3551 | Городской округ г. Ярославль, пр. Шавырина, д. 14, корп. 5 | 2013 | кирпичный | 3655,30 | 0.0000 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2038 - 2040 (2038) (Л) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 3552 | Городской округ г. Ярославль, пр. Шавырина, д. 25, корп. 2 | 2017 | кирпичный | 5046,80 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2043) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3553 | Городской округ г. Ярославль, просп. Авиаторов, д. 13 | 2015 | кирпичный | 1596,00 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 | 0 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 3554 | Городской округ г. Ярославль, просп. Авиаторов, д. 26 | 2011 | другой тип | 936,70 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3555 | Городской округ г. Ярославль, просп. Авиаторов, д. 6 | 2017 | кирпичный | 1701,10 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 3556 | Городской округ г. Ярославль, просп. Ленина, д. 54, корп. 2 | 2014 | другой тип | 3662,40 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2039) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3557 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 12 | 2018 | кирпичный | 4235,60 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 (2043) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3558 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 15а | 2018 | кирпичный | 1547,80 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3559 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 17а | 2017 | кирпичный | 1544,10 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3560 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 19а | 2020 | монолит | 8626,50 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2045) (Л) | 2038 - 2040 | 0 |
| 3561 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 23 | 2014 | монолит | 2496,10 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3562 | Городской округ г. Ярославль, просп. Октября, д. 5, корп. 2 | 2013 | кирпичный | 1552,30 | 0.0000 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2038 - 2040 (2038) (Л) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 3563 | Городской округ г. Ярославль, просп. Октября, д. 70а | 2019 | кирпичный | 3804,40 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2044) (Л) | 2038 - 2040 | 0 |
| 3564 | Городской округ г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 14 | 2023 | кирпичный | 21592,30 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 2041 - 2043 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2047 - 2049 (2048) (Л) | 2041 - 2043 | 0 |
| 3565 | Городской округ г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 29 | 2014 | другой тип | 41930,50 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2039) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3566 | Городской округ г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 54б | 2019 | монолит | 22976,50 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2044) (Л) | 2038 - 2040 | 0 |
| 3567 | Городской округ г. Ярославль, Силикатное ш., д. 17 | 2020 | другой тип | 11825,20 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 (2044) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3568 | Городской округ г. Ярославль, Силикатное ш., д. 17а | 2020 | другой тип | 15578,30 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2045) (Л) | 2038 - 2040 | 0 |
| 3569 | Городской округ г. Ярославль, Суздальское ш., д. 52 | 2015 | кирпичный | 8540,50 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2040) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3570 | Городской округ г. Ярославль, Суздальское ш., д. 54 | 2021 | кирпичный | 3261,40 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2046) (Л) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 3571 | Городской округ г. Ярославль, Суздальское ш., д. 54а | 2019 | кирпичный | 7241,20 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2045) (Л) | 2038 - 2040 | 0 |
| 3572 | Городской округ г. Ярославль, Суздальское ш., д. 62/1 | 2012 | кирпичный | 1135,80 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3573 | Городской округ г. Ярославль, Суздальское ш., д. 70 | 2020 | кирпичный | 3513,60 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2045) (Л) | 2038 - 2040 | 0 |
| 3574 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 101 | 2017 | кирпичный | 9012,30 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2042) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3575 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 107 | 2013 | кирпичный | 6943,60 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 3576 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Веткинская, д. 3 | 2023 | кирпичный | 14935,20 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 2041 - 2043 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2047 - 2049 (2048) (Л) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 3577 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Кольцова, д. 37 | 2015 | кирпичный | 1438,80 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 | 0 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 3578 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Полянская, д. 9 | 2017 | кирпичный | 761,57 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2047 - 2049 | 0 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 3579 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Приволжская, д. 16 | 2018 | кирпичный | 11605,90 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 (2043) (Л) | 2038 - 2040 | 0 |
| 3580 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Приволжская, д. 16а | 2021 | кирпичный | 2868,70 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 2041 - 2043 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2044 - 2046 (2046) (Л) | 2041 - 2043 | 0 |
| 3581 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Приречная, д. 18 | 2014 | кирпичный | 4403,26 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3582 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Приречная, д. 20 | 2014 | кирпичный | 4403,26 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3583 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Приречная, д. 3 | 2018 | кирпичный | 1642,80 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3584 | Городской округ г. Ярославль, ул. 1-я Шоссейная, д. 34а | 2019 | кирпичный | 5682,40 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2044) (Л) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 3585 | Городской округ г. Ярославль, ул. 2-я Мельничная, д. 34, корп. 2 | 2016 | кирпичный | 3096,20 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2041 - 2043 (2042) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3586 | Городской округ г. Ярославль, ул. 2-я Мельничная, д. 35 | 2020 | кирпичный | 3493,00 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2045) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3587 | Городской округ г. Ярославль, ул. 2-я Мельничная, д. 35а | 2020 | кирпичный | 3580,90 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2045) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3588 | Городской округ г. Ярославль, ул. 2-я Мельничная, д. 37 | 2018 | другой тип | 7007,90 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2043) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3589 | Городской округ г. Ярославль, ул. 2-я Мельничная, д. 37а | 2019 | другой тип | 5199,40 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 (2044) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3590 | Городской округ г. Ярославль, ул. 2-я Мельничная, д. 39 | 2018 | кирпичный | 3528,20 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 (2043) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3591 | Городской округ г. Ярославль, ул. 2-я Мельничная, д. 39, корп. 2 | 2018 | кирпичный | 3588,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 (2043) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3592 | Городской округ г. Ярославль, ул. 2-я Новая, д. 12а | 2017 | кирпичный | 947,20 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 3593 | Городской округ г. Ярославль, ул. 2-я Новая, д. 15 | 2014 | кирпичный | 1272,00 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3594 | Городской округ г. Ярославль, ул. 2-я Новая, д. 16 | 2017 | кирпичный | 1835,50 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 3595 | Городской округ г. Ярославль, ул. 2-я Новая, д. 18а | 2017 | кирпичный | 1592,10 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3596 | Городской округ г. Ярославль, ул. 2-я Новая, д. 20б | 2017 | кирпичный | 1251,60 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3597 | Городской округ г. Ярославль, ул. 2-я Новостройка, д. 11 | 2019 | кирпичный | 3169,80 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2044) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3598 | Городской округ г. Ярославль, ул. 2-я Полянская, д. 10 | 2023 | кирпичный | 1570,30 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 3599 | Городской округ г. Ярославль, ул. 3-я Жилая, д. 11а | 2022 | монолит | 17143,20 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 2041 - 2043 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2047 - 2049 (2047) (Л) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 3600 | Городской округ г. Ярославль, ул. 3-я Жилая, д. 9 | 2021 | монолит | 18840,10 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 2041 - 2043 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2044 - 2046 (2046) (Л) | 2041 - 2043 | 0 |
| 3601 | Городской округ г. Ярославль, ул. 3-я Тверицкая, д. 28 | 2018 | кирпичный | 1300,70 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 3602 | Городской округ г. Ярославль, ул. 3-я Шоссейная, д. 20а | 2016 | кирпичный | 283,20 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3603 | Городской округ г. Ярославль, ул. 3-я Шоссейная, д. 20б | 2016 | кирпичный | 376,40 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3604 | Городской округ г. Ярославль, ул. 3-я Шоссейная, д. 20в | 2016 | кирпичный | 295,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3605 | Городской округ г. Ярославль, ул. 3-я Шоссейная, д. 20д | 2016 | кирпичный | 377,80 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3606 | Городской округ г. Ярославль, ул. 3-я Шоссейная, д. 20е | 2016 | кирпичный | 294,70 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3607 | Городской округ г. Ярославль, ул. 3-я Шоссейная, д. 20ж | 2016 | кирпичный | 406,20 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3608 | Городской округ г. Ярославль, ул. 3-я Шоссейная, д. 22а | 2022 | кирпичный | 3210,70 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 3609 | Городской округ г. Ярославль, ул. 3-я Шоссейная, д. 22б | 2022 | кирпичный | 3216,70 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 3610 | Городской округ г. Ярославль, ул. 4-я Парковая, д. 40 | 2016 | кирпичный | 2737,20 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 3611 | Городской округ г. Ярославль, ул. 4-я Путевая, д. 36 | 2015 | кирпичный | 309,40 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3612 | Городской округ г. Ярославль, ул. 4-я Путевая, д. 38 | 2016 | кирпичный | 215,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3613 | Городской округ г. Ярославль, ул. 4-я Путевая, д. 38а | 2016 | кирпичный | 215,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3614 | Городской округ г. Ярославль, ул. 4-я Путевая, д. 38б | 2016 | кирпичный | 215,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3615 | Городской округ г. Ярославль, ул. 4-я Яковлевская, д. 19 | 2018 | кирпичный | 499,40 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 3616 | Городской округ г. Ярославль, ул. 4-я Яковлевская, д. 34 | 2020 | кирпичный | 1532,20 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3617 | Городской округ г. Ярославль, ул. 5-я Вокзальная, д. 16, корп. 2 | 2016 | кирпичный | 2197,20 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2041 - 2043 (2042) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3618 | Городской округ г. Ярославль, ул. 5-я Вокзальная, д. 16/23 | 2018 | кирпичный | 3862,13 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2041 - 2043 (2043) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3619 | Городской округ г. Ярославль, ул. 5-я Вокзальная, д. 18 | 2019 | кирпичный | 2840,40 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 (2044) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3620 | Городской округ г. Ярославль, ул. 5-я Портовая, д. 4 | 2015 | кирпичный | 6453,70 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2040) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3621 | Городской округ г. Ярославль, ул. 5-я Яковлевская, д. 17б | 2019 | другой тип | 7024,20 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2044) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3622 | Городской округ г. Ярославль, ул. 6-я Железнодорожная, д. 9а | 2022 | другой тип | 5737,80 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 2041 - 2043 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2047 - 2049 (2047) (Л) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 3623 | Городской округ г. Ярославль, ул. 8 Марта, д. 11, корп. 3 | 2013 | кирпичный | 8995,70 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2038) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3624 | Городской округ г. Ярославль, ул. 8 Марта, д. 17а | 2016 | другой тип | 9257,90 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2041 - 2043 (2041) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3625 | Городской округ г. Ярославль, ул. 8 Марта, д. 18 | 2014 | кирпичный | 6436,06 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2038 - 2040 (2040) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3626 | Городской округ г. Ярославль, ул. 8 Марта, д. 18, корп. 2 | 2014 | кирпичный | 5770,70 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2039) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3627 | Городской округ г. Ярославль, ул. 8 Марта, д. 26 | 2016 | кирпичный | 3315,20 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2041 - 2043 (2042) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3628 | Городской округ г. Ярославль, ул. 8 Марта, д. 3, корп. 2 | 2014 | кирпичный | 5279,10 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2038 - 2040 (2039) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3629 | Городской округ г. Ярославль, ул. 8 Марта, д. 3, корп. 3 | 2014 | кирпичный | 5269,80 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2038 - 2040 (2039) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3630 | Городской округ г. Ярославль, ул. 9-я Парковая, д. 16 | 2015 | кирпичный | 1226,64 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 3631 | Городской округ г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 9/1 | 2017 | кирпичный | 3109,40 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2042) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3632 | Городской округ г. Ярославль, ул. Академика Колмогорова, д. 11 | 2014 | кирпичный | 11308,30 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2039) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3633 | Городской округ г. Ярославль, ул. Академика Колмогорова, д. 11, корп. 2 | 2015 | кирпичный | 4107,70 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2040) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3634 | Городской округ г. Ярославль, ул. Академика Колмогорова, д. 13, корп. 3 | 2017 | кирпичный | 11146,70 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2042) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3635 | Городской округ г. Ярославль, ул. Академика Колмогорова, д. 15, корп. 3 | 2016 | кирпичный | 4339,90 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2041) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3636 | Городской округ г. Ярославль, ул. Академика Колмогорова, д. 22 | 2019 | другой тип | 22477,50 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 (2044) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3637 | Городской округ г. Ярославль, ул. Академика Колмогорова, д. 24 | 2018 | монолит | 9232,10 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 (2043) (Л) | 2038 - 2040 | 0 |
| 3638 | Городской округ г. Ярославль, ул. Академика Колмогорова, д. 24, корп. 2 | 2018 | монолит | 13469,80 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 (2043) (Л) | 2038 - 2040 | 0 |
| 3639 | Городской округ г. Ярославль, ул. Академика Колмогорова, д. 5 | 2015 | панельный | 8208,10 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2040) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3640 | Городской округ г. Ярославль, ул. Академика Колмогорова, д. 7 | 2016 | кирпичный | 8871,90 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2041) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3641 | Городской округ г. Ярославль, ул. Александра Додонова, д. 2 | 2020 | кирпичный | 3143,90 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3642 | Городской округ г. Ярославль, ул. Александра Додонова, д. 2, корп. 2 | 2020 | кирпичный | 2808,30 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3643 | Городской округ г. Ярославль, ул. Александра Додонова, д. 2, корп. 3 | 2020 | кирпичный | 2654,70 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3644 | Городской округ г. Ярославль, ул. Александра Додонова, д. 2, корп. 4 | 2020 | кирпичный | 4116,30 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3645 | Городской округ г. Ярославль, ул. Александра Додонова, д. 2, корп. 5 | 2019 | кирпичный | 2620,50 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3646 | Городской округ г. Ярославль, ул. Александра Додонова, д. 2, корп. 6 | 2019 | кирпичный | 2108,30 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3647 | Городской округ г. Ярославль, ул. Александра Додонова, д. 2, корп. 7 | 2019 | кирпичный | 4578,20 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3648 | Городской округ г. Ярославль, ул. Александра Додонова, д. 4 | 2023 | кирпичный | 4123,70 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 3649 | Городской округ г. Ярославль, ул. Александра Додонова, д. 4, корп. 2 | 2022 | кирпичный | 3879,80 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 3650 | Городской округ г. Ярославль, ул. Александра Додонова, д. 4, корп. 3 | 2022 | кирпичный | 1946,10 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 3651 | Городской округ г. Ярославль, ул. Александра Додонова, д. 4, корп. 4 | 2023 | кирпичный | 3143,70 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 3652 | Городской округ г. Ярославль, ул. Александра Додонова, д. 4, корп. 5 | 2021 | кирпичный | 2803,20 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 0 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 3653 | Городской округ г. Ярославль, ул. Александра Додонова, д. 4, корп. 6 | 2021 | кирпичный | 1947,00 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 0 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 3654 | Городской округ г. Ярославль, ул. Александра Додонова, д. 4, корп. 7 | 2021 | кирпичный | 4115,70 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 0 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 3655 | Городской округ г. Ярославль, ул. Александра Додонова, д. 6, корп. 5 | 2021 | кирпичный | 2803,20 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 0 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 3656 | Городской округ г. Ярославль, ул. Александра Додонова, д. 6, корп. 6 | 2021 | кирпичный | 1945,90 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 0 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 3657 | Городской округ г. Ярославль, ул. Александра Додонова, д. 6, корп. 7 | 2021 | кирпичный | 4117,50 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 0 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 3658 | Городской округ г. Ярославль, ул. Антипина, д. 3 | 2018 | кирпичный | 762,40 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3659 | Городской округ г. Ярославль, ул. Бабича, д. 10/22 | 2015 | кирпичный | 10330,60 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 (2040) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3660 | Городской округ г. Ярославль, ул. Бабича, д. 10а | 2017 | монолит | 31863,20 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 (2042) (Л) | 2038 - 2040 | 0 |
| 3661 | Городской округ г. Ярославль, ул. Бабича, д. 8, корп. 2 | 2015 | кирпичный | 7401,10 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2040) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3662 | Городской округ г. Ярославль, ул. Балтийская, д. 10 | 2017 | другой тип | 1748,50 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3663 | Городской округ г. Ярославль, ул. Балтийская, д. 22 | 2014 | другой тип | 674,90 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3664 | Городской округ г. Ярославль, ул. Балтийская, д. 3 | 2017 | кирпичный | 8838,00 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2041 - 2043 (2042) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3665 | Городской округ г. Ярославль, ул. Батова, д. 10, корп. 2 | 2019 | кирпичный | 5853,30 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 (2044) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3666 | Городской округ г. Ярославль, ул. Батова, д. 3, корп. 4 | 2017 | панельный | 11218,10 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2042) (Л) | 2038 - 2040 | 0 |
| 3667 | Городской округ г. Ярославль, ул. Батова, д. 6 | 2023 | кирпичный | 10721,10 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 2041 - 2043 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2047 - 2049 (2048) (Л) | 2041 - 2043 | 0 |
| 3668 | Городской округ г. Ярославль, ул. Белинского, д. 5 | 2014 | другой тип | 3213,80 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2040) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3669 | Городской округ г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 33, корп. 3 | 2016 | кирпичный | 12108,50 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2043) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3670 | Городской округ г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 48/5 | 2016 | кирпичный | 19481,50 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 (2041) (Л) | 2038 - 2040 | 0 |
| 3671 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Донская, д. 10 | 2022 | другой тип | 3185,60 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2047 - 2049 (2047) (Л) | 0 | 2041 - 2043 |
| 3672 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Донская, д. 15 | 2015 | кирпичный | 15752,60 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2040) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3673 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Донская, д. 19 | 2017 | кирпичный | 3363,30 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3674 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Донская, д. 19, корп. 2 | 2017 | кирпичный | 517,90 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3675 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Луговая, д. 34 | 2015 | кирпичный | 982,20 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3676 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Луговая, д. 36 | 2016 | кирпичный | 982,80 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3677 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Луговая, д. 38 | 2017 | кирпичный | 990,40 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3678 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 108 | 2020 | кирпичный | 32997,10 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2050 - 2052 | 2038 - 2040 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2044 - 2046 (2045) (Л) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 3679 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Техническая, д. 11 | 2016 | панельный | 11631,00 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2042) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3680 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Техническая, д. 13 | 2016 | панельный | 11633,10 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2042) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3681 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Техническая, д. 15 | 2019 | панельный | 17153,90 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2044) (Л) | 2038 - 2040 | 0 |
| 3682 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 11 | 2016 | кирпичный | 3561,30 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3683 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 45 | 2016 | кирпичный | 4203,90 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3684 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 5 | 2017 | кирпичный | 752,00 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 3685 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 8 | 2015 | другой тип | 3319,40 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3686 | Городской округ г. Ярославль, ул. Брагинская, д. 3 | 2015 | кирпичный | 4475,90 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2041) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3687 | Городской округ г. Ярославль, ул. Варакина, д. 7 | 2016 | кирпичный | 1192,98 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3688 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ветеранов, д. 36 | 2015 | кирпичный | 11663,40 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2040) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3689 | Городской округ г. Ярославль, ул. Вишняки, д. 2 | 2022 | кирпичный | 2043,97 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 3690 | Городской округ г. Ярославль, ул. Вишняки, д. 5, корп. 2 | 2018 | кирпичный | 6953,80 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 (2043) (Л) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 3691 | Городской округ г. Ярославль, ул. Вишняки, д. 7 | 2017 | кирпичный | 3800,30 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2042) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3692 | Городской округ г. Ярославль, ул. Генерала Маргелова, д. 4 | 2022 | кирпичный | 4209,90 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2047 - 2049 (2047) (Л) | 2041 - 2043 | 0 |
| 3693 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гончарова, д. 28 | 2019 | другой тип | 3466,50 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2044) (Л) | 2038 - 2040 | 0 |
| 3694 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гончарова, д. 30 | 2015 | кирпичный | 5552,50 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2040) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3695 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гончарова, д. 32 | 2016 | кирпичный | 2537,10 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2041) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3696 | Городской округ г. Ярославль, ул. Городищенская, д. 44, корп. 2 | 2019 | кирпичный | 6382,00 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2044) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3697 | Городской округ г. Ярославль, ул. Городской Вал, д. 15, корп. 1 | 2023 | монолит | 26369,30 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 2041 - 2043 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2047 - 2049 (2048) (Л) | 2041 - 2043 | 0 |
| 3698 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гражданская, д. 6 | 2015 | кирпичный | 13285,50 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2040) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3699 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гражданская, д. 6а | 2020 | кирпичный | 1321,80 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3700 | Городской округ г. Ярославль, ул. Гудованцева, д. 1а | 2022 | кирпичный | 1701,50 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3701 | Городской округ г. Ярославль, ул. Деревня Старое Брагино, д. 21в | 2016 | кирпичный | 1816,60 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3702 | Городской округ г. Ярославль, ул. Деревня Старое Брагино, д. 33 | 2017 | кирпичный | 3397,60 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3703 | Городской округ г. Ярославль, ул. Деревня Старое Брагино, д. 35 | 2016 | кирпичный | 4051,50 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3704 | Городской округ г. Ярославль, ул. Деревня Старое Брагино, д. 39 | 2018 | кирпичный | 4177,20 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3705 | Городской округ г. Ярославль, ул. Деревня Старое Брагино, д. 41 | 2017 | кирпичный | 1577,50 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3706 | Городской округ г. Ярославль, ул. Доронина, д. 10 | 2015 | кирпичный | 13409,50 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 (2040) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3707 | Городской округ г. Ярославль, ул. Доронина, д. 12 | 2014 | кирпичный | 13125,30 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2039) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3708 | Городской округ г. Ярославль, ул. Дядьковская, д. 1а | 2015 | панельный | 1447,80 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2040) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3709 | Городской округ г. Ярославль, ул. Дядьковская, д. 3 | 2014 | панельный | 7130,50 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2038) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3710 | Городской округ г. Ярославль, ул. Дядьковская, д. 3а | 2015 | панельный | 2349,80 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2040) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3711 | Городской округ г. Ярославль, ул. Дядьковская, д. 48 | 2017 | панельный | 6108,60 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2042) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3712 | Городской округ г. Ярославль, ул. Дядьковская, д. 50, корп. 2 | 2017 | панельный | 3983,70 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2042) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3713 | Городской округ г. Ярославль, ул. Дядьковская, д. 52 | 2018 | панельный | 6264,50 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 (2043) (Л) | 2038 - 2040 | 0 |
| 3714 | Городской округ г. Ярославль, ул. Дядьковская, д. 6 | 2020 | кирпичный | 7302,00 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2045) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3715 | Городской округ г. Ярославль, ул. Дядьковская, д. 8 | 2021 | кирпичный | 4744,00 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2046) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3716 | Городской округ г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д. 26б | 2020 | монолит | 17151,90 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2045) (Л) | 2038 - 2040 | 0 |
| 3717 | Городской округ г. Ярославль, ул. Житейская, д. 11 | 2014 | кирпичный | 1969,80 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3718 | Городской округ г. Ярославль, ул. Житейская, д. 13 | 2014 | кирпичный | 1656,20 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3719 | Городской округ г. Ярославль, ул. Житейская, д. 15 | 2014 | кирпичный | 2023,50 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3720 | Городской округ г. Ярославль, ул. Житейская, д. 3 | 2015 | другой тип | 1480,70 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3721 | Городской округ г. Ярославль, ул. Житейская, д. 4 | 2015 | другой тип | 1164,90 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3722 | Городской округ г. Ярославль, ул. Житейская, д. 7 | 2017 | кирпичный | 2720,20 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3723 | Городской округ г. Ярославль, ул. Житейская, д. 9 | 2016 | другой тип | 1040,90 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3724 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 17 | 2020 | кирпичный | 3102,60 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2045) (Л) | 2038 - 2040 | 0 |
| 3725 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 17б | 2020 | кирпичный | 6875,20 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2045) (Л) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 3726 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 18а | 2016 | кирпичный | 3097,90 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2042) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3727 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 20а | 2016 | кирпичный | 3087,60 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2042) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3728 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 21а | 2019 | кирпичный | 10975,10 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2047 - 2049 | 2038 - 2040 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2044 - 2046 (2044) (Л) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 3729 | Городской округ г. Ярославль, ул. Жукова, д. 5 | 2016 | кирпичный | 4158,70 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2042) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3730 | Городской округ г. Ярославль, ул. Закгейма, д. 2, корп. 2 | 2018 | кирпичный | 6544,40 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 (2043) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3731 | Городской округ г. Ярославль, ул. Залесская, д. 8, корп. 3 | 2014 | кирпичный | 919,50 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3732 | Городской округ г. Ярославль, ул. Звездная, д. 3, корп. 4 | 2014 | монолит | 7534,30 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2040) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3733 | Городской округ г. Ярославль, ул. Здоровья, д. 16 | 2015 | другой тип | 2948,50 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3734 | Городской округ г. Ярославль, ул. Здоровья, д. 18 | 2016 | другой тип | 2084,90 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3735 | Городской округ г. Ярославль, ул. Зеленцовская, д. 27/46 | 2021 | кирпичный | 1333,60 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3736 | Городской округ г. Ярославль, ул. Зелинского, д. 15, корп. 2 | 2015 | другой тип | 7714,50 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2041 - 2043 (2042) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3737 | Городской округ г. Ярославль, ул. Златоустинская, д. 10 | 2014 | панельный | 2957,00 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2044 - 2046 | 0 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2032 - 2034 | 2053 - 2055 | 0 | 0 | 2032 - 2034 |
| 3738 | Городской округ г. Ярославль, ул. Златоустинская, д. 14, корп. 2 | 2017 | кирпичный | 8769,90 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2043) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3739 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ильинская, д. 15 | 2015 | кирпичный | 3480,30 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2041 - 2043 (2041) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3740 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ильинская, д. 19 | 2021 | кирпичный | 7280,20 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2046) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3741 | Городской округ г. Ярославль, ул. Институтская, д. 13 | 2022 | монолит | 23499,70 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 2041 - 2043 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2047 - 2049 (2047) (Л) | 2041 - 2043 | 0 |
| 3742 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кавказская, д. 15 | 2017 | кирпичный | 3229,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3743 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кавказская, д. 17 | 2015 | кирпичный | 1765,50 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3744 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кавказская, д. 17а | 2016 | кирпичный | 1770,20 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3745 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кавказская, д. 23 | 2014 | кирпичный | 5045,10 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2040) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3746 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кавказская, д. 23а | 2014 | кирпичный | 3571,20 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2040) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3747 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кавказская, д. 24 | 2017 | кирпичный | 2593,80 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3748 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кавказская, д. 28 | 2014 | кирпичный | 2108,10 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3749 | Городской округ г. Ярославль, ул. Калинина, д. 26 | 2023 | другой тип | 6714,50 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2047 - 2049 (2048) (Л) | 0 | 2041 - 2043 |
| 3750 | Городской округ г. Ярославль, ул. Калмыковых, д. 18 | 2015 | кирпичный | 3592,30 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2040) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3751 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 11/12 | 2017 | кирпичный | 10563,40 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2042) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3752 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 16 | 2014 | кирпичный | 5262,20 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2039) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3753 | Городской округ г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 6 | 2019 | кирпичный | 13242,30 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2044) (Л) | 2038 - 2040 | 0 |
| 3754 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кирпичная, д. 1е | 2016 | кирпичный | 239,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3755 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кирпичная, д. 1ж | 2016 | кирпичный | 238,60 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3756 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кирпичная, д. 1и | 2016 | кирпичный | 274,80 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3757 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кирпичная, д. 1к | 2016 | кирпичный | 239,30 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3758 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кирпичная, д. 1л | 2016 | кирпичный | 238,30 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3759 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кирпичная, д. 1м | 2016 | кирпичный | 273,10 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3760 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кирпичная, д. 26 | 2014 | другой тип | 716,50 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3761 | Городской округ г. Ярославль, ул. Клубная, д. 12 | 2013 | другой тип | 1173,30 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3762 | Городской округ г. Ярославль, ул. Клубная, д. 26 | 2014 | кирпичный | 2561,10 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3763 | Городской округ г. Ярославль, ул. Клубная, д. 27, корп. 2 | 2014 | кирпичный | 2684,50 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2039) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3764 | Городской округ г. Ярославль, ул. Клубная, д. 28а | 2019 | кирпичный | 4417,00 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2044) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3765 | Городской округ г. Ярославль, ул. Клубная, д. 56а | 2016 | кирпичный | 3698,90 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2041) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3766 | Городской округ г. Ярославль, ул. Короленко, д. 3, корп. 2 | 2016 | кирпичный | 7748,40 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2041) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3767 | Городской округ г. Ярославль, ул. Космонавтов, д. 4 | 2014 | кирпичный | 5823,10 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 3768 | Городской округ г. Ярославль, ул. Которосльная набережная, д. 57 | 2022 | монолит | 28892,90 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 2041 - 2043 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2047 - 2049 (2047) (Л) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 3769 | Городской округ г. Ярославль, ул. Крылова, д. 22 | 2022 | кирпичный | 6880,00 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 2041 - 2043 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2047 - 2049 (2047) (Л) | 0 | 2041 - 2043 |
| 3770 | Городской округ г. Ярославль, ул. Кудрявцева, д. 9 | 2015 | кирпичный | 22478,00 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2040) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3771 | Городской округ г. Ярославль, ул. Куропаткова, д. 59а | 2016 | кирпичный | 256,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3772 | Городской округ г. Ярославль, ул. Куропаткова, д. 59б | 2016 | кирпичный | 279,40 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3773 | Городской округ г. Ярославль, ул. Куропаткова, д. 59в | 2016 | кирпичный | 281,10 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3774 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лескова, д. 21 | 2014 | кирпичный | 8863,30 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2039) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3775 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лескова, д. 36 | 2018 | монолит | 11531,30 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 (2043) (Л) | 2038 - 2040 | 0 |
| 3776 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лескова, д. 36б | 2021 | монолит | 10721,60 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2046) (Л) | 2038 - 2040 | 0 |
| 3777 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лескова, д. 38 | 2022 | кирпичный | 12420,10 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 2041 - 2043 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2047 - 2049 (2047) (Л) | 2041 - 2043 | 0 |
| 3778 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лескова, д. 40 | 2021 | кирпичный | 10726,40 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 (2046) (Л) | 2038 - 2040 | 0 |
| 3779 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лескова, д. 42 | 2023 | кирпичный | 14191,20 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 2041 - 2043 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2047 - 2049 (2048) (Л) | 2041 - 2043 | 0 |
| 3780 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лескова, д. 44 | 2023 | кирпичный | 13163,50 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 2041 - 2043 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2047 - 2049 (2048) (Л) | 2041 - 2043 | 0 |
| 3781 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лесная, д. 22 | 2017 | кирпичный | 508,70 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3782 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лесная, д. 3 | 2016 | кирпичный | 1998,20 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3783 | Городской округ г. Ярославль, ул. Летная, д. 10 | 2020 | кирпичный | 8893,00 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2045) (Л) | 2038 - 2040 | 0 |
| 3784 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лизы Чайкиной, д. 7 | 2016 | кирпичный | 27938,10 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2041) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3785 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лисицына, д. 57 | 2019 | монолит | 36481,80 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2044) (Л) | 2038 - 2040 | 0 |
| 3786 | Городской округ г. Ярославль, ул. Майорова, д. 4а | 2019 | кирпичный | 4754,40 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2044) (Л) | 2038 - 2040 | 0 |
| 3787 | Городской округ г. Ярославль, ул. Маланова, д. 29 | 2019 | кирпичный | 6733,60 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2044) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3788 | Городской округ г. Ярославль, ул. Маланова, д. 29, корп. 2 | 2018 | кирпичный | 7146,40 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 (2043) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3789 | Городской округ г. Ярославль, ул. Малая Московская, д. 4 | 2017 | кирпичный | 1531,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3790 | Городской округ г. Ярославль, ул. Малая Норская, д. 3 | 2022 | кирпичный | 2979,70 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2047 - 2049 (2047) (Л) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 3791 | Городской округ г. Ярославль, ул. Малая Пролетарская, д. 28/6 | 2015 | кирпичный | 1767,20 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3792 | Городской округ г. Ярославль, ул. Малая Пролетарская, д. 38а | 2017 | кирпичный | 2323,90 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3793 | Городской округ г. Ярославль, ул. Малая Пролетарская, д. 3а | 2019 | кирпичный | 2662,70 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3794 | Городской округ г. Ярославль, ул. Малая Пролетарская, д. 40 | 2020 | кирпичный | 4805,50 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3795 | Городской округ г. Ярославль, ул. Малая Пролетарская, д. 48 | 2014 | кирпичный | 422,90 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2044 - 2046 | 0 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 0 | 0 | 2032 - 2034 |
| 3796 | Городской округ г. Ярославль, ул. Малая Пролетарская, д. 48, корп. 2 | 2014 | кирпичный | 504,60 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2044 - 2046 | 0 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 0 | 0 | 2032 - 2034 |
| 3797 | Городской округ г. Ярославль, ул. Малая Пролетарская, д. 50 | 2013 | кирпичный | 408,80 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 0 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 0 | 0 | 2032 - 2034 |
| 3798 | Городской округ г. Ярославль, ул. Малая Пролетарская, д. 50, корп. 2 | 2013 | кирпичный | 514,80 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 0 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 0 | 0 | 2032 - 2034 |
| 3799 | Городской округ г. Ярославль, ул. Малая Пролетарская, д. 61 | 2017 | кирпичный | 1961,50 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3800 | Городской округ г. Ярославль, ул. Малая Пролетарская, д. 7 | 2020 | другой тип | 6174,20 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2045) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3801 | Городской округ г. Ярославль, ул. Мануфактурная, д. 28 | 2019 | кирпичный | 13082,90 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2045) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3802 | Городской округ г. Ярославль, ул. Мельничная, д. 43 | 2020 | другой тип | 4846,80 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2045) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3803 | Городской округ г. Ярославль, ул. Мельничная, д. 59 | 2016 | кирпичный | 1701,40 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2041 - 2043 (2042) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3804 | Городской округ г. Ярославль, ул. Мельничная, д. 61 | 2016 | кирпичный | 1039,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3805 | Городской округ г. Ярославль, ул. Мельничная, д. 63 | 2017 | кирпичный | 3803,90 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2042) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3806 | Городской округ г. Ярославль, ул. Мельничная, д. 63, корп. 2 | 2017 | кирпичный | 3433,80 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 (2042) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3807 | Городской округ г. Ярославль, ул. Мологская, д. 2, корп. 2 | 2020 | кирпичный | 2222,90 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3808 | Городской округ г. Ярославль, ул. Мологская, д. 2, корп. 3 | 2020 | кирпичный | 2299,80 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3809 | Городской округ г. Ярославль, ул. Мологская, д. 4 | 2020 | кирпичный | 4771,70 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3810 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нагорная, д. 10 | 2018 | кирпичный | 5571,60 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 (2043) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3811 | Городской округ г. Ярославль, ул. Наумова, д. 37/3, корп. 1 | 2021 | кирпичный | 580,20 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3812 | Городской округ г. Ярославль, ул. Наумова, д. 37/3, корп. 2 | 2021 | кирпичный | 695,80 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3813 | Городской округ г. Ярославль, ул. Наумова, д. 37/3, корп. 3 | 2021 | кирпичный | 357,30 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3814 | Городской округ г. Ярославль, ул. Наумова, д. 5 | 2021 | кирпичный | 5709,80 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3815 | Городской округ г. Ярославль, ул. Наумова, д. 59/6 | 2014 | кирпичный | 3281,80 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2040) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3816 | Городской округ г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 9, корп. 2 | 2018 | кирпичный | 2529,90 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2043) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3817 | Городской округ г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 22, корп. 2 | 2017 | кирпичный | 10063,50 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2042) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3818 | Городской округ г. Ярославль, ул. Новоселковская, д. 11 | 2019 | монолит | 15887,60 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 (2044) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3819 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 19 | 2019 | кирпичный | 7733,40 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2044) (Л) | 2038 - 2040 | 0 |
| 3820 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 31, корп. 2 | 2015 | кирпичный | 9562,80 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2041 - 2043 (2041) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3821 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 32, корп. 3 | 2021 | кирпичный | 5554,80 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2046) (Л) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 3822 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 9б | 2017 | кирпичный | 6449,80 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2041 - 2043 (2042) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3823 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 9в | 2018 | кирпичный | 6191,80 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 (2043) (Л) | 2038 - 2040 | 0 |
| 3824 | Городской округ г. Ярославль, ул. Овинная, д. 14 | 2021 | кирпичный | 626,10 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3825 | Городской округ г. Ярославль, ул. Овинная, д. 15 | 2022 | кирпичный | 1224,40 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3826 | Городской округ г. Ярославль, ул. Овинная, д. 16 | 2022 | кирпичный | 1138,60 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 2041 - 2043 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 3827 | Городской округ г. Ярославль, ул. Овинная, д. 24 | 2020 | кирпичный | 1584,80 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3828 | Городской округ г. Ярославль, ул. Овинная, д. 30 | 2016 | кирпичный | 4749,70 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3829 | Городской округ г. Ярославль, ул. Овинная, д. 32, корп. 2 | 2016 | другой тип | 4146,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3830 | Городской округ г. Ярославль, ул. Павлова, д. 5, корп. 2 | 2014 | кирпичный | 1812,70 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2040) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3831 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 17, корп. 2 | 2014 | кирпичный | 4324,90 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2044 - 2046 | 2032 - 2034 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2038 - 2040 (2039) (Л) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 3832 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 17, корп. 3 | 2014 | кирпичный | 4370,10 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2044 - 2046 | 2032 - 2034 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2038 - 2040 (2039) (Л) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 3833 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 3а | 2019 | кирпичный | 7840,40 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 (2045) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3834 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пашуковская, д. 4, корп. 2 | 2016 | кирпичный | 7690,90 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 (2041) (Л) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 3835 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пашуковская, д. 9, корп. 2 | 2016 | кирпичный | 17319,90 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2043) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3836 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пионерская, д. 12 | 2019 | кирпичный | 2690,70 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3837 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пирогова, д. 20а | 2014 | кирпичный | 4021,90 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2040) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3838 | Городской округ г. Ярославль, ул. Победы, д. 13, корп. 2 | 2017 | кирпичный | 1877,60 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2043) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3839 | Городской округ г. Ярославль, ул. Победы, д. 21а | 2017 | монолит | 13462,20 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2042) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3840 | Городской округ г. Ярославль, ул. Подбутырская, д. 3 | 2015 | кирпичный | 4429,85 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2038 - 2040 (2040) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3841 | Городской округ г. Ярославль, ул. Подбутырская, д. 5 | 2013 | кирпичный | 5461,40 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2038 - 2040 (2039) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3842 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ползунова, д. 4 | 2014 | кирпичный | 9224,90 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2040) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3843 | Городской округ г. Ярославль, ул. Полиграфическая, д. 23 | 2016 | кирпичный | 3236,00 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 | 2035 - 2037 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2041 - 2043 (2041) (Л) | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 3844 | Городской округ г. Ярославль, ул. Попова, д. 16 | 2017 | кирпичный | 4655,00 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2043) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3845 | Городской округ г. Ярославль, ул. Портовая набережная, д. 68 | 2019 | кирпичный | 1874,58 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3846 | Городской округ г. Ярославль, ул. Посохова, д. 20 | 2015 | кирпичный | 4271,00 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 (2040) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3847 | Городской округ г. Ярославль, ул. Посохова, д. 24 | 2017 | кирпичный | 3295,20 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2041 - 2043 (2043) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3848 | Городской округ г. Ярославль, ул. Преображенская, д. 1г | 2018 | кирпичный | 953,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2047 - 2049 | 0 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 0 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 3849 | Городской округ г. Ярославль, ул. Приозерная, д. 5 | 2018 | кирпичный | 3497,80 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2043) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3850 | Городской округ г. Ярославль, ул. Проектируемая, д. 1 | 2019 | кирпичный | 4627,40 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2044) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3851 | Городской округ г. Ярославль, ул. Радищева, д. 10/12 | 2016 | кирпичный | 10154,70 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2041) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3852 | Городской округ г. Ярославль, ул. Радищева, д. 35 | 2022 | кирпичный | 33564,20 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 2041 - 2043 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2047 - 2049 (2047) (Л) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 3853 | Городской округ г. Ярославль, ул. Радищева, д. 7 | 2018 | кирпичный | 4066,70 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2043) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3854 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ранняя, д. 7а | 2018 | кирпичный | 4961,10 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 (2043) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3855 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 51, корп. 3 | 2014 | кирпичный | 5280,50 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2039) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3856 | Городской округ г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 6 | 2014 | кирпичный | 8546,60 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2039) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3857 | Городской округ г. Ярославль, ул. Родниковая, д. 11 | 2019 | монолит | 6771,81 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2044) (Л) | 2038 - 2040 | 0 |
| 3858 | Городской округ г. Ярославль, ул. Романовская, д. 1, корп. 2 | 2017 | кирпичный | 1492,10 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3859 | Городской округ г. Ярославль, ул. Романовская, д. 1, корп. 3 | 2017 | кирпичный | 1495,50 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3860 | Городской округ г. Ярославль, ул. Романовская, д. 10 | 2015 | кирпичный | 2136,70 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3861 | Городской округ г. Ярославль, ул. Романовская, д. 10, корп. 2 | 2015 | кирпичный | 2223,60 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3862 | Городской округ г. Ярославль, ул. Романовская, д. 11 | 2017 | кирпичный | 3280,40 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3863 | Городской округ г. Ярославль, ул. Романовская, д. 12 | 2015 | кирпичный | 3432,10 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3864 | Городской округ г. Ярославль, ул. Романовская, д. 13 | 2016 | кирпичный | 2227,60 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3865 | Городской округ г. Ярославль, ул. Романовская, д. 13, корп. 2 | 2016 | кирпичный | 1436,90 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 | 0 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 3866 | Городской округ г. Ярославль, ул. Романовская, д. 14 | 2015 | кирпичный | 1519,60 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 | 0 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 3867 | Городской округ г. Ярославль, ул. Романовская, д. 14, корп. 2 | 2015 | кирпичный | 2230,80 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 | 0 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 3868 | Городской округ г. Ярославль, ул. Романовская, д. 15 | 2016 | кирпичный | 1881,50 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 | 0 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 3869 | Городской округ г. Ярославль, ул. Романовская, д. 16 | 2015 | кирпичный | 3314,60 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 | 0 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 3870 | Городской округ г. Ярославль, ул. Романовская, д. 2 | 2015 | кирпичный | 1292,90 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3871 | Городской округ г. Ярославль, ул. Романовская, д. 2, корп. 2 | 2015 | кирпичный | 1491,70 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3872 | Городской округ г. Ярославль, ул. Романовская, д. 3 | 2017 | кирпичный | 3293,40 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3873 | Городской округ г. Ярославль, ул. Романовская, д. 4 | 2015 | кирпичный | 1879,60 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 | 0 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 3874 | Городской округ г. Ярославль, ул. Романовская, д. 5 | 2016 | кирпичный | 2206,70 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3875 | Городской округ г. Ярославль, ул. Романовская, д. 5, корп. 2 | 2017 | кирпичный | 1480,10 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3876 | Городской округ г. Ярославль, ул. Романовская, д. 6 | 2014 | кирпичный | 1114,00 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3877 | Городской округ г. Ярославль, ул. Романовская, д. 6, корп. 2 | 2014 | кирпичный | 1676,90 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3878 | Городской округ г. Ярославль, ул. Романовская, д. 7 | 2016 | кирпичный | 2978,40 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3879 | Городской округ г. Ярославль, ул. Романовская, д. 8 | 2014 | кирпичный | 2424,50 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3880 | Городской округ г. Ярославль, ул. Романовская, д. 9 | 2017 | кирпичный | 1838,90 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3881 | Городской округ г. Ярославль, ул. Романовская, д. 9, корп. 2 | 2017 | кирпичный | 1403,60 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3882 | Городской округ г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 36/48 | 2014 | кирпичный | 5119,60 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3883 | Городской округ г. Ярославль, ул. Саукова, д. 10 | 2017 | кирпичный | 8947,80 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2041) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3884 | Городской округ г. Ярославль, ул. Светлая, д. 1, корп. 2 | 2014 | панельный | 8572,00 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 (2039) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3885 | Городской округ г. Ярославль, ул. Светлая, д. 54 | 2015 | кирпичный | 988,00 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3886 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свободы, д. 60в | 2017 | монолит | 10388,60 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2042) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3887 | Городской округ г. Ярославль, ул. Свободы, д. 62, корп. 2 | 2016 | монолит | 6126,20 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2042) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3888 | Городской округ г. Ярославль, ул. Слепнева, д. 13 | 2016 | кирпичный | 4604,10 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 (2041) (Л) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 3889 | Городской округ г. Ярославль, ул. Слепнева, д. 13, корп. 1 | 2015 | кирпичный | 1212,10 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2041) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3890 | Городской округ г. Ярославль, ул. Слепнева, д. 15, корп. 1 | 2014 | кирпичный | 1519,40 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2039) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3891 | Городской округ г. Ярославль, ул. Слепнева, д. 15, корп. 2 | 2014 | кирпичный | 1674,90 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2039) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3892 | Городской округ г. Ярославль, ул. Слепнева, д. 17, корп. 1 | 2014 | кирпичный | 1512,50 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2039) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3893 | Городской округ г. Ярославль, ул. Слепнева, д. 17, корп. 2 | 2014 | кирпичный | 1657,70 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2039) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3894 | Городской округ г. Ярославль, ул. Слепнева, д. 4 | 2022 | другой тип | 9043,10 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 2041 - 2043 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2047 - 2049 (2047) (Л) | 2041 - 2043 | 0 |
| 3895 | Городской округ г. Ярославль, ул. Слепнева, д. 4а | 2021 | кирпичный | 3614,40 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2046) (Л) | 2038 - 2040 | 0 |
| 3896 | Городской округ г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, корп. 2 | 2015 | монолит | 5347,20 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2040) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3897 | Городской округ г. Ярославль, ул. Совхозная, д. 14 | 2021 | кирпичный | 9884,10 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2046) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3898 | Городской округ г. Ярославль, ул. Солнечная, д. 44а | 2017 | кирпичный | 667,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3899 | Городской округ г. Ярославль, ул. Соловьева, д. 11 | 2023 | кирпичный | 4281,70 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 3900 | Городской округ г. Ярославль, ул. Сосновая, д. 3, корп. 3 | 2017 | кирпичный | 9319,60 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2042) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 3901 | Городской округ г. Ярославль, ул. Союзная, д. 101 | 2018 | кирпичный | 2966,60 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 3902 | Городской округ г. Ярославль, ул. Спасская, д. 2 | 2016 | монолит | 10072,00 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2043) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3903 | Городской округ г. Ярославль, ул. Спасская, д. 3 | 2022 | другой тип | 7403,40 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2047 - 2049 (2047) (Л) | 0 | 2041 - 2043 |
| 3904 | Городской округ г. Ярославль, ул. Стачек, д. 25 | 2017 | кирпичный | 1167,20 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3905 | Городской округ г. Ярославль, ул. Стачек, д. 27 | 2020 | кирпичный | 1020,00 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3906 | Городской округ г. Ярославль, ул. Стачек, д. 38 | 2015 | кирпичный | 2305,00 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3907 | Городской округ г. Ярославль, ул. Стачек, д. 43 | 2021 | кирпичный | 1186,20 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3908 | Городской округ г. Ярославль, ул. Стопани, д. 46, корп. 2 | 2017 | кирпичный | 3090,30 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3909 | Городской округ г. Ярославль, ул. Стопани, д. 52 | 2014 | кирпичный | 2920,50 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3910 | Городской округ г. Ярославль, ул. Стопани, д. 52, корп. 2 | 2014 | кирпичный | 2615,30 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3911 | Городской округ г. Ярославль, ул. Стопани, д. 54 | 2015 | кирпичный | 3398,50 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3912 | Городской округ г. Ярославль, ул. Стопани, д. 54, корп. 2 | 2015 | кирпичный | 2112,50 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3913 | Городской округ г. Ярославль, ул. Строителей, д. 16, корп. 3 | 2015 | кирпичный | 16478,20 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2041) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3914 | Городской округ г. Ярославль, ул. Строителей, д. 25, корп. 1 | 2023 | кирпичный | 8657,00 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 2041 - 2043 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2047 - 2049 (2048) (Л) | 2041 - 2043 | 0 |
| 3915 | Городской округ г. Ярославль, ул. Строителей, д. 25, корп. 2 | 2023 | кирпичный | 8655,00 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 2041 - 2043 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2047 - 2049 (2048) (Л) | 2041 - 2043 | 0 |
| 3916 | Городской округ г. Ярославль, ул. Суворовская, д. 32 | 2020 | кирпичный | 3041,90 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3917 | Городской округ г. Ярославль, ул. Суздальская, д. 89, корп. 2 | 2017 | кирпичный | 4765,60 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2043) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3918 | Городской округ г. Ярославль, ул. Талалихина, д. 8 | 2016 | кирпичный | 1661,90 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3919 | Городской округ г. Ярославль, ул. Талалихина, д. 8, корп. 2 | 2016 | кирпичный | 1663,40 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3920 | Городской округ г. Ярославль, ул. Талалихина, д. 8, корп. 3 | 2016 | кирпичный | 1557,90 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3921 | Городской округ г. Ярославль, ул. Талалихина, д. 8, корп. 4 | 2015 | монолит | 1701,40 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3922 | Городской округ г. Ярославль, ул. Тверицкая набережная, д. 103а | 2014 | кирпичный | 1306,40 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 3923 | Городской округ г. Ярославль, ул. Тверицкая набережная, д. 64 | 2019 | кирпичный | 2046,90 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 3924 | Городской округ г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 34а | 2016 | монолит | 9982,80 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2042) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3925 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 19 | 2020 | монолит | 16519,00 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2045) (Л) | 2038 - 2040 | 0 |
| 3926 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 19а | 2020 | монолит | 7315,80 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2045) (Л) | 2038 - 2040 | 0 |
| 3927 | Городской округ г. Ярославль, ул. Угличская, д. 66а | 2016 | монолит | 16411,70 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 | 2035 - 2037 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2041 - 2043 (2041) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3928 | Городской округ г. Ярославль, ул. Урочская, д. 22 | 2017 | кирпичный | 1414,70 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3929 | Городской округ г. Ярославль, ул. Фабричная, д. 3 | 2023 | кирпичный | 1377,00 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 3930 | Городской округ г. Ярославль, ул. Флотская, д. 6а | 2015 | кирпичный | 1169,50 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 | 2035 - 2037 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 3931 | Городской округ г. Ярославль, ул. Халтурина, д. 4/16 | 2017 | другой тип | 1039,80 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 3932 | Городской округ г. Ярославль, ул. Хуторская, д. 12 | 2022 | кирпичный | 4321,20 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 3933 | Городской округ г. Ярославль, ул. Хуторская, д. 14 | 2022 | кирпичный | 4618,80 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 3934 | Городской округ г. Ярославль, ул. Хуторская, д. 2 | 2015 | кирпичный | 2450,00 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3935 | Городской округ г. Ярославль, ул. Хуторская, д. 4 | 2017 | кирпичный | 2269,30 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3936 | Городской округ г. Ярославль, ул. Центральная, д. 60 | 2017 | другой тип | 921,10 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2047 - 2049 | 0 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 3937 | Городской округ г. Ярославль, ул. Циолковского, д. 11/20 | 2017 | кирпичный | 1396,20 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3938 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чернопрудная, д. 15 | 2021 | кирпичный | 20810,30 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2046) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3939 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чернопрудная, д. 17/1 | 2017 | монолит | 23331,60 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2041) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3940 | Городской округ г. Ярославль, ул. Чернопрудная, д. 37 | 2020 | кирпичный | 6738,10 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2045) (Л) | 2038 - 2040 | 0 |
| 3941 | Городской округ г. Ярославль, ул. Штрауса, д. 32 | 2016 | другой тип | 3242,70 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 (2041) (Л) | 2038 - 2040 | 0 |
| 3942 | Городской округ г. Ярославль, ул. Штрауса, д. 34 | 2018 | кирпичный | 7742,50 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2043) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3943 | Городской округ г. Ярославль, ул. Щорса, д. 5 | 2017 | кирпичный | 23667,90 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2041 - 2043 (2043) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3944 | Городской округ г. Ярославль, ул. Щорса, д. 8 | 2023 | кирпичный | 9043,10 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 2041 - 2043 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2047 - 2049 (2048) (Л) | 2041 - 2043 | 0 |
| 3945 | Городской округ г. Ярославль, ул. Яковлевская, д. 22 | 2014 | кирпичный | 10196,80 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2038 - 2040 (2040) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 3946 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ямская, д. 6 | 2015 | кирпичный | 2949,30 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2041) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 3947 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ярославская, д. 153, корп. 2 | 2016 | монолит | 7592,20 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2041) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3948 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ярославская, д. 157 | 2018 | кирпичный | 780,70 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2047 - 2049 | 2038 - 2040 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3949 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ярославская, д. 159 | 2014 | другой тип | 356,20 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3950 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ярославская, д. 159, корп. 2 | 2014 | другой тип | 355,70 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3951 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ярославская, д. 161 | 2016 | другой тип | 362,70 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3952 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ярославская, д. 161, корп. 2 | 2016 | другой тип | 363,20 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3953 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ярославская, д. 161, корп. 3 | 2016 | кирпичный | 539,10 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3954 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ярославская, д. 163 | 2013 | другой тип | 269,80 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3955 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ярославская, д. 163, корп. 2 | 2013 | другой тип | 271,20 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3956 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ярославская, д. 165 | 2014 | другой тип | 320,90 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 3957 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ярославская, д. 165, корп. 2 | 2014 | другой тип | 320,90 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 3958 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ярославская, д. 167 | 2014 | другой тип | 274,00 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3959 | Городской округ г. Ярославль, ул. Ярославская, д. 167, корп. 2 | 2014 | кирпичный | 273,20 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3960 | Городской округ г. Ярославль, пер. 4-й Норский, д. 1 | 2014 | кирпичный | 5446,00 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2044 - 2046 | 2032 - 2034 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2038 - 2040 (2039) (Л) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 3961 | Городской округ г. Ярославль, пр. 2-й Брагинский, д. 4 | 2013 | кирпичный | 5764,40 | 0.0000 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2038 - 2040 (2038) (Л) | 2032 - 2034 | 0 |
| 3962 | Городской округ г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 27, корп. 2 | 2014 | кирпичный | 12704,20 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2044 - 2046 | 2032 - 2034 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2038 - 2040 (2039) (Л) | 2032 - 2034 | 0 |
| 3963 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 15 | 2021 | кирпичный | 8643,50 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 2041 - 2043 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2044 - 2046 (2046) (Л) | 2041 - 2043 | 0 |
| 3964 | Городской округ г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 17 | 2023 | кирпичный | 9138,30 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 2041 - 2043 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2047 - 2049 (2048) (Л) | 2041 - 2043 | 0 |
| 3965 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 109 | 2014 | кирпичный | 11156,60 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2044 - 2046 | 2032 - 2034 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 3966 | Городской округ г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 99 | 2015 | кирпичный | 3835,00 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 | 2035 - 2037 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2038 - 2040 (2040) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3967 | Городской округ г. Ярославль, ул. 4-я Яковлевская, д. 17 | 2018 | кирпичный | 1585,20 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2047 - 2049 | 0 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3968 | Городской округ г. Ярославль, ул. Александра Додонова, д. 6 | 2023 | кирпичный | 3145,30 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 3969 | Городской округ г. Ярославль, ул. Александра Додонова, д. 6, корп. 2 | 2023 | кирпичный | 2800,00 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 3970 | Городской округ г. Ярославль, ул. Александра Додонова, д. 6, корп. 3 | 2023 | кирпичный | 1942,20 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 3971 | Городской округ г. Ярославль, ул. Александра Додонова, д. 6, корп. 4 | 2023 | кирпичный | 4105,40 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 3972 | Городской округ г. Ярославль, ул. Александра Додонова, д. 8 | 2024 | кирпичный | 3143,80 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2044 - 2046 |
| 3973 | Городской округ г. Ярославль, ул. Александра Додонова, д. 8, корп. 2 | 2024 | кирпичный | 1526,40 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2044 - 2046 |
| 3974 | Городской округ г. Ярославль, ул. Александра Додонова, д. 8, корп. 3 | 2024 | кирпичный | 1937,30 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2044 - 2046 |
| 3975 | Городской округ г. Ярославль, ул. Александра Додонова, д. 8, корп. 4 | 2024 | кирпичный | 4100,00 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2044 - 2046 |
| 3976 | Городской округ г. Ярославль, ул. Бабича, д. 2 | 2015 | кирпичный | 3732,20 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 | 2035 - 2037 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2038 - 2040 (2040) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3977 | Городской округ г. Ярославль, ул. Бабича, д. 3а | 2017 | кирпичный | 5394,00 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2047 - 2049 | 2035 - 2037 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2041 - 2043 (2042) (Л) | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 3978 | Городской округ г. Ярославль, ул. Большая Норская, д. 15 | 2017 | кирпичный | 4847,97 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2047 - 2049 | 2035 - 2037 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2041 - 2043 (2042) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3979 | Городской округ г. Ярославль, ул. Брагинская, д. 22 | 2014 | кирпичный | 4844,30 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2044 - 2046 | 2032 - 2034 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2038 - 2040 (2039) (Л) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 3980 | Городской округ г. Ярославль, ул. Брагинская, д. 22а | 2016 | кирпичный | 5785,30 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 | 2035 - 2037 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2041 - 2043 (2041) (Л) | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 3981 | Городской округ г. Ярославль, ул. Брагинская, д. 24 | 2015 | кирпичный | 4860,80 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 | 2035 - 2037 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2038 - 2040 (2040) (Л) | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 3982 | Городской округ г. Ярославль, ул. Вишняки, д. 9/1 | 2015 | кирпичный | 5490,40 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 | 2035 - 2037 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2038 - 2040 (2040) (Л) | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 3983 | Городской округ г. Ярославль, ул. Деревня Старое Брагино, д. 21а | 2020 | кирпичный | 1292,20 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2050 - 2052 | 0 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3984 | Городской округ г. Ярославль, ул. Клубная, д. 20 | 2024 | кирпичный | 6079,40 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2044 - 2046 |
| 3985 | Городской округ г. Ярославль, ул. Клубная, д. 20а | 2023 | кирпичный | 3301,60 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 3986 | Городской округ г. Ярославль, ул. Куропаткова, д. 59 | 2016 | кирпичный | 210,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 | 0 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 3987 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 3 | 2015 | кирпичный | 14392,60 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 | 2035 - 2037 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2038 - 2040 (2040) (Л) | 0 | 2035 - 2037 |
| 3988 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 3, корп. 3 | 2015 | кирпичный | 9625,54 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 | 2035 - 2037 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2038 - 2040 (2040) (Л) | 2035 - 2037 | 0 |
| 3989 | Городской округ г. Ярославль, ул. Панина, д. 3, корп. 4 | 2014 | кирпичный | 11518,60 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2044 - 2046 | 2032 - 2034 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2038 - 2040 (2040) (Л) | 2032 - 2034 | 0 |
| 3990 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пашуковская, д. 3 | 2017 | кирпичный | 6984,70 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2047 - 2049 | 2035 - 2037 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2041 - 2043 (2042) (Л) | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 3991 | Городской округ г. Ярославль, ул. Пионерская, д. 4 | 2021 | кирпичный | 2706,20 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 0 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 3992 | Городской округ г. Ярославль, ул. Софьи Перовской, д. 36 | 2014 | кирпичный | 1345,30 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2044 - 2046 | 2032 - 2034 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 3993 | Городской округ г. Ярославль, ул. Спасская, д. 3а | 2023 | другой тип | 4692,00 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2047 - 2049 (2048) (Л) | 0 | 2041 - 2043 |
| 3994 | Городской округ г. Ярославль, ул. Строителей, д. 7а | 2023 | кирпичный | 2054,10 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 3995 | Городской округ г. Ярославль, ул. Тверицкая набережная, д. 17а | 2018 | монолит | 765,40 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2047 - 2049 | 0 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3996 | Городской округ г. Ярославль, ул. Туманова, д. 8а | 2016 | кирпичный | 3301,50 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 | 0 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2041 - 2043 (2041) (Л) | 0 | 2035 - 2037 |
| 3997 | Городской округ г. Ярославль, ул. Шандорная, д. 14 | 2024 | панельный | 18221,74 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 2044 - 2046 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2047 - 2049 (2049) (Л) | 2044 - 2046 | 0 |
| 3998 | Городской округ г. Ярославль, пр. 2-й Брагинский, д. 6 | 2014 | монолит | 27865,00 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2044 - 2046 | 2032 - 2034 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2038 - 2040 (2039) (Л) | 2032 - 2034 | 0 |
| 3999 | Городской округ г. Ярославль, ул. Александра Додонова, д. 8, корп. 5 | 2025 | кирпичный | 2632,20 | 0.0000 | 2050 - 2052 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2044 - 2046 |
| 4000 | Городской округ г. Ярославль, ул. Александра Додонова, д. 8, корп. 6 | 2025 | кирпичный | 4155,80 | 0.0000 | 2050 - 2052 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2044 - 2046 |
| 4001 | Городской округ г. Ярославль, ул. Александра Додонова, д. 8, корп. 7 | 2025 | кирпичный | 5710,00 | 0.0000 | 2050 - 2052 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2044 - 2046 |
| 4002 | Городской округ г. Ярославль, ул. Базарная, д. 12 | 2024 | кирпичный | 1882,60 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2044 - 2046 |
| 4003 | Городской округ г. Ярославль, ул. Базарная, д. 16 | 2024 | кирпичный | 2315,90 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2044 - 2046 |
| 4004 | Городской округ г. Ярославль, ул. Лесная, д. 20 | 2024 | кирпичный | 2631,85 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2044 - 2046 |
| 4005 | Городской округ г. Ярославль, ул. Маланова, д. 23 | 2025 | кирпичный | 2241,50 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2050 - 2052 (2050) (Л) | 0 | 2044 - 2046 |
| 4006 | Городской округ г. Ярославль, ул. Станция Молот, д. 5 | 1966 | кирпичный | 290,50 | 1.9139 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 |
| 4007 | Городской округ г. Ярославль, ул. Шевелюха, д. 98 | 2007 | кирпичный | 5482,00 | 0.3165 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| ### Даниловский МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Кирова, д. 50 | 1917 | другой тип | 132,30 | 3.5567 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 2 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Свердлова, д. 84 | 1917 | другой тип | 212,00 | 3.5567 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 3 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Урицкого, д. 26 | 1918 | другой тип | 325,10 | 3.5200 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 4 | Даниловский МО, г. Данилов, пл. Соборная, д. 2/10 | 1917 | кирпичный | 387,80 | 3.3950 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2018) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 5 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Володарского, д. 38 | 1918 | кирпичный | 203,90 | 3.3600 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 6 | Даниловский МО, пос. Горушка, ул. Тупиковая, д. 4 | 1954 | кирпичный | 795,80 | 3.2143 | 2017 - 2019 (2017) (ВР) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 7 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Циммервальда, д. 30 | 1908 | другой тип | 216,90 | 3.1667 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 8 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Кирова, д. 32 | 1917 | другой тип | 283,80 | 2.8967 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 9 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Кирова, д. 38 | 1917 | другой тип | 275,00 | 2.8967 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 10 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Володарского, д. 30 | 1918 | другой тип | 285,31 | 2.8800 | 2014 - 2016 (2014) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 11 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Привокзальная, д. 20 | 1938 | другой тип | 485,00 | 2.7867 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 12 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Петербургская, д. 73а | 1965 | кирпичный | 599,70 | 2.7417 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 13 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Привокзальная, д. 19 | 1940 | другой тип | 482,81 | 2.7133 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 | 2020 - 2022 (2023) | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 14 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Петербургская, д. 98 | 1957 | кирпичный | 454,61 | 2.6719 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 15 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Кирова, д. 90а | 1970 | кирпичный | 3945,01 | 2.5300 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 16 | Даниловский МО, с. Дмитриевское, ул. Свободы, д. 12 | 1955 | другой тип | 231,00 | 2.4911 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 17 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Петербургская, д. 73 | 1962 | кирпичный | 894,81 | 2.4375 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 18 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Петербургская, д. 96 | 1962 | кирпичный | 449,11 | 2.4375 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 19 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Петербургская, д. 63 | 1961 | другой тип | 133,00 | 2.3976 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 20 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Заводская, д. 2 | 1963 | кирпичный | 1550,70 | 2.3906 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 |
| 21 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Любимская, д. 17 | 1950 | другой тип | 325,80 | 2.3467 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 22 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Володарского, д. 70 | 1977 | кирпичный | 3217,40 | 2.2617 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 23 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Володарского, д. 87 | 1966 | кирпичный | 521,70 | 2.2500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 24 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Володарского, д. 89 | 1966 | кирпичный | 329,60 | 2.2500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 25 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Набережная, д. 89 | 1966 | кирпичный | 729,50 | 2.2500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 26 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Володарского, д. 76 | 1967 | кирпичный | 2687,00 | 2.2031 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 27 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Володарского, д. 78 | 1967 | кирпичный | 2042,00 | 2.2031 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 28 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Циммервальда, д. 42а | 1925 | кирпичный | 457,31 | 2.1500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 29 | Даниловский МО, г. Данилов, пер. Володарского, д. 6 | 1970 | кирпичный | 463,11 | 2.1476 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 30 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Свердлова, д. 44а | 1953 | кирпичный | 656,90 | 2.1125 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 31 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Набережная, д. 91 | 1969 | кирпичный | 712,20 | 2.1094 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 32 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Ярославская, д. 4 | 1957 | другой тип | 179,80 | 2.0900 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 33 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Заводская, д. 8 | 1975 | кирпичный | 799,20 | 2.0750 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 34 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Петербургская, д. 65 | 1978 | кирпичный | 3199,11 | 2.0700 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 35 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Вологодская, д. 28а | 1970 | кирпичный | 551,81 | 2.0429 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 36 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Земляной Вал, д. 9а | 1963 | кирпичный | 446,50 | 2.0274 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 37 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Кирова, д. 34 | 1959 | другой тип | 168,00 | 2.0167 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 38 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Новорыбинская, д. 17 | 1957 | кирпичный | 448,50 | 1.9950 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 39 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Свердлова, д. 48 | 1958 | кирпичный | 618,00 | 1.9889 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2019) | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 40 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Земляной Вал, д. 20а | 1975 | кирпичный | 2851,90 | 1.9825 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 41 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Земляной Вал, д. 11а | 1969 | кирпичный | 533,00 | 1.9821 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 42 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Привокзальная, д. 24 | 1961 | другой тип | 448,10 | 1.9787 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 43 | Даниловский МО, г. Данилов, пер. Володарского, д. 3 | 1969 | кирпичный | 511,60 | 1.9635 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 44 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Петербургская, д. 94а | 1979 | кирпичный | 828,50 | 1.9583 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 45 | Даниловский МО, дер. Кузьмино, ул. Запрудная, д. 1 | 1970 | кирпичный | 376,60 | 1.9381 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 46 | Даниловский МО, дер. Кузьмино, ул. Запрудная, д. 2 | 1970 | кирпичный | 377,00 | 1.9381 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 47 | Даниловский МО, г. Данилов, пер. Володарского, д. 5 | 1970 | кирпичный | 483,10 | 1.9000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 48 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Железнодорожная, д. 2а | 1972 | другой тип | 464,80 | 1.9000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 49 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Луговая, д. 30б | 1960 | кирпичный | 457,50 | 1.8900 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 50 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Путейская, д. 9 | 1960 | кирпичный | 311,80 | 1.8900 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 51 | Даниловский МО, г. Данилов, пер. Ивана Купича, д. 2 | 1975 | кирпичный | 3508,00 | 1.8725 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 52 | Даниловский МО, пос. Рощино, ул. Лесная, д. 5 | 1982 | кирпичный | 731,60 | 1.8667 | 2023 - 2025 (2024) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 53 | Даниловский МО, г. Данилов, пер. Володарского, д. 2 | 1968 | кирпичный | 521,00 | 1.8548 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 54 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Земляной Вал, д. 5а | 1972 | кирпичный | 488,00 | 1.8500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 55 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Володарского, д. 72 | 1982 | кирпичный | 7230,30 | 1.8400 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 56 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Петербургская, д. 65а | 1982 | кирпичный | 6415,31 | 1.8400 | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 57 | Даниловский МО, г. Данилов, пер. Володарского, д. 4 | 1972 | кирпичный | 408,30 | 1.8354 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 58 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Володарского, д. 74 | 1971 | кирпичный | 2031,00 | 1.8323 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 59 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Деповская, д. 26б | 1976 | другой тип | 407,31 | 1.8208 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2014 - 2016 (2016) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 60 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Ленина, д. 12а | 1962 | кирпичный | 332,60 | 1.8200 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 61 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Путейская, д. 10 | 1962 | кирпичный | 450,30 | 1.8200 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 62 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Ярославская, д. 8 | 1962 | кирпичный | 247,61 | 1.8200 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2021) | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 63 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Земляной Вал, д. 26/53 | 1983 | кирпичный | 1199,20 | 1.8083 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 64 | Даниловский МО, с. Покров, ул. Центральная, д. 2 | 1983 | панельный | 914,71 | 1.8083 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 65 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Земляной Вал, д. 15б | 1973 | кирпичный | 536,00 | 1.8060 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 66 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Шарохина, д. 22а | 1972 | кирпичный | 1336,60 | 1.7896 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 67 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Володарского, д. 3 | 1963 | кирпичный | 467,60 | 1.7850 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 68 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Володарского, д. 81 | 1983 | кирпичный | 4014,30 | 1.7825 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 69 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Земляной Вал, д. 26а | 1983 | кирпичный | 2869,80 | 1.7825 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 70 | Даниловский МО, с. Покров, ул. Центральная, д. 1 | 1983 | кирпичный | 853,81 | 1.7760 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 71 | Даниловский МО, с. Покров, ул. Центральная, д. 3 | 1983 | кирпичный | 948,10 | 1.7760 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 72 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Деповская, д. 26а | 1977 | другой тип | 498,10 | 1.7729 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 73 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Земляной Вал, д. 15а | 1974 | кирпичный | 507,00 | 1.7619 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 74 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Володарского, д. 1 | 1964 | кирпичный | 382,10 | 1.7500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 75 | Даниловский МО, г. Данилов, пер. Володарского, д. 1 | 1971 | кирпичный | 508,00 | 1.7369 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 76 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Вологодская, д. 9 | 1971 | кирпичный | 238,50 | 1.7319 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 77 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Володарского, д. 64 | 1980 | кирпичный | 3333,40 | 1.7283 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 78 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Петербургская, д. 94 | 1984 | кирпичный | 2063,30 | 1.7250 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 79 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Шарохина, д. 22 | 1971 | кирпичный | 2572,01 | 1.7167 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2023 - 2025 (2024) | 2038 - 2040 |
| 80 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Ленина, д. 13а | 1965 | кирпичный | 461,00 | 1.7150 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 81 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Ленина, д. 13б | 1965 | кирпичный | 494,11 | 1.7150 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 82 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Ленина, д. 13в | 1965 | кирпичный | 453,30 | 1.7150 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 83 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Ленина, д. 13г | 1965 | кирпичный | 449,30 | 1.7150 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 84 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Ленина, д. 13д | 1965 | кирпичный | 462,00 | 1.7150 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 85 | Даниловский МО, г. Данилов, пер. Володарского, д. 7 | 1972 | кирпичный | 525,50 | 1.6976 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 86 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Деповская, д. 24а | 1978 | кирпичный | 629,10 | 1.6875 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 87 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Заводская, д. 6а | 1975 | кирпичный | 715,50 | 1.6861 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 88 | Даниловский МО, дер. Федурино, ул. Орлова, д. 1 | 1978 | кирпичный | 731,81 | 1.6714 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 89 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Заводская, д. 1 | 1985 | кирпичный | 2777,00 | 1.6675 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 90 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Депутатская, д. 50 | 1976 | кирпичный | 771,20 | 1.6646 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 91 | Даниловский МО, г. Данилов, пер. Володарского, д. 8 | 1973 | кирпичный | 490,00 | 1.6583 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 92 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Ленина, д. 57 | 1967 | кирпичный | 446,50 | 1.6450 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 93 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Депутатская, д. 48 | 1973 | кирпичный | 518,00 | 1.6345 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 94 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Луговая, д. 12а | 1968 | кирпичный | 463,30 | 1.6100 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 95 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Ярославская, д. 54г | 1985 | кирпичный | 1568,51 | 1.6010 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 |
| 96 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Щелокова, д. 12 | 1967 | кирпичный | 509,80 | 1.5881 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 97 | Даниловский МО, пос. Горушка, ул. Тупиковая, д. 7 | 1978 | кирпичный | 373,20 | 1.5857 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 98 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Карла Маркса, д. 1/30а | 1960 | кирпичный | 448,60 | 1.5833 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 99 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Вологодская, д. 28б | 1980 | кирпичный | 817,21 | 1.5786 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 100 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Щелокова, д. 16 | 1969 | кирпичный | 297,00 | 1.5750 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 101 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Ярославская, д. 53 | 1970 | кирпичный | 266,81 | 1.5400 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 102 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Железнодорожная, д. 2в | 1980 | другой тип | 521,71 | 1.5381 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 103 | Даниловский МО, пос. Горушка, ул. Гагарина, д. 5 | 1987 | кирпичный | 771,31 | 1.5250 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 104 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Свободы, д. 2в | 1970 | кирпичный | 534,50 | 1.5222 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 105 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Щелокова, д. 14 | 1969 | кирпичный | 296,50 | 1.5214 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 106 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Гражданская, д. 2а | 1980 | кирпичный | 615,00 | 1.4976 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 107 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Гражданская, д. 2б | 1980 | кирпичный | 629,00 | 1.4976 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 108 | Даниловский МО, пос. Горушка, ул. Тупиковая, д. 8 | 1980 | кирпичный | 380,81 | 1.4976 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 109 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Депутатская, д. 50а | 1980 | кирпичный | 810,70 | 1.4729 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 110 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Луговая, д. 8а | 1972 | кирпичный | 523,00 | 1.4700 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 111 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Кирова, д. 27а | 1962 | кирпичный | 453,30 | 1.4667 | 2014 - 2016 (2015) | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2019) | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 112 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Кирова, д. 9 | 1962 | кирпичный | 389,10 | 1.4667 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2019) | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 113 | Даниловский МО, пос. Рощино, ул. Лесная, д. 3 | 1989 | кирпичный | 1280,50 | 1.4583 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 114 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Петербургская, д. 22 | 1975 | другой тип | 156,30 | 1.4300 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 115 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Петербургская, д. 92 | 1988 | кирпичный | 5813,80 | 1.4250 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 116 | Даниловский МО, г. Данилов, пер. Ивана Купича, д. 3 | 1985 | кирпичный | 2051,00 | 1.4231 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 117 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Шарохина, д. 10 | 1989 | кирпичный | 3492,01 | 1.4120 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 118 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Свердлова, д. 78а | 1974 | кирпичный | 527,10 | 1.4000 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 119 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Южная, д. 7 | 1970 | кирпичный | 336,11 | 1.3931 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 120 | Даниловский МО, ст. Путятино, ул. Привокзальная, д. 22 | 1970 | кирпичный | 366,20 | 1.3750 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Раменская, д. 1в | 1980 | кирпичный | 376,31 | 1.3694 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 122 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Ярославская, д. 75а | 1989 | кирпичный | 857,81 | 1.3393 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 123 | Даниловский МО, пос. Горушка, ул. Гагарина, д. 4 | 1984 | панельный | 931,60 | 1.3389 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 124 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Свердлова, д. 78б | 1976 | кирпичный | 527,50 | 1.3300 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 125 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Гражданская, д. 2в | 1984 | кирпичный | 633,00 | 1.3214 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 126 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Шарохина, д. 11 | 1987 | кирпичный | 2828,40 | 1.3125 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 127 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Циммервальда, д. 30а | 1960 | кирпичный | 315,00 | 1.3067 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 128 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Депутатская, д. 50б | 1984 | кирпичный | 833,81 | 1.3021 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 129 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Дубравная, д. 11а | 1982 | кирпичный | 643,00 | 1.2889 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2020) | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 130 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Дорожная, д. 17 | 1985 | кирпичный | 959,50 | 1.2774 | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 131 | Даниловский МО, дер. Семлово, ул. Школьная, д. 3 | 1988 | панельный | 829,71 | 1.2729 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 132 | Даниловский МО, дер. Семлово, ул. Школьная, д. 4 | 1988 | панельный | 843,16 | 1.2729 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 133 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Урицкого, д. 11а | 1987 | кирпичный | 5496,30 | 1.2625 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 134 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Южная, д. 7а | 1979 | кирпичный | 692,31 | 1.2431 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 135 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Шарохина, д. 13 | 1989 | кирпичный | 3845,00 | 1.2375 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 136 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Урицкого, д. 28а | 1990 | кирпичный | 1344,90 | 1.2200 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 137 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Кирова, д. 45 | 1988 | кирпичный | 334,11 | 1.2188 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 138 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Петербургская, д. 90 | 1993 | кирпичный | 4983,60 | 1.2075 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 139 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Шарохина, д. 15, корп. 3 | 1993 | кирпичный | 2772,30 | 1.2075 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 140 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Гражданская, д. 2г | 1987 | кирпичный | 601,50 | 1.1893 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 141 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Щелокова, д. 2б | 1991 | кирпичный | 1495,00 | 1.1692 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 142 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Вологодская, д. 9б | 1974 | кирпичный | 332,00 | 1.1333 | 2014 - 2016 (2014) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 143 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Володарского, д. 141а | 1990 | кирпичный | 776,00 | 1.1250 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 144 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Депутатская, д. 54 | 1987 | кирпичный | 828,81 | 1.1167 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 145 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Дорожная, д. 19 | 1989 | кирпичный | 958,70 | 1.1012 | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2019) | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 146 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Депутатская, д. 48в | 1989 | кирпичный | 857,10 | 1.1010 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 147 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Шарохина, д. 17 | 1995 | кирпичный | 2074,40 | 1.0925 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 148 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Южная, д. 8 | 1980 | кирпичный | 470,80 | 1.0875 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 149 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Луговая, д. 15 | 1983 | кирпичный | 367,00 | 1.0850 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 150 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Деповская, д. 55 | 1991 | кирпичный | 968,60 | 1.0781 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 151 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Депутатская, д. 48б | 1983 | кирпичный | 916,21 | 1.0688 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 152 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Депутатская, д. 48г | 1990 | кирпичный | 809,81 | 1.0667 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 153 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Гражданская, д. 2д | 1990 | кирпичный | 634,21 | 1.0571 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 154 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Сенная, д. 5а | 1990 | кирпичный | 353,31 | 1.0571 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 155 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Дубравная, д. 13 | 1984 | кирпичный | 656,50 | 1.0500 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 156 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Урицкого, д. 1б | 1988 | кирпичный | 348,61 | 1.0472 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 157 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Привокзальная, д. 26 | 1990 | кирпичный | 954,70 | 1.0417 | 2023 - 2025 (2025) | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 158 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Коммунальная, д. 28 | 1989 | кирпичный | 976,31 | 1.0354 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 159 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Володарского, д. 97/2а | 1994 | кирпичный | 1553,20 | 1.0167 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 160 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Урицкого, д. 28б | 1994 | кирпичный | 1338,30 | 1.0167 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 161 | Даниловский МО, пос. Горушка, ул. Гагарина, д. 2 | 1990 | панельный | 855,81 | 1.0093 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 162 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Южная, д. 6а | 1989 | кирпичный | 555,10 | 1.0060 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 163 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Ивановская, д. 5 | 1992 | кирпичный | 985,50 | 0.9690 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 164 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Петербургская, д. 86а | 1992 | кирпичный | 666,00 | 0.9690 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 165 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Урицкого, д. 86в | 1975 | кирпичный | 729,31 | 0.9683 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 166 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Сенная, д. 5б | 1994 | кирпичный | 572,60 | 0.9375 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 167 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Новорыбинская, д. 14а | 1977 | кирпичный | 465,30 | 0.9167 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 168 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Урицкого, д. 84в | 1978 | кирпичный | 717,00 | 0.8983 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 169 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Карла Маркса, д. 66/34а | 1995 | кирпичный | 1396,50 | 0.8906 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 170 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Петербургская, д. 84а | 1995 | кирпичный | 1563,00 | 0.8906 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 171 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Володарского, д. 66а | 1998 | кирпичный | 1190,90 | 0.8667 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 172 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Шарохина, д. 15, корп. 2 | 1999 | кирпичный | 3837,00 | 0.8625 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 173 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Свердлова, д. 78г | 1990 | кирпичный | 639,20 | 0.8400 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 174 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Урицкого, д. 84а | 1975 | кирпичный | 770,60 | 0.8400 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 175 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Земляной Вал, д. 13а | 1995 | кирпичный | 547,00 | 0.8369 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 176 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Урицкого, д. 13а | 1995 | кирпичный | 1018,90 | 0.8369 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 177 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Урицкого, д. 84б | 1976 | кирпичный | 772,21 | 0.8200 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 178 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Южная, д. 3 | 1994 | кирпичный | 478,50 | 0.8095 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 179 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Урицкого, д. 86а | 1977 | кирпичный | 776,10 | 0.8000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 180 | Даниловский МО, г. Данилов, пер. Ивана Купича, д. 1 | 1997 | кирпичный | 1907,00 | 0.7969 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 181 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Урицкого, д. 86б | 1978 | кирпичный | 778,10 | 0.7800 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 182 | Даниловский МО, дер. Семлово, ул. Школьная, д. 2 | 1994 | другой тип | 436,50 | 0.7667 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 183 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Володарского, д. 66а, корп. 1 | 2001 | кирпичный | 3265,11 | 0.7042 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 184 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Петербургская, д. 86 | 2001 | кирпичный | 1281,00 | 0.6094 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 185 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Свердлова, д. 78в | 1979 | кирпичный | 747,00 | 0.5517 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 186 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Урицкого, д. 39 | 2004 | кирпичный | 486,31 | 0.5104 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 187 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Свердлова, д. 26 | 2008 | кирпичный | 443,61 | 0.3167 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 188 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Урицкого, д. 39а | 2007 | кирпичный | 476,30 | 0.3165 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 189 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Петербургская, д. 62 | 2008 | кирпичный | 353,60 | 0.2813 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 190 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Карла Маркса, д. 2/28 | 2009 | другой тип | 134,40 | 0.2262 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 191 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Первомайская, д. 61 | 2009 | другой тип | 220,80 | 0.2262 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 192 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Циммервальда, д. 48а | 2009 | кирпичный | 1543,51 | 0.2260 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 193 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Володарского, д. 56 | 2010 | кирпичный | 304,31 | 0.1808 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 194 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Урицкого, д. 13б | 2011 | кирпичный | 725,81 | 0.1656 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 195 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Петербургская, д. 52 | 2011 | панельный | 598,20 | 0.1531 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 196 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Володарского, д. 49а | 2011 | монолит | 873,81 | 0.1513 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 197 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Циммервальда, д. 48 | 2011 | кирпичный | 431,11 | 0.1356 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 198 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Кирова, д. 41 | 2012 | кирпичный | 1221,70 | 0.1083 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 199 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Северная, д. 61 | 2012 | монолит | 466,70 | 0.0962 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 200 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Шарохина, д. 19а | 2013 | панельный | 1814,40 | 0.0495 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 201 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Петербургская, д. 51 | 2013 | кирпичный | 671,50 | 0.0452 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 202 | Даниловский МО, г. Данилов, пл. Преображенская, д. 7 | 2021 | кирпичный | 1004,70 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 203 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Володарского, д. 107 | 2017 | кирпичный | 1903,50 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 204 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Деповская, д. 28 | 2015 | другой тип | 473,50 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 205 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Карла Маркса, д. 29 | 2015 | кирпичный | 1099,08 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 206 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Карла Маркса, д. 31а | 2021 | кирпичный | 1195,60 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 207 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Кирова, д. 43 | 2015 | кирпичный | 946,00 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 208 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Кирова, д. 52 | 2019 | кирпичный | 1837,40 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 209 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Ленина, д. 33 | 2016 | кирпичный | 1845,60 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 210 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Урицкого, д. 47 | 2019 | кирпичный | 1466,40 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 211 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Циммервальда, д. 48б | 2015 | кирпичный | 1354,80 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 212 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Шарохина, д. 19 | 2015 | другой тип | 4253,90 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 213 | Даниловский МО, г. Данилов, ул. Шарохина, д. 42 | 2018 | кирпичный | 1848,50 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| ### Любимский МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Любимский МО, пос. Отрадный, д. 4 | 1955 | кирпичный | 397,60 | 2.2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 0 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 2 | Любимский МО, пос. Отрадный, д. 11 | 1970 | кирпичный | 536,00 | 2.0625 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 3 | Любимский МО, г. Любим, ул. Карла Маркса, д. 108 | 1968 | кирпичный | 456,90 | 1.9854 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 4 | Любимский МО, г. Любим, ул. Карла Маркса, д. 73 | 1962 | кирпичный | 462,50 | 1.9479 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 5 | Любимский МО, г. Любим, ул. Московская, д. 41 | 1969 | другой тип | 513,70 | 1.8929 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 6 | Любимский МО, г. Любим, ул. Республиканская, д. 40 | 1974 | кирпичный | 352,60 | 1.8750 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 7 | Любимский МО, пос. Отрадный, д. 9 | 1965 | кирпичный | 541,10 | 1.8385 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 8 | Любимский МО, г. Любим, ул. Карла Маркса, д. 106 | 1965 | кирпичный | 383,00 | 1.8281 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 9 | Любимский МО, г. Любим, ул. Раевского, д. 23 | 1981 | кирпичный | 1864,40 | 1.8219 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 10 | Любимский МО, г. Любим, ул. Карла Маркса, д. 114 | 1972 | кирпичный | 502,50 | 1.7896 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 11 | Любимский МО, г. Любим, ул. Карла Маркса, д. 88 | 1976 | кирпичный | 747,10 | 1.7813 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 12 | Любимский МО, г. Любим, ул. Даниловская, д. 86а | 1969 | кирпичный | 512,00 | 1.7774 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 13 | Любимский МО, г. Любим, ул. Карла Маркса, д. 96 | 1983 | кирпичный | 360,40 | 1.7509 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 14 | Любимский МО, г. Любим, ул. Даниловская, д. 87 | 1974 | кирпичный | 588,10 | 1.7417 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 15 | Любимский МО, г. Любим, ул. Карла Либкнехта, д. 34 | 1983 | кирпичный | 855,20 | 1.7115 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 16 | Любимский МО, г. Любим, ул. Московская, д. 39 | 1969 | другой тип | 520,70 | 1.7024 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 17 | Любимский МО, г. Любим, ул. Карла Маркса, д. 102 | 1965 | кирпичный | 542,00 | 1.7010 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 18 | Любимский МО, г. Любим, ул. Даниловская, д. 85а | 1969 | кирпичный | 511,60 | 1.6927 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 19 | Любимский МО, г. Любим, ул. Карла Маркса, д. 102а | 1969 | кирпичный | 522,30 | 1.6927 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 20 | Любимский МО, г. Любим, ул. Карла Маркса, д. 110 | 1969 | кирпичный | 459,90 | 1.6927 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 21 | Любимский МО, пос. Отрадный, д. 10 | 1969 | кирпичный | 534,90 | 1.6927 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 22 | Любимский МО, пос. Отрадный, д. 13 | 1975 | кирпичный | 731,10 | 1.6865 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 23 | Любимский МО, г. Любим, ул. Раевского, д. 4а | 1965 | кирпичный | 358,50 | 1.6844 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 24 | Любимский МО, г. Любим, ул. Карла Маркса, д. 104 | 1966 | кирпичный | 546,20 | 1.6677 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 25 | Любимский МО, г. Любим, ул. Даниловская, д. 81 | 1975 | кирпичный | 576,50 | 1.6615 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 26 | Любимский МО, г. Любим, ул. Даниловская, д. 83а | 1969 | кирпичный | 504,50 | 1.6615 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 27 | Любимский МО, г. Любим, ул. Даниловская, д. 83 | 1971 | кирпичный | 915,90 | 1.6281 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 28 | Любимский МО, г. Любим, ул. Раевского, д. 6 | 1981 | кирпичный | 862,20 | 1.6194 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 29 | Любимский МО, г. Любим, ул. Даниловская, д. 85 | 1970 | кирпичный | 498,31 | 1.6129 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 30 | Любимский МО, пос. Отрадный, д. 9а | 1970 | кирпичный | 303,50 | 1.6125 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 0 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 31 | Любимский МО, г. Любим, ул. Даниловская, д. 89 | 1977 | кирпичный | 798,80 | 1.6094 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 32 | Любимский МО, г. Любим, ул. Даниловская, д. 81а | 1980 | кирпичный | 382,50 | 1.5938 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 33 | Любимский МО, г. Любим, ул. Раевского, д. 25 | 1986 | кирпичный | 2030,70 | 1.5815 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 34 | Любимский МО, пос. Отрадный, д. 12 | 1972 | кирпичный | 751,50 | 1.5729 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 35 | Любимский МО, г. Любим, ул. Гражданская, д. 15 | 1961 | кирпичный | 370,50 | 1.5217 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 36 | Любимский МО, г. Любим, ул. Карла Маркса, д. 112 | 1967 | кирпичный | 460,30 | 1.5207 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 37 | Любимский МО, г. Любим, ул. Даниловская, д. 91 | 1982 | кирпичный | 382,50 | 1.5000 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 38 | Любимский МО, г. Любим, ул. Карла Либкнехта, д. 32 | 1983 | кирпичный | 380,90 | 1.4531 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 39 | Любимский МО, г. Любим, ул. Даниловская, д. 82а | 1977 | кирпичный | 778,90 | 1.4488 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 40 | Любимский МО, пос. Отрадный, д. 14 | 1976 | кирпичный | 892,30 | 1.4375 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 41 | Любимский МО, г. Любим, ул. Даниловская, д. 76а | 1982 | кирпичный | 361,40 | 1.4095 | 2017 - 2019 (2021) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 42 | Любимский МО, пос. Отрадный, д. 15 | 1977 | кирпичный | 725,60 | 1.4010 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 43 | Любимский МО, г. Любим, ул. Первомайская, д. 66 | 1974 | кирпичный | 505,00 | 1.4000 | 2023 - 2025 (2021) (ЧС) | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 44 | Любимский МО, г. Любим, ул. Советская, д. 100а | 1987 | кирпичный | 315,30 | 1.3875 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 45 | Любимский МО, пос. Отрадный, д. 18 | 1978 | кирпичный | 847,50 | 1.3646 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 46 | Любимский МО, г. Любим, ул. Гражданская, д. 11 | 1960 | кирпичный | 379,00 | 1.3083 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 47 | Любимский МО, г. Любим, ул. Гражданская, д. 17 | 1969 | кирпичный | 375,40 | 1.2950 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 48 | Любимский МО, пос. Отрадный, д. 19 | 1980 | кирпичный | 864,60 | 1.2917 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 49 | Любимский МО, г. Любим, ул. Даниловская, д. 84б | 1969 | кирпичный | 523,00 | 1.2883 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 50 | Любимский МО, г. Любим, ул. Советская, д. 66 | 1960 | кирпичный | 291,00 | 1.2722 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 51 | Любимский МО, г. Любим, ул. Гражданская, д. 13 | 1961 | кирпичный | 367,70 | 1.2717 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 52 | Любимский МО, г. Любим, ул. Розы Люксембург, д. 8 | 1989 | кирпичный | 876,10 | 1.2708 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 53 | Любимский МО, г. Любим, ул. Даниловская, д. 87а | 1987 | кирпичный | 372,30 | 1.2656 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 54 | Любимский МО, г. Любим, ул. Даниловская, д. 89а | 1987 | кирпичный | 404,10 | 1.2656 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 55 | Любимский МО, пос. Отрадный, д. 20 | 1981 | кирпичный | 870,30 | 1.2552 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 56 | Любимский МО, г. Любим, ул. Октябрьская, д. 44 | 1967 | кирпичный | 515,30 | 1.2519 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 57 | Любимский МО, г. Любим, ул. Советская, д. 93 | 1970 | кирпичный | 384,50 | 1.2507 | 2032 - 2034 (2021) (ЧС) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 58 | Любимский МО, пос. Отрадный, д. 27 | 1984 | кирпичный | 844,70 | 1.2500 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 59 | Любимский МО, пос. Отрадный, д. 28 | 1984 | кирпичный | 862,00 | 1.2500 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 60 | Любимский МО, г. Любим, ул. Даниловская, д. 78а | 1982 | кирпичный | 364,30 | 1.2476 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 61 | Любимский МО, пос. Отрадный, д. 44 | 1987 | кирпичный | 855,90 | 1.2324 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 62 | Любимский МО, г. Любим, ул. Раевского, д. 28 | 1990 | кирпичный | 1877,10 | 1.2200 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 63 | Любимский МО, г. Любим, ул. Розы Люксембург, д. 5 | 1990 | кирпичный | 598,30 | 1.2200 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 64 | Любимский МО, г. Любим, ул. Крестьянская, д. 1 | 1990 | кирпичный | 385,10 | 1.1778 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 65 | Любимский МО, г. Любим, ул. Даниловская, д. 80а | 1979 | кирпичный | 778,70 | 1.1607 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 66 | Любимский МО, с. Раслово-Монастырское, ул. Луговая, д. 3 | 1977 | кирпичный | 509,50 | 1.1563 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Любимский МО, пос. Отрадный, д. 22 | 1980 | кирпичный | 856,90 | 1.1524 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 68 | Любимский МО, г. Любим, ул. Карла Маркса, д. 26 | 1979 | кирпичный | 364,90 | 1.1350 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 69 | Любимский МО, пос. Отрадный, д. 23 | 1982 | кирпичный | 873,20 | 1.0881 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 70 | Любимский МО, пос. Отрадный, д. 24 | 1982 | кирпичный | 870,60 | 1.0881 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 71 | Любимский МО, г. Любим, ул. Даниловская, д. 70 | 1992 | кирпичный | 924,80 | 1.0796 | 2020 - 2022 (2021) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 72 | Любимский МО, пос. Отрадный, д. 45 | 1988 | кирпичный | 883,00 | 1.0430 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 73 | Любимский МО, г. Любим, ул. Советская, д. 72 | 1962 | кирпичный | 285,40 | 1.0200 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 74 | Любимский МО, г. Любим, ул. Даниловская, д. 75 | 1994 | кирпичный | 885,70 | 1.0167 | 2023 - 2025 (2025) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 75 | Любимский МО, пос. Отрадный, д. 29 | 1985 | кирпичный | 895,80 | 0.9917 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 76 | Любимский МО, г. Любим, ул. Даниловская, д. 77/44 | 1995 | кирпичный | 2025,70 | 0.9658 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 77 | Любимский МО, г. Любим, ул. Раевского, д. 7 | 1994 | кирпичный | 388,60 | 0.9375 | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 78 | Любимский МО, пос. Отрадный, д. 66 | 1994 | кирпичный | 905,40 | 0.9375 | 2017 - 2019 (2019) | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 79 | Любимский МО, г. Любим, ул. Пролетарская, д. 25 | 1995 | кирпичный | 915,30 | 0.9324 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 80 | Любимский МО, пос. Отрадный, д. 52 | 1992 | кирпичный | 881,80 | 0.9313 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 81 | Любимский МО, г. Любим, ул. Советская, д. 98 | 1964 | кирпичный | 370,80 | 0.9307 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 82 | Любимский МО, г. Любим, ул. Советская, д. 78 | 1970 | кирпичный | 372,10 | 0.8400 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 83 | Любимский МО, г. Любим, ул. Советская, д. 64 | 1958 | кирпичный | 293,60 | 0.8333 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 84 | Любимский МО, г. Любим, ул. Советская, д. 68 | 1960 | кирпичный | 449,00 | 0.8067 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 85 | Любимский МО, г. Любим, ул. Карла Маркса, д. 8а | 1971 | кирпичный | 513,20 | 0.8023 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 86 | Любимский МО, г. Любим, ул. Советская, д. 70 | 1961 | кирпичный | 446,20 | 0.7933 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 87 | Любимский МО, г. Любим, ул. Советская, д. 96 | 1986 | кирпичный | 773,70 | 0.7867 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 88 | Любимский МО, г. Любим, ул. Советская, д. 93а | 1973 | кирпичный | 354,00 | 0.7657 | 2032 - 2034 (2021) (ЧС) | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 89 | Любимский МО, г. Любим, ул. Набережная реки Обноры, д. 48 | 1998 | кирпичный | 857,10 | 0.7500 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 90 | Любимский МО, г. Любим, ул. Советская, д. 76 | 1976 | кирпичный | 442,40 | 0.7467 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 91 | Любимский МО, г. Любим, ул. Карла Маркса, д. 9 | 1965 | кирпичный | 295,10 | 0.7167 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 92 | Любимский МО, г. Любим, ул. Советская, д. 74 | 1967 | кирпичный | 381,70 | 0.6700 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 93 | Любимский МО, г. Любим, ул. Даниловская, д. 73 | 2000 | кирпичный | 1392,90 | 0.6167 | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 94 | Любимский МО, г. Любим, ул. Розы Люксембург, д. 3 | 2002 | кирпичный | 397,40 | 0.6100 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 95 | Любимский МО, г. Любим, ул. Набережная реки Обноры, д. 24 | 2005 | кирпичный | 551,80 | 0.4219 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 96 | Любимский МО, г. Любим, ул. Советская, д. 33 | 2009 | панельный | 891,31 | 0.2107 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 97 | Любимский МО, г. Любим, ул. Красноармейская, д. 9/7 | 2011 | панельный | 1587,10 | 0.1356 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 98 | Любимский МО, дер. Останково, ул. Полевая, д. 2 | 2011 | другой тип | 800,70 | 0.1300 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 99 | Любимский МО, г. Любим, ул. Ленина, д. 6/11 | 2012 | панельный | 1101,01 | 0.0904 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 100 | Любимский МО, г. Любим, ул. Советская, д. 27 | 2013 | другой тип | 1241,20 | 0.0433 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 101 | Любимский МО, г. Любим, пер. Красноармейский, д. 9 | 2013 | другой тип | 320,20 | 0.0394 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 102 | Любимский МО, г. Любим, ул. Даниловская, д. 64а | 2014 | кирпичный | 434,10 | 0.0353 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 103 | Любимский МО, г. Любим, ул. Даниловская, д. 64б | 2014 | кирпичный | 680,90 | 0.0344 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 104 | Любимский МО, г. Любим, ул. Даниловская, д. 64в | 2015 | кирпичный | 2125,00 | 0.0317 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 105 | Любимский МО, г. Любим, ул. Розы Люксембург, д. 22/69 | 2015 | кирпичный | 660,10 | 0.0297 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 106 | Любимский МО, г. Любим, ул. Советская, д. 31 | 2015 | кирпичный | 1942,00 | 0.0271 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 107 | Любимский МО, г. Любим, ул. Октябрьская, д. 62 | 2014 | кирпичный | 750,80 | 0.0265 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 108 | Любимский МО, г. Любим, ул. Комитетская, д. 4 | 2014 | кирпичный | 416,40 | 0.0257 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 109 | Любимский МО, г. Любим, ул. Ленина, д. 41 | 2017 | другой тип | 413,70 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| ### Мышкинский МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Карла Либкнехта, д. 39 | 1917 | другой тип | 208,50 | 3.0214 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 2 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Никольская, д. 9 | 1951 | кирпичный | 359,31 | 2.3094 | 2023 - 2025 (2024) | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 3 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Штабская, д. 20 | 1968 | кирпичный | 472,61 | 2.1563 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 4 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Нагорная, д. 8а | 1969 | кирпичный | 302,10 | 2.1094 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 5 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Карла Либкнехта, д. 21а | 1962 | кирпичный | 303,30 | 2.0781 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2015) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 6 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Комсомольская, д. 19 | 1970 | кирпичный | 452,10 | 2.0625 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 7 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 1 | 1974 | кирпичный | 3273,00 | 2.0333 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 0 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 |
| 8 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 6 | 1974 | кирпичный | 1086,40 | 2.0333 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 9 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Комсомольская, д. 18 | 1972 | кирпичный | 526,60 | 2.0117 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 10 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 3 | 1973 | кирпичный | 3307,80 | 1.9642 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 0 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 |
| 11 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Комсомольская, д. 7 | 1964 | кирпичный | 454,10 | 1.9381 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Комсомольская, д. 21 | 1973 | кирпичный | 455,81 | 1.9219 | 2026 - 2028 (2026) | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 13 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Угличская, д. 76 | 1975 | кирпичный | 764,60 | 1.9139 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2021) | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 14 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Штабская, д. 24 | 1970 | кирпичный | 311,60 | 1.8958 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 15 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Штабская, д. 12а | 1967 | кирпичный | 455,30 | 1.8750 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 |
| 16 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 7 | 1975 | кирпичный | 3267,50 | 1.8592 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 17 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 4а | 1976 | кирпичный | 1099,30 | 1.8517 | 2023 - 2025 (2024) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 18 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Комсомольская, д. 13 | 1967 | кирпичный | 381,81 | 1.8417 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 19 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 5 | 1976 | кирпичный | 3340,01 | 1.8217 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 0 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 |
| 20 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Угличская, д. 74 | 1972 | кирпичный | 372,50 | 1.8188 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 21 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Комсомольская, д. 17 | 1973 | кирпичный | 524,70 | 1.8060 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 22 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Комсомольская, д. 23 | 1975 | кирпичный | 516,60 | 1.7880 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 23 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Мологская, д. 45 | 1966 | кирпичный | 454,10 | 1.7771 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2015) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 24 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Штабская, д. 26 | 1973 | кирпичный | 513,81 | 1.7719 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 25 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Штабская, д. 22а | 1975 | кирпичный | 351,50 | 1.6906 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 26 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 18 | 1981 | кирпичный | 723,70 | 1.6775 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 27 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Комсомольская, д. 18а | 1981 | кирпичный | 820,00 | 1.6775 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 |
| 28 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Штабская, д. 14а | 1969 | кирпичный | 450,60 | 1.6531 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2016) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 29 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 16 | 1979 | кирпичный | 552,31 | 1.6287 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 30 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Угличская, д. 86 | 1981 | кирпичный | 859,60 | 1.6194 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 31 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Успенская, д. 3 | 1981 | кирпичный | 597,20 | 1.6156 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 0 |
| 32 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Угличская, д. 70 | 1979 | кирпичный | 718,81 | 1.5991 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 33 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 20 | 1981 | кирпичный | 727,60 | 1.5875 | 2023 - 2025 (2024) | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 34 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 26 | 1981 | кирпичный | 677,00 | 1.5875 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 35 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Штабская, д. 30 | 1981 | кирпичный | 579,60 | 1.5875 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 36 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Комсомольская, д. 22 | 1981 | кирпичный | 607,31 | 1.5842 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 37 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 27 | 1982 | кирпичный | 839,20 | 1.5600 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 38 | Мышкинский МО, с. Сера, ул. Центральная, д. 15 | 1961 | кирпичный | 377,11 | 1.5417 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 39 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Энергетиков, д. 11 | 1980 | кирпичный | 809,70 | 1.5389 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 40 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 24 | 1982 | кирпичный | 819,81 | 1.5367 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 41 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 8 | 1983 | кирпичный | 1809,00 | 1.5092 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 42 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Угличская, д. 84 | 1981 | кирпичный | 859,60 | 1.5083 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 43 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Штабская, д. 24а | 1983 | кирпичный | 573,00 | 1.4925 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 44 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Комсомольская, д. 24 | 1983 | кирпичный | 552,60 | 1.4892 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 45 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Комсомольская, д. 26 | 1983 | кирпичный | 856,60 | 1.4892 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 46 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Комсомольская, д. 16а | 1985 | кирпичный | 838,50 | 1.4742 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 |
| 47 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Угличская, д. 82 | 1982 | кирпичный | 893,10 | 1.4630 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 48 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Успенская, д. 3а | 1983 | кирпичный | 628,21 | 1.4531 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 |
| 49 | Мышкинский МО, с. Поводнево, д. 10 | 1984 | кирпичный | 836,00 | 1.4278 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 50 | Мышкинский МО, с. Поводнево, д. 11 | 1984 | кирпичный | 827,50 | 1.4278 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 51 | Мышкинский МО, с. Поводнево, д. 8 | 1984 | кирпичный | 819,20 | 1.4278 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 52 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Энергетиков, д. 46 | 1985 | кирпичный | 360,00 | 1.4231 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 53 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 22 | 1979 | кирпичный | 876,31 | 1.4194 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 54 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Энергетиков, д. 54 | 1986 | кирпичный | 370,00 | 1.3741 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 55 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Комсомольская, д. 33 | 1988 | кирпичный | 1301,40 | 1.3217 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 56 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Карла Либкнехта, д. 17 | 1970 | другой тип | 272,00 | 1.3214 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 57 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Окружная, д. 10 | 1984 | другой тип | 165,01 | 1.3083 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 58 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Окружная, д. 2 | 1984 | другой тип | 169,00 | 1.3083 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 59 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Окружная, д. 4 | 1984 | другой тип | 173,30 | 1.3083 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 60 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Окружная, д. 6 | 1984 | другой тип | 174,01 | 1.3083 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 61 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Окружная, д. 8 | 1984 | другой тип | 168,01 | 1.3083 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 62 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Загородная, д. 45 | 1987 | кирпичный | 1799,00 | 1.2958 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 63 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 12 | 1986 | кирпичный | 1784,30 | 1.2926 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 64 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Энергетиков, д. 8 | 1988 | кирпичный | 379,61 | 1.2759 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 65 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Комсомольская, д. 25 | 1983 | кирпичный | 573,20 | 1.2731 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 66 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 19 | 1988 | кирпичный | 829,31 | 1.2517 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 67 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 23 | 1988 | кирпичный | 838,60 | 1.2517 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 68 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Успенская, д. 27 | 1988 | кирпичный | 1821,50 | 1.2517 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 69 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Угличская, д. 68 | 1989 | кирпичный | 831,10 | 1.2269 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 70 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Угличская, д. 88 | 1989 | кирпичный | 357,50 | 1.2269 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 71 | Мышкинский МО, с. Рождествено, ул. Центральная, д. 16 | 1972 | кирпичный | 348,61 | 1.2100 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 72 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 31 | 1991 | кирпичный | 1438,80 | 1.1287 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 73 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Энергетиков, д. 22 | 1991 | кирпичный | 367,80 | 1.1287 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 74 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Окружная, д. 31 | 1990 | другой тип | 535,21 | 1.1250 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 0 |
| 75 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Угличская, д. 80 | 1987 | кирпичный | 862,70 | 1.1213 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 76 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Загородная, д. 47 | 1993 | кирпичный | 1852,40 | 1.0675 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 |
| 77 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Комсомольская, д. 31 | 1992 | кирпичный | 1768,20 | 1.0583 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 78 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Успенская, д. 20 | 1991 | кирпичный | 4110,31 | 1.0448 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 79 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Энергетиков, д. 24 | 1993 | кирпичный | 365,11 | 1.0306 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 80 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Штабская, д. 15 | 1992 | кирпичный | 376,81 | 0.9944 | 2014 - 2016 (2015) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 81 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Успенская, д. 24 | 1997 | кирпичный | 1869,40 | 0.8642 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 82 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Энергетиков, д. 52 | 2001 | кирпичный | 372,11 | 0.6380 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 83 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 21 | 2002 | кирпичный | 1172,50 | 0.6100 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 84 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Энергетиков, д. 58 | 2006 | кирпичный | 1335,30 | 0.3926 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 85 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Энергетиков, д. 56 | 2007 | кирпичный | 1362,00 | 0.3435 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 86 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 35 | 2007 | кирпичный | 2282,80 | 0.3281 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 87 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 9, корп. 1 | 2009 | кирпичный | 3093,11 | 0.2380 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 88 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 9, корп. 2 | 2009 | кирпичный | 3093,11 | 0.2380 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 89 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 37 | 2009 | кирпичный | 2276,90 | 0.2344 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 90 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Ковалева, д. 19 | 2010 | кирпичный | 1357,40 | 0.1808 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 91 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Ковалева, д. 31 | 2011 | кирпичный | 1257,40 | 0.1356 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 92 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Успенская, д. 22 | 2012 | кирпичный | 1595,00 | 0.0938 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 93 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 11 | 2020 | кирпичный | 2061,20 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 94 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Строителей, д. 5 | 2018 | кирпичный | 968,80 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 95 | Мышкинский МО, г. Мышкин, ул. Строителей, д. 6 | 2019 | кирпичный | 1686,70 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| ### Некоузский МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Некоузский МО, пос. Шестихино, ул. Вокзальная, д. 10 | 1872 | другой тип | 159,51 | 4.7333 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Некоузский МО, пос. Волга, ул. Ленина, д. 20 | 1925 | кирпичный | 2631,40 | 3.3174 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 3 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Советская, д. 9 | 1949 | другой тип | 463,50 | 3.0952 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2019) | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 4 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Транспортная, д. 6 | 1951 | другой тип | 425,00 | 3.0000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 5 | Некоузский МО, пос. Шестихино, пер. Клубный, д. 14 | 1950 | кирпичный | 617,30 | 3.0000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 |
| 6 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Комсомольская, д. 20 | 1952 | другой тип | 392,50 | 2.9819 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 7 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Комсомольская, д. 21 | 1952 | другой тип | 390,00 | 2.9819 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 8 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Ленина, д. 2/5 | 1950 | кирпичный | 807,00 | 2.9714 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2025) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 9 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Советская, д. 12/17 | 1952 | другой тип | 464,00 | 2.9524 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 10 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Советская, д. 3 | 1952 | другой тип | 470,00 | 2.9524 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 11 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Техническая, д. 10 | 1952 | другой тип | 464,00 | 2.9524 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 12 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Ленина, д. 8/3 | 1953 | кирпичный | 792,00 | 2.8594 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 13 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Техническая, д. 16 | 1954 | другой тип | 486,00 | 2.8571 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 14 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Садовая, д. 13/1 | 1953 | кирпичный | 802,31 | 2.8321 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 15 | Некоузский МО, дер. Гладышево, д. 6 | 1938 | другой тип | 241,51 | 2.7867 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 16 | Некоузский МО, пос. Борок, д. 3 | 1954 | другой тип | 411,50 | 2.7417 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 17 | Некоузский МО, с. Мокеиха, ул. Пограничная, д. 10 | 1956 | кирпичный | 615,21 | 2.7188 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 18 | Некоузский МО, с. Мокеиха, ул. Пограничная, д. 12/13 | 1956 | кирпичный | 657,20 | 2.7188 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 19 | Некоузский МО, с. Мокеиха, ул. Центральная, д. 7/8 | 1956 | кирпичный | 614,10 | 2.7188 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 20 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Комсомольская, д. 22 | 1952 | другой тип | 410,00 | 2.6810 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 21 | Некоузский МО, с. Мокеиха, ул. Вокзальная, д. 15 | 1957 | кирпичный | 650,00 | 2.6719 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 22 | Некоузский МО, с. Мокеиха, ул. Железнодорожная, д. 5/2 | 1957 | кирпичный | 662,70 | 2.6719 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 23 | Некоузский МО, с. Мокеиха, ул. Пограничная, д. 6/17 | 1957 | кирпичный | 1182,70 | 2.6719 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 |
| 24 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Ленина, д. 7/5 | 1960 | другой тип | 811,50 | 2.5714 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 25 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Техническая, д. 7 | 1960 | другой тип | 807,00 | 2.5714 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 26 | Некоузский МО, пос. Волга, ул. Ленина, д. 24 | 1960 | кирпичный | 1389,01 | 2.5313 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2020 - 2022 (2020) | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 |
| 27 | Некоузский МО, с. Мокеиха, ул. Вокзальная, д. 14 | 1960 | кирпичный | 650,70 | 2.5313 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 28 | Некоузский МО, с. Мокеиха, ул. Школьная, д. 11 | 1960 | кирпичный | 517,60 | 2.5313 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 29 | Некоузский МО, пос. Волга, ул. Ленина, д. 18 | 1908 | другой тип | 319,10 | 2.4900 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 30 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Ленина, д. 1/7 | 1949 | другой тип | 784,70 | 2.4857 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 31 | Некоузский МО, с. Мокеиха, ул. Вокзальная, д. 11 | 1961 | кирпичный | 323,80 | 2.4844 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 32 | Некоузский МО, с. Мокеиха, ул. Вокзальная, д. 3 | 1961 | кирпичный | 314,40 | 2.4844 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 33 | Некоузский МО, с. Мокеиха, ул. Вокзальная, д. 5 | 1961 | кирпичный | 625,50 | 2.4844 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 34 | Некоузский МО, с. Мокеиха, ул. Железнодорожная, д. 4/1 | 1961 | кирпичный | 607,71 | 2.4844 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 35 | Некоузский МО, с. Мокеиха, ул. Центральная, д. 5/9 | 1961 | кирпичный | 633,20 | 2.4844 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 36 | Некоузский МО, с. Мокеиха, ул. Школьная, д. 9 | 1961 | кирпичный | 655,00 | 2.4844 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 37 | Некоузский МО, с. Мокеиха, ул. Железнодорожная, д. 2 | 1962 | кирпичный | 612,60 | 2.4375 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2024) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 38 | Некоузский МО, с. Мокеиха, ул. Железнодорожная, д. 3 | 1962 | кирпичный | 605,31 | 2.4375 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 39 | Некоузский МО, пос. Борок, д. 6 | 1952 | другой тип | 413,20 | 2.4250 | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 40 | Некоузский МО, пос. Волга, ул. Ленина, д. 33 | 1963 | кирпичный | 622,10 | 2.3906 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2024) | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 |
| 41 | Некоузский МО, пос. Волга, ул. Ленина, д. 34 | 1963 | кирпичный | 633,20 | 2.3906 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2024) | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 |
| 42 | Некоузский МО, с. Мокеиха, ул. Центральная, д. 9 | 1964 | кирпичный | 635,60 | 2.3438 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 43 | Некоузский МО, пос. Борок, д. 35 | 1964 | кирпичный | 1031,60 | 2.3204 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 44 | Некоузский МО, пос. Борок, д. 84 | 1955 | другой тип | 266,50 | 2.3146 | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 45 | Некоузский МО, с. Мокеиха, ул. Пограничная, д. 8/18 | 1960 | кирпичный | 617,00 | 2.3104 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 46 | Некоузский МО, с. Мокеиха, ул. Центральная, д. 11/3 | 1960 | кирпичный | 652,00 | 2.2979 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 47 | Некоузский МО, пос. Шестихино, ул. Дорожная, д. 15 | 1957 | кирпичный | 363,31 | 2.2958 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 48 | Некоузский МО, пос. Борок, д. 31 | 1959 | кирпичный | 943,50 | 2.2880 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2020) | 2017 - 2019 (2020) | 2017 - 2019 (2020) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2020) | 2038 - 2040 |
| 49 | Некоузский МО, пос. Борок, д. 39 | 1971 | кирпичный | 1841,10 | 2.2694 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 50 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Ленина, д. 10 | 1954 | другой тип | 478,61 | 2.2604 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) |
| 51 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Ленина, д. 14 | 1967 | кирпичный | 616,00 | 2.2227 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) |
| 52 | Некоузский МО, пос. Борок, д. 42 | 1972 | кирпичный | 1828,50 | 2.2167 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 53 | Некоузский МО, пос. Борок, д. 43 | 1972 | кирпичный | 1831,00 | 2.2167 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 54 | Некоузский МО, с. Мокеиха, ул. Центральная, д. 6 | 1963 | кирпичный | 985,81 | 2.1990 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2017 - 2019 (2016) | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 55 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Советская, д. 14 | 1962 | кирпичный | 301,00 | 2.1905 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 56 | Некоузский МО, с. Воскресенское, ул. Центральная, д. 13 | 1967 | кирпичный | 391,31 | 2.1821 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 57 | Некоузский МО, пос. Борок, д. 44 | 1973 | кирпичный | 1827,80 | 2.1639 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 58 | Некоузский МО, пос. Волга, ул. Ленина, д. 12 | 1968 | кирпичный | 1270,30 | 2.1563 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 59 | Некоузский МО, с. Воскресенское, ул. Центральная, д. 6 | 1964 | кирпичный | 385,70 | 2.1528 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 60 | Некоузский МО, пос. Волга, ул. Набережная, д. 119 | 1957 | кирпичный | 373,90 | 2.1527 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 61 | Некоузский МО, пос. Волга, ул. Набережная, д. 120 | 1957 | кирпичный | 487,50 | 2.1527 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 62 | Некоузский МО, пос. Волга, ул. Набережная, д. 2 | 1958 | кирпичный | 256,80 | 2.1527 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 63 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Садовая, д. 9/8 | 1952 | кирпичный | 791,00 | 2.1524 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 0 |
| 64 | Некоузский МО, пос. Волга, ул. Ленина, д. 10 | 1969 | кирпичный | 1280,30 | 2.1094 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 65 | Некоузский МО, пос. Волга, ул. Набережная, д. 1 | 1969 | кирпичный | 735,80 | 2.1094 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 66 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Техническая, д. 1/7 | 1966 | кирпичный | 983,00 | 2.0908 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 67 | Некоузский МО, пос. Волга, ул. Орджоникидзе, д. 7 | 1977 | панельный | 3059,11 | 2.0898 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 68 | Некоузский МО, пос. Волга, ул. Орджоникидзе, д. 8 | 1977 | панельный | 3061,00 | 2.0898 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 |
| 69 | Некоузский МО, с. Мокеиха, ул. Центральная, д. 3 | 1966 | кирпичный | 605,31 | 2.0783 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2016) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 70 | Некоузский МО, пос. Борок, д. 33 | 1964 | кирпичный | 994,20 | 2.0759 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 71 | Некоузский МО, пос. Борок, д. 34 | 1964 | кирпичный | 1016,70 | 2.0759 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 72 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Ленина, д. 12 | 1966 | кирпичный | 989,20 | 2.0708 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) |
| 73 | Некоузский МО, пос. Борок, д. 32 | 1965 | кирпичный | 1009,00 | 2.0491 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 74 | Некоузский МО, с. Мокеиха, ул. Центральная, д. 1 | 1967 | кирпичный | 993,50 | 2.0281 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 75 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Ленина, д. 9 | 1962 | кирпичный | 296,31 | 2.0226 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 76 | Некоузский МО, пос. Борок, д. 37 | 1970 | кирпичный | 1801,30 | 2.0185 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 77 | Некоузский МО, пос. Борок, д. 45 | 1976 | кирпичный | 1775,90 | 2.0056 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 78 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Колхозная, д. 58 | 1968 | кирпичный | 509,11 | 1.9854 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 79 | Некоузский МО, пос. Борок, д. 38 | 1971 | кирпичный | 1814,80 | 1.9731 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 80 | Некоузский МО, пос. Борок, д. 36 | 1966 | кирпичный | 1854,50 | 1.9667 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 81 | Некоузский МО, пос. Волга, пер. Фабричный, д. 2 | 1974 | кирпичный | 2678,00 | 1.9630 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 82 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Колхозная, д. 60 | 1968 | кирпичный | 521,70 | 1.9604 | 2014 - 2016 (2015) | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 83 | Некоузский МО, пос. Борок, д. 41 | 1971 | кирпичный | 1642,60 | 1.9583 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 84 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Колхозная, д. 61 | 1968 | кирпичный | 509,31 | 1.9563 | 2014 - 2016 (2016) | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 85 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Мира, д. 1 | 1973 | кирпичный | 259,31 | 1.9036 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 86 | Некоузский МО, пос. Борок, д. 40 | 1971 | кирпичный | 1830,40 | 1.8685 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 87 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Ленина, д. 13 | 1974 | кирпичный | 907,60 | 1.8571 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 88 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Ленина, д. 15 | 1974 | кирпичный | 907,21 | 1.8571 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 89 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Ленина, д. 16 | 1974 | кирпичный | 884,00 | 1.8571 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2024) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 90 | Некоузский МО, с. Воскресенское, ул. Центральная, д. 17 | 1971 | кирпичный | 368,10 | 1.8514 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 91 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Колхозная, д. 21 | 1962 | кирпичный | 301,10 | 1.8200 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 92 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Советская, д. 20 | 1962 | кирпичный | 308,50 | 1.8200 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 93 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Ленина, д. 18 | 1972 | кирпичный | 900,50 | 1.7979 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) |
| 94 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Советская, д. 2а | 1976 | кирпичный | 358,10 | 1.7813 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 95 | Некоузский МО, пос. Борок, д. 47 | 1978 | кирпичный | 1003,90 | 1.7667 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 96 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Садовая, д. 3 | 1976 | кирпичный | 730,00 | 1.7643 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 97 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Комсомольская, д. 28 | 1974 | кирпичный | 511,81 | 1.7619 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 98 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Комсомольская, д. 30 | 1974 | кирпичный | 512,10 | 1.7619 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 99 | Некоузский МО, пос. Борок, д. 46 | 1976 | кирпичный | 1800,10 | 1.7537 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 100 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Кооперативная, д. 24 | 1964 | кирпичный | 528,60 | 1.7417 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 101 | Некоузский МО, с. Мокеиха, ул. Центральная, д. 4 | 1967 | кирпичный | 979,20 | 1.7344 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 102 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Сельскохозяйственная, д. 14 | 1977 | кирпичный | 747,00 | 1.7344 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 103 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Ленина, д. 22 | 1977 | кирпичный | 737,10 | 1.7179 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 104 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Юбилейная, д. 23 | 1975 | кирпичный | 765,21 | 1.7179 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 105 | Некоузский МО, с. Мокеиха, ул. Центральная, д. 2 | 1968 | кирпичный | 613,81 | 1.6917 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2024) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 106 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Юбилейная, д. 11 | 1966 | кирпичный | 363,10 | 1.6800 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 107 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Ленина, д. 38а | 1976 | кирпичный | 765,71 | 1.6738 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 108 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Ленина, д. 38б | 1976 | кирпичный | 762,10 | 1.6738 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 109 | Некоузский МО, пос. Борок, д. 49 | 1980 | кирпичный | 981,30 | 1.6685 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 110 | Некоузский МО, пос. Борок, д. 50 | 1980 | кирпичный | 985,30 | 1.6685 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 111 | Некоузский МО, пос. Шестихино, ул. Дорожная, д. 11 | 1973 | кирпичный | 355,60 | 1.6514 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 112 | Некоузский МО, пос. Волга, пер. Фабричный, д. 8а | 1979 | кирпичный | 1475,30 | 1.6406 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 113 | Некоузский МО, с. Правдино, д. 1 | 1979 | панельный | 729,81 | 1.6406 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 114 | Некоузский МО, пос. Борок, д. 53 | 1983 | кирпичный | 1784,80 | 1.6361 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 115 | Некоузский МО, пос. Борок, д. 54 | 1983 | кирпичный | 1816,00 | 1.6361 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 116 | Некоузский МО, пос. Волга, ул. Лесная, д. 1 | 1978 | кирпичный | 897,50 | 1.6313 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 117 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 | 1973 | кирпичный | 506,11 | 1.6250 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 118 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Советская, д. 30 | 1968 | кирпичный | 450,80 | 1.6250 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 119 | Некоузский МО, пос. Волга, пер. Фабричный, д. 4 | 1981 | кирпичный | 2598,00 | 1.6194 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 120 | Некоузский МО, пос. Борок, д. 48 | 1980 | кирпичный | 985,50 | 1.6167 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 121 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Транспортная, д. 32 | 1980 | кирпичный | 949,00 | 1.5938 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 |
| 122 | Некоузский МО, пос. Волга, ул. Орджоникидзе, д. 6 | 1986 | панельный | 3057,00 | 1.5815 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 123 | Некоузский МО, пос. Борок, д. 51 | 1980 | кирпичный | 993,90 | 1.5796 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 124 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Транспортная, д. 28 | 1980 | кирпичный | 863,00 | 1.5786 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 125 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Транспортная, д. 30 | 1980 | кирпичный | 860,00 | 1.5786 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 126 | Некоузский МО, пос. Шестихино, ул. Дорожная, д. 19 | 1969 | кирпичный | 329,00 | 1.5750 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 127 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Кооперативная, д. 5 | 1969 | кирпичный | 462,30 | 1.5736 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 128 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Ленина, д. 20 | 1972 | кирпичный | 904,00 | 1.5625 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 129 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Юбилейная, д. 25 | 1975 | кирпичный | 534,50 | 1.5560 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 130 | Некоузский МО, дер. Васино, д. 5 | 1975 | кирпичный | 493,00 | 1.5464 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 131 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Ленина, д. 17 | 1977 | кирпичный | 831,70 | 1.5464 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 132 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Комсомольская, д. 24 | 1979 | кирпичный | 517,81 | 1.5417 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 133 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Комсомольская, д. 26 | 1979 | кирпичный | 515,60 | 1.5417 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 134 | Некоузский МО, с. Мокеиха, ул. Центральная, д. 13/2 | 1981 | кирпичный | 847,00 | 1.5321 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 135 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Колхозная, д. 50а | 1970 | кирпичный | 520,60 | 1.5222 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 136 | Некоузский МО, пос. Борок, д. 52 | 1983 | кирпичный | 854,40 | 1.5213 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 137 | Некоузский МО, дер. Гладышево, д. 12 | 1960 | кирпичный | 590,31 | 1.5167 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 138 | Некоузский МО, с. Воскресенское, ул. Центральная, д. 4 | 1979 | кирпичный | 387,81 | 1.5069 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 139 | Некоузский МО, пос. Волга, ул. Калинина, д. 1в | 1966 | кирпичный | 518,10 | 1.5000 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Некоузский МО, пос. Шестихино, пер. Клубный, д. 12 | 1982 | кирпичный | 824,60 | 1.5000 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 141 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Мелиораторов, д. 5а | 1980 | кирпичный | 1166,51 | 1.4976 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 142 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Садовая, д. 1 | 1978 | кирпичный | 897,50 | 1.4952 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 143 | Некоузский МО, с. Мокеиха, ул. Пограничная, д. 4 | 1974 | кирпичный | 905,10 | 1.4792 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 144 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Сельскохозяйственная, д. 6 | 1977 | кирпичный | 349,61 | 1.4774 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 145 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Комсомольская, д. 22 | 1980 | кирпичный | 798,00 | 1.4729 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 146 | Некоузский МО, с. Воскресенское, ул. Центральная, д. 15 | 1980 | кирпичный | 376,11 | 1.4639 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 147 | Некоузский МО, пос. Волга, ул. Набережная, д. 133 | 1985 | панельный | 1213,40 | 1.4575 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 148 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Транспортная, д. 15 | 1980 | кирпичный | 941,81 | 1.4563 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 |
| 149 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Транспортная, д. 34 | 1980 | кирпичный | 946,00 | 1.4563 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) |
| 150 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, пер. Библиотечный, д. 3 | 1964 | кирпичный | 369,31 | 1.4500 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 151 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Лесная, д. 11а | 1980 | кирпичный | 555,50 | 1.4479 | 2014 - 2016 (2015) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 152 | Некоузский МО, с. Лацкое, ул. Центральная, д. 49 | 1964 | кирпичный | 394,00 | 1.4433 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 153 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Комсомольская, д. 20 | 1981 | кирпичный | 776,10 | 1.4302 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 154 | Некоузский МО, пос. Борок, д. 57 | 1986 | кирпичный | 988,30 | 1.4292 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 155 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Мелиораторов, д. 5 | 1984 | кирпичный | 853,70 | 1.4063 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 156 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Юбилейная, д. 17 | 1974 | кирпичный | 496,80 | 1.4000 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 157 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, пер. Библиотечный, д. 5 | 1966 | кирпичный | 377,80 | 1.3933 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 158 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Новая, д. 36 | 1982 | кирпичный | 797,00 | 1.3875 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 159 | Некоузский МО, пос. Борок, д. 58 | 1986 | кирпичный | 1002,00 | 1.3741 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 160 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Мелиораторов, д. 3 | 1983 | кирпичный | 837,00 | 1.3655 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 161 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Советская, д. 14 | 1966 | кирпичный | 306,81 | 1.3533 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 162 | Некоузский МО, пос. Волга, ул. Калинина, д. 1а | 1960 | другой тип | 309,80 | 1.3417 | 2014 - 2016 (2015) | 2020 - 2022 (2020) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Новая, д. 41 | 1983 | кирпичный | 850,60 | 1.3365 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 164 | Некоузский МО, пос. Борок, д. 55 | 1985 | кирпичный | 998,20 | 1.3306 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 165 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Техническая, д. 15/13 | 1987 | кирпичный | 964,00 | 1.3250 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 |
| 166 | Некоузский МО, пос. Шестихино, ул. Дорожная, д. 16 | 1987 | кирпичный | 860,21 | 1.3250 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 167 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Колхозная, д. 62 | 1985 | кирпичный | 857,00 | 1.3231 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 168 | Некоузский МО, пос. Волга, ул. Горького, д. 6 | 1986 | кирпичный | 979,00 | 1.3125 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2023) | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 169 | Некоузский МО, пос. Борок, д. 56 | 1985 | кирпичный | 858,40 | 1.3120 | 2014 - 2016 (2015) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 170 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Комсомольская, д. 42 | 1988 | кирпичный | 869,31 | 1.2759 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 171 | Некоузский МО, пос. Волга, ул. Набережная, д. 134 | 1989 | кирпичный | 927,70 | 1.2708 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 172 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Юбилейная, д. 29 | 1978 | кирпичный | 506,81 | 1.2600 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 173 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Юбилейная, д. 18 | 1985 | кирпичный | 1868,80 | 1.2594 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 174 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Новая, д. 38 | 1985 | кирпичный | 808,21 | 1.2469 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 175 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Колхозная, д. 63 | 1987 | кирпичный | 843,50 | 1.2324 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 176 | Некоузский МО, пос. Борок, д. 59 | 1989 | кирпичный | 2988,50 | 1.2269 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 177 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Комсомольская, д. 44 | 1989 | кирпичный | 594,10 | 1.2269 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 178 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Транспортная, д. 36 | 1988 | кирпичный | 844,00 | 1.2188 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) |
| 179 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Новая, д. 40 | 1988 | кирпичный | 838,31 | 1.2188 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 180 | Некоузский МО, ст. Родионово, д. 14 | 1975 | кирпичный | 345,30 | 1.2188 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Некоузский МО, пос. Борок, д. 60 | 1991 | кирпичный | 2102,90 | 1.2139 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 182 | Некоузский МО, с. Быково, д. 5 | 1976 | кирпичный | 493,00 | 1.1875 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Некоузский МО, пос. Волга, ул. Орджоникидзе, д. 5 | 1993 | панельный | 3152,00 | 1.1861 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 184 | Некоузский МО, пос. Волга, ул. Почтовая, д. 3 | 1973 | кирпичный | 348,31 | 1.1817 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 185 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Комсомольская, д. 40 | 1990 | кирпичный | 596,71 | 1.1778 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 |
| 186 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, пер. Библиотечный, д. 10 | 1974 | кирпичный | 504,50 | 1.1667 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 187 | Некоузский МО, с. Андреевское, д. 36 | 1974 | кирпичный | 465,61 | 1.1467 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 188 | Некоузский МО, пос. Волга, ул. Ленина, д. 27 | 1986 | кирпичный | 1847,00 | 1.1226 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 189 | Некоузский МО, с. Некоуз, ул. Советская, д. 42 | 1972 | кирпичный | 341,50 | 1.1222 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 190 | Некоузский МО, с. Мокеиха, ул. Центральная, д. 15 | 1987 | кирпичный | 850,00 | 1.1202 | 2014 - 2016 (2015) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 191 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Юбилейная, д. 15 | 1976 | кирпичный | 753,31 | 1.1100 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 192 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Юбилейная, д. 31 | 1976 | кирпичный | 776,00 | 1.1100 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 193 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Юбилейная, д. 33 | 1976 | кирпичный | 759,00 | 1.1100 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 194 | Некоузский МО, пос. Волга, ул. Линейная, д. 29 | 1984 | кирпичный | 129,00 | 1.0500 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 195 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Новая, д. 36а | 1990 | кирпичный | 848,71 | 1.0458 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 196 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Новая, д. 42 | 1990 | кирпичный | 859,20 | 1.0458 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 197 | Некоузский МО, дер. Беловская, д. 1 | 1979 | кирпичный | 783,71 | 1.0250 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 198 | Некоузский МО, дер. Беловская, д. 2 | 1979 | кирпичный | 751,70 | 1.0250 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 199 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Юбилейная, д. 29а | 1980 | кирпичный | 766,20 | 0.9967 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 200 | Некоузский МО, пос. Волга, ул. Красноармейская, д. 17 | 1994 | кирпичный | 944,00 | 0.9375 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 201 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Комсомольская, д. 44а | 1994 | кирпичный | 840,21 | 0.9375 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 202 | Некоузский МО, пос. Волга, ул. Почтовая, д. 2 | 1988 | кирпичный | 360,00 | 0.9100 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 203 | Некоузский МО, с. Андреевское, д. 38 | 1982 | кирпичный | 748,20 | 0.9000 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 204 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Новая, д. 34 | 1984 | кирпичный | 756,70 | 0.8833 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 205 | Некоузский МО, пос. Шестихино, ул. Дорожная, д. 23 | 1983 | кирпичный | 300,00 | 0.8717 | 2014 - 2016 (2015) | 2020 - 2022 (2020) | 0 | 0 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 206 | Некоузский МО, пос. Шестихино, пер. Клубный, д. 9 | 1997 | кирпичный | 251,30 | 0.8343 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 207 | Некоузский МО, пос. Октябрь, ул. Комсомольская, д. 38 | 1998 | кирпичный | 845,20 | 0.7852 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 208 | Некоузский МО, пос. Шестихино, ул. Дорожная, д. 13 | 1972 | кирпичный | 490,61 | 0.7840 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 209 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, пер. Тракторный, д. 14 | 1996 | кирпичный | 1463,50 | 0.7813 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 210 | Некоузский МО, пос. Шестихино, ул. Дорожная, д. 9 | 1959 | кирпичный | 298,60 | 0.7713 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 211 | Некоузский МО, пос. Шестихино, ул. Дорожная, д. 21 | 1960 | кирпичный | 312,00 | 0.7580 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 212 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Мелиораторов, д. 9 | 1995 | кирпичный | 843,60 | 0.7560 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 213 | Некоузский МО, пос. Шестихино, ул. Дорожная, д. 7 | 1975 | кирпичный | 530,10 | 0.7483 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 214 | Некоузский МО, пос. Волга, ул. Почтовая, д. 1 | 1978 | кирпичный | 391,11 | 0.6880 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 215 | Некоузский МО, пос. Волга, ул. Набережная, д. 135 | 1995 | кирпичный | 940,70 | 0.6650 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 216 | Некоузский МО, пос. Волга, ул. Почтовая, д. 5 | 1995 | кирпичный | 329,11 | 0.6650 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 217 | Некоузский МО, пос. Волга, ул. Красноармейская, д. 18 | 2000 | кирпичный | 872,10 | 0.6563 | 2023 - 2025 (2025) | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 218 | Некоузский МО, пос. Борок, д. 62 | 2002 | кирпичный | 2280,10 | 0.6333 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 219 | Некоузский МО, с. Быково, д. 7 | 1993 | кирпичный | 437,11 | 0.6283 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 220 | Некоузский МО, пос. Волга, ул. Орджоникидзе, д. 4 | 2008 | панельный | 1870,51 | 0.3167 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 221 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Новая, д. 38а | 2010 | кирпичный | 984,81 | 0.1875 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 222 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Новая, д. 39 | 2011 | кирпичный | 1291,30 | 0.1406 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 223 | Некоузский МО, пос. Волга, ул. Ленина, д. 23 | 2015 | кирпичный | 873,90 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 224 | Некоузский МО, пос. Волга, ул. Ленина, д. 25 | 2012 | кирпичный | 477,50 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 225 | Некоузский МО, с. Новый Некоуз, ул. Новая, д. 44 | 2014 | кирпичный | 339,00 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| ### Некрасовский МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Некрасовский МО, раб. пос. Бурмакино, ул. Советская, д. 4 | 1931 | другой тип | 367,40 | 3.6778 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 2 | Некрасовский МО, раб. пос. Бурмакино, ул. Ярославская, д. 2 | 1936 | кирпичный | 591,00 | 3.5500 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 3 | Некрасовский МО, раб. пос. Бурмакино, ул. им. Прапорщика Цапкова, д. 3 | 1938 | кирпичный | 2809,00 | 3.5258 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 4 | Некрасовский МО, раб. пос. Бурмакино, ул. Советская, д. 5 | 1936 | другой тип | 595,80 | 3.4556 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 5 | Некрасовский МО, раб. пос. Бурмакино, ул. Советская, д. 6 | 1936 | другой тип | 586,20 | 3.4556 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 6 | Некрасовский МО, раб. пос. Бурмакино, ул. Ярославская, д. 6 | 1936 | другой тип | 590,00 | 3.4556 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 7 | Некрасовский МО, раб. пос. Бурмакино, ул. Огородная, д. 6 | 1939 | кирпичный | 622,80 | 3.2528 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 8 | Некрасовский МО, раб. пос. Бурмакино, ул. Ярославская, д. 5 | 1936 | другой тип | 589,90 | 3.1778 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 9 | Некрасовский МО, раб. пос. Бурмакино, ул. им. Прапорщика Цапкова, д. 1 | 1941 | кирпичный | 2332,90 | 3.0306 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 10 | Некрасовский МО, раб. пос. Бурмакино, ул. Огородная, д. 1 | 1957 | кирпичный | 1000,75 | 2.8975 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 |
| 11 | Некрасовский МО, раб. пос. Бурмакино, ул. Огородная, д. 2 | 1955 | кирпичный | 613,50 | 2.8954 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 12 | Некрасовский МО, раб. пос. Бурмакино, ул. Ярославская, д. 1 | 1957 | кирпичный | 624,60 | 2.7972 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 13 | Некрасовский МО, раб. пос. Бурмакино, ул. Огородная, д. 3 | 1959 | кирпичный | 633,40 | 2.6991 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 14 | Некрасовский МО, раб. пос. Бурмакино, ул. Советская, д. 13 | 1961 | кирпичный | 634,90 | 2.6942 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 15 | Некрасовский МО, пос. Красный Профинтерн, пер. Советский, д. 2 | 1960 | кирпичный | 576,00 | 2.6500 | 2023 - 2025 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 0 | 0 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 |
| 16 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Советская, д. 116 | 1958 | кирпичный | 244,00 | 2.6000 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 17 | Некрасовский МО, раб. пос. Бурмакино, ул. Некрасовская, д. 1 | 1969 | кирпичный | 2616,00 | 2.5875 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 18 | Некрасовский МО, раб. пос. Бурмакино, ул. Некрасовская, д. 2а | 1969 | кирпичный | 214,70 | 2.5875 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 19 | Некрасовский МО, раб. пос. Бурмакино, ул. Спортивная, д. 2 | 1958 | кирпичный | 1056,00 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 20 | Некрасовский МО, раб. пос. Бурмакино, ул. им. Прапорщика Цапкова, д. 2 | 1965 | кирпичный | 1981,10 | 2.4908 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 21 | Некрасовский МО, пос. Красный Профинтерн, пер. Советский, д. 1 | 1963 | кирпичный | 486,00 | 2.3806 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 |
| 22 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Советская, д. 115 | 1964 | кирпичный | 311,00 | 2.3438 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 23 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Советская, д. 118 | 1964 | кирпичный | 307,00 | 2.3214 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 24 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Космонавтов, д. 2 | 1966 | кирпичный | 316,00 | 2.2500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 25 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Советская, д. 121 | 1967 | кирпичный | 402,90 | 2.2031 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 26 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Кооперативная, д. 35 | 1970 | кирпичный | 454,00 | 2.1593 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 27 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Космонавтов, д. 5 | 1968 | кирпичный | 444,00 | 2.1563 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 28 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Труда, д. 7 | 1964 | кирпичный | 302,00 | 2.1521 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 29 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Кооперативная, д. 37 | 1968 | кирпичный | 293,00 | 2.1491 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 30 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Космонавтов, д. 1 | 1966 | кирпичный | 306,00 | 2.1281 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 31 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Энергетиков, д. 16 | 1966 | кирпичный | 361,00 | 2.1143 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 32 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Труда, д. 6 | 1966 | кирпичный | 547,00 | 2.1125 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 33 | Некрасовский МО, пос. Строитель, д. 1 | 1968 | кирпичный | 505,00 | 2.0981 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 34 | Некрасовский МО, пос. Строитель, д. 2 | 1968 | кирпичный | 509,00 | 2.0981 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 35 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Кооперативная, д. 29 | 1966 | кирпичный | 302,00 | 2.0833 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 36 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Кооперативная, д. 31 | 1966 | кирпичный | 445,00 | 2.0833 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 37 | Некрасовский МО, раб. пос. Бурмакино, ул. Депутатская, д. 5 | 1967 | кирпичный | 450,00 | 2.0702 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 38 | Некрасовский МО, пос. Красный Профинтерн, ул. Набережная, д. 12 | 1978 | кирпичный | 5797,00 | 2.0700 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2023 - 2025 |
| 39 | Некрасовский МО, раб. пос. Бурмакино, ул. Садовая, д. 10 | 1955 | кирпичный | 312,40 | 2.0650 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 40 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Космонавтов, д. 4 | 1968 | кирпичный | 580,00 | 2.0375 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 41 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Кооперативная, д. 40 | 1971 | кирпичный | 455,00 | 2.0156 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 42 | Некрасовский МО, пос. Сосновый Бор, д. 1 | 1972 | кирпичный | 3370,00 | 2.0150 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 43 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Кооперативная, д. 39 | 1967 | кирпичный | 456,00 | 2.0031 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 44 | Некрасовский МО, с. Бурмакино, ул. Заречная, д. 17 | 1979 | кирпичный | 886,00 | 1.9769 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 45 | Некрасовский МО, с. Бурмакино, ул. Заречная, д. 18 | 1979 | кирпичный | 900,00 | 1.9769 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 46 | Некрасовский МО, с. Бурмакино, ул. Заречная, д. 2 | 1979 | кирпичный | 886,00 | 1.9769 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 47 | Некрасовский МО, с. Левашово, ул. Молодежная, д. 27 | 1979 | панельный | 1268,00 | 1.9769 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2050 - 2052 | 2023 - 2025 (2023) | 2050 - 2052 | 0 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 |
| 48 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Театральная, д. 29 | 1958 | кирпичный | 314,00 | 1.9722 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 49 | Некрасовский МО, пос. Красный Профинтерн, ул. Набережная, д. 15 | 1972 | кирпичный | 2494,83 | 1.9650 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 50 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Космонавтов, д. 7 | 1974 | кирпичный | 582,00 | 1.9630 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2050 - 2052 | 2044 - 2046 | 2050 - 2052 | 0 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 |
| 51 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Театральная, д. 25 | 1959 | кирпичный | 310,00 | 1.9597 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 52 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Комсомольская, д. 3а | 1973 | кирпичный | 570,00 | 1.9219 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 53 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Космонавтов, д. 6 | 1971 | кирпичный | 448,00 | 1.9157 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 54 | Некрасовский МО, с. Левашово, ул. Молодежная, д. 20 | 1975 | кирпичный | 512,00 | 1.9139 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2050 - 2052 | 2023 - 2025 (2023) | 2050 - 2052 | 0 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 |
| 55 | Некрасовский МО, ст. Сахареж, д. 2 | 1973 | кирпичный | 334,00 | 1.9036 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 56 | Некрасовский МО, пос. Защитный, д. 11 | 1971 | кирпичный | 359,00 | 1.8940 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 57 | Некрасовский МО, пос. Сосновый Бор, д. 2 | 1977 | кирпичный | 933,00 | 1.8808 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 58 | Некрасовский МО, ст. Сахареж, д. 1 | 1974 | кирпичный | 336,00 | 1.8571 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 59 | Некрасовский МО, пос. Золотой Колос, д. 1 | 1982 | кирпичный | 9747,80 | 1.8507 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 60 | Некрасовский МО, раб. пос. Бурмакино, ул. Некрасовская, д. 3 | 1982 | кирпичный | 861,00 | 1.8400 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 61 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Парковая, д. 1 | 1980 | панельный | 280,00 | 1.8214 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 62 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Парковая, д. 2 | 1980 | панельный | 280,00 | 1.8214 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 63 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. 2-я Набережная, д. 4 | 1975 | кирпичный | 730,00 | 1.8167 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 64 | Некрасовский МО, с. Бурмакино, ул. Заречная, д. 15 | 1977 | кирпичный | 531,00 | 1.8157 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 65 | Некрасовский МО, ст. Сахареж, д. 4 | 1975 | кирпичный | 520,00 | 1.8107 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 66 | Некрасовский МО, с. Бурмакино, ул. Заречная, д. 19 | 1982 | кирпичный | 878,00 | 1.8074 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 67 | Некрасовский МО, с. Бурмакино, ул. Заречная, д. 20 | 1982 | кирпичный | 863,00 | 1.8074 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 68 | Некрасовский МО, с. Левашово, ул. Молодежная, д. 25 | 1982 | панельный | 1290,00 | 1.8074 | 2023 - 2025 (2022) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2050 - 2052 | 2044 - 2046 | 2050 - 2052 | 0 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 |
| 69 | Некрасовский МО, с. Левашово, ул. Молодежная, д. 26 | 1982 | панельный | 1282,00 | 1.8074 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2050 - 2052 | 2023 - 2025 (2023) | 2050 - 2052 | 0 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 |
| 70 | Некрасовский МО, пос. Защитный, д. 12 | 1973 | кирпичный | 338,00 | 1.8060 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 71 | Некрасовский МО, раб. пос. Бурмакино, ул. Депутатская, д. 7 | 1973 | кирпичный | 466,00 | 1.8060 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 72 | Некрасовский МО, с. Левашово, ул. Молодежная, д. 21 | 1975 | кирпичный | 572,00 | 1.7991 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2050 - 2052 | 2023 - 2025 (2023) | 2050 - 2052 | 0 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 |
| 73 | Некрасовский МО, пос. Красный Профинтерн, ул. Советская, д. 16 | 1983 | кирпичный | 5610,00 | 1.7825 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2023 - 2025 |
| 74 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Космонавтов, д. 3 | 1976 | кирпичный | 318,00 | 1.7813 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 75 | Некрасовский МО, раб. пос. Бурмакино, ул. Кирпичная, д. 4 | 1970 | кирпичный | 437,10 | 1.7722 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 76 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. 2-я Набережная, д. 5 | 1978 | кирпичный | 507,00 | 1.7667 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 77 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Молодежная, д. 11 | 1978 | кирпичный | 579,00 | 1.7667 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 78 | Некрасовский МО, с. Бурмакино, ул. Заречная, д. 13 | 1976 | кирпичный | 459,00 | 1.7500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 79 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Мира, д. 4 | 1978 | панельный | 4205,00 | 1.7333 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2050 - 2052 | 2014 - 2016 (2016) | 2050 - 2052 | 0 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 |
| 80 | Некрасовский МО, ст. Сахареж, д. 5 | 1974 | кирпичный | 521,00 | 1.7333 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 81 | Некрасовский МО, пос. Строитель, д. 3 | 1979 | кирпичный | 2754,00 | 1.7325 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 82 | Некрасовский МО, пос. Золотой Колос, д. 3 | 1984 | кирпичный | 393,40 | 1.7188 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2038 - 2040 | 0 |
| 83 | Некрасовский МО, дер. Грешнево, ул. Центральная, д. 3 | 1979 | кирпичный | 951,00 | 1.7176 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2021) | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 |
| 84 | Некрасовский МО, с. Бурмакино, ул. Заречная, д. 16 | 1979 | кирпичный | 733,00 | 1.7176 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 85 | Некрасовский МО, раб. пос. Бурмакино, ул. Советская, д. 8 | 1978 | панельный | 4454,00 | 1.7020 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2019) | 2020 - 2022 (2019) | 2020 - 2022 (2019) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2019) | 2029 - 2031 |
| 86 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Театральная, д. 27 | 1970 | кирпичный | 206,30 | 1.6982 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 87 | Некрасовский МО, с. Левашово, ул. Молодежная, д. 17 | 1977 | кирпичный | 508,00 | 1.6972 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 88 | Некрасовский МО, дер. Грешнево, ул. Центральная, д. 11 | 1984 | панельный | 824,60 | 1.6944 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 89 | Некрасовский МО, дер. Грешнево, ул. Центральная, д. 13 | 1984 | панельный | 833,40 | 1.6944 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 90 | Некрасовский МО, с. Бурмакино, ул. Заречная, д. 21 | 1984 | кирпичный | 1092,00 | 1.6944 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 91 | Некрасовский МО, с. Левашово, ул. Молодежная, д. 28 | 1984 | панельный | 1429,00 | 1.6944 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 92 | Некрасовский МО, с. Левашово, ул. Молодежная, д. 19 | 1977 | кирпичный | 511,00 | 1.6935 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 93 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Космонавтов, д. 8 | 1978 | панельный | 3477,90 | 1.6889 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 94 | Некрасовский МО, раб. пос. Бурмакино, ул. Советская, д. 2 | 1981 | кирпичный | 871,00 | 1.6775 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 95 | Некрасовский МО, пос. Строитель, д. 4 | 1979 | кирпичный | 2786,00 | 1.6750 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 96 | Некрасовский МО, с. Левашово, ул. Молодежная, д. 18 | 1977 | кирпичный | 501,00 | 1.6750 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 97 | Некрасовский МО, пос. при пансионате "Левашово", д. 15 | 1976 | кирпичный | 336,00 | 1.6738 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 98 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. 2-я Набережная, д. 3 | 1967 | кирпичный | 526,00 | 1.6593 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 99 | Некрасовский МО, дер. Грешнево, ул. Центральная, д. 5 | 1976 | кирпичный | 926,00 | 1.6481 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2015) | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 100 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Первомайская, д. 1а | 1980 | кирпичный | 2820,00 | 1.6426 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 101 | Некрасовский МО, пос. Защитный, д. 14 | 1979 | кирпичный | 559,00 | 1.6406 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 102 | Некрасовский МО, дер. Грешнево, ул. Центральная, д. 9 | 1985 | панельный | 836,00 | 1.6380 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 |
| 103 | Некрасовский МО, пос. Защитный, д. 13 | 1977 | кирпичный | 376,00 | 1.6298 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 104 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. 2-я Некрасовская, д. 5 | 1981 | кирпичный | 1107,00 | 1.6194 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 105 | Некрасовский МО, пос. Красный Профинтерн, ул. Советская, д. 18 | 1986 | кирпичный | 5537,00 | 1.6100 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 106 | Некрасовский МО, ст. Сахареж, д. 3 | 1976 | кирпичный | 529,00 | 1.6071 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 107 | Некрасовский МО, раб. пос. Бурмакино, ул. Советская, д. 10 | 1980 | панельный | 4458,00 | 1.6013 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2019) | 2020 - 2022 (2019) | 2020 - 2022 (2019) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2019) | 2029 - 2031 |
| 108 | Некрасовский МО, раб. пос. Бурмакино, ул. Депутатская, д. 3 | 1978 | кирпичный | 450,00 | 1.5857 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 109 | Некрасовский МО, дер. Грешнево, ул. Центральная, д. 7 | 1975 | кирпичный | 947,00 | 1.5806 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2015) | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 110 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. 2-я Набережная, д. 8 | 1982 | кирпичный | 856,00 | 1.5704 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 111 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Космонавтов, д. 9 | 1982 | кирпичный | 869,00 | 1.5704 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 112 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Советская, д. 186 | 1989 | кирпичный | 259,50 | 1.5654 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 |
| 113 | Некрасовский МО, пос. Строитель, д. 6 | 1986 | панельный | 3241,00 | 1.5600 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 114 | Некрасовский МО, с. Левашово, ул. Молодежная, д. 23 | 1978 | кирпичный | 571,00 | 1.5417 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 115 | Некрасовский МО, с. Левашово, ул. Молодежная, д. 24 | 1978 | кирпичный | 560,00 | 1.5417 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 116 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Первомайская, д. 2а | 1982 | кирпичный | 2807,00 | 1.5407 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 117 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Гагарина, д. 5 | 1981 | кирпичный | 1541,00 | 1.5269 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 118 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. 2-я Набережная, д. 6 | 1983 | кирпичный | 838,00 | 1.5213 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 119 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Строителей, д. 1 | 1982 | панельный | 2753,00 | 1.5185 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 120 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Строителей, д. 9 | 1982 | кирпичный | 4210,50 | 1.5185 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 121 | Некрасовский МО, раб. пос. Бурмакино, ул. Спортивная, д. 4 | 1983 | кирпичный | 3424,60 | 1.5025 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 122 | Некрасовский МО, пос. Приволжский, д. 54 | 1982 | кирпичный | 803,00 | 1.5000 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 123 | Некрасовский МО, с. Левашово, ул. Молодежная, д. 22 | 1979 | кирпичный | 593,00 | 1.4906 | 2014 - 2016 (2015) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 124 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Первомайская, д. 3а | 1983 | панельный | 2806,00 | 1.4843 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 125 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. 2-я Некрасовская, д. 6 | 1982 | кирпичный | 1107,00 | 1.4815 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 126 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Космонавтов, д. 10 | 1984 | кирпичный | 582,00 | 1.4722 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 127 | Некрасовский МО, с. Бурмакино, ул. Заводская, д. 1 | 1984 | кирпичный | 577,00 | 1.4722 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 128 | Некрасовский МО, с. Бурмакино, ул. Заводская, д. 2 | 1984 | кирпичный | 281,00 | 1.4722 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 129 | Некрасовский МО, с. Левашово, ул. Молодежная, д. 29 | 1984 | панельный | 1436,00 | 1.4722 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 130 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Первомайская, д. 4а | 1983 | кирпичный | 1824,00 | 1.4620 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 131 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Строителей, д. 11 | 1982 | кирпичный | 4246,00 | 1.4500 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 132 | Некрасовский МО, пос. Красный Профинтерн, ул. Набережная, д. 23 | 1989 | панельный | 4455,00 | 1.4375 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 133 | Некрасовский МО, пос. Красный Профинтерн, ул. Набережная, д. 9 | 1989 | панельный | 1378,00 | 1.4375 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 134 | Некрасовский МО, раб. пос. Бурмакино, ул. Советская, д. 15а | 1986 | кирпичный | 562,00 | 1.4233 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 135 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. 2-я Некрасовская, д. 7 | 1985 | кирпичный | 861,00 | 1.4231 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 136 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Строителей, д. 3 | 1984 | кирпичный | 2041,00 | 1.4167 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 137 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Мира, д. 2 | 1984 | кирпичный | 3468,00 | 1.4056 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 138 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. 2-я Набережная, д. 10 | 1983 | панельный | 840,00 | 1.3991 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 139 | Некрасовский МО, раб. пос. Бурмакино, ул. им. Прапорщика Цапкова, д. 4 | 1990 | панельный | 3432,00 | 1.3880 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 |
| 140 | Некрасовский МО, пос. Приволжский, д. 55 | 1982 | кирпичный | 860,00 | 1.3833 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 141 | Некрасовский МО, пос. Красный Профинтерн, ул. Набережная, д. 10 | 1990 | панельный | 1383,00 | 1.3800 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 142 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Матросова, д. 5 | 1984 | панельный | 867,00 | 1.3796 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 143 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Матросова, д. 7 | 1984 | панельный | 858,00 | 1.3796 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 144 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Кооперативная, д. 42 | 1984 | кирпичный | 537,00 | 1.3771 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 145 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. 2-я Набережная, д. 11 | 1986 | кирпичный | 841,00 | 1.3741 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2022) | 0 | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 146 | Некрасовский МО, раб. пос. Бурмакино, ул. Ярославская, д. 4 | 1986 | панельный | 2403,00 | 1.3693 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 147 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Кооперативная, д. 41 | 1982 | кирпичный | 445,00 | 1.3625 | 2014 - 2016 (2015) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 148 | Некрасовский МО, пос. Приволжский, д. 56 | 1985 | кирпичный | 870,00 | 1.3594 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 149 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Строителей, д. 8 | 1985 | панельный | 837,00 | 1.3380 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 150 | Некрасовский МО, с. Вятское, ул. Давыдковская, д. 17 | 1987 | кирпичный | 855,00 | 1.3250 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 151 | Некрасовский МО, с. Вятское, ул. Давыдковская, д. 19 | 1987 | кирпичный | 863,00 | 1.3250 | 2023 - 2025 (2025) | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 152 | Некрасовский МО, пос. Приволжский, д. 57 | 1986 | кирпичный | 865,00 | 1.3125 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 153 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Строителей, д. 15 | 1987 | панельный | 3289,00 | 1.2583 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 154 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Большесольская, д. 8 | 1987 | кирпичный | 1544,00 | 1.2472 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 155 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Строителей, д. 16 | 1987 | панельный | 851,00 | 1.2361 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 156 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Большесольская, д. 9 | 1989 | кирпичный | 1312,00 | 1.2269 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 157 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Космонавтов, д. 12 | 1989 | панельный | 1316,00 | 1.2269 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2022) | 0 | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 158 | Некрасовский МО, раб. пос. Бурмакино, ул. Спортивная, д. 6 | 1990 | кирпичный | 660,00 | 1.2200 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 159 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Космонавтов, д. 11 | 1990 | кирпичный | 1322,00 | 1.1778 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2023) | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 160 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Матросова, д. 6 | 1990 | кирпичный | 1535,00 | 1.1778 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 161 | Некрасовский МО, пос. Золотой Колос, д. 2 | 1992 | кирпичный | 2492,10 | 1.1257 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 162 | Некрасовский МО, раб. пос. Бурмакино, ул. Некрасовская, д. 5 | 1995 | панельный | 4756,00 | 1.0988 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 |
| 163 | Некрасовский МО, раб. пос. Бурмакино, ул. Советская, д. 17 | 1995 | панельный | 3256,00 | 1.0988 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 164 | Некрасовский МО, пос. Красный Профинтерн, ул. Пионерская, д. 1 | 1995 | панельный | 7548,00 | 1.0925 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 |
| 165 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Матросова, д. 1 | 1993 | кирпичный | 2676,96 | 1.0306 | 2023 - 2025 (2022) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 166 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Мира, д. 10 | 1993 | кирпичный | 1524,00 | 1.0306 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 167 | Некрасовский МО, пос. Приволжский, д. 58 | 1991 | кирпичный | 857,00 | 1.0131 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 168 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Матросова, д. 3 | 1994 | панельный | 3187,00 | 0.9963 | 2020 - 2022 (2022) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 169 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Строителей, д. 18 | 1993 | панельный | 3254,00 | 0.9861 | 2020 - 2022 (2022) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 170 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Большесольская, д. 1а | 1993 | панельный | 1570,00 | 0.9417 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 171 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Космонавтов, д. 8а | 1996 | панельный | 1433,00 | 0.8833 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2022) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 172 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Строителей, д. 2 | 1996 | панельный | 1405,00 | 0.8833 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 173 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Большесольская, д. 3 | 2007 | кирпичный | 1864,00 | 0.3435 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 174 | Некрасовский МО, с. Бурмакино, ул. Молодежная, д. 22 | 2010 | панельный | 256,00 | 0.1875 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 175 | Некрасовский МО, с. Бурмакино, ул. Молодежная, д. 23 | 2010 | панельный | 256,00 | 0.1875 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 176 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Гагарина, д. 5а | 2010 | кирпичный | 1683,00 | 0.1808 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 177 | Некрасовский МО, пос. Красный Профинтерн, ул. Набережная, д. 16 | 2012 | кирпичный | 1805,00 | 0.0990 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 178 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Матросова, д. 7а | 2013 | кирпичный | 659,40 | 0.0476 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 179 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Матросова, д. 9а | 2016 | кирпичный | 566,80 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 180 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Гагарина, д. 7 | 2017 | кирпичный | 3750,10 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2047 - 2049 | 0 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 181 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Мира, д. 12 | 2022 | кирпичный | 1237,84 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 2041 - 2043 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 2041 - 2043 | 0 |
| 182 | Некрасовский МО, раб. пос. Некрасовское, ул. Солнечная, д. 25а | 2012 | кирпичный | 1234,80 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 0 | 2050 - 2052 | 2050 - 2052 | 2050 - 2052 | 2050 - 2052 | 0 | 0 | 2032 - 2034 |
| ### Первомайский МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Первомайский МО, с. Кукобой, ул. Школьная, д. 3 | 1916 | кирпичный | 355,60 | 2.6278 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2022) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 2 | Первомайский МО, с. Коза, ул. Заречная, д. 35 | 1963 | кирпичный | 388,50 | 2.2327 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 3 | Первомайский МО, с. Коза, ул. Заречная, д. 37 | 1963 | кирпичный | 421,50 | 2.2327 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 4 | Первомайский МО, с. Кукобой, ул. Школьная, д. 1 | 1964 | кирпичный | 408,90 | 2.2024 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 5 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Советская, д. 61 | 1969 | кирпичный | 301,61 | 2.1094 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 6 | Первомайский МО, с. Кукобой, ул. Новая, д. 6 | 1967 | кирпичный | 437,81 | 2.0702 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 7 | Первомайский МО, с. Кукобой, ул. Пролетарская, д. 2 | 1967 | кирпичный | 328,10 | 2.0702 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 8 | Первомайский МО, с. Коза, ул. Заречная, д. 33 | 1968 | кирпичный | 585,20 | 1.9979 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 9 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Ярославская, д. 71 | 1971 | кирпичный | 738,31 | 1.9843 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 |
| 10 | Первомайский МО, с. Кукобой, ул. Новая, д. 8 | 1970 | кирпичный | 502,60 | 1.9381 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 11 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Комсомольская, д. 2 | 2010 | другой тип | 611,70 | 1.9333 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 12 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Ярославская, д. 73 | 1971 | кирпичный | 741,20 | 1.8740 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 |
| 13 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Советская, д. 63 | 1970 | кирпичный | 462,60 | 1.8708 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 14 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Советская, д. 65 | 1971 | кирпичный | 473,90 | 1.8460 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 15 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Ярославская, д. 75 | 1972 | кирпичный | 744,31 | 1.8313 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 |
| 16 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Ярославская, д. 77 | 1972 | кирпичный | 572,31 | 1.8313 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 17 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Вологодская, д. 45 | 1981 | кирпичный | 853,10 | 1.6194 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 18 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Вологодская, д. 47 | 1981 | панельный | 854,20 | 1.6194 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 |
| 19 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Вологодская, д. 49 | 1981 | панельный | 815,10 | 1.6194 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 20 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Вологодская, д. 23 | 1980 | кирпичный | 957,60 | 1.5938 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 21 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Вологодская, д. 37 | 1981 | кирпичный | 860,20 | 1.5469 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 22 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Ярославская, д. 81 | 1983 | кирпичный | 1885,20 | 1.5213 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2020) | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 23 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Вологодская, д. 29 | 1978 | кирпичный | 859,71 | 1.4852 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 24 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Ярославская, д. 83 | 1984 | кирпичный | 2083,80 | 1.4722 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 25 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Вологодская, д. 33 | 1975 | кирпичный | 866,31 | 1.4531 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 |
| 26 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Советская, д. 52 | 1964 | кирпичный | 386,60 | 1.4433 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 27 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Ярославская, д. 70б | 1981 | кирпичный | 373,80 | 1.4260 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 28 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Ярославская, д. 85 | 1985 | кирпичный | 1659,50 | 1.4231 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 29 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Ярославская, д. 87 | 1985 | панельный | 1663,20 | 1.4231 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 30 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Вологодская, д. 27 | 1984 | кирпичный | 839,10 | 1.3907 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 31 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Вологодская, д. 31 | 1978 | кирпичный | 865,71 | 1.3771 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 32 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Вологодская, д. 35 | 1976 | кирпичный | 947,30 | 1.3563 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 33 | Первомайский МО, с. Коза, ул. Заречная, д. 43 | 1984 | кирпичный | 616,70 | 1.3146 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 34 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Ярославская, д. 96 | 1988 | кирпичный | 1857,01 | 1.2759 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 35 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Лесная, д. 20, корп. 1 | 1982 | кирпичный | 280,10 | 1.2732 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 36 | Первомайский МО, с. Коза, ул. Заречная, д. 41 | 1985 | кирпичный | 603,31 | 1.2719 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 37 | Первомайский МО, с. Кукобой, ул. Советская, д. 37 | 1961 | другой тип | 301,11 | 1.2361 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 38 | Первомайский МО, с. Коза, ул. Заречная, д. 39 | 1986 | кирпичный | 606,60 | 1.2292 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 39 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Ярославская, д. 89 | 1986 | кирпичный | 1017,70 | 1.2125 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 40 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Ярославская, д. 94а | 1990 | кирпичный | 1279,70 | 1.1778 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 41 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Ярославская, д. 70в | 1989 | кирпичный | 860,20 | 1.1719 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 42 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Ярославская, д. 94 | 1989 | кирпичный | 1059,70 | 1.1343 | 2014 - 2016 (2014) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 43 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Советская, д. 56 | 1964 | кирпичный | 385,80 | 1.1300 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Ярославская, д. 97 | 1994 | панельный | 994,50 | 1.1296 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 45 | Первомайский МО, ст. Скалино, ул. Энергетиков, д. 1 | 1983 | панельный | 777,80 | 1.1036 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 46 | Первомайский МО, ст. Скалино, ул. Энергетиков, д. 3 | 1983 | панельный | 796,00 | 1.1036 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 47 | Первомайский МО, ст. Скалино, ул. Энергетиков, д. 2 | 1984 | панельный | 773,60 | 1.0857 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 48 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Ярославская, д. 53 | 1992 | кирпичный | 1034,80 | 1.0796 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 49 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Вологодская, д. 45а | 1988 | кирпичный | 1284,20 | 1.0741 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 50 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Энергетиков, д. 10 | 1995 | кирпичный | 367,61 | 1.0569 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 51 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Ярославская, д. 66а | 1990 | кирпичный | 1297,70 | 0.9741 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 52 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Ярославская, д. 98 | 1994 | панельный | 976,20 | 0.8852 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 53 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Ярославская, д. 101 | 1997 | кирпичный | 1439,70 | 0.8343 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 54 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Ярославская, д. 104 | 1999 | кирпичный | 3318,01 | 0.7361 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 55 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Первомайская, д. 36 | 2008 | другой тип | 152,01 | 0.2900 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 56 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Ярославская, д. 74б | 2009 | другой тип | 769,20 | 0.2685 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 57 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Ярославская, д. 105 | 2009 | кирпичный | 1335,01 | 0.2657 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 58 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Ярославская, д. 68 | 2010 | другой тип | 317,10 | 0.2148 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 59 | Первомайский МО, ст. Скалино, ул. Энергетиков, д. 9 | 2010 | другой тип | 450,00 | 0.2148 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 60 | Первомайский МО, с. Кукобой, ул. Советская, д. 6а | 2010 | монолит | 231,50 | 0.2089 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 61 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Ярославская, д. 25 | 2011 | другой тип | 312,60 | 0.1611 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 62 | Первомайский МО, ст. Скалино, ул. Энергетиков, д. 9а | 2011 | другой тип | 298,30 | 0.1611 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 63 | Первомайский МО, с. Кукобой, ул. Советская, д. 9 | 2011 | монолит | 308,81 | 0.1443 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 64 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Советская, д. 17а | 2012 | другой тип | 629,31 | 0.1074 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 65 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Ярославская, д. 27а | 2012 | другой тип | 377,80 | 0.1074 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 66 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Фестивальная, д. 31 | 2012 | другой тип | 599,70 | 0.1042 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 67 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Ярославская, д. 48 | 2012 | другой тип | 458,10 | 0.1042 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 68 | Первомайский МО, ст. Скалино, ул. Энергетиков, д. 10 | 2012 | другой тип | 624,10 | 0.1042 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 69 | Первомайский МО, с. Кукобой, ул. Советская, д. 11а | 2012 | другой тип | 301,11 | 0.1010 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 70 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Советская, д. 15а | 2013 | другой тип | 512,30 | 0.0525 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 71 | Первомайский МО, ст. Скалино, ул. Энергетиков, д. 9в | 2013 | другой тип | 535,90 | 0.0524 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Советская, д. 15б | 2013 | другой тип | 492,10 | 0.0521 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 73 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Ярославская, д. 47а | 2013 | другой тип | 656,10 | 0.0521 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 74 | Первомайский МО, ст. Скалино, ул. Энергетиков, д. 11 | 2014 | другой тип | 997,50 | 0.0511 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 75 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Комсомольская, д. 1а | 2014 | другой тип | 405,70 | 0.0509 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 76 | Первомайский МО, раб. пос. Пречистое, ул. Советская, д. 14 | 2014 | другой тип | 633,00 | 0.0509 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 77 | Первомайский МО, с. Кукобой, пер. Советский, д. 1 | 2014 | другой тип | 408,70 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 78 | Первомайский МО, с. Кукобой, ул. Советская, д. 23а | 2014 | другой тип | 403,20 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 79 | Первомайский МО, с. Кукобой, ул. Советская, д. 25а | 2014 | другой тип | 403,20 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 80 | Первомайский МО, с. Кукобой, ул. Советская, д. 7а | 2014 | другой тип | 408,70 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 81 | Первомайский МО, с. Николо-Гора, д. 51а | 2015 | другой тип | 321,40 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| ### Переславль-Залесский МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, д. 13 | 1917 | кирпичный | 186,30 | 5.5573 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 2 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, д. 8 | 1917 | кирпичный | 310,90 | 5.2542 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2025) | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 3 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, д. 12 | 1917 | кирпичный | 357,90 | 4.7490 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 4 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 27 | 1917 | кирпичный | 215,60 | 4.7490 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 5 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, д. 27а | 1917 | кирпичный | 324,80 | 4.5036 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 6 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, д. 14 | 1917 | кирпичный | 219,80 | 4.5036 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 7 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, д. 15 | 1917 | кирпичный | 472,30 | 4.5036 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 8 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Первомайская, д. 1 | 1917 | другой тип | 416,40 | 4.4907 | 2014 - 2016 (2014) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 |
| 9 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Плещеевская, д. 17а | 1917 | другой тип | 839,60 | 4.4458 | 2014 - 2016 (2014) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 0 |
| 10 | Переславль-Залесский МО, с. Смоленское, ул. Парковая, д. 4 | 1894 | кирпичный | 258,30 | 4.4259 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 11 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, д. 30 | 1917 | кирпичный | 367,20 | 4.4009 | 2014 - 2016 (2014) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2020) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2017 - 2019 (2020) | 2035 - 2037 |
| 12 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Большая Протечная, д. 19 | 1917 | другой тип | 295,70 | 4.3881 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 13 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, участок 1, д. 19 | 1917 | другой тип | 128,30 | 4.3111 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 14 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Проездная, д. 8 | 1917 | другой тип | 225,30 | 4.2479 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 15 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пл. Комсомольская, д. 2 | 1917 | другой тип | 1653,00 | 4.2438 | 2014 - 2016 (2014) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 |
| 16 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 19 | 1917 | другой тип | 237,30 | 4.2438 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 17 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Садовая, д. 6 | 1917 | другой тип | 298,80 | 4.1571 | 2014 - 2016 (2014) | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 0 |
| 18 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пл. Комсомольская, д. 1 | 1917 | кирпичный | 2206,11 | 4.1427 | 2014 - 2016 (2014) | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 |
| 19 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пл. Комсомольская, д. 3 | 1917 | кирпичный | 1331,00 | 4.1427 | 2014 - 2016 (2014) | 2023 - 2025 (2023) | 2017 - 2019 (2018) | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 |
| 20 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Красный Текстильщик, д. 8 | 1930 | другой тип | 339,31 | 3.9905 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 21 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, участок 1, д. 17 | 1925 | другой тип | 93,00 | 3.9556 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 22 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, д. 40 | 1917 | другой тип | 184,80 | 3.8800 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Плещеевская, д. 14 | 1917 | другой тип | 138,30 | 3.8800 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 24 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Плещеевская, д. 32 | 1917 | другой тип | 95,50 | 3.8800 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 25 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пл. Народная, д. 7 | 1917 | кирпичный | 419,60 | 3.7183 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 26 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, д. 33 | 1917 | кирпичный | 382,31 | 3.7183 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Плещеевская, д. 6 | 1917 | другой тип | 321,40 | 3.6574 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 28 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, д. 30 | 1917 | кирпичный | 504,90 | 3.6319 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, д. 31 | 1917 | другой тип | 216,80 | 3.5567 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 30 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 8 | 1917 | другой тип | 309,10 | 3.5567 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 31 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Казаковский, д. 14/16 | 1917 | другой тип | 177,00 | 3.4994 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 32 | Переславль-Залесский МО, с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 11 | 1932 | кирпичный | 191,00 | 3.4979 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 33 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Правая набережная, д. 14 | 1917 | другой тип | 368,81 | 3.4972 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 34 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Тихонравова, д. 59 | 1926 | кирпичный | 455,40 | 3.3194 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 35 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д. 25 | 1917 | кирпичный | 154,30 | 3.2740 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 36 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 3 | 1917 | другой тип | 246,80 | 3.2333 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, д. 32 | 1917 | другой тип | 152,20 | 3.2333 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 29 | 1917 | другой тип | 162,61 | 3.2333 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Трубежная, д. 12 | 1917 | другой тип | 136,30 | 3.2333 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Валовое кольцо, д. 39 | 1917 | другой тип | 283,30 | 3.2233 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 41 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д. 56 | 1938 | другой тип | 466,81 | 3.1667 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 42 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д. 48 | 1935 | кирпичный | 1671,70 | 3.1454 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 |
| 43 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д. 52 | 1937 | другой тип | 452,80 | 3.1119 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 44 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Красный Текстильщик, д. 12 | 1955 | другой тип | 400,00 | 3.0905 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 45 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Новомирский, д. 2а | 1956 | кирпичный | 374,60 | 3.0813 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 46 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Берендеевская, д. 2 | 1938 | другой тип | 484,81 | 3.0714 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 47 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Большая Протечная, д. 35 | 1905 | другой тип | 131,50 | 3.0650 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 48 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Берендеевская, д. 11 | 1960 | кирпичный | 292,61 | 3.0500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 49 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, ул. Республиканская, д. 5 | 1950 | другой тип | 459,90 | 3.0476 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 50 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, ул. Республиканская, д. 6 | 1950 | другой тип | 474,40 | 3.0476 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 51 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, ул. Центральная, д. 7 | 1950 | другой тип | 447,00 | 3.0476 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 52 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, микрорайон Чкаловский, д. 33 | 1961 | кирпичный | 1379,00 | 3.0475 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 53 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Плещеевская, д. 4 | 1917 | кирпичный | 284,61 | 3.0313 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 54 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пл. Красная, д. 5 | 1952 | кирпичный | 393,10 | 2.9507 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 55 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д. 35 | 1947 | другой тип | 502,60 | 2.9313 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 56 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, ул. Горького, д. 2 | 1951 | кирпичный | 281,81 | 2.9250 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 57 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, ул. Горького, д. 3 | 1951 | кирпичный | 473,60 | 2.9250 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 58 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, ул. Республиканская, д. 1 | 1951 | кирпичный | 287,30 | 2.9250 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 59 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, ул. Республиканская, д. 2 | 1951 | кирпичный | 274,00 | 2.9250 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 60 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, д. 2 | 1963 | кирпичный | 448,31 | 2.8806 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 61 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д. 50а | 1954 | другой тип | 791,31 | 2.8750 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 62 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д. 60 | 1958 | кирпичный | 729,40 | 2.8583 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 63 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, ул. Горького, д. 1 | 1950 | другой тип | 297,31 | 2.8444 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 64 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, ул. Пушкина, д. 7 | 1950 | другой тип | 291,00 | 2.8444 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 65 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, ул. Пушкина, д. 9 | 1950 | другой тип | 305,10 | 2.8444 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 66 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, д. 14 | 1964 | кирпичный | 440,80 | 2.8241 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 67 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, микрорайон Чкаловский, д. 35 | 1965 | панельный | 3423,00 | 2.8175 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 68 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, микрорайон Чкаловский, д. 26 | 1955 | кирпичный | 611,00 | 2.8005 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 69 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, ул. Горького, д. 5 | 1954 | кирпичный | 621,20 | 2.7857 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 70 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, ул. Центральная, д. 14 | 1954 | кирпичный | 316,60 | 2.7857 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 71 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, д. 28 | 1957 | кирпичный | 1631,90 | 2.7808 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 72 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д. 58 | 1958 | кирпичный | 750,00 | 2.7481 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 73 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, микрорайон Чкаловский, д. 27 | 1956 | кирпичный | 862,00 | 2.7450 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 74 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, ул. Центральная, д. 5 | 1950 | другой тип | 436,80 | 2.7429 | 2014 - 2016 (2014) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 75 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, ул. Центральная, д. 11 | 1955 | кирпичный | 306,30 | 2.7393 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 76 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, д. 2а | 1932 | другой тип | 206,30 | 2.7333 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 9 | 1956 | кирпичный | 369,50 | 2.7188 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 78 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пл. Красная, д. 1 | 1954 | кирпичный | 872,20 | 2.7185 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 79 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, пер. Клубный, д. 1 | 1957 | другой тип | 334,00 | 2.7143 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 80 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, д. 10 | 1966 | кирпичный | 445,30 | 2.7111 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 81 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, д. 12 | 1966 | кирпичный | 443,81 | 2.7111 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 82 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, д. 16 | 1966 | кирпичный | 447,80 | 2.7111 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 83 | Переславль-Залесский МО, пос. Рязанцево, ул. Большая Октябрьская, д. 38 | 1956 | кирпичный | 201,11 | 2.6929 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 84 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, участок 2, д. 6 | 1947 | другой тип | 193,61 | 2.6800 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Переславль-Залесский МО, пос. Ивановское, ул. Ленина, д. 6 | 1957 | кирпичный | 460,31 | 2.6719 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 86 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 16 | 1957 | кирпичный | 398,00 | 2.6719 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 87 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 8 | 1957 | кирпичный | 386,00 | 2.6719 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 88 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, ул. Горького, д. 4 | 1952 | кирпичный | 293,11 | 2.6694 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 89 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, д. 18 | 1967 | кирпичный | 501,31 | 2.6546 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 90 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, д. 20 | 1967 | кирпичный | 456,81 | 2.6546 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 91 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Красноэховский, д. 5 | 1960 | кирпичный | 445,00 | 2.6500 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 92 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Новомирский, д. 1 | 1960 | кирпичный | 302,30 | 2.6500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 93 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Берендеевская, д. 1 | 1960 | кирпичный | 451,50 | 2.6500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 94 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Кошкина, д. 5 | 1960 | кирпичный | 286,61 | 2.6500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 95 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Кошкина, д. 7 | 1960 | кирпичный | 272,11 | 2.6500 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 96 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Кошкина, д. 9 | 1960 | кирпичный | 281,31 | 2.6500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 97 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Новая, д. 53 | 1960 | кирпичный | 309,30 | 2.6500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 98 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Новая, д. 55 | 1960 | кирпичный | 319,30 | 2.6500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 99 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Новая, д. 57 | 1960 | кирпичный | 311,61 | 2.6500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 100 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Плещеевская, д. 18 | 1960 | кирпичный | 324,00 | 2.6500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 101 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д. 62 | 1960 | кирпичный | 732,50 | 2.6500 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 102 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Ярославская, д. 3 | 1960 | кирпичный | 321,10 | 2.6500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 103 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, ул. Центральная, д. 13 | 1957 | кирпичный | 789,20 | 2.6464 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 104 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, ул. Центральная, д. 16 | 1957 | кирпичный | 489,61 | 2.6464 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 105 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, микрорайон Чкаловский, д. 36 | 1968 | кирпичный | 3331,00 | 2.6450 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 106 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, микрорайон Чкаловский, д. 42 | 1968 | кирпичный | 3183,10 | 2.6450 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 107 | Переславль-Залесский МО, пос. Ивановское, ул. Ленина, д. 4 | 1958 | кирпичный | 399,80 | 2.6250 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 108 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 14 | 1958 | кирпичный | 639,20 | 2.6250 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 109 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 5 | 1958 | кирпичный | 642,20 | 2.6250 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2023) | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2020 - 2022 (2023) | 2038 - 2040 |
| 110 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Новая, д. 61 | 1961 | кирпичный | 304,81 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 111 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, пер. Центральный, д. 1 | 1958 | кирпичный | 245,00 | 2.6000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 112 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, пер. Центральный, д. 4 | 1958 | кирпичный | 408,00 | 2.6000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 113 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, пер. Центральный, д. 5 | 1958 | кирпичный | 408,10 | 2.6000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 114 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Берендеевский, д. 20 | 1968 | кирпичный | 450,11 | 2.5981 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 115 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, микрорайон Чкаловский, д. 41 | 1969 | кирпичный | 3466,00 | 2.5875 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 |
| 116 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д. 50 | 1956 | кирпичный | 541,70 | 2.5854 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 117 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Кузнецова, д. 10а | 1959 | кирпичный | 424,90 | 2.5781 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 118 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 11 | 1959 | кирпичный | 540,31 | 2.5781 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 119 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 13 | 1959 | кирпичный | 527,70 | 2.5781 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 120 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 3 | 1959 | кирпичный | 799,00 | 2.5781 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2024) | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2020 - 2022 (2024) | 2038 - 2040 |
| 121 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 6 | 1959 | кирпичный | 699,20 | 2.5781 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 122 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 7 | 1959 | кирпичный | 526,81 | 2.5781 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 123 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пл. Народная, д. 12 | 1950 | кирпичный | 378,61 | 2.5778 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 124 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Красный Текстильщик, д. 16 | 1965 | другой тип | 438,81 | 2.5667 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 125 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 7 | 1959 | кирпичный | 325,31 | 2.5536 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 126 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, пер. Центральный, д. 3 | 1959 | кирпичный | 416,50 | 2.5536 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 127 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Красноэховский, д. 9 | 1962 | кирпичный | 399,30 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 128 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Кошкина, д. 3 | 1962 | кирпичный | 323,81 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 129 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Новая, д. 63 | 1962 | кирпичный | 313,50 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 130 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 9 | 1966 | кирпичный | 442,31 | 2.5333 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 131 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Парковая, д. 3 | 1960 | кирпичный | 322,61 | 2.5313 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 132 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 2 | 1960 | кирпичный | 315,31 | 2.5313 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 133 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 13 | 1970 | панельный | 3593,00 | 2.5300 | 2020 - 2022 (2024) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 134 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 19 | 1970 | кирпичный | 3928,00 | 2.5300 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 135 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 27 | 1970 | кирпичный | 3504,50 | 2.5300 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 136 | Переславль-Залесский МО, дер. Горки, пер. Учительский, д. 8 | 1969 | кирпичный | 228,30 | 2.5179 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 137 | Переславль-Залесский МО, дер. Горки, пер. Учительский, д. 9 | 1969 | кирпичный | 377,60 | 2.5179 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 0 |
| 138 | Переславль-Залесский МО, пос. Ивановское, ул. Ленина, д. 3 | 1955 | кирпичный | 283,31 | 2.5156 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 139 | Переславль-Залесский МО, пос. Дубки, ул. Тимирязевская, д. 2 | 1965 | кирпичный | 358,31 | 2.5083 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2025) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 140 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, ул. Центральная, д. 15 | 1960 | кирпичный | 420,60 | 2.5071 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 141 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Тихонравова, д. 61 | 1963 | кирпичный | 452,30 | 2.5028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 142 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 13 | 1965 | кирпичный | 439,31 | 2.5010 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 143 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, ул. Горького, д. 8 | 1956 | кирпичный | 383,50 | 2.4972 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 144 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Парковая, д. 7 | 1961 | кирпичный | 820,71 | 2.4844 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 145 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 19 | 1961 | кирпичный | 524,21 | 2.4844 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 146 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 18 | 1971 | кирпичный | 3984,60 | 2.4725 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 0 | 2020 - 2022 (2025) | 2035 - 2037 |
| 147 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 47 | 1971 | кирпичный | 2238,60 | 2.4725 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 148 | Переславль-Залесский МО, пос. Дубки, ул. Тимирязевская, д. 8 | 1966 | кирпичный | 410,30 | 2.4571 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 149 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д. 66 | 1964 | кирпичный | 453,31 | 2.4537 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 150 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, микрорайон Чкаловский, д. 34 | 1963 | кирпичный | 1666,30 | 2.4525 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 151 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 15 | 1966 | кирпичный | 451,81 | 2.4500 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 152 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 17 | 1966 | кирпичный | 458,30 | 2.4500 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 153 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 19 | 1966 | кирпичный | 463,60 | 2.4500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 154 | Переславль-Залесский МО, пос. Ивановское, просп. Мира, д. 5 | 1953 | кирпичный | 267,60 | 2.4438 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 155 | Переславль-Залесский МО, пос. Ивановское, просп. Мира, д. 6 | 1953 | кирпичный | 282,00 | 2.4438 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 156 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, микрорайон Чкаловский, д. 37 | 1967 | кирпичный | 3420,00 | 2.4425 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2022) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 |
| 157 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, д. 90 | 1962 | кирпичный | 454,50 | 2.4375 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 158 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д. 74 | 1962 | кирпичный | 451,11 | 2.4375 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 159 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 22 | 1962 | кирпичный | 624,71 | 2.4375 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 160 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 24 | 1962 | кирпичный | 967,10 | 2.4375 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 161 | Переславль-Залесский МО, с. Нагорье, ул. Адмирала Спиридова, д. 10 | 1962 | кирпичный | 417,61 | 2.4375 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 162 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, микрорайон Чкаловский, д. 28 | 1959 | кирпичный | 862,00 | 2.4292 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 163 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 14 | 1972 | кирпичный | 4850,30 | 2.4150 | 2020 - 2022 (2024) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 164 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, пер. Центральный, д. 2 | 1962 | кирпичный | 400,81 | 2.4143 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 165 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 15 | 1965 | монолит | 3521,50 | 2.4130 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 166 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Красноэховский, д. 7 | 1961 | кирпичный | 444,40 | 2.4009 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 167 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, д. 8 | 1963 | кирпичный | 446,50 | 2.3906 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 168 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д. 72 | 1963 | кирпичный | 447,80 | 2.3906 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 169 | Переславль-Залесский МО, пос. Ивановское, ул. Ленина, д. 10 | 1963 | кирпичный | 360,80 | 2.3906 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 170 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 26 | 1963 | кирпичный | 633,81 | 2.3906 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 171 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 28 | 1963 | кирпичный | 649,21 | 2.3906 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 172 | Переславль-Залесский МО, с. Нагорье, ул. Адмирала Спиридова, д. 9 | 1963 | кирпичный | 421,10 | 2.3906 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 173 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Советская, д. 14 | 1963 | кирпичный | 470,80 | 2.3679 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2020) |
| 174 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 21 | 1973 | кирпичный | 1984,20 | 2.3575 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 175 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 30 | 1973 | кирпичный | 4585,90 | 2.3575 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 176 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Берендеевский, д. 14 | 1966 | кирпичный | 458,61 | 2.3556 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 177 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Вокзальная, д. 25 | 1966 | кирпичный | 440,31 | 2.3556 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 178 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Вокзальная, д. 27 | 1966 | кирпичный | 493,30 | 2.3556 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 179 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 12 | 1959 | кирпичный | 382,31 | 2.3531 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 180 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 2 | 1959 | кирпичный | 744,21 | 2.3490 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 181 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 4 | 1959 | кирпичный | 807,00 | 2.3448 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 182 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Берендеевский, д. 23 | 1964 | кирпичный | 450,11 | 2.3438 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 183 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Берендеевский, д. 25 | 1964 | кирпичный | 446,50 | 2.3438 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 184 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Берендеевский, д. 29 | 1964 | кирпичный | 504,10 | 2.3438 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 185 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, д. 4 | 1964 | кирпичный | 450,31 | 2.3438 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 186 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, д. 6 | 1964 | кирпичный | 450,80 | 2.3438 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 187 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д. 68 | 1964 | кирпичный | 451,60 | 2.3438 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 188 | Переславль-Залесский МО, с. Нагорье, ул. Советская, д. 5 | 1964 | кирпичный | 476,10 | 2.3438 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 189 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Пыряева, д. 58 | 1965 | другой тип | 302,60 | 2.3333 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 190 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, микрорайон Чкаловский, д. 39 | 1969 | кирпичный | 3163,90 | 2.3275 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 191 | Переславль-Залесский МО, пос. Ивановское, ул. Московская, д. 6 | 1956 | кирпичный | 456,31 | 2.3250 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 192 | Переславль-Залесский МО, пос. Ивановское, ул. Московская, д. 7 | 1956 | кирпичный | 386,80 | 2.3250 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 193 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 12 | 1970 | кирпичный | 459,11 | 2.3222 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 194 | Переславль-Залесский МО, пос. Дубки, ул. Центральная, д. 2 | 1964 | кирпичный | 476,31 | 2.3214 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 195 | Переславль-Залесский МО, с. Смоленское, ул. Центральная, д. 27 | 1964 | кирпичный | 259,00 | 2.3214 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 196 | Переславль-Залесский МО, с. Смоленское, ул. Центральная, д. 28 | 1964 | кирпичный | 260,10 | 2.3214 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 197 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 1 | 1960 | кирпичный | 311,31 | 2.3104 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 198 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Вокзальная, д. 17 | 1967 | кирпичный | 448,61 | 2.3065 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 199 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Вокзальная, д. 23 | 1967 | кирпичный | 505,30 | 2.3065 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 200 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Берендеевская, д. 3 | 1960 | кирпичный | 468,00 | 2.3021 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 201 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Советская, д. 28 | 1967 | кирпичный | 469,11 | 2.3010 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2019) |
| 202 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Советская, д. 30 | 1967 | кирпичный | 508,50 | 2.3010 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2020) |
| 203 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Кузнецова, д. 2 | 1954 | кирпичный | 557,10 | 2.3009 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 204 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, д. 88 | 1962 | кирпичный | 449,50 | 2.3000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 205 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 24 | 1974 | кирпичный | 2077,54 | 2.3000 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 206 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Красный Текстильщик, д. 17 | 1965 | кирпичный | 451,80 | 2.2969 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 207 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, д. 35 | 1965 | кирпичный | 460,30 | 2.2969 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 208 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Селитровская, д. 1 | 1965 | кирпичный | 294,10 | 2.2969 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 209 | Переславль-Залесский МО, дер. Горки, пер. Совхозный, д. 14 | 1973 | кирпичный | 380,90 | 2.2940 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 210 | Переславль-Залесский МО, дер. Горки, ул. Центральная, д. 11 | 1973 | кирпичный | 213,80 | 2.2940 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 211 | Переславль-Залесский МО, дер. Горки, ул. Центральная, д. 12 | 1973 | кирпичный | 221,40 | 2.2940 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 212 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, ул. Республиканская, д. 8 | 1966 | другой тип | 413,00 | 2.2857 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 213 | Переславль-Залесский МО, пос. Ивановское, просп. Мира, д. 7 | 1957 | кирпичный | 259,50 | 2.2854 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 214 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д. 21 | 1961 | кирпичный | 254,00 | 2.2819 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 215 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, участок 2, д. 3 | 1957 | другой тип | 352,11 | 2.2800 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Депутатская, д. 25 | 1963 | кирпичный | 442,80 | 2.2760 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2019) |
| 217 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Левая набережная, д. 8а | 1973 | другой тип | 320,60 | 2.2754 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Левая набережная, д. 14 | 1971 | другой тип | 271,20 | 2.2752 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Левая набережная, д. 15 | 1969 | другой тип | 316,70 | 2.2752 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Переславль-Залесский МО, пос. Дубки, ул. Тимирязевская, д. 6 | 1965 | кирпичный | 399,81 | 2.2750 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 221 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Советская, д. 16 | 1965 | кирпичный | 479,90 | 2.2750 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2020) |
| 222 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Берендеевский, д. 31 | 1964 | кирпичный | 455,50 | 2.2604 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 223 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Заводская, д. 22 | 1958 | кирпичный | 742,00 | 2.2531 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 224 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Берендеевский, д. 16 | 1966 | кирпичный | 455,81 | 2.2500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 225 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Берендеевский, д. 22 | 1966 | кирпичный | 449,31 | 2.2500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 226 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 11 | 1966 | кирпичный | 447,00 | 2.2500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 227 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 17 | 1969 | панельный | 3591,50 | 2.2475 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 228 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, д. 94 | 1963 | кирпичный | 445,00 | 2.2464 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 229 | Переславль-Залесский МО, пос. Ивановское, просп. Мира, д. 3 | 1958 | кирпичный | 259,50 | 2.2458 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 230 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 10 | 1975 | кирпичный | 3225,40 | 2.2425 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 231 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 8 | 1975 | кирпичный | 3599,80 | 2.2425 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 232 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Кооперативная, д. 66 | 1975 | панельный | 4126,16 | 2.2425 | 2017 - 2019 (2017) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 233 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского, д. 19 | 1975 | кирпичный | 6228,10 | 2.2425 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 234 | Переславль-Залесский МО, дер. Горки, пер. Совхозный, д. 13 | 1974 | кирпичный | 232,00 | 2.2381 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 235 | Переславль-Залесский МО, дер. Горки, пер. Совхозный, д. 15 | 1974 | кирпичный | 220,11 | 2.2381 | 2017 - 2019 (2017) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 236 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, участок 2, д. 2 | 1947 | другой тип | 271,10 | 2.2333 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | Переславль-Залесский МО, пос. Дубки, ул. Тимирязевская, д. 4 | 1966 | кирпичный | 398,31 | 2.2286 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 238 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Советская, д. 24 | 1966 | кирпичный | 296,11 | 2.2286 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2019) |
| 239 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Советская, д. 26 | 1966 | кирпичный | 307,80 | 2.2286 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2020) |
| 240 | Переславль-Залесский МО, с. Смоленское, ул. Центральная, д. 26 | 1966 | кирпичный | 227,30 | 2.2286 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 241 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 12 | 1976 | кирпичный | 3176,00 | 2.2167 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 242 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Пыряева, д. 60 | 1972 | кирпичный | 534,80 | 2.2167 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 243 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Кузнечная, д. 32а | 1969 | кирпичный | 449,31 | 2.2083 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 244 | Переславль-Залесский МО, пос. Ивановское, просп. Мира, д. 4 | 1959 | кирпичный | 267,80 | 2.2063 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 245 | Переславль-Залесский МО, пос. Ивановское, просп. Мира, д. 8 | 1959 | кирпичный | 264,80 | 2.2063 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 246 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 6 | 1967 | кирпичный | 453,80 | 2.2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 247 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, д. 33 | 1967 | кирпичный | 447,30 | 2.2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 248 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Комсомольская, д. 3 | 1967 | кирпичный | 623,60 | 2.2031 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 249 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 27 | 1967 | кирпичный | 848,71 | 2.2031 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 250 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 30 | 1967 | кирпичный | 982,21 | 2.2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 251 | Переславль-Залесский МО, пос. Ивановское, ул. Ленина, д. 8 | 1959 | кирпичный | 457,31 | 2.1990 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 252 | Переславль-Залесский МО, с. Новоселье, ул. Моисеева, д. 7 | 1963 | кирпичный | 269,11 | 2.1958 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 253 | Переславль-Залесский МО, с. Новоселье, ул. Моисеева, д. 9 | 1963 | кирпичный | 269,61 | 2.1958 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 254 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 1 | 1976 | кирпичный | 4814,30 | 2.1850 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 255 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 20 | 1976 | кирпичный | 3857,20 | 2.1850 | 2020 - 2022 (2023) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 256 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 28 | 1976 | кирпичный | 2046,50 | 2.1850 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 257 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Найдышева, д. 2а | 1976 | кирпичный | 1102,80 | 2.1850 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 258 | Переславль-Залесский МО, пос. Рязанцево, ул. Гагарина, д. 8 | 1967 | кирпичный | 201,11 | 2.1821 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 259 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Советская, д. 18 | 1967 | кирпичный | 298,10 | 2.1821 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2020) |
| 260 | Переславль-Залесский МО, пос. Приозерный, ул. Переславская, д. 2 | 1962 | другой тип | 224,40 | 2.1667 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 261 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, участок 2, д. 1 | 1949 | другой тип | 279,11 | 2.1667 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Правая набережная, д. 24 | 1960 | другой тип | 243,11 | 2.1600 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 263 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Вокзальная, д. 19 | 1970 | кирпичный | 445,10 | 2.1593 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 264 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Вокзальная, д. 21 | 1970 | кирпичный | 449,11 | 2.1593 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 265 | Переславль-Залесский МО, с. Глебовское, ул. Центральная, д. 1 | 1965 | кирпичный | 385,00 | 2.1583 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 266 | Переславль-Залесский МО, с. Глебовское, ул. Центральная, д. 2 | 1965 | кирпичный | 389,31 | 2.1583 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 267 | Переславль-Залесский МО, с. Глебовское, ул. Центральная, д. 3 | 1965 | кирпичный | 396,61 | 2.1583 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 268 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 17 | 1956 | другой тип | 396,61 | 2.1583 | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2016) | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 269 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Депутатская, д. 21 | 1962 | кирпичный | 440,11 | 2.1571 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) |
| 270 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Советская, д. 12 | 1962 | кирпичный | 314,50 | 2.1571 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2020) |
| 271 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Берендеевский, д. 18 | 1968 | кирпичный | 453,80 | 2.1563 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 272 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Берендеевский, д. 18б | 1968 | кирпичный | 449,00 | 2.1563 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 273 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Почтовый, д. 11 | 1968 | кирпичный | 347,13 | 2.1563 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 274 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Тайницкий, д. 3 | 1969 | другой тип | 454,60 | 2.1563 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 275 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, пер. Строительный, д. 3 | 1968 | кирпичный | 360,50 | 2.1563 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 276 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 25 | 1968 | кирпичный | 1005,00 | 2.1563 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 277 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 32 | 1968 | кирпичный | 872,21 | 2.1563 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 278 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Депутатская, д. 10 | 1970 | кирпичный | 506,30 | 2.1542 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) |
| 279 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского, д. 17 | 1971 | кирпичный | 4526,60 | 2.1525 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 280 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Кооперативная, д. 5 | 1962 | кирпичный | 448,90 | 2.1508 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 281 | Переславль-Залесский МО, пос. Рязанцево, ул. Гагарина, д. 10 | 1968 | кирпичный | 201,11 | 2.1357 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2023) | 0 | 2020 - 2022 (2023) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2020 - 2022 (2023) | 0 |
| 282 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Комсомольская, д. 2 | 1964 | кирпичный | 617,81 | 2.1354 | 2014 - 2016 (2014) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 283 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Красноармейский, д. 4 | 1963 | кирпичный | 388,80 | 2.1306 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 284 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, д. 22 | 1967 | кирпичный | 441,80 | 2.1287 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2023 - 2025 (2023) | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 285 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 2 | 1977 | кирпичный | 3911,90 | 2.1275 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 286 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 7 | 1977 | кирпичный | 2882,30 | 2.1275 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 287 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 26 | 1977 | кирпичный | 2074,60 | 2.1275 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 288 | Переславль-Залесский МО, с. Новое, ул. Школьная, д. 5 | 1976 | панельный | 553,00 | 2.1262 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 289 | Переславль-Залесский МО, с. Новое, ул. Школьная, д. 6 | 1976 | панельный | 561,10 | 2.1262 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 290 | Переславль-Залесский МО, с. Новое, ул. Школьная, д. 7 | 1976 | панельный | 561,60 | 2.1262 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 291 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 20 | 1957 | другой тип | 398,00 | 2.1208 | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2016) | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 292 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Вокзальная, д. 29 | 1971 | кирпичный | 448,60 | 2.1102 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 293 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Разведчика Петрова, д. 15 | 1971 | кирпичный | 454,70 | 2.1102 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 294 | Переславль-Залесский МО, с. Бектышево, ул. Сельская, д. 16 | 1965 | кирпичный | 312,61 | 2.1097 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 295 | Переславль-Залесский МО, с. Бектышево, ул. Сельская, д. 17 | 1965 | кирпичный | 250,40 | 2.1097 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 296 | Переславль-Залесский МО, с. Бектышево, ул. Сельская, д. 18 | 1965 | кирпичный | 309,80 | 2.1097 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 297 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Берендеевский, д. 18а | 1969 | кирпичный | 445,81 | 2.1094 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 298 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Левая набережная, д. 11а | 1962 | кирпичный | 306,50 | 2.0944 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 299 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Советская, д. 17 | 1969 | кирпичный | 639,31 | 2.0893 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 300 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Брембольская, д. 30 | 1971 | кирпичный | 454,50 | 2.0880 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 301 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, д. 86 | 1961 | кирпичный | 526,70 | 2.0869 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 302 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 25 | 1970 | кирпичный | 3366,01 | 2.0800 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 303 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Первомайская, д. 2б | 1959 | кирпичный | 451,60 | 2.0687 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 304 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Берендеевская, д. 19 | 1970 | кирпичный | 454,10 | 2.0625 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 305 | Переславль-Залесский МО, дер. Горки, ул. Центральная, д. 5 | 1978 | кирпичный | 487,00 | 2.0625 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 306 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, пер. Строительный, д. 5 | 1970 | кирпичный | 340,30 | 2.0625 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 307 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Разведчика Петрова, д. 13 | 1972 | кирпичный | 457,50 | 2.0611 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 308 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, д. 15 | 1962 | кирпичный | 177,90 | 2.0583 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | Переславль-Залесский МО, пос. Рязанцево, ул. Николаева, д. 3 | 1970 | кирпичный | 204,01 | 2.0429 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 310 | Переславль-Залесский МО, с. Новое, ул. Кирпичная, д. 1 | 1970 | кирпичный | 308,60 | 2.0429 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 311 | Переславль-Залесский МО, с. Новое, ул. Кирпичная, д. 2 | 1970 | кирпичный | 301,00 | 2.0429 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 312 | Переславль-Залесский МО, пос. Рязанцево, ул. Николаева, д. 1 | 1967 | кирпичный | 325,30 | 2.0236 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 313 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Берендеевская, д. 21 | 1971 | кирпичный | 452,30 | 2.0156 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 314 | Переславль-Залесский МО, с. Нагорье, ул. Советская, д. 6 | 1971 | кирпичный | 643,10 | 2.0156 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 315 | Переславль-Залесский МО, с. Нагорье, ул. Советская, д. 7 | 1971 | кирпичный | 578,81 | 2.0156 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 316 | Переславль-Залесский МО, пос. Рязанцево, ул. Большая Октябрьская, д. 38/1 | 1978 | кирпичный | 938,00 | 2.0143 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 317 | Переславль-Залесский МО, с. Смоленское, ул. Центральная, д. 17 | 1978 | кирпичный | 496,60 | 2.0143 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 318 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского, д. 11 | 1979 | кирпичный | 2793,80 | 2.0125 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 |
| 319 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Первомайская, д. 3 | 1973 | кирпичный | 557,70 | 2.0120 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 320 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Разведчика Петрова, д. 23 | 1973 | кирпичный | 478,40 | 2.0120 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 321 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 4 | 1974 | панельный | 3112,61 | 2.0100 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 322 | Переславль-Залесский МО, дер. Горки, ул. Центральная, д. 4 | 1979 | кирпичный | 366,80 | 2.0052 | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 323 | Переславль-Залесский МО, пос. Дубки, ул. Центральная, д. 3 | 1971 | кирпичный | 472,50 | 1.9964 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 324 | Переславль-Залесский МО, пос. Рязанцево, ул. Николаева, д. 5 | 1971 | кирпичный | 204,01 | 1.9964 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 325 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Депутатская, д. 12 | 1971 | кирпичный | 474,60 | 1.9964 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 326 | Переславль-Залесский МО, с. Новое, ул. Кирпичная, д. 3 | 1971 | кирпичный | 302,00 | 1.9964 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 327 | Переславль-Залесский МО, с. Новое, ул. Кирпичная, д. 4 | 1971 | кирпичный | 306,60 | 1.9964 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 328 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 16 | 1972 | кирпичный | 3410,61 | 1.9850 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 | 0 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 |
| 329 | Переславль-Залесский МО, с. Бектышево, ул. Сельская, д. 15 | 1968 | кирпичный | 236,00 | 1.9806 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 330 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Берендеевский, д. 18в | 1972 | кирпичный | 457,10 | 1.9688 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 331 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Проездная, д. 2в | 1962 | кирпичный | 756,10 | 1.9688 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 332 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Ямская, д. 2 | 1972 | кирпичный | 719,70 | 1.9688 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 333 | Переславль-Залесский МО, пос. Ивановское, ул. Московская, д. 22 | 1972 | кирпичный | 566,50 | 1.9688 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 334 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 10 | 1969 | кирпичный | 455,80 | 1.9635 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 335 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Разведчика Петрова, д. 19 | 1974 | кирпичный | 467,70 | 1.9630 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 336 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Строителей, д. 41 | 1979 | панельный | 4238,80 | 1.9568 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 337 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д. 59 | 1963 | кирпичный | 168,51 | 1.9550 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 338 | Переславль-Залесский МО, пос. Дубки, ул. Центральная, д. 1 | 1972 | кирпичный | 480,31 | 1.9500 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 339 | Переславль-Залесский МО, пос. Дубки, ул. Центральная, д. 4 | 1972 | кирпичный | 460,60 | 1.9500 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 340 | Переславль-Залесский МО, пос. Рязанцево, ул. Николаева, д. 2 | 1972 | кирпичный | 204,01 | 1.9500 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 341 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Депутатская, д. 8 | 1972 | кирпичный | 562,31 | 1.9500 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) |
| 342 | Переславль-Залесский МО, с. Смоленское, ул. Центральная, д. 25 | 1972 | кирпичный | 256,11 | 1.9500 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 343 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, д. 12 | 1964 | кирпичный | 616,70 | 1.9491 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 344 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, д. 2 | 1964 | кирпичный | 574,80 | 1.9491 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 345 | Переславль-Залесский МО, с. Глебовское, ул. Центральная, д. 4 | 1970 | кирпичный | 355,00 | 1.9381 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 346 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, микрорайон Чкаловский, д. 38 | 1973 | кирпичный | 3161,00 | 1.9375 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 347 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, ул. Республиканская, д. 10 | 1969 | кирпичный | 467,80 | 1.9375 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 348 | Переславль-Залесский МО, с. Нагорье, ул. Пионерская, д. 6 | 1979 | кирпичный | 332,61 | 1.9323 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 349 | Переславль-Залесский МО, с. Глебовское, ул. Школьная, д. 16 | 1978 | панельный | 550,71 | 1.9286 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 350 | Переславль-Залесский МО, с. Глебовское, ул. Школьная, д. 17 | 1978 | панельный | 550,50 | 1.9286 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 351 | Переславль-Залесский МО, с. Глебовское, ул. Школьная, д. 18 | 1978 | панельный | 551,60 | 1.9286 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 352 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Вокзальная, д. 31 | 1973 | кирпичный | 440,60 | 1.9219 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 353 | Переславль-Залесский МО, с. Большая Брембола, ул. Строителей, д. 6 | 1973 | кирпичный | 299,60 | 1.9219 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 354 | Переславль-Залесский МО, с. Нагорье, ул. Советская, д. 8 | 1973 | кирпичный | 666,71 | 1.9219 | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 355 | Переславль-Залесский МО, с. Смоленское, ул. Парковая, д. 9 | 1964 | кирпичный | 366,00 | 1.9167 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 356 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Разведчика Петрова, д. 7 | 1975 | кирпичный | 457,20 | 1.9139 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 357 | Переславль-Залесский МО, с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 1 | 1973 | кирпичный | 254,61 | 1.9036 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 358 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Советская, д. 7 | 1973 | кирпичный | 469,11 | 1.9036 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) |
| 359 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Советская, д. 9 | 1973 | кирпичный | 572,81 | 1.9036 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) |
| 360 | Переславль-Залесский МО, пос. Рязанцево, ул. Николаева, д. 8 | 1980 | кирпичный | 513,50 | 1.9024 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 361 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Кооперативная, д. 54 | 1980 | кирпичный | 5813,32 | 1.9009 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2022) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2026) (Л) | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 |
| 362 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д. 28 | 1978 | кирпичный | 4068,00 | 1.9000 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 363 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, микрорайон Чкаловский, д. 50 | 1981 | панельный | 3556,00 | 1.8975 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 364 | Переславль-Залесский МО, с. Глебовское, ул. Центральная, д. 5 | 1971 | кирпичный | 369,81 | 1.8940 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 365 | Переславль-Залесский МО, пос. Рязанцево, ул. Николаева, д. 9 | 1981 | кирпичный | 513,50 | 1.8906 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 366 | Переславль-Залесский МО, с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 5 | 1981 | кирпичный | 581,81 | 1.8906 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 367 | Переславль-Залесский МО, с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 6 | 1981 | кирпичный | 581,81 | 1.8906 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 368 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, микрорайон Чкаловский, д. 40 | 1969 | кирпичный | 3178,90 | 1.8875 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 369 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 3 | 1969 | кирпичный | 3539,51 | 1.8875 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 370 | Переславль-Залесский МО, дер. Красная Деревня, ул. Совхозная, д. 1 | 1980 | панельный | 356,31 | 1.8771 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 371 | Переславль-Залесский МО, дер. Красная Деревня, ул. Совхозная, д. 2 | 1980 | кирпичный | 575,20 | 1.8771 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 372 | Переславль-Залесский МО, дер. Красная Деревня, ул. Совхозная, д. 3 | 1980 | кирпичный | 327,60 | 1.8771 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 373 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Парковая, д. 8 | 1974 | кирпичный | 467,50 | 1.8750 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 374 | Переславль-Залесский МО, пос. Рязанцево, ул. Николаева, д. 4 | 1974 | кирпичный | 812,10 | 1.8571 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 375 | Переславль-Залесский МО, с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 2 | 1974 | кирпичный | 253,00 | 1.8571 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 376 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Советская, д. 22 | 1974 | кирпичный | 306,60 | 1.8571 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 377 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Советская, д. 23 | 1974 | кирпичный | 535,70 | 1.8571 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 378 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Фабричный, д. 10 | 1975 | кирпичный | 4329,10 | 1.8545 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 379 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, д. 8 | 1968 | кирпичный | 622,40 | 1.8542 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 380 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, ул. Республиканская, д. 12 | 1971 | кирпичный | 539,81 | 1.8514 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 381 | Переславль-Залесский МО, с. Глебовское, ул. Центральная, д. 6 | 1972 | кирпичный | 350,31 | 1.8500 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 382 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Разведчика Петрова, д. 1 | 1982 | кирпичный | 2707,70 | 1.8400 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 383 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 5 | 1969 | панельный | 3524,00 | 1.8350 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 384 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Вокзальная, д. 37 | 1975 | кирпичный | 180,70 | 1.8281 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 385 | Переславль-Залесский МО, с. Большая Брембола, ул. Строителей, д. 7 | 1975 | кирпичный | 299,60 | 1.8281 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 386 | Переславль-Залесский МО, с. Большая Брембола, ул. Строителей, д. 8 | 1975 | кирпичный | 299,30 | 1.8281 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 387 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Комсомольская, д. 4 | 1975 | кирпичный | 908,60 | 1.8281 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 388 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Парковая, д. 10 | 1975 | кирпичный | 871,50 | 1.8281 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 389 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Парковая, д. 17 | 1975 | кирпичный | 730,00 | 1.8281 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 390 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Парковая, д. 17б | 1975 | кирпичный | 846,71 | 1.8281 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 391 | Переславль-Залесский МО, с. Нагорье, ул. Советская, д. 9 | 1975 | кирпичный | 794,31 | 1.8281 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 392 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 23 | 1971 | панельный | 3337,90 | 1.8225 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 393 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Строителей, д. 43 | 1979 | панельный | 11106,50 | 1.8205 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 394 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 32 | 1973 | кирпичный | 3450,10 | 1.8175 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 395 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 34 | 1973 | кирпичный | 3457,01 | 1.8175 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 396 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Разведчика Петрова, д. 21 | 1977 | кирпичный | 732,20 | 1.8157 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 397 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, пер. Центральный, д. 6 | 1977 | кирпичный | 471,60 | 1.8115 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 398 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, пер. Больничный, д. 3 | 1977 | кирпичный | 474,50 | 1.8115 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 399 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Советская, д. 11 | 1975 | кирпичный | 598,20 | 1.8107 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 400 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Советская, д. 3 | 1975 | кирпичный | 215,51 | 1.8107 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 401 | Переславль-Залесский МО, с. Смоленское, ул. Центральная, д. 16 | 1975 | кирпичный | 225,80 | 1.8107 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 402 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, д. 10 | 1968 | кирпичный | 639,90 | 1.8009 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 403 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, д. 3 | 1968 | кирпичный | 400,50 | 1.8009 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 404 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, д. 6 | 1968 | кирпичный | 400,50 | 1.8009 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 405 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, д. 7 | 1968 | кирпичный | 635,80 | 1.8009 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 406 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, д. 9 | 1968 | кирпичный | 632,70 | 1.8009 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 407 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая, д. 27 | 1969 | другой тип | 207,90 | 1.8000 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 408 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Строителей, д. 31 | 1982 | кирпичный | 10313,80 | 1.7891 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 |
| 409 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Красноэховский, д. 12 | 1983 | кирпичный | 3295,40 | 1.7825 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 410 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 9 | 1973 | монолит | 3540,50 | 1.7820 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 411 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 20 | 1971 | кирпичный | 3269,90 | 1.7725 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 412 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Московская, д. 122 | 1976 | кирпичный | 352,80 | 1.7643 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 413 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Советская, д. 15 | 1976 | кирпичный | 501,81 | 1.7643 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 414 | Переславль-Залесский МО, пос. Дубки, ул. Новая, д. 2 | 1978 | кирпичный | 936,00 | 1.7625 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 415 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 1 | 1962 | кирпичный | 456,30 | 1.7604 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 416 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Строителей, д. 39 | 1977 | панельный | 10979,00 | 1.7414 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 417 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 39 | 1963 | кирпичный | 452,30 | 1.7350 | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 418 | Переславль-Залесский МО, с. Нагорье, ул. Советская, д. 2 | 1977 | кирпичный | 805,31 | 1.7344 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 419 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Разведчика Петрова, д. 5 | 1977 | кирпичный | 565,70 | 1.7343 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 420 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 40 | 1975 | кирпичный | 2960,01 | 1.7325 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 421 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 42 | 1975 | кирпичный | 3437,50 | 1.7325 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 422 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д. 31 | 1984 | кирпичный | 3433,90 | 1.7250 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 423 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 3 | 1963 | кирпичный | 463,40 | 1.7238 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 424 | Переславль-Залесский МО, пос. Дубки, ул. Центральная, д. 5 | 1974 | кирпичный | 422,61 | 1.7222 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 425 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, ул. Республиканская, д. 13 | 1974 | кирпичный | 575,10 | 1.7222 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 426 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, д. 24 | 1969 | кирпичный | 516,10 | 1.7194 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 427 | Переславль-Залесский МО, пос. Рязанцево, ул. Николаева, д. 10 | 1984 | кирпичный | 513,50 | 1.7188 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 428 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, д. 32 | 1975 | кирпичный | 491,10 | 1.7179 | 2023 - 2025 (2024) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 429 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Советская, д. 13 | 1977 | кирпичный | 490,61 | 1.7179 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) |
| 430 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 18 | 1972 | кирпичный | 3476,80 | 1.7150 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 431 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Молодежная, д. 59 | 1978 | другой тип | 193,40 | 1.7143 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 432 | Переславль-Залесский МО, пос. Дубки, ул. Новая, д. 4 | 1979 | кирпичный | 415,81 | 1.7135 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 433 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Советская, д. 27 | 1979 | кирпичный | 464,11 | 1.7135 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) |
| 434 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Советская, д. 34 | 1979 | кирпичный | 473,30 | 1.7135 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) |
| 435 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, микрорайон Чкаловский, д. 51 | 1978 | панельный | 3472,00 | 1.6900 | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 436 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Комсомольская, д. 6 | 1978 | кирпичный | 841,20 | 1.6875 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 437 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Московская, д. 5а | 1978 | кирпичный | 813,81 | 1.6875 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 438 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Московская, д. 7а | 1978 | кирпичный | 863,13 | 1.6875 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 439 | Переславль-Залесский МО, с. Нагорье, ул. Школьная, д. 8 | 1978 | кирпичный | 684,31 | 1.6875 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 440 | Переславль-Залесский МО, ст. Шушково, ул. Центральная, д. 1 | 1960 | кирпичный | 300,00 | 1.6875 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | Переславль-Залесский МО, ст. Шушково, ул. Центральная, д. 2 | 1960 | кирпичный | 280,00 | 1.6875 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 5 | 1965 | кирпичный | 449,60 | 1.6865 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 443 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д. 29 | 1979 | кирпичный | 557,20 | 1.6792 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 444 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Строителей, д. 24 | 1984 | кирпичный | 7211,50 | 1.6773 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 445 | Переславль-Залесский МО, пос. Рязанцево, пер. Республиканский, д. 2 | 1979 | кирпичный | 305,31 | 1.6771 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Советская, д. 25 | 1978 | кирпичный | 490,00 | 1.6714 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 447 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, д. 37 | 1966 | кирпичный | 459,40 | 1.6708 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 448 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, микрорайон Чкаловский, д. 52 | 1985 | панельный | 3917,00 | 1.6675 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 449 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Красноэховский, д. 16 | 1985 | кирпичный | 931,21 | 1.6675 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 450 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д. 37 | 1985 | кирпичный | 3572,50 | 1.6675 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 451 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, д. 9 | 1985 | кирпичный | 1772,70 | 1.6675 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 452 | Переславль-Залесский МО, с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 3 | 1974 | кирпичный | 374,60 | 1.6667 | 2014 - 2016 (2014) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 453 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, участок 1, д. 35 | 1973 | другой тип | 229,00 | 1.6648 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 454 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Советская, д. 32 | 1980 | кирпичный | 820,10 | 1.6646 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 455 | Переславль-Залесский МО, пос. Дубки, ул. Новая, д. 1 | 1977 | кирпичный | 418,31 | 1.6615 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 456 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д. 33 | 1978 | кирпичный | 565,71 | 1.6550 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 457 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Кооперативная, д. 68 | 1975 | кирпичный | 4612,11 | 1.6475 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 458 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 44 | 1975 | кирпичный | 6100,20 | 1.6475 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 459 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 46 | 1975 | кирпичный | 3137,10 | 1.6475 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 460 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 48 | 1975 | кирпичный | 3179,70 | 1.6475 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 461 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 50 | 1975 | кирпичный | 3182,90 | 1.6475 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 462 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 7 | 1965 | кирпичный | 566,00 | 1.6469 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 463 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Ямская, д. 5 | 1979 | кирпичный | 1229,51 | 1.6406 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 464 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Комсомольская, д. 5 | 1979 | кирпичный | 862,00 | 1.6406 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 465 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Московская, д. 1а | 1979 | кирпичный | 789,71 | 1.6406 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 466 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Кооперативная, д. 58 | 1975 | панельный | 5976,31 | 1.6395 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 |
| 467 | Переславль-Залесский МО, с. Глебовское, ул. Центральная, д. 7 | 1977 | кирпичный | 361,60 | 1.6298 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 468 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Московская, д. 115 | 1982 | кирпичный | 2540,80 | 1.6267 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 469 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 56 | 1985 | панельный | 1962,90 | 1.6214 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 470 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д. 35 | 1985 | кирпичный | 9035,20 | 1.6214 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 471 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Строителей, д. 34 | 1985 | кирпичный | 5055,24 | 1.6214 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 472 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, д. 15 | 1986 | кирпичный | 1726,30 | 1.6100 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 473 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Кооперативная, д. 64 | 1976 | панельный | 4145,61 | 1.6075 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 474 | Переславль-Залесский МО, с. Бектышево, ул. Новая, д. 3 | 1986 | панельный | 386,00 | 1.6042 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 475 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Молодежная, д. 65 | 1978 | другой тип | 202,20 | 1.6000 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 476 | Переславль-Залесский МО, с. Нагорье, ул. Пионерская, д. 7 | 1980 | кирпичный | 672,00 | 1.5938 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 477 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Дорожный, д. 4 | 1960 | кирпичный | 485,50 | 1.5833 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 478 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Вокзальная, д. 33 | 1975 | кирпичный | 434,10 | 1.5802 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 479 | Переславль-Залесский МО, с. Большая Брембола, ул. Строителей, д. 9 | 1977 | кирпичный | 293,80 | 1.5802 | 2014 - 2016 (2014) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 480 | Переславль-Залесский МО, пос. Рязанцево, ул. Николаева, д. 7 | 1976 | кирпичный | 745,00 | 1.5786 | 2014 - 2016 (2015) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 481 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, микрорайон Чкаловский, д. 44 | 1975 | кирпичный | 3488,00 | 1.5775 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 482 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Комсомольская, д. 7 | 1982 | кирпичный | 849,70 | 1.5704 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 483 | Переславль-Залесский МО, дер. Горки, ул. Центральная, д. 19 | 1982 | кирпичный | 935,70 | 1.5667 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 484 | Переславль-Залесский МО, пос. Дубки, ул. Новая, д. 3 | 1982 | кирпичный | 919,20 | 1.5667 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 485 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Кооперативная, д. 72 | 1986 | кирпичный | 1815,90 | 1.5655 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 |
| 486 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 56а | 1986 | панельный | 1954,50 | 1.5655 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 487 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Строителей, д. 32 | 1986 | кирпичный | 4034,50 | 1.5655 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 488 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Заводская, д. 25 | 1987 | кирпичный | 1255,40 | 1.5525 | 2020 - 2022 (2024) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 489 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, д. 7 | 1987 | кирпичный | 787,50 | 1.5525 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 490 | Переславль-Залесский МО, с. Бектышево, ул. Новая, д. 2 | 1987 | панельный | 628,21 | 1.5469 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 491 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Советская, д. 2 | 1981 | кирпичный | 819,50 | 1.5469 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 492 | Переславль-Залесский МО, с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 17 | 1981 | кирпичный | 808,81 | 1.5469 | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 493 | Переславль-Залесский МО, с. Нагорье, ул. Школьная, д. 3 | 1981 | кирпичный | 723,60 | 1.5469 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 494 | Переславль-Залесский МО, пос. Рязанцево, ул. Николаева, д. 6 | 1977 | кирпичный | 745,00 | 1.5369 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 495 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, д. 4 | 1974 | кирпичный | 184,10 | 1.5333 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 496 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 21 | 1984 | кирпичный | 588,21 | 1.5313 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 497 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Комитетская, д. 16 | 1982 | кирпичный | 713,50 | 1.5230 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 498 | Переславль-Залесский МО, с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 4 | 1980 | кирпичный | 581,81 | 1.5229 | 2014 - 2016 (2014) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 499 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Разведчика Петрова, д. 12 | 1984 | кирпичный | 7360,67 | 1.5227 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 500 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Берендеевская, д. 24 | 1983 | кирпичный | 624,31 | 1.5213 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 501 | Переславль-Залесский МО, пос. Ивановское, ул. Московская, д. 33 | 1983 | кирпичный | 332,80 | 1.5213 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 502 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Кооперативная, д. 56 | 1975 | панельный | 5979,50 | 1.5159 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 503 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 52 | 1977 | кирпичный | 5431,80 | 1.5150 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 504 | Переславль-Залесский МО, с. Елизарово, ул. Новая, д. 1 | 1987 | кирпичный | 581,81 | 1.5107 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 505 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 56б | 1987 | кирпичный | 1943,60 | 1.5095 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 506 | Переславль-Залесский МО, с. Нагорье, ул. Запрудная, д. 57 | 1971 | кирпичный | 671,70 | 1.5050 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 507 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Советская, д. 20 | 1978 | кирпичный | 771,00 | 1.5000 | 2014 - 2016 (2014) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 508 | Переславль-Залесский МО, с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 16 | 1982 | кирпичный | 394,10 | 1.5000 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 509 | Переславль-Залесский МО, с. Нагорье, ул. Первомайская, д. 12 | 1982 | кирпичный | 672,00 | 1.5000 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 510 | Переславль-Залесский МО, с. Нагорье, ул. Первомайская, д. 21 | 1982 | кирпичный | 824,70 | 1.5000 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 511 | Переславль-Залесский МО, с. Нагорье, ул. Пионерская, д. 8 | 1982 | кирпичный | 329,11 | 1.5000 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 512 | Переславль-Залесский МО, с. Нагорье, ул. Советская, д. 4 | 1982 | кирпичный | 330,10 | 1.5000 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 513 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Проездная, д. 3 | 1975 | кирпичный | 541,70 | 1.4972 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 514 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Красноармейский, д. 6 | 1978 | кирпичный | 570,20 | 1.4952 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 515 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского, д. 9 | 1988 | кирпичный | 2901,10 | 1.4950 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 516 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, д. 31 | 1988 | кирпичный | 1731,00 | 1.4950 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 517 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Строителей, д. 26 | 1988 | панельный | 3205,01 | 1.4950 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 518 | Переславль-Залесский МО, пос. Ивановское, ул. Московская, д. 5 | 1977 | кирпичный | 230,61 | 1.4938 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 519 | Переславль-Залесский МО, с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 7 | 1988 | кирпичный | 581,81 | 1.4896 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 520 | Переславль-Залесский МО, с. Елизарово, ул. Новая, д. 4 | 1988 | кирпичный | 581,81 | 1.4896 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 521 | Переславль-Залесский МО, с. Елизарово, ул. Новая, д. 5 | 1988 | кирпичный | 581,81 | 1.4896 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 522 | Переславль-Залесский МО, с. Елизарово, ул. Новая, д. 6 | 1988 | кирпичный | 581,81 | 1.4896 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 523 | Переславль-Залесский МО, с. Елизарово, ул. Новая, д. 7 | 1988 | кирпичный | 581,81 | 1.4896 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 524 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д. 27 | 1985 | кирпичный | 6200,10 | 1.4875 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 525 | Переславль-Залесский МО, с. Ефимьево, ул. Октябрьская, д. 2 | 1982 | кирпичный | 410,81 | 1.4857 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 526 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Депутатская, д. 20 | 1982 | кирпичный | 839,00 | 1.4857 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 527 | Переславль-Залесский МО, с. Большая Брембола, ул. Строителей, д. 10 | 1977 | кирпичный | 292,80 | 1.4792 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 528 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Берендеевская, д. 26 | 1984 | кирпичный | 1478,50 | 1.4722 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 529 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Первомайская, д. 12 | 1984 | кирпичный | 323,80 | 1.4722 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 530 | Переславль-Залесский МО, пос. Ивановское, ул. Московская, д. 34 | 1984 | кирпичный | 329,30 | 1.4722 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 531 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Московская, д. 11а | 1984 | кирпичный | 840,03 | 1.4722 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 532 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, участок 1, д. 42 | 1970 | другой тип | 308,10 | 1.4667 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533 | Переславль-Залесский МО, с. Елизарово, ул. Новая, д. 2 | 1988 | кирпичный | 581,81 | 1.4548 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 534 | Переславль-Залесский МО, с. Елизарово, ул. Новая, д. 3 | 1988 | кирпичный | 581,81 | 1.4548 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 535 | Переславль-Залесский МО, с. Нагорье, ул. Адмирала Спиридова, д. 5а | 1983 | кирпичный | 335,11 | 1.4531 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 536 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Молодежная, д. 63 | 1978 | другой тип | 202,10 | 1.4400 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, участок 1, д. 12 | 1978 | другой тип | 330,00 | 1.4400 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 538 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 12 | 1989 | кирпичный | 2869,00 | 1.4375 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 539 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Полевая, д. 6 | 1986 | кирпичный | 2822,70 | 1.4375 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 540 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, д. 1 | 1989 | кирпичный | 788,81 | 1.4375 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 541 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Берендеевский, д. 13 | 1988 | кирпичный | 3622,60 | 1.4350 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 |
| 542 | Переславль-Залесский МО, пос. Ивановское, ул. Московская, д. 5а | 1977 | кирпичный | 230,61 | 1.4250 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 543 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Красноармейский, д. 1 | 1977 | кирпичный | 565,50 | 1.4231 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 544 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Вокзальная, д. 15 | 1985 | кирпичный | 551,81 | 1.4231 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 545 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 26 | 1979 | кирпичный | 370,50 | 1.4219 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 546 | Переславль-Залесский МО, с. Новоселье, ул. Центральная, д. 20 | 1981 | кирпичный | 367,61 | 1.4208 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 547 | Переславль-Залесский МО, с. Новоселье, ул. Центральная, д. 22 | 1981 | кирпичный | 367,61 | 1.4208 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 548 | Переславль-Залесский МО, с. Бектышево, ул. Новая, д. 4 | 1985 | кирпичный | 863,31 | 1.4198 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 549 | Переславль-Залесский МО, с. Ефимьево, ул. Октябрьская, д. 1 | 1980 | кирпичный | 408,61 | 1.4167 | 2014 - 2016 (2014) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 550 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Кооперативная, д. 62 | 1986 | кирпичный | 1800,80 | 1.4109 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 551 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, пер. Строительный, д. 7 | 1984 | кирпичный | 877,81 | 1.4063 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 552 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Московская, д. 9а | 1984 | кирпичный | 863,13 | 1.4063 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 553 | Переславль-Залесский МО, с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 17а | 1984 | кирпичный | 768,70 | 1.4063 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 554 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Разведчика Петрова, д. 10 | 1983 | панельный | 5530,10 | 1.4023 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2034) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 555 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Гагарина, д. 30 | 1972 | другой тип | 231,90 | 1.4000 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 556 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, участок 1, д. 40 | 1972 | другой тип | 190,80 | 1.4000 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 557 | Переславль-Залесский МО, с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 8 | 1989 | кирпичный | 581,81 | 1.3988 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 558 | Переславль-Залесский МО, с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 9 | 1989 | кирпичный | 581,81 | 1.3988 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 559 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 54 | 1989 | кирпичный | 3729,40 | 1.3977 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2026) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 560 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д. 43 | 1989 | кирпичный | 7893,30 | 1.3977 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 561 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, микрорайон Чкаловский, д. 49 | 1985 | кирпичный | 3028,00 | 1.3875 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 |
| 562 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, микрорайон Чкаловский, д. 25 | 1990 | панельный | 2047,00 | 1.3800 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 563 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Берендеевский, д. 11 | 1990 | панельный | 2188,50 | 1.3800 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 564 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, д. 5 | 1990 | кирпичный | 783,50 | 1.3800 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 565 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Селитровская, д. 1а | 1986 | кирпичный | 533,81 | 1.3741 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 566 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Ямская, д. 1 | 1986 | кирпичный | 2547,30 | 1.3741 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 567 | Переславль-Залесский МО, с. Нагорье, ул. Первомайская, д. 23 | 1986 | кирпичный | 814,50 | 1.3741 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 568 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Первомайская, д. 10 | 1987 | кирпичный | 2577,61 | 1.3725 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 569 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, ул. Некрасова, д. 15 | 1986 | кирпичный | 476,10 | 1.3708 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 570 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Московская, д. 3а | 1982 | кирпичный | 799,71 | 1.3708 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 571 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Депутатская, д. 13 | 1986 | кирпичный | 476,30 | 1.3708 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) |
| 572 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Ямская, д. 4 | 1975 | кирпичный | 912,10 | 1.3677 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 573 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Комсомольская, д. 6а | 1985 | кирпичный | 856,00 | 1.3594 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 574 | Переславль-Залесский МО, с. Нагорье, ул. Калязинская, д. 32 | 1985 | кирпичный | 554,20 | 1.3594 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 575 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Плещеевская, д. 1 | 1979 | кирпичный | 560,80 | 1.3565 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 576 | Переславль-Залесский МО, пос. Дубки, ул. Центральная, д. 6 | 1985 | кирпичный | 399,81 | 1.3464 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 577 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Разведчика Петрова, д. 4 | 1983 | панельный | 4018,80 | 1.3450 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 578 | Переславль-Залесский МО, дер. Лунино, ул. Центральная, д. 13 | 1971 | кирпичный | 302,10 | 1.3438 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Строителей, д. 38 | 1990 | кирпичный | 7964,21 | 1.3418 | 2017 - 2019 (2016) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 580 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Малая Протечная, д. 14 | 1986 | другой тип | 352,50 | 1.3417 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 581 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Первомайская, д. 9 | 1983 | кирпичный | 578,10 | 1.3275 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 582 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Северный, д. 1 | 1987 | кирпичный | 926,00 | 1.3250 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 583 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского, д. 7 | 1991 | кирпичный | 2087,50 | 1.3225 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 584 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 4 | 1991 | кирпичный | 1654,80 | 1.3225 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 585 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д. 14 | 1991 | кирпичный | 3544,51 | 1.3225 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 586 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Разведчика Петрова, д. 2 | 1986 | кирпичный | 3473,90 | 1.3200 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 587 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Депутатская, д. 22 | 1986 | кирпичный | 1411,00 | 1.3000 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) |
| 588 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, д. 27 | 1991 | кирпичный | 1773,20 | 1.2991 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 589 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Малая Протечная, д. 16 | 1987 | другой тип | 351,31 | 1.2938 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 590 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Озерная, д. 3 | 1990 | кирпичный | 2421,60 | 1.2800 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 591 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Первомайская, д. 10а | 1988 | кирпичный | 947,10 | 1.2759 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 592 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Разведчика Петрова, д. 17 | 1988 | кирпичный | 454,20 | 1.2759 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 593 | Переславль-Залесский МО, пос. Ивановское, ул. Ленина, д. 14 | 1988 | кирпичный | 473,31 | 1.2759 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 594 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Советская, д. 4 | 1988 | кирпичный | 850,00 | 1.2759 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 595 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Первомайская, д. 2в | 1981 | кирпичный | 374,10 | 1.2750 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 596 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, д. 23 | 1990 | кирпичный | 1809,70 | 1.2750 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 597 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Депутатская, д. 11 | 1988 | кирпичный | 482,60 | 1.2729 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) |
| 598 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Строителей, д. 9 | 1988 | кирпичный | 487,80 | 1.2729 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) |
| 599 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Вокзальная, д. 35 | 1978 | кирпичный | 563,90 | 1.2677 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 |
| 600 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, участок 1, д. 37 | 1976 | другой тип | 317,00 | 1.2667 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 601 | Переславль-Залесский МО, пос. Ивановское, ул. Ленина, д. 1а | 1987 | кирпичный | 475,10 | 1.2656 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 602 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Парковая, д. 12 | 1987 | кирпичный | 845,19 | 1.2656 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 603 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Берендеевская, д. 5 | 1992 | кирпичный | 3537,80 | 1.2650 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 604 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 47а | 1992 | панельный | 1379,50 | 1.2650 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 605 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, д. 19 | 1988 | кирпичный | 1741,20 | 1.2650 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 606 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Строителей, д. 36 | 1987 | кирпичный | 3964,00 | 1.2641 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 607 | Переславль-Залесский МО, дер. Горки, ул. Центральная, д. 20 | 1987 | кирпичный | 479,80 | 1.2536 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 608 | Переславль-Залесский МО, с. Глебовское, ул. Школьная, д. 46 | 1987 | кирпичный | 553,31 | 1.2536 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 |
| 609 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Депутатская, д. 15 | 1987 | кирпичный | 499,61 | 1.2536 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) |
| 610 | Переславль-Залесский МО, с. Большая Брембола, ул. Строителей, д. 11 | 1983 | кирпичный | 454,60 | 1.2417 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 611 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Ямская, д. 6 | 1979 | кирпичный | 833,81 | 1.2344 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 612 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Депутатская, д. 3 | 1985 | кирпичный | 812,71 | 1.2302 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 613 | Переславль-Залесский МО, пос. Ивановское, ул. Московская, д. 10 | 1989 | кирпичный | 477,50 | 1.2269 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 614 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Берендеевская, д. 13 | 1988 | кирпичный | 567,81 | 1.2188 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 615 | Переславль-Залесский МО, с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 15 | 1988 | кирпичный | 395,30 | 1.2188 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 616 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Красноэховский, д. 14 | 1993 | кирпичный | 930,10 | 1.2075 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 617 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д. 1 | 1993 | кирпичный | 3029,60 | 1.2075 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 618 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д. 10 | 1993 | кирпичный | 3520,10 | 1.2075 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 619 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Первомайская, д. 8 | 1993 | кирпичный | 1009,10 | 1.2075 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 620 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, д. 21 | 1993 | кирпичный | 1632,01 | 1.2075 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 621 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, д. 29 | 1993 | кирпичный | 765,70 | 1.2075 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 622 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, д. 3 | 1993 | кирпичный | 815,21 | 1.2075 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 623 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Молодежная, д. 61 | 1978 | другой тип | 192,30 | 1.2000 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 624 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Кооперативная, д. 2 | 1993 | монолит | 4130,40 | 1.1970 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 625 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 2 | 1989 | монолит | 4060,50 | 1.1850 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 626 | Переславль-Залесский МО, пос. Ивановское, ул. Московская, д. 11 | 1990 | кирпичный | 501,61 | 1.1778 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 627 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Комсомольская, д. 5а | 1990 | кирпичный | 860,71 | 1.1778 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 628 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Советская, д. 4а | 1990 | кирпичный | 848,31 | 1.1778 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 629 | Переславль-Залесский МО, пос. Дубки, ул. Новая, д. 5 | 1988 | кирпичный | 896,31 | 1.1771 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 630 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Большая Протечная, д. 37 | 1972 | другой тип | 315,60 | 1.1750 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Строителей, д. 13 | 1990 | кирпичный | 783,70 | 1.1750 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) |
| 632 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Строителей, д. 15 | 1990 | кирпичный | 483,61 | 1.1750 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) |
| 633 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д. 39 | 1993 | кирпичный | 5917,90 | 1.1741 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 634 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Первомайская, д. 4 | 1991 | кирпичный | 1262,00 | 1.1692 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 635 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Школьный, д. 2 | 1987 | панельный | 3134,70 | 1.1675 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 636 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, ул. Некрасова, д. 17 | 1989 | кирпичный | 651,70 | 1.1607 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 637 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 4 | 1994 | кирпичный | 1851,20 | 1.1500 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 638 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского, д. 5 | 1994 | кирпичный | 4459,20 | 1.1500 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 639 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д. 12 | 1994 | кирпичный | 3562,20 | 1.1500 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 640 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Кузнецова, д. 4 | 1988 | кирпичный | 2286,30 | 1.1275 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 641 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Полевая, д. 4 | 1988 | кирпичный | 2508,61 | 1.1275 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 642 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, д. 13 | 1988 | кирпичный | 1756,20 | 1.1275 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 643 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, ул. Некрасова, д. 19 | 1991 | кирпичный | 497,80 | 1.1260 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 644 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Урицкого, д. 78 | 1990 | кирпичный | 1519,70 | 1.1258 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 645 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Ямская, д. 7 | 1990 | кирпичный | 965,10 | 1.1250 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 646 | Переславль-Залесский МО, с. Нагорье, ул. Калязинская, д. 29а | 1990 | кирпичный | 814,50 | 1.1250 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 647 | Переславль-Залесский МО, с. Нагорье, ул. Первомайская, д. 4а | 1990 | кирпичный | 379,50 | 1.1250 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 648 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Строителей, д. 11 | 1990 | кирпичный | 495,60 | 1.1143 | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 649 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Грачковский, д. 1 | 1992 | другой тип | 428,80 | 1.1000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 650 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 6б | 1995 | кирпичный | 2513,80 | 1.0925 | 2023 - 2025 (2022) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2022) | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 651 | Переславль-Залесский МО, пос. Рязанцево, ул. Николаева, д. 16 | 1995 | кирпичный | 513,50 | 1.0885 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 652 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Трудовой, д. 14 | 1994 | кирпичный | 1856,10 | 1.0833 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 653 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, д. 11 | 1995 | монолит | 3880,20 | 1.0830 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 654 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 6 | 1991 | другой тип | 3264,30 | 1.0825 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 655 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, д. 23 | 1991 | кирпичный | 2482,51 | 1.0825 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 656 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Строителей, д. 28 | 1987 | кирпичный | 4966,00 | 1.0795 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 657 | Переславль-Залесский МО, с. Кубринск, ул. Советская, д. 6 | 1991 | кирпичный | 565,60 | 1.0781 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 658 | Переславль-Залесский МО, с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 18 | 1991 | кирпичный | 326,11 | 1.0781 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 659 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Строителей, д. 6 | 1991 | кирпичный | 222,01 | 1.0679 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 660 | Переславль-Залесский МО, с. Смоленское, ул. Центральная, д. 24 | 1990 | панельный | 801,70 | 1.0625 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 661 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д. 39а | 1995 | кирпичный | 5917,90 | 1.0623 | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 662 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д. 16 | 1993 | кирпичный | 2819,80 | 1.0475 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 663 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Кооперативная, д. 70 | 1988 | кирпичный | 1837,00 | 1.0432 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 664 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Строителей, д. 30 | 1988 | кирпичный | 3996,50 | 1.0432 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 665 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д. 18 | 1993 | кирпичный | 2640,40 | 1.0350 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 |
| 666 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Тайницкий, д. 1 | 1985 | кирпичный | 427,11 | 1.0344 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 667 | Переславль-Залесский МО, с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 19 | 1992 | кирпичный | 352,80 | 1.0313 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 668 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Первомайская, д. 14 | 1993 | кирпичный | 381,61 | 1.0306 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 669 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, микрорайон Чкаловский, д. 54 | 1995 | кирпичный | 804,00 | 1.0292 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 670 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д. 4 | 1995 | кирпичный | 1171,00 | 1.0292 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 671 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Строителей, д. 8 | 1993 | кирпичный | 349,60 | 1.0281 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) |
| 672 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Ямская, д. 3 | 1984 | кирпичный | 1235,90 | 1.0271 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 673 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Заводская, д. 23 | 1994 | кирпичный | 2068,00 | 1.0167 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 674 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Кузнецова, д. 16в | 1995 | кирпичный | 471,30 | 1.0028 | 2023 - 2025 (2024) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 675 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Комитетская, д. 12 | 1985 | кирпичный | 447,11 | 0.9938 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 676 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Селитровская, д. 14а | 1993 | кирпичный | 361,81 | 0.9844 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 677 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Ямская, д. 9 | 1993 | кирпичный | 1368,40 | 0.9844 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 678 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Комитетская, д. 11 | 1994 | кирпичный | 975,60 | 0.9815 | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 679 | Переславль-Залесский МО, пос. Ивановское, ул. Ленина, д. 18 | 1994 | кирпичный | 520,71 | 0.9815 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 680 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 8 | 1993 | кирпичный | 2137,50 | 0.9775 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 681 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Трудовая, д. 3 | 1996 | кирпичный | 2979,80 | 0.9750 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 |
| 682 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д. 7 | 1995 | кирпичный | 983,00 | 0.9658 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 683 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Разведчика Петрова, д. 8 | 1997 | кирпичный | 3106,80 | 0.9505 | 2023 - 2025 (2024) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2023) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 684 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Красноэховская, д. 12 | 1994 | панельный | 2007,00 | 0.9400 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 685 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Красноэховская, д. 11 | 1995 | кирпичный | 4391,00 | 0.9325 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 686 | Переславль-Залесский МО, с. Смоленское, ул. Парковая, д. 5 | 1884 | кирпичный | 219,51 | 0.9286 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 687 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Лесной, д. 3 | 1993 | кирпичный | 3196,11 | 0.9108 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 688 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Лесной, д. 5 | 1993 | кирпичный | 3112,40 | 0.9108 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 689 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Первомайская, д. 6 | 1993 | кирпичный | 1812,10 | 0.9100 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 690 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Малая Протечная, д. 27 | 1989 | кирпичный | 1817,82 | 0.9010 | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 691 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского, д. 3 | 1992 | кирпичный | 2441,90 | 0.8975 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 692 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, д. 20 | 1998 | кирпичный | 2750,00 | 0.8667 | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 693 | Переславль-Залесский МО, с. Берендеево, участок 1, д. 38 | 1988 | другой тип | 385,80 | 0.8667 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 694 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Брембольская, д. 28 | 1996 | кирпичный | 5136,30 | 0.8609 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 695 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, микрорайон Чкаловский, д. 35а | 1998 | другой тип | 676,60 | 0.8593 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 696 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, микрорайон Чкаловский, д. 35б | 1998 | другой тип | 676,60 | 0.8593 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 697 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Пролетарская, д. 29 | 1996 | кирпичный | 998,00 | 0.8558 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 698 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Плещеевская, д. 2 | 1995 | кирпичный | 638,20 | 0.8417 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 699 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, микрорайон Чкаловский, д. 55 | 1997 | кирпичный | 804,00 | 0.8415 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 700 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д. 3 | 1998 | кирпичный | 989,10 | 0.8133 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 701 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 6а | 1997 | монолит | 2452,00 | 0.8090 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 702 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Красный, д. 7 | 2000 | кирпичный | 2653,10 | 0.8050 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 703 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, микрорайон Чкаловский, д. 35в | 1998 | другой тип | 685,70 | 0.8000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 704 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Пролетарская, д. 16а | 1996 | кирпичный | 1667,00 | 0.7908 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 705 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д. 9 | 1999 | кирпичный | 2074,20 | 0.7625 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 706 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 23 | 1998 | кирпичный | 605,00 | 0.7435 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 707 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Красный, д. 4 | 2000 | кирпичный | 1172,80 | 0.7389 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 708 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Строителей, д. 17 | 1999 | кирпичный | 489,31 | 0.7344 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 709 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д. 5 | 2002 | кирпичный | 2066,00 | 0.6900 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2041 - 2043 |
| 710 | Переславль-Залесский МО, с. Купанское, ул. Строителей, д. 7 | 2001 | кирпичный | 449,61 | 0.6365 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 711 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Трудовая, д. 5 | 2002 | кирпичный | 3392,30 | 0.6100 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 712 | Переславль-Залесский МО, с. Нагорье, ул. Школьная, д. 7 | 2002 | кирпичный | 298,61 | 0.5625 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 713 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д. 20 | 2005 | кирпичный | 2129,80 | 0.5175 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 714 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Новомирский, д. 2 | 2004 | другой тип | 1761,50 | 0.5000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 715 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Трудовая, д. 1 | 2005 | кирпичный | 5118,00 | 0.4875 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 716 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Конная, д. 7 | 2005 | кирпичный | 2720,10 | 0.4455 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 717 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, д. 25 | 2006 | кирпичный | 4580,10 | 0.4333 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 718 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Ямская, д. 11 | 2006 | другой тип | 1876,70 | 0.4133 | 2023 - 2025 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 719 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д. 22 | 2007 | кирпичный | 2329,90 | 0.4025 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 720 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д. 24 | 2007 | кирпичный | 2055,70 | 0.4025 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 721 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д. 26 | 2007 | кирпичный | 788,50 | 0.4025 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 722 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, микрорайон Чкаловский, д. 58 | 2007 | кирпичный | 2849,80 | 0.3954 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 723 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Конная, д. 5 | 2007 | кирпичный | 2487,61 | 0.3617 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 0 |
| 724 | Переславль-Залесский МО, с. Нагорье, ул. Калязинская, д. 31 | 2007 | кирпичный | 410,80 | 0.3435 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 725 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Новая, д. 7 | 2008 | другой тип | 689,80 | 0.3375 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 726 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 28 | 2008 | другой тип | 2101,40 | 0.3375 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 727 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Новая, д. 7б | 2009 | кирпичный | 694,50 | 0.2542 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 728 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Новая, д. 7в | 2009 | кирпичный | 694,50 | 0.2475 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 |
| 729 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Федоровский, д. 9 | 2009 | кирпичный | 987,00 | 0.2380 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 730 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Полевая, д. 47а | 2010 | другой тип | 157,50 | 0.2013 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 731 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Полевая, д. 47 | 2010 | панельный | 592,50 | 0.1963 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 732 | Переславль-Залесский МО, пос. Ивановское, ул. Ленина, д. 20 | 2010 | кирпичный | 690,70 | 0.1875 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 733 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пл. Комсомольская, д. 5а | 2010 | другой тип | 1448,10 | 0.1767 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 734 | Переславль-Залесский МО, пос. Ивановское, ул. Ленина, д. 25а | 2011 | другой тип | 284,30 | 0.1500 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 735 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Федоровский, д. 11 | 2011 | другой тип | 435,80 | 0.1456 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 736 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Кошелевская, д. 31а | 2011 | кирпичный | 484,00 | 0.1406 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 737 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Грачковский, д. 12 | 2012 | другой тип | 686,60 | 0.1148 | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 738 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Грачковский, д. 12а | 2012 | другой тип | 1176,90 | 0.1148 | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 739 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Грачковский, д. 12б | 2012 | другой тип | 1166,80 | 0.1148 | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 740 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Маловский Сад, д. 10 | 2012 | другой тип | 672,80 | 0.1007 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 741 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Трудовая, д. 1в | 2012 | другой тип | 441,40 | 0.1000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 742 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Трудовая, д. 1б | 2012 | другой тип | 2399,50 | 0.0958 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 743 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, д. 17а | 2012 | другой тип | 814,10 | 0.0933 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 744 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Горицкий, д. 2а | 2012 | другой тип | 832,50 | 0.0925 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 745 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Горицкий, д. 2б | 2012 | другой тип | 831,80 | 0.0925 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 746 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Горицкий, д. 2в | 2012 | другой тип | 730,00 | 0.0925 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 747 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Горицкий, д. 2д | 2012 | другой тип | 847,10 | 0.0925 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 748 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Плещеевская, д. 24а | 2012 | другой тип | 824,20 | 0.0925 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 749 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, д. 17 | 2012 | другой тип | 849,50 | 0.0925 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 750 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Кошелевская, д. 33 | 2013 | другой тип | 953,60 | 0.0479 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 751 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Горицкий, д. 2г | 2013 | другой тип | 1155,80 | 0.0463 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 752 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Лесной, д. 2 | 2013 | другой тип | 1428,30 | 0.0463 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 753 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Берендеевская, д. 23 | 2013 | другой тип | 862,60 | 0.0463 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 754 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, д. 34 | 2013 | другой тип | 858,00 | 0.0463 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 755 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского, д. 21 | 2013 | другой тип | 5165,90 | 0.0463 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2038 - 2040 | 0 |
| 756 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, микрорайон Чкаловский, д. 35г | 2016 | другой тип | 1946,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 757 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, микрорайон Чкаловский, д. 35д | 2015 | другой тип | 1944,50 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 758 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Призывной, д. 17 | 2019 | другой тип | 2234,80 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 759 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Призывной, д. 19 | 2019 | другой тип | 2277,30 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 760 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пер. Трудовой, д. 31 | 2016 | другой тип | 1454,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 761 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пр. Плановый, д. 10 | 2016 | другой тип | 437,20 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 762 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пр. Плановый, д. 12 | 2016 | другой тип | 1335,80 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 763 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пр. Плановый, д. 6 | 2016 | другой тип | 429,30 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 764 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, пр. Плановый, д. 8 | 2016 | другой тип | 1753,50 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 765 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Берендеевская, д. 28 | 2016 | другой тип | 860,50 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 766 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Вокзальная, д. 14 | 2015 | кирпичный | 1272,60 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 767 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Вокзальная, д. 16 | 2014 | кирпичный | 1165,00 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 768 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Вокзальная, д. 32 | 2014 | кирпичный | 1169,80 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 769 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Вокзальная, д. 34 | 2014 | кирпичный | 1151,40 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 770 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Вокзальная, д. 4 | 2015 | кирпичный | 1014,00 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 771 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Вокзальная, д. 6 | 2014 | кирпичный | 1262,60 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 772 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Вокзальная, д. 8 | 2014 | кирпичный | 1175,20 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 773 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского, д. 23 | 2014 | кирпичный | 1643,70 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 774 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского, д. 25 | 2014 | кирпичный | 1876,00 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 775 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Разведчика Петрова, д. 13а | 2016 | кирпичный | 1046,60 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 776 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, д. 45 | 2018 | кирпичный | 2170,10 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2047 - 2049 | 0 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 777 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, д. 47 | 2019 | кирпичный | 2284,60 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 778 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Урицкого, д. 54 | 2017 | кирпичный | 2286,90 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 779 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Урицкого, д. 54а | 2017 | кирпичный | 1775,10 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 780 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Урицкого, д. 56 | 2015 | кирпичный | 2083,40 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 781 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Урицкого, д. 58 | 2016 | кирпичный | 2277,90 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 782 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Урицкого, д. 58а | 2016 | кирпичный | 1774,20 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 783 | Переславль-Залесский МО, г. Переславль-Залесский, ул. Урицкого, д. 60 | 2015 | другой тип | 2088,20 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| ### Пошехонский МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Рыбинская, д. 2 | 1917 | кирпичный | 251,90 | 5.0117 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 2 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Преображенского, д. 21 | 1917 | кирпичный | 325,30 | 4.9847 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 3 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Семенишина, д. 2 | 1917 | кирпичный | 273,40 | 4.9847 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 4 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Новленская, д. 5 | 1917 | кирпичный | 454,80 | 4.6479 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Преображенского, д. 3 | 1917 | кирпичный | 698,23 | 4.5036 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 6 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Любимская, д. 11 | 1917 | кирпичный | 112,00 | 4.2458 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 7 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Преображенского, д. 5а | 1917 | кирпичный | 197,00 | 4.0845 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 8 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Преображенского, д. 24 | 1917 | кирпичный | 229,00 | 3.8740 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 9 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Воинова, д. 24 | 1963 | кирпичный | 202,00 | 2.6350 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 10 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Даниловская, д. 17 | 1917 | кирпичный | 335,10 | 2.5867 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 11 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Рыбинская, д. 12а | 1966 | кирпичный | 377,00 | 2.5714 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 12 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Набережная реки Пертомки, д. 23 | 1961 | кирпичный | 310,00 | 2.4844 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 13 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Иванова, д. 32 | 1964 | кирпичный | 469,00 | 2.2024 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 14 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Рыбинская, д. 53 | 1964 | кирпичный | 200,00 | 2.2024 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 15 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Рыбинская, д. 16а | 1965 | кирпичный | 464,00 | 2.1583 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 16 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Рыбинская, д. 20а | 1965 | кирпичный | 302,00 | 2.1583 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 17 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Семенишина, д. 7а | 1965 | кирпичный | 264,00 | 2.1583 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 18 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Рыбинская, д. 14а | 1966 | кирпичный | 463,00 | 2.1143 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 19 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Рыбинская, д. 18 | 1966 | кирпичный | 292,00 | 2.1143 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 20 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Пролетарская, д. 5 | 1962 | кирпичный | 452,00 | 2.0944 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 21 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Любимская, д. 5 | 1970 | кирпичный | 461,00 | 2.0625 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 22 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Рыбинская, д. 45 | 1970 | кирпичный | 355,00 | 2.0429 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 23 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Любимская, д. 13 | 1971 | кирпичный | 467,00 | 2.0156 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 24 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Преображенского, д. 12 | 1975 | кирпичный | 563,00 | 1.9906 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 25 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Рыбинская, д. 17а | 1969 | кирпичный | 460,00 | 1.9821 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 26 | Пошехонский МО, с. Кременево, ул. Победы, д. 2 | 1970 | кирпичный | 494,00 | 1.9792 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 27 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Пролетарская, д. 15 | 1970 | кирпичный | 469,00 | 1.9381 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 28 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Рыбинская, д. 38 | 1976 | кирпичный | 729,00 | 1.9317 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 29 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Любимская, д. 7 | 1973 | кирпичный | 519,00 | 1.9219 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 30 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Любимская, д. 25 | 1974 | кирпичный | 505,00 | 1.8750 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 31 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Даниловская, д. 52 | 1962 | кирпичный | 457,00 | 1.8547 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 32 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Воинова, д. 75 | 1968 | кирпичный | 316,00 | 1.8528 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 33 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Рыбинская, д. 37 | 1978 | кирпичный | 724,00 | 1.8300 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 34 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Преображенского, д. 20 | 1969 | кирпичный | 325,00 | 1.8125 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 35 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Набережная реки Пертомки, д. 20 | 1963 | кирпичный | 501,00 | 1.7850 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 36 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Набережная реки Пертомки, д. 30 | 1963 | кирпичный | 460,00 | 1.7850 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 37 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Воинова, д. 27 | 1978 | кирпичный | 1159,00 | 1.7667 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 38 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Набережная реки Пертомки, д. 28 | 1964 | кирпичный | 456,00 | 1.7500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 39 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Воинова, д. 54 | 1971 | кирпичный | 445,00 | 1.7319 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 40 | Пошехонский МО, с. Кременево, ул. Советская, д. 2 | 1978 | кирпичный | 354,00 | 1.6875 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 41 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Воинова, д. 113 | 1973 | кирпичный | 514,00 | 1.6514 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 42 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Красноармейская, д. 52 | 1979 | кирпичный | 750,90 | 1.6406 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 43 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, терр. ЦРБ, д. 1 | 1982 | кирпичный | 920,90 | 1.6373 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 44 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Терешковой, д. 29а | 1968 | кирпичный | 459,00 | 1.6100 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 45 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Терешковой, д. 31а | 1968 | кирпичный | 300,00 | 1.6100 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 46 | Пошехонский МО, с. Кременево, ул. Школьная, д. 7 | 1980 | кирпичный | 352,00 | 1.5938 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 47 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Набережная реки Пертомки, д. 22 | 1969 | кирпичный | 464,00 | 1.5750 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 48 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Семенишина, д. 18 | 1969 | кирпичный | 291,00 | 1.5750 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 49 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Терешковой, д. 13 | 1981 | кирпичный | 723,00 | 1.5469 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 50 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Терешковой, д. 46 | 1981 | кирпичный | 493,00 | 1.5469 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 51 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Набережная реки Пертомки, д. 29 | 1970 | кирпичный | 468,00 | 1.5400 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 52 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Первомайская, д. 2 | 1976 | кирпичный | 766,00 | 1.5306 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 53 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Терешковой, д. 3 | 1971 | кирпичный | 459,00 | 1.5050 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 54 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Первомайская, д. 3 | 1977 | кирпичный | 384,00 | 1.4903 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 55 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Комсомольская, д. 39а | 1983 | кирпичный | 436,00 | 1.4531 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 56 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Мало-Даниловская, д. 5 | 1988 | кирпичный | 362,00 | 1.4463 | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 57 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Преображенского, д. 33а | 1973 | кирпичный | 507,00 | 1.4350 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 58 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Комсомольская, д. 35 | 1982 | кирпичный | 895,00 | 1.4095 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 59 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, пер. Сыроделов, д. 1а | 1988 | панельный | 1378,00 | 1.3929 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 60 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Комсомольская, д. 37а | 1985 | кирпичный | 866,00 | 1.3594 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 61 | Пошехонский МО, с. Кременево, ул. Школьная, д. 3 | 1985 | кирпичный | 351,00 | 1.3594 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 62 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Терешковой, д. 33а | 1967 | кирпичный | 461,00 | 1.3357 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 63 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Преображенского, д. 65 | 1976 | кирпичный | 787,00 | 1.3261 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 64 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Красноармейская, д. 58 | 1984 | кирпичный | 857,00 | 1.3214 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 65 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Рыбинская, д. 51 | 1984 | кирпичный | 229,00 | 1.3214 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 66 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Даниловская, д. 27 | 1986 | кирпичный | 2021,50 | 1.2667 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 67 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Красноармейская, д. 60 | 1987 | кирпичный | 838,00 | 1.2656 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 68 | Пошехонский МО, с. Ясная Поляна, ул. Рыбинская, д. 13 | 1983 | кирпичный | 280,00 | 1.2486 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 69 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Пролетарская, д. 33 | 1989 | кирпичный | 1850,00 | 1.2269 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 70 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Троицкий Ручей, д. 1а | 1979 | кирпичный | 503,00 | 1.2250 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 71 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Комсомольская, д. 33а | 1988 | кирпичный | 384,00 | 1.2188 | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 72 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Красноармейская, д. 64 | 1988 | кирпичный | 970,00 | 1.2188 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 73 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Любимская, д. 16 | 1988 | кирпичный | 303,00 | 1.2188 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 74 | Пошехонский МО, с. Кременево, ул. Школьная, д. 5 | 1988 | кирпичный | 388,00 | 1.2188 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 75 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Иванова, д. 17 | 1989 | кирпичный | 831,00 | 1.1719 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 76 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Комсомольская, д. 37 | 1989 | кирпичный | 865,00 | 1.1719 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 77 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Советская, д. 35 | 1989 | кирпичный | 864,00 | 1.1719 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 78 | Пошехонский МО, с. Ясная Поляна, ул. Рыбинская, д. 15 | 1985 | кирпичный | 280,00 | 1.1681 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 79 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Преображенского, д. 63 | 1974 | кирпичный | 521,00 | 1.1413 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 80 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Красноармейская, д. 54 | 1988 | кирпичный | 804,00 | 1.1104 | 2014 - 2016 (2014) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 81 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Преображенского, д. 61 | 1984 | другой тип | 180,00 | 1.1000 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 82 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Набережная реки Пертомки, д. 52 | 1984 | кирпичный | 787,00 | 1.0528 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 83 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Комсомольская, д. 39 | 1992 | кирпичный | 845,00 | 1.0313 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 84 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Любимская, д. 22 | 1993 | кирпичный | 1822,00 | 1.0306 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 85 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Любимская, д. 24 | 1992 | кирпичный | 371,00 | 0.9690 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 86 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Набережная реки Соги, д. 8 | 1996 | кирпичный | 1797,00 | 0.8833 | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 87 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Верхне-Троицкий Ручей, д. 42 | 1991 | кирпичный | 278,00 | 0.8774 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 88 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Красноармейская, д. 64а | 1996 | кирпичный | 960,00 | 0.8438 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 89 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. 50-летия Победы, д. 54 | 1998 | кирпичный | 546,00 | 0.7852 | 2023 - 2025 (2023) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 90 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. 50-летия Победы, д. 39 | 1999 | кирпичный | 466,00 | 0.7625 | 2023 - 2025 (2024) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 91 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Воинова, д. 121а | 2001 | панельный | 1354,00 | 0.7093 | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 92 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Красноармейская, д. 3а | 2003 | кирпичный | 1243,00 | 0.5156 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 93 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Красноармейская, д. 62 | 2003 | кирпичный | 830,00 | 0.5156 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 94 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Красноармейская, д. 3б | 2009 | кирпичный | 1217,00 | 0.2344 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 95 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Красноармейская, д. 9 | 2011 | монолит | 900,00 | 0.1338 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 96 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Красноармейская, д. 9а | 2012 | монолит | 575,00 | 0.0892 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 97 | Пошехонский МО, г. Пошехонье, ул. Советская, д. 24 | 2021 | кирпичный | 1580,40 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 0 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 0 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| ### Ростовский МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Коммунаров, д. 20 | 1917 | кирпичный | 531,13 | 5.4787 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 2 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Володарского, д. 10 | 1917 | кирпичный | 358,44 | 5.4736 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 3 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, 1-й пр. Толстовской набережной, д. 1 | 1917 | кирпичный | 757,20 | 5.4274 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 4 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, пл. Советская, д. 13/2 | 1917 | кирпичный | 353,50 | 5.3081 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 5 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Фрунзе, д. 20 | 1917 | другой тип | 306,10 | 5.2380 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 6 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Коммунальная, д. 5 | 1917 | кирпичный | 408,75 | 5.0763 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 7 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Покровская, д. 2/83 | 1917 | кирпичный | 375,74 | 5.0386 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 8 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. 50 лет Октября, д. 15 | 1917 | кирпичный | 470,60 | 4.9510 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 9 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Моравского, д. 6 | 1917 | кирпичный | 495,00 | 4.9510 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 10 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. 50 лет Октября, д. 8/8 | 1929 | кирпичный | 1288,89 | 4.7560 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 11 | Ростовский МО, раб. пос. Поречье-Рыбное, ул. Чапаева, д. 32 | 1917 | кирпичный | 310,80 | 4.7153 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ростовский МО, раб. пос. Поречье-Рыбное, ул. Мологская, д. 97 | 1917 | кирпичный | 451,60 | 4.5036 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 13 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Петровичева, д. 16 | 1917 | другой тип | 130,60 | 4.3881 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 14 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, пл. Советская, д. 11 | 1917 | кирпичный | 753,80 | 4.3188 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 15 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Фрунзе, д. 43 | 1917 | кирпичный | 293,90 | 4.2726 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 16 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Карла Маркса, д. 20 | 1915 | другой тип | 193,80 | 4.0260 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 17 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Московская, д. 17 | 1917 | кирпичный | 295,80 | 3.9693 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 18 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Бебеля, д. 13 | 1917 | другой тип | 236,00 | 3.9676 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 19 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, пл. Советская, д. 9/2 | 1917 | кирпичный | 987,21 | 3.7676 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 20 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Октябрьская, д. 1 | 1917 | кирпичный | 200,80 | 3.7543 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 21 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Пролетарская, д. 45 | 1917 | кирпичный | 190,10 | 3.7543 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 22 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Малая Заровская, д. 11 | 1917 | кирпичный | 655,80 | 3.5760 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 23 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Покровская, д. 22 | 1917 | другой тип | 271,33 | 3.5257 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 24 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Пролетарская, д. 16 | 1917 | другой тип | 158,40 | 3.4917 | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 25 | Ростовский МО, с. Макарово, д. 42 | 1917 | кирпичный | 169,61 | 3.4104 | 2017 - 2019 (2017) | 2014 - 2016 (2016) | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Покровская, д. 16 | 1917 | кирпичный | 338,80 | 3.3213 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 27 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Малая Яковлевская, д. 13 | 1917 | другой тип | 174,50 | 3.2913 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 28 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Спартаковская, д. 146 | 1956 | кирпичный | 473,00 | 3.2759 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 29 | Ростовский МО, с. Угодичи, ул. Никольская, д. 9 | 1910 | кирпичный | 167,50 | 3.2500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Коммунаров, д. 7 | 1956 | другой тип | 272,60 | 3.2038 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 31 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Покровская, д. 26 | 1917 | кирпичный | 178,90 | 3.0403 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 32 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Покровская, д. 55а | 1955 | кирпичный | 344,10 | 3.0115 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 33 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Луначарского, д. 23а | 1959 | кирпичный | 689,10 | 3.0097 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 34 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Некрасова, д. 23/5 | 1951 | кирпичный | 430,90 | 2.9531 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 35 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Фрунзе, д. 2 | 1963 | кирпичный | 2569,10 | 2.8806 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 36 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Пролетарская, д. 49 | 1952 | кирпичный | 386,61 | 2.8285 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 37 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, пл. Советская, д. 24а | 1954 | кирпичный | 547,81 | 2.8143 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 38 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Пролетарская, д. 34 | 1960 | кирпичный | 1520,40 | 2.7450 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 39 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Луначарского, д. 56 | 1956 | кирпичный | 654,71 | 2.7429 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 40 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Покровская, д. 46 | 1961 | кирпичный | 1505,80 | 2.6942 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 41 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Дружбы, д. 14 | 1963 | кирпичный | 317,60 | 2.6492 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 42 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Дружбы, д. 17 | 1963 | кирпичный | 329,80 | 2.6492 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 43 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Луначарского, д. 37 | 1958 | кирпичный | 695,60 | 2.6483 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 44 | Ростовский МО, пос. Лесной, д. 6 | 1960 | кирпичный | 328,30 | 2.6438 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 45 | Ростовский МО, пос. Хмельники, ул. Заводская, д. 5 | 1960 | кирпичный | 462,80 | 2.6438 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 46 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Некрасова, д. 15 | 1952 | кирпичный | 420,60 | 2.6438 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 47 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Ленинская, д. 13 | 1958 | кирпичный | 402,80 | 2.6250 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 48 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Ленинская, д. 15 | 1958 | кирпичный | 619,40 | 2.6250 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 49 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Сосновая, д. 1 | 1967 | кирпичный | 1582,90 | 2.5948 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 50 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Строителей, д. 9/13 | 1955 | кирпичный | 437,50 | 2.5938 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 51 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Московская, д. 49а | 1958 | кирпичный | 465,30 | 2.5615 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 52 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Октябрьская, д. 84 | 1964 | кирпичный | 2170,50 | 2.5417 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 53 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Ленинская, д. 11 | 1960 | кирпичный | 630,10 | 2.5313 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 54 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Мира, д. 13 | 1960 | кирпичный | 643,30 | 2.5313 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 55 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Мира, д. 15/8 | 1960 | кирпичный | 635,30 | 2.5313 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 56 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Сосновая, д. 14 | 1958 | кирпичный | 430,80 | 2.4933 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 57 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Гладышева, д. 3 | 1965 | кирпичный | 2156,30 | 2.4908 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 58 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Октябрьская, д. 49 | 1965 | кирпичный | 1953,51 | 2.4908 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 59 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Ломоносова, д. 12 | 1961 | кирпичный | 957,60 | 2.4844 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 60 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Спартаковская, д. 111 | 1971 | панельный | 3521,51 | 2.4725 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 61 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, пр. Бебеля, д. 8 | 1962 | кирпичный | 293,60 | 2.4592 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 62 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, пр. Спартаковский, д. 23 | 1962 | кирпичный | 302,00 | 2.4592 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 63 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, пр. Спартаковский, д. 27 | 1962 | кирпичный | 463,80 | 2.4592 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 64 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, пр. Спартаковский, д. 29 | 1962 | кирпичный | 306,10 | 2.4592 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 65 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Спартаковская, д. 96 | 1962 | кирпичный | 455,50 | 2.4592 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 66 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Луначарского, д. 27а | 1960 | кирпичный | 444,81 | 2.4589 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 67 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Пролетарская, д. 33 | 1958 | кирпичный | 2052,90 | 2.4400 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 68 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Ленинская, д. 20 | 1962 | кирпичный | 532,30 | 2.4375 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 69 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Ломоносова, д. 14 | 1962 | кирпичный | 966,10 | 2.4375 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 70 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Строителей, д. 11 | 1962 | кирпичный | 1527,00 | 2.4375 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 71 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Спартаковская, д. 109 | 1971 | кирпичный | 1274,90 | 2.4287 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 72 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, пр. Бебеля, д. 17 | 1962 | другой тип | 310,80 | 2.4267 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 73 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Покровская, д. 51 | 1958 | кирпичный | 2077,60 | 2.4263 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2024) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 74 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Октябрьская, д. 64/31 | 1972 | кирпичный | 4470,81 | 2.4150 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 75 | Ростовский МО, пос. Хмельники, ул. Заводская, д. 4 | 1960 | кирпичный | 445,00 | 2.4146 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 76 | Ростовский МО, пос. Лесной, д. 7 | 1962 | кирпичный | 320,00 | 2.4143 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 77 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, пр. Спартаковский, д. 25 | 1963 | кирпичный | 461,60 | 2.4119 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 78 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, пр. Спартаковский, д. 31 | 1963 | кирпичный | 311,61 | 2.4119 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 79 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Спартаковская, д. 57/2 | 1963 | кирпичный | 454,10 | 2.4119 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 80 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Ростовская, д. 26 | 1969 | кирпичный | 467,00 | 2.4107 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 81 | Ростовский МО, пос. Лесной, д. 5 | 1972 | кирпичный | 908,10 | 2.4063 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 82 | Ростовский МО, с. Караш, ул. Сосновая, д. 1 | 1972 | панельный | 557,70 | 2.4063 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 83 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Луначарского, д. 26а | 1958 | кирпичный | 644,50 | 2.4025 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 84 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Чистова, д. 55 | 1960 | кирпичный | 534,00 | 2.3922 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 85 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, пр. Бебеля, д. 11 | 1960 | кирпичный | 278,40 | 2.3786 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 86 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, пр. Бебеля, д. 15 | 1960 | кирпичный | 477,70 | 2.3786 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 87 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Луначарского, д. 20а | 1957 | кирпичный | 352,71 | 2.3736 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 88 | Ростовский МО, пос. Павлова Гора, д. 19 | 1963 | кирпичный | 313,80 | 2.3679 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 89 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Спартаковская, д. 57/1 | 1964 | кирпичный | 296,60 | 2.3646 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 90 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Спартаковская, д. 57/3 | 1964 | кирпичный | 462,10 | 2.3646 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 91 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Текстильщиков, д. 10/2 | 1961 | кирпичный | 329,80 | 2.3598 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 92 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 1, д. 28 | 1963 | панельный | 3125,30 | 2.3575 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 0 | 2023 - 2025 (2024) | 2044 - 2046 |
| 93 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Московская, д. 21 | 1968 | кирпичный | 2788,00 | 2.3537 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 94 | Ростовский МО, пос. Хмельники, ул. Заводская, д. 9 | 1973 | панельный | 1657,40 | 2.3490 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 95 | Ростовский МО, с. Караш, ул. Сосновая, д. 2 | 1973 | панельный | 842,30 | 2.3490 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 96 | Ростовский МО, с. Караш, ул. Сосновая, д. 6 | 1973 | панельный | 555,60 | 2.3490 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 97 | Ростовский МО, с. Лазарцево, ул. Центральная, д. 3 | 1964 | кирпичный | 383,20 | 2.3438 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 98 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Пролетарская, д. 73 | 1968 | кирпичный | 3537,50 | 2.3383 | 2023 - 2025 (2025) | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 99 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Строителей, д. 14 | 1960 | кирпичный | 633,70 | 2.3313 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 100 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Достоевского, д. 55 | 1960 | кирпичный | 461,60 | 2.3288 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 101 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Малая Заровская, д. 15 | 1917 | кирпичный | 164,50 | 2.3275 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 102 | Ростовский МО, раб. пос. Поречье-Рыбное, ул. Ленинская, д. 8 | 1960 | кирпичный | 263,81 | 2.3250 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Чистова, д. 45 | 1967 | кирпичный | 499,11 | 2.3239 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 104 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Пролетарская, д. 37 | 1967 | кирпичный | 1989,90 | 2.3065 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 105 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Мира, д. 11 | 1960 | кирпичный | 626,30 | 2.3021 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 106 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, пр. Радищева, д. 26 | 1974 | кирпичный | 3337,65 | 2.3000 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 107 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Октябрьская, д. 68 | 1974 | кирпичный | 2647,50 | 2.3000 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 108 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Спартаковская, д. 115 | 1974 | панельный | 2763,51 | 2.3000 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 109 | Ростовский МО, с. Лазарцево, ул. Центральная, д. 11 | 1965 | кирпичный | 507,80 | 2.2969 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 110 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, пр. Бебеля, д. 10 | 1962 | кирпичный | 454,70 | 2.2905 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 111 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Луначарского, д. 22а | 1959 | кирпичный | 399,54 | 2.2893 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 112 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Ростовская, д. 25 | 1959 | кирпичный | 263,60 | 2.2893 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2032 - 2034 |
| 113 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, Ярославское ш., д. 55 | 1958 | кирпичный | 238,51 | 2.2867 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 114 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, Савинское ш., д. 19 | 1975 | панельный | 872,81 | 2.2750 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 115 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Чистова, д. 44 | 1968 | кирпичный | 271,60 | 2.2744 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 116 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Переславская, д. 35 | 1963 | кирпичный | 497,61 | 2.2707 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 117 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Достоевского, д. 53 | 1966 | кирпичный | 456,30 | 2.2700 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 118 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Спартаковская, д. 57 | 1966 | кирпичный | 457,61 | 2.2700 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 119 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Спартаковская, д. 61/1 | 1966 | кирпичный | 461,81 | 2.2700 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 120 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Спартаковская, д. 65/2 | 1966 | кирпичный | 459,81 | 2.2700 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 121 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. 1-я Железнодорожная, д. 12 | 1962 | кирпичный | 313,50 | 2.2678 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 122 | Ростовский МО, раб. пос. Ишня, ул. Мелиораторов, д. 15 | 1964 | кирпичный | 380,50 | 2.2611 | 2014 - 2016 (2016) | 2020 - 2022 (2022) | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 123 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Фрунзе, д. 44 | 1968 | панельный | 3146,61 | 2.2521 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 124 | Ростовский МО, с. Лазарцево, ул. Центральная, д. 5 | 1966 | кирпичный | 382,00 | 2.2500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 125 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, пр. Бебеля, д. 4 | 1963 | кирпичный | 311,80 | 2.2464 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 126 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Некрасова, д. 19 | 1952 | кирпичный | 421,90 | 2.2396 | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 0 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 127 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Московская, д. 40 | 1970 | кирпичный | 3116,01 | 2.2367 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 128 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Сосновая, д. 2 | 1953 | другой тип | 423,60 | 2.2367 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 129 | Ростовский МО, с. Караш, ул. Сосновая, д. 7 | 1975 | панельный | 553,40 | 2.2344 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 130 | Ростовский МО, с. Макарово, д. 23 | 1917 | кирпичный | 550,50 | 2.2313 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Чистова, д. 37/1 | 1969 | кирпичный | 513,31 | 2.2250 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 132 | Ростовский МО, раб. пос. Ишня, ул. Советская, д. 4 | 1973 | панельный | 2773,80 | 2.2157 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 133 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Ломоносова, д. 16 | 1963 | кирпичный | 965,00 | 2.2115 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 134 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Сосновая, д. 5 | 1961 | другой тип | 322,10 | 2.2083 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 135 | Ростовский МО, раб. пос. Ишня, ул. Школьная, д. 2 | 1967 | кирпичный | 607,80 | 2.2031 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 136 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Строителей, д. 13 | 1963 | кирпичный | 2028,00 | 2.2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 137 | Ростовский МО, с. Лазарцево, ул. Центральная, д. 7 | 1967 | кирпичный | 373,90 | 2.2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 138 | Ростовский МО, пос. Заречный, д. 11 | 1948 | другой тип | 330,60 | 2.2000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Ростовский МО, пос. Заречный, д. 9 | 1948 | другой тип | 486,70 | 2.2000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Садовая, д. 7 | 1966 | кирпичный | 2848,00 | 2.2000 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 141 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, пр. Бебеля, д. 13 | 1960 | кирпичный | 408,81 | 2.1978 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 142 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Декабристов, д. 58 | 1976 | кирпичный | 3410,80 | 2.1850 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 143 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Декабристов, д. 74 | 1976 | кирпичный | 3136,30 | 2.1850 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 144 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. 1-я Железнодорожная, д. 14 | 1964 | кирпичный | 313,50 | 2.1806 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 145 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Чистова, д. 35 | 1968 | кирпичный | 515,81 | 2.1754 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 146 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Луначарского, д. 63 | 1960 | кирпичный | 509,17 | 2.1713 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 147 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Труда, д. 5 | 1961 | кирпичный | 234,11 | 2.1642 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 148 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Спортивная, д. 6 | 1960 | кирпичный | 638,60 | 2.1594 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 149 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Покровская, д. 58а | 1970 | кирпичный | 3186,01 | 2.1593 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 150 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Садовая, д. 3 | 1964 | кирпичный | 2520,00 | 2.1563 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 151 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Советская, д. 10 | 1968 | кирпичный | 2056,61 | 2.1563 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 152 | Ростовский МО, с. Воржа, ул. Заводская, д. 4 | 1975 | кирпичный | 1012,00 | 2.1531 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 153 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Мира, д. 9/10 | 1960 | кирпичный | 991,70 | 2.1521 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 154 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Еремина, д. 6 | 1961 | кирпичный | 326,40 | 2.1347 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 155 | Ростовский МО, пос. Заречный, д. 6 | 1950 | другой тип | 208,80 | 2.1333 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Чистова, д. 37 | 1969 | кирпичный | 513,31 | 2.1281 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 157 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Радищева, д. 41 | 1977 | кирпичный | 3149,80 | 2.1275 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 158 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Радищева, д. 42 | 1977 | кирпичный | 3507,80 | 2.1275 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 159 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Спартаковская, д. 61/2 | 1966 | кирпичный | 459,90 | 2.1143 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 160 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Советская, д. 12 | 1971 | кирпичный | 3186,00 | 2.1102 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 161 | Ростовский МО, с. Белогостицы, д. 2 | 1971 | кирпичный | 377,40 | 2.1102 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2024) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 162 | Ростовский МО, с. Белогостицы, д. 6 | 1971 | кирпичный | 336,30 | 2.1102 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 163 | Ростовский МО, с. Ново-Никольское, ул. Центральная, д. 18 | 1969 | кирпичный | 515,60 | 2.1094 | 2026 - 2028 (2025) (ЧС) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 164 | Ростовский МО, пос. Беклемишево, ул. Привокзальная, д. 2 | 1970 | кирпичный | 781,10 | 2.1083 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Ростовский МО, раб. пос. Поречье-Рыбное, ул. Мологская, д. 5 | 1973 | кирпичный | 527,70 | 2.0988 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 166 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Еремина, д. 16 | 1962 | кирпичный | 456,10 | 2.0944 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 167 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Сосновая, д. 10 | 1962 | кирпичный | 471,40 | 2.0944 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 168 | Ростовский МО, пос. Заречный, д. 18 | 1947 | кирпичный | 352,70 | 2.0938 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Покровская, д. 33 | 1962 | кирпичный | 1975,60 | 2.0927 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 170 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Ростовская, д. 28 | 1967 | кирпичный | 517,30 | 2.0926 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 171 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Сосновая, д. 3 | 1957 | другой тип | 478,40 | 2.0915 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 172 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Покровская, д. 52а | 1952 | кирпичный | 421,70 | 2.0900 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 173 | Ростовский МО, пос. Горный, д. 23 | 1969 | кирпичный | 522,90 | 2.0893 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 174 | Ростовский МО, пос. Хмельники, ул. Заводская, д. 6 | 1961 | кирпичный | 454,60 | 2.0844 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 175 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Садовая, д. 5 | 1965 | кирпичный | 2519,00 | 2.0844 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 176 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Революции, д. 15 | 1973 | кирпичный | 4474,61 | 2.0842 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 177 | Ростовский МО, раб. пос. Поречье-Рыбное, ул. Дальняя, д. 1 | 1978 | кирпичный | 900,10 | 2.0820 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 178 | Ростовский МО, раб. пос. Поречье-Рыбное, ул. Дальняя, д. 2 | 1978 | кирпичный | 884,50 | 2.0820 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 179 | Ростовский МО, раб. пос. Поречье-Рыбное, ул. Дальняя, д. 3 | 1978 | кирпичный | 892,20 | 2.0820 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 180 | Ростовский МО, раб. пос. Ишня, ул. Мелиораторов, д. 17 | 1968 | кирпичный | 308,80 | 2.0796 | 2014 - 2016 (2016) | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 181 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Ростовская, д. 30 | 1967 | кирпичный | 522,90 | 2.0702 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 182 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Садовая, д. 6 | 1967 | кирпичный | 455,40 | 2.0702 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 183 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Советская, д. 104 | 1967 | кирпичный | 307,90 | 2.0702 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 184 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Советская, д. 111 | 1967 | кирпичный | 439,00 | 2.0702 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 185 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Спартаковская, д. 107 | 1978 | кирпичный | 3329,30 | 2.0700 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 186 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Лесная, д. 1 | 1978 | панельный | 3418,30 | 2.0700 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 187 | Ростовский МО, пос. Хмельники, ул. Заводская, д. 12 | 1966 | кирпичный | 477,20 | 2.0667 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 188 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Спортивная, д. 4 | 1962 | кирпичный | 632,90 | 2.0667 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 189 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Ломоносова, д. 22 | 1970 | кирпичный | 2745,01 | 2.0625 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 190 | Ростовский МО, раб. пос. Ишня, ул. Мелиораторов, д. 23 | 1972 | кирпичный | 492,70 | 2.0611 | 2017 - 2019 (2017) | 2020 - 2022 (2022) | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 191 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Окружная, д. 86 | 1955 | кирпичный | 259,10 | 2.0590 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 192 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Мира, д. 12 | 1966 | кирпичный | 1707,40 | 2.0583 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 193 | Ростовский МО, пос. Лесной, д. 4 | 1972 | кирпичный | 913,30 | 2.0563 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 194 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Красноборская, д. 10 | 1968 | кирпичный | 4458,40 | 2.0563 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 |
| 195 | Ростовский МО, с. Дмитриановское, ул. Кузьмина, д. 17 | 1972 | кирпичный | 523,30 | 2.0563 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 196 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Сосновая, д. 11 | 1963 | кирпичный | 305,40 | 2.0542 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 197 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Переславская, д. 37 | 1963 | кирпичный | 312,10 | 2.0517 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 198 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Переславская, д. 31 | 1968 | кирпичный | 469,30 | 2.0481 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 199 | Ростовский МО, пос. Хмельники, ул. Заводская, д. 7 | 1962 | кирпичный | 467,40 | 2.0458 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 200 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Некрасова, д. 13/2 | 1952 | кирпичный | 437,60 | 2.0438 | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2016) | 2035 - 2037 | 0 | 2014 - 2016 (2016) | 2035 - 2037 | 2014 - 2016 (2016) | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 201 | Ростовский МО, пос. Хмельники, ул. Заводская, д. 10 | 1970 | кирпичный | 506,10 | 2.0429 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 202 | Ростовский МО, дер. Судино, д. 1 | 1977 | кирпичный | 564,00 | 2.0427 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2020 - 2022 (2022) | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2018) | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 203 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, Ярославское ш., д. 53а | 1964 | кирпичный | 294,11 | 2.0417 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 204 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Мира, д. 8 | 1967 | кирпичный | 1182,40 | 2.0281 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 205 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Советская, д. 98 | 1968 | кирпичный | 522,40 | 2.0262 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 206 | Ростовский МО, с. Лазарцево, ул. Центральная, д. 6 | 1971 | кирпичный | 366,20 | 2.0156 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 207 | Ростовский МО, раб. пос. Ишня, ул. Мелиораторов, д. 19 | 1970 | кирпичный | 509,40 | 2.0148 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 208 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Красноборская, д. 4 | 1970 | кирпичный | 4499,00 | 2.0148 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 209 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Первомайская, д. 83 | 1964 | кирпичный | 455,80 | 2.0139 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 210 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Сосновая, д. 6 | 1964 | кирпичный | 454,60 | 2.0139 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 211 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 1, д. 9 | 1979 | панельный | 4819,50 | 2.0125 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2023 - 2025 (2022) | 2044 - 2046 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 212 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, пр. Радищева, д. 8 | 1979 | кирпичный | 2799,70 | 2.0125 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 213 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Декабристов, д. 50 | 1979 | кирпичный | 3395,00 | 2.0125 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 214 | Ростовский МО, раб. пос. Ишня, ул. Мелиораторов, д. 21 | 1973 | кирпичный | 491,60 | 2.0120 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 215 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Загородная, д. 7 | 1968 | кирпичный | 290,10 | 2.0061 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 216 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Ломоносова, д. 6 | 1966 | кирпичный | 1065,00 | 2.0048 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 217 | Ростовский МО, раб. пос. Ишня, ул. Кооперации, д. 7 | 1977 | панельный | 2794,60 | 2.0009 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2017 - 2019 (2020) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 218 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Советская, д. 106 | 1965 | кирпичный | 301,20 | 2.0008 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 219 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Пролетарская, д. 44 | 1960 | кирпичный | 300,90 | 1.9892 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 220 | Ростовский МО, с. Лазарцево, ул. Центральная, д. 10 | 1978 | кирпичный | 856,10 | 1.9875 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 221 | Ростовский МО, с. Лазарцево, ул. Центральная, д. 9 | 1978 | кирпичный | 857,40 | 1.9875 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 222 | Ростовский МО, раб. пос. Ишня, ул. Чистова, д. 6 | 1968 | кирпичный | 366,60 | 1.9854 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 223 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Московская, д. 34 | 1975 | кирпичный | 3113,00 | 1.9825 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 224 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Достоевского, д. 57 | 1974 | кирпичный | 926,21 | 1.9778 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 225 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Чистова, д. 65 | 1974 | кирпичный | 817,81 | 1.9778 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 226 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Гладышева, д. 11 | 1979 | панельный | 5962,50 | 1.9769 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2019) | 0 | 2020 - 2022 (2019) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 0 | 2020 - 2022 (2019) | 2041 - 2043 |
| 227 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Октябрьская, д. 61 | 1979 | кирпичный | 3438,60 | 1.9769 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 228 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Новая, д. 2 | 1979 | панельный | 2837,00 | 1.9769 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 229 | Ростовский МО, с. Ново-Никольское, ул. Центральная, д. 1а | 1979 | панельный | 4183,30 | 1.9769 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 230 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Первомайская, д. 81 | 1965 | кирпичный | 442,70 | 1.9736 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 231 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Спартаковская, д. 113 | 1971 | панельный | 3508,00 | 1.9725 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 232 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Спортивная, д. 1 | 1972 | кирпичный | 4440,00 | 1.9688 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 233 | Ростовский МО, пос. Хмельники, ул. Заводская, д. 14 | 1978 | панельный | 1679,40 | 1.9563 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 234 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 1, д. 8 | 1980 | панельный | 3160,50 | 1.9550 | 2020 - 2022 (2019) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2022) | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 235 | Ростовский МО, пос. Хмельники, ул. Заводская, д. 11 | 1967 | кирпичный | 509,40 | 1.9536 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 236 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Покровская, д. 10 | 1974 | кирпичный | 281,60 | 1.9524 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 237 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, пос. Восход, д. 11 | 1964 | кирпичный | 267,11 | 1.9500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 238 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Ломоносова, д. 4 | 1980 | кирпичный | 1619,10 | 1.9479 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2019) | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2017 - 2019 (2020) | 0 |
| 239 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Вокзальная, д. 13 | 1970 | кирпичный | 567,10 | 1.9381 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 240 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Советская, д. 102 | 1966 | кирпичный | 304,50 | 1.9333 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 241 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Ленинская, д. 19 | 1979 | кирпичный | 975,30 | 1.9323 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 242 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Ленинская, д. 26 | 1979 | кирпичный | 929,30 | 1.9323 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2020) | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 243 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Гладышева, д. 5 | 1976 | кирпичный | 4797,10 | 1.9317 | 2038 - 2040 | 2017 - 2019 (2019) | 2023 - 2025 (2023) | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 |
| 244 | Ростовский МО, с. Караш, ул. Сосновая, д. 3 | 1972 | панельный | 1686,06 | 1.9313 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 245 | Ростовский МО, с. Лазарцево, ул. Центральная, д. 4 | 1973 | кирпичный | 365,10 | 1.9219 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 246 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Октябрьская, д. 9 | 1980 | кирпичный | 3291,60 | 1.9204 | 2020 - 2022 (2025) | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 247 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Дружбы, д. 21 | 1967 | кирпичный | 442,80 | 1.9192 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 248 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, Московское ш., д. 15 | 1971 | кирпичный | 458,81 | 1.9145 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 249 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, Московское ш., д. 17 | 1971 | кирпичный | 467,81 | 1.9145 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 250 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, Московское ш., д. 23 | 1971 | кирпичный | 467,81 | 1.9145 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 251 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Переславская, д. 29 | 1971 | кирпичный | 536,21 | 1.9145 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 252 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Ломоносова, д. 21 | 1975 | кирпичный | 2669,10 | 1.9139 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 253 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Покровская, д. 64а | 1972 | кирпичный | 3158,10 | 1.9122 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 254 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Дружбы, д. 23 | 1967 | кирпичный | 300,20 | 1.9082 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 255 | Ростовский МО, пос. Горный, д. 25 | 1973 | кирпичный | 514,90 | 1.9036 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 256 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 1, д. 4а | 1980 | панельный | 4373,40 | 1.9009 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 257 | Ростовский МО, раб. пос. Ишня, ул. Чистова, д. 9 | 1970 | кирпичный | 723,60 | 1.9000 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 258 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 1, д. 7 | 1981 | панельный | 4705,11 | 1.8975 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2020 - 2022 (2022) | 2044 - 2046 | 0 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 |
| 259 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Бебеля, д. 64 | 1981 | кирпичный | 4802,31 | 1.8975 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 260 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Сосновая, д. 12 | 1967 | кирпичный | 311,50 | 1.8931 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 261 | Ростовский МО, с. Караш, ул. Сосновая, д. 5 | 1981 | кирпичный | 616,60 | 1.8906 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 262 | Ростовский МО, с. Угодичи, пл. Базарная, д. 3 | 1974 | кирпичный | 573,70 | 1.8750 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 263 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, пос. Восход, д. 13 | 1966 | кирпичный | 247,50 | 1.8720 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 264 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, Московское ш., д. 11 | 1972 | кирпичный | 450,61 | 1.8700 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 265 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Загородная, д. 26 | 1972 | кирпичный | 340,00 | 1.8700 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 266 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Переславская, д. 33а | 1972 | кирпичный | 544,20 | 1.8700 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 267 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Красноборская, д. 2 | 1971 | кирпичный | 6097,00 | 1.8615 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 268 | Ростовский МО, с. Дмитриановское, ул. Кузьмина, д. 19 | 1976 | кирпичный | 515,80 | 1.8604 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 269 | Ростовский МО, пос. Горный, д. 24 | 1971 | кирпичный | 515,10 | 1.8514 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 270 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 1, д. 20 | 1982 | кирпичный | 5491,30 | 1.8400 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 271 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 1, д. 21 | 1982 | панельный | 2941,01 | 1.8400 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 272 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 1, д. 29 | 1982 | панельный | 4610,61 | 1.8400 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 273 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 1, д. 3 | 1982 | кирпичный | 3105,11 | 1.8400 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 274 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, пр. Радищева, д. 7 | 1982 | кирпичный | 4274,00 | 1.8400 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 275 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Декабристов, д. 60 | 1982 | кирпичный | 2789,51 | 1.8400 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 276 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Покровская, д. 66 | 1982 | кирпичный | 2769,10 | 1.8400 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 277 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Гладышева, д. 7 | 1973 | кирпичный | 2213,90 | 1.8380 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 278 | Ростовский МО, пос. детского санатория "Итларь", д. 1 | 1973 | кирпичный | 358,00 | 1.8365 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 279 | Ростовский МО, пос. Беклемишево, ул. Школьная, д. 7 | 1959 | кирпичный | 389,00 | 1.8350 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 280 | Ростовский МО, пос. Лесной, д. 10 | 1982 | панельный | 558,20 | 1.8333 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 281 | Ростовский МО, пос. Лесной, д. 8 | 1982 | панельный | 549,90 | 1.8333 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 282 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, пос. Восход, д. 12 | 1967 | кирпичный | 248,61 | 1.8330 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 283 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, пос. Восход, д. 15 | 1979 | кирпичный | 252,30 | 1.8317 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 284 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Московская, д. 42 | 1978 | кирпичный | 3190,50 | 1.8300 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 |
| 285 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Некрасова, д. 19 | 1975 | кирпичный | 300,30 | 1.8281 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 286 | Ростовский МО, дер. Судино, д. 3 | 1975 | кирпичный | 352,31 | 1.8281 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 287 | Ростовский МО, раб. пос. Ишня, ул. Советская, д. 1а | 1975 | кирпичный | 703,60 | 1.8281 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 |
| 288 | Ростовский МО, с. Воржа, ул. Заводская, д. 11 | 1975 | кирпичный | 574,20 | 1.8281 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 289 | Ростовский МО, с. Воржа, ул. Заводская, д. 7 | 1975 | кирпичный | 562,10 | 1.8281 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 290 | Ростовский МО, с. Ново-Никольское, ул. Центральная, д. 14 | 1975 | кирпичный | 546,00 | 1.8281 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 291 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Переславская, д. 29а | 1973 | кирпичный | 340,61 | 1.8255 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 292 | Ростовский МО, с. Белогостицы, д. 8 | 1981 | панельный | 845,40 | 1.8219 | 2023 - 2025 (2024) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 293 | Ростовский МО, пос. Шурскол, ул. Квартал А, д. 1 | 1977 | кирпичный | 558,10 | 1.8157 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 294 | Ростовский МО, с. Белогостицы, д. 3 | 1977 | кирпичный | 756,30 | 1.8157 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 295 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Загородная, д. 5 | 1982 | другой тип | 180,40 | 1.8133 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 296 | Ростовский МО, пос. Приозерный, д. 41 | 1956 | кирпичный | 360,00 | 1.8125 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Ростовский МО, с. Угодичи, ул. Прудная, д. 6 | 1979 | кирпичный | 772,50 | 1.8083 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 298 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Новая, д. 6 | 1982 | панельный | 2788,00 | 1.8074 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 299 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Первомайская, д. 56 | 1973 | кирпичный | 753,90 | 1.8060 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 300 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Садовая, д. 2 | 1973 | кирпичный | 524,30 | 1.8060 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 301 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Сосновая, д. 2а | 1972 | панельный | 2503,40 | 1.7988 | 2014 - 2016 (2015) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 302 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Чистова, д. 61 | 1976 | кирпичный | 828,70 | 1.7971 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 303 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Октябрьская, д. 67 | 1969 | кирпичный | 524,40 | 1.7893 | 2014 - 2016 (2014) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 304 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 1, д. 6 | 1982 | панельный | 3846,40 | 1.7891 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 305 | Ростовский МО, с. Белогостицы, д. 1 | 1975 | кирпичный | 522,70 | 1.7880 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 306 | Ростовский МО, с. Ново-Никольское, ул. Центральная, д. 16 | 1976 | кирпичный | 513,30 | 1.7813 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 307 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, Московское ш., д. 13 | 1974 | кирпичный | 531,31 | 1.7810 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 308 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Сосновая, д. 3а | 1982 | панельный | 2047,30 | 1.7800 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 309 | Ростовский МО, с. Караш, ул. Сосновая, д. 4 | 1983 | кирпичный | 585,50 | 1.7760 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 310 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Октябрьская, д. 63 | 1970 | кирпичный | 519,20 | 1.7722 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 311 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Октябрьская, д. 65 | 1970 | кирпичный | 513,20 | 1.7722 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 312 | Ростовский МО, дер. Судино, д. 2 | 1982 | кирпичный | 571,00 | 1.7667 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 313 | Ростовский МО, пос. Шурскол, ул. Квартал А, д. 6 | 1978 | кирпичный | 1135,10 | 1.7667 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 314 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, пер. Заводской, д. 2 | 1982 | кирпичный | 619,00 | 1.7667 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 315 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Вокзальная, д. 13б | 1974 | кирпичный | 515,90 | 1.7619 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 316 | Ростовский МО, дер. Вахрушево, ул. Квартал А, д. 4 | 1983 | панельный | 843,90 | 1.7509 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 317 | Ростовский МО, дер. Вахрушево, ул. Квартал А, д. 6 | 1983 | панельный | 842,00 | 1.7509 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 318 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Чистова, д. 47 | 1977 | кирпичный | 556,20 | 1.7498 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 319 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Чистова, д. 63 | 1977 | кирпичный | 821,70 | 1.7498 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 320 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Загородная, д. 28 | 1974 | кирпичный | 342,31 | 1.7444 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 321 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Переславская, д. 33 | 1964 | кирпичный | 503,50 | 1.7440 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 322 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Окружная, д. 3 | 1976 | кирпичный | 3199,00 | 1.7426 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 323 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Малая Заровская, д. 4 | 1972 | кирпичный | 280,81 | 1.7379 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 324 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Спартаковская, д. 162, корп. 3 | 1980 | панельный | 3452,11 | 1.7375 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 325 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Загородная, д. 30 | 1975 | кирпичный | 346,11 | 1.7364 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 326 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Подгорная, д. 65а | 1975 | кирпичный | 786,60 | 1.7364 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 327 | Ростовский МО, пос. Горный, д. 31 | 1983 | кирпичный | 1820,40 | 1.7345 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 328 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Покровская, д. 75 | 1977 | кирпичный | 376,11 | 1.7344 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 329 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Фрунзе, д. 45/95 | 1983 | панельный | 7465,60 | 1.7332 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 330 | Ростовский МО, раб. пос. Ишня, ул. Школьная, д. 1 | 1974 | кирпичный | 908,70 | 1.7292 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 331 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Ломоносова, д. 21а | 1974 | кирпичный | 3346,00 | 1.7292 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 332 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 1, д. 17 | 1984 | панельный | 4701,31 | 1.7250 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 333 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Декабристов, д. 71 | 1984 | кирпичный | 4327,80 | 1.7250 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 334 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Декабристов, д. 75 | 1984 | кирпичный | 4386,10 | 1.7250 | 2017 - 2019 (2019) | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 335 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Ломоносова, д. 21б | 1974 | кирпичный | 3371,00 | 1.7250 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 336 | Ростовский МО, с. Мосейцево, ул. Труда, д. 6 | 1969 | кирпичный | 375,60 | 1.7250 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 337 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Подгорная, д. 40 | 1975 | кирпичный | 514,00 | 1.7179 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 338 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Подгорная, д. 65б | 1975 | кирпичный | 767,50 | 1.7179 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 339 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Ростовская, д. 32 | 1975 | кирпичный | 512,70 | 1.7179 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 340 | Ростовский МО, пос. Шурскол, ул. Квартал А, д. 10 | 1979 | кирпичный | 1816,60 | 1.7176 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 341 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Ломоносова, д. 24 | 1979 | кирпичный | 2596,00 | 1.7176 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 342 | Ростовский МО, с. Марково, д. 1 | 1979 | кирпичный | 523,20 | 1.7176 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 343 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Спартаковская, д. 158 | 1977 | панельный | 5860,58 | 1.7150 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 344 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Сосновая, д. 8 | 1965 | кирпичный | 487,10 | 1.7150 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 345 | Ростовский МО, дер. Коленово, пер. Надежды, д. 1 | 1979 | кирпичный | 548,90 | 1.7135 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 346 | Ростовский МО, дер. Судино, д. 5 | 1983 | кирпичный | 895,60 | 1.7115 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 347 | Ростовский МО, дер. Судино, д. 6 | 1983 | кирпичный | 844,81 | 1.7115 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 348 | Ростовский МО, с. Ново-Никольское, ул. Совхозная, д. 6 | 1983 | панельный | 1286,00 | 1.7115 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 349 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Спартаковская, д. 51 | 1978 | кирпичный | 460,61 | 1.7025 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 350 | Ростовский МО, дер. Коленово, пер. Надежды, д. 2 | 1980 | другой тип | 957,20 | 1.7000 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 351 | Ростовский МО, с. Ново-Никольское, ул. Центральная, д. 1б | 1978 | панельный | 2856,40 | 1.7000 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 352 | Ростовский МО, пос. Шурскол, ул. Квартал А, д. 3 | 1977 | кирпичный | 569,30 | 1.6972 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 353 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Чистова, д. 49 | 1976 | кирпичный | 554,71 | 1.6919 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 354 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, пер. Заводской, д. 5 | 1976 | кирпичный | 791,60 | 1.6919 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 355 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Спартаковская, д. 162, корп. 1 | 1976 | кирпичный | 3181,01 | 1.6900 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 356 | Ростовский МО, раб. пос. Поречье-Рыбное, ул. Молодежная, д. 3 | 1978 | кирпичный | 558,00 | 1.6886 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 357 | Ростовский МО, пос. Беклемишево, ул. Привокзальная, д. 1 | 1960 | кирпичный | 704,10 | 1.6875 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Подгорная, д. 3 | 1970 | кирпичный | 457,30 | 1.6867 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 359 | Ростовский МО, с. Белогостицы, д. 11 | 1982 | панельный | 1274,00 | 1.6854 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 360 | Ростовский МО, с. Ново-Никольское, ул. Совхозная, д. 3 | 1982 | панельный | 837,40 | 1.6823 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 361 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Сосновая, д. 7 | 1966 | кирпичный | 461,80 | 1.6800 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 362 | Ростовский МО, пос. Беклемишево, ул. Железнодорожная, д. 2а | 1975 | кирпичный | 876,60 | 1.6792 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 363 | Ростовский МО, раб. пос. Ишня, ул. Молодежная, д. 1 | 1983 | панельный | 2789,80 | 1.6787 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 364 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Покровская, д. 41 | 1981 | кирпичный | 1879,40 | 1.6775 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 365 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 1, д. 24 | 1984 | панельный | 4536,61 | 1.6773 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 |
| 366 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Сосновая, д. 9 | 1967 | кирпичный | 451,70 | 1.6763 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 367 | Ростовский МО, дер. Вахрушево, ул. Квартал А, д. 5 | 1983 | панельный | 843,20 | 1.6759 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 368 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Садовая, д. 33 | 1976 | кирпичный | 768,90 | 1.6738 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 369 | Ростовский МО, раб. пос. Поречье-Рыбное, ул. Молодежная, д. 4а | 1978 | кирпичный | 775,20 | 1.6714 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 370 | Ростовский МО, пос. Шурскол, ул. Квартал А, д. 5 | 1980 | кирпичный | 1106,50 | 1.6685 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 371 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Бебеля, д. 62 | 1985 | кирпичный | 5615,30 | 1.6675 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 |
| 372 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Спартаковская, д. 156 | 1985 | панельный | 2800,00 | 1.6675 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 373 | Ростовский МО, пос. Хмельники, ул. Заводская, д. 31 | 1980 | кирпичный | 852,90 | 1.6646 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 374 | Ростовский МО, с. Белогостицы, д. 14 | 1984 | панельный | 1288,00 | 1.6563 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 375 | Ростовский МО, с. Угодичи, ул. Прудная, д. 30 | 1984 | кирпичный | 839,80 | 1.6563 | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 376 | Ростовский МО, с. Ново-Никольское, ул. Центральная, д. 1в | 1979 | панельный | 3995,00 | 1.6546 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 377 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Спартаковская, д. 105 | 1979 | кирпичный | 3122,50 | 1.6525 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 378 | Ростовский МО, пос. Шурскол, ул. Квартал А, д. 7 | 1978 | кирпичный | 774,80 | 1.6519 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 379 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Окружная, д. 1 | 1978 | кирпичный | 4548,00 | 1.6519 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 380 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Вокзальная, д. 13а | 1973 | кирпичный | 429,70 | 1.6514 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 381 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Пролетарская, д. 32 | 1973 | кирпичный | 490,40 | 1.6514 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 382 | Ростовский МО, с. Скнятиново, д. 18 | 1973 | кирпичный | 528,70 | 1.6514 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 383 | Ростовский МО, раб. пос. Поречье-Рыбное, ул. Первомайская, д. 7 | 1971 | кирпичный | 393,10 | 1.6483 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 384 | Ростовский МО, с. Угодичи, пл. Базарная, д. 4 | 1976 | кирпичный | 567,40 | 1.6479 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 385 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, Московское ш., д. 19 | 1977 | кирпичный | 519,21 | 1.6474 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 386 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Подгорная, д. 65г | 1977 | кирпичный | 769,80 | 1.6474 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 387 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Дружбы, д. 7 | 1960 | кирпичный | 288,31 | 1.6460 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 388 | Ростовский МО, раб. пос. Ишня, ул. Мелиораторов, д. 5а | 1978 | кирпичный | 855,50 | 1.6444 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 389 | Ростовский МО, с. Угодичи, пл. Базарная, д. 5 | 1976 | кирпичный | 563,20 | 1.6438 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 390 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Радищева, д. 55 | 1979 | кирпичный | 1706,00 | 1.6417 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2023) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 391 | Ростовский МО, раб. пос. Ишня, ул. Молодежная, д. 7 | 1985 | панельный | 2722,81 | 1.6380 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 392 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Новая, д. 4 | 1985 | панельный | 2817,00 | 1.6380 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 393 | Ростовский МО, пос. Беклемишево, ул. Школьная, д. 8 | 1976 | кирпичный | 843,10 | 1.6361 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 394 | Ростовский МО, раб. пос. Ишня, ул. Мелиораторов, д. 22 | 1979 | кирпичный | 782,80 | 1.6324 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 395 | Ростовский МО, с. Ново-Никольское, ул. Совхозная, д. 4 | 1983 | панельный | 1275,00 | 1.6302 | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 396 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Спартаковская, д. 59 | 1982 | кирпичный | 2008,70 | 1.6267 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 397 | Ростовский МО, раб. пос. Ишня, ул. Молодежная, д. 5 | 1984 | панельный | 2790,40 | 1.6250 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 398 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 1, д. 25 | 1985 | панельный | 3799,00 | 1.6214 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 399 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Некрасова, д. 43 | 1981 | кирпичный | 472,30 | 1.6194 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 400 | Ростовский МО, пос. Шурскол, ул. Квартал А, д. 11 | 1981 | кирпичный | 778,80 | 1.6194 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 401 | Ростовский МО, с. Белогостицы, д. 7 | 1981 | кирпичный | 847,80 | 1.6194 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 402 | Ростовский МО, пос. детского санатория "Итларь", д. 2 | 1981 | кирпичный | 905,00 | 1.6156 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 403 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. 9 Мая, д. 30 | 1974 | кирпичный | 346,00 | 1.6111 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 404 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 1, д. 15 | 1986 | панельный | 4279,90 | 1.6100 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 405 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Сосновая, д. 15 | 1968 | кирпичный | 441,50 | 1.6100 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 406 | Ростовский МО, пос. Шурскол, ул. Квартал А, д. 8 | 1979 | кирпичный | 758,60 | 1.6065 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 407 | Ростовский МО, с. Белогостицы, д. 4 | 1979 | кирпичный | 746,50 | 1.5991 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 408 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, пос. Восход, д. 14 | 1973 | кирпичный | 251,00 | 1.5990 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 409 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, район Варницы, ул. Кирпичного завода, д. 13 | 1973 | кирпичный | 443,20 | 1.5990 | 2017 - 2019 (2020) | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 410 | Ростовский МО, раб. пос. Ишня, ул. Кооперации, д. 6 | 1980 | панельный | 2782,80 | 1.5981 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 411 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, пр. Радищева, д. 9 | 1980 | кирпичный | 3258,70 | 1.5950 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 412 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Пролетарская, д. 63 | 1980 | кирпичный | 3680,40 | 1.5944 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 413 | Ростовский МО, пос. Беклемишево, ул. Школьная, д. 6 | 1963 | кирпичный | 451,50 | 1.5938 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Станционная, д. 14 | 1963 | кирпичный | 419,10 | 1.5938 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 415 | Ростовский МО, дер. Вахрушево, ул. Квартал А, д. 9 | 1986 | панельный | 854,40 | 1.5815 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 |
| 416 | Ростовский МО, дер. Судино, д. 8 | 1986 | кирпичный | 557,00 | 1.5815 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 417 | Ростовский МО, пос. Хмельники, ул. Заводская, д. 32 | 1980 | кирпичный | 858,30 | 1.5786 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 418 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Еремина, д. 12 | 1958 | кирпичный | 316,11 | 1.5783 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 419 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Урицкого, д. 54 | 1983 | кирпичный | 1089,80 | 1.5758 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 420 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Радищева, д. 15 | 1987 | панельный | 1346,00 | 1.5750 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 421 | Ростовский МО, пос. Лесной, ул. Новая, д. 29 | 1987 | панельный | 1989,90 | 1.5750 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 422 | Ростовский МО, с. Марково, д. 2 | 1982 | кирпичный | 563,70 | 1.5704 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 423 | Ростовский МО, дер. Коленово, ул. Строителей, д. 1 | 1982 | кирпичный | 849,90 | 1.5667 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 424 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 1, д. 11 | 1986 | панельный | 9018,00 | 1.5655 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2024) | 2023 - 2025 (2024) | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 425 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 1, д. 16 | 1986 | панельный | 4581,81 | 1.5655 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 426 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Спартаковская, д. 162, корп. 2 | 1979 | кирпичный | 3060,00 | 1.5625 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 427 | Ростовский МО, пос. Шурскол, ул. Квартал А, д. 2 | 1980 | кирпичный | 547,90 | 1.5611 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 428 | Ростовский МО, пос. Шурскол, ул. Квартал А, д. 9 | 1980 | кирпичный | 1812,60 | 1.5611 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 429 | Ростовский МО, с. Белогостицы, д. 5 | 1980 | кирпичный | 765,10 | 1.5611 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 430 | Ростовский МО, с. Скнятиново, д. 19 | 1973 | кирпичный | 328,20 | 1.5603 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 431 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Бебеля, д. 57 | 1987 | панельный | 7350,50 | 1.5525 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2019) | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2019) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2019) | 2032 - 2034 |
| 432 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Спартаковская, д. 148 | 1987 | панельный | 4085,30 | 1.5525 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 433 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Спартаковская, д. 98 | 1987 | кирпичный | 4979,30 | 1.5525 | 2020 - 2022 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 434 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Фрунзе, д. 73 | 1987 | панельный | 2066,80 | 1.5525 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 |
| 435 | Ростовский МО, с. Васильково, д. 30 | 1987 | панельный | 841,90 | 1.5525 | 2020 - 2022 (2024) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 436 | Ростовский МО, с. Васильково, д. 31 | 1987 | панельный | 831,40 | 1.5525 | 2020 - 2022 (2024) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 437 | Ростовский МО, с. Васильково, д. 32 | 1987 | панельный | 822,30 | 1.5525 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 438 | Ростовский МО, с. Васильково, д. 33 | 1987 | панельный | 787,90 | 1.5525 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 439 | Ростовский МО, с. Васильково, д. 34 | 1987 | панельный | 852,30 | 1.5525 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 440 | Ростовский МО, с. Васильково, д. 35 | 1987 | панельный | 842,10 | 1.5525 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 441 | Ростовский МО, с. Васильково, д. 36 | 1987 | панельный | 844,60 | 1.5525 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 442 | Ростовский МО, с. Васильково, д. 37 | 1987 | панельный | 841,00 | 1.5525 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 443 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 1, д. 14 | 1981 | панельный | 4152,50 | 1.5475 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2023 - 2025 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 444 | Ростовский МО, с. Угодичи, пл. Базарная, д. 1 | 1981 | кирпичный | 566,10 | 1.5469 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 445 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Первомайская, д. 60 | 1979 | кирпичный | 865,00 | 1.5417 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 446 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Советская, д. 113а | 1979 | кирпичный | 770,20 | 1.5417 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 447 | Ростовский МО, с. Угодичи, ул. Никольская, д. 6 | 1981 | кирпичный | 567,40 | 1.5417 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 448 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 1, д. 5 | 1982 | кирпичный | 4638,81 | 1.5400 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 449 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Сосновая, д. 16 | 1970 | кирпичный | 518,50 | 1.5400 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 450 | Ростовский МО, пос. Шурскол, ул. Квартал А, д. 12 | 1980 | кирпичный | 1866,10 | 1.5389 | 2014 - 2016 (2015) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 451 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Дружбы, д. 13 | 1962 | кирпичный | 242,30 | 1.5358 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 452 | Ростовский МО, с. Климатино, ул. Нагорная, д. 1 | 1983 | кирпичный | 522,60 | 1.5306 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 453 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Покровская, д. 79 | 1982 | кирпичный | 943,00 | 1.5300 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 454 | Ростовский МО, раб. пос. Ишня, ул. Молодежная, д. 9 | 1987 | панельный | 3200,20 | 1.5250 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 455 | Ростовский МО, с. Марково, д. 3 | 1983 | кирпичный | 950,50 | 1.5213 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 456 | Ростовский МО, раб. пос. Ишня, ул. Кооперации, д. 5 | 1979 | панельный | 2779,22 | 1.5157 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 457 | Ростовский МО, с. Угодичи, ул. Прудная, д. 8 | 1979 | кирпичный | 762,50 | 1.5069 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 458 | Ростовский МО, раб. пос. Поречье-Рыбное, ул. Мологская, д. 87 | 1982 | кирпичный | 751,81 | 1.5010 | 2032 - 2034 (2025) (ЧС) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 459 | Ростовский МО, раб. пос. Поречье-Рыбное, ул. Мологская, д. 88 | 1982 | кирпичный | 759,21 | 1.5010 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 460 | Ростовский МО, раб. пос. Поречье-Рыбное, ул. Мологская, д. 89 | 1982 | кирпичный | 757,31 | 1.5010 | 2032 - 2034 (2025) (ЧС) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 461 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Строителей, д. 15 | 1982 | кирпичный | 4112,00 | 1.5000 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 462 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Станционная, д. 19 | 1983 | кирпичный | 536,00 | 1.4983 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 463 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Подгорная, д. 37а | 1976 | кирпичный | 498,70 | 1.4976 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 464 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Подгорная, д. 63 | 1980 | кирпичный | 386,40 | 1.4976 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 465 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, пр. Радищева, д. 10 | 1988 | панельный | 3221,00 | 1.4950 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 466 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Октябрьская, д. 14 | 1988 | кирпичный | 3265,00 | 1.4950 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 467 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Спартаковская, д. 79 | 1988 | кирпичный | 3533,50 | 1.4950 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 468 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Февральская, д. 40 | 1988 | кирпичный | 3510,61 | 1.4950 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 469 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Советская, д. 115 | 1987 | кирпичный | 898,50 | 1.4906 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 470 | Ростовский МО, с. Скнятиново, д. 26 | 1987 | панельный | 1296,60 | 1.4906 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 |
| 471 | Ростовский МО, пос. Лесной, д. 9 | 1982 | панельный | 554,20 | 1.4833 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 472 | Ростовский МО, пос. Павлова Гора, д. 22 | 1968 | кирпичный | 429,50 | 1.4833 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 473 | Ростовский МО, дер. Чепорово, д. 19 | 1967 | кирпичный | 494,90 | 1.4817 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 474 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 1, д. 4 | 1982 | панельный | 6234,30 | 1.4800 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 (2032) (Л) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 475 | Ростовский МО, с. Белогостицы, д. 9 | 1981 | панельный | 848,90 | 1.4719 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 476 | Ростовский МО, дер. Вахрушево, ул. Квартал А, д. 3 | 1983 | панельный | 834,80 | 1.4620 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 |
| 477 | Ростовский МО, раб. пос. Ишня, ул. Мелиораторов, д. 3а | 1983 | кирпичный | 831,30 | 1.4620 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 478 | Ростовский МО, пос. Лесной, ул. Новая, д. 30 | 1989 | панельный | 3471,80 | 1.4583 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 479 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Подгорная, д. 65в | 1977 | кирпичный | 765,70 | 1.4569 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 480 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 1, д. 22 | 1988 | панельный | 5844,70 | 1.4536 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 481 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 2, д. 1 | 1988 | панельный | 2353,40 | 1.4536 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 |
| 482 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 2, д. 2 | 1988 | панельный | 2389,51 | 1.4536 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 483 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Комсомольская, д. 23 | 1981 | кирпичный | 286,81 | 1.4536 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 484 | Ростовский МО, дер. Судино, д. 4 | 1983 | кирпичный | 357,60 | 1.4531 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 485 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. 9 Мая, д. 32 | 1973 | кирпичный | 347,81 | 1.4514 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 486 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Октябрьская, д. 49 | 1978 | кирпичный | 770,40 | 1.4500 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 487 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, район Варницы, ул. Кирпичного завода, д. 14 | 1977 | кирпичный | 524,40 | 1.4430 | 2017 - 2019 (2020) | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 488 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Ломоносова, д. 13 | 1980 | кирпичный | 3217,40 | 1.4396 | 2014 - 2016 (2015) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 489 | Ростовский МО, с. Караш, ул. Сосновая, д. 8 | 1983 | панельный | 2756,00 | 1.4385 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 490 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Спартаковская, д. 144 | 1989 | панельный | 2056,00 | 1.4375 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 491 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Спартаковская, д. 89 | 1989 | панельный | 1301,00 | 1.4375 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 492 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Красноборская, д. 5 | 1985 | кирпичный | 7025,00 | 1.4375 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 493 | Ростовский МО, с. Скнятиново, д. 27 | 1988 | панельный | 1268,60 | 1.4354 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 |
| 494 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Сосновая, д. 14 | 1973 | кирпичный | 306,50 | 1.4350 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 495 | Ростовский МО, пос. Хмельники, ул. Заводская, д. 34 | 1989 | кирпичный | 2376,90 | 1.4323 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 496 | Ростовский МО, с. Белогостицы, д. 10 | 1982 | панельный | 1277,00 | 1.4292 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 497 | Ростовский МО, с. Белогостицы, д. 12 | 1982 | панельный | 1273,00 | 1.4292 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 498 | Ростовский МО, с. Ново-Никольское, ул. Совхозная, д. 1 | 1982 | панельный | 844,20 | 1.4292 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 499 | Ростовский МО, пос. Хмельники, ул. Заводская, д. 33 | 1985 | кирпичный | 1306,40 | 1.4198 | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 500 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 1, д. 30 | 1985 | панельный | 2781,50 | 1.4175 | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 501 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 1, д. 18 | 1984 | кирпичный | 3112,01 | 1.4125 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 502 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Спартаковская, д. 162, корп. 4 | 1984 | кирпичный | 4100,80 | 1.4125 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 503 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Молодежная, д. 1 | 1989 | кирпичный | 1760,00 | 1.4120 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 504 | Ростовский МО, раб. пос. Поречье-Рыбное, ул. Мологская, д. 3а | 1989 | кирпичный | 823,00 | 1.4107 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 505 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Вокзальная, д. 26 | 1982 | кирпичный | 1274,20 | 1.4095 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 506 | Ростовский МО, с. Марково, д. 4 | 1984 | кирпичный | 554,20 | 1.4063 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 507 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 1, д. 26 | 1985 | кирпичный | 3972,50 | 1.4032 | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 (2037) (Л) | 2023 - 2025 (2022) | 2029 - 2031 |
| 508 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 1, д. 13 | 1989 | панельный | 4341,60 | 1.3977 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 |
| 509 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 1, д. 32 | 1989 | панельный | 5688,90 | 1.3977 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 510 | Ростовский МО, раб. пос. Ишня, ул. Молодежная, д. 3 | 1983 | панельный | 2766,60 | 1.3898 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 511 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Февральская, д. 19 | 1990 | панельный | 1283,51 | 1.3880 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 512 | Ростовский МО, с. Ново-Никольское, ул. Совхозная, д. 5 | 1983 | панельный | 1276,00 | 1.3865 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 513 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Сосновая, д. 13 | 1965 | кирпичный | 316,80 | 1.3817 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 514 | Ростовский МО, с. Татищев Погост, д. 115 | 1989 | панельный | 1324,00 | 1.3802 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 515 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 1, д. 19 | 1990 | панельный | 3173,40 | 1.3800 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 516 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 2, д. 4 | 1990 | панельный | 3650,51 | 1.3800 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 517 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Декабристов, д. 73 | 1990 | кирпичный | 2764,00 | 1.3800 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 518 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Декабристов, д. 79/29 | 1990 | кирпичный | 3567,61 | 1.3800 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 519 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Октябрьская, д. 51 | 1990 | кирпичный | 5572,20 | 1.3800 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 520 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Радищева, д. 8 | 1986 | кирпичный | 1315,50 | 1.3800 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 521 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Строителей, д. 17 | 1984 | кирпичный | 2586,00 | 1.3796 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 522 | Ростовский МО, пос. Приозерный, д. 40 | 1970 | кирпичный | 382,90 | 1.3750 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523 | Ростовский МО, дер. Вахрушево, ул. Квартал А, д. 8 | 1986 | панельный | 859,30 | 1.3741 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 524 | Ростовский МО, раб. пос. Ишня, ул. Молодежная, д. 2 | 1986 | кирпичный | 1786,20 | 1.3741 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 525 | Ростовский МО, раб. пос. Ишня, ул. Молодежная, д. 6 | 1986 | кирпичный | 1834,80 | 1.3741 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 526 | Ростовский МО, раб. пос. Ишня, ул. Фрунзенская, д. 5 | 1986 | кирпичный | 536,50 | 1.3741 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 527 | Ростовский МО, раб. пос. Ишня, ул. Фрунзенская, д. 6 | 1986 | кирпичный | 534,90 | 1.3741 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 528 | Ростовский МО, с. Марково, д. 6 | 1986 | кирпичный | 553,20 | 1.3741 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 529 | Ростовский МО, раб. пос. Ишня, ул. Мелиораторов, д. 1а | 1984 | кирпичный | 861,10 | 1.3722 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 530 | Ростовский МО, дер. Коленово, ул. Строителей, д. 13 | 1986 | кирпичный | 948,10 | 1.3708 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 531 | Ростовский МО, с. Марково, д. 5 | 1985 | кирпичный | 563,20 | 1.3594 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 532 | Ростовский МО, дер. Коленово, ул. Строителей, д. 2 | 1984 | кирпичный | 1436,30 | 1.3563 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 533 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Садовая, д. 35 | 1981 | кирпичный | 764,90 | 1.3536 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 534 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Подгорная, д. 40а | 1989 | кирпичный | 1031,20 | 1.3512 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 535 | Ростовский МО, дер. Вахрушево, ул. Квартал А, д. 1 | 1984 | панельный | 841,50 | 1.3500 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 536 | Ростовский МО, с. Ново-Никольское, ул. Совхозная, д. 2 | 1982 | панельный | 843,40 | 1.3448 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 537 | Ростовский МО, с. Белогостицы, д. 13 | 1984 | панельный | 1269,00 | 1.3438 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 538 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 1, д. 33 | 1990 | кирпичный | 2292,50 | 1.3418 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 |
| 539 | Ростовский МО, пос. Павлова Гора, д. 20 | 1980 | кирпичный | 750,20 | 1.3417 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 540 | Ростовский МО, с. Сельцо, д. 39 | 1980 | другой тип | 288,20 | 1.3417 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 541 | Ростовский МО, с. Климатино, ул. Нагорная, д. 2 | 1987 | панельный | 1681,51 | 1.3331 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 542 | Ростовский МО, с. Климатино, ул. Нагорная, д. 3 | 1987 | панельный | 1676,30 | 1.3331 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 543 | Ростовский МО, дер. Судино, д. 7 | 1986 | кирпичный | 855,00 | 1.3259 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 544 | Ростовский МО, раб. пос. Ишня, ул. Молодежная, д. 4 | 1987 | кирпичный | 1521,80 | 1.3250 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 545 | Ростовский МО, раб. пос. Ишня, ул. Молодежная, д. 8 | 1987 | кирпичный | 1463,40 | 1.3250 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 546 | Ростовский МО, раб. пос. Ишня, ул. Фрунзенская, д. 7 | 1987 | кирпичный | 1492,80 | 1.3250 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 547 | Ростовский МО, дер. Вахрушево, ул. Квартал А, д. 2 | 1983 | панельный | 844,80 | 1.3231 | 2014 - 2016 (2015) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 548 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Гладышева, д. 9 | 1991 | кирпичный | 2809,70 | 1.3225 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 549 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Декабристов, д. 103 | 1991 | панельный | 4354,50 | 1.3225 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 550 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Декабристов, д. 52/36 | 1991 | кирпичный | 4153,30 | 1.3225 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 551 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Декабристов, д. 81 | 1991 | кирпичный | 4984,60 | 1.3225 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 552 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Луначарского, д. 45 | 1991 | кирпичный | 3720,70 | 1.3225 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 553 | Ростовский МО, раб. пос. Поречье-Рыбное, ул. Мологская, д. 90 | 1987 | панельный | 1323,80 | 1.3219 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 554 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Добролюбова, д. 23 | 1988 | кирпичный | 2132,61 | 1.3217 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 555 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Октябрьская, д. 72/25 | 1988 | кирпичный | 3517,50 | 1.3217 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 556 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Урицкого, д. 50 | 1988 | кирпичный | 2140,13 | 1.3217 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 557 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Первомайская, д. 48а | 1984 | кирпичный | 830,50 | 1.3214 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 558 | Ростовский МО, дер. Еремейцево, ул. Новая, д. 1 | 1991 | панельный | 1295,80 | 1.3177 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 559 | Ростовский МО, дер. Еремейцево, ул. Новая, д. 2 | 1991 | панельный | 1307,50 | 1.3177 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 560 | Ростовский МО, дер. Вахрушево, ул. Квартал А, д. 7 | 1986 | панельный | 849,80 | 1.3148 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 561 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Вокзальная, д. 48а | 1982 | кирпичный | 845,10 | 1.3067 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 562 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Еремина, д. 10 | 1962 | кирпичный | 243,61 | 1.3025 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 563 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Садовая, д. 4 | 1975 | кирпичный | 511,60 | 1.3012 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 564 | Ростовский МО, раб. пос. Ишня, ул. Молодежная, д. 10 | 1991 | панельный | 3227,40 | 1.2991 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 565 | Ростовский МО, дер. Вахрушево, ул. Квартал А, д. 10 | 1986 | панельный | 844,80 | 1.2889 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 566 | Ростовский МО, дер. Вахрушево, ул. Квартал В, д. 9 | 1983 | кирпичный | 1163,60 | 1.2797 | 2032 - 2034 (2024) (ЧС) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 567 | Ростовский МО, пос. Шурскол, ул. Квартал В, д. 3 | 1986 | кирпичный | 2770,10 | 1.2778 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 568 | Ростовский МО, пос. Шурскол, ул. Квартал А, д. 4 | 1988 | кирпичный | 1144,10 | 1.2759 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 569 | Ростовский МО, раб. пос. Ишня, ул. Фрунзенская, д. 8 | 1988 | кирпичный | 536,90 | 1.2759 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 570 | Ростовский МО, раб. пос. Ишня, ул. Фрунзенская, д. 9 | 1988 | кирпичный | 1420,60 | 1.2759 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 571 | Ростовский МО, пос. детского санатория "Итларь", д. 4 | 1988 | кирпичный | 860,90 | 1.2729 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 572 | Ростовский МО, раб. пос. Поречье-Рыбное, ул. Мологская, д. 91 | 1988 | панельный | 748,20 | 1.2729 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 573 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 2, д. 21 | 1992 | панельный | 5077,10 | 1.2650 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2024) | 2023 - 2025 (2024) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 574 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Спартаковская, д. 89а | 1992 | панельный | 1321,80 | 1.2650 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 575 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Советская, д. 50 | 1984 | кирпичный | 4117,00 | 1.2611 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 576 | Ростовский МО, раб. пос. Ишня, ул. Мелиораторов, д. 7а | 1986 | кирпичный | 850,90 | 1.2583 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 577 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Декабристов, д. 101 | 1987 | панельный | 5839,50 | 1.2525 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 578 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Труда, д. 7 | 1963 | кирпичный | 226,50 | 1.2519 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 579 | Ростовский МО, пос. Приозерный, д. 18 | 1974 | кирпичный | 331,20 | 1.2500 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 580 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Набережная, д. 33 | 1983 | кирпичный | 368,31 | 1.2486 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 581 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, пр. Бебеля, д. 6 | 1962 | кирпичный | 243,01 | 1.2447 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 582 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Чистова, д. 46 | 1984 | кирпичный | 2108,30 | 1.2412 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 583 | Ростовский МО, пос. Шурскол, ул. Квартал В, д. 1 | 1987 | панельный | 3526,70 | 1.2398 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 584 | Ростовский МО, с. Климатино, ул. Нагорная, д. 4 | 1989 | панельный | 1702,51 | 1.2344 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 585 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 2, д. 23 | 1992 | панельный | 2324,90 | 1.2300 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 586 | Ростовский МО, пос. Шурскол, ул. Квартал В, д. 2 | 1987 | кирпичный | 2453,30 | 1.2287 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 587 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Пролетарская, д. 20а | 1976 | кирпичный | 927,00 | 1.2287 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 588 | Ростовский МО, дер. Судино, д. 16 | 1989 | кирпичный | 813,40 | 1.2269 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 589 | Ростовский МО, дер. Судино, д. 17 | 1989 | кирпичный | 801,00 | 1.2269 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 590 | Ростовский МО, дер. Судино, д. 18 | 1989 | кирпичный | 826,81 | 1.2269 | 2032 - 2034 (2024) (ЧС) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 591 | Ростовский МО, раб. пос. Ишня, ул. Мелиораторов, д. 26 | 1989 | кирпичный | 708,70 | 1.2269 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 592 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 1, д. 1 | 1986 | кирпичный | 15449,40 | 1.2245 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2026) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 |
| 593 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Покровская, д. 53 | 1987 | кирпичный | 1045,60 | 1.2240 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 594 | Ростовский МО, с. Татищев Погост, д. 111 | 1988 | кирпичный | 370,60 | 1.2188 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 595 | Ростовский МО, с. Угодичи, ул. Прудная, д. 32 | 1988 | кирпичный | 821,40 | 1.2188 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 596 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Луначарского, д. 30 | 1993 | кирпичный | 1009,00 | 1.2145 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 597 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Ломоносова, д. 11 | 1989 | кирпичный | 2719,00 | 1.2102 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 598 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 2, д. 14 | 1993 | панельный | 2485,40 | 1.2075 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 599 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 2, д. 53 | 1993 | панельный | 2201,60 | 1.2075 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 600 | Ростовский МО, пос. Беклемишево, ул. Школьная, д. 4 | 1967 | кирпичный | 470,60 | 1.1938 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 601 | Ростовский МО, пос. Шурскол, ул. Квартал В, д. 4 | 1988 | кирпичный | 3601,90 | 1.1907 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 602 | Ростовский МО, раб. пос. Ишня, ул. Молодежная, д. 12 | 1993 | панельный | 3265,50 | 1.1861 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 603 | Ростовский МО, раб. пос. Ишня, ул. Молодежная, д. 2а | 1990 | кирпичный | 935,60 | 1.1778 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 604 | Ростовский МО, раб. пос. Ишня, ул. Фрунзенская, д. 4а | 1990 | кирпичный | 1484,80 | 1.1778 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 605 | Ростовский МО, с. Марково, д. 7 | 1990 | кирпичный | 817,90 | 1.1778 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 606 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 1, д. 36 | 1993 | кирпичный | 4716,10 | 1.1741 | 2017 - 2019 (2019) | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 607 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Пролетарская, д. 32 | 1991 | кирпичный | 1432,51 | 1.1713 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 608 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Спартаковская, д. 87 | 1991 | панельный | 1436,51 | 1.1692 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 609 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Пролетарская, д. 30 | 1981 | кирпичный | 849,00 | 1.1681 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 610 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Спартаковская, д. 154 | 1989 | панельный | 3160,11 | 1.1675 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 611 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Строителей, д. 19 | 1990 | кирпичный | 4784,00 | 1.1556 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 612 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 2, д. 15 | 1994 | панельный | 2473,61 | 1.1500 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 613 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 2, д. 54 | 1994 | панельный | 3275,40 | 1.1500 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 614 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Спартаковская, д. 108/29 | 1994 | кирпичный | 3520,50 | 1.1500 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 615 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 2, д. 3 | 1990 | панельный | 2139,50 | 1.1425 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 616 | Ростовский МО, пос. Шурскол, ул. Квартал В, д. 5 | 1991 | кирпичный | 1180,90 | 1.1287 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 617 | Ростовский МО, дер. Коленово, ул. Полевая, д. 3 | 1991 | панельный | 921,30 | 1.1260 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 618 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Ломоносова, д. 8 | 1990 | кирпичный | 313,00 | 1.1257 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2020 - 2022 (2021) | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 619 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Добролюбова, д. 25 | 1992 | кирпичный | 1062,80 | 1.1183 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 620 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Окружная, д. 64а | 1992 | кирпичный | 1919,50 | 1.1183 | 2023 - 2025 (2025) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 621 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 2, д. 24 | 1990 | панельный | 3827,30 | 1.1145 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 622 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Пролетарская, д. 18 | 1987 | кирпичный | 471,70 | 1.1025 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 623 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 2, д. 52 | 1995 | панельный | 3727,90 | 1.0925 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 624 | Ростовский МО, дер. Коленово, ул. Строителей, д. 3 | 1992 | кирпичный | 1055,70 | 1.0796 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 625 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Подгорная, д. 13 | 1989 | кирпичный | 359,50 | 1.0764 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 626 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Ленинская, д. 18 | 1995 | кирпичный | 1309,00 | 1.0731 | 2023 - 2025 (2025) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 627 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Бебеля, д. 62а | 1993 | кирпичный | 3544,61 | 1.0675 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 628 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Пролетарская, д. 30 | 1993 | кирпичный | 1293,80 | 1.0675 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 629 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Радищева, д. 10 | 1993 | кирпичный | 1313,50 | 1.0675 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 630 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Комсомольская, д. 11 | 1986 | панельный | 557,10 | 1.0536 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 631 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Спартаковская, д. 162, корп. 5 | 1992 | панельный | 7531,90 | 1.0525 | 2014 - 2016 (2016) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 632 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Пролетарская, д. 20 | 1977 | кирпичный | 915,40 | 1.0417 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 633 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Спартаковская, д. 116 | 1994 | кирпичный | 1302,80 | 1.0167 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 634 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Урицкого, д. 48 | 1994 | кирпичный | 2132,30 | 1.0167 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 635 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Февральская, д. 27/73 | 1993 | кирпичный | 2253,11 | 0.9975 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 636 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Пушкина, д. 12 | 1993 | кирпичный | 3563,00 | 0.9875 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 637 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Восточная, д. 2 | 1992 | кирпичный | 1709,00 | 0.9870 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 638 | Ростовский МО, дер. Коленово, ул. Полевая, д. 1 | 1994 | панельный | 547,60 | 0.9792 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 639 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 2, д. 50 | 1997 | панельный | 2181,20 | 0.9775 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 640 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Вокзальная, д. 12а | 1989 | кирпичный | 828,00 | 0.9774 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 641 | Ростовский МО, пос. Павлова Гора, д. 21 | 1993 | кирпичный | 905,20 | 0.9750 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 642 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Пролетарская, д. 48 | 1995 | кирпичный | 653,10 | 0.9658 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 643 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Фрунзе, д. 9 | 1995 | кирпичный | 2911,00 | 0.9658 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 644 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Покровская, д. 4 | 1983 | кирпичный | 227,11 | 0.9340 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 645 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Новая, д. 17 | 1997 | кирпичный | 4164,70 | 0.8343 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 646 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Покровская, д. 58б | 1998 | кирпичный | 505,61 | 0.8133 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 647 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Радищева, д. 33 | 1998 | кирпичный | 2062,00 | 0.8133 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 648 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Бебеля, д. 55 | 2000 | кирпичный | 4690,20 | 0.8050 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 649 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Пролетарская, д. 76 | 1996 | кирпичный | 408,81 | 0.7993 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 650 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Покровская, д. 58в | 1999 | кирпичный | 790,60 | 0.7625 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 651 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Некрасова, д. 66 | 2001 | кирпичный | 4142,20 | 0.7475 | 2020 - 2022 (2019) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 652 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Подгорная, д. 71а | 1998 | кирпичный | 572,60 | 0.7233 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 653 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Подгорная, д. 71б | 1999 | кирпичный | 1756,70 | 0.6321 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 654 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 2, д. 8 | 2002 | кирпичный | 3257,10 | 0.5940 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 655 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Подгорная, д. 71в | 2000 | кирпичный | 861,00 | 0.5900 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 656 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Радищева, д. 35 | 2003 | кирпичный | 1151,00 | 0.5592 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 657 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Мира, д. 19 | 2003 | кирпичный | 2773,00 | 0.5592 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 658 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 2, д. 10 | 2003 | кирпичный | 3754,51 | 0.5350 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 659 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Восточная, д. 4 | 2004 | кирпичный | 1775,00 | 0.5083 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 660 | Ростовский МО, раб. пос. Петровское, ул. Сосновая, д. 17 | 1981 | кирпичный | 488,30 | 0.4590 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 661 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Первомайская, д. 52 | 2005 | кирпичный | 3558,11 | 0.4486 | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 662 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Гладышева, д. 36 | 2005 | другой тип | 1080,80 | 0.4071 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 663 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Добролюбова, д. 31 | 2006 | кирпичный | 4209,61 | 0.4067 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 664 | Ростовский МО, раб. пос. Поречье-Рыбное, ул. Мологская, д. 92 | 2006 | панельный | 733,60 | 0.3917 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 665 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Добролюбова, д. 33 | 2007 | кирпичный | 3125,11 | 0.3558 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 666 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, пер. Перовский, д. 18 | 2009 | кирпичный | 4508,30 | 0.2708 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 667 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Добролюбова, д. 27 | 2009 | кирпичный | 3125,11 | 0.2708 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 668 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 2, д. 51 | 2009 | кирпичный | 2801,11 | 0.2475 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 669 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Добролюбова, д. 38 | 2009 | кирпичный | 1078,20 | 0.2475 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 670 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Некрасова, д. 57 | 2009 | кирпичный | 1213,00 | 0.2344 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 671 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Коммунаров, д. 35а | 2010 | кирпичный | 4169,11 | 0.1980 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 672 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Коммунаров, д. 35б | 2010 | кирпичный | 1068,70 | 0.1980 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 673 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Первомайская, д. 50 | 2011 | кирпичный | 940,60 | 0.1525 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 674 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Коммунаров, д. 35г | 2011 | кирпичный | 2798,01 | 0.1485 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 675 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Коммунаров, д. 35д | 2011 | кирпичный | 942,20 | 0.1485 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 676 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Давыдова, д. 4 | 2011 | кирпичный | 208,40 | 0.1428 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 677 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, пер. Перовский, д. 20 | 2012 | кирпичный | 4171,30 | 0.1017 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 678 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Первомайская, д. 48 | 2012 | кирпичный | 424,61 | 0.1017 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 679 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Коммунаров, д. 35е | 2012 | кирпичный | 5269,11 | 0.0990 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 680 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Давыдова, д. 2 | 2012 | кирпичный | 3267,00 | 0.0952 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 681 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, пос. Фабрики Рольма, д. 3 | 2012 | другой тип | 533,71 | 0.0813 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 682 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Некрасова, д. 59 | 2013 | кирпичный | 492,00 | 0.0469 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 683 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Революции, д. 13 | 2013 | кирпичный | 1025,70 | 0.0469 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 684 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Анатолия Руденко, д. 1 | 2013 | кирпичный | 556,90 | 0.0452 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 685 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Анатолия Руденко, д. 2 | 2013 | кирпичный | 555,50 | 0.0452 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 686 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Анатолия Руденко, д. 3 | 2013 | кирпичный | 540,70 | 0.0452 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 687 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, пос. Фабрики Рольма, д. 3а | 2014 | кирпичный | 1422,10 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 688 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, пр. Молодежный, д. 13 | 2015 | другой тип | 613,80 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 689 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, пр. Спартаковский, д. 18 | 2016 | другой тип | 650,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 690 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Анатолия Руденко, д. 4 | 2014 | кирпичный | 557,00 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 691 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Бебеля, д. 75 | 2017 | другой тип | 718,90 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 692 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Гладышева, д. 19 | 2014 | кирпичный | 760,50 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 693 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Гладышева, д. 19а | 2015 | кирпичный | 745,30 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 694 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Добролюбова, д. 25а | 2015 | кирпичный | 2781,00 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 695 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Коммунаров, д. 28 | 2015 | кирпичный | 5238,20 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 696 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Луначарского, д. 4 | 2018 | кирпичный | 875,20 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 697 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Окружная, д. 12 | 2017 | другой тип | 832,20 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 698 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Окружная, д. 51а | 2019 | кирпичный | 1370,20 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 699 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Окружная, д. 52 | 2017 | кирпичный | 632,40 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 700 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Первомайская, д. 50а | 2017 | другой тип | 347,30 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 701 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Первомайская, д. 52а, корп. 1 | 2014 | кирпичный | 893,80 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 702 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Первомайская, д. 52а, корп. 2 | 2014 | кирпичный | 896,10 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 703 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Пролетарская, д. 11б | 2017 | кирпичный | 1062,60 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 704 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Революции, д. 14 | 2014 | кирпичный | 317,60 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 705 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Февральская, д. 23 | 2016 | другой тип | 810,50 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 706 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Февральская, д. 25 | 2015 | другой тип | 875,00 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 707 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Февральская, д. 38 | 2017 | другой тип | 1473,70 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 708 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Февральская, д. 9 | 2016 | другой тип | 741,30 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 709 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Юбилейная, д. 10 | 2015 | другой тип | 545,10 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 710 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Юбилейная, д. 10а | 2015 | кирпичный | 561,40 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 711 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Юбилейная, д. 12 | 2016 | другой тип | 1021,60 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 712 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Юбилейная, д. 12а | 2017 | другой тип | 825,50 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 713 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Юбилейная, д. 14 | 2017 | кирпичный | 558,30 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 714 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Юбилейная, д. 6 | 2014 | кирпичный | 553,70 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 715 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Юбилейная, д. 8 | 2015 | кирпичный | 551,20 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 716 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, ул. Юбилейная, д. 8а | 2015 | кирпичный | 882,90 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 717 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Мира, д. 17 | 2014 | кирпичный | 859,00 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2044 - 2046 | 0 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 0 | 0 | 2032 - 2034 |
| 718 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Мира, д. 17а | 2014 | кирпичный | 1015,50 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2044 - 2046 | 0 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 0 | 0 | 2032 - 2034 |
| 719 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Советская, д. 25 | 2015 | кирпичный | 873,20 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 | 0 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 720 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Советская, д. 27 | 2017 | кирпичный | 887,30 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2047 - 2049 | 0 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 721 | Ростовский МО, г. Ростов Великий, микрорайон 2, д. 55 | 2022 | кирпичный | 4190,70 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 722 | Ростовский МО, раб. пос. Семибратово, ул. Ленинская, д. 16 | 2025 | кирпичный | 975,34 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2044 - 2046 |
| ### Рыбинский МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рыбинский МО, дер. Сельцо, д. 39 | 1966 | кирпичный | 301,20 | 24.1778 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Рыбинский МО, пос. Песочное, ул. Заводская, д. 9 | 1936 | другой тип | 235,00 | 4.2178 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 3 | Рыбинский МО, пос. Песочное, ул. Горка, д. 19 | 1926 | другой тип | 232,00 | 4.2167 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 4 | Рыбинский МО, пос. Песочное, ул. Горка, д. 13 | 1920 | другой тип | 164,00 | 3.9833 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 5 | Рыбинский МО, пос. Песочное, ул. Заводская, д. 34 | 1935 | другой тип | 267,00 | 3.9500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 6 | Рыбинский МО, пос. Песочное, ул. Горка, д. 3 | 1927 | другой тип | 176,00 | 3.9357 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 7 | Рыбинский МО, пос. Песочное, ул. Горка, д. 21 | 1933 | другой тип | 184,00 | 3.8813 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 8 | Рыбинский МО, пос. Искра Октября, ул. Молодежная, д. 47 | 1915 | другой тип | 287,20 | 3.6578 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 9 | Рыбинский МО, пос. Песочное, ул. Советская, д. 3 | 1949 | другой тип | 120,00 | 3.1146 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 10 | Рыбинский МО, пос. Песочное, ул. Заводская, д. 40 | 1952 | другой тип | 200,00 | 3.1000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 11 | Рыбинский МО, пос. Песочное, ул. Заводская, д. 56 | 1953 | другой тип | 362,00 | 3.0500 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 12 | Рыбинский МО, пос. Песочное, ул. Советская, д. 4 | 1951 | другой тип | 109,00 | 3.0188 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 13 | Рыбинский МО, пос. Каменники, ул. Школьная, д. 5 | 1950 | кирпичный | 383,80 | 2.9000 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 14 | Рыбинский МО, пос. Каменники, ул. Волжская, д. 4 | 1952 | кирпичный | 394,00 | 2.8648 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 15 | Рыбинский МО, пос. Каменники, ул. Волжская, д. 6 | 1952 | кирпичный | 392,10 | 2.8648 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 16 | Рыбинский МО, пос. Каменники, ул. Юбилейная, д. 5 | 1956 | кирпичный | 247,50 | 2.8463 | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 17 | Рыбинский МО, пос. Великий Мох, д. 22 | 1951 | другой тип | 694,40 | 2.8000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Рыбинский МО, пос. Каменники, ул. Юбилейная, д. 5а | 1957 | кирпичный | 248,40 | 2.7972 | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 19 | Рыбинский МО, пос. Костино, д. 26 | 1955 | кирпичный | 390,40 | 2.6954 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 20 | Рыбинский МО, пос. Тихменево, ул. Тугаринова, д. 1 | 1953 | кирпичный | 502,50 | 2.6844 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 21 | Рыбинский МО, пос. Песочное, ул. Заводская, д. 25 | 1955 | кирпичный | 264,00 | 2.6843 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 |
| 22 | Рыбинский МО, пос. Тихменево, ул. Чапаева, д. 4 | 1957 | кирпичный | 374,00 | 2.6719 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2024) | 0 | 2020 - 2022 (2024) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2020 - 2022 (2024) | 2035 - 2037 |
| 23 | Рыбинский МО, пос. Каменники, ул. Заводская, д. 7 | 1967 | кирпичный | 2517,15 | 2.6546 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 |
| 24 | Рыбинский МО, пос. Песочное, ул. Заводская, д. 28 | 1956 | кирпичный | 258,00 | 2.6426 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 25 | Рыбинский МО, пос. Каменники, ул. Волжская, д. 1 | 1961 | кирпичный | 947,70 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 26 | Рыбинский МО, пос. Каменники, ул. Волжская, д. 2 | 1961 | кирпичный | 939,70 | 2.6009 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 27 | Рыбинский МО, пос. Каменники, ул. Волжская, д. 5 | 1961 | кирпичный | 954,10 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2038 - 2040 |
| 28 | Рыбинский МО, пос. Каменники, ул. Волжская, д. 3 | 1962 | кирпичный | 636,10 | 2.5519 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 29 | Рыбинский МО, пос. Каменники, ул. Волжская, д. 8 | 1962 | кирпичный | 605,81 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 30 | Рыбинский МО, пос. Каменники, ул. Энергетиков, д. 1 | 1970 | кирпичный | 2298,40 | 2.4852 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 31 | Рыбинский МО, пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, д. 9 | 1963 | кирпичный | 487,90 | 2.3906 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2014 - 2016 (2016) | 2038 - 2040 |
| 32 | Рыбинский МО, пос. Каменники, ул. Волжская, д. 11 | 1960 | кирпичный | 593,50 | 2.3722 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 33 | Рыбинский МО, пос. Песочное, ул. Советская, д. 13 | 1959 | кирпичный | 172,00 | 2.3573 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 34 | Рыбинский МО, пос. Песочное, ул. Советская, д. 15 | 1959 | кирпичный | 172,00 | 2.3573 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 35 | Рыбинский МО, пос. Костино, д. 30 | 1966 | кирпичный | 369,70 | 2.3556 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 36 | Рыбинский МО, пос. Костино, д. 24 | 1965 | кирпичный | 550,20 | 2.3442 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 37 | Рыбинский МО, пос. Каменники, ул. Волжская, д. 9 | 1961 | кирпичный | 929,31 | 2.3343 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 38 | Рыбинский МО, пос. Каменники, ул. Энергетиков, д. 3 | 1973 | кирпичный | 1918,30 | 2.3157 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 39 | Рыбинский МО, пос. Красная Горка, ул. Центральная, д. 25 | 1974 | панельный | 3015,10 | 2.3000 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 40 | Рыбинский МО, пос. Песочное, ул. Советская, д. 17 | 1965 | кирпичный | 270,00 | 2.2969 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 41 | Рыбинский МО, пос. Тихменево, ул. Ломоносова, д. 3 | 1965 | кирпичный | 352,30 | 2.2969 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 42 | Рыбинский МО, пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, д. 10 | 1966 | кирпичный | 492,00 | 2.2500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2014 - 2016 (2016) | 2038 - 2040 |
| 43 | Рыбинский МО, пос. Каменники, ул. Волжская, д. 13 | 1963 | кирпичный | 964,50 | 2.2472 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 44 | Рыбинский МО, пос. Кстово, ул. Воровского, д. 8 | 1967 | кирпичный | 492,60 | 2.2392 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 45 | Рыбинский МО, пос. Каменники, ул. Волжская, д. 10 | 1959 | кирпичный | 1194,70 | 2.2296 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2015) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 46 | Рыбинский МО, пос. Песочное, ул. Советская, д. 19 | 1967 | кирпичный | 260,00 | 2.2031 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 47 | Рыбинский МО, пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, д. 11 | 1967 | кирпичный | 478,40 | 2.2031 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 48 | Рыбинский МО, пос. Тихменево, ул. Юбилейная, д. 1 | 1967 | кирпичный | 350,90 | 2.2031 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 |
| 49 | Рыбинский МО, пос. Тихменево, ул. Юбилейная, д. 3 | 1967 | кирпичный | 356,30 | 2.2031 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 50 | Рыбинский МО, пос. Тихменево, ул. Юбилейная, д. 5 | 1967 | кирпичный | 351,20 | 2.2031 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 |
| 51 | Рыбинский МО, пос. Песочное, ул. Советская, д. 14 | 1963 | кирпичный | 288,00 | 2.1865 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 52 | Рыбинский МО, пос. Шашково, ул. Юбилейная, д. 7 | 1965 | другой тип | 407,00 | 2.1778 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 53 | Рыбинский МО, пос. Тихменево, ул. Тургенева, д. 2 | 1968 | кирпичный | 352,30 | 2.1563 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 54 | Рыбинский МО, пос. Песочное, ул. 60 лет Октября, д. 4 | 1977 | панельный | 783,00 | 2.1275 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 55 | Рыбинский МО, пос. Шашково, ул. Юбилейная, д. 11 | 1965 | кирпичный | 381,50 | 2.1097 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 56 | Рыбинский МО, пос. Шашково, ул. Юбилейная, д. 9 | 1965 | кирпичный | 382,10 | 2.1097 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 57 | Рыбинский МО, пос. Тихменево, ул. Тугаринова, д. 3 | 1962 | кирпичный | 485,30 | 2.0948 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 58 | Рыбинский МО, пос. Тихменево, ул. Тугаринова, д. 5 | 1962 | кирпичный | 490,60 | 2.0948 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 59 | Рыбинский МО, пос. Песочное, ул. 60 лет Октября, д. 2 | 1973 | кирпичный | 865,00 | 2.0842 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 |
| 60 | Рыбинский МО, пос. Юбилейный, д. 1 | 1972 | кирпичный | 511,50 | 2.0767 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2014 - 2016 (2016) | 2038 - 2040 |
| 61 | Рыбинский МО, пос. Ермаково, д. 1 | 1978 | панельный | 4908,10 | 2.0700 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2019) | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 (2022) | 2038 - 2040 | 0 | 2023 - 2025 (2019) | 2026 - 2028 |
| 62 | Рыбинский МО, пос. Ермаково, д. 2 | 1978 | панельный | 4570,80 | 2.0700 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 63 | Рыбинский МО, пос. Ермаково, д. 3 | 1978 | панельный | 1783,80 | 2.0700 | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 (2022) | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 64 | Рыбинский МО, пос. Ермаково, д. 4 | 1978 | панельный | 1742,51 | 2.0700 | 2026 - 2028 (2026) | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 (2019) | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 65 | Рыбинский МО, пос. Песочное, ул. Советская, д. 21 | 1970 | кирпичный | 482,00 | 2.0625 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 66 | Рыбинский МО, пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, д. 15 | 1970 | кирпичный | 1343,20 | 2.0625 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 67 | Рыбинский МО, пос. Октябрьский, д. 1 | 1970 | кирпичный | 365,60 | 2.0148 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 68 | Рыбинский МО, пос. Октябрьский, д. 2 | 1970 | кирпичный | 365,40 | 2.0148 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 69 | Рыбинский МО, дер. Большое Андрейково, ул. Гарнизонная, д. 1 | 1979 | панельный | 738,43 | 2.0125 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 70 | Рыбинский МО, дер. Большое Андрейково, ул. Гарнизонная, д. 2 | 1979 | панельный | 738,43 | 2.0125 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 71 | Рыбинский МО, дер. Большое Андрейково, ул. Гарнизонная, д. 3 | 1979 | панельный | 738,43 | 2.0125 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 72 | Рыбинский МО, дер. Большое Андрейково, ул. Гарнизонная, д. 4 | 1979 | панельный | 738,43 | 2.0125 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 73 | Рыбинский МО, дер. Большое Андрейково, ул. Гарнизонная, д. 5 | 1979 | панельный | 738,43 | 2.0125 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 74 | Рыбинский МО, пос. Костино, д. 32 | 1970 | кирпичный | 312,90 | 2.0111 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 75 | Рыбинский МО, пос. Тихменево, ул. Центральная, д. 8 | 1967 | кирпичный | 635,80 | 2.0073 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 76 | Рыбинский МО, пос. Каменники, ул. Энергетиков, д. 2 | 1971 | кирпичный | 2246,50 | 2.0065 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 77 | Рыбинский МО, пос. Юбилейный, д. 4 | 1979 | кирпичный | 839,70 | 1.9898 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 |
| 78 | Рыбинский МО, пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, д. 12 | 1968 | кирпичный | 486,10 | 1.9854 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 |
| 79 | Рыбинский МО, пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, д. 13 | 1968 | кирпичный | 477,10 | 1.9854 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2014 - 2016 (2016) | 2038 - 2040 |
| 80 | Рыбинский МО, пос. Песочное, ул. 60 лет Октября, д. 1 | 1975 | кирпичный | 864,00 | 1.9825 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 81 | Рыбинский МО, пос. Октябрьский, д. 3 | 1971 | кирпичный | 354,20 | 1.9694 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 82 | Рыбинский МО, дер. Свингино, д. 46 | 1978 | кирпичный | 465,60 | 1.9500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2014 - 2016 (2016) | 0 |
| 83 | Рыбинский МО, пос. Костино, д. 38 | 1966 | кирпичный | 375,40 | 1.9444 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2015) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2014 - 2016 (2016) | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 84 | Рыбинский МО, пос. Юбилейный, д. 3 | 1975 | кирпичный | 559,40 | 1.9283 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 85 | Рыбинский МО, пос. Тихменево, ул. Вокзальная, д. 4 | 1973 | кирпичный | 784,70 | 1.9219 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 86 | Рыбинский МО, пос. Октябрьский, д. 4 | 1974 | кирпичный | 576,90 | 1.9167 | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 87 | Рыбинский МО, пос. Костино, д. 28 | 1975 | кирпичный | 380,30 | 1.9139 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 88 | Рыбинский МО, пос. Песочное, ул. Советская, д. 5а | 1975 | кирпичный | 490,00 | 1.9139 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 89 | Рыбинский МО, пос. Шашково, ул. Юбилейная, д. 13 | 1963 | кирпичный | 375,10 | 1.9014 | 2014 - 2016 (2016) | 2017 - 2019 (2018) | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 90 | Рыбинский МО, пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, д. 14 | 1970 | кирпичный | 898,70 | 1.9000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 91 | Рыбинский МО, пос. Красная Горка, ул. Центральная, д. 31 | 1981 | кирпичный | 1782,50 | 1.8975 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 92 | Рыбинский МО, пос. Октябрьский, д. 14 | 1981 | панельный | 3011,50 | 1.8975 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 93 | Рыбинский МО, пос. Песочное, ул. Красногорская, д. 84 | 1970 | кирпичный | 332,00 | 1.8944 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 94 | Рыбинский МО, пос. Песочное, ул. Советская, д. 23 | 1970 | кирпичный | 479,00 | 1.8792 | 2014 - 2016 (2014) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 95 | Рыбинский МО, пос. Тихменево, ул. Центральная, д. 3 | 1971 | кирпичный | 874,30 | 1.8573 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 96 | Рыбинский МО, пос. Тихменево, ул. Центральная, д. 6 | 1971 | кирпичный | 704,90 | 1.8573 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 97 | Рыбинский МО, пос. Тихменево, ул. Тургенева, д. 4 | 1971 | кирпичный | 498,30 | 1.8531 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 98 | Рыбинский МО, пос. Октябрьский, д. 8 | 1982 | панельный | 3003,40 | 1.8400 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 99 | Рыбинский МО, пос. Искра Октября, ул. Молодежная, д. 51 | 1965 | кирпичный | 297,90 | 1.8128 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 100 | Рыбинский МО, пос. Великий Мох, д. 20 | 1972 | кирпичный | 746,00 | 1.8083 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Рыбинский МО, пос. Песочное, ул. Горка, д. 23 | 1972 | кирпичный | 292,00 | 1.8021 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 102 | Рыбинский МО, пос. Песочное, ул. 60 лет Октября, д. 3 | 1975 | другой тип | 791,00 | 1.7950 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 103 | Рыбинский МО, пос. Октябрьский, д. 5 | 1975 | кирпичный | 564,30 | 1.7880 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 104 | Рыбинский МО, пос. Костино, д. 36 | 1975 | кирпичный | 562,10 | 1.7843 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 105 | Рыбинский МО, пос. Ермаково, д. 5 | 1983 | панельный | 1728,80 | 1.7825 | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2019) | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 106 | Рыбинский МО, пос. Каменники, ул. Юбилейная, д. 8 | 1983 | кирпичный | 1959,50 | 1.7825 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 107 | Рыбинский МО, пос. Октябрьский, д. 10 | 1983 | панельный | 4575,20 | 1.7825 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 108 | Рыбинский МО, пос. Октябрьский, д. 11 | 1983 | панельный | 4567,50 | 1.7825 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 109 | Рыбинский МО, пос. Октябрьский, д. 9 | 1983 | панельный | 4507,10 | 1.7825 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 110 | Рыбинский МО, пос. Кстово, ул. Воровского, д. 11 | 1979 | кирпичный | 794,40 | 1.7792 | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 111 | Рыбинский МО, дер. Забава, д. 37 | 1983 | кирпичный | 522,10 | 1.7760 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 112 | Рыбинский МО, пос. Искра Октября, ул. Спортивная, д. 8 | 1970 | кирпичный | 516,50 | 1.7722 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 113 | Рыбинский МО, пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, д. 17 | 1973 | кирпичный | 1655,20 | 1.7719 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 114 | Рыбинский МО, с. Никольское, ул. Молодежная, д. 1 | 1975 | кирпичный | 569,40 | 1.7635 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 115 | Рыбинский МО, дер. Якунники, д. 1 | 1978 | кирпичный | 834,60 | 1.7625 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 116 | Рыбинский МО, пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, д. 19 | 1976 | кирпичный | 1616,80 | 1.7426 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 117 | Рыбинский МО, пос. Искра Октября, ул. Молодежная, д. 49 | 1965 | кирпичный | 294,50 | 1.7292 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 118 | Рыбинский МО, пос. Песочное, ул. Красногорская, д. 75а | 1970 | кирпичный | 241,00 | 1.7190 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 119 | Рыбинский МО, дер. Забава, д. 39 | 1984 | кирпичный | 477,50 | 1.7188 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 0 |
| 120 | Рыбинский МО, пос. Искра Октября, ул. Молодежная, д. 18 | 1979 | кирпичный | 728,20 | 1.7176 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 121 | Рыбинский МО, пос. Песочное, ул. 60 лет Октября, д. 6 | 1979 | другой тип | 788,00 | 1.7117 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 122 | Рыбинский МО, пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, д. 20 | 1977 | кирпичный | 1051,00 | 1.6972 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 |
| 123 | Рыбинский МО, пос. Песочное, ул. 60 лет Октября, д. 5 | 1977 | панельный | 802,00 | 1.6900 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 124 | Рыбинский МО, с. Никольское, ул. Молодежная, д. 6 | 1980 | кирпичный | 549,80 | 1.6788 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 125 | Рыбинский МО, дер. Свингино, д. 29 | 1977 | кирпичный | 556,60 | 1.6781 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 126 | Рыбинский МО, дер. Свингино, д. 31 | 1977 | кирпичный | 561,60 | 1.6781 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 127 | Рыбинский МО, дер. Свингино, д. 78 | 1977 | кирпичный | 524,10 | 1.6781 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 128 | Рыбинский МО, пос. Каменники, ул. Юбилейная, д. 10 | 1985 | кирпичный | 2171,11 | 1.6675 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 129 | Рыбинский МО, пос. Октябрьский, д. 22 | 1985 | панельный | 2753,30 | 1.6675 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 130 | Рыбинский МО, дер. Назарово, ул. Школьная, д. 6 | 1982 | кирпичный | 853,40 | 1.6581 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 131 | Рыбинский МО, пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, д. 21 | 1978 | кирпичный | 1680,30 | 1.6519 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 |
| 132 | Рыбинский МО, пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, д. 23 | 1985 | кирпичный | 3509,30 | 1.6487 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 133 | Рыбинский МО, дер. Дюдьково, д. 2 | 1980 | панельный | 4538,80 | 1.6450 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 134 | Рыбинский МО, пос. Красная Горка, ул. Центральная, д. 29 | 1980 | кирпичный | 805,10 | 1.6450 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2019) | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 135 | Рыбинский МО, пос. Октябрьский, д. 15 | 1980 | панельный | 3007,20 | 1.6363 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 136 | Рыбинский МО, с. Никольское, ул. Молодежная, д. 2 | 1978 | кирпичный | 591,20 | 1.6333 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 137 | Рыбинский МО, пос. Искра Октября, ул. Молодежная, д. 41 | 1977 | кирпичный | 731,80 | 1.6298 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 138 | Рыбинский МО, пос. Красная Горка, ул. Центральная, д. 27 | 1981 | панельный | 1273,90 | 1.6175 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 139 | Рыбинский МО, пос. Песочное, ул. 60 лет Октября, д. 9 | 1986 | панельный | 2650,00 | 1.6100 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 140 | Рыбинский МО, пос. Октябрьский, д. 6 | 1979 | кирпичный | 554,00 | 1.6065 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 141 | Рыбинский МО, пос. Искра Октября, ул. Спортивная, д. 14 | 1985 | кирпичный | 864,20 | 1.6010 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 142 | Рыбинский МО, с. Сретенье, д. 64 | 1980 | кирпичный | 258,00 | 1.5981 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 143 | Рыбинский МО, пос. Тихменево, ул. Тугаринова, д. 11 | 1980 | кирпичный | 887,20 | 1.5938 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 144 | Рыбинский МО, пос. Тихменево, ул. Тугаринова, д. 13 | 1980 | кирпичный | 882,90 | 1.5938 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 145 | Рыбинский МО, пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, д. 24 | 1986 | кирпичный | 3872,80 | 1.5919 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 146 | Рыбинский МО, пос. Каменники, ул. Юбилейная, д. 3 | 1983 | кирпичный | 417,81 | 1.5758 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 147 | Рыбинский МО, дер. Дюдьково, д. 4 | 1982 | панельный | 3073,00 | 1.5700 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 148 | Рыбинский МО, пос. Ермаково, д. 6 | 1982 | панельный | 3016,52 | 1.5700 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 149 | Рыбинский МО, пос. Юбилейный, д. 7 | 1985 | кирпичный | 1443,90 | 1.5622 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 150 | Рыбинский МО, пос. Шашково, ул. Молодежная, д. 1 | 1977 | кирпичный | 779,30 | 1.5607 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 151 | Рыбинский МО, пос. Тихменево, ул. Вокзальная, д. 10 | 1978 | кирпичный | 803,60 | 1.5542 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 152 | Рыбинский МО, дер. Дюдьково, д. 9 | 1987 | панельный | 3043,00 | 1.5525 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 153 | Рыбинский МО, с. Никольское, ул. Молодежная, д. 4 | 1980 | кирпичный | 563,80 | 1.5438 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 154 | Рыбинский МО, с. Никольское, ул. Молодежная, д. 3 | 1980 | кирпичный | 565,60 | 1.5396 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 155 | Рыбинский МО, пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, д. 16 | 1973 | кирпичный | 1642,20 | 1.5365 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 156 | Рыбинский МО, дер. Большая Белева, д. 1 | 1971 | кирпичный | 419,00 | 1.5226 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Рыбинский МО, дер. Дюдьково, д. 7 | 1983 | панельный | 3023,50 | 1.5225 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 158 | Рыбинский МО, пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, д. 22 | 1982 | кирпичный | 4094,30 | 1.5193 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 159 | Рыбинский МО, с. Сретенье, д. 63 | 1980 | кирпичный | 228,00 | 1.5146 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 160 | Рыбинский МО, дер. Дюдьково, д. 6 | 1983 | панельный | 2972,00 | 1.5125 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 161 | Рыбинский МО, пос. Юбилейный, д. 8 | 1986 | кирпичный | 1396,20 | 1.5093 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 162 | Рыбинский МО, дер. Большая Белева, д. 3 | 1971 | кирпичный | 460,00 | 1.5060 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Рыбинский МО, дер. Большая Белева, д. 4 | 1971 | кирпичный | 463,00 | 1.5060 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Рыбинский МО, пос. Юбилейный, д. 2 | 1981 | кирпичный | 413,70 | 1.5057 | 2014 - 2016 (2015) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 165 | Рыбинский МО, с. Арефино, пер. Кооперативный, д. 15а | 1974 | кирпичный | 482,15 | 1.5056 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 166 | Рыбинский МО, пос. Ермаково, д. 7 | 1983 | панельный | 1744,20 | 1.5025 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 167 | Рыбинский МО, пос. Тихменево, ул. Тугаринова, д. 15 | 1982 | кирпичный | 879,00 | 1.5000 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 168 | Рыбинский МО, пос. Октябрьский, д. 17 | 1983 | панельный | 3187,80 | 1.4925 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 169 | Рыбинский МО, пос. Искра Октября, ул. Спортивная, д. 12 | 1977 | кирпичный | 532,50 | 1.4903 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 170 | Рыбинский МО, пос. Тихменево, ул. Тугаринова, д. 4 | 1977 | кирпичный | 903,60 | 1.4844 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 171 | Рыбинский МО, с. Покров, ул. Совхозная, д. 4 | 1968 | кирпичный | 506,90 | 1.4833 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Рыбинский МО, пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, д. 18 | 1975 | кирпичный | 1653,00 | 1.4740 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2022) | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 173 | Рыбинский МО, пос. Костино, д. 20 | 1983 | кирпичный | 1038,30 | 1.4725 | 2014 - 2016 (2014) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 174 | Рыбинский МО, пос. Тихменево, ул. Вокзальная, д. 8 | 1980 | кирпичный | 797,50 | 1.4688 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 175 | Рыбинский МО, дер. Дюдьково, д. 1 | 1984 | панельный | 2800,20 | 1.4650 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 176 | Рыбинский МО, дер. Дюдьково, д. 5 | 1984 | панельный | 4511,80 | 1.4650 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 |
| 177 | Рыбинский МО, пос. Юбилейный, д. 9 | 1987 | кирпичный | 1445,30 | 1.4565 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 178 | Рыбинский МО, пос. Тихменево, ул. Вокзальная, д. 6 | 1976 | кирпичный | 800,50 | 1.4563 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 179 | Рыбинский МО, пос. Искра Октября, ул. Спортивная, д. 10 | 1983 | кирпичный | 550,00 | 1.4531 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 180 | Рыбинский МО, дер. Дюдьково, д. 3 | 1984 | панельный | 4624,00 | 1.4450 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 181 | Рыбинский МО, пос. Октябрьский, д. 7 | 1984 | кирпичный | 927,00 | 1.4383 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 182 | Рыбинский МО, пос. Искра Октября, ул. Молодежная, д. 6 | 1989 | панельный | 3100,00 | 1.4375 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 183 | Рыбинский МО, пос. Ермаково, д. 8 | 1985 | панельный | 2610,30 | 1.4275 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 184 | Рыбинский МО, дер. Дюдьково, д. 8 | 1986 | панельный | 4543,40 | 1.4258 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 185 | Рыбинский МО, пос. Песочное, ул. 60 лет Октября, д. 8 | 1984 | панельный | 1737,00 | 1.4000 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 186 | Рыбинский МО, пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, д. 25 | 1987 | кирпичный | 2841,40 | 1.3961 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 187 | Рыбинский МО, пос. Искра Октября, ул. Молодежная, д. 16 | 1982 | кирпичный | 1897,00 | 1.3833 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 188 | Рыбинский МО, пос. Кедровка, д. 20 | 1986 | кирпичный | 566,30 | 1.3825 | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 189 | Рыбинский МО, пос. Каменники, ул. Юбилейная, д. 6 | 1990 | кирпичный | 4142,60 | 1.3800 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 190 | Рыбинский МО, пос. Тихменево, ул. Тургенева, д. 6 | 1982 | кирпичный | 576,00 | 1.3750 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 191 | Рыбинский МО, дер. Назарово, ул. Школьная, д. 12 | 1985 | кирпичный | 826,50 | 1.3709 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 192 | Рыбинский МО, пос. Песочное, ул. Красногорская, д. 75б | 1983 | кирпичный | 251,00 | 1.3655 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 193 | Рыбинский МО, пос. Тихменево, ул. Вокзальная, д. 3 | 1983 | кирпичный | 879,00 | 1.3615 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 194 | Рыбинский МО, пос. Кстово, ул. Воровского, д. 12 | 1987 | кирпичный | 2746,60 | 1.3325 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 195 | Рыбинский МО, пос. Искра Октября, ул. Молодежная, д. 8 | 1987 | панельный | 4543,00 | 1.3225 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2025) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 196 | Рыбинский МО, пос. Песочное, ул. 60 лет Октября, д. 10 | 1991 | панельный | 1873,00 | 1.3225 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 197 | Рыбинский МО, пос. Тихменево, ул. Коммунистическая, д. 5 | 1986 | кирпичный | 889,30 | 1.3125 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 198 | Рыбинский МО, дер. Назарово, ул. Школьная, д. 8 | 1983 | кирпичный | 848,10 | 1.3124 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 |
| 199 | Рыбинский МО, пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, д. 27 | 1991 | кирпичный | 2751,60 | 1.3076 | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2019) | 2020 - 2022 (2022) | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 200 | Рыбинский МО, пос. Тихменево, ул. Центральная, д. 12 | 1984 | кирпичный | 864,40 | 1.3021 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 201 | Рыбинский МО, пос. Октябрьский, д. 12 | 1987 | кирпичный | 921,30 | 1.2892 | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 202 | Рыбинский МО, дер. Назарово, ул. Школьная, д. 4 | 1983 | кирпичный | 744,40 | 1.2791 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 203 | Рыбинский МО, с. Арефино, пер. Кооперативный, д. 17а | 1974 | кирпичный | 463,75 | 1.2733 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 204 | Рыбинский МО, пос. Шашково, ул. Молодежная, д. 3 | 1983 | кирпичный | 1366,50 | 1.2698 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 205 | Рыбинский МО, пос. Октябрьский, д. 21 | 1992 | панельный | 5146,60 | 1.2650 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 206 | Рыбинский МО, пос. Ермаково, д. 10 | 1985 | панельный | 2583,61 | 1.2625 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2021) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 207 | Рыбинский МО, пос. Тихменево, ул. Вокзальная, д. 1 | 1985 | кирпичный | 945,20 | 1.2512 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 208 | Рыбинский МО, пос. Костино, д. 42 | 1988 | кирпичный | 985,00 | 1.2417 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 209 | Рыбинский МО, с. Арефино, ул. Нагорная, д. 12 | 1975 | кирпичный | 423,10 | 1.2417 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Рыбинский МО, с. Арефино, ул. Нагорная, д. 9 | 1971 | кирпичный | 429,11 | 1.2350 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Рыбинский МО, дер. Назарово, ул. Школьная, д. 10 | 1984 | кирпичный | 764,20 | 1.2333 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 212 | Рыбинский МО, пос. Тихменево, ул. Тургенева, д. 5 | 1992 | кирпичный | 861,00 | 1.2146 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 213 | Рыбинский МО, пос. Юбилейный, д. 13 | 1993 | кирпичный | 1300,50 | 1.2145 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 |
| 214 | Рыбинский МО, пос. Песочное, ул. 60 лет Октября, д. 11 | 1993 | панельный | 1221,00 | 1.2075 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 215 | Рыбинский МО, пос. Юбилейный, д. 10 | 1988 | кирпичный | 1294,40 | 1.2037 | 2026 - 2028 (2026) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 216 | Рыбинский МО, с. Сретенье, д. 66 | 1990 | кирпичный | 309,61 | 1.1778 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 217 | Рыбинский МО, дер. Свингино, д. 25 | 1988 | кирпичный | 544,60 | 1.1771 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 218 | Рыбинский МО, пос. Песочное, ул. 60 лет Октября, д. 7 | 1989 | панельный | 726,00 | 1.1750 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 219 | Рыбинский МО, с. Арефино, ул. Нагорная, д. 8 | 1968 | другой тип | 294,30 | 1.1750 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Рыбинский МО, пос. Костино, д. 18 | 1991 | кирпичный | 911,20 | 1.1692 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 221 | Рыбинский МО, пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, д. 26 | 1987 | панельный | 4552,70 | 1.1517 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 222 | Рыбинский МО, пос. Каменники, ул. Яковская, д. 1 | 1994 | кирпичный | 1677,51 | 1.1500 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 223 | Рыбинский МО, пос. Песочное, ул. Заводская, д. 4а | 1994 | кирпичный | 578,00 | 1.1500 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 224 | Рыбинский МО, дер. Назарово, ул. Центральная, д. 6 | 1989 | кирпичный | 704,90 | 1.1435 | 2014 - 2016 (2014) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 225 | Рыбинский МО, с. Сретенье, д. 67 | 1991 | кирпичный | 428,80 | 1.1287 | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 226 | Рыбинский МО, пос. Тихменево, ул. Свердлова, д. 24 | 1990 | кирпичный | 895,90 | 1.1250 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 227 | Рыбинский МО, с. Сретенье, д. 65 | 1987 | кирпичный | 235,40 | 1.0935 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 228 | Рыбинский МО, пос. Октябрьский, д. 16 | 1990 | панельный | 1427,00 | 1.0825 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 229 | Рыбинский МО, пос. Тихменево, ул. Коммунистическая, д. 7 | 1991 | кирпичный | 651,60 | 1.0781 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 230 | Рыбинский МО, пос. Тихменево, ул. Тугаринова, д. 14 | 1991 | кирпичный | 899,70 | 1.0781 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 231 | Рыбинский МО, пос. Юбилейный, д. 11 | 1991 | кирпичный | 1275,60 | 1.0752 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 232 | Рыбинский МО, пос. Октябрьский, д. 13 | 1991 | панельный | 1435,00 | 1.0375 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 233 | Рыбинский МО, пос. Юбилейный, д. 12 | 1992 | кирпичный | 1329,05 | 1.0323 | 2017 - 2019 (2019) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 234 | Рыбинский МО, пос. Шашково, ул. Юбилейная, д. 51 | 1990 | кирпичный | 1291,00 | 1.0246 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 235 | Рыбинский МО, пос. Костино, д. 39 | 1993 | кирпичный | 973,10 | 1.0042 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 236 | Рыбинский МО, с. Арефино, ул. Нагорная, д. 7 | 1968 | кирпичный | 286,20 | 1.0000 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2015) | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | Рыбинский МО, дер. Назарово, ул. Центральная, д. 8 | 1990 | кирпичный | 786,70 | 0.9830 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 238 | Рыбинский МО, с. Арефино, ул. Нагорная, д. 6 | 1969 | кирпичный | 391,31 | 0.9783 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2015) | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | Рыбинский МО, пос. Каменники, ул. Школьная, д. 2 | 1997 | кирпичный | 1006,00 | 0.9775 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 240 | Рыбинский МО, пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, д. 28 | 1993 | кирпичный | 2800,00 | 0.9494 | 2014 - 2016 (2015) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 241 | Рыбинский МО, пос. Тихменево, ул. Тугаринова, д. 2 | 1991 | другой тип | 347,60 | 0.9271 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 242 | Рыбинский МО, дер. Волково, ул. В.А. Лапшина, д. 2 | 1995 | кирпичный | 348,00 | 0.8821 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 243 | Рыбинский МО, дер. Свингино, д. 23 | 1992 | кирпичный | 577,00 | 0.8792 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 244 | Рыбинский МО, пос. Ермаково, д. 12 | 1997 | панельный | 1826,70 | 0.7525 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 245 | Рыбинский МО, пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, д. 29 | 2008 | кирпичный | 2838,50 | 0.3411 | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 246 | Рыбинский МО, пос. Каменники, ул. Молодежная, д. 5 | 2008 | другой тип | 168,30 | 0.3250 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 247 | Рыбинский МО, пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, д. 30 | 2009 | кирпичный | 793,70 | 0.2843 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 248 | Рыбинский МО, с. Глебово, ул. Молодежная, д. 1а | 2011 | кирпичный | 486,40 | 0.1583 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 249 | Рыбинский МО, пос. Тихменево, ул. Центральная, д. 2а | 2012 | другой тип | 1071,40 | 0.1042 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 250 | Рыбинский МО, дер. Назарово, ул. Школьная, д. 14 | 2013 | кирпичный | 945,00 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 0 | 0 | 2032 - 2034 |
| 251 | Рыбинский МО, дер. Назарово, ул. Школьная, д. 2а | 2016 | кирпичный | 1293,10 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 | 2035 - 2037 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 252 | Рыбинский МО, дер. Назарово, ул. Школьная, д. 2б | 2017 | кирпичный | 1425,50 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2047 - 2049 | 2035 - 2037 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 253 | Рыбинский МО, пос. Октябрьский, д. 13а | 2020 | кирпичный | 1578,10 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2050 - 2052 | 0 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| ### Тутаевский МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Победы, д. 4 | 1936 | кирпичный | 1806,00 | 3.9650 | 2023 - 2025 (2024) (ЧС) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 2 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. 20 лет Октября, д. 18 | 1936 | другой тип | 365,30 | 3.9000 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 3 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. 20 лет Октября, д. 22а | 1936 | другой тип | 358,00 | 3.9000 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 4 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. 2-я Овражная, д. 28 | 1917 | кирпичный | 299,00 | 3.8688 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 5 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Волжская набережная, д. 49 | 1934 | кирпичный | 543,00 | 3.8333 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 40 | 1932 | кирпичный | 520,00 | 3.7192 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 7 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Ленина, д. 10 | 1945 | кирпичный | 1773,00 | 3.5075 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 8 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. 20 лет Октября, д. 22 | 1945 | другой тип | 364,00 | 3.4500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 9 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. 20 лет Октября, д. 16 | 1946 | другой тип | 362,10 | 3.4000 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 10 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. 20 лет Октября, д. 18а | 1946 | другой тип | 364,70 | 3.4000 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 11 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. 20 лет Октября, д. 20 | 1945 | кирпичный | 522,20 | 3.3861 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 12 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. 20 лет Октября, д. 24 | 1945 | кирпичный | 373,00 | 3.3861 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 13 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Ленина, д. 9 | 1941 | кирпичный | 2330,00 | 3.3125 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2014 - 2016 (2016) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 14 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. 20 лет Октября, д. 15 | 1950 | другой тип | 407,00 | 3.2000 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 15 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. 20 лет Октября, д. 16а | 1946 | другой тип | 369,00 | 3.1778 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 16 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Ленина, д. 5 | 1951 | кирпичный | 296,00 | 3.0917 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 17 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Победы, д. 10 | 1951 | кирпичный | 825,00 | 3.0917 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 18 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Победы, д. 12 | 1951 | кирпичный | 381,00 | 3.0917 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 19 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Ленина, д. 12 | 1954 | кирпичный | 1476,10 | 3.0500 | 2023 - 2025 (2025) | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 20 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Ярославская, д. 118 | 1917 | кирпичный | 631,00 | 3.0333 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 21 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Ушакова, д. 21 | 1917 | кирпичный | 132,00 | 3.0313 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Победы, д. 13 | 1954 | другой тип | 310,00 | 3.0000 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 23 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Победы, д. 17 | 1954 | другой тип | 310,00 | 3.0000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 24 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Победы, д. 15 | 1955 | другой тип | 310,00 | 2.9500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 25 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Ленина, д. 14 | 1956 | кирпичный | 1425,00 | 2.9483 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 26 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Ярославская, д. 118а | 1954 | кирпичный | 512,30 | 2.9444 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 27 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Старостина, д. 7 | 1955 | кирпичный | 339,00 | 2.8954 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 28 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Старостина, д. 1 | 1957 | другой тип | 347,00 | 2.8500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 29 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Старостина, д. 3 | 1957 | другой тип | 346,00 | 2.8500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 30 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Старостина, д. 4 | 1957 | другой тип | 389,00 | 2.8500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 31 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Ленина, д. 11 | 1958 | кирпичный | 1437,00 | 2.8467 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 32 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Победы, д. 6 | 1958 | кирпичный | 4150,00 | 2.8467 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 33 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Ярославская, д. 120а | 1954 | кирпичный | 566,00 | 2.8125 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 34 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Старостина, д. 2 | 1958 | другой тип | 396,00 | 2.8000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 35 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Петра Шитова, д. 83 | 1956 | кирпичный | 524,00 | 2.7188 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 36 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Петра Шитова, д. 72 | 1959 | кирпичный | 539,00 | 2.6991 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 37 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Ленина, д. 13 | 1961 | кирпичный | 1514,30 | 2.6942 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 38 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Ленина, д. 15 | 1961 | кирпичный | 1469,00 | 2.6942 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 39 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. 20 лет Октября, д. 11 | 1960 | кирпичный | 642,21 | 2.6500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 40 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Свободы, д. 3 | 1960 | кирпичный | 632,00 | 2.6500 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 41 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Свободы, д. 5 | 1960 | кирпичный | 632,00 | 2.6500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 42 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Ленина, д. 16 | 1962 | кирпичный | 1520,00 | 2.6433 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 43 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Ленина, д. 18 | 1961 | кирпичный | 1251,00 | 2.6009 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 0 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 |
| 44 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Свободы, д. 9 | 1961 | кирпичный | 632,00 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 45 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Свободы, д. 1 | 1963 | кирпичный | 1792,00 | 2.5925 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2024) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 0 | 2023 - 2025 (2024) | 2041 - 2043 |
| 46 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Пролетарская, д. 35 | 1959 | кирпичный | 1103,00 | 2.5781 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 47 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Пролетарская, д. 39 | 1959 | кирпичный | 789,81 | 2.5781 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 48 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Ярославская, д. 110а | 1959 | кирпичный | 236,00 | 2.5536 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 49 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. 20 лет Октября, д. 25 | 1962 | кирпичный | 455,00 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 50 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Свободы, д. 11 | 1962 | кирпичный | 629,00 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 51 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Пролетарская, д. 37 | 1960 | кирпичный | 744,00 | 2.5313 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2017 - 2019 (2019) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 52 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. 20 лет Октября, д. 2а | 1970 | кирпичный | 1807,00 | 2.5300 | 2017 - 2019 (2018) | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2041 - 2043 |
| 53 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Свободы, д. 13 | 1965 | кирпичный | 2067,00 | 2.4908 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 0 | 2023 - 2025 (2024) | 2020 - 2022 |
| 54 | Тутаевский МО, пос. Микляиха, ул. Волжская набережная, д. 3 | 1961 | кирпичный | 295,30 | 2.4844 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 55 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Ярославская, д. 103 | 1964 | кирпичный | 942,00 | 2.4537 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 56 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Свободы, д. 13а | 1966 | кирпичный | 2037,00 | 2.4400 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2022) | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 0 | 2023 - 2025 (2022) | 2041 - 2043 |
| 57 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 46 | 1971 | панельный | 3815,00 | 2.4287 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 58 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Луначарского, д. 101 | 1971 | кирпичный | 1800,00 | 2.4287 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 59 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Промышленная, д. 6 | 1972 | кирпичный | 660,00 | 2.4150 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 60 | Тутаевский МО, пос. Фоминское, ул. Центральная, д. 5 | 1965 | кирпичный | 385,00 | 2.4046 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 61 | Тутаевский МО, пос. Фоминское, ул. Центральная, д. 12 | 1963 | кирпичный | 537,31 | 2.3906 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 62 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Ленина, д. 18а | 1967 | кирпичный | 1956,90 | 2.3892 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 63 | Тутаевский МО, дер. Судилово, д. 8 | 1952 | кирпичный | 394,30 | 2.3767 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 54 | 1972 | панельный | 2732,00 | 2.3722 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2023) | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 65 | Тутаевский МО, пос. Никульское, ул. Центральная, д. 11 | 1972 | панельный | 384,60 | 2.3722 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 66 | Тутаевский МО, пос. Фоминское, ул. Центральная, д. 26 | 1973 | панельный | 2790,00 | 2.3575 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 67 | Тутаевский МО, пос. Фоминское, ул. Центральная, д. 34 | 1973 | панельный | 2767,00 | 2.3575 | 2023 - 2025 (2024) | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2023 - 2025 |
| 68 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Ярославская, д. 101 | 1966 | кирпичный | 832,00 | 2.3556 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2022) | 2035 - 2037 | 0 | 2023 - 2025 (2022) | 2029 - 2031 |
| 69 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Ярославская, д. 107 | 1966 | кирпичный | 835,00 | 2.3556 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 70 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Ярославская, д. 97 | 1966 | кирпичный | 834,00 | 2.3556 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 |
| 71 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Старостина, д. 15 | 1966 | кирпичный | 500,00 | 2.3556 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 72 | Тутаевский МО, пос. Микляиха, ул. Волжская набережная, д. 4 | 1964 | кирпичный | 292,60 | 2.3438 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 73 | Тутаевский МО, дер. Емишево, ул. Центральная, д. 7 | 1968 | кирпичный | 370,50 | 2.3383 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 74 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Свободы, д. 7 | 1968 | кирпичный | 2567,00 | 2.3383 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 75 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Петра Шитова, д. 85 | 1956 | кирпичный | 243,00 | 2.3250 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 76 | Тутаевский МО, пос. Никульское, ул. Центральная, д. 10 | 1972 | кирпичный | 378,31 | 2.3188 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 77 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 58 | 1973 | панельный | 2762,00 | 2.3157 | 2020 - 2022 (2022) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 0 | 2023 - 2025 | 2041 - 2043 |
| 78 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Пролетарская, д. 9 | 1973 | кирпичный | 1886,00 | 2.3157 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 79 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Речная, д. 20 | 1973 | кирпичный | 593,00 | 2.3157 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 80 | Тутаевский МО, пос. Фоминское, ул. Центральная, д. 27 | 1974 | панельный | 2769,00 | 2.3000 | 2020 - 2022 (2022) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 |
| 81 | Тутаевский МО, пос. Микляиха, ул. Волжская набережная, д. 2 | 1965 | кирпичный | 282,61 | 2.2969 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 82 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Толбухина, д. 191 | 1961 | кирпичный | 303,00 | 2.2844 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 83 | Тутаевский МО, пос. Никульское, ул. Центральная, д. 7 | 1973 | кирпичный | 379,31 | 2.2635 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 84 | Тутаевский МО, пос. Фоминское, ул. Центральная, д. 28 | 1975 | панельный | 2787,90 | 2.2425 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 85 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 72 | 1975 | панельный | 2713,00 | 2.2028 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 |
| 86 | Тутаевский МО, пос. Микляиха, ул. Волжская набережная, д. 6 | 1975 | кирпичный | 614,81 | 2.2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 87 | Тутаевский МО, пос. Микляиха, ул. Волжская набережная, д. 7 | 1975 | кирпичный | 560,20 | 2.2028 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 88 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Старостина, д. 8 | 1971 | кирпичный | 3201,00 | 2.1858 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 |
| 89 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 53 | 1977 | кирпичный | 3004,00 | 2.1583 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 90 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 55 | 1977 | кирпичный | 3126,00 | 2.1583 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 0 |
| 91 | Тутаевский МО, пос. Фоминское, ул. Центральная, д. 14 | 1968 | кирпичный | 521,21 | 2.1563 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 92 | Тутаевский МО, пос. Фоминское, ул. Центральная, д. 15 | 1968 | кирпичный | 530,00 | 2.1563 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 93 | Тутаевский МО, пос. Фоминское, ул. Центральная, д. 16 | 1968 | кирпичный | 522,20 | 2.1563 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 94 | Тутаевский МО, пос. Никульское, ул. Центральная, д. 4 | 1975 | кирпичный | 382,60 | 2.1531 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 95 | Тутаевский МО, пос. Никульское, ул. Центральная, д. 5 | 1975 | кирпичный | 386,31 | 2.1531 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 96 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 71 | 1976 | панельный | 1790,00 | 2.1463 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 |
| 97 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 73 | 1976 | панельный | 2712,00 | 2.1463 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 |
| 98 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 75 | 1976 | панельный | 904,00 | 2.1463 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 99 | Тутаевский МО, пос. Фоминское, ул. Центральная, д. 33 | 1977 | панельный | 2774,00 | 2.1275 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 | 0 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 100 | Тутаевский МО, пос. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 1 | 1967 | кирпичный | 447,60 | 2.1260 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 101 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 62 | 1976 | панельный | 1234,00 | 2.1245 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2024) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 102 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 46 | 1976 | панельный | 2629,51 | 2.1245 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 103 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Пролетарская, д. 43 | 1971 | кирпичный | 967,11 | 2.1102 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 104 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Романовская, д. 44 | 1965 | кирпичный | 312,00 | 2.1097 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 105 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 65 | 1975 | панельный | 4189,00 | 2.1000 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 |
| 106 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 48 | 1976 | панельный | 4015,00 | 2.1000 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 |
| 107 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Розы Люксембург, д. 68 | 1971 | панельный | 3463,90 | 2.0950 | 2014 - 2016 (2016) | 2023 - 2025 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2024) | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2019) | 2041 - 2043 |
| 108 | Тутаевский МО, пос. Микляиха, ул. Юбилейная, д. 9 | 1977 | кирпичный | 900,71 | 2.0898 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 109 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 41 | 1978 | панельный | 2712,00 | 2.0700 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2038 - 2040 |
| 110 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 67 | 1977 | панельный | 1268,00 | 2.0686 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 |
| 111 | Тутаевский МО, пос. Фоминское, ул. Центральная, д. 4 | 1966 | кирпичный | 380,00 | 2.0639 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 112 | Тутаевский МО, пос. Фоминское, ул. Центральная, д. 3 | 1966 | кирпичный | 388,00 | 2.0574 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 113 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 14 | 1963 | кирпичный | 291,00 | 2.0552 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 114 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Казанская, д. 16 | 1963 | кирпичный | 292,00 | 2.0542 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 115 | Тутаевский МО, пос. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 2 | 1969 | кирпичный | 455,60 | 2.0365 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 116 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 12 | 1970 | кирпичный | 3319,01 | 2.0185 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 117 | Тутаевский МО, пос. Фоминское, ул. Центральная, д. 17 | 1971 | панельный | 647,00 | 2.0156 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 118 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Дементьева, д. 14 | 1979 | панельный | 3918,00 | 2.0125 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 |
| 119 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Речная, д. 1 | 1979 | панельный | 2752,00 | 2.0125 | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 |
| 120 | Тутаевский МО, пос. Фоминское, ул. Центральная, д. 29 | 1979 | панельный | 2773,00 | 2.0125 | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 |
| 121 | Тутаевский МО, пос. Фоминское, ул. Центральная, д. 11 | 1967 | кирпичный | 365,60 | 2.0083 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 122 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 48 | 1971 | панельный | 4212,80 | 2.0065 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2022) | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 | 0 | 2020 - 2022 | 2041 - 2043 |
| 123 | Тутаевский МО, пос. Чебаково, ул. Школьная, д. 6 | 1967 | кирпичный | 508,11 | 1.9821 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 124 | Тутаевский МО, пос. Фоминское, ул. Центральная, д. 18 | 1972 | панельный | 655,00 | 1.9688 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 125 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 59 | 1979 | панельный | 1332,01 | 1.9568 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 |
| 126 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 66 | 1979 | панельный | 1661,00 | 1.9568 | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 |
| 127 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 68 | 1979 | панельный | 1634,00 | 1.9568 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2022) | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 |
| 128 | Тутаевский МО, г. Тутаев, просп. 50-летия Победы, д. 17 | 1980 | кирпичный | 2749,00 | 1.9550 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 | 0 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 |
| 129 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Дементьева, д. 20 | 1980 | панельный | 2808,00 | 1.9550 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 |
| 130 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Дементьева, д. 22 | 1980 | панельный | 1859,00 | 1.9550 | 2017 - 2019 (2018) | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 |
| 131 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 61 | 1980 | кирпичный | 3564,00 | 1.9550 | 2020 - 2022 (2021) | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 | 2032 - 2034 | 0 | 2020 - 2022 | 2035 - 2037 |
| 132 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Старостина, д. 12 | 1980 | панельный | 2793,00 | 1.9550 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2022) | 2020 - 2022 (2019) | 2020 - 2022 (2019) | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2019) | 2041 - 2043 | 0 | 2023 - 2025 (2022) | 2041 - 2043 |
| 133 | Тутаевский МО, пос. Фоминское, ул. Центральная, д. 30 | 1980 | панельный | 2817,00 | 1.9550 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 134 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 50 | 1976 | панельный | 2774,00 | 1.9300 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 135 | Тутаевский МО, пос. Фоминское, ул. Центральная, д. 25 | 1974 | панельный | 2765,30 | 1.9300 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 136 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Луначарского, д. 107/5 | 1958 | кирпичный | 722,00 | 1.9208 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 137 | Тутаевский МО, пос. Микляиха, ул. Юбилейная, д. 10 | 1980 | кирпичный | 1391,00 | 1.9204 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 138 | Тутаевский МО, пос. Микляиха, ул. Юбилейная, д. 11 | 1980 | кирпичный | 1287,70 | 1.9204 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 139 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 52 | 1972 | панельный | 2759,00 | 1.9167 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 | 0 | 2026 - 2028 (2026) | 2041 - 2043 |
| 140 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Речная, д. 18 | 1975 | кирпичный | 565,00 | 1.9139 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 141 | Тутаевский МО, г. Тутаев, просп. 50-летия Победы, д. 27 | 1980 | панельный | 2500,00 | 1.9009 | 2023 - 2025 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 142 | Тутаевский МО, г. Тутаев, просп. 50-летия Победы, д. 7 | 1980 | кирпичный | 1080,00 | 1.9009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2022) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2023 - 2025 (2022) | 2029 - 2031 |
| 143 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Дементьева, д. 18 | 1980 | панельный | 1255,00 | 1.9009 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2019) | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 144 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 85 | 1981 | панельный | 1855,00 | 1.8975 | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 |
| 145 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 59 | 1981 | кирпичный | 1722,00 | 1.8975 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 | 0 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 146 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Ленина, д. 24 | 1981 | панельный | 2500,90 | 1.8975 | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 0 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 147 | Тутаевский МО, дер. Столбищи, ул. Центральная, д. 10 | 1981 | кирпичный | 363,50 | 1.8639 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 148 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 57 | 1974 | панельный | 2744,00 | 1.8593 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 0 | 2020 - 2022 (2019) | 2041 - 2043 |
| 149 | Тутаевский МО, пос. Никульское, ул. Центральная, д. 6 | 1972 | кирпичный | 385,11 | 1.8563 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 150 | Тутаевский МО, пос. Никульское, ул. Центральная, д. 9 | 1972 | кирпичный | 377,81 | 1.8563 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 151 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 64 | 1975 | панельный | 5525,00 | 1.8561 | 2020 - 2022 (2021) | 2023 - 2025 (2023) | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 152 | Тутаевский МО, г. Тутаев, просп. 50-летия Победы, д. 5 | 1981 | кирпичный | 3611,00 | 1.8450 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2024) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2020 - 2022 (2019) | 2029 - 2031 |
| 153 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Дементьева, д. 19 | 1981 | панельный | 6750,00 | 1.8450 | 2014 - 2016 (2016) | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2017) | 2020 - 2022 (2022) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 |
| 154 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Советская, д. 21 | 1982 | панельный | 1825,00 | 1.8400 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2016) | 2017 - 2019 (2016) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 155 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Речная, д. 5 | 1982 | кирпичный | 4548,00 | 1.8400 | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2026) | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 156 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Свободы, д. 17 | 1982 | панельный | 2765,00 | 1.8400 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 157 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 63 | 1979 | панельный | 1847,00 | 1.8368 | 2014 - 2016 (2015) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 158 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 51 | 1980 | панельный | 1233,00 | 1.8350 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2016) | 2017 - 2019 (2016) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 |
| 159 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 61 | 1979 | панельный | 1836,00 | 1.8332 | 2014 - 2016 (2015) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 160 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Толбухина, д. 193 | 1967 | кирпичный | 304,00 | 1.8321 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 161 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Ленина, д. 97 | 1968 | кирпичный | 311,00 | 1.8310 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 162 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Пролетарская, д. 41 | 1975 | кирпичный | 623,00 | 1.8281 | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 163 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 81 | 1981 | панельный | 4149,00 | 1.8275 | 2023 - 2025 (2024) | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2016) | 2017 - 2019 (2016) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 164 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 76 | 1974 | кирпичный | 2554,51 | 1.8259 | 2023 - 2025 (2023) | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2041 - 2043 | 0 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 165 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 52 | 1976 | панельный | 1651,44 | 1.8245 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2019) | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 166 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Старостина, д. 10 | 1976 | кирпичный | 5767,10 | 1.8150 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 |
| 167 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 50 | 1975 | кирпичный | 2720,00 | 1.8139 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 |
| 168 | Тутаевский МО, пос. Никульское, ул. Центральная, д. 8 | 1973 | кирпичный | 383,10 | 1.8135 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 169 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. 20 лет Октября, д. 25а | 1982 | кирпичный | 566,31 | 1.8074 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 170 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Пролетарская, д. 7 | 1976 | кирпичный | 3138,00 | 1.7907 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 171 | Тутаевский МО, пос. Чебаково, ул. Школьная, д. 10 | 1981 | кирпичный | 779,10 | 1.7875 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 172 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Дементьева, д. 16 | 1980 | панельный | 1830,00 | 1.7845 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 |
| 173 | Тутаевский МО, пос. Фоминское, ул. Центральная, д. 31 | 1983 | панельный | 2803,11 | 1.7825 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 174 | Тутаевский МО, пос. Фоминское, ул. Центральная, д. 32 | 1983 | панельный | 2857,40 | 1.7825 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 175 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 74 | 1975 | кирпичный | 3607,01 | 1.7806 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2024) | 2041 - 2043 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 |
| 176 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Старостина, д. 5 | 1979 | кирпичный | 1293,00 | 1.7792 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 177 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Советская, д. 23 | 1982 | панельный | 1819,00 | 1.7725 | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2016) | 2017 - 2019 (2016) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 |
| 178 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 45 | 1977 | панельный | 927,60 | 1.7675 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 |
| 179 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Волжская набережная, д. 21 | 1917 | кирпичный | 236,00 | 1.7417 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Советская, д. 17 | 1983 | панельный | 4260,00 | 1.7332 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 (2042) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 181 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Дементьева, д. 8 | 1978 | панельный | 1292,00 | 1.7309 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 182 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 70 | 1976 | панельный | 1057,00 | 1.7268 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 (2026) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 |
| 183 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Советская, д. 33 | 1984 | панельный | 1853,00 | 1.7250 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2022) | 2035 - 2037 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 184 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Ветеранов Войны, д. 12 | 1984 | панельный | 4225,00 | 1.7250 | 2020 - 2022 (2022) | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 0 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 185 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 60 | 1974 | панельный | 7121,00 | 1.7176 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2025) | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 |
| 186 | Тутаевский МО, пос. Чебаково, ул. Привокзальная, д. 9 | 1969 | кирпичный | 448,10 | 1.7153 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 187 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 43 | 1977 | панельный | 1827,00 | 1.7150 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 0 | 2023 - 2025 (2024) | 2041 - 2043 |
| 188 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. 2-я Овражная, д. 52 | 1983 | кирпичный | 848,00 | 1.7115 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 189 | Тутаевский МО, пос. Микляиха, ул. Юбилейная, д. 12 | 1983 | кирпичный | 1788,00 | 1.7115 | 2017 - 2019 (2017) | 2023 - 2025 (2024) | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Ярославская, д. 111 | 1979 | кирпичный | 2180,00 | 1.7025 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 191 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Ленина, д. 11а | 1979 | панельный | 4205,00 | 1.7025 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 192 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Ленина, д. 95а | 1967 | кирпичный | 306,00 | 1.6952 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 193 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. 2-я Овражная, д. 54 | 1984 | кирпичный | 840,00 | 1.6944 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 194 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 47 | 1977 | панельный | 2148,00 | 1.6900 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 |
| 195 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 58 | 1977 | панельный | 2970,00 | 1.6898 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2016) | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 |
| 196 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Толбухина, д. 195 | 1968 | кирпичный | 293,00 | 1.6845 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 197 | Тутаевский МО, г. Тутаев, просп. 50-летия Победы, д. 3 | 1984 | кирпичный | 4226,00 | 1.6773 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2020 - 2022 (2019) | 2032 - 2034 |
| 198 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 68 | 1984 | панельный | 5696,00 | 1.6773 | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 199 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 72 | 1984 | панельный | 9355,00 | 1.6773 | 2014 - 2016 (2016) | 2020 - 2022 (2021) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 |
| 200 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 69 | 1979 | панельный | 7843,81 | 1.6750 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 201 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Дементьева, д. 21 | 1985 | панельный | 2495,00 | 1.6675 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2016) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 |
| 202 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 38 | 1985 | панельный | 2773,00 | 1.6675 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2026) | 2041 - 2043 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 |
| 203 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 76 | 1984 | панельный | 2738,00 | 1.6625 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 |
| 204 | Тутаевский МО, дер. Судилово, д. 7 | 1952 | кирпичный | 504,30 | 1.6617 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Советская, д. 35 | 1984 | панельный | 1855,00 | 1.6600 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 206 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Толбухина, д. 183 | 1984 | кирпичный | 861,00 | 1.6563 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 207 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Ушакова, д. 33б | 1961 | кирпичный | 295,00 | 1.6563 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Толбухина, д. 199 | 1969 | кирпичный | 286,00 | 1.6488 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 209 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 56 | 1977 | панельный | 1882,40 | 1.6454 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 210 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Толбухина, д. 203 | 1973 | кирпичный | 299,00 | 1.6448 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 211 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Толбухина, д. 169 | 1977 | кирпичный | 774,00 | 1.6427 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 212 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Толбухина, д. 3а | 1985 | кирпичный | 877,00 | 1.6380 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 213 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Осипенко, д. 31а | 1973 | кирпичный | 709,00 | 1.6375 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 214 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Дементьева, д. 6 | 1979 | панельный | 10967,00 | 1.6255 | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 |
| 215 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 75 | 1985 | панельный | 2310,00 | 1.6214 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2016) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 216 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Розы Люксембург, д. 60 | 1985 | панельный | 4899,00 | 1.6214 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 (2026) | 2038 - 2040 |
| 217 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Речная, д. 20а | 1981 | кирпичный | 567,00 | 1.6194 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 218 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 89 | 1982 | панельный | 2662,00 | 1.6100 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 |
| 219 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Ленина, д. 86а | 1968 | кирпичный | 312,00 | 1.6100 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 220 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Толбухина, д. 165 | 1977 | кирпичный | 786,00 | 1.6052 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 221 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Толбухина, д. 1 | 1977 | кирпичный | 713,00 | 1.6010 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 222 | Тутаевский МО, г. Тутаев, просп. 50-летия Победы, д. 29 | 1980 | панельный | 2523,00 | 1.6009 | 2026 - 2028 (2026) | 2014 - 2016 (2016) | 2017 - 2019 (2018) | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 (2042) (Л) | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 |
| 223 | Тутаевский МО, пос. Никульское, ул. Центральная, д. 1 | 1980 | панельный | 836,31 | 1.5981 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 224 | Тутаевский МО, пос. Никульское, ул. Центральная, д. 2 | 1980 | панельный | 751,20 | 1.5981 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 225 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 95 | 1982 | панельный | 1818,00 | 1.5900 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 226 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 49 | 1980 | панельный | 5206,00 | 1.5895 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2023 - 2025 (2023) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 |
| 227 | Тутаевский МО, пос. Микляиха, ул. Юбилейная, д. 13 | 1986 | кирпичный | 4884,90 | 1.5815 | 2014 - 2016 (2015) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2024) | 0 | 2020 - 2022 (2023) | 2029 - 2031 |
| 228 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 77 | 1981 | панельный | 2608,00 | 1.5814 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 229 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 97 | 1982 | панельный | 1815,00 | 1.5800 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2016) | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 230 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Речная, д. 18а | 1982 | кирпичный | 568,00 | 1.5704 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 231 | Тутаевский МО, дер. Емишево, ул. Центральная, д. 5 | 1982 | кирпичный | 571,71 | 1.5667 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 232 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Розы Люксембург, д. 62 | 1986 | панельный | 6035,00 | 1.5655 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 |
| 233 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Ушакова, д. 23 | 1964 | кирпичный | 305,00 | 1.5625 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Толбухина, д. 201 | 1973 | кирпичный | 298,00 | 1.5536 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 235 | Тутаевский МО, пос. Никульское, ул. Центральная, д. 3 | 1981 | панельный | 838,20 | 1.5528 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 236 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 103 | 1987 | панельный | 3227,00 | 1.5525 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2019) | 2032 - 2034 |
| 237 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 36 | 1987 | панельный | 3190,00 | 1.5525 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 238 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. 2-я Овражная, д. 28в | 1986 | кирпичный | 859,00 | 1.5458 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 239 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Ленина, д. 60 | 1970 | кирпичный | 450,00 | 1.5400 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2020 - 2022 |
| 240 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. 1-я Овражная, д. 6а | 1965 | кирпичный | 531,00 | 1.5313 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 79 | 1986 | панельный | 6704,00 | 1.5245 | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 |
| 242 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 86 | 1987 | панельный | 3942,00 | 1.5095 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2024) | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 243 | Тутаевский МО, г. Тутаев, просп. 50-летия Победы, д. 25 | 1981 | панельный | 2499,00 | 1.5086 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 244 | Тутаевский МО, пос. Никульское, ул. Центральная, д. 13 | 1982 | панельный | 831,21 | 1.5074 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 245 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Ленина, д. 43а | 1966 | кирпичный | 465,00 | 1.5000 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Ленина, д. 98а | 1966 | кирпичный | 453,00 | 1.5000 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | Тутаевский МО, дер. Судилово, д. 10 | 1985 | кирпичный | 352,60 | 1.4983 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 64 | 1987 | кирпичный | 1678,00 | 1.4975 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 249 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. 2-я Овражная, д. 50 | 1982 | кирпичный | 882,00 | 1.4963 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 250 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Советская, д. 37 | 1984 | панельный | 7507,00 | 1.4955 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 |
| 251 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 105 | 1988 | панельный | 2152,00 | 1.4950 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 |
| 252 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 109 | 1988 | панельный | 3244,00 | 1.4950 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 |
| 253 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 115 | 1988 | панельный | 3239,00 | 1.4950 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 |
| 254 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Депутатская, д. 1 | 1988 | кирпичный | 1385,00 | 1.4950 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2014 - 2016 (2016) | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 255 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Депутатская, д. 3 | 1988 | кирпичный | 1387,00 | 1.4950 | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 | 2014 - 2016 (2016) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 256 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Депутатская, д. 5 | 1988 | кирпичный | 1431,01 | 1.4950 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 257 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Депутатская, д. 5а | 1988 | панельный | 3295,80 | 1.4950 | 2017 - 2019 (2017) | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2023 - 2025 (2022) | 2041 - 2043 |
| 258 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Ленина, д. 22 | 1988 | кирпичный | 2474,11 | 1.4950 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 259 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 83 | 1982 | панельный | 1257,00 | 1.4914 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 |
| 260 | Тутаевский МО, дер. Столбищи, ул. Центральная, д. 11 | 1981 | кирпичный | 368,30 | 1.4750 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 261 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 91 | 1982 | панельный | 1260,00 | 1.4709 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2019) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 |
| 262 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 81 | 1986 | панельный | 5629,00 | 1.4709 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 |
| 263 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 83 | 1986 | панельный | 9186,00 | 1.4709 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2015) | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 |
| 264 | Тутаевский МО, дер. Емишево, ул. Центральная, д. 3 | 1982 | кирпичный | 562,20 | 1.4667 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 265 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 78 | 1984 | панельный | 2743,00 | 1.4625 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 266 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 80 | 1984 | панельный | 2148,00 | 1.4625 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 | 0 | 2020 - 2022 (2022) | 2038 - 2040 |
| 267 | Тутаевский МО, пос. Никульское, ул. Центральная, д. 14 | 1983 | панельный | 848,70 | 1.4620 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 268 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Розы Люксембург, д. 66 | 1987 | панельный | 4598,00 | 1.4573 | 2020 - 2022 (2022) | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2026) | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 269 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. 20 лет Октября, д. 20а | 1984 | панельный | 4076,00 | 1.4550 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 270 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 107 | 1988 | панельный | 9386,00 | 1.4536 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 |
| 271 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 84 | 1984 | панельный | 2685,00 | 1.4525 | 2023 - 2025 (2022) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 | 0 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 |
| 272 | Тутаевский МО, г. Тутаев, просп. 50-летия Победы, д. 19 | 1985 | кирпичный | 2950,61 | 1.4475 | 2017 - 2019 (2017) | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 |
| 273 | Тутаевский МО, г. Тутаев, просп. 50-летия Победы, д. 18 | 1989 | панельный | 1986,00 | 1.4375 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 (2026) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 0 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 274 | Тутаевский МО, г. Тутаев, просп. 50-летия Победы, д. 22 | 1989 | панельный | 3271,00 | 1.4375 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 |
| 275 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 96 | 1989 | панельный | 4351,00 | 1.4375 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 | 0 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 |
| 276 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Депутатская, д. 4 | 1989 | кирпичный | 1412,30 | 1.4375 | 2023 - 2025 (2024) | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 |
| 277 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Советская, д. 13 | 1983 | панельный | 3880,00 | 1.4150 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 |
| 278 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Советская, д. 25 | 1983 | панельный | 3930,00 | 1.4150 | 2023 - 2025 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2018) | 2023 - 2025 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2023 - 2025 (2022) | 2041 - 2043 |
| 279 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Советская, д. 29 | 1984 | панельный | 4346,84 | 1.4136 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2022) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 (2042) (Л) | 2023 - 2025 (2022) | 2041 - 2043 |
| 280 | Тутаевский МО, пос. Микляиха, ул. Юбилейная, д. 8 | 1977 | кирпичный | 1025,01 | 1.4093 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 281 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 57 | 1988 | панельный | 11874,00 | 1.3991 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2014 - 2016 (2016) | 2041 - 2043 |
| 282 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Розы Люксембург, д. 58 | 1989 | панельный | 6250,50 | 1.3977 | 2038 - 2040 | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 |
| 283 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 77 | 1986 | панельный | 4990,00 | 1.3927 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 |
| 284 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 101 | 1987 | панельный | 2171,00 | 1.3800 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 |
| 285 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Советская, д. 12 | 1990 | панельный | 3179,00 | 1.3800 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 286 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Ветеранов Войны, д. 14 | 1990 | панельный | 2204,90 | 1.3800 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 0 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 287 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Ветеранов Войны, д. 3 | 1990 | кирпичный | 1302,50 | 1.3800 | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 0 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 288 | Тутаевский МО, г. Тутаев, просп. 50-летия Победы, д. 12 | 1988 | панельный | 5785,00 | 1.3700 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 289 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 102 | 1988 | панельный | 1877,00 | 1.3664 | 2014 - 2016 (2014) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 |
| 290 | Тутаевский МО, г. Тутаев, просп. 50-летия Победы, д. 11 | 1988 | кирпичный | 21703,00 | 1.3627 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 (2022) | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 |
| 291 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 63 | 1988 | кирпичный | 4617,00 | 1.3627 | 2020 - 2022 (2021) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 292 | Тутаевский МО, пос. Микляиха, ул. Юбилейная, д. 23 | 1990 | кирпичный | 405,81 | 1.3556 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 293 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Советская, д. 4 | 1987 | панельный | 4226,60 | 1.3525 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 |
| 294 | Тутаевский МО, г. Тутаев, просп. 50-летия Победы, д. 13 | 1986 | кирпичный | 7928,00 | 1.3473 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2024) | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 295 | Тутаевский МО, г. Тутаев, просп. 50-летия Победы, д. 28 | 1990 | панельный | 4757,00 | 1.3418 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 296 | Тутаевский МО, пос. Фоминское, ул. Центральная, д. 35 | 1986 | панельный | 4339,11 | 1.3400 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 297 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 42 | 1990 | панельный | 5403,00 | 1.3325 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2035 - 2037 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 |
| 298 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 73 | 1985 | панельный | 7545,00 | 1.3259 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 |
| 299 | Тутаевский МО, дер. Осташево, д. 3 | 1965 | кирпичный | 384,00 | 1.3229 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Тутаевский МО, дер. Осташево, д. 5 | 1965 | кирпичный | 381,31 | 1.3229 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 70 | 1991 | кирпичный | 1821,00 | 1.3225 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2018) | 0 | 2020 - 2022 (2018) | 2032 - 2034 |
| 302 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Советская, д. 16 | 1991 | панельный | 2543,00 | 1.3225 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 | 0 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 303 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Речная, д. 22 | 1991 | кирпичный | 1318,30 | 1.3225 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 304 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 98 | 1989 | панельный | 3830,00 | 1.3141 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2022) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 |
| 305 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. 2-я Овражная, д. 28а | 1986 | кирпичный | 765,00 | 1.3125 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 306 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Панина, д. 44 | 1977 | кирпичный | 505,00 | 1.2950 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 307 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Пролетарская, д. 33 | 1987 | панельный | 1344,00 | 1.2875 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 |
| 308 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 125 | 1991 | панельный | 3416,00 | 1.2859 | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2031) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 309 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 100 | 1988 | другой тип | 958,00 | 1.2824 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2023 - 2025 (2022) | 2041 - 2043 |
| 310 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 87 | 1986 | панельный | 3626,00 | 1.2814 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2022) | 2023 - 2025 (2022) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 311 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Советская, д. 18 | 1990 | панельный | 5639,00 | 1.2800 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 312 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Ленина, д. 81 | 1988 | кирпичный | 570,00 | 1.2759 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 313 | Тутаевский МО, пос. Никульское, ул. Центральная, д. 18 | 1988 | панельный | 836,31 | 1.2759 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 |
| 314 | Тутаевский МО, г. Тутаев, просп. 50-летия Победы, д. 4 | 1990 | кирпичный | 12090,00 | 1.2691 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2027) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 |
| 315 | Тутаевский МО, г. Тутаев, просп. 50-летия Победы, д. 20 | 1989 | панельный | 3899,00 | 1.2614 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 316 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. 2-я Овражная, д. 30 | 1985 | кирпичный | 566,00 | 1.2594 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 317 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. 2-я Овражная, д. 56 | 1986 | кирпичный | 850,00 | 1.2583 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 318 | Тутаевский МО, г. Тутаев, просп. 50-летия Победы, д. 16 | 1990 | панельный | 5898,00 | 1.2582 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 319 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 67 | 1991 | панельный | 3480,11 | 1.2564 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 320 | Тутаевский МО, пос. Микляиха, ул. Юбилейная, д. 25 | 1992 | кирпичный | 1133,51 | 1.2426 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 321 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Казанская, д. 14 | 1963 | кирпичный | 301,00 | 1.2367 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 322 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 119 | 1992 | панельный | 3863,00 | 1.2300 | 2017 - 2019 (2018) | 2020 - 2022 (2021) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 |
| 323 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Розы Люксембург, д. 64 | 1992 | панельный | 4872,00 | 1.2300 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2028) (Л) | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 |
| 324 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Ленина, д. 79 | 1989 | кирпичный | 893,00 | 1.2269 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 325 | Тутаевский МО, пос. Никульское, ул. Центральная, д. 20 | 1989 | панельный | 838,20 | 1.2269 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 326 | Тутаевский МО, пос. Никульское, ул. Центральная, д. 12 | 1983 | панельный | 833,70 | 1.2259 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 327 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Казанская, д. 27 | 1964 | кирпичный | 305,00 | 1.2250 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 328 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 113 | 1988 | панельный | 1985,00 | 1.2250 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2024) | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 329 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Толбухина, д. 185 | 1988 | кирпичный | 847,00 | 1.2241 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 330 | Тутаевский МО, г. Тутаев, просп. 50-летия Победы, д. 24 | 1990 | панельный | 5839,00 | 1.2145 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2022) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2022) | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 |
| 331 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 111 | 1988 | панельный | 2144,00 | 1.2125 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2016) | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2022) | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 332 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. 20 лет Октября, д. 29 | 1993 | кирпичный | 1316,00 | 1.2075 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 333 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Ветеранов Войны, д. 16 | 1993 | панельный | 3210,30 | 1.2075 | 2017 - 2019 (2017) | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 0 | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 |
| 334 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Ветеранов Войны, д. 16а | 1993 | панельный | 2144,40 | 1.2075 | 2020 - 2022 (2020) | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 |
| 335 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Ленина, д. 19 | 1993 | кирпичный | 6943,50 | 1.2075 | 2020 - 2022 (2020) | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 |
| 336 | Тутаевский МО, г. Тутаев, просп. 50-летия Победы, д. 14 | 1989 | панельный | 2335,00 | 1.2068 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2017) | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 |
| 337 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Толбухина, д. 66 | 1964 | кирпичный | 534,00 | 1.1875 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 338 | Тутаевский МО, г. Тутаев, просп. 50-летия Победы, д. 6 | 1990 | кирпичный | 7279,80 | 1.1873 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2020 - 2022 (2021) | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 |
| 339 | Тутаевский МО, пос. Никульское, ул. Центральная, д. 19 | 1987 | панельный | 840,81 | 1.1824 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 340 | Тутаевский МО, г. Тутаев, просп. 50-летия Победы, д. 2 | 1992 | панельный | 3820,00 | 1.1536 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 |
| 341 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Ветеранов Войны, д. 14а | 1994 | панельный | 2229,50 | 1.1500 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 |
| 342 | Тутаевский МО, пос. Фоминское, ул. Центральная, д. 37 | 1994 | кирпичный | 4762,60 | 1.1500 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 |
| 343 | Тутаевский МО, дер. Столбищи, ул. Центральная, д. 13 | 1990 | кирпичный | 933,00 | 1.1425 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 344 | Тутаевский МО, дер. Столбищи, ул. Центральная, д. 14 | 1991 | кирпичный | 1747,70 | 1.1425 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 345 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Казанская, д. 35 | 1968 | кирпичный | 462,00 | 1.1200 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 346 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 121 | 1991 | панельный | 1904,00 | 1.1177 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 |
| 347 | Тутаевский МО, г. Тутаев, просп. 50-летия Победы, д. 26 | 1990 | панельный | 2279,00 | 1.1145 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 |
| 348 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Советская, д. 20 | 1992 | панельный | 9325,00 | 1.1118 | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2018) | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2024) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 |
| 349 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Казанская, д. 39 | 1969 | кирпичный | 304,00 | 1.1083 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 350 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. 20 лет Октября, д. 31 | 1995 | кирпичный | 1309,01 | 1.0925 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 351 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Ветеранов Войны, д. 18 | 1995 | панельный | 3241,40 | 1.0925 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 352 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Ушакова, д. 45 | 1968 | кирпичный | 450,00 | 1.0875 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 353 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Советская, д. 28 | 1993 | панельный | 2169,00 | 1.0775 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 354 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Толбухина, д. 187 | 1991 | панельный | 1424,00 | 1.0583 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2022) | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 355 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Советская, д. 10 | 1994 | кирпичный | 3973,00 | 1.0527 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 (2026) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 356 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Советская, д. 5 | 1994 | панельный | 6404,00 | 1.0491 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2022) | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 357 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 88 | 1993 | панельный | 1963,00 | 1.0375 | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2014 - 2016 (2016) | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 358 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Советская, д. 30 | 1996 | панельный | 655,00 | 1.0350 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 |
| 359 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Советская, д. 34 | 1994 | панельный | 2150,00 | 1.0300 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 360 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Романовская, д. 19а | 1995 | кирпичный | 605,00 | 1.0292 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 361 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. 2-я Овражная, д. 58 | 1992 | кирпичный | 565,00 | 1.0167 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 362 | Тутаевский МО, с. Ваулово, ул. Интернациональная, д. 1 | 1984 | кирпичный | 656,00 | 0.9875 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 363 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Ленина, д. 71 | 1993 | кирпичный | 867,00 | 0.9844 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 364 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Советская, д. 14 | 1994 | кирпичный | 3974,00 | 0.9818 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2023) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 365 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Толбухина, д. 3 | 1994 | кирпичный | 884,00 | 0.9815 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 366 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Советская, д. 32 | 1995 | панельный | 2155,00 | 0.9800 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 (2026) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 |
| 367 | Тутаевский МО, пос. Микляиха, ул. Юбилейная, д. 22 | 1990 | кирпичный | 402,10 | 0.9667 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 368 | Тутаевский МО, пос. Микляиха, ул. Юбилейная, д. 24 | 1990 | кирпичный | 405,81 | 0.9667 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 369 | Тутаевский МО, с. Ваулово, ул. Интернациональная, д. 3 | 1985 | кирпичный | 656,00 | 0.9646 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Советская, д. 36 | 1994 | панельный | 2166,00 | 0.9625 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2019) | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 371 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Волжская набережная, д. 31а | 1960 | кирпичный | 404,50 | 0.9583 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Соборная, д. 63 | 1996 | кирпичный | 849,00 | 0.9500 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 373 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Советская, д. 28а | 1994 | панельный | 1315,00 | 0.9500 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2022) | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 2041 - 2043 | 0 | 2023 - 2025 (2022) | 2041 - 2043 |
| 374 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Советская, д. 22 | 1997 | кирпичный | 844,00 | 0.9450 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 375 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Ушакова, д. 33а | 1961 | кирпичный | 293,00 | 0.9125 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 376 | Тутаевский МО, пос. Микляиха, ул. Юбилейная, д. 15 | 1998 | кирпичный | 1350,55 | 0.9037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 377 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Советская, д. 38 | 1997 | панельный | 3748,00 | 0.8618 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2024) | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 (2032) (Л) | 2014 - 2016 (2016) | 2041 - 2043 |
| 378 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Советская, д. 26 | 1999 | панельный | 5762,00 | 0.7914 | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2022) | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 (2029) (Л) | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 379 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 80 | 2002 | кирпичный | 1995,00 | 0.6709 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 (2041) (Л) | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 380 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Соборная, д. 49 | 2002 | кирпичный | 907,00 | 0.6333 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 381 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Соборная, д. 65 | 2003 | кирпичный | 820,00 | 0.5958 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 382 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Соборная, д. 69 | 2004 | кирпичный | 698,00 | 0.4950 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 383 | Тутаевский МО, г. Тутаев, просп. 50-летия Победы, д. 18а | 2008 | кирпичный | 595,00 | 0.2970 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 384 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 130 | 2009 | другой тип | 1962,00 | 0.2426 | 2020 - 2022 (2021) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 385 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 136 | 2009 | другой тип | 289,00 | 0.2426 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 386 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 69в | 2010 | кирпичный | 2663,00 | 0.2300 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 387 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Советская, д. 22а | 2010 | кирпичный | 3122,00 | 0.2236 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 388 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Привокзальная, д. 13 | 2010 | кирпичный | 289,00 | 0.1980 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 389 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 138 | 2010 | другой тип | 826,00 | 0.1941 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 390 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 140 | 2010 | другой тип | 753,00 | 0.1941 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 391 | Тутаевский МО, г. Тутаев, просп. 50-летия Победы, д. 30 | 2011 | кирпичный | 3584,00 | 0.1677 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 (2038) (Л) | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 392 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 132 | 2011 | другой тип | 2126,00 | 0.1456 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 393 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 142 | 2011 | другой тип | 592,00 | 0.1456 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 394 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 134 | 2012 | другой тип | 1096,00 | 0.1007 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 395 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 69б | 2013 | кирпичный | 2298,00 | 0.0559 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 396 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. В.В. Терешковой, д. 11, корп. 1 | 2019 | кирпичный | 1378,00 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 397 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. В.В. Терешковой, д. 11, корп. 2 | 2020 | кирпичный | 1272,70 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 398 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. В.В. Терешковой, д. 11, корп. 3 | 2019 | кирпичный | 1712,90 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 399 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. В.В. Терешковой, д. 13 | 2022 | другой тип | 3206,40 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 400 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. В.В. Терешковой, д. 15 | 2014 | кирпичный | 2194,10 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 401 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. В.В. Терешковой, д. 17 | 2017 | кирпичный | 1374,20 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 402 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Дементьева, д. 17а | 2014 | кирпичный | 592,50 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 403 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 128 | 2013 | кирпичный | 1231,10 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 404 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 130а | 2013 | кирпичный | 676,30 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 405 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 132а | 2014 | кирпичный | 1352,50 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 406 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 134а | 2013 | кирпичный | 1151,60 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 407 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 36а | 2016 | кирпичный | 1828,20 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 408 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 88а | 2012 | кирпичный | 1347,60 | 0.0000 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 0 | 2050 - 2052 | 2050 - 2052 | 2050 - 2052 | 2050 - 2052 | 0 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 |
| 409 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Липовая, д. 3 | 2020 | кирпичный | 1085,60 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 410 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Липовая, д. 5 | 2014 | другой тип | 1662,50 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 411 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Луначарского, д. 109 | 2014 | кирпичный | 787,40 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 412 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Луначарского, д. 113 | 2016 | кирпичный | 958,40 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 413 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Луначарского, д. 40б | 2017 | кирпичный | 1491,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 414 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Луначарского, д. 88 | 2015 | кирпичный | 1685,50 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 415 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Медовая, д. 2 | 2021 | кирпичный | 1623,30 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 416 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Медовая, д. 4 | 2014 | другой тип | 1167,10 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 417 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Медовая, д. 6 | 2014 | другой тип | 1118,50 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 418 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Медовая, д. 8 | 2014 | другой тип | 2435,50 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 419 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 93 | 2017 | кирпичный | 2459,00 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 420 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 93а | 2018 | кирпичный | 1399,00 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 421 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Пролетарская, д. 1 | 2018 | кирпичный | 940,20 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 422 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Пролетарская, д. 25 | 2015 | кирпичный | 1117,80 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 423 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Пролетарская, д. 6 | 2013 | кирпичный | 729,30 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 424 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Соборная, д. 69а | 2021 | кирпичный | 2738,00 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 2041 - 2043 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 425 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Советская, д. 40 | 2017 | другой тип | 1117,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 426 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Советская, д. 7а | 2014 | кирпичный | 763,90 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 427 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Советская, д. 7б, корп. 3 | 2023 | другой тип | 737,20 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 428 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Советская, д. 7в | 2017 | кирпичный | 889,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 429 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Советская, д. 7г | 2017 | кирпичный | 475,40 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 430 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Крестьянская, д. 6 | 2017 | другой тип | 1540,30 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 431 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Победы, д. 1 | 2015 | кирпичный | 1257,20 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 432 | Тутаевский МО, пос. Константиновский, ул. Свободы, д. 7а | 2014 | другой тип | 1095,40 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 433 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. В.В. Терешковой, д. 13а | 2025 | кирпичный | 3547,10 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2044 - 2046 |
| 434 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. В.В. Терешковой, д. 15а | 2018 | кирпичный | 2752,80 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2047 - 2049 | 0 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 435 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. В.В. Терешковой, д. 7б | 2021 | кирпичный | 1392,30 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 0 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 436 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 123а | 2023 | кирпичный | 1956,50 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 437 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 134б | 2015 | кирпичный | 2310,00 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 | 0 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 438 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 88б | 2013 | кирпичный | 1449,40 | 0.0000 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 0 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 0 | 0 | 2032 - 2034 |
| 439 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 88в | 2013 | кирпичный | 1477,30 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 0 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 0 | 0 | 2032 - 2034 |
| 440 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Луначарского, д. 111 | 2016 | кирпичный | 735,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 | 0 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 441 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Луначарского, д. 115 | 2016 | кирпичный | 739,60 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 | 0 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 442 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Петра Шитова, д. 78а | 2015 | кирпичный | 817,30 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 | 0 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 443 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Привокзальная, д. 1в | 2016 | кирпичный | 1185,80 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 | 0 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 444 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Розы Люксембург, д. 70 | 2024 | кирпичный | 1245,05 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2044 - 2046 |
| 445 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Советская, д. 7б, корп. 1 | 2014 | кирпичный | 1122,00 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2044 - 2046 | 0 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 0 | 0 | 2032 - 2034 |
| 446 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Советская, д. 7б, корп. 2 | 2023 | кирпичный | 873,00 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 447 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Ярославская, д. 39б | 2014 | кирпичный | 806,00 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2044 - 2046 | 0 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 2053 - 2055 | 0 | 0 | 2032 - 2034 |
| 448 | Тутаевский МО, г. Тутаев, пр. Парковый, д. 1 | 2022 | другой тип | 1037,90 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 449 | Тутаевский МО, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 69а | 2025 | кирпичный | 1919,10 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 2044 - 2046 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2050 - 2052 (2050) (Л) | 2044 - 2046 | 2044 - 2046 |
| ### Угличский МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Угличский МО, г. Углич, ул. Ленина, д. 1 | 1917 | кирпичный | 1277,50 | 5.3552 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2025) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 2 | Угличский МО, г. Углич, ул. Ленина, д. 10 | 1917 | кирпичный | 231,30 | 4.5469 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 3 | Угличский МО, г. Углич, ул. Ленина, д. 12 | 1917 | кирпичный | 352,60 | 4.5469 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 4 | Угличский МО, г. Углич, ул. Ростовская, д. 5/7 | 1917 | кирпичный | 840,00 | 4.5469 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 5 | Угличский МО, г. Углич, ул. Ярославская, д. 25/12 | 1917 | кирпичный | 379,10 | 4.5469 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 6 | Угличский МО, г. Углич, ул. Ростовская, д. 16 | 1917 | кирпичный | 329,61 | 4.5036 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 7 | Угличский МО, г. Углич, пл. Советская, д. 6 | 1917 | кирпичный | 301,11 | 4.4231 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 8 | Угличский МО, г. Углич, ул. Совхозная, д. 1/2 | 1917 | кирпичный | 334,30 | 4.4194 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 9 | Угличский МО, г. Углич, ул. Совхозная, д. 7а | 1917 | кирпичный | 155,90 | 4.1510 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 0 |
| 10 | Угличский МО, г. Углич, бул. Красноармейский, д. 11 | 1917 | кирпичный | 545,50 | 4.1385 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 11 | Угличский МО, г. Углич, пер. Пионерский, д. 3 | 1934 | кирпичный | 558,00 | 3.9259 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 12 | Угличский МО, г. Углич, ул. Ленина, д. 75 | 1917 | кирпичный | 250,00 | 3.8060 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 13 | Угличский МО, г. Углич, ул. Свободы, д. 1/30 | 1917 | кирпичный | 272,80 | 3.8060 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 14 | Угличский МО, г. Углич, ул. Спасская, д. 4 | 1938 | кирпичный | 2093,90 | 3.7296 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 15 | Угличский МО, г. Углич, пер. Пионерский, д. 6 | 1917 | кирпичный | 319,50 | 3.6750 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 16 | Угличский МО, г. Углич, ул. Ленина, д. 14 | 1937 | кирпичный | 355,00 | 3.6094 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 |
| 17 | Угличский МО, г. Углич, ул. Спасская, д. 7/9 | 1917 | кирпичный | 747,70 | 3.5573 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 18 | Угличский МО, г. Углич, ул. Островского, д. 4 | 1917 | кирпичный | 238,40 | 3.5143 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 19 | Угличский МО, г. Углич, ул. Никонова, д. 19 | 1944 | кирпичный | 669,20 | 3.3183 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 20 | Угличский МО, г. Углич, бул. Красноармейский, д. 14 | 1940 | кирпичный | 774,31 | 3.1648 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 21 | Угличский МО, г. Углич, ул. Октябрьская, д. 7 | 1951 | кирпичный | 580,81 | 3.0750 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 22 | Угличский МО, г. Углич, ул. Волжская, д. 21а | 1952 | кирпичный | 696,10 | 3.0426 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 23 | Угличский МО, г. Углич, ул. Никонова, д. 13 | 1953 | кирпичный | 1374,20 | 2.9935 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 24 | Угличский МО, г. Углич, ул. Заводская, д. 2/18 | 1954 | кирпичный | 896,00 | 2.9444 | 2017 - 2019 (2020) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 25 | Угличский МО, г. Углич, ул. Спасская, д. 6 | 1950 | кирпичный | 5958,40 | 2.9037 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 26 | Угличский МО, г. Углич, ул. Первомайская, д. 5 | 1959 | кирпичный | 1521,20 | 2.7958 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 27 | Угличский МО, г. Углич, ул. Никонова, д. 15 | 1955 | кирпичный | 675,80 | 2.7656 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 28 | Угличский МО, г. Углич, бул. Красноармейский, д. 15а | 1958 | кирпичный | 653,21 | 2.7481 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 29 | Угличский МО, г. Углич, ул. Первомайская, д. 8а | 1958 | кирпичный | 601,40 | 2.7481 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 |
| 30 | Угличский МО, г. Углич, ул. Зины Золотовой, д. 62 | 1956 | кирпичный | 700,60 | 2.7188 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 31 | Угличский МО, г. Углич, ул. Никонова, д. 23 | 1956 | кирпичный | 1376,20 | 2.7188 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 |
| 32 | Угличский МО, г. Углич, ул. Академика Опарина, д. 61а | 1959 | кирпичный | 448,61 | 2.6991 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 33 | Угличский МО, г. Углич, ул. Часовая, д. 6 | 1959 | кирпичный | 1775,70 | 2.6991 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 34 | Угличский МО, г. Углич, ул. Академика Опарина, д. 62 | 1952 | кирпичный | 449,10 | 2.6870 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 35 | Угличский МО, г. Углич, пер. Пионерский, д. 5 | 1960 | кирпичный | 321,60 | 2.6500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 36 | Угличский МО, г. Углич, пр. Заводской, д. 12 | 1962 | кирпичный | 470,00 | 2.6433 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 37 | Угличский МО, г. Углич, ул. Зины Золотовой, д. 68 | 1957 | кирпичный | 763,50 | 2.6083 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 38 | Угличский МО, г. Углич, пр. Заводской, д. 8 | 1961 | кирпичный | 450,60 | 2.6009 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 39 | Угличский МО, г. Углич, ул. Волжская, д. 19 | 1961 | кирпичный | 450,80 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 40 | Угличский МО, г. Углич, ул. Заводская, д. 5 | 1961 | кирпичный | 458,30 | 2.6009 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 41 | Угличский МО, г. Углич, пр. Заводской, д. 10 | 1962 | кирпичный | 477,80 | 2.5519 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 42 | Угличский МО, г. Углич, пр. Заводской, д. 4 | 1962 | кирпичный | 451,81 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2024) | 0 | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 43 | Угличский МО, г. Углич, ул. Ленина, д. 2 | 1962 | кирпичный | 1578,01 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 |
| 44 | Угличский МО, г. Углич, ул. Северная, д. 4а | 1962 | кирпичный | 1342,40 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 45 | Угличский МО, г. Углич, ул. Северная, д. 8а | 1962 | кирпичный | 1497,90 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 46 | Угличский МО, г. Углич, ул. Спасская, д. 2а | 1961 | кирпичный | 2007,40 | 2.5375 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 |
| 47 | Угличский МО, г. Углич, ул. Спасская, д. 5 | 1961 | кирпичный | 1585,01 | 2.5375 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 48 | Угличский МО, г. Углич, ул. Северная, д. 6а | 1960 | кирпичный | 1525,00 | 2.5167 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 |
| 49 | Угличский МО, г. Углич, ул. Зины Золотовой, д. 64 | 1956 | кирпичный | 645,10 | 2.5093 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 50 | Угличский МО, г. Углич, Рыбинское ш., д. 33 | 1963 | кирпичный | 2541,51 | 2.5028 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 51 | Угличский МО, г. Углич, ул. 9 Января, д. 28а | 1963 | кирпичный | 1993,00 | 2.5028 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 |
| 52 | Угличский МО, г. Углич, ул. 9 Января, д. 34а | 1963 | кирпичный | 1977,00 | 2.5028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 53 | Угличский МО, г. Углич, ул. Северная, д. 18а | 1965 | кирпичный | 3387,00 | 2.4908 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 54 | Угличский МО, г. Углич, ул. Северная, д. 6б | 1965 | кирпичный | 3203,80 | 2.4908 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 55 | Угличский МО, г. Углич, Рыбинское ш., д. 31 | 1964 | кирпичный | 3802,80 | 2.4537 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 56 | Угличский МО, г. Углич, ул. Никонова, д. 11 | 1957 | кирпичный | 992,20 | 2.4537 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 57 | Угличский МО, г. Углич, Ярославское ш., д. 11а | 1964 | кирпичный | 325,81 | 2.4537 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 58 | Угличский МО, г. Углич, ул. Ольги Берггольц, д. 4а | 1963 | кирпичный | 2522,80 | 2.4425 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 59 | Угличский МО, г. Углич, ул. Волжская, д. 20 | 1957 | кирпичный | 682,31 | 2.4407 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 60 | Угличский МО, г. Углич, Ленинское ш., д. 16 | 1957 | кирпичный | 443,60 | 2.4343 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 61 | Угличский МО, г. Углич, ул. Волжская, д. 18 | 1961 | кирпичный | 457,11 | 2.4269 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 62 | Угличский МО, г. Углич, ул. Заводская, д. 8/24 | 1954 | кирпичный | 684,81 | 2.4188 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 63 | Угличский МО, г. Углич, ул. Бахарева, д. 5а | 1963 | другой тип | 348,10 | 2.3906 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 64 | Угличский МО, г. Углич, ул. Малая Рыбацкая, д. 14а | 1963 | панельный | 659,00 | 2.3906 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 65 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Солнечный, д. 6 | 1967 | кирпичный | 3211,00 | 2.3892 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 |
| 66 | Угличский МО, г. Углич, Ярославское ш., д. 7 | 1967 | кирпичный | 3173,90 | 2.3892 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 67 | Угличский МО, г. Углич, Ярославское ш., д. 7а | 1967 | кирпичный | 2642,20 | 2.3892 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 68 | Угличский МО, г. Углич, пос. Мира, д. 2 | 1966 | кирпичный | 294,00 | 2.3556 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 69 | Угличский МО, г. Углич, пос. Сельхозтехники, д. 4 | 1966 | кирпичный | 538,71 | 2.3500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 70 | Угличский МО, г. Углич, ул. Зины Золотовой, д. 16 | 1965 | кирпичный | 3165,00 | 2.3475 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 71 | Угличский МО, г. Углич, ул. Ярославская, д. 8 | 1965 | кирпичный | 2500,00 | 2.3442 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 |
| 72 | Угличский МО, г. Углич, Ленинское ш., д. 10б | 1964 | кирпичный | 298,10 | 2.3438 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2020 - 2022 (2022) | 2038 - 2040 |
| 73 | Угличский МО, г. Углич, ул. Никонова, д. 6 | 1968 | кирпичный | 4774,30 | 2.3383 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 74 | Угличский МО, г. Углич, ул. Часовая, д. 5 | 1968 | кирпичный | 2239,90 | 2.3383 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 |
| 75 | Угличский МО, г. Углич, Камышевское ш., д. 12 | 1963 | кирпичный | 975,70 | 2.3361 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 76 | Угличский МО, г. Углич, ул. Ростовская, д. 45 | 1956 | кирпичный | 509,10 | 2.3185 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 77 | Угличский МО, г. Углич, пос. Сельхозтехники, д. 13 | 1967 | кирпичный | 515,60 | 2.3010 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 78 | Угличский МО, г. Углич, Ярославское ш., д. 3 | 1966 | кирпичный | 3169,51 | 2.3000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 79 | Угличский МО, с. Ильинское, ул. Сельхозтехника, д. 7 | 1955 | кирпичный | 377,80 | 2.2976 | 2023 - 2025 (2024) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 80 | Угличский МО, г. Углич, ул. Гражданская, д. 1 | 1969 | кирпичный | 2887,80 | 2.2875 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 81 | Угличский МО, г. Углич, ул. Северная, д. 16 | 1969 | кирпичный | 3161,00 | 2.2875 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 82 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Солнечный, д. 5 | 1967 | кирпичный | 3299,20 | 2.2492 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 83 | Угличский МО, г. Углич, ул. Северная, д. 18 | 1965 | кирпичный | 3136,50 | 2.2454 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 84 | Угличский МО, пос. Алтыново, д. 1 | 1975 | панельный | 2649,00 | 2.2425 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 85 | Угличский МО, пос. Сосновый, д. 4 | 1965 | кирпичный | 465,10 | 2.2417 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2025) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 86 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Солнечный, д. 2 | 1970 | кирпичный | 3348,30 | 2.2367 | 2023 - 2025 (2022) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 |
| 87 | Угличский МО, г. Углич, ул. Старостина, д. 10 | 1970 | кирпичный | 3116,40 | 2.2367 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2038 - 2040 |
| 88 | Угличский МО, г. Углич, Ярославское ш., д. 1 | 1970 | кирпичный | 8856,60 | 2.2367 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2021) | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 89 | Угличский МО, г. Углич, пр. Заводской, д. 14 | 1971 | кирпичный | 4546,11 | 2.1858 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 90 | Угличский МО, г. Углич, ул. Никонова, д. 2 | 1971 | кирпичный | 3604,30 | 2.1858 | 2020 - 2022 (2021) | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 |
| 91 | Угличский МО, г. Углич, ул. Никонова, д. 4 | 1971 | кирпичный | 4926,61 | 2.1858 | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 92 | Угличский МО, г. Углич, ул. Северная, д. 16б | 1971 | кирпичный | 3438,40 | 2.1858 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 93 | Угличский МО, г. Углич, ул. Старостина, д. 6 | 1971 | кирпичный | 2870,00 | 2.1858 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 94 | Угличский МО, пос. Алтыново, д. 3 | 1976 | панельный | 2647,00 | 2.1850 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 95 | Угличский МО, г. Углич, ул. Зины Золотовой, д. 66 | 1956 | кирпичный | 653,60 | 2.1602 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 96 | Угличский МО, г. Углич, ул. Академика Опарина, д. 8 | 1970 | кирпичный | 348,80 | 2.1593 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 97 | Угличский МО, г. Углич, ул. Северная, д. 16а | 1972 | кирпичный | 2793,30 | 2.1350 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 98 | Угличский МО, г. Углич, ул. Старостина, д. 8 | 1972 | кирпичный | 3336,01 | 2.1350 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 99 | Угличский МО, г. Углич, пос. Мира, д. 1 | 1966 | кирпичный | 474,10 | 2.1143 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 100 | Угличский МО, г. Углич, Ярославское ш., д. 5 | 1968 | кирпичный | 3207,30 | 2.1130 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 101 | Угличский МО, с. Красное, д. 3 | 1965 | кирпичный | 359,50 | 2.1097 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 102 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Солнечный, д. 4 | 1970 | кирпичный | 2128,00 | 2.1033 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 103 | Угличский МО, г. Углич, ул. Победы, д. 9 | 1978 | другой тип | 9329,81 | 2.1000 | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 |
| 104 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Солнечный, д. 14 | 1970 | кирпичный | 3954,90 | 2.0900 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2038 - 2040 |
| 105 | Угличский МО, г. Углич, ул. Старостина, д. 5 | 1973 | кирпичный | 6100,31 | 2.0842 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 106 | Угличский МО, г. Углич, ул. Старостина, д. 9 | 1973 | кирпичный | 3389,90 | 2.0842 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2038 - 2040 |
| 107 | Угличский МО, с. Красное, д. 2 | 1965 | кирпичный | 362,50 | 2.0702 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 108 | Угличский МО, пос. Сосновый, д. 7 | 1969 | кирпичный | 457,10 | 2.0639 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 109 | Угличский МО, г. Углич, ул. 1-я Высоковольтная, д. 10 | 1970 | кирпичный | 726,31 | 2.0625 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 110 | Угличский МО, г. Углич, ул. Академика Опарина, д. 13а | 1970 | кирпичный | 337,81 | 2.0625 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 111 | Угличский МО, г. Углич, ул. Нариманова, д. 89 | 1972 | кирпичный | 563,21 | 2.0611 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 112 | Угличский МО, г. Углич, ул. Февральская, д. 26а | 1972 | кирпичный | 521,50 | 2.0611 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 113 | Угличский МО, г. Углич, 2-я линия Рыбинского ш., д. 2 | 1969 | кирпичный | 2899,30 | 2.0602 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 114 | Угличский МО, г. Углич, ул. 9 Января, д. 32а | 1963 | кирпичный | 1974,90 | 2.0398 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 115 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Солнечный, д. 12 | 1974 | кирпичный | 3195,11 | 2.0333 | 2023 - 2025 (2024) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2024) | 2029 - 2031 | 0 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 |
| 116 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Цветочный, д. 2 | 1978 | кирпичный | 580,00 | 2.0333 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 117 | Угличский МО, пос. Сосновый, д. 2 | 1963 | кирпичный | 395,00 | 2.0274 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2024) | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 118 | Угличский МО, пос. Сосновый, д. 8 | 1970 | кирпичный | 455,60 | 2.0185 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 119 | Угличский МО, г. Углич, ул. Вокзальная, д. 20 | 1972 | кирпичный | 461,10 | 2.0150 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 120 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Солнечный, д. 16 | 1979 | панельный | 2693,50 | 2.0125 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 121 | Угличский МО, г. Углич, ул. 2-я Боровая, д. 4 | 1973 | кирпичный | 716,31 | 2.0120 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 122 | Угличский МО, г. Углич, ул. 2-я Боровая, д. 4а | 1973 | кирпичный | 1074,30 | 2.0120 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 123 | Угличский МО, г. Углич, Рыбинское ш., д. 35 | 1964 | кирпичный | 2558,90 | 2.0093 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 124 | Угличский МО, г. Углич, ул. Зины Золотовой, д. 38 | 1973 | панельный | 1501,20 | 2.0075 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 125 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Солнечный, д. 10 | 1973 | кирпичный | 3063,61 | 1.9975 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 126 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Солнечный, д. 7 | 1975 | кирпичный | 3298,00 | 1.9825 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 127 | Угличский МО, г. Углич, ул. Зины Золотовой, д. 12 | 1975 | кирпичный | 4612,81 | 1.9825 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 128 | Угличский МО, г. Углич, ул. Никонова, д. 2а | 1975 | кирпичный | 3372,30 | 1.9825 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 129 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Цветочный, д. 4 | 1979 | кирпичный | 331,50 | 1.9769 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 130 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Цветочный, д. 5 | 1979 | кирпичный | 340,60 | 1.9769 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 131 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Цветочный, д. 6 | 1979 | кирпичный | 585,00 | 1.9769 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 132 | Угличский МО, г. Углич, ул. 9 Января, д. 51 | 1974 | кирпичный | 566,50 | 1.9630 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 133 | Угличский МО, г. Углич, ул. Нариманова, д. 87 | 1974 | кирпичный | 557,60 | 1.9630 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 134 | Угличский МО, с. Улейма, ул. Школьная, д. 5 | 1972 | кирпичный | 465,31 | 1.9611 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 135 | Угличский МО, пос. Сосновый, д. 9 | 1971 | кирпичный | 456,80 | 1.9510 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 136 | Угличский МО, г. Углич, ул. Заводская, д. 23а | 1966 | кирпичный | 500,30 | 1.9481 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 137 | Угличский МО, г. Углич, ул. Зины Золотовой, д. 14 | 1976 | кирпичный | 5618,10 | 1.9317 | 2017 - 2019 (2018) | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 138 | Угличский МО, г. Углич, ул. Старостина, д. 4 | 1976 | кирпичный | 4600,50 | 1.9317 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 139 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Цветочный, д. 8 | 1980 | кирпичный | 576,31 | 1.9204 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 140 | Угличский МО, г. Углич, ул. Северная, д. 12 | 1974 | кирпичный | 4497,10 | 1.9200 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 2041 - 2043 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 |
| 141 | Угличский МО, г. Углич, ул. Старостина, д. 7 | 1974 | кирпичный | 3271,00 | 1.9200 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 142 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Солнечный, д. 8 | 1974 | кирпичный | 3366,00 | 1.9100 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 |
| 143 | Угличский МО, г. Углич, пр. Промкомбинатовский, д. 1 | 1973 | кирпичный | 222,90 | 1.9036 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 144 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Солнечный, д. 18 | 1981 | панельный | 2694,80 | 1.8975 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 145 | Угличский МО, пос. Отрадный, д. 5 | 1981 | панельный | 4605,31 | 1.8975 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 |
| 146 | Угличский МО, г. Углич, ул. Нариманова, д. 5 | 1917 | кирпичный | 222,61 | 1.8900 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 147 | Угличский МО, г. Углич, ул. 1-я Высоковольтная, д. 10б | 1974 | кирпичный | 767,81 | 1.8750 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 148 | Угличский МО, г. Углич, ул. Вокзальная, д. 10 | 1967 | кирпичный | 457,00 | 1.8750 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 149 | Угличский МО, пос. Сосновый, д. 5 | 1967 | кирпичный | 453,10 | 1.8750 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 150 | Угличский МО, пос. Сосновый, д. 6 | 1967 | кирпичный | 470,11 | 1.8750 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 151 | Угличский МО, г. Углич, Рыбинское ш., д. 4 | 1976 | кирпичный | 3638,90 | 1.8648 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 152 | Угличский МО, г. Углич, ул. Волжская, д. 22а | 1976 | кирпичный | 1460,00 | 1.8648 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2024) | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2023 - 2025 (2024) | 2038 - 2040 |
| 153 | Угличский МО, г. Углич, ул. Нариманова, д. 46б | 1976 | кирпичный | 565,00 | 1.8648 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 154 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Солнечный, д. 3 | 1971 | кирпичный | 4142,81 | 1.8608 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 155 | Угличский МО, г. Углич, Кашинское ш., д. 28 | 1976 | кирпичный | 521,31 | 1.8604 | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 156 | Угличский МО, г. Углич, Ленинское ш., д. 8 | 1975 | кирпичный | 2294,80 | 1.8492 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 157 | Угличский МО, г. Углич, ул. Северная, д. 10 | 1978 | кирпичный | 5871,10 | 1.8300 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 158 | Угличский МО, пос. Сосновый, д. 11 | 1975 | кирпичный | 766,70 | 1.8281 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 159 | Угличский МО, с. Красное, д. 4 | 1965 | кирпичный | 384,81 | 1.8264 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 160 | Угличский МО, г. Углич, Ленинское ш., д. 4 | 1976 | кирпичный | 3540,61 | 1.8250 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2041 - 2043 |
| 161 | Угличский МО, г. Углич, ул. Зины Золотовой, д. 34 | 1974 | панельный | 1477,90 | 1.8250 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 162 | Угличский МО, г. Углич, ул. Свободы, д. 15а | 1977 | кирпичный | 564,50 | 1.8157 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 163 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Цветочный, д. 3 | 1976 | кирпичный | 581,71 | 1.7907 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 164 | Угличский МО, г. Углич, ул. Волжская, д. 23а | 1979 | кирпичный | 1462,37 | 1.7792 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 165 | Угличский МО, г. Углич, ул. Победы, д. 16 | 1979 | кирпичный | 3492,40 | 1.7792 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 166 | Угличский МО, г. Углич, ул. Ярославская, д. 19 | 1979 | кирпичный | 856,21 | 1.7792 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 167 | Угличский МО, г. Углич, ул. Победы, д. 3 | 1977 | кирпичный | 3415,50 | 1.7742 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 168 | Угличский МО, г. Углич, ул. 9 Января, д. 57 | 1978 | кирпичный | 563,10 | 1.7667 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 169 | Угличский МО, г. Углич, ул. Нариманова, д. 91 | 1978 | кирпичный | 580,21 | 1.7667 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 170 | Угличский МО, с. Золоторучье, д. 38 | 1974 | кирпичный | 530,00 | 1.7619 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 171 | Угличский МО, г. Углич, пл. Пушкина, д. 3а | 1983 | кирпичный | 1233,30 | 1.7509 | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2016) |
| 172 | Угличский МО, г. Углич, ул. Победы, д. 5 | 1980 | кирпичный | 7083,11 | 1.7283 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 173 | Угличский МО, г. Углич, ул. Победы, д. 7 | 1980 | кирпичный | 2443,11 | 1.7283 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 174 | Угличский МО, г. Углич, ул. Свободы, д. 16 | 1980 | кирпичный | 631,21 | 1.7283 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 175 | Угличский МО, г. Углич, ул. Часовая, д. 4 | 1980 | кирпичный | 3387,80 | 1.7283 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 176 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Солнечный, д. 20 | 1984 | кирпичный | 1681,01 | 1.7250 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 177 | Угличский МО, с. Красное, д. 1 | 1965 | другой тип | 348,81 | 1.7000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 178 | Угличский МО, г. Углич, ул. Академика Опарина, д. 56 | 1981 | кирпичный | 1507,70 | 1.6775 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 179 | Угличский МО, г. Углич, ул. Часовая, д. 4а | 1981 | кирпичный | 3377,40 | 1.6775 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 180 | Угличский МО, пос. Алтыново, д. 2 | 1979 | панельный | 2627,11 | 1.6725 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 |
| 181 | Угличский МО, г. Углич, ул. 9 Января, д. 55 | 1980 | кирпичный | 579,21 | 1.6685 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 182 | Угличский МО, г. Углич, ул. Бахарева, д. 3 | 1985 | кирпичный | 4094,61 | 1.6675 | 2017 - 2019 (2016) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2025) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 183 | Угличский МО, пос. Отрадный, д. 7 | 1985 | панельный | 4568,00 | 1.6675 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 |
| 184 | Угличский МО, пос. Сосновый, д. 16 | 1976 | кирпичный | 1240,51 | 1.6438 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 185 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Цветочный, д. 1 | 1978 | кирпичный | 983,81 | 1.6407 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 186 | Угличский МО, пос. Сосновый, д. 10 | 1973 | кирпичный | 764,21 | 1.6345 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 187 | Угличский МО, г. Углич, ул. Победы, д. 17 | 1982 | кирпичный | 4087,11 | 1.6267 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 188 | Угличский МО, г. Углич, ул. Свободы, д. 16б | 1982 | кирпичный | 876,21 | 1.6267 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 189 | Угличский МО, г. Углич, Ярославское ш., д. 9а | 1982 | кирпичный | 2752,51 | 1.6267 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2018) | 2029 - 2031 |
| 190 | Угличский МО, г. Углич, ул. 9 Января, д. 53а | 1981 | кирпичный | 547,50 | 1.6194 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 191 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Цветочный, д. 7 | 1980 | кирпичный | 576,00 | 1.6093 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 192 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Цветочный, д. 9 | 1980 | кирпичный | 972,81 | 1.6093 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 193 | Угличский МО, пос. Сосновый, д. 13 | 1979 | кирпичный | 798,00 | 1.6065 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 194 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Цветочный, д. 16 | 1982 | кирпичный | 2110,01 | 1.5800 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 195 | Угличский МО, г. Углич, ул. Академика Опарина, д. 54 | 1983 | кирпичный | 2199,70 | 1.5758 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 196 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Солнечный, д. 19 | 1981 | кирпичный | 4215,50 | 1.5708 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 197 | Угличский МО, г. Углич, ул. Свободы, д. 10а | 1982 | кирпичный | 747,50 | 1.5704 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 198 | Угличский МО, г. Углич, ул. Академика Опарина, д. 57 | 1978 | кирпичный | 3613,61 | 1.5633 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 |
| 199 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Солнечный, д. 24 | 1987 | панельный | 3916,30 | 1.5525 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 |
| 200 | Угличский МО, дер. Бурмасово, д. 1 | 1978 | кирпичный | 547,90 | 1.5500 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Угличский МО, г. Углич, ул. Северная, д. 8 | 1981 | кирпичный | 1960,60 | 1.5361 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 202 | Угличский МО, г. Углич, ул. Северная, д. 14 | 1984 | кирпичный | 1358,80 | 1.5250 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 203 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Солнечный, д. 22 | 1983 | кирпичный | 2941,00 | 1.5225 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2014 - 2016 (2016) | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 204 | Угличский МО, пос. Сосновый, д. 12 | 1976 | кирпичный | 795,20 | 1.5167 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 205 | Угличский МО, г. Углич, ул. Зины Золотовой, д. 40 | 1983 | кирпичный | 3478,11 | 1.5125 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 206 | Угличский МО, г. Углич, ул. Свободы, д. 14а | 1982 | кирпичный | 878,20 | 1.5100 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 207 | Угличский МО, г. Углич, ул. Зины Золотовой, д. 42 | 1988 | кирпичный | 4450,30 | 1.4950 | 2017 - 2019 (2017) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 208 | Угличский МО, пос. Сосновый, д. 14 | 1977 | кирпичный | 798,60 | 1.4774 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 209 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Мирный, д. 20 | 1985 | кирпичный | 4921,10 | 1.4742 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 |
| 210 | Угличский МО, пос. Зеленая Роща, д. 1 | 1982 | кирпичный | 849,20 | 1.4585 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 211 | Угличский МО, г. Углич, ул. Свободы, д. 12а | 1980 | кирпичный | 738,50 | 1.4546 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 212 | Угличский МО, г. Углич, ул. Старостина, д. 1 | 1983 | кирпичный | 2763,90 | 1.4525 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 213 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Солнечный, д. 11 | 1989 | кирпичный | 3502,11 | 1.4375 | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 214 | Угличский МО, пос. Отрадный, д. 6 | 1985 | панельный | 6081,00 | 1.4375 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2024) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 215 | Угличский МО, пос. Зеленая Роща, д. 5 | 1984 | кирпичный | 1339,70 | 1.4370 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 216 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Цветочный, д. 10 | 1984 | кирпичный | 967,50 | 1.4278 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 217 | Угличский МО, г. Углич, ул. Береговая, д. 1 | 1986 | кирпичный | 2815,00 | 1.4233 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 |
| 218 | Угличский МО, г. Углич, ул. Северная, д. 8б | 1986 | кирпичный | 1372,70 | 1.4233 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 219 | Угличский МО, г. Углич, ул. Волжская, д. 3 | 1985 | кирпичный | 383,30 | 1.4231 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 220 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Цветочный, д. 17 | 1984 | кирпичный | 1476,70 | 1.4150 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 221 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Солнечный, д. 26а | 1990 | кирпичный | 2876,80 | 1.3800 | 2017 - 2019 (2017) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 222 | Угличский МО, дер. Бурмасово, д. 2 | 1982 | кирпичный | 924,60 | 1.3778 | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Угличский МО, г. Углич, ул. 9 Января, д. 53 | 1986 | кирпичный | 563,71 | 1.3741 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 224 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Мирный, д. 22 | 1987 | кирпичный | 4226,60 | 1.3725 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 225 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Мирный, д. 9 | 1987 | кирпичный | 6074,31 | 1.3725 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 226 | Угличский МО, г. Углич, ул. Северная, д. 10а | 1987 | кирпичный | 1405,30 | 1.3725 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 227 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Солнечный, д. 13 | 1985 | кирпичный | 5620,80 | 1.3575 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 228 | Угличский МО, г. Углич, ул. Бахарева, д. 72 | 1986 | кирпичный | 1538,30 | 1.3567 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 229 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Цветочный, д. 15 | 1986 | кирпичный | 3524,70 | 1.3467 | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 230 | Угличский МО, с. Ново, ул. Центральная, д. 19 | 1985 | панельный | 720,00 | 1.3343 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 231 | Угличский МО, г. Углич, бул. Красноармейский, д. 12 | 1987 | кирпичный | 1436,70 | 1.3250 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 232 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Цветочный, д. 13 | 1991 | кирпичный | 2878,51 | 1.3225 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 233 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Мирный, д. 21 | 1988 | кирпичный | 3453,40 | 1.3217 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 234 | Угличский МО, г. Углич, ул. Луначарского, д. 4 | 1988 | кирпичный | 1497,40 | 1.3217 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 235 | Угличский МО, г. Углич, ул. Победы, д. 12 | 1988 | кирпичный | 4825,50 | 1.3217 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 236 | Угличский МО, с. Ильинское, ул. Сельхозтехника, д. 8 | 1968 | кирпичный | 385,50 | 1.2967 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Цветочный, д. 12 | 1988 | кирпичный | 2766,40 | 1.2950 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 238 | Угличский МО, пос. Отрадный, д. 4 | 1988 | панельный | 4543,00 | 1.2950 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 239 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Мирный, д. 12 | 1988 | кирпичный | 1479,40 | 1.2759 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 240 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Мирный, д. 19 | 1987 | кирпичный | 4890,00 | 1.2758 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 241 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Солнечный, д. 26 | 1989 | кирпичный | 2817,40 | 1.2708 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 |
| 242 | Угличский МО, г. Углич, ул. Нариманова, д. 18а | 1989 | кирпичный | 1265,51 | 1.2708 | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 243 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Солнечный, д. 9 | 1988 | кирпичный | 3147,40 | 1.2283 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 244 | Угличский МО, г. Углич, ул. Нариманова, д. 18б | 1989 | кирпичный | 1260,20 | 1.2269 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 245 | Угличский МО, г. Углич, ул. Островского, д. 12а | 1989 | кирпичный | 2043,00 | 1.2269 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 246 | Угличский МО, г. Углич, ул. Зины Золотовой, д. 35 | 1990 | кирпичный | 4346,61 | 1.2200 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 247 | Угличский МО, г. Углич, ул. 9 Января, д. 19а | 1990 | кирпичный | 765,31 | 1.1778 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 248 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Мирный, д. 14 | 1991 | кирпичный | 9549,00 | 1.1692 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 249 | Угличский МО, г. Углич, ул. Луначарского, д. 6 | 1991 | кирпичный | 2230,60 | 1.1692 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 250 | Угличский МО, г. Углич, ул. Малая Рыбацкая, д. 17 | 1991 | кирпичный | 2731,50 | 1.1692 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 251 | Угличский МО, г. Углич, ул. Первомайская, д. 22 | 1991 | кирпичный | 476,10 | 1.1692 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 252 | Угличский МО, г. Углич, ул. Февральская, д. 20 | 1991 | кирпичный | 840,10 | 1.1692 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 253 | Угличский МО, г. Углич, ул. Луначарского, д. 8 | 1989 | кирпичный | 2266,60 | 1.1675 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 254 | Угличский МО, пос. Зеленая Роща, д. 9 | 1990 | кирпичный | 1730,01 | 1.1560 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 255 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Мирный, д. 30 | 1994 | кирпичный | 4287,00 | 1.1500 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 (2026) | 2032 - 2034 |
| 256 | Угличский МО, дер. Маймеры, ул. Центральная, д. 50 | 1965 | кирпичный | 377,00 | 1.1396 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | Угличский МО, с. Ильинское, ул. Сельхозтехника, д. 10 | 1974 | кирпичный | 491,61 | 1.1367 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | Угличский МО, пос. Сосновый, д. 17 | 1988 | кирпичный | 1814,70 | 1.1188 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 259 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Мирный, д. 15 | 1992 | кирпичный | 5140,50 | 1.1183 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2024) | 2023 - 2025 (2024) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2023 - 2025 (2024) | 2038 - 2040 |
| 260 | Угличский МО, г. Углич, ул. 9 Января, д. 40 | 1988 | другой тип | 249,51 | 1.0963 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 261 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Мирный, д. 10 | 1992 | кирпичный | 3063,61 | 1.0950 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 262 | Угличский МО, пос. Зеленая Роща, д. 13 | 1995 | кирпичный | 1747,70 | 1.0925 | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 263 | Угличский МО, г. Углич, ул. Нариманова, д. 87а | 1992 | кирпичный | 1004,50 | 1.0796 | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 |
| 264 | Угличский МО, г. Углич, ул. Луначарского, д. 4а | 1993 | кирпичный | 1505,70 | 1.0675 | 2017 - 2019 (2018) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 265 | Угличский МО, с. Чурьяково, д. 76 | 1990 | кирпичный | 262,00 | 1.0571 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 266 | Угличский МО, г. Углич, ул. Первомайская, д. 23 | 1992 | кирпичный | 302,00 | 1.0352 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 267 | Угличский МО, г. Углич, ул. Трудовая, д. 9 | 1996 | панельный | 4289,00 | 1.0350 | 2017 - 2019 (2017) (ВР) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 268 | Угличский МО, г. Углич, ул. Береговая, д. 2 | 1994 | кирпичный | 1961,00 | 1.0167 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 269 | Угличский МО, г. Углич, ул. Голубева, д. 1а | 1994 | кирпичный | 1076,40 | 1.0167 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 270 | Угличский МО, г. Углич, ул. Ленина, д. 41/24а | 1994 | кирпичный | 783,20 | 1.0167 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 271 | Угличский МО, г. Углич, ул. Нариманова, д. 85б | 1994 | кирпичный | 2626,11 | 1.0167 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2035 - 2037 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 |
| 272 | Угличский МО, г. Углич, ул. Октябрьская, д. 1а | 1994 | кирпичный | 429,60 | 1.0167 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 273 | Угличский МО, г. Углич, ул. Ростовская, д. 10 | 1994 | кирпичный | 684,71 | 1.0167 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 274 | Угличский МО, г. Углич, ул. Северная, д. 6в | 1994 | кирпичный | 1367,00 | 1.0167 | 2023 - 2025 (2024) | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2024) | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 275 | Угличский МО, пос. Зеленая Роща, д. 12 | 1994 | кирпичный | 1729,00 | 0.9815 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 276 | Угличский МО, дер. Маймеры, ул. Центральная, д. 51 | 1972 | кирпичный | 353,00 | 0.9792 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 277 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Цветочный, д. 19 | 1993 | кирпичный | 2742,40 | 0.9775 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 278 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Солнечный, д. 27 | 1995 | кирпичный | 1374,40 | 0.9658 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 |
| 279 | Угличский МО, г. Углич, ул. Зины Золотовой, д. 25а | 1995 | кирпичный | 2817,50 | 0.9658 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 280 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Цветочный, д. 20 | 1995 | кирпичный | 5033,60 | 0.9625 | 2017 - 2019 (2019) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 281 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Солнечный, д. 23 | 1994 | кирпичный | 4285,10 | 0.9400 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 |
| 282 | Угличский МО, пос. Сосновый, д. 15 | 1995 | кирпичный | 1856,90 | 0.9324 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 283 | Угличский МО, г. Углич, ул. Ярославская, д. 15а | 1995 | кирпичный | 885,50 | 0.9308 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 284 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Мирный, д. 29 | 1996 | кирпичный | 3504,90 | 0.9150 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 285 | Угличский МО, г. Углич, ул. Первомайская, д. 21 | 1995 | кирпичный | 288,80 | 0.8906 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 286 | Угличский МО, г. Углич, ул. Академика Опарина, д. 32а | 1996 | кирпичный | 383,31 | 0.8833 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 287 | Угличский МО, г. Углич, ул. Октябрьская, д. 3 | 1996 | кирпичный | 726,00 | 0.8833 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 288 | Угличский МО, г. Углич, Ленинское ш., д. 7 | 1999 | панельный | 1596,30 | 0.8625 | 2023 - 2025 (2025) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 289 | Угличский МО, г. Углич, ул. Гражданская, д. 10а | 1996 | кирпичный | 673,21 | 0.8438 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 290 | Угличский МО, г. Углич, ул. Спасская, д. 4а | 1996 | кирпичный | 2711,50 | 0.8438 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 291 | Угличский МО, г. Углич, ул. Шаркова, д. 39а | 1996 | кирпичный | 2462,90 | 0.8438 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 292 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Солнечный, д. 17 | 1998 | кирпичный | 1411,51 | 0.8133 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 |
| 293 | Угличский МО, г. Углич, Рыбинское ш., д. 6 | 1999 | кирпичный | 5070,60 | 0.7625 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 294 | Угличский МО, пос. Зеленая Роща, д. 15 | 1999 | кирпичный | 1738,70 | 0.7625 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 295 | Угличский МО, г. Углич, ул. Ярославская, д. 29 | 1998 | кирпичный | 784,10 | 0.6667 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 296 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Мирный, д. 25 | 2001 | кирпичный | 7205,60 | 0.6608 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2020 - 2022 (2022) | 2038 - 2040 |
| 297 | Угличский МО, г. Углич, ул. Луначарского, д. 10 | 2001 | кирпичный | 2014,40 | 0.6608 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 298 | Угличский МО, г. Углич, 1-я линия Камышевского ш., д. 31 | 2001 | панельный | 1434,50 | 0.6375 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2023) | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 299 | Угличский МО, г. Углич, ул. Нариманова, д. 18в | 2001 | кирпичный | 1306,50 | 0.5726 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 300 | Угличский МО, г. Углич, ул. Ленина, д. 57 | 2003 | кирпичный | 670,31 | 0.5398 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 301 | Угличский МО, г. Углич, ул. 1-я Боровая, д. 6 | 2004 | кирпичный | 412,50 | 0.4405 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 302 | Угличский МО, г. Углич, ул. Луначарского, д. 12 | 2005 | кирпичный | 3466,90 | 0.4219 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 303 | Угличский МО, г. Углич, ул. Луначарского, д. 6а | 2006 | кирпичный | 2277,90 | 0.4067 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 304 | Угличский МО, г. Углич, ул. Луначарского, д. 8а | 2006 | кирпичный | 1091,20 | 0.4067 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 305 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Солнечный, д. 21 | 2006 | кирпичный | 2435,11 | 0.3960 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 306 | Угличский МО, г. Углич, ул. Октябрьская, д. 60а | 2006 | кирпичный | 1324,20 | 0.3750 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 307 | Угличский МО, г. Углич, ул. Первомайская, д. 35а | 2006 | кирпичный | 1360,00 | 0.3750 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 308 | Угличский МО, г. Углич, ул. Зины Золотовой, д. 36 | 2007 | кирпичный | 1304,40 | 0.3558 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 309 | Угличский МО, г. Углич, ул. Ленина, д. 81 | 2007 | кирпичный | 690,31 | 0.3465 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 310 | Угличский МО, г. Углич, ул. Первомайская, д. 37 | 2007 | кирпичный | 980,20 | 0.3281 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 311 | Угличский МО, г. Углич, ул. Луначарского, д. 35 | 2008 | кирпичный | 1621,30 | 0.2970 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 312 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Мирный-2, д. 10 | 2008 | кирпичный | 3369,20 | 0.2813 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 313 | Угличский МО, г. Углич, ул. Зины Золотовой, д. 27 | 2008 | кирпичный | 1641,51 | 0.2813 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 314 | Угличский МО, г. Углич, ул. Ростовская, д. 44/2 | 2019 | кирпичный | 1615,00 | 0.2760 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 315 | Угличский МО, г. Углич, ул. Свободы, д. 33 | 2008 | кирпичный | 1679,00 | 0.2713 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 316 | Угличский МО, г. Углич, ул. Шаркова, д. 45 | 2008 | кирпичный | 1038,20 | 0.2643 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 317 | Угличский МО, г. Углич, ул. Шаркова, д. 47 | 2008 | кирпичный | 705,60 | 0.2643 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 318 | Угличский МО, г. Углич, ул. Свободы, д. 2/28, корп. 1 | 2019 | кирпичный | 350,40 | 0.2552 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 319 | Угличский МО, г. Углич, ул. Свободы, д. 2/28, корп. 2 | 2019 | кирпичный | 591,50 | 0.2552 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 320 | Угличский МО, г. Углич, ул. Свободы, д. 4 | 2019 | кирпичный | 619,80 | 0.2552 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 321 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Солнечный, д. 28 | 2009 | кирпичный | 3064,40 | 0.2542 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 322 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Солнечный, д. 29 | 2009 | кирпичный | 3074,40 | 0.2542 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 323 | Угличский МО, г. Углич, ул. Ленина, д. 66 | 2009 | кирпичный | 3120,51 | 0.2542 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 324 | Угличский МО, г. Углич, ул. Островского, д. 32а, корп. 1 | 2019 | кирпичный | 2062,00 | 0.2260 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 325 | Угличский МО, г. Углич, ул. Сурикова, д. 2/3 | 2009 | кирпичный | 1038,50 | 0.2260 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 326 | Угличский МО, г. Углич, ул. Восточная, д. 3а | 2009 | кирпичный | 1015,80 | 0.2202 | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 0 | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2018) |
| 327 | Угличский МО, пос. Зеленая Роща, д. 18 | 2010 | кирпичный | 1841,80 | 0.1980 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 328 | Угличский МО, пос. Зеленая Роща, д. 18а | 2010 | кирпичный | 1854,40 | 0.1980 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 329 | Угличский МО, г. Углич, ул. Ольги Берггольц, д. 12 | 2010 | кирпичный | 1227,00 | 0.1904 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 330 | Угличский МО, г. Углич, ул. Луначарского, д. 21 | 2010 | кирпичный | 2978,30 | 0.1875 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 331 | Угличский МО, г. Углич, ул. Февральская, д. 27б | 2011 | кирпичный | 936,20 | 0.1356 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 332 | Угличский МО, г. Углич, ул. Ленина, д. 33 | 2012 | кирпичный | 827,31 | 0.1056 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 333 | Угличский МО, г. Углич, Ленинское ш., д. 2/14 | 2012 | кирпичный | 1441,30 | 0.1017 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 334 | Угличский МО, г. Углич, ул. Ленина, д. 64 | 2012 | кирпичный | 1971,20 | 0.0990 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 335 | Угличский МО, г. Углич, ул. Февральская, д. 27а | 2012 | кирпичный | 1054,01 | 0.0990 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 336 | Угличский МО, г. Углич, ул. Луначарского, д. 17 | 2012 | кирпичный | 1433,01 | 0.0952 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 337 | Угличский МО, г. Углич, ул. 2-я Боровая, д. 15 | 2012 | кирпичный | 515,50 | 0.0904 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 338 | Угличский МО, г. Углич, ул. Февральская, д. 27в | 2013 | кирпичный | 1031,50 | 0.0480 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 339 | Угличский МО, г. Углич, ул. Первомайская, д. 34/18 | 2013 | кирпичный | 955,50 | 0.0476 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 340 | Угличский МО, г. Углич, ул. Зины Золотовой, д. 17 | 2013 | кирпичный | 1649,80 | 0.0452 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 341 | Угличский МО, г. Углич, ул. Зины Золотовой, д. 21а | 2013 | кирпичный | 473,30 | 0.0452 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 342 | Угличский МО, г. Углич, ул. Зины Золотовой, д. 21б | 2013 | кирпичный | 474,90 | 0.0452 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 343 | Угличский МО, г. Углич, ул. Февральская, д. 33 | 2013 | кирпичный | 773,20 | 0.0452 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 344 | Угличский МО, г. Углич, ул. Луначарского, д. 33 | 2014 | кирпичный | 2406,10 | 0.0279 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 |
| 345 | Угличский МО, г. Углич, бул. Красноармейский, д. 13 | 2016 | кирпичный | 2026,20 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 346 | Угличский МО, г. Углич, Ленинское ш., д. 15/2 | 2019 | кирпичный | 2788,80 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 347 | Угличский МО, г. Углич, Ленинское ш., д. 6, корп. 1 | 2023 | кирпичный | 877,90 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 348 | Угличский МО, г. Углич, микрорайон Мирный, д. 11 | 2017 | кирпичный | 1390,80 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 349 | Угличский МО, г. Углич, Рыбинское ш., д. 5 | 2016 | кирпичный | 4935,90 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 350 | Угличский МО, г. Углич, ул. Академика Опарина, д. 60, корп. 1 | 2014 | кирпичный | 1366,20 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 351 | Угличский МО, г. Углич, ул. Академика Опарина, д. 60, корп. 2 | 2014 | кирпичный | 1237,60 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 352 | Угличский МО, г. Углич, ул. Гражданская, д. 16а | 2015 | кирпичный | 996,50 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 353 | Угличский МО, г. Углич, ул. Гражданская, д. 20б, корп. 1 | 2018 | кирпичный | 1662,30 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 354 | Угличский МО, г. Углич, ул. Гражданская, д. 20б, корп. 2 | 2018 | кирпичный | 966,40 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 355 | Угличский МО, г. Углич, ул. Гражданская, д. 3а | 2015 | кирпичный | 1457,00 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 356 | Угличский МО, г. Углич, ул. Зины Золотовой, д. 8 | 2024 | кирпичный | 2085,50 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 0 | 2044 - 2046 |
| 357 | Угличский МО, г. Углич, ул. Малая Рыбацкая, д. 14 | 2021 | кирпичный | 1446,00 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 358 | Угличский МО, г. Углич, ул. Малая Рыбацкая, д. 19 | 2016 | кирпичный | 1568,90 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 359 | Угличский МО, г. Углич, ул. Нариманова, д. 12 | 2022 | кирпичный | 2055,50 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 360 | Угличский МО, г. Углич, ул. Октябрьская, д. 6 | 2015 | кирпичный | 993,80 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 361 | Угличский МО, г. Углич, ул. Октябрьская, д. 6а | 2016 | кирпичный | 1560,30 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 362 | Угличский МО, г. Углич, ул. Ольги Берггольц, д. 15, корп. 1 | 2023 | кирпичный | 743,90 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 363 | Угличский МО, г. Углич, ул. Островского, д. 32а, корп. 2 | 2022 | кирпичный | 2145,20 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 364 | Угличский МО, г. Углич, ул. Победы, д. 4 | 2014 | кирпичный | 2115,30 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 |
| 365 | Угличский МО, г. Углич, ул. Победы, д. 6 | 2016 | кирпичный | 1888,50 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 366 | Угличский МО, г. Углич, ул. Победы, д. 8а | 2017 | кирпичный | 1889,20 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 367 | Угличский МО, г. Углич, ул. Ростовская, д. 42, корп. 1 | 2016 | кирпичный | 519,10 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 368 | Угличский МО, г. Углич, ул. Ростовская, д. 42, корп. 2 | 2016 | кирпичный | 482,10 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 369 | Угличский МО, г. Углич, ул. Ростовская, д. 42, корп. 3 | 2016 | кирпичный | 533,60 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 370 | Угличский МО, г. Углич, ул. Ростовская, д. 53 | 2018 | кирпичный | 3043,30 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 371 | Угличский МО, г. Углич, ул. Северная, д. 16г, корп. 1 | 2020 | кирпичный | 1797,30 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 372 | Угличский МО, г. Углич, ул. Северная, д. 16г, корп. 2 | 2020 | кирпичный | 1557,80 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 373 | Угличский МО, г. Углич, ул. Трудовая, д. 11 | 2014 | кирпичный | 2361,80 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 |
| 374 | Угличский МО, г. Углич, ул. Февральская, д. 27 | 2014 | кирпичный | 1584,40 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 (2025) | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 |
| 375 | Угличский МО, г. Углич, ул. Февральская, д. 35 | 2015 | кирпичный | 3086,70 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 376 | Угличский МО, г. Углич, Ярославское ш., д. 4 | 2020 | кирпичный | 1455,60 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 377 | Угличский МО, г. Углич, Ярославское ш., д. 8а, корп. 1 | 2022 | кирпичный | 936,00 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 378 | Угличский МО, г. Углич, Ярославское ш., д. 8а, корп. 2 | 2022 | кирпичный | 928,30 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 379 | Угличский МО, пос. Зеленая Роща, д. 17 | 2016 | кирпичный | 1871,10 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 380 | Угличский МО, пос. Зеленая Роща, д. 19 | 2014 | кирпичный | 2441,00 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 0 |
| 381 | Угличский МО, с. Золоторучье, ул. Сиреневая, д. 1, корп. 1 | 2015 | кирпичный | 1207,70 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 382 | Угличский МО, с. Золоторучье, ул. Сиреневая, д. 1, корп. 2 | 2016 | кирпичный | 1266,80 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 383 | Угличский МО, с. Золоторучье, ул. Сиреневая, д. 2, корп. 1 | 2015 | кирпичный | 937,50 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 384 | Угличский МО, с. Золоторучье, ул. Сиреневая, д. 2, корп. 2 | 2015 | кирпичный | 1011,60 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 385 | Угличский МО, г. Углич, Ленинское ш., д. 6, корп. 2 | 2024 | кирпичный | 1408,10 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2044 - 2046 |
| 386 | Угличский МО, г. Углич, ул. Луначарского, д. 23 | 2025 | кирпичный | 4088,20 | 0.0000 | 2050 - 2052 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 0 | 2044 - 2046 |
| 387 | Угличский МО, г. Углич, ул. Ольги Берггольц, д. 15, корп. 2 | 2024 | кирпичный | 2759,30 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 0 | 2044 - 2046 |
| ### Ярославский МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ярославский МО, с. Толбухино, ул. Советская, д. 2 | 1902 | другой тип | 235,00 | 5.0667 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 2 | Ярославский МО, раб. пос. Красные Ткачи, ул. Текстильщиков, д. 6 | 1935 | другой тип | 339,80 | 3.5111 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 3 | Ярославский МО, раб. пос. Красные Ткачи, ул. Московская, д. 4 | 1915 | другой тип | 125,70 | 3.3593 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 4 | Ярославский МО, раб. пос. Красные Ткачи, ул. Пушкина, д. 6 | 1934 | кирпичный | 481,20 | 3.3476 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 5 | Ярославский МО, раб. пос. Красные Ткачи, ул. Текстильщиков, д. 2 | 1941 | кирпичный | 316,40 | 3.0321 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 6 | Ярославский МО, раб. пос. Красные Ткачи, ул. Пушкина, д. 7 | 1926 | другой тип | 276,30 | 2.9267 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 7 | Ярославский МО, дер. Карабиха, Больничный городок, д. 6 | 1964 | кирпичный | 765,60 | 2.8241 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 |
| 8 | Ярославский МО, с. Сарафоново, д. 40 | 1934 | кирпичный | 326,90 | 2.7722 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 9 | Ярославский МО, раб. пос. Красные Ткачи, ул. Пушкина, д. 9 | 1950 | кирпичный | 720,00 | 2.7292 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 10 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, д. 5 | 1957 | кирпичный | 456,00 | 2.6956 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2023) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 11 | Ярославский МО, раб. пос. Красные Ткачи, ул. Московская, д. 14 | 1953 | кирпичный | 382,60 | 2.6781 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 12 | Ярославский МО, дер. Красный Бор, д. 15 | 1957 | кирпичный | 534,30 | 2.6722 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 13 | Ярославский МО, пос. Туношна-городок 26, д. 10 | 1967 | кирпичный | 1290,60 | 2.6546 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 14 | Ярославский МО, раб. пос. Красные Ткачи, ул. Московская, д. 2 | 1960 | кирпичный | 404,30 | 2.6438 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 15 | Ярославский МО, раб. пос. Красные Ткачи, ул. Пушкина, д. 8 | 1941 | кирпичный | 732,50 | 2.6393 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 | 0 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 16 | Ярославский МО, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 17 | 1967 | панельный | 552,60 | 2.5925 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 17 | Ярославский МО, пос. Михайловский, ул. Ленина, д. 25 | 1960 | кирпичный | 378,10 | 2.5617 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 18 | Ярославский МО, пос. Туношна-городок 26, д. 8 | 1962 | кирпичный | 1280,20 | 2.5519 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 |
| 19 | Ярославский МО, пос. Щедрино, ул. Центральная, д. 10 | 1958 | кирпичный | 245,70 | 2.5370 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 20 | Ярославский МО, пос. Михайловский, ул. Ленина, д. 29 | 1961 | кирпичный | 402,40 | 2.5175 | 2014 - 2016 (2014) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 21 | Ярославский МО, пос. Михайловский, ул. Юбилейная, д. 6 | 1965 | кирпичный | 977,10 | 2.4908 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 22 | Ярославский МО, пос. Туношна-городок 26, д. 11 | 1971 | панельный | 2465,90 | 2.4725 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 23 | Ярославский МО, пос. Щедрино, ул. Центральная, д. 3 | 1971 | кирпичный | 498,60 | 2.4725 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 24 | Ярославский МО, раб. пос. Красные Ткачи, ул. Пушкина, д. 18 | 1958 | кирпичный | 716,10 | 2.4563 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 |
| 25 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Ленина, д. 18 | 1964 | кирпичный | 394,80 | 2.4537 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 26 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Некрасова, д. 2/14 | 1964 | кирпичный | 402,20 | 2.4537 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 27 | Ярославский МО, раб. пос. Красные Ткачи, ул. Большая Октябрьская, д. 27 | 1953 | кирпичный | 388,10 | 2.4521 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 28 | Ярославский МО, раб. пос. Красные Ткачи, ул. Большая Октябрьская, д. 1а | 1970 | кирпичный | 738,60 | 2.4292 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 |
| 29 | Ярославский МО, пос. Туношна-городок 26, д. 6 | 1961 | кирпичный | 826,50 | 2.4231 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 |
| 30 | Ярославский МО, пос. Михайловский, ул. Садовая, д. 1 | 1965 | кирпичный | 980,70 | 2.4046 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 31 | Ярославский МО, пос. Ярославка, д. 16 | 1963 | кирпичный | 404,81 | 2.3906 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 32 | Ярославский МО, с. Сарафоново, д. 26 | 1963 | кирпичный | 402,20 | 2.3906 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 33 | Ярославский МО, раб. пос. Красные Ткачи, ул. Большая Октябрьская, д. 26 | 1941 | кирпичный | 357,70 | 2.3783 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 34 | Ярославский МО, раб. пос. Красные Ткачи, ул. Пушкина, д. 20 | 1960 | кирпичный | 463,40 | 2.3688 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 |
| 35 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Некрасова, д. 4 | 1966 | кирпичный | 465,60 | 2.3556 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 36 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Некрасова, д. 7/12 | 1966 | кирпичный | 325,50 | 2.3556 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 37 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Некрасова, д. 8 | 1966 | кирпичный | 470,30 | 2.3556 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 |
| 38 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Спортивная, д. 1/16 | 1966 | кирпичный | 411,40 | 2.3556 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 39 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Спортивная, д. 3 | 1966 | кирпичный | 322,50 | 2.3556 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2022) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 40 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Спортивная, д. 5 | 1966 | кирпичный | 471,80 | 2.3556 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 41 | Ярославский МО, пос. Туношна-городок 26, д. 9 | 1966 | кирпичный | 1239,10 | 2.3556 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2038 - 2040 |
| 42 | Ярославский МО, с. Сарафоново, д. 28 | 1964 | кирпичный | 391,50 | 2.3438 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 43 | Ярославский МО, с. Спас-Виталий, д. 4 | 1963 | кирпичный | 376,61 | 2.3250 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2024) | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 44 | Ярославский МО, с. Спас-Виталий, д. 11 | 1967 | кирпичный | 312,50 | 2.3239 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 45 | Ярославский МО, пос. Михайловский, ул. Ленина, д. 23 | 1959 | кирпичный | 404,20 | 2.3208 | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 46 | Ярославский МО, дер. Ананьино, ул. Молодежная, д. 2 | 1967 | кирпичный | 315,90 | 2.3065 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 47 | Ярославский МО, раб. пос. Лесная Поляна, д. 14 | 1967 | кирпичный | 300,10 | 2.3065 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 48 | Ярославский МО, с. Сарафоново, д. 30 | 1967 | кирпичный | 502,90 | 2.3065 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 49 | Ярославский МО, раб. пос. Красные Ткачи, ул. Большая Октябрьская, д. 28 | 1954 | кирпичный | 667,10 | 2.3000 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 50 | Ярославский МО, дер. Мокеевское, д. 1 | 1974 | кирпичный | 571,10 | 2.2593 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 51 | Ярославский МО, пос. Михайловский, ул. Юбилейная, д. 2 | 1968 | кирпичный | 956,70 | 2.2574 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 52 | Ярославский МО, пос. Михайловский, ул. Юбилейная, д. 4 | 1968 | кирпичный | 956,70 | 2.2574 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 53 | Ярославский МО, пос. Ярославка, д. 18 | 1966 | кирпичный | 396,31 | 2.2500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 54 | Ярославский МО, пос. Ярославка, д. 20 | 1966 | кирпичный | 508,00 | 2.2500 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 55 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Ленина, д. 17 | 1975 | панельный | 2827,30 | 2.2425 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 |
| 56 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 18 | 1965 | кирпичный | 300,31 | 2.2380 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 57 | Ярославский МО, раб. пос. Красные Ткачи, ул. Пушкина, д. 28 | 1963 | кирпичный | 476,20 | 2.2375 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 |
| 58 | Ярославский МО, раб. пос. Красные Ткачи, ул. Московская, д. 16 | 1956 | кирпичный | 660,90 | 2.2345 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 0 |
| 59 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Спортивная, д. 11 | 1969 | кирпичный | 467,80 | 2.2083 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 60 | Ярославский МО, пос. Карачиха, ул. Садовая, д. 10 | 1974 | кирпичный | 604,48 | 2.2083 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 61 | Ярославский МО, пос. Михайловский, ул. Школьная, д. 2 | 1969 | кирпичный | 959,10 | 2.2083 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 62 | Ярославский МО, пос. Михайловский, ул. Юбилейная, д. 1 | 1969 | кирпичный | 983,40 | 2.2083 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 63 | Ярославский МО, раб. пос. Красные Ткачи, ул. Пушкина, д. 11 | 1974 | кирпичный | 1120,90 | 2.2083 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 |
| 64 | Ярославский МО, с. Прусово, ул. Северная, д. 7 | 1960 | другой тип | 209,00 | 2.1960 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Некрасова, д. 10 | 1966 | кирпичный | 463,40 | 2.1926 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 66 | Ярославский МО, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 12 | 1965 | кирпичный | 363,10 | 2.1906 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 67 | Ярославский МО, пос. Карачиха, ул. Садовая, д. 1 | 1963 | кирпичный | 391,50 | 2.1865 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 68 | Ярославский МО, пос. Туношна-городок 26, д. 12 | 1976 | панельный | 3462,50 | 2.1850 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 69 | Ярославский МО, раб. пос. Лесная Поляна, д. 13 | 1966 | кирпичный | 251,01 | 2.1778 | 2014 - 2016 (2014) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 70 | Ярославский МО, пос. Ярославка, д. 15 | 1963 | кирпичный | 397,50 | 2.1740 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 71 | Ярославский МО, пос. Михайловский, ул. Юбилейная, д. 3 | 1970 | кирпичный | 636,70 | 2.1593 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 72 | Ярославский МО, пос. Карачиха, ул. Садовая, д. 4 | 1968 | кирпичный | 452,30 | 2.1563 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 73 | Ярославский МО, пос. Ярославка, д. 19 | 1964 | кирпичный | 389,60 | 2.1563 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 74 | Ярославский МО, дер. Глебовское, ул. 40 лет Победы, д. 1 | 1975 | кирпичный | 1146,80 | 2.1531 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 75 | Ярославский МО, с. Сарафоново, д. 27 | 1964 | кирпичный | 392,40 | 2.1521 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 76 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Труда, д. 1 | 1975 | панельный | 4170,90 | 2.1475 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2023 - 2025 |
| 77 | Ярославский МО, дер. Мокеевское, д. 2 | 1976 | кирпичный | 885,00 | 2.1463 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2023) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 78 | Ярославский МО, дер. Мокеевское, д. 6 | 1976 | кирпичный | 880,30 | 2.1463 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 79 | Ярославский МО, с. Курба, ул. Школьная, д. 6 | 1968 | кирпичный | 289,80 | 2.1357 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 80 | Ярославский МО, пос. Козьмодемьянск, ул. ЯСХТ, д. 1 | 1972 | кирпичный | 3401,30 | 2.1350 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 81 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Труда, д. 2 | 1977 | панельный | 2813,60 | 2.1275 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2023 - 2025 |
| 82 | Ярославский МО, раб. пос. Лесная Поляна, д. 23 | 1977 | панельный | 1966,01 | 2.1275 | 2017 - 2019 (2018) | 2023 - 2025 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2038 - 2040 | 0 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 |
| 83 | Ярославский МО, дер. Карабиха, Больничный городок, д. 5 | 1965 | кирпичный | 464,10 | 2.1219 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 (2025) | 2020 - 2022 | 0 | 2020 - 2022 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 0 | 0 | 2020 - 2022 | 2023 - 2025 |
| 84 | Ярославский МО, раб. пос. Красные Ткачи, ул. Пушкина, д. 24 | 1961 | кирпичный | 463,00 | 2.1125 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 |
| 85 | Ярославский МО, раб. пос. Красные Ткачи, ул. Пушкина, д. 26 | 1961 | кирпичный | 463,00 | 2.1125 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 |
| 86 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 14 | 1969 | кирпичный | 483,61 | 2.1094 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 87 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Огородная, д. 5 | 1969 | кирпичный | 468,00 | 2.1094 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 88 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Октябрьская, д. 9 | 1969 | кирпичный | 439,10 | 2.1094 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 89 | Ярославский МО, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 13 | 1967 | кирпичный | 372,60 | 2.1094 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 90 | Ярославский МО, раб. пос. Красные Ткачи, ул. Московская, д. 1 | 1930 | другой тип | 407,60 | 2.1083 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Ярославский МО, с. Спас-Виталий, д. 5 | 1968 | кирпичный | 380,60 | 2.1041 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2024) | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 92 | Ярославский МО, пос. Карачиха, ул. Садовая, д. 11 | 1976 | кирпичный | 1133,90 | 2.0979 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 93 | Ярославский МО, пос. Красный Волгарь, ул. Строителей, д. 3 | 1975 | кирпичный | 376,40 | 2.0893 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 94 | Ярославский МО, пос. Красный Волгарь, ул. Строителей, д. 7 | 1975 | кирпичный | 371,80 | 2.0893 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 95 | Ярославский МО, пос. Михайловский, ул. Школьная, д. 3 | 1973 | кирпичный | 1107,70 | 2.0842 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 96 | Ярославский МО, пос. Михайловский, ул. Школьная, д. 4 | 1973 | кирпичный | 1129,10 | 2.0842 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 97 | Ярославский МО, пос. Туношна-городок 26, д. 14 | 1978 | панельный | 3485,20 | 2.0700 | 2023 - 2025 (2024) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 98 | Ярославский МО, пос. Туношна-городок 26, д. 15 | 1978 | панельный | 3539,90 | 2.0700 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 99 | Ярославский МО, пос. Туношна-городок 26, д. 16 | 1978 | панельный | 3562,30 | 2.0700 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 100 | Ярославский МО, пос. Михайловский, ул. Ленина, д. 31 | 1965 | кирпичный | 396,00 | 2.0658 | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 101 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 15 | 1970 | кирпичный | 489,30 | 2.0625 | 2023 - 2025 (2025) | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 102 | Ярославский МО, пос. Карачиха, ул. Садовая, д. 3 | 1970 | кирпичный | 513,90 | 2.0625 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 103 | Ярославский МО, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 15 | 1970 | кирпичный | 370,90 | 2.0625 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 104 | Ярославский МО, с. Сарафоново, д. 32 | 1970 | кирпичный | 503,60 | 2.0625 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 105 | Ярославский МО, пос. Михайловский, ул. Школьная, д. 1 | 1972 | кирпичный | 961,10 | 2.0611 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 106 | Ярославский МО, с. Туношна, ул. Школьная, д. 4 | 1969 | кирпичный | 471,50 | 2.0565 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2024) | 0 | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 107 | Ярославский МО, пос. Щедрино, ул. Центральная, д. 1 | 1970 | кирпичный | 542,20 | 2.0519 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2021) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 108 | Ярославский МО, с. Курба, ул. Школьная, д. 4 | 1965 | кирпичный | 389,70 | 2.0512 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 109 | Ярославский МО, с. Спас-Виталий, д. 15 | 1969 | кирпичный | 311,30 | 2.0491 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 110 | Ярославский МО, пос. Карачиха, ул. Садовая, д. 9 | 1972 | кирпичный | 585,40 | 2.0438 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2016) | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 111 | Ярославский МО, с. Сарафоново, д. 51 | 1977 | кирпичный | 740,00 | 2.0427 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 112 | Ярославский МО, дер. Мокеевское, д. 12 | 1978 | кирпичный | 1038,00 | 2.0333 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 113 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 16 | 1967 | кирпичный | 497,31 | 2.0240 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 114 | Ярославский МО, пос. Карачиха, ул. Садовая, д. 2 | 1971 | кирпичный | 516,70 | 2.0156 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 115 | Ярославский МО, дер. Мокеевское, д. 1а | 1964 | кирпичный | 395,50 | 2.0139 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 116 | Ярославский МО, дер. Прохоровское, ул. Воинская, д. 1 | 1979 | панельный | 2295,00 | 2.0125 | 2026 - 2028 (2026) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 117 | Ярославский МО, дер. Мокеевское, д. 2а | 1965 | панельный | 397,50 | 2.0008 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 118 | Ярославский МО, пос. Карачиха, ул. Садовая, д. 13 | 1974 | другой тип | 392,90 | 2.0000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 119 | Ярославский МО, пос. Карачиха, ул. Садовая, д. 12 | 1971 | другой тип | 385,00 | 1.9981 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 120 | Ярославский МО, раб. пос. Лесная Поляна, д. 15 | 1968 | кирпичный | 496,30 | 1.9963 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2015) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 121 | Ярославский МО, пос. Карачиха, ул. Садовая, д. 22 | 1971 | другой тип | 509,10 | 1.9944 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 122 | Ярославский МО, с. Туношна, ул. Школьная, д. 5 | 1978 | панельный | 839,50 | 1.9900 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 123 | Ярославский МО, пос. Карачиха, ул. Садовая, д. 12а | 1978 | кирпичный | 1111,70 | 1.9875 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 124 | Ярославский МО, раб. пос. Красные Ткачи, ул. Большая Октябрьская, д. 13 | 1971 | панельный | 3266,70 | 1.9875 | 2023 - 2025 (2023) | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 |
| 125 | Ярославский МО, раб. пос. Лесная Поляна, д. 24 | 1978 | панельный | 1978,51 | 1.9875 | 2017 - 2019 (2018) | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2038 - 2040 | 0 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 |
| 126 | Ярославский МО, с. Туношна, ул. Новая, д. 6 | 1975 | панельный | 278,10 | 1.9825 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 127 | Ярославский МО, с. Туношна, ул. Новая, д. 7 | 1975 | панельный | 279,20 | 1.9825 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 128 | Ярославский МО, пос. Заволжье, д. 9 | 1968 | кирпичный | 481,60 | 1.9821 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 |
| 129 | Ярославский МО, раб. пос. Красные Ткачи, ул. Пушкина, д. 22 | 1959 | кирпичный | 721,70 | 1.9810 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 130 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 26 | 1979 | кирпичный | 1869,90 | 1.9769 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 131 | Ярославский МО, дер. Ново, д. 12 | 1965 | кирпичный | 120,00 | 1.9736 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 132 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 13 | 1972 | кирпичный | 477,50 | 1.9688 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 133 | Ярославский МО, пос. Ярославка, д. 3 | 1972 | кирпичный | 903,71 | 1.9688 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 134 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 17 | 1968 | кирпичный | 503,31 | 1.9646 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 135 | Ярославский МО, дер. Мокеевское, д. 3 | 1974 | кирпичный | 576,70 | 1.9630 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 136 | Ярославский МО, пос. Заволжье, д. 12 | 1974 | кирпичный | 850,21 | 1.9630 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 137 | Ярославский МО, пос. Щедрино, ул. Садовая, д. 3 | 1974 | кирпичный | 542,60 | 1.9630 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 138 | Ярославский МО, раб. пос. Лесная Поляна, д. 19 | 1974 | кирпичный | 883,40 | 1.9630 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 139 | Ярославский МО, дер. Мокеевское, д. 8 | 1980 | панельный | 852,80 | 1.9550 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 140 | Ярославский МО, дер. Мокеевское, д. 9 | 1980 | панельный | 854,50 | 1.9550 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 141 | Ярославский МО, раб. пос. Лесная Поляна, д. 25 | 1980 | панельный | 1885,30 | 1.9550 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 142 | Ярославский МО, раб. пос. Лесная Поляна, д. 26 | 1980 | панельный | 1858,00 | 1.9550 | 2017 - 2019 (2016) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 | 0 | 2020 - 2022 (2022) | 2023 - 2025 |
| 143 | Ярославский МО, с. Туношна, ул. Туношенский пансионат, д. 2 | 1972 | кирпичный | 921,80 | 1.9500 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2014 - 2016 (2016) | 2038 - 2040 |
| 144 | Ярославский МО, раб. пос. Красные Ткачи, ул. Большая Октябрьская, д. 24а | 1956 | кирпичный | 389,40 | 1.9483 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 145 | Ярославский МО, раб. пос. Красные Ткачи, пер. Парковый, д. 1 | 1978 | панельный | 2783,90 | 1.9444 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 (2017) | 0 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 |
| 146 | Ярославский МО, с. Ширинье, ул. Мира, д. 5 | 1971 | панельный | 602,50 | 1.9398 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 147 | Ярославский МО, дер. Карабиха, ул. Школьная, д. 5 | 1970 | кирпичный | 553,90 | 1.9344 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 |
| 148 | Ярославский МО, пос. Михайловский, ул. Школьная, д. 5 | 1976 | кирпичный | 1131,60 | 1.9317 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 (2019) | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 149 | Ярославский МО, раб. пос. Лесная Поляна, д. 16 | 1969 | кирпичный | 496,10 | 1.9296 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 |
| 150 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Октябрьская, д. 11 | 1970 | кирпичный | 559,00 | 1.9281 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 151 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Октябрьская, д. 3 | 1970 | кирпичный | 462,60 | 1.9281 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 152 | Ярославский МО, дер. Карабиха, ул. Юбилейная, д. 1 | 1973 | кирпичный | 682,30 | 1.9219 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 (2025) | 2020 - 2022 | 0 | 2020 - 2022 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 (2025) | 0 | 0 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 |
| 153 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 12 | 1973 | кирпичный | 477,10 | 1.9219 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 154 | Ярославский МО, с. Медягино, д. 3 | 1973 | кирпичный | 569,50 | 1.9219 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 155 | Ярославский МО, с. Курба, ул. Школьная, д. 5 | 1968 | кирпичный | 378,20 | 1.9214 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 156 | Ярославский МО, дер. Мокеевское, д. 10 | 1980 | кирпичный | 863,10 | 1.9204 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 157 | Ярославский МО, дер. Мокеевское, д. 11 | 1980 | кирпичный | 861,70 | 1.9204 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 158 | Ярославский МО, пос. Козьмодемьянск, ул. 2-я Привокзальная, д. 81 | 1963 | кирпичный | 487,90 | 1.9181 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 0 |
| 159 | Ярославский МО, ст. Пучковский, д. 6 | 1937 | другой тип | 234,40 | 1.9167 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Ярославский МО, дер. Пестрецово, д. 1 | 1975 | кирпичный | 376,30 | 1.9139 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 161 | Ярославский МО, пос. Заволжье, д. 13 | 1975 | кирпичный | 895,90 | 1.9139 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 162 | Ярославский МО, раб. пос. Лесная Поляна, д. 1 | 1970 | кирпичный | 342,30 | 1.9093 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (2015) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 163 | Ярославский МО, раб. пос. Лесная Поляна, д. 17 | 1972 | кирпичный | 572,50 | 1.9093 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 |
| 164 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Огородная, д. 3 | 1970 | кирпичный | 450,90 | 1.9083 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 165 | Ярославский МО, пос. Карачиха, ул. Садовая, д. 15 | 1976 | другой тип | 374,80 | 1.9000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 166 | Ярославский МО, пос. Карачиха, ул. Садовая, д. 17 | 1976 | другой тип | 374,50 | 1.9000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 167 | Ярославский МО, пос. Карачиха, ул. Садовая, д. 19 | 1976 | другой тип | 380,20 | 1.9000 | 2017 - 2019 (2019) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 168 | Ярославский МО, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 16 | 1970 | кирпичный | 370,10 | 1.9000 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 169 | Ярославский МО, с. Спас-Виталий, д. 13 | 1972 | кирпичный | 309,50 | 1.8981 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 170 | Ярославский МО, дер. Ананьино, ул. Молодежная, д. 4 | 1981 | панельный | 834,20 | 1.8975 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 |
| 171 | Ярославский МО, дер. Прохоровское, ул. Воинская, д. 2 | 1981 | панельный | 2311,00 | 1.8975 | 2026 - 2028 (2026) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 172 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Труда, д. 3 | 1981 | панельный | 2797,70 | 1.8975 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2022) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2023 - 2025 |
| 173 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 25 | 1970 | кирпичный | 505,30 | 1.8958 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 174 | Ярославский МО, раб. пос. Красные Ткачи, ул. Текстильщиков, д. 9 | 1969 | кирпичный | 461,20 | 1.8893 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 175 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 24 | 1970 | кирпичный | 501,80 | 1.8875 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 176 | Ярославский МО, с. Сарафоново, д. 31 | 1970 | кирпичный | 502,90 | 1.8792 | 2014 - 2016 (2014) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 177 | Ярославский МО, пос. Заволжье, д. 10 | 1971 | кирпичный | 516,60 | 1.8769 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 178 | Ярославский МО, дер. Ананьино, ул. Молодежная, д. 5 | 1980 | панельный | 845,10 | 1.8750 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 |
| 179 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 23 | 1974 | кирпичный | 509,30 | 1.8750 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 180 | Ярославский МО, дер. Сабельницы, д. 1 | 1974 | кирпичный | 173,80 | 1.8750 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 181 | Ярославский МО, раб. пос. Красные Ткачи, ул. Пушкина, д. 10а | 1974 | кирпичный | 1114,70 | 1.8750 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 |
| 182 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Ленина, д. 20 | 1976 | кирпичный | 541,70 | 1.8648 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 183 | Ярославский МО, раб. пос. Красные Ткачи, пер. Парковый, д. 2 | 1981 | панельный | 2780,07 | 1.8639 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 |
| 184 | Ярославский МО, с. Курба, ул. Школьная, д. 11 | 1981 | панельный | 833,70 | 1.8639 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 185 | Ярославский МО, с. Курба, ул. Школьная, д. 12 | 1981 | панельный | 826,00 | 1.8639 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 186 | Ярославский МО, с. Ширинье, ул. Молодежная, д. 4 | 1981 | панельный | 840,30 | 1.8639 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 187 | Ярославский МО, дер. Иванищево, ул. Юбилейная, д. 5 | 1970 | кирпичный | 472,17 | 1.8619 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 188 | Ярославский МО, дер. Красный Бор, д. 17 | 1971 | кирпичный | 528,40 | 1.8583 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 189 | Ярославский МО, пос. Карачиха, ул. Садовая, д. 20 | 1971 | другой тип | 510,90 | 1.8574 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 190 | Ярославский МО, с. Сарафоново, д. 29 | 1967 | кирпичный | 381,10 | 1.8565 | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2016) | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 191 | Ярославский МО, с. Ширинье, ул. Мира, д. 3 | 1973 | панельный | 564,70 | 1.8491 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 192 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Школьная, д. 8 | 1982 | кирпичный | 776,80 | 1.8400 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 193 | Ярославский МО, пос. Ивняки, ул. Центральная, д. 3 | 1982 | кирпичный | 2830,00 | 1.8400 | 2014 - 2016 (2016) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 194 | Ярославский МО, пос. Щедрино, ул. Парковая, д. 2 | 1982 | панельный | 1301,59 | 1.8400 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 |
| 195 | Ярославский МО, с. Ширинье, ул. Молодежная, д. 3 | 1980 | панельный | 840,70 | 1.8370 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 196 | Ярославский МО, пос. Ярославка, д. 23 | 1971 | кирпичный | 383,30 | 1.8323 | 2014 - 2016 (2015) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 197 | Ярославский МО, с. Сарафоново, д. 33 | 1975 | кирпичный | 922,90 | 1.8281 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 198 | Ярославский МО, с. Туношна, ул. Юбилейная, д. 5 | 1976 | панельный | 836,70 | 1.8250 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 199 | Ярославский МО, с. Туношна, ул. Юбилейная, д. 6 | 1976 | панельный | 836,50 | 1.8250 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 200 | Ярославский МО, с. Андроники, ул. Центральная, д. 10 | 1981 | кирпичный | 1096,80 | 1.8219 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 201 | Ярославский МО, раб. пос. Красные Ткачи, пер. Садовый, д. 12 | 1980 | кирпичный | 566,10 | 1.8214 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 | 2020 - 2022 | 0 | 2020 - 2022 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 0 | 0 | 0 | 2020 - 2022 |
| 202 | Ярославский МО, пос. Карачиха, ул. Садовая, д. 18 | 1975 | другой тип | 377,90 | 1.8204 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 203 | Ярославский МО, дер. Мокеевское, д. 13 | 1981 | панельный | 490,50 | 1.8175 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2038 - 2040 |
| 204 | Ярославский МО, раб. пос. Лесная Поляна, д. 21 | 1977 | кирпичный | 495,30 | 1.8157 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 205 | Ярославский МО, с. Сарафоново, д. 35 | 1977 | кирпичный | 1348,20 | 1.8157 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 206 | Ярославский МО, с. Туношна, ул. Юбилейная, д. 4 | 1976 | панельный | 831,21 | 1.8150 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 207 | Ярославский МО, дер. Глебовское, ул. Строителей, д. 2 | 1972 | кирпичный | 1128,90 | 1.8146 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 208 | Ярославский МО, пос. Карачиха, ул. Садовая, д. 16 | 1975 | другой тип | 382,30 | 1.8093 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 209 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Октябрьская, д. 2 | 1975 | кирпичный | 819,70 | 1.8083 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 210 | Ярославский МО, дер. Карабиха, ул. Юбилейная, д. 4 | 1982 | кирпичный | 373,10 | 1.8074 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 211 | Ярославский МО, пос. Заволжье, д. 5 | 1982 | кирпичный | 964,31 | 1.8074 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 (2025) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 212 | Ярославский МО, пос. Заволжье, д. 7 | 1982 | кирпичный | 870,50 | 1.8074 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2024) | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 213 | Ярославский МО, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 14 | 1967 | кирпичный | 382,90 | 1.8010 | 2014 - 2016 (2015) | 2014 - 2016 (2015) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 214 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Октябрьская, д. 5 | 1973 | кирпичный | 467,40 | 1.7969 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 215 | Ярославский МО, пос. Заволжье, д. 11 | 1972 | кирпичный | 877,31 | 1.7967 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 216 | Ярославский МО, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 18 | 1977 | панельный | 827,30 | 1.7875 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 217 | Ярославский МО, пос. Ярославка, д. 25 | 1981 | панельный | 1287,40 | 1.7861 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 218 | Ярославский МО, пос. Ярославка, д. 2 | 1976 | кирпичный | 867,31 | 1.7813 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 219 | Ярославский МО, с. Медягино, д. 7 | 1976 | кирпичный | 372,00 | 1.7813 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 220 | Ярославский МО, дер. Мокеевское, д. 4 | 1976 | кирпичный | 586,10 | 1.7796 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 221 | Ярославский МО, дер. Белкино, д. 1 | 1983 | кирпичный | 781,90 | 1.7760 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 222 | Ярославский МО, пос. Карачиха, ул. Садовая, д. 14 | 1976 | другой тип | 383,30 | 1.7741 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 223 | Ярославский МО, с. Медягино, д. 6 | 1973 | кирпичный | 378,80 | 1.7719 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 224 | Ярославский МО, раб. пос. Красные Ткачи, пер. Садовый, д. 13 | 1981 | кирпичный | 560,50 | 1.7679 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 | 2020 - 2022 | 0 | 2020 - 2022 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 0 | 0 | 0 | 2020 - 2022 |
| 225 | Ярославский МО, пос. Ивняки, ул. Центральная, д. 1 | 1982 | кирпичный | 3456,11 | 1.7675 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 226 | Ярославский МО, пос. Ивняки, ул. Центральная, д. 2 | 1982 | кирпичный | 3509,61 | 1.7675 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 227 | Ярославский МО, раб. пос. Лесная Поляна, д. 28 | 1982 | панельный | 1795,00 | 1.7675 | 2023 - 2025 (2022) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2014 - 2016 (2016) | 2023 - 2025 |
| 228 | Ярославский МО, пос. Заволжье, д. 14 | 1978 | кирпичный | 884,60 | 1.7667 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 229 | Ярославский МО, с. Сарафоново, д. 34 | 1978 | кирпичный | 1377,50 | 1.7667 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 230 | Ярославский МО, с. Курба, ул. Школьная, д. 7 | 1973 | кирпичный | 533,90 | 1.7635 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 231 | Ярославский МО, раб. пос. Лесная Поляна, д. 18 | 1973 | кирпичный | 548,70 | 1.7620 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 |
| 232 | Ярославский МО, дер. Ананьино, ул. Молодежная, д. 1 | 1973 | кирпичный | 610,60 | 1.7552 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 |
| 233 | Ярославский МО, дер. Высоко, д. 8 | 1972 | кирпичный | 274,90 | 1.7548 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 234 | Ярославский МО, ст. Уткино, д. 7 | 1963 | кирпичный | 300,81 | 1.7542 | 2017 - 2019 (2017) | 2014 - 2016 (2016) | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 235 | Ярославский МО, с. Курба, ул. Юбилейная, д. 12 | 1983 | панельный | 837,00 | 1.7509 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 236 | Ярославский МО, с. Курба, ул. Юбилейная, д. 13 | 1983 | панельный | 841,80 | 1.7509 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 237 | Ярославский МО, пос. Карачиха, ул. Садовая, д. 7а | 1983 | кирпичный | 1822,30 | 1.7354 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 238 | Ярославский МО, пос. Ярославка, д. 7 | 1977 | кирпичный | 900,21 | 1.7344 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 239 | Ярославский МО, раб. пос. Лесная Поляна, д. 4 | 1980 | панельный | 1143,00 | 1.7283 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 240 | Ярославский МО, дер. Мокеевское, д. 14 | 1984 | панельный | 1355,10 | 1.7250 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 241 | Ярославский МО, раб. пос. Красные Ткачи, пер. Октябрьский, д. 1 | 1971 | кирпичный | 510,30 | 1.7229 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 242 | Ярославский МО, с. Туношна, ул. Школьная, д. 7 | 1978 | панельный | 836,60 | 1.7200 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 243 | Ярославский МО, дер. Белкино, д. 2 | 1984 | кирпичный | 776,90 | 1.7188 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 244 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Строителей, д. 2 | 1979 | кирпичный | 824,60 | 1.7176 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 245 | Ярославский МО, с. Курба, ул. Школьная, д. 8 | 1977 | панельный | 553,00 | 1.7120 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 246 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Октябрьская, д. 4 | 1974 | кирпичный | 836,10 | 1.7102 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 |
| 247 | Ярославский МО, раб. пос. Красные Ткачи, ул. Пушкина, д. 4 | 1963 | другой тип | 402,20 | 1.6940 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 248 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Строителей, д. 10 | 1977 | кирпичный | 823,00 | 1.6935 | 2023 - 2025 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 (2025) | 0 | 0 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 |
| 249 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Строителей, д. 1 | 1977 | кирпичный | 833,30 | 1.6824 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 |
| 250 | Ярославский МО, раб. пос. Лесная Поляна, д. 22 | 1977 | кирпичный | 518,20 | 1.6824 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 251 | Ярославский МО, дер. Мокеевское, д. 5 | 1977 | кирпичный | 870,70 | 1.6787 | 2014 - 2016 (2014) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 252 | Ярославский МО, дер. Глебовское, ул. Кооперативная, д. 11 | 1975 | кирпичный | 756,20 | 1.6781 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 253 | Ярославский МО, с. Курба, ул. Юбилейная, д. 11 | 1983 | панельный | 838,70 | 1.6759 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 254 | Ярославский МО, ст. Лютово, д. 12а | 1962 | кирпичный | 301,50 | 1.6733 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 255 | Ярославский МО, раб. пос. Лесная Поляна, д. 20 | 1975 | кирпичный | 365,80 | 1.6731 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 256 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Октябрьская, д. 7 | 1972 | кирпичный | 559,40 | 1.6729 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 257 | Ярославский МО, с. Туношна, ул. Школьная, д. 11 | 1979 | панельный | 835,10 | 1.6725 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 258 | Ярославский МО, дер. Кормилицино, ул. Лесная, д. 28 | 1975 | кирпичный | 556,00 | 1.6698 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 259 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Строителей, д. 5 | 1980 | кирпичный | 857,90 | 1.6685 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 (2026) | 2038 - 2040 |
| 260 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Строителей, д. 6 | 1980 | кирпичный | 853,90 | 1.6685 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 261 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Строителей, д. 7 | 1980 | кирпичный | 871,80 | 1.6685 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 262 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Строителей, д. 8 | 1980 | кирпичный | 886,60 | 1.6685 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 263 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Школьная, д. 2 | 1985 | кирпичный | 871,80 | 1.6675 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 264 | Ярославский МО, пос. Ивняки, ул. Центральная, д. 4 | 1985 | кирпичный | 7114,80 | 1.6675 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 265 | Ярославский МО, раб. пос. Лесная Поляна, д. 5 | 1985 | панельный | 1356,01 | 1.6675 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 266 | Ярославский МО, раб. пос. Лесная Поляна, д. 6 | 1985 | панельный | 1330,50 | 1.6675 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 267 | Ярославский МО, дер. Ананьино, ул. Молодежная, д. 3 | 1978 | кирпичный | 567,70 | 1.6556 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 (2026) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 268 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Строителей, д. 9 | 1978 | кирпичный | 836,70 | 1.6444 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 (2026) | 2038 - 2040 |
| 269 | Ярославский МО, дер. Карабиха, ул. Юбилейная, д. 2 | 1976 | кирпичный | 703,60 | 1.6438 | 2023 - 2025 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 0 | 2020 - 2022 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 0 | 0 | 2020 - 2022 | 2023 - 2025 |
| 270 | Ярославский МО, с. Спасское, д. 24 | 1976 | кирпичный | 353,20 | 1.6361 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 271 | Ярославский МО, с. Туношна, ул. Юбилейная, д. 1 | 1976 | кирпичный | 852,21 | 1.6354 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2019) | 2020 - 2022 (2020) | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 |
| 272 | Ярославский МО, с. Туношна, ул. Юбилейная, д. 2 | 1976 | кирпичный | 870,31 | 1.6354 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 |
| 273 | Ярославский МО, с. Туношна, ул. Туношенский пансионат, д. 3 | 1980 | кирпичный | 1143,50 | 1.6350 | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 274 | Ярославский МО, дер. Пестрецово, д. 4 | 1981 | кирпичный | 732,10 | 1.6285 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 275 | Ярославский МО, пос. Карачиха, ул. Садовая, д. 21 | 1971 | другой тип | 517,90 | 1.6204 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 276 | Ярославский МО, раб. пос. Лесная Поляна, д. 2 | 1981 | кирпичный | 511,00 | 1.6194 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 277 | Ярославский МО, дер. Карабиха, ул. Юбилейная, д. 3 | 1977 | кирпичный | 680,80 | 1.6094 | 2023 - 2025 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 | 0 | 2020 - 2022 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 (2025) | 0 | 0 | 2020 - 2022 | 2023 - 2025 |
| 278 | Ярославский МО, пос. Михайловский, ул. Ленина, д. 3 | 1981 | кирпичный | 2826,30 | 1.6075 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 279 | Ярославский МО, пос. Щедрино, ул. Парковая, д. 1 | 1981 | панельный | 1300,50 | 1.6075 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 280 | Ярославский МО, дер. Кормилицино, ул. Лесная, д. 26 | 1977 | кирпичный | 585,50 | 1.6010 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 |
| 281 | Ярославский МО, дер. Мокеевское, д. 7 | 1980 | кирпичный | 571,60 | 1.5981 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 282 | Ярославский МО, пос. Ярославка, д. 3а | 1974 | кирпичный | 897,10 | 1.5979 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 283 | Ярославский МО, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 19 | 1982 | кирпичный | 1912,70 | 1.5900 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 284 | Ярославский МО, пос. Заволжье, д. 15 | 1977 | кирпичный | 886,71 | 1.5875 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 285 | Ярославский МО, дер. Григорьевское, ул. Новая, д. 5 | 1978 | кирпичный | 567,31 | 1.5856 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 286 | Ярославский МО, дер. Пестрецово, д. 5 | 1982 | кирпичный | 1307,00 | 1.5822 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 287 | Ярославский МО, с. Туношна, ул. Юбилейная, д. 3 | 1977 | кирпичный | 864,70 | 1.5802 | 2014 - 2016 (2014) | 2029 - 2031 | 2020 - 2022 (2020) | 0 | 2020 - 2022 (2022) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 288 | Ярославский МО, дер. Красный Бор, д. 16 | 1980 | кирпичный | 789,00 | 1.5786 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 289 | Ярославский МО, с. Ширинье, ул. Мира, д. 5а | 1981 | другой тип | 153,11 | 1.5714 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 290 | Ярославский МО, дер. Пестрецово, д. 2 | 1975 | кирпичный | 374,11 | 1.5713 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 291 | Ярославский МО, дер. Пестрецово, д. 3 | 1975 | кирпичный | 367,31 | 1.5713 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 292 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Строителей, д. 4 | 1980 | кирпичный | 867,50 | 1.5685 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 |
| 293 | Ярославский МО, дер. Мокеевское, д. 15 | 1981 | панельный | 850,00 | 1.5675 | 2014 - 2016 (2014) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 294 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Строителей, д. 3 | 1980 | кирпичный | 824,90 | 1.5648 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 |
| 295 | Ярославский МО, дер. Ананьино, ул. Садовая, д. 3а | 1987 | панельный | 795,37 | 1.5581 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 296 | Ярославский МО, дер. Ананьино, ул. Молодежная, д. 6 | 1981 | панельный | 830,10 | 1.5575 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 297 | Ярославский МО, дер. Ананьино, ул. Молодежная, д. 7 | 1981 | панельный | 833,80 | 1.5575 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 |
| 298 | Ярославский МО, пос. Ивняки, ул. Светлая, д. 7 | 1987 | кирпичный | 864,60 | 1.5525 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 299 | Ярославский МО, пос. Ивняки, ул. Светлая, д. 8 | 1987 | кирпичный | 864,10 | 1.5525 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 300 | Ярославский МО, пос. Михайловский, ул. Ленина, д. 4 | 1987 | панельный | 4384,80 | 1.5525 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 301 | Ярославский МО, пос. Щедрино, ул. Парковая, д. 3 | 1987 | панельный | 1289,23 | 1.5525 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 302 | Ярославский МО, дер. Мордвиново, ул. Сосновая, д. 2 | 1987 | панельный | 858,90 | 1.5469 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 303 | Ярославский МО, дер. Мордвиново, ул. Сосновая, д. 4 | 1987 | панельный | 856,90 | 1.5469 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 304 | Ярославский МО, с. Курба, ул. Школьная, д. 13 | 1981 | кирпичный | 564,40 | 1.5469 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 305 | Ярославский МО, пос. Ярославка, д. 8 | 1986 | кирпичный | 827,81 | 1.5458 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 306 | Ярославский МО, пос. Заволжье, д. 16 | 1978 | кирпичный | 834,31 | 1.5450 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2024) | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 307 | Ярославский МО, с. Курба, ул. Школьная, д. 10 | 1979 | кирпичный | 564,70 | 1.5448 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 308 | Ярославский МО, с. Курба, ул. Школьная, д. 9 | 1979 | кирпичный | 570,30 | 1.5448 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 309 | Ярославский МО, пос. Щедрино, ул. Парковая, д. 4 | 1982 | панельный | 1285,47 | 1.5400 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 310 | Ярославский МО, с. Андроники, ул. Ярославская, д. 11 | 1979 | кирпичный | 1134,50 | 1.5323 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 311 | Ярославский МО, дер. Меленки, д. 34 | 1965 | кирпичный | 374,50 | 1.5313 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | Ярославский МО, раб. пос. Лесная Поляна, д. 27 | 1982 | панельный | 1872,50 | 1.5300 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 313 | Ярославский МО, пос. Михайловский, ул. Ленина, д. 9 | 1982 | кирпичный | 475,00 | 1.5233 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 314 | Ярославский МО, с. Сарафоново, д. 36 | 1983 | кирпичный | 1832,40 | 1.5213 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 315 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 21 | 1977 | кирпичный | 1851,90 | 1.5194 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 316 | Ярославский МО, пос. Красный Волгарь, ул. Строителей, д. 5 | 1975 | кирпичный | 370,00 | 1.5179 | 2014 - 2016 (2015) | 2017 - 2019 (2017) | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 317 | Ярославский МО, с. Медягино, д. 1 | 1979 | кирпичный | 577,21 | 1.5156 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 318 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Школьная, д. 6 | 1983 | кирпичный | 807,70 | 1.5125 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 319 | Ярославский МО, с. Андроники, ул. Центральная, д. 12 | 1980 | кирпичный | 1126,00 | 1.5021 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 320 | Ярославский МО, с. Медягино, д. 8 | 1982 | кирпичный | 566,10 | 1.5000 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 321 | Ярославский МО, пос. Речной, ул. Овражная, д. 20 | 1972 | кирпичный | 168,40 | 1.4980 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 322 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Школьная, д. 15 | 1983 | панельный | 1419,10 | 1.4925 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 |
| 323 | Ярославский МО, раб. пос. Лесная Поляна, д. 32 | 1987 | панельный | 1315,30 | 1.4925 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 324 | Ярославский МО, с. Туношна, ул. Новая, д. 10 | 1987 | панельный | 833,31 | 1.4925 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 325 | Ярославский МО, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 20 | 1984 | кирпичный | 1885,80 | 1.4850 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 326 | Ярославский МО, раб. пос. Красные Ткачи, ул. Большая Октябрьская, д. 25 | 1983 | кирпичный | 6252,20 | 1.4843 | 2020 - 2022 (2021) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 327 | Ярославский МО, раб. пос. Лесная Поляна, д. 30 | 1983 | панельный | 1812,70 | 1.4825 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2020 - 2022 (2022) | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 |
| 328 | Ярославский МО, дер. Глебовское, ул. Строителей, д. 6 | 1985 | кирпичный | 1136,30 | 1.4824 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 329 | Ярославский МО, раб. пос. Лесная Поляна, д. 29 | 1982 | панельный | 1830,90 | 1.4775 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 330 | Ярославский МО, с. Спас-Виталий, д. 10 | 1983 | кирпичный | 1057,00 | 1.4735 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 331 | Ярославский МО, дер. Кормилицино, ул. Лесная, д. 24 | 1980 | кирпичный | 526,00 | 1.4729 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 332 | Ярославский МО, с. Медягино, д. 4 | 1980 | кирпичный | 380,10 | 1.4729 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 333 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Спортивная, д. 13/9 | 1984 | кирпичный | 868,20 | 1.4722 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 334 | Ярославский МО, пос. Карачиха, ул. Садовая, д. 1а | 1984 | кирпичный | 864,70 | 1.4722 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 335 | Ярославский МО, с. Медягино, д. 10 | 1984 | кирпичный | 1281,01 | 1.4722 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 336 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 11 | 1974 | кирпичный | 499,30 | 1.4688 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 337 | Ярославский МО, с. Спас-Виталий, д. 14 | 1988 | кирпичный | 1310,40 | 1.4685 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 338 | Ярославский МО, пос. Красный Волгарь, ул. Молодежная, д. 2 | 1977 | кирпичный | 374,00 | 1.4679 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 339 | Ярославский МО, с. Андроники, ул. Ярославская, д. 13 | 1980 | кирпичный | 1118,70 | 1.4646 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 340 | Ярославский МО, с. Медягино, д. 5 | 1980 | кирпичный | 377,61 | 1.4604 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 341 | Ярославский МО, дер. Мокеевское, д. 23 | 1982 | панельный | 946,80 | 1.4558 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 342 | Ярославский МО, пос. Красный Холм, ул. Волжская, д. 14 | 1984 | кирпичный | 1719,50 | 1.4550 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 |
| 343 | Ярославский МО, с. Курба, ул. Юбилейная, д. 14 | 1983 | панельный | 846,60 | 1.4509 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 344 | Ярославский МО, дер. Шебунино, д. 1 | 1978 | кирпичный | 580,10 | 1.4500 | 2020 - 2022 (2022) | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 345 | Ярославский МО, пос. Заволжье, д. 2 | 1989 | панельный | 5403,69 | 1.4458 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 |
| 346 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Школьная, д. 10 | 1984 | кирпичный | 829,70 | 1.4450 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 347 | Ярославский МО, раб. пос. Лесная Поляна, д. 3 | 1978 | кирпичный | 515,20 | 1.4426 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 348 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Нефтяников, д. 9 | 1988 | кирпичный | 2413,90 | 1.4425 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2023) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 349 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 20 | 1978 | кирпичный | 581,70 | 1.4406 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 350 | Ярославский МО, дер. Кормилицино, ул. Лесная, д. 22 | 1984 | кирпичный | 835,00 | 1.4389 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 351 | Ярославский МО, дер. Прохоровское, ул. Воинская, д. 3 | 1989 | панельный | 2495,00 | 1.4375 | 2035 - 2037 (2025) (ЧС) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 352 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Школьная, д. 13 | 1989 | панельный | 3241,00 | 1.4375 | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 (2020) | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 |
| 353 | Ярославский МО, пос. Ивняки, ул. Центральная, д. 5 | 1989 | кирпичный | 1046,30 | 1.4375 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 354 | Ярославский МО, пос. Ивняки, ул. Центральная, д. 6 | 1989 | кирпичный | 1048,70 | 1.4375 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 355 | Ярославский МО, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 21 | 1989 | кирпичный | 1320,10 | 1.4375 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 356 | Ярославский МО, пос. Ивняки, ул. Центральная, д. 9 | 1988 | панельный | 5335,31 | 1.4350 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 357 | Ярославский МО, пос. Ярославка, д. 26 | 1981 | панельный | 1269,00 | 1.4333 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2023) | 2029 - 2031 |
| 358 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, д. 7 | 1965 | кирпичный | 362,50 | 1.4310 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 359 | Ярославский МО, пос. Михайловский, ул. Садовая, д. 3 | 1984 | панельный | 3233,20 | 1.4300 | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2026) | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 360 | Ярославский МО, раб. пос. Лесная Поляна, ул. Железнодорожная, д. 6 | 1983 | кирпичный | 339,50 | 1.4287 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 361 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Школьная, д. 4 | 1985 | кирпичный | 783,70 | 1.4275 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 362 | Ярославский МО, ст. Уткино, д. 6 | 1963 | кирпичный | 318,60 | 1.4250 | 2017 - 2019 (2017) | 2014 - 2016 (2016) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 363 | Ярославский МО, с. Туношна, ул. Школьная, д. 13 | 1983 | панельный | 837,81 | 1.4200 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 364 | Ярославский МО, дер. Иванищево, ул. Юбилейная, д. 3 | 1985 | панельный | 1287,30 | 1.4198 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 365 | Ярославский МО, с. Курба, ул. Юбилейная, д. 10 | 1983 | панельный | 564,70 | 1.4176 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 366 | Ярославский МО, с. Спас-Виталий, д. 19 | 1983 | кирпичный | 1301,51 | 1.4176 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 367 | Ярославский МО, пос. пансионата "Ярославль", ул. Набережная, д. 46 | 1985 | кирпичный | 2787,32 | 1.4175 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 (2026) | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 368 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Нефтяников, д. 3 | 1985 | кирпичный | 808,21 | 1.4142 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 369 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 22 | 1972 | кирпичный | 501,80 | 1.4135 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 370 | Ярославский МО, раб. пос. Красные Ткачи, пер. Октябрьский, д. 2 | 1989 | панельный | 1307,70 | 1.4120 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2022) | 2029 - 2031 |
| 371 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Нефтяников, д. 7 | 1987 | кирпичный | 814,31 | 1.4075 | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 372 | Ярославский МО, раб. пос. Лесная Поляна, ул. Железнодорожная, д. 7 | 1984 | кирпичный | 734,20 | 1.4063 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 373 | Ярославский МО, пос. Михайловский, ул. Садовая, д. 5 | 1985 | панельный | 2177,40 | 1.3975 | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 374 | Ярославский МО, пос. Заволжье, д. 1 | 1986 | панельный | 3377,90 | 1.3893 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2019) | 2020 - 2022 (2019) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2029 - 2031 |
| 375 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, д. 28 | 1983 | кирпичный | 254,30 | 1.3802 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 376 | Ярославский МО, с. Сарафоново, д. 48 | 1989 | кирпичный | 1008,60 | 1.3802 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 377 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Огородная, д. 20 | 1986 | кирпичный | 819,00 | 1.3800 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2025) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 378 | Ярославский МО, пос. Ивняки, ул. Центральная, д. 8 | 1989 | панельный | 5339,80 | 1.3800 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 379 | Ярославский МО, пос. Михайловский, ул. Ленина, д. 5 | 1989 | панельный | 5451,00 | 1.3775 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2017 - 2019 (2019) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 380 | Ярославский МО, раб. пос. Лесная Поляна, д. 31 | 1984 | панельный | 2660,01 | 1.3775 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2029 - 2031 |
| 381 | Ярославский МО, дер. Иванищево, ул. Юбилейная, д. 1 | 1986 | панельный | 1297,80 | 1.3741 | 2020 - 2022 (2020) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 382 | Ярославский МО, с. Курба, ул. Юбилейная, д. 16 | 1986 | панельный | 1284,90 | 1.3741 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 383 | Ярославский МО, пос. Красный Волгарь, ул. Молодежная, д. 4 | 1980 | кирпичный | 371,30 | 1.3643 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 384 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Школьная, д. 12 | 1986 | кирпичный | 928,30 | 1.3600 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 385 | Ярославский МО, дер. Иванищево, ул. Юбилейная, д. 4 | 1985 | панельный | 1288,90 | 1.3565 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 386 | Ярославский МО, дер. Пестрецово, д. 7 | 1985 | кирпичный | 1285,00 | 1.3450 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 387 | Ярославский МО, дер. Мокеевское, д. 19 | 1986 | панельный | 851,20 | 1.3400 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 388 | Ярославский МО, с. Туношна, ул. Новая, д. 11 | 1986 | панельный | 832,00 | 1.3400 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 389 | Ярославский МО, дер. Красный Бор, д. 13 | 1969 | кирпичный | 488,50 | 1.3264 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 390 | Ярославский МО, дер. Карабиха, ул. Юбилейная, д. 6 | 1987 | кирпичный | 975,70 | 1.3250 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2020 - 2022 (2022) | 2029 - 2031 |
| 391 | Ярославский МО, пос. Ивняки, ул. Центральная, д. 7 | 1991 | кирпичный | 7044,11 | 1.3225 | 2020 - 2022 (2022) | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 392 | Ярославский МО, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 26 | 1991 | кирпичный | 1598,20 | 1.3225 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 393 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Нефтяников, д. 8 | 1988 | кирпичный | 774,50 | 1.3217 | 2023 - 2025 (2024) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 394 | Ярославский МО, пос. Карачиха, ул. Садовая, д. 23 | 1988 | кирпичный | 2389,10 | 1.3217 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 395 | Ярославский МО, пос. Щедрино, ул. Парковая, д. 7 | 1988 | панельный | 1280,56 | 1.3217 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 396 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 31 | 1984 | кирпичный | 4231,31 | 1.3194 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2017) | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 397 | Ярославский МО, с. Медягино, д. 11 | 1985 | кирпичный | 634,60 | 1.3194 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 398 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 27 | 1980 | кирпичный | 1688,01 | 1.3176 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 399 | Ярославский МО, с. Спас-Виталий, д. 12 | 1986 | кирпичный | 1061,70 | 1.3141 | 2023 - 2025 (2025) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 400 | Ярославский МО, дер. Карабиха, ул. Школьная, д. 6 | 1986 | кирпичный | 566,20 | 1.3125 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 401 | Ярославский МО, пос. Ивняки, ул. Светлая, д. 6 | 1987 | кирпичный | 850,31 | 1.3125 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 402 | Ярославский МО, пос. Щедрино, ул. Парковая, д. 8 | 1988 | панельный | 1306,54 | 1.3092 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 403 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 28 | 1982 | кирпичный | 1890,20 | 1.3074 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 404 | Ярославский МО, пос. Щедрино, ул. Парковая, д. 5 | 1987 | панельный | 1313,30 | 1.3058 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 405 | Ярославский МО, с. Андроники, ул. Ярославская, д. 12 | 1990 | панельный | 1273,80 | 1.3028 | 2026 - 2028 (2024) (ЧС) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 (2025) (ЧС) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 406 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 33 | 1991 | кирпичный | 4197,31 | 1.2991 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 407 | Ярославский МО, пос. Ярославка, д. 24 | 1980 | панельный | 829,50 | 1.2898 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 0 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 408 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 10 | 1976 | кирпичный | 483,30 | 1.2896 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 409 | Ярославский МО, с. Курба, ул. Юбилейная, д. 17 | 1986 | панельный | 1281,90 | 1.2889 | 2032 - 2034 (2020) (ЧС) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 410 | Ярославский МО, с. Курба, ул. Юбилейная, д. 15 | 1986 | панельный | 1289,60 | 1.2852 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 411 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Нефтяников, д. 1 | 1984 | кирпичный | 1853,01 | 1.2833 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 412 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Огородная, д. 1 | 1988 | кирпичный | 862,10 | 1.2750 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 413 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Нефтяников, д. 11 | 1991 | кирпичный | 4367,60 | 1.2725 | 2020 - 2022 (2021) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 414 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Нефтяников, д. 4 | 1986 | кирпичный | 794,70 | 1.2725 | 2014 - 2016 (2014) (ВР) (2020) (ЧС) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 415 | Ярославский МО, дер. Иванищево, ул. Юбилейная, д. 2 | 1986 | панельный | 1298,40 | 1.2670 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 416 | Ярославский МО, пос. Щедрино, ул. Парковая, д. 6 | 1988 | панельный | 1302,49 | 1.2667 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 417 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Нефтяников, д. 5 | 1986 | кирпичный | 803,21 | 1.2658 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 418 | Ярославский МО, пос. Красный Холм, ул. Волжская, д. 16 | 1992 | панельный | 1437,60 | 1.2650 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 419 | Ярославский МО, пос. Туношна-городок 26, д. 17 | 1992 | панельный | 3998,20 | 1.2650 | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 420 | Ярославский МО, дер. Глебовское, ул. Олимпийская, д. 2 | 1985 | кирпичный | 1830,30 | 1.2635 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 421 | Ярославский МО, с. Толбухино, ул. Социалистическая, д. 13 | 1986 | панельный | 845,21 | 1.2620 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 422 | Ярославский МО, пос. Ивняки, ул. Светлая, д. 5 | 1987 | кирпичный | 519,10 | 1.2583 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 423 | Ярославский МО, с. Красное, д. 14 | 1984 | панельный | 278,50 | 1.2500 | 2014 - 2016 (2014) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 |
| 424 | Ярославский МО, с. Красное, д. 15 | 1984 | панельный | 279,40 | 1.2500 | 2014 - 2016 (2014) | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 |
| 425 | Ярославский МО, дер. Мордвиново, ул. Сосновая, д. 1 | 1987 | панельный | 654,40 | 1.2469 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 426 | Ярославский МО, пос. Заволжье, д. 8 | 1989 | кирпичный | 850,10 | 1.2458 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 427 | Ярославский МО, пос. Речной, ул. Заводская, д. 1а | 1985 | кирпичный | 366,70 | 1.2393 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 428 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 32 | 1991 | кирпичный | 4767,40 | 1.2380 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2020) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 429 | Ярославский МО, пос. Заволжье, д. 6 | 1983 | кирпичный | 880,10 | 1.2343 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 430 | Ярославский МО, с. Медягино, д. 12 | 1989 | кирпичный | 1858,50 | 1.2269 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 431 | Ярославский МО, дер. Мокеевское, д. 20 | 1987 | панельный | 880,30 | 1.2250 | 2014 - 2016 (2014) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 432 | Ярославский МО, дер. Пестрецово, д. 6 | 1983 | кирпичный | 1274,50 | 1.2250 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) (2020) (ЧС) | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 433 | Ярославский МО, пос. Нагорный, ул. Огородная, д. 1 | 1990 | панельный | 933,20 | 1.2200 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 434 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, д. 18 | 1973 | кирпичный | 855,20 | 1.2179 | 2032 - 2034 (2025) (ЧС) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 435 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Нефтяников, д. 2 | 1985 | кирпичный | 893,71 | 1.2158 | 2014 - 2016 (2016) | 2014 - 2016 (2016) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 436 | Ярославский МО, дер. Ново, д. 16 | 1975 | кирпичный | 781,80 | 1.2150 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2020 - 2022 (2022) | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | Ярославский МО, раб. пос. Красные Ткачи, ул. Большая Октябрьская, д. 15 | 1988 | кирпичный | 5492,70 | 1.2130 | 2041 - 2043 | 2020 - 2022 (2021) | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 |
| 438 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Школьная, д. 16 | 1990 | кирпичный | 966,60 | 1.2100 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 439 | Ярославский МО, дер. Мокеевское, д. 26 | 1993 | панельный | 1289,90 | 1.2075 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 440 | Ярославский МО, дер. Прохоровское, ул. Воинская, д. 4 | 1993 | панельный | 4669,92 | 1.2075 | 2026 - 2028 (2026) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 441 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Гагарина, д. 2а | 1989 | кирпичный | 1354,70 | 1.2075 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 442 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Школьная, д. 14 | 1989 | кирпичный | 970,10 | 1.2075 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 443 | Ярославский МО, с. Туношна, ул. Новая, д. 14 | 1989 | панельный | 1295,60 | 1.1975 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 444 | Ярославский МО, пос. Ярославка, д. 1 | 1987 | кирпичный | 2453,40 | 1.1917 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 (2025) | 0 | 2023 - 2025 (2025) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 445 | Ярославский МО, с. Спас-Виталий, д. 17 | 1988 | кирпичный | 1342,50 | 1.1907 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 446 | Ярославский МО, раб. пос. Лесная Поляна, д. 33 | 1988 | панельный | 2616,50 | 1.1875 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2029 - 2031 |
| 447 | Ярославский МО, с. Сарафоново, д. 46 | 1988 | кирпичный | 1319,70 | 1.1806 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 448 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Ленина, д. 19 | 1990 | панельный | 3205,20 | 1.1800 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 449 | Ярославский МО, дер. Григорьевское, ул. Новая, д. 6 | 1990 | панельный | 657,10 | 1.1778 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 450 | Ярославский МО, с. Андроники, ул. Ярославская, д. 14 | 1990 | панельный | 1285,80 | 1.1778 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 451 | Ярославский МО, с. Медягино, д. 13 | 1990 | кирпичный | 645,10 | 1.1778 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 452 | Ярославский МО, с. Медягино, д. 9 | 1982 | кирпичный | 566,21 | 1.1771 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 453 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Нефтяников, д. 10 | 1989 | панельный | 3219,00 | 1.1750 | 2023 - 2025 (2023) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 454 | Ярославский МО, дер. Григорьевское, ул. Новая, д. 3 | 1987 | панельный | 468,00 | 1.1741 | 2023 - 2025 (2025) | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 455 | Ярославский МО, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 27 | 1990 | кирпичный | 1587,81 | 1.1700 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 456 | Ярославский МО, дер. Мордвиново, ул. Сосновая, д. 3 | 1987 | панельный | 851,90 | 1.1500 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 457 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Школьная, д. 17 | 1994 | панельный | 1478,90 | 1.1500 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2023 - 2025 (2022) | 2032 - 2034 |
| 458 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Школьная, д. 20 | 1994 | кирпичный | 1069,00 | 1.1500 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 459 | Ярославский МО, с. Туношна, ул. Новая, д. 12 | 1989 | панельный | 1294,70 | 1.1475 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 460 | Ярославский МО, дер. Мокеевское, д. 22 | 1989 | панельный | 1333,90 | 1.1458 | 2017 - 2019 (2017) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 461 | Ярославский МО, пос. Михайловский, ул. Лесная, д. 3 | 1991 | панельный | 4304,40 | 1.1425 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2020 - 2022 (2020) | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2021) | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 462 | Ярославский МО, дер. Мокеевское, д. 21 | 1989 | панельный | 1319,70 | 1.1400 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 463 | Ярославский МО, дер. Мокеевское, д. 24 | 1990 | панельный | 1479,20 | 1.1350 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 464 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 8 | 1991 | кирпичный | 1152,51 | 1.1287 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2017 - 2019 (2019) | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 465 | Ярославский МО, дер. Григорьевское, ул. Новая, д. 4 | 1986 | панельный | 870,60 | 1.1270 | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 466 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Школьная, д. 11 | 1992 | панельный | 1448,20 | 1.1183 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2020 - 2022 (2020) | 2038 - 2040 |
| 467 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Нефтяников, д. 12 | 1995 | кирпичный | 4274,11 | 1.0925 | 2023 - 2025 (2022) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 468 | Ярославский МО, пос. пансионата "Ярославль", ул. Набережная, д. 47 | 1995 | кирпичный | 2074,20 | 1.0925 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 469 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Школьная, д. 18 | 1992 | кирпичный | 1101,20 | 1.0850 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 470 | Ярославский МО, раб. пос. Лесная Поляна, д. 34 | 1991 | панельный | 3914,11 | 1.0825 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2020 - 2022 (2021) | 2038 - 2040 |
| 471 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, д. 36 | 1992 | кирпичный | 972,70 | 1.0796 | 2041 - 2043 (2025) (ЧС) | 2020 - 2022 (2020) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2020 - 2022 (2020) | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 472 | Ярославский МО, пос. Речной, ул. Полевая, д. 5 | 1991 | кирпичный | 365,30 | 1.0781 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2020 - 2022 (2020) | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2029 - 2031 |
| 473 | Ярославский МО, дер. Пестрецово, д. 8 | 1992 | кирпичный | 1318,00 | 1.0750 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 474 | Ярославский МО, дер. Левцово, д. 10 | 1986 | кирпичный | 360,00 | 1.0733 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 475 | Ярославский МО, раб. пос. Красные Ткачи, ул. Большая Октябрьская, д. 9 | 1995 | кирпичный | 4217,90 | 1.0731 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 (2023) | 2017 - 2019 (2016) | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 476 | Ярославский МО, ст. Лютово, ул. Восточная, д. 10 | 1969 | кирпичный | 634,00 | 1.0722 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 477 | Ярославский МО, ст. Лютово, ул. Восточная, д. 11 | 1971 | кирпичный | 643,70 | 1.0722 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 478 | Ярославский МО, ст. Лютово, ул. Восточная, д. 9 | 1966 | кирпичный | 646,90 | 1.0722 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 479 | Ярославский МО, дер. Григорьевское, ул. Новая, д. 2 | 1986 | панельный | 845,81 | 1.0715 | 2023 - 2025 (2025) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 480 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Огородная, д. 9 | 1993 | кирпичный | 1336,70 | 1.0306 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 0 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 (2026) | 2029 - 2031 |
| 481 | Ярославский МО, дер. Мокеевское, д. 25 | 1993 | панельный | 1297,40 | 1.0175 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 482 | Ярославский МО, пос. Заволжье, д. 3 | 1997 | панельный | 5802,81 | 0.9832 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 483 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 9 | 1994 | кирпичный | 1177,70 | 0.9815 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 484 | Ярославский МО, пос. Карачиха, ул. Садовая, д. 24 | 1994 | кирпичный | 2344,60 | 0.9815 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 485 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Школьная, д. 19 | 1995 | панельный | 826,81 | 0.9658 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 486 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, д. 25 | 1985 | кирпичный | 308,80 | 0.9579 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 487 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Нефтяников, д. 6 | 1993 | кирпичный | 809,21 | 0.9542 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 (2022) | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 488 | Ярославский МО, пос. Дорожный, д. 1 | 1965 | кирпичный | 298,10 | 0.9517 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 489 | Ярославский МО, пос. Дорожный, д. 2 | 1965 | кирпичный | 314,00 | 0.9517 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 490 | Ярославский МО, пос. Дорожный, д. 4 | 1965 | кирпичный | 310,10 | 0.9517 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 0 | 0 | 0 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 2026 - 2028 |
| 491 | Ярославский МО, ст. Лютово, ул. Восточная, д. 12 | 1983 | панельный | 3468,70 | 0.9517 | 2032 - 2034 (2025) (ЧС) | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 492 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Нефтяников, д. 13 | 1995 | кирпичный | 677,60 | 0.9324 | 2017 - 2019 (2019) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 493 | Ярославский МО, ст. Лютово, ул. Восточная, д. 13 | 1994 | панельный | 2363,50 | 0.9278 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 494 | Ярославский МО, пос. Козьмодемьянск, ул. 2-я Привокзальная, д. 82 | 1987 | кирпичный | 627,10 | 0.9155 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 2014 - 2016 (2015) (ВР) | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 0 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 2026 - 2028 | 0 |
| 495 | Ярославский МО, пос. Речной, ул. Полевая, д. 1 | 1995 | кирпичный | 373,70 | 0.8906 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 496 | Ярославский МО, пос. Речной, ул. Полевая, д. 2 | 1995 | кирпичный | 369,20 | 0.8906 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 497 | Ярославский МО, пос. Речной, ул. Полевая, д. 3 | 1995 | кирпичный | 368,00 | 0.8906 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 498 | Ярославский МО, пос. Речной, ул. Полевая, д. 4 | 1995 | кирпичный | 371,60 | 0.8906 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 499 | Ярославский МО, пос. Ярославка, д. 17 | 1997 | кирпичный | 1327,80 | 0.8343 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 500 | Ярославский МО, дер. Мокеевское, д. 27 | 1997 | панельный | 1439,20 | 0.7700 | 2014 - 2016 (2014) | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 501 | Ярославский МО, с. Туношна, ул. Новая, д. 15 | 1998 | панельный | 1338,01 | 0.7475 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 502 | Ярославский МО, ст. Уткино, д. 5 | 1980 | кирпичный | 759,60 | 0.7300 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 (2016) (ВР) | 0 | 0 | 2017 - 2019 (2018) | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503 | Ярославский МО, дер. Мокеевское, д. 28 | 2000 | кирпичный | 795,70 | 0.6717 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 504 | Ярославский МО, дер. Мокеевское, д. 29 | 2002 | кирпичный | 639,40 | 0.6100 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 0 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 505 | Ярославский МО, пос. Михайловский, ул. Садовая, д. 6 | 2003 | кирпичный | 2211,60 | 0.5592 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 506 | Ярославский МО, с. Медягино, д. 14а | 2003 | кирпичный | 817,31 | 0.5398 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 507 | Ярославский МО, дер. Мокеевское, д. 30 | 2004 | кирпичный | 650,00 | 0.5083 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 508 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Мирная, д. 1 | 2008 | панельный | 11458,10 | 0.3355 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2035) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 509 | Ярославский МО, дер. Карабиха, ул. Юбилейная, д. 5а | 2007 | кирпичный | 1615,70 | 0.3281 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 510 | Ярославский МО, пос. Ивняки, ул. Центральная, д. 6б | 2008 | кирпичный | 4824,60 | 0.3090 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 511 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Мирная, д. 2 | 2009 | панельный | 8928,81 | 0.2811 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 (2035) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 512 | Ярославский МО, пос. Дубки, ул. Школьная, д. 21 | 2009 | кирпичный | 1504,20 | 0.2552 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2020 - 2022 (2022) | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 (2026) | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 513 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Мостецкая, д. 1 | 2009 | кирпичный | 3841,61 | 0.2475 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 514 | Ярославский МО, пос. Ивняки, ул. Светлая, д. 4а | 2009 | кирпичный | 5900,61 | 0.2359 | 2023 - 2025 (2023) | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2018) | 2017 - 2019 (2018) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 (2019) | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 515 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, пр. Сосновый, д. 4 | 2009 | кирпичный | 975,81 | 0.2281 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 516 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, пр. Сосновый, д. 5 | 2009 | кирпичный | 1575,50 | 0.2281 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 517 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Солнечная, д. 4 | 2010 | кирпичный | 714,20 | 0.1825 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 518 | Ярославский МО, пос. Карачиха, ул. Школьная, д. 40 | 2010 | кирпичный | 873,80 | 0.1815 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 519 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Радужная, д. 2 | 2011 | кирпичный | 721,50 | 0.1369 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 520 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Солнечная, д. 11 | 2011 | кирпичный | 2642,50 | 0.1369 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 521 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Мостецкая, д. 6 | 2011 | кирпичный | 2223,50 | 0.1356 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 522 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Радужная, д. 1 | 2011 | кирпичный | 536,31 | 0.1356 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 523 | Ярославский МО, дер. Медведково, д. 45 | 2011 | кирпичный | 471,50 | 0.1333 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 524 | Ярославский МО, дер. Ермолово, ул. Отрадная, д. 3 | 2012 | кирпичный | 1747,61 | 0.1113 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 525 | Ярославский МО, дер. Ермолово, ул. Кукушкина, д. 2 | 2012 | кирпичный | 2287,24 | 0.1104 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 526 | Ярославский МО, дер. Ермолово, ул. Кукушкина, д. 4 | 2012 | кирпичный | 1661,27 | 0.1104 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 527 | Ярославский МО, дер. Ермолово, ул. Отрадная, д. 1 | 2012 | кирпичный | 1653,94 | 0.1104 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 528 | Ярославский МО, пос. Щедрино, ул. Парковая, д. 10 | 2012 | кирпичный | 1578,00 | 0.1104 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 529 | Ярославский МО, пос. Щедрино, ул. Парковая, д. 11 | 2012 | кирпичный | 1583,70 | 0.1104 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 530 | Ярославский МО, пос. Щедрино, ул. Парковая, д. 12 | 2012 | кирпичный | 1146,10 | 0.1104 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 531 | Ярославский МО, пос. Щедрино, ул. Парковая, д. 14 | 2012 | кирпичный | 2091,80 | 0.1104 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 532 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Мирная, д. 3 | 2012 | кирпичный | 13715,40 | 0.1097 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 (2026) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 (2038) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 533 | Ярославский МО, дер. Полесье, пр. 1-й Сиреневый, д. 10 | 2012 | кирпичный | 1537,40 | 0.0913 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 534 | Ярославский МО, дер. Полесье, пр. 1-й Сиреневый, д. 18 | 2012 | кирпичный | 1536,80 | 0.0913 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 535 | Ярославский МО, дер. Полесье, пр. 1-й Сиреневый, д. 26 | 2012 | кирпичный | 1529,51 | 0.0913 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 536 | Ярославский МО, дер. Полесье, пр. 1-й Сиреневый, д. 28 | 2012 | кирпичный | 1529,40 | 0.0913 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 537 | Ярославский МО, пос. Заволжье, д. 41 | 2012 | кирпичный | 2148,61 | 0.0904 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 538 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Мостецкая, д. 10 | 2012 | кирпичный | 2231,80 | 0.0904 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 539 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Мостецкая, д. 8 | 2012 | кирпичный | 1922,00 | 0.0904 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 540 | Ярославский МО, пос. Щедрино, ул. Парковая, д. 16 | 2013 | кирпичный | 1637,40 | 0.0564 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 0 |
| 541 | Ярославский МО, пос. Щедрино, ул. Парковая, д. 15 | 2013 | кирпичный | 1665,70 | 0.0556 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 542 | Ярославский МО, дер. Липовицы, квартал Зеленый, д. 1 | 2013 | кирпичный | 980,60 | 0.0552 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 543 | Ярославский МО, дер. Липовицы, квартал Зеленый, д. 2 | 2013 | кирпичный | 1013,25 | 0.0552 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 544 | Ярославский МО, дер. Липовицы, квартал Зеленый, д. 3 | 2013 | кирпичный | 1116,66 | 0.0552 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 545 | Ярославский МО, дер. Липовицы, квартал Зеленый, д. 4 | 2013 | кирпичный | 520,70 | 0.0552 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 546 | Ярославский МО, пос. Щедрино, ул. Парковая, д. 13 | 2013 | кирпичный | 1005,10 | 0.0552 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 547 | Ярославский МО, пос. Щедрино, ул. Парковая, д. 18 | 2014 | кирпичный | 2125,40 | 0.0552 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 548 | Ярославский МО, пос. Щедрино, ул. Парковая, д. 20 | 2014 | кирпичный | 1968,50 | 0.0552 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 549 | Ярославский МО, пос. Щедрино, ул. Парковая, д. 21 | 2013 | кирпичный | 1425,30 | 0.0552 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 550 | Ярославский МО, раб. пос. Лесная Поляна, д. 9 | 2013 | кирпичный | 746,90 | 0.0494 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 0 |
| 551 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Большая Заозерная, д. 2 | 2013 | кирпичный | 1262,50 | 0.0452 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 552 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Малая Заозерная, д. 4 | 2013 | кирпичный | 492,30 | 0.0452 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 553 | Ярославский МО, пос. Щедрино, ул. Парковая, д. 17 | 2014 | кирпичный | 2118,50 | 0.0244 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 554 | Ярославский МО, дер. Ермолово, ул. Кукушкина, д. 10 | 2014 | кирпичный | 2608,50 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 555 | Ярославский МО, дер. Ермолово, ул. Кукушкина, д. 12 | 2014 | кирпичный | 1928,00 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 556 | Ярославский МО, дер. Ермолово, ул. Кукушкина, д. 14 | 2014 | кирпичный | 1901,50 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 557 | Ярославский МО, дер. Ермолово, ул. Кукушкина, д. 6 | 2014 | кирпичный | 1687,08 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 558 | Ярославский МО, дер. Ермолово, ул. Кукушкина, д. 8 | 2014 | кирпичный | 1182,50 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 559 | Ярославский МО, дер. Ермолово, ул. Отрадная, д. 4 | 2020 | кирпичный | 2368,65 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 560 | Ярославский МО, дер. Ермолово, ул. Отрадная, д. 5 | 2014 | кирпичный | 1731,04 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 561 | Ярославский МО, дер. Ермолово, ул. Отрадная, д. 7 | 2014 | кирпичный | 2685,70 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 562 | Ярославский МО, дер. Ермолово, ул. Отрадная, д. 9 | 2014 | кирпичный | 1732,04 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 563 | Ярославский МО, дер. Ермолово, ул. Славянская, д. 2 | 2016 | кирпичный | 3634,37 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 564 | Ярославский МО, дер. Ермолово, ул. Славянская, д. 5 | 2020 | кирпичный | 1123,60 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 565 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Нефтяников, д. 18 | 2015 | кирпичный | 6382,70 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 566 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Нефтяников, д. 19 | 2018 | кирпичный | 6793,00 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 567 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Нефтяников, д. 20 | 2015 | кирпичный | 1941,70 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 568 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Нефтяников, д. 23 | 2019 | кирпичный | 1264,10 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 569 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Нефтяников, д. 24 | 2017 | кирпичный | 1378,70 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 570 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Нефтяников, д. 25 | 2017 | кирпичный | 1213,20 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 571 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Радужная, д. 3 | 2020 | кирпичный | 3045,10 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 |
| 572 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Радужная, д. 5 | 2018 | кирпичный | 3059,30 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 573 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 4 | 2020 | кирпичный | 2164,60 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 574 | Ярославский МО, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 5а | 2017 | кирпичный | 1594,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 575 | Ярославский МО, дер. Липовицы, квартал Зеленый, д. 17 | 2014 | кирпичный | 1515,90 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 576 | Ярославский МО, дер. Липовицы, квартал Зеленый, д. 18 | 2014 | кирпичный | 1614,00 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 577 | Ярославский МО, дер. Липовицы, квартал Зеленый, д. 19 | 2014 | кирпичный | 2490,40 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 578 | Ярославский МО, дер. Липовицы, квартал Зеленый, д. 20 | 2014 | кирпичный | 1116,90 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 579 | Ярославский МО, дер. Липовицы, квартал Зеленый, д. 21 | 2014 | кирпичный | 1506,70 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 580 | Ярославский МО, дер. Липовицы, квартал Зеленый, д. 22 | 2014 | кирпичный | 1614,00 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 581 | Ярославский МО, дер. Липовицы, квартал Зеленый, д. 23 | 2014 | кирпичный | 2490,40 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 582 | Ярославский МО, дер. Липовицы, квартал Зеленый, д. 24 | 2014 | кирпичный | 1126,40 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 583 | Ярославский МО, дер. Липовицы, квартал Зеленый, д. 5 | 2018 | кирпичный | 1703,30 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 584 | Ярославский МО, дер. Липовицы, квартал Зеленый, д. 6 | 2018 | кирпичный | 1870,40 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 585 | Ярославский МО, дер. Липовицы, квартал Зеленый, д. 7 | 2018 | кирпичный | 3210,10 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 586 | Ярославский МО, дер. Липовицы, квартал Зеленый, д. 8 | 2018 | кирпичный | 1237,20 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 587 | Ярославский МО, дер. Полесье, пер. Майский, д. 16 | 2014 | кирпичный | 1082,74 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 588 | Ярославский МО, дер. Полесье, пр. 1-й Сиреневый, д. 12 | 2014 | кирпичный | 1540,50 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 589 | Ярославский МО, дер. Полесье, пр. 1-й Сиреневый, д. 14 | 2015 | кирпичный | 1474,30 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 590 | Ярославский МО, дер. Полесье, пр. 1-й Сиреневый, д. 16 | 2015 | кирпичный | 1527,50 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 591 | Ярославский МО, дер. Полесье, пр. 1-й Сиреневый, д. 20 | 2014 | кирпичный | 1533,00 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 592 | Ярославский МО, дер. Полесье, пр. 1-й Сиреневый, д. 22 | 2014 | кирпичный | 1540,50 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 593 | Ярославский МО, дер. Полесье, пр. 1-й Сиреневый, д. 24 | 2014 | кирпичный | 1540,50 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 594 | Ярославский МО, дер. Полесье, пр. 1-й Сиреневый, д. 30 | 2014 | кирпичный | 1540,50 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 595 | Ярославский МО, дер. Полесье, пр. 1-й Сиреневый, д. 32 | 2014 | кирпичный | 1543,62 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 596 | Ярославский МО, дер. Полесье, пр. 1-й Сиреневый, д. 34 | 2014 | кирпичный | 1357,78 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 597 | Ярославский МО, дер. Полесье, пр. 1-й Сиреневый, д. 38 | 2021 | кирпичный | 2077,60 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 0 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 598 | Ярославский МО, дер. Полесье, пр. 1-й Сиреневый, д. 40 | 2016 | кирпичный | 2755,90 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 599 | Ярославский МО, дер. Полесье, пр. 1-й Сиреневый, д. 42 | 2015 | кирпичный | 1578,30 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 600 | Ярославский МО, дер. Полесье, пр. 1-й Сиреневый, д. 44 | 2023 | кирпичный | 1529,60 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 601 | Ярославский МО, дер. Полесье, пр. 1-й Сиреневый, д. 44, корп. 2 | 2023 | кирпичный | 2039,80 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 602 | Ярославский МО, дер. Полесье, пр. 1-й Сиреневый, д. 46 | 2016 | кирпичный | 1651,80 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 603 | Ярославский МО, дер. Полесье, пр. 1-й Сиреневый, д. 50 | 2023 | кирпичный | 3636,10 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 604 | Ярославский МО, дер. Полесье, пр. 1-й Сиреневый, д. 3 | 2016 | панельный | 1582,70 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 605 | Ярославский МО, дер. Полесье, ул. Сиреневая, д. 17 | 2014 | кирпичный | 788,00 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 606 | Ярославский МО, дер. Полесье, ул. Сиреневая, д. 18 | 2014 | кирпичный | 788,00 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 607 | Ярославский МО, дер. Полесье, ул. Сиреневая, д. 19 | 2014 | кирпичный | 788,00 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 608 | Ярославский МО, дер. Полесье, ул. Сиреневая, д. 20 | 2014 | кирпичный | 788,00 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 609 | Ярославский МО, дер. Полесье, ул. Сиреневая, д. 21 | 2014 | кирпичный | 536,88 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 610 | Ярославский МО, дер. Полесье, ул. Центральная, д. 26 | 2021 | кирпичный | 22622,60 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 0 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 611 | Ярославский МО, пос. Заволжье, д. 42 | 2019 | кирпичный | 2041,70 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2047 - 2049 | 2038 - 2040 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 612 | Ярославский МО, пос. Заволжье, д. 43 | 2021 | кирпичный | 1382,20 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 0 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 613 | Ярославский МО, пос. Заволжье, ул. Новоселов, д. 18 | 2018 | кирпичный | 1826,20 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 614 | Ярославский МО, пос. Ивняки, пер. Светлый, д. 1 | 2016 | кирпичный | 2322,80 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 615 | Ярославский МО, пос. Ивняки, пер. Светлый, д. 2 | 2016 | кирпичный | 2530,00 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 616 | Ярославский МО, пос. Ивняки, пер. Светлый, д. 3 | 2016 | кирпичный | 2517,30 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 617 | Ярославский МО, пос. Ивняки, ул. Береговая, д. 1 | 2018 | кирпичный | 2808,70 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2043) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 618 | Ярославский МО, пос. Ивняки, ул. Береговая, д. 2 | 2018 | кирпичный | 2811,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2043) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 619 | Ярославский МО, пос. Ивняки, ул. Береговая, д. 3 | 2019 | кирпичный | 2800,30 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 (2044) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 620 | Ярославский МО, пос. Ивняки, ул. Береговая, д. 4 | 2020 | кирпичный | 2820,80 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 (2045) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 621 | Ярославский МО, пос. Ивняки, ул. Береговая, д. 5 | 2019 | кирпичный | 2822,30 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 (2044) (Л) | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 622 | Ярославский МО, пос. Ивняки, ул. Береговая, д. 6 | 2018 | кирпичный | 2811,40 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2043) (Л) | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 623 | Ярославский МО, пос. Ивняки, ул. Береговая, д. 7 | 2021 | кирпичный | 2904,30 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 (2046) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 624 | Ярославский МО, пос. Ивняки, ул. Новоселов, д. 1 | 2014 | кирпичный | 2306,80 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 625 | Ярославский МО, пос. Ивняки, ул. Новоселов, д. 10 | 2023 | кирпичный | 5686,80 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2047 - 2049 (2048) (Л) | 0 | 2041 - 2043 |
| 626 | Ярославский МО, пос. Ивняки, ул. Новоселов, д. 2 | 2014 | кирпичный | 2370,60 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 627 | Ярославский МО, пос. Ивняки, ул. Новоселов, д. 3 | 2015 | кирпичный | 4070,10 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 628 | Ярославский МО, пос. Ивняки, ул. Новоселов, д. 4 | 2015 | кирпичный | 1248,00 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 629 | Ярославский МО, пос. Ивняки, ул. Новоселов, д. 5 | 2014 | кирпичный | 1125,00 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 630 | Ярославский МО, пос. Ивняки, ул. Новоселов, д. 6 | 2016 | кирпичный | 4264,40 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 631 | Ярославский МО, пос. Ивняки, ул. Новоселов, д. 7 | 2016 | кирпичный | 4154,70 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 632 | Ярославский МО, пос. Ивняки, ул. Новоселов, д. 8 | 2020 | кирпичный | 3158,20 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 633 | Ярославский МО, пос. Ивняки, ул. Центральная, д. 10 | 2015 | кирпичный | 13162,60 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 634 | Ярославский МО, пос. Ивняки, ул. Ярославская, д. 2 | 2021 | кирпичный | 3984,30 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 635 | Ярославский МО, пос. Ивняки, ул. Ярославская, д. 3 | 2021 | кирпичный | 3267,10 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 636 | Ярославский МО, пос. Карачиха, пер. Радужный, д. 1 | 2016 | кирпичный | 1805,00 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 637 | Ярославский МО, пос. Карачиха, пер. Радужный, д. 2 | 2017 | кирпичный | 1153,80 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 638 | Ярославский МО, пос. Карачиха, пер. Радужный, д. 3 | 2017 | кирпичный | 1999,50 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 639 | Ярославский МО, пос. Карачиха, ул. Сиреневая, д. 1 | 2016 | кирпичный | 3938,80 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 640 | Ярославский МО, пос. Карачиха, ул. Сиреневая, д. 3 | 2018 | кирпичный | 3732,90 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 641 | Ярославский МО, пос. Карачиха, ул. Сиреневая, д. 5 | 2020 | кирпичный | 2456,40 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 642 | Ярославский МО, пос. Карачиха, ул. Сиреневая, д. 6 | 2020 | кирпичный | 2453,52 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
| 643 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, квартал Светлояр, д. 1 | 2019 | кирпичный | 3963,60 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 (2044) (Л) | 2038 - 2040 | 0 |
| 644 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, квартал Светлояр, д. 1, корп. 2 | 2018 | кирпичный | 7000,60 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2043) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 645 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, квартал Светлояр, д. 1, корп. 3 | 2018 | кирпичный | 5738,00 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2043) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 646 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, квартал Светлояр, д. 2 | 2021 | кирпичный | 10407,30 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 (2046) (Л) | 2038 - 2040 | 0 |
| 647 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, квартал Светлояр, д. 3 | 2020 | кирпичный | 9934,30 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 (2045) (Л) | 2038 - 2040 | 0 |
| 648 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, квартал Светлояр, д. 6 | 2023 | кирпичный | 15058,50 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2047 - 2049 (2048) (Л) | 0 | 2041 - 2043 |
| 649 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, квартал Светлояр, д. 4 | 2021 | кирпичный | 5904,70 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2044 - 2046 (2046) (Л) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 |
| 650 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, квартал Светлояр, д. 5 | 2022 | кирпичный | 5667,60 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2047 - 2049 (2047) (Л) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 |
| 651 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, квартал Экогород, д. 1 | 2016 | кирпичный | 1747,50 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 652 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, квартал Экогород, д. 10 | 2020 | кирпичный | 1966,90 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 653 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, квартал Экогород, д. 11 | 2019 | кирпичный | 1938,50 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 654 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, квартал Экогород, д. 12 | 2019 | кирпичный | 1930,00 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 655 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, квартал Экогород, д. 13 | 2019 | кирпичный | 1928,60 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 656 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, квартал Экогород, д. 14 | 2020 | кирпичный | 1932,70 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 657 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, квартал Экогород, д. 15 | 2020 | кирпичный | 1943,50 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 658 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, квартал Экогород, д. 16 | 2020 | кирпичный | 1939,90 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 659 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, квартал Экогород, д. 2 | 2016 | кирпичный | 2659,60 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 660 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, квартал Экогород, д. 3 | 2017 | кирпичный | 1760,00 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 661 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, квартал Экогород, д. 4 | 2017 | кирпичный | 1764,90 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 662 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, квартал Экогород, д. 5 | 2018 | кирпичный | 3201,10 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 663 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, квартал Экогород, д. 6 | 2018 | кирпичный | 2778,10 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 664 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, квартал Экогород, д. 7 | 2018 | кирпичный | 2893,90 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 665 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, квартал Экогород, д. 8 | 2018 | кирпичный | 2891,90 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 666 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, квартал Экогород, д. 9 | 2020 | кирпичный | 1957,80 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 667 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, пр. Сосновый, д. 12 | 2021 | кирпичный | 4227,30 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 0 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2044 - 2046 (2046) (Л) | 0 | 2041 - 2043 |
| 668 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, пр. Сосновый, д. 13 | 2024 | кирпичный | 20345,40 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2044 - 2046 |
| 669 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, пр. Сосновый, д. 14 | 2024 | кирпичный | 2222,20 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2044 - 2046 |
| 670 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, пр. Сосновый, д. 15 | 2018 | кирпичный | 6771,30 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 671 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, пр. Сосновый, д. 8 | 2016 | кирпичный | 3926,30 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 672 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, пр. Яковлевский, д. 1 | 2017 | кирпичный | 4106,90 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 673 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, пр. Яковлевский, д. 2 | 2016 | кирпичный | 5678,70 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 674 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Большая Заозерная, д. 27 | 2019 | кирпичный | 1742,80 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2047 - 2049 | 0 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 675 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Большая Заозерная, д. 29 | 2018 | кирпичный | 1867,40 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 676 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Большая Заозерная, д. 31 | 2019 | кирпичный | 2419,80 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2047 - 2049 | 0 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 677 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Большая Заозерная, д. 33 | 2020 | кирпичный | 3845,30 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 678 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Большая Заозерная, д. 35 | 2021 | кирпичный | 5390,00 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 0 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 0 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 679 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Большая Заозерная, д. 37 | 2022 | кирпичный | 2553,90 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 680 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Большая Заозерная, д. 39 | 2023 | кирпичный | 6588,60 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 681 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Заволжская, д. 1 | 2021 | другой тип | 15224,20 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 0 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 0 | 2044 - 2046 (2046) (Л) | 0 | 2041 - 2043 |
| 682 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Мирная, д. 11 | 2023 | монолит | 8929,40 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2047 - 2049 (2047) (Л) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 |
| 683 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Мирная, д. 12 | 2022 | монолит | 8853,50 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2047 - 2049 (2048) (Л) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 |
| 684 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Мирная, д. 13 | 2021 | монолит | 8797,00 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2044 - 2046 (2046) (Л) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 |
| 685 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Мирная, д. 14 | 2020 | другой тип | 4791,70 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 (2045) (Л) | 2038 - 2040 | 0 |
| 686 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Мирная, д. 15 | 2020 | монолит | 4749,90 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 (2045) (Л) | 2038 - 2040 | 0 |
| 687 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Мирная, д. 4 | 2023 | другой тип | 18771,10 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2047 - 2049 (2048) (Л) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 |
| 688 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Мирная, д. 5 | 2017 | кирпичный | 7947,70 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 (2042) (Л) | 0 | 2038 - 2040 |
| 689 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Мирная, д. 6 | 2022 | другой тип | 11249,70 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 2047 - 2049 (2047) (Л) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 |
| 690 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Мирная, д. 7 | 2017 | кирпичный | 6748,43 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 691 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Мирная, д. 9 | 2020 | кирпичный | 12525,70 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 (2045) (Л) | 2038 - 2040 | 0 |
| 692 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Мостецкая, д. 12 | 2014 | кирпичный | 3296,10 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 693 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Мостецкая, д. 14 | 2016 | кирпичный | 3218,50 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 694 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Мостецкая, д. 4 | 2019 | кирпичный | 9217,60 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 (2044) (Л) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 |
| 695 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Солнечная, д. 13 | 2016 | кирпичный | 2670,70 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 696 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Солнечная, д. 13, корп. 2 | 2017 | кирпичный | 2569,30 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 697 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Солнечная, д. 13, корп. 3 | 2017 | кирпичный | 1058,30 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 698 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Солнечная, д. 15 | 2016 | кирпичный | 6905,70 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 699 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Солнечная, д. 16 | 2014 | кирпичный | 3658,80 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 700 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Солнечная, д. 18 | 2015 | кирпичный | 6099,10 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 701 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Солнечная, д. 20 | 2015 | кирпичный | 2279,00 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 702 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Солнечная, д. 22 | 2018 | кирпичный | 6986,20 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 703 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Солнечная, д. 22, корп. 1 | 2020 | кирпичный | 4638,20 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 (2044) (Л) | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 |
| 704 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Солнечная, д. 24 | 2021 | кирпичный | 2714,30 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 0 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 705 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Энергетиков, д. 1 | 2023 | кирпичный | 7917,80 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2047 - 2049 (2048) (Л) | 0 | 2041 - 2043 |
| 706 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Энергетиков, д. 10 | 2023 | кирпичный | 9909,50 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 707 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Энергетиков, д. 6 | 2020 | кирпичный | 4707,00 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 708 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Энергетиков, д. 11, корп. 1 | 2019 | кирпичный | 1135,90 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 |
| 709 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Энергетиков, д. 11, корп. 2 | 2019 | кирпичный | 1159,80 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 |
| 710 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Энергетиков, д. 11, корп. 3 | 2019 | кирпичный | 1330,60 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 |
| 711 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Энергетиков, д. 12, корп. 1 | 2019 | кирпичный | 1023,80 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 |
| 712 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Энергетиков, д. 12, корп. 2 | 2019 | кирпичный | 1029,20 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 |
| 713 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Энергетиков, д. 12, корп. 3 | 2019 | кирпичный | 1264,70 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 |
| 714 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Энергетиков, д. 13 | 2019 | кирпичный | 1351,60 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 |
| 715 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, Яковлевский пр., д. 3 | 2014 | кирпичный | 2892,50 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 716 | Ярославский МО, пос. Михайловский, ул. Ленина, д. 6 | 2014 | кирпичный | 4265,80 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 717 | Ярославский МО, пос. Щедрино, ул. Каштановая, д. 10 | 2015 | кирпичный | 2003,10 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 718 | Ярославский МО, пос. Щедрино, ул. Каштановая, д. 11 | 2014 | кирпичный | 2003,10 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 719 | Ярославский МО, пос. Щедрино, ул. Каштановая, д. 12 | 2017 | кирпичный | 2038,10 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 720 | Ярославский МО, пос. Щедрино, ул. Каштановая, д. 13 | 2019 | кирпичный | 2002,50 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 721 | Ярославский МО, пос. Щедрино, ул. Каштановая, д. 14 | 2017 | кирпичный | 2006,70 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 722 | Ярославский МО, пос. Щедрино, ул. Каштановая, д. 15 | 2018 | кирпичный | 1670,50 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 723 | Ярославский МО, пос. Щедрино, ул. Каштановая, д. 16 | 2014 | кирпичный | 1670,70 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 724 | Ярославский МО, пос. Щедрино, ул. Каштановая, д. 18 | 2018 | кирпичный | 2035,10 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 725 | Ярославский МО, пос. Щедрино, ул. Каштановая, д. 19 | 2016 | кирпичный | 2003,10 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 726 | Ярославский МО, пос. Щедрино, ул. Каштановая, д. 20 | 2015 | кирпичный | 2003,10 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 727 | Ярославский МО, пос. Щедрино, ул. Каштановая, д. 22 | 2017 | кирпичный | 2088,30 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 728 | Ярославский МО, пос. Щедрино, ул. Каштановая, д. 23 | 2018 | кирпичный | 2003,40 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 729 | Ярославский МО, пос. Щедрино, ул. Каштановая, д. 25 | 2019 | кирпичный | 2047,10 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 730 | Ярославский МО, пос. Щедрино, ул. Каштановая, д. 26 | 2018 | кирпичный | 2136,90 | 0.0000 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 731 | Ярославский МО, пос. Щедрино, ул. Каштановая, д. 5 | 2020 | кирпичный | 2100,00 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 732 | Ярославский МО, пос. Щедрино, ул. Каштановая, д. 6 | 2021 | кирпичный | 1817,30 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 733 | Ярославский МО, пос. Щедрино, ул. Каштановая, д. 7 | 2020 | кирпичный | 2116,50 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 734 | Ярославский МО, раб. пос. Красные Ткачи, ул. Большая Октябрьская, д. 24 | 2020 | кирпичный | 2323,70 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 735 | Ярославский МО, с. Сарафоново, д. 76 | 2019 | кирпичный | 1034,60 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 0 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 736 | Ярославский МО, с. Толбухино, ул. Пролетарская, д. 8а | 2016 | кирпичный | 1435,00 | 0.0000 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 0 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 0 | 0 | 2038 - 2040 |
| 737 | Ярославский МО, дер. Ермолово, квартал Чайка, д. 1 | 2025 | кирпичный | 5878,40 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2050 - 2052 (2050) (Л) | 0 | 2044 - 2046 |
| 738 | Ярославский МО, дер. Ермолово, ул. Славянская, д. 7 | 2024 | кирпичный | 5357,70 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2044 - 2046 |
| 739 | Ярославский МО, дер. Полесье, пер. Майский, д. 2 | 2022 | другой тип | 1828,80 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 740 | Ярославский МО, дер. Полесье, пер. Майский, д. 4 | 2021 | другой тип | 1828,80 | 0.0000 | 2044 - 2046 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 0 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 2059 - 2061 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 741 | Ярославский МО, дер. Полесье, пр. 1-й Сиреневый, д. 36, корп. 1 | 2025 | кирпичный | 2035,60 | 0.0000 | 2050 - 2052 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2044 - 2046 |
| 742 | Ярославский МО, дер. Полесье, пр. 1-й Сиреневый, д. 36, корп. 2 | 2025 | кирпичный | 2813,80 | 0.0000 | 2050 - 2052 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2044 - 2046 |
| 743 | Ярославский МО, дер. Полесье, пр. 1-й Сиреневый, д. 38, корп. 2 | 2023 | кирпичный | 1330,00 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 744 | Ярославский МО, дер. Полесье, пр. 3-й Сиреневый, д. 7 | 2016 | кирпичный | 636,30 | 0.0000 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2044 - 2046 | 0 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 2056 - 2058 | 0 | 0 | 2035 - 2037 |
| 745 | Ярославский МО, дер. Полесье, ул. Сиреневая, д. 15 | 2023 | кирпичный | 1770,80 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2041 - 2043 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2041 - 2043 |
| 746 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Большая Заозерная, д. 41 | 2024 | кирпичный | 6792,90 | 0.0000 | 2047 - 2049 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2044 - 2046 |
| 747 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Большая Заозерная, д. 43 | 2024 | кирпичный | 10099,50 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2044 - 2046 |
| 748 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Большая Заозерная, д. 45 | 2025 | кирпичный | 3558,27 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 0 | 0 | 2044 - 2046 |
| 749 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Васильковая, д. 15 | 2025 | кирпичный | 14664,50 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2050 - 2052 (2050) (Л) | 0 | 2044 - 2046 |
| 750 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Заволжская, д. 2 | 2022 | кирпичный | 15568,20 | 0.0000 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2050 - 2052 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2047 - 2049 (2049) (Л) | 0 | 2041 - 2043 |
| 751 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Энергетиков, д. 1в | 2025 | кирпичный | 8702,00 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2050 - 2052 (2050) (Л) | 0 | 2044 - 2046 |
| 752 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, ул. Энергетиков, д. 5 | 2024 | кирпичный | 5367,30 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2047 - 2049 (2049) (Л) | 0 | 2044 - 2046 |
| 753 | Ярославский МО, пос. Красный Бор, Яковлевский пр., д. 1а | 2025 | кирпичный | 15441,80 | 0.0000 | 2038 - 2040 | 2044 - 2046 | 2053 - 2055 | 0 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2062 - 2064 | 2050 - 2052 (2050) (Л) | 0 | 2044 - 2046 |

Примечания:

1. В графах 7 - 17 в скобках указаны годы фактически проведенного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014 - 2064 годы на 2014 - 2026 годы.

2. Установка (замена) коллективных (общедомовых) приборов и узлов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа) с учетом соблюдения условий, определенных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2020 года N 485/пр "Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения", а также статьей 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", может осуществляться в случае капитального ремонта соответствующих внутридомовых инженерных систем.

3. В соответствии с пунктами 12 и 13 части 1 статьи 5 Закона Ярославской области от 28 июня 2013 г. N 32-з "Об отдельных вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ярославской области" при планировании работ по капитальному ремонту крыш допускается планировать мероприятия по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую, а также по устройству выходов на кровлю.

### Список используемых сокращений

ВР - внеплановые работы

Л - плановые работы по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений

МО - муниципальный округ

ЧС - работы, выполненные в случае возникновения чрезвычайных ситуаций".

## Приложение 2

к Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, соответствующих критерию очередности,

установленному пунктом 3 части 2 статьи 4 Закона Ярославской

области от 28 июня 2013 г. N 32-з "Об отдельных вопросах

организации проведения капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах на территории Ярославской области"

Исключен. - Постановление Правительства ЯО от 14.04.2016 N 434-п.

## Приложение 3

к Программе

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства ЯО от 16.12.2024 N 1337-п, от 20.10.2025 N 1081-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Форма

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области

на 2014 - 2064 годы на _________ год

| N п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД - всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Ярославской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Список используемых сокращений

МКД - многоквартирный дом

МО - муниципальное образование

Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

## Приложение 4

к Программе

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства ЯО от 20.10.2025 N 1081-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Форма

РЕЕСТР

многоквартирных домов по видам работ и (или) услуг

| N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта - всего | Отнесение к объектам культурного наследия, да/нет | Виды работ, установленные статьей 5 Закона Ярославской области от 28 июня 2013 г. N 32-з "Об отдельных вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ярославской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общедомовому имуществу МКД |  | утепление и ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | установка (замена) коллективных (общедомовых) приборов и узлов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления таких ресурсов |  | проектные работы и экспертиза проектной документации, осуществление строительного контроля |
|  |  | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | ед. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Итого по Ярославской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Список сокращений, используемых в таблице

МКД - многоквартирный дом

МО - муниципальное образование Ярославской области

## Приложение 5

к Программе

Форма

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения работ по капитальному ремонту

многоквартирных домов

| N п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД - всего, кв. м | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана, чел. | Количество МКД, ед. |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого по Ярославской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Список используемых сокращений

МКД - многоквартирный дом

МО - муниципальное образование

## Приложение 6

к Программе

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства ЯО от 16.12.2024 N 1337-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Форма

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, включенных в региональную программу

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах Ярославской области на 2014 - 2064 годы/исключенных

из региональной программы капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах Ярославской области

на 2014 - 2064 годы при внесении в нее изменений

| N п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь помещений МКД, кв. м | Год включения в Программу (исключения из Программы) МКД | Основание включения МКД в Программу/исключения МКД из Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ### I. Исключенные МКД |  |  |  |  |  |
| ### II. Вновь включенные МКД |  |  |  |  |  |

### Список используемых сокращений

МКД - многоквартирный дом

Программа - региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014 - 2064 годы

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 16.12.2024 N 1337-п)

## Приложение 7

к Программе

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства ЯО от 16.12.2024 N 1337-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Форма

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, в отношении которых изменен период

проведения капитального ремонта при внесении изменений

в региональную программу капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах Ярославской области

на 2014 - 2064 годы

| N п/п | Адрес МКД | Вид услуг и (или) работ | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь помещений МКД, кв. м | Период проведения капитального ремонта до внесения изменений в Программу | Измененный период проведения капитального ремонта | Год внесения изменений в Программу | Основание изменения периода проведения капитального ремонта МКД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

### Список используемых сокращений

МКД - многоквартирный дом

Программа - региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014 - 2064 годы